2021年国家财政出资项目

新疆乌恰县地质灾害更新调查

采 购 需 求

项目编号：KZDZHJ2021-03

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

二〇二一年一月

一、项目名称、编号和经费

项目名称：新疆乌恰县地质灾害更新调查

项目编号：KZDZHJ2021-03

项目费用：120万

二、目标任务

（一）目标

在充分分析研究《乌恰县地质灾害详细调查报告（1:5万）》和收集地质灾害灾情险情资料的基础上，采用遥感解译、地面调查等工作手段，开展乌恰县滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患进行更新调查，基本查明地质灾害及其隐患的发育特征、分布规律及形成的地质环境条件，并对其危害性进行评价，圈定地质灾害易发区和危险区，完善地质灾害信息系统，健全完善群测群防的监测网络，为减灾防灾和制定防灾规划提供基础地质依据。

（二）任务

1.开展乌恰县地质条件更新调查，基本查明滑坡、崩塌、泥石流发生的岩土体结构条件，基本查明地质灾害发育、分布规律及形成机理，评价和预测其发展趋势。

2.对已发生的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害点进行调查，了解其分布范围、规模、结构特征、影响因素和诱发因素等，并对其复活性和危险性进行评估。

3.对城市、村镇、厂矿、重要交通沿线、重要工程设施和重要风景名胜区等潜在的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患点进行调查，并对其危险性和危害性进行评价，提出防治措施建议。

4.完善地质灾害信息系统，进行地质灾害分区评价，圈定易发区和危险区，编制（或完善）地质灾害防治规划（建议稿）。

5.协助地方政府完善地质灾害群测群防网络，编制重要地质灾害隐患点防灾预案，对重大地质灾害点推荐应急搬迁避让新址，并进行工程建设适宜性初步评估。

6.查清地质灾害隐患底数，减轻或消除地质灾害对重大工程设施、当地居民生产、生活的威胁，最大限度地遏制地质灾害的危害，最大程度地保护当地人民群众生命财产安全。

三、工作方法和技术要求

（一）工作方法

在充分收集分析研究以往地质、地质灾害工作成果的基础上，采用遥感调查、野外调查和勘查相结合的方式综合开展，运用遥感、地面调查方式了解崩塌、泥石流、滑坡发生和分布的地质条件与岩（土）体结构特征。总结乌恰县地质灾害分布规律和发育特征，以及地质灾害的形成机理，提出地质灾害防治对策建议。将群测群防网络体系建设贯穿于地质灾害调查始终，通过调查，完善地质灾害防灾规划建议，完善地质灾害群测群防网络体系。编写调查研究报告，总结乌恰县地质灾害分布规律和形成演化机理，依据地质灾害危险性评价分区，提出减灾防灾建议和预案，依据风险评估，提出土地利用规划建议和地质灾害防治建议。

（二）技术要求

本次工作技术要求严格执行《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1:5万）》（DZ/T0261-2014）。

1.地质灾害调查应在充分收集、利用已有资料的基础上进行。收集资料内容包括与地质灾害形成条件相关的气象水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、工程地质、水文地质、生态环境以及人类活动与社会经济发展计划等。

2.地质灾害调查的主要内容包括滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降，根据现场情况可增加其他灾种的调查。

3.调查技术路线应采用遥感调查、地面调查、测绘和勘查相结合的方式综合开展。

4.地质灾害调查必须做到“一点一卡”。按照卡片要求的内容逐一填写，对地质灾害的主要要素的描述不得遗漏。

5.协助地方政府完善三级地质灾害群测群防网络体系，编制重要地质灾害隐患点防灾预案，发放地质灾害防灾工作明白卡和防灾避险明白卡,对受威胁人员、防灾责任人和群测群防监测人员开展地质灾害防灾和监测知识宣传培训，对重大地质灾害点推荐应急搬迁避让新址，并进行工程建设适宜性初步评估。

6.成果资料（含文字报告、附图、附件、附表和有关原始资料等）均以纸介质和电子文档（光、磁盘）两种形式汇交。所汇交的资料均应严格按照有关规定、标准复制。光（磁）盘数据资料，必须与纸介质成果资料内容一致。

四、工作周期

2021年2月-2021年12月。其中：2021年8月31日前完成野外调查工作；2021年10月31日前提交报告及数据库送审稿；2021年12月31日前完成最终成果资料汇交。