2021年中央财政出资项目

新疆阿克陶县地质灾害更新调查项目

招 标 任 务 书

第二卷

（共两卷）

招标编号：KZDZHJ2021-01

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

二〇二一年一月

一、项目名称、编号和经费

项目名称：新疆阿克陶县地质灾害更新调查

项目编号：KZDZHJ2021-01

项目费用：150万

二、工作范围和面积

阿克陶县位于新疆西南部，帕米尔高原东部，塔里木盆地西缘。境内314国道中巴公路国内段（是喀什通往塔什库尔干县、红其拉甫口岸、边防部队及中西亚的重要交通干线）在中部通过，各乡（镇、场）与县城间基本上有简易公路相通，各村与乡间多数有简易路通行，平原区交通较为便利，山区交通条件极差。地理坐标为东经：73°26′05〃—76°43′31〃；北纬：37°41′28〃—39°29′55〃之间，东西长283.2千米，南北宽216千米，面积约24200平方千米。有维吾尔、柯尔克孜、汉、塔吉克、回、乌孜别克、哈萨克等11个民族组成，少数民族占总人口的97％以上。

三、自然经济地理

1954年8月，阿克陶建县，由喀什专区的英吉沙县、疏附县、蒲犁县和乌恰县析置组成，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州。阿克陶县2015年人口为22.15万人，少数民族占总人口的97％以上。下辖2镇、11乡、2个农牧场,119个行政村，556个居民点。该县人口地域分布极不平衡，平原区人口分布较密，为农业区，山区人口分布稀疏为牧业区，占全县总面积不到2％的平原区聚集了占全县80％以上的人口。经济主要以农业、牧业和手工业为主。农业发展主要集中在平原区，以种植小麦、玉米、水稻、棉花、瓜果、蔬菜为主；牧业主要以在山区放牧羊、牛、马等为主。手工业则以编织和宝石加工为主，工业则以矿业、建材、电力、棉花加工、建筑及粮油食品加工为主。矿业以布伦口铜矿、木吉金矿、小型煤矿为主，加以少量极小型水晶宝石的开采。

四、地质环境概况和工作程度

（一）地质环境概况

1.地质概况

阿克陶县内自古生界至新生界皆有发育，新生界最为发育，古生界次之，前古生界偶有出露。其中第四系广泛分布于山前冲洪积平原及前山带一带。下第三系主要分布在倾斜平原与低山区交接处。由泥岩、砂岩等组成。上第三系主要分布于昆仑山坡脚，为砾岩、泥岩、砂岩等组成。主要侵入岩为昆仑—喀喇昆仑岩体，包括西昆仑山区、塔什库尔干以北地区。区内岩浆活动频繁，种类齐全，共有31个大的岩体，以中酸性岩为主，基性、超基性、碱性岩较少，多为岩基，少部分为岩株、岩枝。

2.地质灾害发育分布概况

阿克陶县位于西昆仑山地区，海拔在1500—4000m之间的地段，基岩裸露，沟谷发育，风化剥蚀强烈，各沟谷中松散堆积物丰富，降雨较平原区多，是地质灾害多发区段。地质灾害主要发育于中型沟谷中。大型沟谷两岸山高坡陡，谷中成河，常年流水，两岸山体岩石表面风化破碎的岩石和岩块，落入河中，被河水冲走形不成堆积，只是在冲出山口后在山前平原形成冲洪积扇。中型沟谷多为季节性河流，只在5-8月（多集中于7月底至8月初）有水且多为洪水，有利于松散堆积物的堆积。小型沟谷中游牧民无法安居，中型沟谷中两岸的堆积阶地，对牧民来说有利于居住，在汛期遇到降雨时极易诱发泥石流灾害，居民易受到灾害威胁。海拔在1500—4000m之间的低中山区易形成泥石流。所有泥石流灾害多发生在5—8月汛期，特别是7月底至8月初降雨相对集中时。崩塌灾害较少，其它灾害在本区不发育。

（二）工作程度

《阿克陶县地质灾害调查与区划报告（1:25万）》，（新疆维吾尔自治区地质环境监测院），2002年；

《阿克陶县地质灾害详细调查（1:5万）》，（新疆地质工程勘察院），2012年。

五、目标任务

（一）目标

在充分分析研究《阿克陶县地质灾害详细调查（1:5万）》和收集地质灾害灾情险情资料的基础上，采用遥感解译、地面调查等工作手段，开展阿克陶县滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患进行更新调查，基本查明地质灾害及其隐患的发育特征、分布规律及形成的地质环境条件，并对其危害性进行评价，圈定地质灾害易发区和危险区，完善地质灾害信息系统，健全完善群测群防的监测网络，为减灾防灾和制定防灾规划提供基础地质依据。

（二）任务

1.开展阿克陶县地质条件更新调查，基本查明滑坡、崩塌、泥石流发生的岩土体结构条件，基本查明地质灾害发育、分布规律及形成机理，评价和预测其发展趋势。

2.对已发生的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害点进行调查，了解其分布范围、规模、结构特征、影响因素和诱发因素等，并对其复活性和危险性进行评估。

3.对城市、村镇、厂矿、重要交通沿线、重要工程设施和重要风景名胜区等潜在的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害隐患点进行调查，并对其危险性和危害性进行评价，提出防治措施建议。

4.完善地质灾害信息系统，进行地质灾害分区评价，圈定易发区和危险区，编制（或完善）地质灾害防治规划（建议稿）。

5.协助地方政府完善地质灾害群测群防网络，编制重要地质灾害隐患点防灾预案。

6.查清地质灾害隐患底数，减轻或消除地质灾害对重大工程设施、当地居民生产、生活的威胁，最大限度地遏制地质灾害的危害，最大程度地保护当地人民群众生命财产安全。

六、工作方法和技术要求

（一）工作方法

在充分收集分析研究以往地质、地质灾害工作成果的基础上，采用遥感调查、野外调查相结合的方式开展，了解崩塌、泥石流、滑坡发生和分布的地质条件与岩（土）体结构特征。总结阿克陶县地质灾害分布规律和发育特征、地质灾害的形成机理，提出地质灾害防治对策建议。完善地质灾害防灾规划建议，完善地质灾害群测群防网络体系。

（二）技术要求

本次工作技术要求严格执行《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1:5万）》（DZ/T0261-2014）。

1.地质灾害调查应在充分收集、利用已有资料的基础上进行。收集资料内容包括与地质灾害形成条件相关的气象水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、工程地质、水文地质、生态环境以及人类活动与社会经济发展计划等。

2.地质灾害调查的主要内容包括滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降，根据现场情况可增加其他灾种的调查。

3.调查技术路线应采用遥感调查、地面调查、测绘和勘查相结合的方式综合开展。

4.地质灾害调查必须做到“一点一卡”。按照卡片要求的内容逐一填写，对地质灾害的主要要素的描述不得遗漏。

5.协助地方政府完善三级地质灾害群测群防网络体系，编制重要地质灾害隐患点防灾预案，发放地质灾害防灾工作明白卡和防灾避险明白卡,对受威胁人员、防灾责任人和群测群防监测人员开展地质灾害防灾和监测知识宣传培训。

6.成果资料（含文字报告、附图、附件、附表和有关原始资料等）均以纸介质和电子文档（光、磁盘）两种形式汇交。所汇交的资料均应严格按照有关规定、标准复制。光（磁）盘数据资料，必须与纸介质成果资料内容一致。

七、主要实物工作量

（一）1:50000遥感调查24200平方千米，面积以投标单位现场踏勘确定的为准；

（二）1:50000地质灾害调查24200平方千米，面积以投标单位现场踏勘确定的为准。

八、预期提交成果

（一）原始资料

1.野外调查手图、实际材料图

2.各类原始记录卡片

（1）地质灾害调查记录本

（2）地质灾害调查表

包括斜坡稳定性调查表、泥石流调查表、崩塌调查表、滑坡调查表、地质环境调查表、村（居民点）地质灾害调查情况统计表、地质灾害调查情况统计表、地质灾害隐患点防灾预案表、防灾工作明白卡、避险工作明白卡、培训签到记录等。

3.野外照(摄)像等影像资料。

（二）成果资料

1.报告

阿克陶县地质灾害更新调查报告。

2.附图

（1）阿克陶县地质灾害更新调查实际材料图（1:50000）；

（2）阿克陶县岩土体工程地质类型图（1:50000）；

（3）阿克陶县地质灾害分布与易发程度分区图（1:50000）；

（4）阿克陶县地质灾害危险性分区图（1:50000）；

（5）阿克陶县地质灾害防治区划图（1:50000）。

3.附件

（1）阿克陶县地质灾害信息系统建设报告；

（2）阿克陶县重要地质灾害隐患点防灾预案；

（3）阿克陶县地质灾害更新调查照片集。

4.数字化成果

阿克陶县地质灾害信息数据库。

最终成果资料应按地质资料汇交要求向克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局汇交纸介质和电子版各6套。

九、工作周期

2021年2月-2021年12月。其中：2021年8月31日前完成野外调查工作；2021年10月31日前提交报告及数据库送审稿；2021年12月31日前完成最终成果资料汇交。