公开招标文件

（货物、服务类）

项目名称：自然资源电子政务平台升级改造（二期）系统研发项目

项目编号：WZCG-ZCY202501039

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）

2025年6月

目    录

第一章  投标邀请	1

一、项目概况：	1

二、供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：	1

三、投标人的资格审查要求：	1

四、获取招标文件及投标事宜：	2

五、采购人联系方式：	3

六、集中采购机构联系方式：	3

七、其他：	3

第二章  招标文件前附表	4

第三章  投标人须知	7

一、说明	7

二、招标文件	9

三、投标文件	10

23.1 资格证明文件	12

23.2  商务文件	12

23.3  技术文件	12

四、投标文件的提交、修改和撤回	13

五、开标与评审	13

六、中标结果公告与中标通知书	17

七、质疑	18

八、合同签订	19

九、其他规定	20

十、其他内容	20

第四章  采购合同	21

一、总则	21

二、合同文件	21

三、合同范围和条件	21

四、货物采购和服务内容	21

五、合同金额	21

六、付款方式	22

七、交货时间和验收方法	22

八、人身安全	22

九、违约责任	22

十、争议解决	22

十一、合同生效	23

第五章 综合评审方法	24

第六章 采购内容与需求	27

一、项目说明	27

1.建设背景	27

2.建设目标	28

3.项目资金及资金来源	29

4.建设依据	29

二、采购内容及参数要求	31

三、工期及人员要求	39

四、安全性能要求	39

1.安全指标要求	39

2.性能指标要求	40

3.系统备份要求	41

4.系统灾难恢复指标要求	42

5.应用系统密码要求	42

6.等保测评要求	42

五、售后服务要求	42

六、培训要求	43

七、成果要求	43

1.系统成果	43

2.文档成果	43

八、标准规范建设内容	44

九、付款方式	44

第七章  投标文件格式与要求	45

目  录	45

投 标 文 件	46

(资格证明文件)	46

一、供应商须具备政府采购法第二十二条规定的条件	47

二、授权委托书	48

三、身份证明书	49

三、 开标一览表	50

四、反商业贿赂承诺书	51

五、联合体协议	52

六、中小企业声明函	54

七、残疾人福利性单位声明或监狱企业证明材料（如有）	55

八、其他资格审查资料	56

投 标 文 件	1

(报价文件)	1

一、开标一览表	1

（服务类）	1

二、报价明细表	1

（服务类）	1

三、分项价格表	2

投标人：                       （公章）	2

投 标 文 件	3

(商务技术文件)	3

一、投标人基本情况	4

1、名称及概况：	4

2、经营范围：                         	4

3、近年营业额：	4

4、近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：	4

5、同意为投标人制造货物的制造商名称、地址（非制造商填写）	4

6、近年类似项目业绩（可另附页）：	4

7、开立账户银行的名称和地址                	5

8、其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等。	5

二、投标函	6

三、业绩资料	8

类似业绩汇总表	8

附：业绩合同复印件（若合同页数过多，可只上传主要页。）	9

- 第一章  投标邀请

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）（以下简称“交易中心”）受乌鲁木齐市规划信息中心委托，对“自然资源电子政务平台升级改造（二期）系统研发项目”（项目编号：WZCG-ZCY202501039）项目进行公开招标方式采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 一、项目概况：

| 标段编号 | 标段名称 | 条目编号 | 品名 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WZCG-ZCY202501039 | 自然资源电子政务平台升级改造（二期）系统研发项目 | [2025]2398、2384号 | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 5330000.00 |  |

- 二、供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

- 三、投标人的资格审查要求：

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商须具备政府采购法第二十二条规定的条件； |
| 2 | 身份证明书或授权委托书； |
| 3 | 投标保证金：人民币20000.00元； |
| 4 | 开标一览表； |
| 5 | 反商业贿赂承诺书； |
| 6 | 线上查询投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息，无失信记录； |
| 7 | 联合体协议（如有）； |

请在上述投标保证金证明备注项目编号，方便后期退款。

开标时将审查上述资格审查文件，若缺项或不合格为无效投标。

- 四、获取招标文件及投标事宜：

1.获取招标文件（以下简称招标文件）的截止时间：2025年7月4日 23:59。发布招标文件的网站：请供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）下载招标文件，招标文件的修改、澄清文件也将在该网站公布，敬请获取招标文件的供应商关注，恕不另行通知。

2.本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

3.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5.各供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

6.各供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），不予异常处理，视为供应商放弃投标。

7.参与电子投标的供应商在开标时间前登录“不见面开标”大厅，并在规定时间内完成在线解密。供应商未按系统设定程序操作，所产生的不利后果由供应商自行承担。

8.各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

- 五、采购人联系方式：

采购人：乌鲁木齐市规划信息中心

联系人：任娟娟

联系电话：18999903516

- 六、集中采购机构联系方式：

集中采购机构：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）

地址：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦A座5层

联系人：魏秀梅

联系电话：0991-4184153

保证金咨询：0991-4184144

- 七、其他：

以上日期、时间均为公历、北京时间。

- 第二章  招标文件前附表

| 序号 | 名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：自然资源电子政务平台升级改造（二期）系统研发项目 项目编号：WZCG-ZCY202501039 |
|  |  | 项目总预算金额：533.00万元； 最高限价：533万元； |
|  |  | 采购人：乌鲁木齐市规划信息中心 |
| 2 | 集中采购机构 | 执行组织：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心） 咨询组织：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心） 地址：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦A座5层 联系人： 魏秀梅 联系电话：0991-4184153 |
| 3 | 投标保证金 | 保证金金额：详见投标人的资格审查要求 保证金缴纳方式：电汇或保函等法定方式 开户名称：乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心） 开户银行：乌鲁木齐银行天山区支行 行号：313881000027 交纳投标保证金账号：998202506032737606 |
| 4 | 答疑会 | 答疑会时间：2025年7月7 日 16：30。 答疑会地点：乌鲁木齐市准格尔街299号乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）开标室5。 供应商在收到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应于标前答疑会上以书面形式(加盖公章)向交易中心提出，交易中心将以招标文件补充形式予以解答，并在新疆政采云上予以公布。 |
| 5 | 开标 | 时间：2025年7月 24日 11：00 地点：不见面开标大厅 保证金到账截止时间（投标截止时间）：2025年7月24日 11：00 |
| 6 | 开标方式 | □现场开标 ☑网上不见面开标（投标人无需到交易中心开标厅） |
| 7 | 电子投标文件解密方式及要求 | 投标人使用CA数字证书登录系统进行解密，由于自身原因导致解密失败的，将视为撤销其投标文件，投标无效。 - 解密时长：30分钟 |
| 8 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90日。 |
| 9 | 评审方式 | ☑明标 □暗标（编制投标文件时技术文件中请勿出现投标人名称、签章等任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记。） |
| 10 | 是否可以 兼中兼得 | □是 ☑否 （同一投标人只能中一个标段，如果同一投标人同时在多个标段排名第一，则按其所投标段顺序确定中标标段。） |
| 11 | 服务期 | 详见本招标文件第六章采购内容与需求。 |
| 12 | 说明 | 本招标文件中提到的日期、时间均为公历、北京时间。 |
| 13 | 现场勘察事宜 | 投标人自行现场勘察，并领取相关资料（如有）。 详情咨询采购人。 是否需要出具勘察证明：□是 ☑否 |
| 14 | 样品提供的规定 | □要求提供 样品提供时间：至 样品提供地点： ☑不要求提供 |
| 15 | 采购进口产品 | □是 ☑否 |
| 16 | 联合体投标 | R接受 □不接受 |
| 17 | 扶持小微企业优惠政策 | ☑选择 □不选择 |
| 1. 货物、服务类采购项目，以对小微企业报价给予 10%的扣除后的价格参加评审，经济标基准值以下浮后（如有）的最低价为准，经济标满分为止。 2.大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40% 以上的，针对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除后的价格参加评审，经济标基准值以下浮后的最低价为准，经济标满分为止。 3.小微企业需认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定后在投标文件中提供《中小企业声明函》。 4.本项目对应的中小企业划分所属行业为：软件和信息技术服务业。 5.依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业，否则依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 6.中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的随中标成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。 7. 投标人应根据企业自身情况选择（中型企业、小型企业、微型企业）其中之一填写。 - 8. 符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。 |  |  |
| 18 | 残疾人福利性单位优惠政策 | ☑选择 □不选择 |
| 1、投标人须认真阅读《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利单位须在投标(响应)文件中提供有效的《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。 4、中标(成交)供应商为残疾人福利性单位的，随中标(成交)结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。 |  |  |
| 19 | 监狱企业优惠政策 | ☑选择 □不选择 |
| 1、供应商须认真阅读《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业须在投标(响应)文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 3、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。 |  |  |

- 第三章  投标人须知

- 一、说明

1.  适用范围

本招标文件适用于“投标邀请”中所述采购项目。

2.  定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、联系人及电话见招标文件前附表。

2.2 “集中采购机构”是指采购代理机构，本招标文件中指乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）（以下简称“交易中心”）。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人；“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4“电子招标投标”：是指政府采购当事人（指交易中心、采购人及供应商）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用新疆政采云平台（以下简称“政采云”）进行的政府采购活动。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象（招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训、物业、保安、保洁以及其他类似的义务）。

3.  投标人的资格审查要求

3.1 投标人的资格审查要求：

投标人应按第一章“三、投标人的资格审查要求”提供资格审查资料，须真实、有效，如发现有虚假资料，取消其投标资格，同时对其进行严肃处理。

3.2  供应商存在下列情形之一的，不得参加本项目采购活动：

（l）与采购人或交易中心存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）在参加本项目政府采购活动前3年内，在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.  投标费用

投标人应自行承担所有参与采购活动的相关费用，不论投标结果如何，采购人及交易中心均无义务和责任承担。

5.  授权委托

投标人代表若不是投标人的法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人），应持有法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）授权委托书。

6.  联合体投标

6.1 除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2  投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2） 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7. 采购进口产品

7.1政府采购应当采购本国货物和服务。但有下列情形之一的除外：

（1）需要采购的货物或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

（2）为在中国国外使用而进行采购的；

（3）其他法律、行政法规另有规定的。

所称本国货物和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

7.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

8.  投标保证金

8.1 投标保证金数额为资格审查条件中约定的数额。投标保证金缴纳可采取转账方式、电子保函模式等法定方式。供应商如使用转账方式，应在保证金到账截止时间前交纳保证金，并作为其响应的一部分。供应商如使用电子保函方式，开具的电子投标保函应在保证金到账截止时间前生效，并作为其响应的一部分。投标保证金是为了交易中心和采购人免遭因供应商行为蒙受损失而设立的。

投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金或开具电子投标保函，其交纳的保证金或开具的投标保函对联合体各方均具有约束力。

8.2  投标保证金到账截止时间与开标时间一致。

8.3 开标时，对于未按要求交纳投标保证金的，将视为非实质性响应而予以拒绝，响应无效。

8.4 交易中心应当在采购活动结束后及时退还投标人的保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标投标人的保证金应当在中标结果公告发出后5个工作日内退还。

8.5  有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（3）招标文件规定的其他情形。

9.  招标文件的理解

投标人应认真阅读、审查招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求，保证其完全理解招标文件内容。投标人在投标截止时间后，不得存在误解和遗漏，要求更改已提交的投标文件。投标人的投标报价被认为已包括本项目采购范围内的全部内容。如果漏项被认为分摊到其他子目中，将不予重新计价；如果计算错误，在项目结束后，也将不予调整。如果投标人未按照招标文件的要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，根据有关条款规定，其投标可以被拒绝，由此带来的风险由投标人自行承担。

10.  项目变更程序

项目资金如有变更，采购人应向市财政局相关部门申请变更，否则变更无效，由此引起的纠纷交易中心不承担任何责任。

11.   廉洁自律承诺要求

11.1交易中心工作人员保证不接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不收受礼品、现金、有价证券等，不向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

11.2  所有投标人必须填写《反商业贿赂承诺书》（不填将视为无效投标）。

- 二、招标文件

12.  招标文件的组成

招标文件（共七章）及本章第15款对招标文件所作的澄清或修改文件，均属于招标文件的组成部分。

13.  招标文件的提供

13.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。具体提供期限见招标文件第一章。

13.2 供应商应及时下载招标文件，并按规定要求在政采云平台完成投标。

13.3招标文件的提供期限截止时，确认投标的供应商少于三家，交易中心可以延长招标文件的提供期限，并在新疆政府采购网发布更正公告。延长招标文件的提供期限，遵守本章第15款关于招标文件修改的规定。

14．偏离

本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和一般商务和技术条款（参数）偏离。

15.  招标文件的澄清与修改

15.1交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少十五日前，以更正公告形式发布于新疆政府采购网。

15.2 如果澄清或者修改文件发出的时间距投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

15.3如果招标文件的澄清或者修改文件的内容与之前发布的招标文件等材料中相关内容冲突，请投标人执行招标文件澄清或者修改文件的内容，之前发布的招标文件等材料中相关内容自动废止。

16.  推迟投标截止时间和开标时间

交易中心可以视采购具体情况推迟投标截止时间和开标时间，将变更时间以更正公告形式发布于新疆政府采购网。

- 三、投标文件

17.  投标文件的组成

17.1电子版投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。详见第七章投标文件格式与要求。

17.2投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担。

18.   投标文件的编制

18.1投标文件的编制：投标人应下载政采云投标客户端，在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）下载招标文件。未按要求执行将影响投标文件的提交，投标人因自身原因导致投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件将视为无效。

18.2   投标人根据自身实力可对多个标段进行投标。若投标人参与多个标段时，应分别编制投标文件。

18.3  投标人应当对招标文件的要求和条件做出明确响应。

19.  投标文件的签署

19.1 投标人应按招标文件要求对电子投标文件进行电子签名和签章，未按要求签名和签章的，评标时将视为无效投标文件。如投标人为自然人无需加盖公章，须在加盖公章处由自然人进行签字。

19.2 电子投标文件具有法律效力，若投标文件内容与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

20.  投标语言

投标人提交的投标文件及投标人与交易中心就有关投标的所有往来函电均使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

21.  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

22.  投标报价

22.1 投标人应按招标文件规定的要求及责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

22.2 投标人应按《开标一览表》和《供货一览表》（或《分项价格表》）的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价，总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

22.3除招标文件另有规定外，投标人对本项目每个标段只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。投标文件要按招标文件的要求标明单价、总价。单价与总价不符者，适应单价的原则。总价应用数字和文字两种形式分别表示，数字和文字有不同时，总价以文字表述为准。

22.4投标人的投标报价不得超过项目预算金额（含标段预算金额）或者最高限价，否则，在评标时将视为无效投标。

22.5 投标报价即为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更（除不可抗力因素）。任何包含价格调整要求和附加条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。

22.6 采购内容与要求的安装、调试和培训的费用应包含在投标报价中。

22.7 投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用应由投标人自行承担。

22.8 投标文件报价出现前后不一致的，按照本章第30.5.4款规定修正。

22.9 分项价格表应包含以下内容：

（1）产品报价应按照厂家所提供的产品标准配置和选件分类按规格型号进行报价。

（2）技术招标文件中特别要求的备件价格。

（3）运输费、保险费、税费和产品运抵交货地点所产生的其他费用。

（4）售后服务费。

23.   投标文件的内容

- 23.1 资格证明文件

23.1.1资格证明文件包含但不仅限于第一章要求的资格审查文件。

23.1.2如果投标人为联合体，则应提交联合体协议。否则，在资格审查时将视为无效投标。

23.1.3 投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

（1）未按招标文件要求提交资格证明文件的或提供虚假资格证明文件的；

（2）资格证明文件不在有效期内或未按有关规定年审合格的。

- 23.2  商务文件

商务文件内容包括资质证明、工作业绩、技术实力等反映投标人的项目实施能力的文件。主要包括：

（1）业绩资料；

（2）资质证明文件（如果需要）；

（3）其他文件（如人员名细、劳动力配置等情况说明及其他证明文件）。

- 23.3  技术文件

技术文件主要反映招标文件要求的有关技术方案、技术规格以及所提供详细技术指标等内容。技术文件内容主要包括：

（1）项目概况及特点；

（2）技术方案（或服务方案）及设计图纸（如果需要）；

（3）技术规格（或服务计划）；

（4）供货一览表（或分项价格表）；

（5）产品说明书；

（6）技术培训（如果需要）；

（7）供货及质保承诺（或完工及服务期承诺）；

（8）其他文件（如果需要）。

24.  投标文件实质响应招标文件

24.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

24.2 投标人应按招标文件要求详细填写相关表格。

24.3 技术规格、参数响应偏离表应对照招标文件技术要求逐条详细填写响应内容，不得简单以“均响应”、“完全响应”等同等含义文字代替技术要求的描述，否则评标委员会将判定其未响应。

25.  投标有效期

投标有效期见“第二章 招标文件前附表”，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

- 四、投标文件的提交、修改和撤回

26．投标文件的提交

26.1投标文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求执行的投标文件，政采云平台将无法接受，交易中心不予受理。

26.2 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件网络传输至政采云平台的指定栏目，逾期不予受理。

26.3因自身原因导致投标文件提交不成功的，由投标人自行承担不利后果。

27.  投标文件的修改和撤回

投标人在招标文件规定的投标截止时间前可以撤回投标文件，也可以撤回并修改后重新提交。在投标截止时间之后，投标人撤回投标文件的，其保证金将不予退还。

28. 串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标资料相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）相关法律、法规规定的其他形式。

- 五、开标与评审

29.  开标

交易中心按招标文件规定组织开标会议。

29.1 开标时，出现下列情形之一的，交易中心不予受理，不得进入评审：

（1）经检查数字证书无效的电子投标文件；

（2）电子投标文件未按招标文件要求提交的；

（3）未按“招标文件前附表”的规定解密电子投标文件的；

（4）未按招标文件内容执行的或其他违反法律、法规的情形。

29.2  开标程序

29.2.1 投标人签到。

29.2.2  解密文件：由投标人使用CA数字证书登录政采云平台解密电子投标文件。

29.2.3  资格审查：根据法律法规和招标文件的规定，监标人（资格审查小组）对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并公布审查结果。

29.2.4 唱标：主持人公布投标人的名称、投标报价，供货期及质保期或完工期及服务期等交易中心认为合适的其他详细内容。

29.2.5 确认开标结果。

30.  评标

30.1  评标委员会

评标由依法组建的奇数人数组成的评标委员会负责。评标依法进行，任何单位和个人不得干预、影响评标的过程和结果。

30.2 评标原则

（1）评标过程中应遵循公开、公平、公正、择优的原则；

（2）评标应同时维护采购人和投标人的利益；

（3）资格审查合格的投标人，中标机会均等；

（4）评标人员应独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（5）评标人员不得私自泄露评标内容；

（6）评标采取质量、性能、价格、服务综合评比。

30.3 评标方法

评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审，综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

30.4 投标文件的初步评审

30.4.1 符合性审查。评标委员会将对进入评审阶段的投标文件进行审查，依据招标文件的规定，针对投标文件的有效性、完整性和响应程度按照以下对照表逐项列出全部偏差，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

符合性审查对照表

| 序号 | 审查内容 |  | 审查因素 |  |  | 是否符合 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标文件签署 |  | 投标文件按招标文件的规定签章或签名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件编制要求 |  | 按照招标文件要求提交投标文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  | 符合招标文件前附表的规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价合理 |  | 投标报价未超过预算金额或者最高限价； 投标报价合理； 投标报价中不存在重大漏项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 供货期及质保期或完工期及服务期 |  | 满足招标文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不能接受的条件 |  | 投标文件中无采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 违法投标行为 |  | 无招标文件28款中的任一情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他要求 |  | 符合法律法规和招标文件规定的其他实质性条款；完全满足资格审查条件 |  |  |  |  |  |  |  |

投标文件如有上述重大偏差之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，为无效投标，不再进入以后的评标程序。

细微偏差是指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息或数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结果前予以补正。

评标委员会根据上述评审标准，确定入围投标人名单，只有成为入围投标人，才能进入综合评审阶段。

评标委员会判定投标文件是否实质性响应只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离使其成为实质性响应。

30.4.2 如有下列情形之一，评标委员会应予以废标，并将理由通知所有投标人。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算金额的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.4.3 多家代理商提供同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时要求如下：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目时，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前（1）规定处理。

30.5 澄清有关问题

30.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人做出必要的澄清、说明或者更正。

30.5.2 评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清，评标委员会将不予接受。

30.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当采用数字电文形式，并根据要求进行电子签章。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的投标范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.5.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人应对修正后的报价进行确认，如不确认，评标时将视为无效投标。

30.5.5 有效的数字电文澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.6 综合评审

30.6.1评标委员会应按照招标文件规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.6.2 评标时，评标委员会各成员应当对每一份投标文件进行独立评价、计分。

30.6.3经济标评审：

（1）经济标采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其经济得分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：

经济标得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与价格评审。

（3）涉及政府采购政策优惠的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，使其投标报价可能低于个别成本、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供数字电文说明，必要时提交相关证明材料（电子扫描件）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其视为无效投标。

30.6.4 商务、技术标评审：

评标委员会各成员依据评审因素的量化指标及评审原则，对投标文件进行评审打分。

30.6.5 综合得分：

经济标得分与商务、技术标得分的总和为投标人的综合得分。计算综合得分时，如有小数，保留两位小数。综合得分最高者为推荐中标人，若出现几家投标人综合得分相同的情况，报价最低者为推荐中标人。

30.6.6评标委员会若发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人及交易中心沟通并作书面记录。采购人及交易中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

30.7 推荐中标候选人名单

30.7.1评标委员会经过初步评审、综合评审后，须按照“真实、公正、可行”的原则，通过审查分析对实质性响应招标文件要求的投标人的投标情况编写评标报告，按综合得分由高到低顺序（综合得分相同的，按价格由低到高顺序）推荐前3名为中标候选人。

30.7.2 由评标委员会推荐的前3名中标候选人中确定中标人。确定中标人的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未能按招标文件的规定交纳投标保证金的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 六、中标结果公告与中标通知书

31. 中标结果公告

确定中标人之日起2个工作日内，交易中心在财政部门指定的网站上发布中标结果公告。

32. 中标通知书

32.1中标结果公告的公示期满后，交易中心将以数字电文形式向中标人发出《中标通知书》，宣告其投标已被接受。《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2《中标通知书》发出后，采购人不得擅自改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 七、质疑

33. 提出质疑的供应商应当是直接参与本次采购活动的供应商。

34. 供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

35. 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者交易中心提出质疑。投标人针对招标文件内容的质疑必须在标前答疑会上一次性提出，开标、评标环节及中标结果的质疑事项必须在法定质疑期内一次性提出。

36. 前款供应商“应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37. 投标人提出质疑的，应提供质疑函和必要的证明材料。

38. 质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

39. 质疑函应当由供应商法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）或其授权代表（附授权委托书）签名并加盖公章。

40. 采购人或者交易中心应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

41. 质疑供应商对采购人、交易中心的答复不满意或者采购人、交易中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 八、合同签订

42. 履约保证金

42.1为对中标人的行为进行约束，中标人在接受《中标通知书》的同时，交纳的投标保证金转为履约保证金，并交入交易中心账户。

42.2中标人在合同规定时间内开始执行合同，合同生效之日起至货物全部送达、安装或服务期结束并验收合格之日止5个工作日内，退还履约保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

42.3《中标通知书》发出之日起30日内，中标人无正当的理由不按规定签订合同的或拒绝履行合同义务的，其中标资格将被自然取消，履约保证金不予退还，由交易中心上缴国库。通过协商，中标资格将授予下一个合格的中标候选人或重新招标。

42.4下列任何情况发生时，履约保证金将被没收并上缴国库，情节严重的，报乌鲁木齐市财政局相关部门，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人无正当理由在规定期限内不与采购人签订合同的；

（2）拒绝履行合同义务的；

（3）招标文件规定的其他情形。

43.  签订合同

43.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，依据招标文件和中标人的投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

43.2合同签订时，采购人和中标人必须以评标委员会确认的投标文件为依据，采购人不得与中标人私自协商变更投标文件“供货一览表”中的设备，降低产品性能，骗取财政性资金。若因系统建设需要，不得不更改产品的品牌及配置，必须经相关部门审核同意后方可变更，否则变更无效。

43.3 《中标通知书》将是构成合同的一个组成部分。

43.4 合同自签订之日起三个工作日内，中标人应向采购人提供一份详细的工作时间表。

43.5  合同自签订之日起七个工作日内，由采购人按照《政府采购法》第四十七条的规定完成合同备案。

- 九、其他规定

44.  本招标文件的解释权归乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）所有。

45. 投标人的营业执照名称、法定代表人等重要信息发生变更，投标人应及时更新其联系信息、法定代表人、地址、电话、电子邮件等重要信息。若投标人未能履行信息变更的义务，或由于信息未及时更新而导致招标方无法与投标人联系，投标人将承担由此产生的所有后果。

- 十、其他内容

- 第四章  采购合同

甲方（采购人）：乌鲁木齐市规划信息中心

乙方（供应商）：

- 一、总则

根据交易中心     年    月    日关于“                                  ” 招标项目的中标通知书要求，接受了卖方    （中标人名称）       为本项目所做的投标文件，依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称“合同”）。

1、本合同中提到的货物和服务以中标人所提交的经交易中心评标确认的投标文件为依据。

2、乙方提供的货物和服务，应满足本合同的各项条款的要求。

3、乙方在合同签订后为履行合同的真实性负责，甲方有权对合同的履行、项目的实施提出质疑，甲方提出质疑后，乙方必须在二日内做出书面答疑和澄清。

4、明确双方违约责任。

5、适用法律：《中华人民共和国民法典》的有关规定进行解释。

- 二、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同基本条款

2、特殊条款

3、投标人提交的投标文件、开标一览表和售后服务承诺

4、供货一览表和产品技术规格说明书

5、中标通知书

- 三、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

- 四、货物采购和服务内容

本合同所涉及的买方应提供的货物或服务内容详见“供货一览表”（或“分项价格表”）和“合同基本条款”。

- 五、合同金额

根据交易中心所签发的中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）： 元（小写：￥            元）人民币。

- 六、付款方式

若无特殊要求，本合同的付款方式采用分期支付。（此付款方式作为参考，具体实施由采购人和中标人合同约定）

- 合同生效之日起七个工作日内支付给乙方合同金额  30     %，金额为（大写）：                       元（小写：￥       元）人民币。

- 系统建设过程中按照成交供应商完成建设内容的进度，并且系统经过正式使用科室提出使用意见，修改完善并满足科室业务需求，经甲方确认后，在10个工作日内支付合同总额的50%，金额为（大写）：                       元（小写：￥       元）人民币.

2、验收合格后，在   10  个工作日内支付给乙方合同金额  20  %的款项，金额为（大写）：             元（小写：￥           元）人民币。

- 七、服务期和验收方法

1.维保期：1年。

2.项目验收方式：验收工作原则上由采购人组织进行，采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收合格后在验收报告单上签字盖章，将验收报告单由中标供应商在退还履约保证金时返还交易中心。采购数额较大且有特殊技术要求的采购项目，可根据实际情况由采购人提出申请，采购管理办公室抽取专家，成立验收小组配合采购人组织验收。

- 八、人身安全

乙方施工人员人身安全由乙方负责。乙方应遵守相关工程安全法规和标准，对施工人员的人身安全负全部责任，并应对施工人员提供必要的安全培训和防护措施。

乙方负责合同履行期间的安全生产工作。在履行合同过程中因意外事件或生产安全事故等原因造成自身或他人的人身或财产损害责任由乙方负责解决和赔偿，甲方不承担任何赔偿或补偿责任。

- 九、违约责任

除双方对违约责任有明确约定外，任何一方不履行合同或履行合同不符合约定的行为，均构成违约。违约方除应按照合同总额的  %向合同相对方支付惩罚性违约金外，还应赔偿由此给合同相对方造成的所有损失，损失包括但不限于合同相对方通过诉讼方式追究违约方违约责任过程中产生的律师代理费、鉴定费、保全费、保全担保费、差旅费等合理费用。

- 十、争议解决

合同履行过程中产生的争议双方协商解决，协商解决不成的，由甲方所在地人民法院管辖通过诉讼方式解决。

- 十一、合同生效

本合同一式     份，甲方执    份，乙方执    份，交易中心执 壹  份，该合同经甲方、乙方法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖公章后开始生效，均具有同等法律效力。

注：在不改变合同实质性条款前提下，双方可就合同条款进行补充、修订或增加内容，具体以采购人与中标人签订的合同内容为准。

甲方名称及公章：

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）或委托代理人：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

签字日期：

乙方名称及公章：

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）或委托代理人：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

签字日期：

- 综合评审方法

该项目综合评分为100分，其中：技术标占90分，经济标占10分。

| 序号 | 评标内容 | 单项最高得分 | 权 重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 经济部分 | 100 | K1=0.10 |
| 二 | 商务技术部分 | 100 | K2=0.90 |

经济部分（总分的10%）

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 经济分K1x100 | 10分 | 综合评分法中的经济分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |

商务技术部分，占总分的90 %

| 序号 | 考核项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求理解 | 10 | 投标人提供需求理解方案，包括但不限于：①项目背景②建设目标③建设规模④现状分析⑤建设需求。每提供一项有具体内容的方案得1分，满分5分；每缺一项内容，减1分，减完为止； |
|  |  |  | 方案内容详尽、条理清晰，进度安排合理、措施全面具体、可行，满足采购人的需求，得5分；每有一处缺陷减 1 分，（本项所称“缺陷”是指①内容与实际情况不匹配②不符合项目特点③内容不完整或缺少关键节点④存在描述内容过于简略⑤缺失不全⑥前后矛盾⑦表述不清晰⑧凭空编造⑨逻辑混淆错误等任意一种情形），减完为止。 |
| 2 | 设计方案 | 18 | 投标人提供项目设计方案，包括但不限于：①总体设计，设计架构的合理性、采用的技术先进性、设计的完整性②应用系统设计，具备扩展性、实用性、规范性、易用性、可行性、模块功能描述具体。③接口设计，具备实用性、规范性、先进性。④数据库设计，具备可行性、可靠性较强。⑤安全系统设计，方案阐述较强、且具有针对性。⑥数据处理和存储系统设计。每提供一项有具体内容的方案得2分，满分12分；每缺一项内容，减2分，减完为止； |
|  |  |  | 方案内容详尽、条理清晰，进度安排合理、措施全面具体、可行，满足采购人的需求，得6分；每有一处缺陷减 1 分，（本项所称“缺陷”是指①内容与实际情况不匹配②不符合项目特点③内容不完整或缺少关键节点④存在描述内容过于简略⑤缺失不全⑥前后矛盾⑦表述不清晰⑧凭空编造⑨逻辑混淆错误等任意一种情形。） |
| 3 | 项目实施 | 9 | 投标人提供项目实施方案，包括但不限于：①项目管理②进度计划③质量保证措施④验收方案⑤测试方案⑥应急预案。每提供一项有具体内容的方案得1分，满分6分；每缺一项内容，减1分，减完为止； |
|  |  |  | 方案内容详尽、条理清晰，进度安排合理、措施全面具体、可行，满足采购人的需求，得3分；每有一处缺陷减 0.5分，（本项所称“缺陷”是指①内容与实际情况不匹配②不符合项目特点③内容不完整或缺少关键节点④存在描述内容过于简略⑤缺失不全⑥前后矛盾⑦表述不清晰⑧凭空编造⑨逻辑混淆错误等任意一种情形。 |
| 4 | 售后服务 | 10 | 投标人编制的售后服务方案，包括但不限于;①服务承诺②服务体系③技术支持④风险管理⑤服务期限承诺等；每提供一项有具体内容的方案得1分，满分5分；每缺一项内容，减1分，减完为止 |
|  |  |  | 方案内容详尽、条理清晰，进度安排合理、措施全面具体、可行，满足采购人的需求，得5分；每有一处缺陷减 1分，（本项所称“缺陷”是指①内容与实际情况不匹配②不符合项目特点③内容不完整或缺少关键节点④存在描述内容过于简略⑤缺失不全⑥前后矛盾⑦表述不清晰⑧凭空编造⑨逻辑混淆错误等任意一种情形。 |
| 5 | 关键技术 | 14 | 1、服务器性能：①服务器为保证主机数据安全，需支持同品牌或第三方（关键数据一键销毁系统）②为实现RAID控制器信息、存储摘要、物理设备信息、逻辑设备信息、BBU信息、事件记录、MVME设备信息等功能信息查看，阵列卡需支持同品牌或第三方“批量硬盘检测软件”③为满足资产管理、智能监测、网络拓扑图等功能，网卡需支持同品牌或第三方“服务器批量网口检测软件”④为了可查看风扇在位情况和转速及调速百分比、散热模式可实现自动调速，同时可查看进风口实时温度等，电源需支持同品牌或第三方品牌“服务器风扇转速调节软件”⑤为保证主机安全可靠，需支持同品牌或第三方（闪存加密系统）。支持一项得1分，不提供不得分，共5分； 2、CAD WEB插件：①需支持龙芯、飞腾、鲲鹏、海光等国产CPU、UOS、麒麟V10等国产桌面操作系统；②插件需支持参数化绘图、自定义实体功能。支持一项得1分，不提供不得分，共2分； 3、中间件；①需是《AKTD工程适配产品清单》内的中间件产品；②产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等，支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等；③产品需遵循国际标准，产品通过Java EE7、8四个标准规范的官方兼容认证。支持一项得1分，不提供不得分，共3分； - 4、数据库：①数据库支持丰富的原生几何数据类型，包括点、线、面、多点、多线、多面、几何集合②支持EWKT、EWKB和Canonical格式的几何对象③支持2D/3D坐标系、坐标系转换和球体长度计算④支持空间数据分析函数和聚合函数⑤支待GIST等空间数据索引⑥支持点、线、面各要素数据沿着原点、X轴、Y轴以及按缩放因子旋转或偏移数据，使其地理空间位置更加准确⑦数据库需要支持迁移评估功能。⑧支持外部数据源，支持外部数据源列式存储功能。支持一项得0.5分，不提供不得分，共4分。 备注：投标人提供以上技术相应的证明材料，否则不得分。 |
| 6 | 系统演示 | 6 | 演示分（满分6分） 演示内容为“审批子系统整合升级的功能、一码管地建设的功能、即时通讯办公子系统的功能、集成规划方案智能审查的功能”，具体评分标准如下： （1）仅提供PPT或系统截图演示的，得2分。 （2）系统操作录视频演示，演示审批子系统整合升级的功能，①项目申报功能升级（实现与系统无缝对接申报；项目申报材料进行智能逻辑检查，通过一张图分析、规则校验确保项目材料的完整性和准确性）②地政业务与规划许可业务功能整合升级（实现与全国国土空间用途管制监管系统、地政业务无缝对接，实现上一个阶段材料复用），得1分；每缺一项内容，扣0.5分，扣完为止。 （3）系统操作录视频演示，演示一码管地建设的功能，①通过电子监管码对用地全生命周期、阶段监管、查看追溯用地信息、各个阶段材料复用②“一码管地”数据治理功能（对历史数据进行一码全览维护，完成数据赋码，添加或移除数据节点，并按需修改节点间关联关系），得4分；每缺一项内容，扣0.5分；扣完为止。 （4）系统操作录视频演示，演示即时通讯办公子系统的功能①支持大文件（不小于2G）分片快速30秒内上传完成，②实现即时通讯办公子系统与公文系统、业务系统进行联动待办提示，得0.5分。每缺一项内容，扣0.25分，扣完为止； （5）系统操作录视频演示，演示集成规划方案智能审查的功能，①含自动解析成果进行预检、CAD二维平面图在线预览、三维模型展示②在CAD二维平面dwg图上进行问题标注并可将问题导出，得0.5分。每缺一项内容，扣0.25分，扣完为止。 备注：视频演示提供mp4格式，时间不超10分钟，演示刻录光盘，在开标截止时间前将光盘送至项目负责人处。满分6分，无演示光盘不得分。 |
| 7 | 项目团队人员 | 10 | 项目团队成员具备以下要求： - 项目团队人员具有系统架构设计师证书、信息系统项目管理师证书、网络规划设计师证书、中级工程师及以上证书的，每提供一个得2分，满分10分； 备注：须提供人员身份证、相关证书、人员名单等相关证明材料并加盖单位公章，不满足或未提供相关证明材料或资料不齐全的不得分。以上人员的证书不重复计分。 |
| 8 | 项目培训 | 5 | 投标人提供项目培训方案，包括但不限于：①培训目标②培训对象③培训内容设计④培训方式⑤培训计划与进度；每提供一项有具体内容的方案得0.5分，满分2.5分；每缺一项内容，减0.5分，减完为止； |
|  |  |  | 方案内容详尽、条理清晰，进度安排合理、措施全面具体、可行，满足采购人的需求，得2.5分；每有一处缺陷减 0.5分（本项所称“缺陷”是指①内容与实际情况不匹配、②不符合项目特点、③内容不完整或缺少关键节点、④存在描述内容过于简略、⑤缺失不全等任意一种情形）； |
| 9 | 主要业绩 | 8 | 投标人近三年(2022年1月1日-至今)承担过类似项目业绩，每提供1个类似项目业绩得2分，满分8分。 注：若合同页数过多，则可只上传主要页（包括采购具体内容、签约日期、双方盖章等内容）。业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩。 |
| 技术分合计 |  | 90分 |  |

商务技术部分得分加经济部分得分为投标单位的综合得分。

综合得分最高者为中标候选单位，如有综合得分并列第一的情况出现，则报价低者中标。本项目最高限价：533万元；

投标报价高于最高限价按废标处理。

- 第六章 采购内容与需求

# 一、项目说明

## 1.建设背景

2024年，乌鲁木齐市自然资源局迎来全新组建，整合了国土、规划等多部门职能，承担起更为综合全面的自然资源管理重任。这一整合并非仅仅是部门架构的简单重塑，更是对自然资源管理模式革新与效能提升的深度探索。此前，受整合前系统分散状态的影响，不同系统在功能设置与数据管理上缺乏协同，信息流通严重受阻，极大地影响了业务办理效率。例如在用地审批与规划审批环节，因系统间数据无法实时交互，频繁出现信息不一致、重复录入等棘手问题。工作人员需在多个系统间来回切换、反复核对信息，不仅工作负担大幅增加，还极易因人工操作失误影响政务服务的准确性与时效性，致使项目审批周期延长，企业和群众的办事体验大打折扣。随着国土与规划业务的深度融合，原有的电子政务系统格局已难以契合当下的发展需求，亟待进行系统性优化与升级。

为积极响应国家和自治区的政策号召，契合信创发展趋势，打破当前电子政务系统的困境，提升自然资源管理的现代化水平，对乌鲁木齐市自然资源局电子政务平台进行升级改造已刻不容缓。本次升级改造将以整合为核心目标，全力打造一个功能完备、协同高效的大系统。重点解决现有平台存在的问题，构建一个功能完善、数据共享、业务协同、安全可靠的自然资源电子政务平台。

## 2.建设目标

项目以服务首府经济社会高质量发展、提升政务服务现代化水平为目标导向，聚焦破除业务壁垒、实现深度融合这一核心目标，针对现有平台存在的数据孤岛、业务脱节、信息化水平参差不齐等痛点，紧密锚定自然资源治理数字化转型趋势，以实现业务闭环管理和项目全生命周期监管为突破口，引入人工智能、大数据等前沿技术，构建功能完备、数据互通、业务协同、安全可控、操作便捷的新一代自然资源电子政务平台。通过全面整合自然资源系统内传统业务与新规划业务，重新梳理优化业务流程，打造“业务全覆盖、流程全贯通、数据全共享”的智慧自然资源政务体系，切实提升行政业务工作效率与政务服务精准度，更好地满足企业和群众办事需求。同时，以 “一码管地” 创新模式贯通土地资源全业务流程，实现系统间数据无缝共享，助力首府持续优化营商环境，推动经济社会高质量发展，为自然资源治理现代化提供坚实的数字化支撑，切实达成服务社会、优化治理的目标导向。

## 3.项目资金及资金来源

项目资金：533万元。

项目资金来源主要是自筹资金。

## 4.建设依据

一、法律类

1. 《中华人民共和国土地管理法》

2. 《中华人民共和国城乡规划法》

二、国家级规划与政策

3. 《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

4. 《“十四五” 国家信息化规划》

5. 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》

6. 《国务院关于加快推进 “互联网 + 政务服务” 工作的指导意见》

7.《国务院关于授权和委托用地审批权的决定》（国发〔2020〕4 号）

8.《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57 号）

三、部委配套法规与管理办法

11. 《中华人民共和国土地管理法实施条例》

12. 《建设用地审查报批管理办法》（国土资源部第 69 号令）

13. 《自然资源部关于贯彻落实 <国务院关于授权和委托用地审批权的决定> 的通知》（自然资规〔2020〕1 号）

14. 《自然资源部办公厅关于新 <土地管理法> 实施后在审建设项目用地审查报批有关问题的通知》（自然资办函〔2020〕328 号）

15. 《城乡规划编制单位资质管理规定》

四、部委信息化与空间管理规范

16. 《自然资源部办公厅关于开展地理信息公共服务平台 2022年综合评估工作的通知》（自然资办函〔2022〕630 号）

17. 《自然资源部信息化建设总体方案》（自然资发〔2019〕170号）

18. 《自然资源数字化治理能力提升总体方案》（自然资发〔2024〕33 号）

19. 《国土空间用途管制数据规范（试行）》

20. 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》

五、软件开发相关国家标准规范

21.GB/T9385-2008计算机软件需求规格说明规范

22.GB/T9386-2008计算机软件测试文档编制规范

23.GB/T19001-2008质量管理体系要求

24.GB/T15532-2008计算机软件测试规范

25.GB/T14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理

26.GB/T20157-2006信息技术软件维护

27.GB/T20273-2006信息安全技术数据库管理系统安全技术要求

六、其他

28.《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发(乌鲁木齐市机构改革方案)的通知》(新党厅字(2024〕37号)

29.《乌鲁木齐市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》（乌党办发〔2024〕48号）

## 二、采购内容及参数要求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审批子系统整合升级 | 1 | 项 | 为实现自然资源政务审批统一平台的建设目标，整合升级原有分散的各个业务审批系统，推动审批流程的标准化、集约化和智能化管理，进一步提高审批效率，优化资源配置，确保审批工作顺畅、精准。 - 项目申报功能升级 需对原有的流程进行界面优化，主要功能完成用地、规划许可等项目的材料组织功能。用户可以根据实际业务需求，发起新项目上报，填写项目基本信息，支持上传各类项目相关文件，对于涉及空间数据的项目，上报时支持上传GIS空间数据文件、CAD文件。实现项目数据材料的自动检查功能，实现项目材料的全流程上报到对应的审批子系统进行审核。新增一码智查功能模块，借助“互联网+”技术推出一码智查功能，把“码”汇聚的信息封装后，在制发证书上喷印二维码，用户扫描二维码即可查询，用户可随时查看材料审批进度与质检状态，了解各环节处理情况，且系统支持进度提醒与状态变更通知，确保用户实时掌握报件进展。 - 地政业务功能整合升级 地政业务在功能升级的基础上，引入新建模块，实现审批流程的全方位优化。升级后的临时用地审批、城市批次建设项目用地审批和单独选址用地审批功能等，提供自动化审核与多部门协同，提高审批效率。新增建设用地耕地占补平衡审查、土地征收成片开发方案审查、土地复垦方案审查功能，支持智能化划定、项目管理和开发方案审查，确保土地利用规划与政策要求的高度一致性。 包含协议出让自建房、划拨方式取得用地使用权转让、补办用地手续、国有建设用地使用权协议出让、建设用地使用权抵押、 国有建设用地招拍挂、国有建设用地划拨、临时用地审批、城市批次建设项目用地审批、 单独选址建设项目用地审批、建设项目用地预审与选址意见、核发建设用地规划许可证、新增建设用地耕地占补平衡审、新增土地征收成片开发方案审、新增土地复垦方案审查流程等模块。 - 规划许可业务功能整合升级 规划许可业务通过整合原规划管理信息系统中业务流程和新建功能，全面提升建设项目的规划审批水平。优化后的建设工程规划许可、建设项目规划技术审查、规划设计条件审查、选址审查意见等功能模块，实现在线组卷提交，完善技术审查功能，支持多项技术指标的自动化比对和合规性分析，促进规划管理的科学化和精细化。 包含核发乡村建设规划许可证、核发建设工程规划许可、核发建设工程规划竣工认可、建设项目规划技术审查、选址审查意见和规划条件设计、新增详细规划审批流程等模块。 - 其他审批业务功能整合升级 新增地下车位业务审批、不动产登记中心信息联络功能。 - 公文与业务关联集成 提供公文收发文的集成功能，实现业务审批流程与公文收发文流程的无缝对接与信息关联，以及业务与公文之间的流转逻辑和操作规范，确保业务审批过程中，能够关联公文收发文流程，并将业务审批过程中产生的数据以及申请材料完整地关联至公文收发文环节，从而提高工作效率，保证信息流转的准确性与连贯性。在后续的公文查阅、审计或业务复盘过程中，可以方便地追溯到业务审批的原始信息和依据，便于信息的管理与分析。 - API接口 API接口开发涵盖了基础信息、数据操作、文件管理、消息通知、统计与报表、安全与审计等接口。 |
| 2 | 一码管地建设 | 1 | 项 | 一码管地建设包含以下内容： （1）“一码管地”流程设计 用地管理全生命周期流程设计，建立“一码”图谱功能，实现全流程监管与追溯，提高用地管理的效率和透明度，确保各环节的无缝衔接,包括项目监管码生成，项目监管码查询，项目不动产单元号反写，展示页面设计、项目合规分析。制定一码管地编码规则。 （2）“一码管地”数据治理 通过对规划与自然资源的数据治理将“一码”引入到用地管理每个阶段的相关数据表中，与新报业务形成无缝衔接。对于已存在的历史审批数据，通过开放人工编辑权限为每个阶段的记录进行维护编码。 （3）一码全览 以项目为主线，按照业务办理时序关系，将地块信息、各阶段业务信息、材料附件以空间可视化的方式直观展示出来，便于实时掌握各个业务环节办理情况，了解项目全生命周期。 |
| 3 | 综合统计分析子系统整合升级 | 1 | 项 | 综合统计模块是一个针对特定领域众多类型土地、规划等相关数据进行整合、归纳，并以直观形式呈现出来的功能模块。通过对将各类建设用地、规划审批以及土地整治修复等丰富繁杂的数据收集起来，经过汇总处理，为相关单位提供清晰、条理化的信息概览，辅助其开展分析、决策、监管以及项目推进等工作。 （1）统计报表生成模块 提供审批数据统计报表生成，以及报表多格式导出。 （2）数据对比与趋势分析模块 提供项目办理统计对比分析、项目办理图形统计对比分析、API 接口使用统计对比分析以及历史数据对比、年度/季度趋势分析等功能。 （3）审批效率分析模块 提供审批时长统计、审批事项的退回与驳回率分析等功能。 |
| 4 | 综合办公子系统整合升级 | 1 | 项 | 综合办公子系统整合升级包含以下模块： （1）公文管理 对自然资源电子政务平台中原有的公文管理功能模块进行界面优化，实现包括公文的起草、发布，到接收、在各部门和人员之间的传递，以及对公文实时状态的跟踪、查阅、检索、归档等操作。 （2）请销假管理 对自然资源电子政务平台中原有的请销假管理流程进行界面优化，实现包括从请假类型的设定、员工请假申请的提交，到审批流程的运转处理。 （3）综合查询 对自然资源电子政务平台中原有的综合查询模块进行界面优化，实现通过多种查询条件快速获取所需的综合信息，并能够对这些信息进行导出操作，同时通过查询权限管理来确保信息查询的安全性和合规性。 （4）会议管理 对自然资源电子政务平台中原有的会议管理模块进行界面优化，实现会议室预定和管理功能。 （5）信访管理 对自然资源电子政务平台中原有的信访管理模块进行界面优化，实现包括信访登记与分类、信访处理流程、信访统计分析等功能。 （6）档案管理 对自然资源电子政务平台中原有的档案管理模块进行界面优化，实现包括档案归档与分类、档案借阅与管理、档案检索与审计等功能。支持通过单点登录的方式接入市城乡建设档案馆的档案系统、不动产登记中心的档案系统。 （7）人事管理 对自然资源电子政务平台中原有的人事管理模块进行界面优化，实现员工信息管理。 （8）通知公告 对自然资源电子政务平台中原有的通知公告流程进行界面优化，实现包括公告分类、公告发布和查看等一系列操作。 |
| 5 | 新建即时通讯办公子系统 | 1 | 项 | 新建即时通讯办公子系统，包含以下模块： （1）即时沟通功能 新建即时沟通功能，通过实时消息传递、群组功能、状态跟踪和消息推送等子功能，为用户提供便捷及时的沟通体验。 （2）文件传输与共享功能 新建文件传输与共享功能，用于在不同用户、设备或系统间高效传送与共享文件，并保障文件传输稳定、安全及有效管理。其涵盖多项子功能：大文件传输支持传输视频等大体积文件；断点续传允许因网络等问题暂停传输后从中断点继续，通过记录传输数据量与位置信息实现，提高传输效率与可靠性。 （3）局长办公会议管理功能 局长办公会议管理功能是一套专注于会议组织与事务管理的功能集合，重点围绕会议的提醒通知和会议纪要的记录与分发，确保会议相关信息能准确传达与有效留存。 （4）通讯录管理功能 通讯录管理，通过多种操作保障通讯录内容准确、时效，提供便捷查询方式，并借助权限管理确保信息安全合规。 （5）办件消息推送与通知功能 办件消息推送与通知功能是一种信息传递机制，主要用于在事务处理过程中，将相关消息及时、准确地发送给相关人员。它能够确保参与办件流程的各方及时了解办件的进展情况、任务要求等重要信息，并且通过不同类型的通知功能和通知状态跟踪功能，来实现高效的信息传播和管理。 |
| 6 | 图形审查系统 | 1 | 项 | 图形审查系统包含以下模块： （1）一张图数据资源接入 以国 2000 坐标系为统一标准开展数据接入工作，在系统中接入国土一张图与转换后的规划一张图数据。 （2）通用功能模块 通用功能模块集成多种基础性和通用性功能，包括地图和地理空间数据的展示、操作、查询、图层管理、量算、专题出图、对比浏览、分析等。 （3）方案审查与决策分析模块 通过整合图形化管理、地理空间分析、智能决策和图形运维等多种功能，为项目审批的有效审查和科学决策提供全面支持，包括用地范围图形化管理、范围导入导出、坐标修改、图形入库。地理空间分析、拓扑检查、历史项目重叠检查、分析结果展示等。 （4）合规性审查 集成了多种判定和分析功能的系统模块，旨在通过智能化的手段辅助决策者进行快速、准确且全面的决策。 |
| 7 | 对接国土空间基础信息平台 | 1 | 项 | 对接国土空间基础信息平台包含以下模块： （1）数据共享与对接 开发建设对接接口，通过国土空间基础信息平台与审批子系统的无缝对接，包括用地审批、土地供应、土地征收、规划许可、规划核实等审批业务，实现信息的实时共享和数据互通，避免信息孤岛现象。 （2）审批与协同中接口对接 为实现辅助审批协同机制，通过对接多个关键接口构建数据互联互通体系。利用“对接项目基本信息接口”从国土空间基础信息平台或项目管理数据库获取项目名称、状态等核心信息，以通用格式经安全通道传输，为审批提供基础数据支撑；借助“对接项目坐标接口” 精准获取项目坐标及分析结果，结合地理分析运算，为涉及空间规划的审批环节提供科学依据；“对接项目审批信息接口” 深度连接审批流程管理系统数据库，实时检索并整合项目审批环节信息，以规范格式推送至审批界面，确保审批进度透明化。同时，“对接用户信息接口” 融合用户信息获取、身份认证与权限管理功能，加密传输用户数据，以单点登录实现跨应用身份认证，并基于角色权限实时校验用户操作，保障审批流程安全合规。各接口协同运作，实现审批数据实时共享与高效交互，推动审批流程标准化、智能化。 （3）可视化与分析工具 在可视化方面，提供直观地图可视化工具，让审批人员能查看项目用地范围等空间信息，便于理解和分析空间布局。在分析工具方面，根据审批需求，自动生成空间分析报告，包括用地合规性、环境影响分析、开发限制等，为审批结果提供详尽的技术支撑。通过对接国空平台相关接口可实现可视化与分析工具的功能。 （4）安全与权限管理 设置不同用户角色的访问权限，确保只有经过授权的人员才能查看或使用相关的空间数据，保障系统的安全性与合规性。 |
| 8 | 集成规划方案智能审查 | 1 | 项 | 规划方案智能审查利用系统预设的规划指标审查规则，对建设项目规划方案的指标数据进行定量的比对分析，实现纸质报件、手工计算向电子报建、自动计算的转变，由审查人员的主观审查，转变为统一数据标准的机审，减少标准尺度不统一或因失误造成的行政审批风险，使规划方案成果规范化、标准化、数字化。 （1）智能审查 将国家法律、法规、标准、乌鲁木齐地方性法规、政府规章、规范性文件、等经过梳理的审查标准和依据进行录入，通过自动分析解读规范，形成适用于乌鲁木齐当地统一的标准的审查标准指标库。 通过建立相应的技术标准消除制图标准不规范、数据格式不统一等现象，促使设计单位提交统一标准的规划设计电子成果，也可以节省设计单位反复报送时间，提高办公效率，降低建库成本，提升数据成果的使用价值。 通过成果数据智能预检，利用内置质检规则与质检工具检查数据线形叠加、溢出以及完整性、数据一致性等内容，合格数据进入人工审核，不合格退回修正； 在审批流程中，对通过预检的CAD数据进行规整数据解析，在规范范围内，自动进行建筑、道路、阳台等构件属性数据的自动汇总；将解析的指标数据分类展示，具有规划条件、配套设施、建筑间距、红线退让、绿地面积、车位数量复核等各项合规性监测功能，方便审核人员掌握；依据指标库参数自动检查结构化指标数据并展示结果；可根据规则文件定位问题以及展示审核依据；点击单体二维图形实体可查看对应属性；支持对同一项目不同成果版本的指标数据进行比对分析。 对审查的结果生成报告，包括各项监测结果及相关指标报表，可以按照格式要求一键导出成功报告书，报告直观可直观的展示满足项和不满足项。 （2）CAD在线预览 通过集成 Web 端 CAD 图形渲染引擎，将 DWG 文件图形数据转换为可视化图像，呈现清晰直观的 DWG 预览页面，方便用户提前查看内容与图形布局辅助决策。 （3）CAD文件导出 实现CAD文件在线导出功能。 （4）导出标准三维数据格式 系统自动解析规整端生产的数据，将规整端生成好的总平三维模型在系统中进行展示，并且进行标准格式glb或gltf的导出供后续其他系统进行利用。 （5）CAD文件上传 系统支持多种常见的文件格式，兼容性强，确保不同来源的 CAD 文件都能顺利上传。上传完成后系统会迅速校验文件格式、内容完整性，无损坏缺失则将文件存储至指定数据库或存储空间。 |
| 9 | 对接电子签章系统 | 1 | 项 | （1）证书PDF生成 依据预设的证书模板格式，将源数据进行排版布局，适配 PDF 文档结构，使生成的证书样式规范统一。 - 证书PDF盖章 在证书盖章环节，将待盖章文件传输至现有电子签章系统，生成带签章的PDF。 |
| 10 | 新建对接共享平台 | 1 | 项 | 新建对接共享平台包含以下模块： （1）建立对外共享平台 建立对外共享平台，数据共享内容主要包括项目信息、审批数据等业务相关数据，该平台专注于数据交换接口的管理，通过接口注册、权限配置、调用跟踪等功能，对连接各系统的接口进行统一规范与管控。同时，平台提供可视化的接口展示界面，方便技术人员查看接口参数、调用状态及数据流向。 功能包括：接口功能（含接口查询、接口展示、接口筛选，接口管理等）、库表共享功能、文件共享功能、共享统计功能。 （2）审批数据统一管理 在对外共享平台上实现数据的统一管理功能，确保各部门的共享数据能够集中管理与分发。系统支持多种数据格式的转换与传输协议，确保数据能够顺利对接到工改系统、统一政务平台等外部系统。新增数据质量日志管理功能，实时监测数据传输过程，保证数据的完整性与安全性。 |
| 11 | 移动办公APP升级 | 1 | 项 | 对目前已有的移动办公app进行升级，集成即时通讯办公子系统，涵盖多项功能，包括即时沟通、文件传输、局长办公会议管理、通讯录管理、办件消息推送与通知等功能。 |
| 12 | 接入DeepSeek大模型 | 1 | 项 | 初步接入 DeepSeek大模型，借助 DeepSeek大模型强大的语言理解、数据分析和智能决策能力，对现有平台进行深度优化与创新。 （1）智能行政办公 通过接入DeepSeek模型，在公文处理上，对公文内容进行逐句分析，不仅能够精准识别语法错误，还能深入理解语义，纠正表述模糊、逻辑混乱的语句。同时实现公文排版的智能化。 （2）智能查询政策 当用户在平台输入政策查询需求时，平台迅速将用户问题传输至 DeepSeek大模型。模型依据与用户问题的匹配度进行推荐，确保用户能够快速获取最符合需求的政策内容。 （3）智能问答 无论是办理自然资源相关业务，还是咨询自然资源管理知识，都可在平台的智能问答板块获得帮助。 |
| 13 | 系统运维建设 | 1 | 项 | 系统运维模块通过功能升级，进一步优化租户管理、工作流引擎、系统管理和查询统计功能，确保系统运行的稳定性与高效性。 （1）租户管理 增强多租户环境的管理功能，支持在同一系统中安全地隔离各租户的数据和配置。新增租户间数据隔离机制，确保不同租户的数据独立、安全，并提供详细的租户资源使用跟踪，帮助管理员实时掌握租户资源分配和使用情况。引入动态配置策略，实现租户配置的自动化调整。 （2）工作流引擎 支持建立“集中式”系统架构，各单位以“用户”的形式将自己的系统部署挂接到平台上来。各用户可以在自己的环境中完成自己的业务系统建设，同时完成自己的权限设计，可以将自己需要的功能封装成接口。用户间可以共享通用流程、共享数据，方便各用户快速实现标准化业务办理，同时还可以汇总数据，形成集中、集约化管理，避免信息孤岛的产生。 （3）系统管理 支持对各类业务办件的全流程管理。系统可自动记录每个办件的状态变更与操作日志，提供办件历史追踪功能。 （4）查询统计 支持多维度、复杂条件的组合查询，包括分项目办件量统计、个人办件量统计、部门办件量统计等。 |
| 14 | 国产化改造 | 1 | 项 | （1）国产化数据库建设 自然资源电子政务平台的数据处理需求涉及多类型、海量的数据管理，涵盖自然资源管理中的公文，审批业务等信息，因此，国产数据库建设需具备高效、稳定和安全的运行能力。 （2）数据升级 在进行数据升级前，需对原有数据进行全面评估，包括数据质量、数据格式、数据关联性等，制定详细的数据升级方案。 （3）数据迁移 将原有平台中审批数据进行融合后迁移，在数据迁移过程中，进行充分的兼容性测试，验证迁移后的数据在国产数据库与其他信创产品协同工作时的稳定性和准确性。 （4）系统国产化改造 自然资源电子政务平台涉及多个部门和业务系统的集成与数据共享，为满足业务协同和数据流转的需求，系统国产化改造需从底层架构到应用层进行全方位的调整。 （5）信创基础设施 ①内网应用和数据服务器2台： 1、品牌要求：国产品牌。 2、关键数据一键销毁系统 3、内存：配置8条≥32 GB DDR4 3200 MHz RDIMM内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量。 4、硬盘：配置4块≥1.92T SSD 2.5寸 热插拔硬盘。 5、阵列卡：配置1张 八通道高性能阵列卡。 6、网卡：配置2张≥双口千兆网卡；配置1张 双口25GE网卡（含10GE模块）；配置1张 双口16GB FC卡。 7 、电源：配置1+1冗余热插拔电源，功率≥800W，满配冗余风扇，保证系统高可用性。 ②国产中间件： 1.产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。 2.遵循国际标准，产品通过Java EE7、8四个标准规范的官方兼容认证。 3.支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。 4.支持命令行审计功能，能记录每次命令行操作。 ③CAD Web插件： 1.操作系统支持：支持龙芯、飞腾、鲲鹏、海光等国产CPU；支持windows10、11操作系统及UOS、麒麟V10等国产桌面操作系统。 2.多语言支持，必须支持中文，具备中文的界面，帮助，文档。 3.双核CPU运算支持主流硬件配置、支持双核/多线程的CPU，能流畅处理大图纸文件，有较高的绘图效率。 4.除dwg外，支持cad周边图纸格式dwf/dxf/dwt等。 支持移动、复制、阵列、偏移或者删除等编辑命令。通过格式菜单 可对新建或对已有的图层、颜色、线型、线宽、文字样式、标注样式、表格样式、多重引线样式等进行修改。 ④国产数据库： 1.面向全行业、全客户关键应用的大型通用数据库管理系统，适用于联机事务处理、决策分析、海量数据管理、大规模并发处理等应用场景。 2.提供物理同步、逻辑同步、性能优化、运行分析诊断、全文检索等功能，可扩展时空数据处理能力。 3.支持国产硬件体系，支持飞腾系列、龙芯系列、申威系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等不同 CPU架构的服务器;支持国产操作系统平台(U0S、麒麟、凝思磐石、中科方德、深之度、普华等); 4.支持坐标系转换和球体长度计算。 5.支持丰富的原生几何数据类型。 6.支持外部数据源列式存储。 |
| 15 | 密码要求 | 1 | 项 | 通过乌鲁木齐市自然资源电子政务平台自身改造实现应用和数据层的身份鉴别、访问控制信息完整性、数据传输完整性、数据存储完整性、日志记录完整性。所采用的密码技术及相关机制均遵循商用密码管理的法规和标准要求，确保系统的安全性和合规性。 |
| 16 | 网络要求 | 1 | 项 | 系统平台需要支持IPV6网络协议 |

# 三、工期要求

乌鲁木齐市自然资源电子政务平台升级改造项目（二期）要求在2026年3月底前完成全流程建设，包括系统开发、国产化适配、安全测评、用户培训及验收交付。

# 四、安全性能要求

## 1.安全指标要求

（1）系统可用性

确保系统全年的可用性不低于99.9%，通过负载均衡、集群部署等技术手段，提高系统的可靠性和容错能力。同时，建立7×24 小时的监督机制，及时发现并处理系统故障，减少系统停机时间。

（2）漏洞修复及时率

定期对系统进行安全漏洞扫描，发现漏洞后应在24 小时内制定修复方案，并在72 小时内完成漏洞修复，确保系统始终处于安全状态。

（3）审计日志完整性

系统应记录所有用户的操作行为，包括登录、数据访问、修改、删除等操作，审计日志应完整、准确，保存期限不少于6 个月。审计日志应具备防篡改功能，确保审计数据的真实性和可靠性。

## 2.性能指标要求

（1）响应时间

在正常网络环境下，用户进行在线申报、审批流程操作、信息查询等业务时，为了确保用户操作的流畅性和高效性，避免因长时间等待而影响用户体验，服务器在处理200 并发量普通请求的平均耗时不超过3 秒。对于复杂的数据综合查询操作，单次请求响应时间也应尽量控制在可接受的范围内。在GIS 空间分析服务中，针对200 平方米的用地范围，叠加单个地类图斑图层进行分析，平均耗时≤2 秒；叠加20 个图层进行分析，总耗时≤20 秒。

（2）吞吐量

吞吐量，指的是服务器每秒能接收并处理的请求数量，其与处理请求的复杂程度呈反比关系。拥有良好吞吐量的服务器，能同时处理更多用户请求，实现高效的数据传输。乌鲁木齐市自然资源电子政务平台（一期）拥有290 名系统用户，其中日常活跃用户数量约为100人。经JMeter 工具测算，在100 用户并发的情况下，系统吞吐量约为200RPS（每秒处理请求数）。平台升级改造后，届时系统用户预计将增长至530 人，日常活跃用户数量约达200 人。为满足业务发展需求，二期软硬件吞吐量目标设定为400RPS，以确保系统在更高负载下仍能高效稳定运行。

（3）可用性

为保障自然资源审批业务的连续性，平台应具备高可用性，确保在任何时间都能够正常对外提供服务。系统的年可用性应达到99.5%以上，即每年的停机时间不超过43.8 小时，包括计划内的维护停机时间和意外故障停机时间。通过采用冗余技术、负载均衡技术、故障切换机制等手段，提高系统的容错能力和恢复能力，确保在出现硬件故障、网络故障、软件错误等情况下，系统能够迅速自动切换到备用设备或系统，保障业务的正常运行，减少因系统故障对行政审批工作造成的影响。

（4）可扩展性

考虑到乌鲁木齐市自然资源管理业务的不断发展和变化，以及未来可能出现的业务量增长和功能需求扩展，平台应具备良好的可扩展性。采用基于微服务架构、分数据布式库等先进的技术架构，便于进行功能模块的添加、修改和升级，实现系统的快速迭代和持续优化，降低系统的维护成本和升级难度，确保平台能够适应未来业务发展的长期需求，保持技术先进性和竞争力。

## 3.系统备份要求

建立完善的数据备份策略，每天至少进行一次增量备份，每周进行一次全量备份，确保数据在发生意外丢失或损坏时能够快速恢复。备份数据的恢复时间目标（RTO）应不超过 4 小时，恢复点目标（RPO）不超过24小时 。

## 4.系统灾难恢复指标要求

（1）恢复时间目标（RTO）

对于乌鲁木齐市自然资源审批系统，核心业务（如业务审批流程处理、数据查询等）的 RTO 应不超过8小时，确保在灾难发生后能快速恢复业务运转，减少对审批工作的影响；非核心业务（如历史数据统计、报表生成等）的 RTO 可放宽至24小时。

（2）恢复点目标（RPO）

表示灾难发生后，系统能够恢复到的最近时间点的数据状态，即允许丢失的数据量。该系统的RPO应不超过15分钟，通过实时数据同步和频繁的事务日志备份，最大限度减少数据丢失，保障审批业务数据的完整性和连续性。

（3）数据恢复完整性

灾难恢复后，系统数据应完整无缺，关键业务数据的恢复完整性需达到100%，非关键数据的恢复完整性不低于99%。通过数据校验和比对机制，确保恢复的数据与灾难发生前的数据一致，避免出现数据丢失、损坏或错误。

## 5.应用系统密码要求

开发设计的软件需要满足商用密码评估的要求。

## 6.等保测评要求

开发设计的软件需要满足三级等保测评的要求。

# 五、售后服务要求

（1）中标方需在合同规定项目工期内完成整个系统的项目建设工作；

（2）中标方应保证系统的正常运行等工作，及时解决项目运行过程中发生的各类故障以及修补各系统漏洞，系统有任何问题，2小时内响应，4小时到达现场，24小时电话服务；

（3）中标投标人应提供售后服务承诺书及服务条款、售后部门、联系人和联系电话；

（4）验收后免费维保期为1年。

# 六、培训要求

系统上线后对全局工作人员的培训不少于1次，在系统使用过程中根据需要可以单独给各科室培训，培训方式可以现场会议室培训和线上腾讯会议培训，培训人数全局400人左右，根据需要可适当调整。

# 七、成果要求

投标人在项目实施过程中，按进度应向用户提供相应成果，包含但不限于以下内容：

1.系统成果

系统软件开发成果及其源代码，以光盘介质提交，并基于采购人指定的基础设施环境下进行部署。

2.文档成果

以光盘、纸质两种介质提交下列文档成果各1份，包括但不限于：

（1）实施方案；

（2）需求规格说明书；

（3）软件开发设计说明书；

（4）测试方案；

（5）测试报告；

（6）用户手册；

（7）技术总结报告；

（8）项目总结报告；

# 八、标准规范建设内容

数据标准化和规范化体系将根据国家、自治区、乌鲁木齐市的自然资源信息化建设规范和标准要求建立，包括《自然资源部信息化建设总体方案》、《国土空间用途管制数据规范（试行）》、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》等标准规范，并充分考虑到乌鲁木齐市已有数据基础及数据现状，通过建立切实可行的数据接入、业务协调的工作流程规范，为数据接入、系统开发、更新和管理提供有效的管理规范和标准支撑，形成数据接入规范、协同开发标准规范等一套标准体系。

# 九、付款方式

合同签订后10个工作日内，甲方向成交供应商支付合同总额的30%作为前期启动经费；系统建设过程中按照成交供应商完成建设内容的进度，并且系统经过正式使用科室提出使用意见，修改完善并满足科室业务需求，经甲方确认后，在10个工作日内支付合同总额的50%给成交供应商；项目经甲方验收合格后，在10个工作日内支付合同总额的20%给成交供应商；最终付款方式以合同为准。

- 第七章  投标文件格式与要求

- 目  录

资格证明文件

…

报价文件

…

商务技术文件

…

- 投 标 文 件

- (资格证明文件)

项目名称：

项目编号：

投标人：________________________

年  月  日

- 一、供应商须具备政府采购法第二十二条规定的条件

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条  供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
　　（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
　　（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

投标人：                        （公章）

日期：        年    月    日

- 二、授权委托书

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）：

本人     （姓名）    系      （投标人名称）      的法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人），现授权委托   （姓名）     为我单位授权代表，全权代理由贵中心组织的                   项目（项目编号：WZCG           ）的投标活动的一切相关事宜，我公司均予以承认。

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）的

证件号码（身份证）：

授权代表证件号码（身份证）：

授权代表无转委权。

投标人：                  （公章）

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）：              （印章或签名）

日  期：       年    月    日

授权代表身份证影印件

- 三、身份证明书

投标人名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓   名：                   性别：        年龄：        职务：        ，系          （投标人名称）              的法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）。

特此证明。

投标人：                  （公章）

日  期：       年     月    日

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）身份证影印件

- 开标一览表

（服务类）

单位：人民币/元

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  | 标段编号 |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

- 四、反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，同意乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与乌鲁木齐市政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

投标人：                        （公章）

日  期：        年    月    日

- 五、联合体协议

【联合体协议书（非联合体无需提供）】

乌鲁木齐市公共资源交易中心(乌鲁木齐市政府采购中心)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加

（项目编号：              ）项目的采购活动。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：

（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）姓名）

二、                    （某成员单位名称）为                      （联合体名称）牵头人

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件的编制，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、若我方中标，联合体将严格按照招标文件的各项要求，履行中标后的义务和签订的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

__________________                                         ___________ 。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

__________                                      ____________   _______。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                  （公章）

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）（或授权代表）：                     （印章或签名）

成员名称：                                    （公章）

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）（或授权代表）：                     （印章或签名）

日    期：          年         月        日

注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）授权委托书。

- 八、其他资格审查资料

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

- 投 标 文 件

- (报价文件)

项目名称：

项目编号：

投标人：__________________________

年   月  日

- 一、开标一览表

- （服务类）

单位：人民币/元

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  | 标段编号 |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

- 二、报价明细表

- （服务类）

单位：人民币/元

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段名称 |  | 标段编号 |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                          （公章）

日  期：        年     月     日

- 三、分项价格表

项目名称：                 项目编号：

单位：人民币/元

| 序号 | 分项名称 | 计量单位 | 具体说明 | 单价 | 数量 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人：                       （公章）

日  期：        年     月     日

- 投 标 文 件

- (商务技术文件)

项目名称：

项目编号：

投标人：__________________________

年   月  日

- 投标人基本情况

- 1、名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：                邮政编码：

(2) 成立或注册日期：                   ;

(3) 统一社会信用代码：

(4) 法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）姓名：

(5) 投标保证金信息

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：  _______省     市

- 2、经营范围：

- 3、近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

- 4、近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)           （用户名称和地址）        （销售项目名称）

(2)           （用户名称和地址）         （销售项目名称）

- 5、同意为投标人制造货物的制造商名称、地址（非制造商填写）

- 6、近年类似项目业绩（可另附页）：

采购人：

合同签订时间：

数量：

合同金额：

- 7、开立账户银行的名称和地址

（提供开立账户银行存款账户信息复印件）

存款账户信息复印件

- 8、其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等。

兹声明上述数据和资料是真实、有效的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人：                    （公章）

日  期：     年   月   日

- 投标函

乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）：

根据贵方    （项目名称）     （项目编号：        ）的投标邀请，正式授权签字代表   （姓名、职务）  代表投标人    （投标人名称）   提交下述文件并在此声明，所提交的投标文件内容真实、完整、准确、最新的，并且未进行任何形式的篡改或伪造。若提供的任何资料存在虚假、不实的情况，我方将对因此给主办方或任何第三方造成的所有损失承担法律责任。

1、资格证明文件；

2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务响应与偏离表、业绩资料、其他证明文件等；

3、技术文件：供货一览表、技术规格响应/偏离表、其他证明文件等；

4、演示视频（如有）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供的货物（或服务）投标总价为：     元(人民币大写)。

2、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细阅读全部招标文件，完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

4、我方承诺以中标为目的参与本次采购活动，自开标之日起遵循本招标文件规定，若我方成交，在招标文件前附表中规定的投标有效期内我方将履行本投标文件中的承诺，且在此期限内投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据“第一章  投标邀请”第二条规定，我方承诺具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

（6）与采购人和交易中心无任何的隶属关系或者其他利害关系。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

6、如果我方在投标截止时间后撤回投标文件，同意贵方没收投标保证金。

7、同意提供贵方可能要求的与本次采购有关的一切数据或资料。

8、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

9、详细信息：

投标人名称：                       （公章）

法定代表人（或经营者/执行事务合伙人/负责人/自然人）（或授权代表）：               （印章或签名）

地址：

电话：            传真：

开户行:

账号:

日期：     年   月   日

10、 投标有效期：自提交投标文件的截止之日起      日。

备注：

1、除可填信息外，对本投标函的任何修改将视为非实质性响应，在评审时视为无效投标。

2、投标人营业执照注册成立不足三年的，承诺声明时间自成立始至参加本次采购活动止。

- 业绩资料

- 类似业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 完工时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

- 附：业绩合同复印件（若合同页数过多，可只上传主要页。）

- 服务内容响应/偏离表（服务类）

项目名称：                  项目编号：

标段名称：                      标段编号：

| 序号 | 服务名称 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日

注：1、“服务内容响应/偏离表”，投标人应作详细的文字描述说明，不得简单填写“均响应”、“完全响应”，否则，评标委员会将视为未响应。

2、“响应/偏离”应注明“响应”或“正/负偏离”。

- 需求理解

- 项目背景

- 建设目标

- 建设规模

- 现状分析

- 建设需求

- 设计方案

- 1.总体设计

- 2.应用系统设计

- 3.接口设计

- 4.数据库设计

- 5.安全系统设计

- 6.数据处理和存储系统设计

- 项目实施

- 1.项目管理

- 2.进度计划

- 3.质量保证措施

- 4.验收方案

- 5.实施人员

- 6.测试方案

- 7.试运行方案

- 售后服务

- 1.售后服务组织

- 2.售后服务流程

- 3.应急方案

- 4.服务承诺

- 5.服务期限承诺

- 关键技术

- 服务器性能、CAD WEB 插件、中间件、数据库按照评审要素中相应的每项功能提供证明材料。

- 投入项目实施人员实力

- 培训方案

十二、其他

在此处编辑招标文件要求的提供检测报告、证书等佐证材料。

要求：按 “第六章 采购内容与要求”罗列顺序编辑；

投标人：                   （公章）

日  期：      年    月    日