**编号：YSHD2025-GK006号**

库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目

采购文件

采购人：库尔勒市林业和草原局

采购代理机构：新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司

日期：2025年7月

项目名称：库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目

招标人（公章）：库尔勒市林业和草原局

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：李养义

联系电话：13999000255

邮政编码：841000

采购代理机构（公章）：新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人：闫武圣

联系电话：15199099180

邮政编码：841000

**目录**

[第一章采购公告 2](#_Toc11944564)

[第二章投标人须知 5](#_Toc11944565)

[第三章采购人需求 2](#_Toc11944573)2

[第四章评标文件 2](#_Toc11944594)6

[第五章合同（样本） 3](#_Toc11944608)9

[第六章投标文件格式 4](#_Toc11944609)3

# 第一章采购公告

**第一章公开招标公告**

|  |
| --- |
| 项目概况  库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年08月12日11:00（北京时间）前递交投标文件。 |

**一、项目基本情况**

项目编号：YSHD2025-GK006号

项目名称：库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：1200000.00元

最高限价：1200000.00元

采购内容：主要用于在林区扩建1套森林资源智能巡护系统（改造2个瞭望塔为智能巡护塔），并对现有指挥中心机房进行设备和系统升级和改造（具体参数详见采购人需求）

采购范围：本项目所采购货物的供货、运输、装卸、安装等及其他一切伴随服务等。

合同履行期限：签订合同后至2025年12月31日完成本项目供货、安装、升级和改造并投入使用（最终以甲乙双方签订合同为准）。

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求:**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；

（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。

（6）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）。

**3.分别在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标公司无违法违规行为的记录，截图保留两个查询结果网页打印并加盖投标供应商公章。（“信用中国”网站查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”网站查询政府采购严重违法失信行为记录名单，时间为投标截止时间前20天内）**

**4.本项目的特定资格要求：无**

**三、获取招标文件**

时间：2025年07月22日至2025年07月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价：0元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2025年08月12日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年08月12日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前确保已成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、响应文件开启当日，供应商需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标、澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

**七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：库尔勒市林业和草原局

地址：库尔勒市

联系方式：13999000255

2.采购代理机构信息

名称：新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司

地址：库尔勒市人民西路博斯腾宾馆18楼1812室

联系方式：15199099180

3.项目联系方式

联系人：闫武圣

电话：15199099180

# 

# 第二章投标人须知

**投标人须知**

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：库尔勒市林业和草原局  单位地址：库尔勒市  联系人：李养义  联系电话：13999000255 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司  联系地址：库尔勒市人民西路博斯腾宾馆18楼1812室  联系人：闫武圣  联系电话：15199099180 |
| 3 | 采购项目名称 | 库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目 |
| 4 | 预算金额 | 120万元 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购范围 | 主要用于在林区扩建1套森林资源智能巡护系统（改造2个瞭望塔为智能巡护塔），并对现有指挥中心机房进行设备和系统升级和改造（具体参数详见采购人需求） |
| 7 | 供货期 | 签订合同后至2025年12月31日完成本项目供货、安装、升级和改造并投入使用（最终以甲乙双方签订合同为准）。 |
| 8 | 交货地点 | 甲方指定地点 |
| 9 | 投标人资格要求 | 1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下材料：  （1）提供有效的《营业执照》彩色原件扫描件（须有二维码）；  （2）须提供健全的财务会计制度和2024年度的财务审计报告或财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表；  成立不足一年的须提供成立至今的财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）。  （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明料;(格式自拟)  （4）参加本项目准备活动前3年内在经营活动中无重大违法记录声明(格式自拟)  （5）（1）提供近半年内连续三个月社保缴纳凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；  （2）提供近半年内连续三个月依法缴纳税收的的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证均可）；其他组织和自然人也需提供上述证明。  （3）依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税。  （6）法律、行政法规规定的其他条件；  2.法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；  3.法定代表人身份证明及身份证原件或法人代表授权委托书原件及被授权人身份证原件扫描件；  4.分别在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标公司无违法违规行为的记录，截图保留两个查询结果网页打印并加盖投标供应商公章。（“信用中国”网站查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”网站查询政府采购严重违法失信行为记录名单，时间为投标截止时间前20天内）  5.本项目特定资格要求：无  6.本项目不接受联合体投标。  本项目专门面向中小企业预留。  注：以上所有资料必须加盖公章 |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 11 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加投标 |
| 12 | 现场考察 | 投标人自行考察 |
| 13 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 14 | 分包转包 | 不允许 |
| 15 | 实质性要求和条件 | 包括报价、交货期、质量标准、人员资格等。 |
| 16 | 构成投标文件的其他资料 | 评审现场根据评标委员会的要求进行的澄清答疑说明文件，澄清答疑说明文件将补充、取代投标文件中相应内容。 |
| 17 | 投标报价的其他要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本次招标项目招标范围内所有货物、服务及各项税费的全部费用。包括但不限于货物本身的费用、配套及保养耗材及专用工具等、包装运输、技术服务、各项税费及其它附带服务和合同约定范围内全部工作内容的全部费用。 |
| 18 | 投标有效期 | 自首次递交响应文件截止时间起计算90个日历日。 |
| 19 | 投标保证金 | 缴纳方式：投标保证金应当以支票、电汇、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函（推荐使用政府采购电子保函）等。 |
| **金额：20000元（大写：贰万元整）**  **投标保证金到账截止时间：同投标截止时间。**  **提交方式为从供应商基本账户转账、支票、汇票、本票或者金融机构、保函等非现金形式提交。汇款需注明投标项目编号或项目名称。**  **收款账户名称：新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司**  **开户银行：昆仑银行股份有限公司库尔勒分行**  **帐号：88812100139830000019**  **行号：313888011009**  注：投标保证金以到账信息为准，供应商应充分考虑在途时间，供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 |
| 到账截止时间：2025年08月12日11：00分（北京时间） |
| 20 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年，指2022年07月至今 |
| 21 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年，指2022年至今 |
| 22 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 23 | 开标时间 | 开标时间：2025年08月12日11：00分（北京时间）  开标后30分钟内供应商需在线解密投标文件 |
| 24 | 递交投标文件 | 政采云线上开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）  注：投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。 |
| 25 | 电子投标注意事项 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。  2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。  3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。  4、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。  5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；  6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。  注：供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书是无法查看的，主要是为了在开标解密时异常处理使用。  凡因个人原因无法正常解密投标文件（且没递交备份文件至采购代理机构），致使供应商无法参与评标，供应商自行承担后果. |
| 26 | 评审小组的组成 | 评审专家人数：5人，其中采购人代表1人，专家4人。  评审专家确定方式：相关专业的专家库中随机抽取。 |
| 27 | 评分方法 | 综合评分法 |
| 28 | 中标候选人人数 | 3名 |
| 29 | 成交结果公示媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp.xinjiang.gov.cn/） |
| 30 | 付款方式 | 以甲乙双方签订合同为准。 |
| 31 | 合同公证费 | 🗹不交纳。  🞎交纳。 |
| 32 | 履约担保金额 | 合同价格的3%，推荐使用银行履约保函。 |
| 33 | 废标和无效投标情形 | 1.开标过程中的废标情形  （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；  （4）因重大变故，采购任务取消的。  2.开标过程中的无效投标情形  （1）未按照招标文件的规定缴纳投标保证金的；  （2）响应文件超过规定的时间送达的；  3.投标文件存在下列情况之一的，投标无效：  （1）不符合招标文件中规定的资格要求的；  （2）不符合招标文件中规定的实质性要求的；  （3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（仅限投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的）；  （4）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；  （5）投标报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；  （6）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；  （7）投标产品不符合强制执行的国家标准、行业标准的（如有）；  （8）投标产品不是国家强制节能产品品目清单中的产品（如有）；  （9）投标产品属于强制性认证产品的未提供强制性产品认证证书复印件的（如有）；  （10）法律、行政法规和招标文件规定的其他无效情形。  投标文件存在以上情况（1）（3）的，由资格审查小组认定，其余情况由评标委员会认定。 |
| 34 | 政府采购政策支持 | 本项目为专门面向中小企业。投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》。  项目属性：货物（注：(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。  （4）本项目以货物类为主，采购清单中标的物为货物类须在《中小企业声明函》中一一列明  根据《中小企业划型标准规定》对应中小企业划分标准所属行业为工业。  （1）中小企业（含中型、小型、微型企业），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定；  （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；  （3）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）；  （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；  （5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。  （6）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）  特别提示：供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。 |
| 35 | 1、根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2011]534号的通知实行市场调节价，本项目的招标服务费以双方共同协商金额为准。  2、代理报酬支付方式：由中标人支付。  3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书当日一次性支付。 | |
| 36 | 解释权：  本采购文件的解释权归“新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司”所有。 | |

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 总体说明

1.1资金来源

财政资金

1.2适用范围

1.2.1依据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购的法律法规制定本须知。

1.2.2采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

1.3关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

1.4定义

1.4.1采购人：是指库尔勒市林业和草原局。

1.4.2采购代理机构：是指新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司。

1.4.3投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

1.4.4中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

1.4.5货物、设备：是指投标人按采购文件规定，须向采购人提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

1.4.6服务：是指采购文件规定投标人须承担的有关服务。

1.4.7实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

1.4.8重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

1.4.9投标保证金：指投标人按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

1.4.10合同期、供货周期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

1.4.11日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

1.4.12采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对采购文件内容的理解或解释。

1.5应遵循的原则

1.5.1遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

1.5.2坚持价格合理、质量优先、服务优质。

15.3利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

1.6合格的货物和服务

1.6.1投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.6.2投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

1.6.3采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.6.4投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

1.7保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和采购文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

1.8质疑与投诉

1.8.1供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

1.8.2供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

1.8.3供应商有质疑时，应当以书面形式在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章，同时注明联系人、联系电话与质疑时间。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

1.8.4质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当明确具体的质疑事项、事实依据，同时提交相关确凿的证明材料和注明证据的确切来源、证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报采购监督管理部门依法处理。

1.8.5采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门提起投诉。

1.9不得参与同一采购项目竞争的投标人

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

1.10关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

1.11关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

1.12关于政府采购信用担保

本项目可采用的信用担保形式包括：（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

1.13通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次采购公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了采购文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

**提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

1.15采购文件的解释权

本采购文件的解释权归“新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司”所有。

### 采购文件

* 1. 采购文件的组成

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）采购人需求

（4）评标文件

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据采购文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

* 1. 采购文件的澄清

2.2.1投标人如对采购文件有任何疑问，应以书面方式（包括书面文字、传真等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一采购文件的投标人。

* 1. 采购文件的补充和修改

2.3.1对采购文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在新疆政府采购网通知所有已获取采购文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为采购文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取采购文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。

2.3.2招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与采购文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

2.3.3为使潜在投标人有合理的时间理解采购文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在新疆政府采购网上发布变更公告。

### 投标文件

3.1投标文件的编写

投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对采购文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

3.2投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3投标文件的组成

3.3.1投标人准备的投标文件应包括《第六章投标文件格式》。

3.3.2投标人必须响应采购文件的要求，在政采云供应商客户端编制完整的投标文件并在规定的时间内投标，投标文件含有多个组成部分，投标人须对每个部分进行响应。

3.3.3投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.4投标的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 4、投标总则

4.1投标

4.1.1所有投标文件应在投标截止时间前提交至政采云平台（https://www.zcygov.cn），任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.1.2所有投标文件的备份文件可自愿在采购代理机构规定时间内以U盘邮寄或电子邮件方式提供给代理机构，任何迟于这个时间的备份投标文件将被拒绝。

4.1.3采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4.1.4采购代理机构不接受电话、传真投标。

4.2投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

4.3投标保证金

4.3.1投标人应向采购代理机构提交投标保证金人民币：20000.00元（大写：贰万元整）。

4.3.2投标保证金应当以支票、电汇、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

4.3.3投标保证金是投标的组成部分，递交投标保证金的证明文件与投标文件一同递交。

4.3.4投标保证金的帐户：

开户名称：新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司

开户银行：昆仑银行股份有限公司库尔勒分行

帐号：88812100139830000019

行号：313888011009

注：投标保证金必须由投标人公对公账户转出且在汇单附言栏内注明项目名称或招标编号。不接受现金形式的投标保证金。

4.3.5如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

4.3.6如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至向采购代理机构缴交了足额中标服务费并向采购代理机构交回与采购人签订的合同后5个工作日内无息退还。

4.3.7未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

4.3.8下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在采购文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2） 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同。

4.4开标

4.1.1开标在采购文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为采购文件预先确定的地点。

4.1.2在采购文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时须供应商及时解密投标文件。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

4.1.3参与本次采购活动的各个供应商需提前自行配置好硬件设备（电脑、摄像头、麦克风、谷歌浏览器、政采云招投标系统），登录政采云平台做好准备，并确保设备正常。4.1.4项目到达开标时间，投标人等待代理机构开启解密标书后，投标人进行标书解密。

4.1.5开标会主持人介绍参加会议的人员。

4.1.6投标人进入项目即自行签到。

4.1.7开标会主持人宣布投标文件上传时间和地点是否符合采购文件要求。

4.1.8开标会主持人开启报价文件，宣布投标文件中的投标报价、交货期、质量等级等内容。

4.1.9投标文件对开标报价记录表确认无误后再代理机构开启报价签字时段后30分钟内进行CA签字确认，30分钟后关闭报价签字确认，投标人在此期间未进行CA签字确认的视为默认此报价。

### **5、进入评标阶段。**

5.1评标准备会

5.1.1采购代理机构向评标专家提供评标时的重要信息和数据。其中包括：采购的目标、范围和性质；采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；采购文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

5.1.2评标委员会对投标文件依据《符合性审查标准》进行初评。

5.1.3评标委员会对通过初评的投标文件依据《投标文件评审标准》进行详评。

5.1.4评标全程如有专家提出疑问并要求视频联线供应商要求演示时，供应商需随时在线上等候评审专家提问并回答相应问题，此过程若供应商未及时接受联线则自行承担相应后果。

5.1.5采购代理机构汇总出投标人最终得分。

5.1.6采购人宣布各投标人最终得分并按有关条款宣布中标人。

### 6、授予合同

6.1中标投标人的确定

6.1.1根据评标委员会评审结果，采购人依法确定中标人。

6.1.2采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

6.1.3在中标结果确定之前评标委员会成员名单应当保密。评标委员会成员、工作人员及行政监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

6.2.中标结果公告

6.2.1采购代理机构将在新疆政府采购网上公示中标结果公告。

6.3质疑和投诉

6.3.1投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

6.3.2投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑联系方式：15199099180

采购人名称：库尔勒市林业和草原局

采购人地址：库尔勒市

采购单位联系人：李养义

采购单位联系电话：13999000255

采购代理机构：新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司

采购代理机构地址：库尔勒市人民西路博斯腾宾馆18楼1812室

联系方式：15199099180

联系人：闫武圣

邮编：841000

6.4中标通知书

6.4.1中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标投标人发出依法确认的《中标通知书》。

6.4.2《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

6.4.3采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标人。

6.5签订合同

6.5.1中标投标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

6.5.2合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）《合同》；

（2）采购文件及其澄清、补充文件；

（3）中标人的投标文件及其澄清、补充文件；

（4）中标通知书。

### 7、招标服务费

1、根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2011]534号的通知实行市场调节价，本项目的招标服务费以双方共同协商金额为准。

2、代理报酬支付方式：由中标人支付。

3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书当日一次性支付。

# 第三章采购人需求

**采购人需求**

说明：

投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对其中的一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

一、项目概况

预算资金120万元，主要是在库尔勒市国家级公益林区内，扩建1套森林资源智能巡护系统（改造2个人工瞭望塔为智能巡护塔），扩大智能巡护面积，并对指挥中心硬件设施和软件系统进行改造、升级，使智能巡护系统发挥更大的巡护、监测作用。

1、建设内容

建设内容在充分考虑库尔勒市林业和草原局现有的智能管护系统建设防火建设现状及实际需要、社会经济状况等各方面因素进行合理布局。合理利用监控探头、瞭望塔等，且应布设在视野开阔，监控森林面积大的地方，从而形成较为科学、完备、先进的森林巡护、防火体系，提高森林高风险区防火能力。

本项目主要建设内容（详见附表：采购清单）：

1）指挥中心机房建设1项，为指挥中心更换万兆核心交换机、硬盘、数据存储设备、服务器、防火墙等软硬件，并对机房做防水、简易装修；

2）防火预警系统1套，搭建森林巡护、防火预警指挥调度系统管理平台，整合现有视频监控，实现扩大智能巡护面积和防火预警；

3）防火前端2套、配套太阳能及铁塔改造：利用邦首管护站、牙鲁古孜克尔亲管护站现有的瞭望塔（坐标：邦首管护站瞭望塔：417951.88，4584315.39，牙鲁古孜克尔亲管护站瞭望塔：367967.12，4642593.62），对瞭望塔进行改造，加装防火前端视频设备和太阳能供电系统，扩大智能巡护系统的巡护面积和森林火灾防火体系；

4）互联网专线1条、数据专线2条。

2、项目实施的必要性

综合多种因素并经过专业评估，库尔勒市国家级公益林区属于森林火险高火险区，区域内因可能发生的森林火灾风险较高，人为活动多，防控难度大。本项目扩建智能管护系统，符合国家“以保护和改善生态环境为重点”的发展基本思路、以及习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设思想和国家“十四五”林业和草原保护发展规划纲要，符合国家的相关政策。

该项目的实施，是对库尔勒市森林资源智能化管理的有效补充和完善，是对《国家森林草原火灾应急预案》和森林防灭火的贯彻落实。项目的实施能够及时发现火情、快速传递信息、迅速开展扑救工作、有效控制森林火灾蔓延、降低森林火灾频度提供有力保障。通过构建比较完备的“四化”（系统化、专业化、立体化、设施化）、“三保持”（保持防火体系建设与社会发展建设同步、保持防火管理与生态文明建设的高度融合、保持库尔勒市森林资源的完整性和自然性）森林防火预警系统，进一步提高库尔勒市国家级公益林区森林防火综合能力，实现“打早、打小、打了”的目标，维护库尔勒市生态安全和人民生命财产安全。

3、编制依据

1）法律、法规、有关文件

（1）《中华人民共和国森林法》；

（2）《中华人民共和国森林法实施条例》；

（3）《中华人民共和国森林防火条例》；

（4）《中华人民共和国环境保护法》；

（5）《中华人民共和国土地管理法》；

（6）《新疆维吾尔自治区森林防火条例》；

（7）《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》（中发〔2003〕9号）；

（8）《国务院办公厅关于进一步加强森林防火工作的通知》（国办发〔2004〕33号）；

（9）《国家林业局计财司关于组织申报2016年森林防火项目的通知》（规建函〔2016〕108号）。

2）技术标准、规范、规划资料

（1）《民用建筑设计通则》GB50352-2019；

（2）《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）；

（3）《屋面工程技术规范》GB50345-2012；

（4）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；

（5）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222—2017）；

（6）《森林防火工程技术标准》（LYJ127-1991）；

（7）《森林消防专业队伍建设标准》（LY/75009-2014）；

（8）《森林火情瞭望监测设备建设标准》（建标122-2009）；

（9）《全国森林防火通信组织管理工作规范》（国森防〔2011〕

15号）；

3）相关文件

（1）《全国森林防火规划（2016～2025年）》；

（2）《森林重点火险区综合治理工程项目建设标准》；

（3）《全国森林防火通信和信息指挥系统建设技术指南》；

（4）《森林防火工程技术标准》（LYJ127-91）；

（5）《全国森林火险区划等级》（LY/T1063-2008）；


（6）《全国生态环境建设规划》；

（7）《森林消防队伍建设和管理规范》；

（8）《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（试行）

4、技术方案

依据《LY/T2581—2016森林防火视频监控系统技术规范》，防火预警指挥调度系统包含前端智能监测系统、防盗系统、传输系统、指挥中心系统建设四个部分。前端智能监控体系包含双光谱重载云台一体机、防雷设备等，前端监控设备和防盗设备安装在自建的铁塔上。网络传输主要是采用租赁运营商专线传输，将前端采集的信息传送到后端平台。指挥中心系统建设主要包含森林防火预警指挥系统、媒体服务器、存储设备、终端及显示系统等。



如上图所示，以监控中心为整体的管控、交换、分析中心，承载各项应用的核心管控、分析功能；以运营商的专线和先进的无线网桥设备为主要传输通道，负责各类数据和信号的传输；以瞭望塔为前端，完成各项应用的前端信息采集和信息交流。整个网络成为一个有机的整体，得以高效稳定的运转。

**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
|
| **一** | **指挥中心机房建设** | | | |  |
| 1 | 万兆核心交换机 | 企业级16万兆光纤口三层网管网络交换机万兆光纤口交换器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 硬盘 | IoT硬盘,6TB,7200RPM,SATA。 | 块 | 24 |  |
| 3 | 数据存储设备 | 性能录像模式：≥视频（2Mbps）+图片160路（录像+回放）；处理器32位多核处理；高速缓存≥4GB；存储磁盘数量≥24磁盘；接口及容量SATA/1TB、2TB、3TB、4TB热插拔硬盘支持RAID级别RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare；存储管理磁盘管理磁盘检测预警及修复逻辑卷管理NAS卷、iSCSI卷、录像卷管理数据保护WORM防篡改、系统信息实时备份、卷克隆录像管理录像方式定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式录像备份本机备份、异地备份录像保护支持关键视频加锁保护、CVR集群业务保护、断网智能补录、录像丢失检测报警查询方式按时间、事件类型查询；设备维管管理方式基于Web的GUI，串口CLI，支持多设备统一管理报警方式声、光、email、短信登陆网页本地保存；网络管理网络协议RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP；外部接口数据接口2个千兆以太网口，可扩展4个千兆或2个万兆管理接口1个百兆以太网口SAS扩展口支持COM接口2个，1个用于终端，1个用于外接手机报警/UPSUSB接口2个VGA接口1个；其他电源冗余电源功耗（含盘）工作功耗：≤600W额定功耗：≤1360W环境温度工作：5℃～35℃储藏：-20℃～70℃环境湿度工作：20%～80%RH（无结冰、无凝露）储藏：5%～90%RH（无结冰、无凝露）机箱19英寸8U标准机箱尺寸447（宽）\*344（高）\*843（深）重量（不含盘）≤50Kg，★支持接入森林防火预警指挥调度系统和智能化运维管理平台管理，★产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网卡 | 10Gb网卡RJ45万兆服务器PCIE电口 | 张 | 1 |  |
| 5 | 服务器 | CPU：配置2颗10核心银牌4210，配置独立于操作系统和虚拟化平台之外的低延迟处理器加速技术专业版软件，可根据应用类型需求特点手动调整物理CPU和优化抖动，内存：≥64GBDDR4-2666MHz，不低于16内存槽位，支持内存镜像,交叉存取,内存热备用，预留不低于12个NVDIMM槽位，未来可扩展不低于192GB非易失内存；支持RAID0,1，5,6,10,50，必须可配直通模式和双RAID卡；硬盘：A配置14块3.5寸硬盘槽位，可灵活使用2.5寸和3.5寸硬盘，标配1T7200RPM3.5英寸SATA硬盘1块SATA\_H330阵列卡一块/网卡：10GbE×2/操作系统：采用信创Linux/电源不低于500W(1+1)/2U/16DIMM；主板集成嵌入式管理控制器，可一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。不需要辅助光盘，在内嵌管理器中快速部署驱动、RAID、Firmware；不需要辅助光盘/软盘，实现快速安装系统。★产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）节能证书或检验报告。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 虚拟化套件 | DCS虚拟化套件高级版4CPU | 套 | 1 |  |
| 7 | 防火墙 | 双核多WAN口千兆企业VPN路由器防火墙/VPN/AP管理。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 辅材 | 网线、电源线、水晶头、线槽等 | 项 | 1 |  |
| 9 | 机房装修 | 做好机房防水、室内简单装修 | 项 | 1 |  |
| **二** | **防火预警系统** | | | |  |
| 1 | 森林防火预警指挥调度系统管理平台 | 系统架构遵循WEB架构分层标准，主要分为访问层、展现层、应用层技术框架支撑层和前端设备接入层。用户层：系统使用人员可以通过PC端、Android端和大屏进行交互。展现层：★主要为前端的子系统展示，包含综合态势子系统、移动综管子系统、林业安全子系统、视频监控子系统、综合网管子系统及系统管理子系统专题。应用层：主要包含林业态势、融合通信、森林防火、巡护记录、考勤记录、公告、视频监控、林火报警记录、历史回溯、防火预案、防火配置、实时火险预警等级以及实时天气预报，技术框架：提供底层框架技术支撑，支持与现有视频平台及网络综合管理系统无缝对接、实现集群对讲、综合网管等功能。★接入层：包含安防监控、防火监控、林业和草原环境生态监测、无人机、无线网桥、离网太阳能电站、手持终端含北斗短报文通信功能，支持北斗三号短报文通信系统、★系统融合北斗三号卫星应急通信系统、VHF超短波通信系统、4G/5G应急图传系统、4G/5G执法记录仪，为突发情况应急处置、林业案件执法、提供技术支撑。★烟火识别功能由可见光热成像仪内置的红外测温模块中的嵌入式软件实现，通过烟火识别算法，对可见光热成像摄像头监测到的图像数据进行分析和烟火识别；云台控制:支持自动调节、控制各个监视点云台及镜头,自动获得多角度监控图像；支持接收来自前端监控点的云台数据，获取云台姿态数据流，用于精确控制云台和非法入侵的位置监测；支持根据云台码流采集模块获取云台关键控制参数，支持实时动态计算并显示当前云台的水平旋转角度和垂直旋转角度。支持对林区自动巡航；系统支持设备资产管理、设备状态监测、运维工单管理功能，大大降低林业信息化项目后期运维服务和资产管理难题。基于自研林火识别定位算法，实现林火智能识别、智能预警、智能定位（可兼容目前市面主流森林防火云台算法）★；系统支持一机三屏显示功能，可以为用户提供更多可视化数据展示。★投标供应商提供与原有视频防火监控系统及生态监测系统对接开发完全兼容兼容性承诺文件，投标供应商提供软件产品著作权证书。 | 套 | 1 |  |
|
| **三** | **防火前端** | | | |  |
| 1 | 森林防火监测预警云台(5KM) | 旋转范围：水平360°，连续旋转；俯仰角度：－90°～＋90°（可调）；运转精度：0.01°；旋转速度：0.01°~40°/s；控制方式：自动（预置位）或手动均可；预置位：255个（可调）；定位精度：0.04º；工作温度：-40℃－＋60℃；外壳防护应符合GB/T4208-2017中IP66防护要求；功耗：低功耗；★载重≥50kg；防雷：支持；参数回传功能：支持云台水平角、俯仰角以及高清镜头焦距参数等回传；具备野外专用的易维护抗低温功能；能联动控制镜头焦距功能。材料:主体采用全铝合金材料，具备防水、防腐，防火；视窗：纳米自洁光学玻璃；智能温控系统：低于0℃±3℃自动加热至15℃±3℃，高于37℃±3℃自动开启风扇降温至25℃±2℃；确保护罩内电子设备全年全天候正常工作；可见光成像器：1/1.8"；–可见光视频分辨率：1,920x1,080；—最低照度：彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCON)黑白:0.0002Lux@(F1.2,AGCON；噪比：50dB；—透雾：自动/手动/关；—日夜转换：自动(ICR)/彩色/黑白/外部/日程；—背光补偿：关/背光补偿；–镜头接口类型：C/CS接口；缩输出码率：Kbps~16Mbps；网络接口：RJ-45(10/100BASE-T)\*1。可见光长焦镜头靶面规格1/1.8英寸，百万高清（400万像素），抓拍图像分辨率≥1,920x1,080，最小物距5米；★连续变焦倍数60倍；光圈范围F3.8-F22；★—焦距12.5-750mm；视场角广角端35°05′×19°36′长焦端0°36′×　0°26′；★自动聚焦支持；光学透雾支持；—光学防抖支持；★高清透雾镜头必须提供厂家原厂授权。★红外镜头焦距：100mm；自动聚焦；探测器类型：非制冷红外探测器；红外热成像抓拍图像分辨率≥960x576像素，；红外镜头分辨率：0.69~0.14mrad；★产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告 | 台 | 2 |  |
| 2 | 防盗监控摄像机 | 400万星光级1/2.7”CMOS日夜监控智能筒型网络摄像机；传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS；红外距离≥40米；防护等级≥IP67;视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；功耗：8WMAX(POE:10WMax)；接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,产品需提供国家认可检测机构（ＣＭＡ标志）产品质量检测报告或检验报告。 | 台 | 2 |  |
| 3 | ★交换机 | 8个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口，支持VLAN划分；过载保护：支持；反接保护：支持；冗余保护：支持；IP40防护等级；工作环境：－40～＋80℃，≤95％，★提供中国CCC强制性产品认证证书 | 台 | 2 |  |
| 4 | 基带电缆防雷器 | 网络、电源部分最大持续工作电压：57VDC，标称放电电流：3kA，最大通流容量：5kA，★传输速率：≤1000Mbp（4对线），工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) | 台 | 2 |  |
| 5 | 电源防雷插板 | 标称工作电压：220VAC，最大通流容量：10kA，保护模式：L/N-PE，响应时间：≤25ns，防护等级：IP20，接线线径：10-25mm2，工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃) | 个 | 2 |  |
| 6 | 网络信号防雷器 | 最大放电电流（8/20μS）可达10kA，传输特性达1000M | 个 | 2 |  |
| 7 | 室外防雨设备箱 | 采用科学设计，确保设备低功耗、低故障率，确保系统长时间稳定可靠运行；防雷：具备良好的防雷功能保护设备；结构与材料：内胆为不锈钢结构，外壳为不锈钢表面采用聚氨酯静电喷涂，中间为保温材料结构设计，具有良好防腐性能、密闭性能和散热性能；防护性能：具有防火、防雨、防风、防潮、防腐性能；工作温度：-40°C-+60°C；防护等级：IP66；总重量轻；功耗低； | 个 | 2 |  |
| 8 | 辅材 | 水晶头、网线、电源线。电胶带、胶泥等 | 项 | 2 |  |
| 9 | ★无线网桥 | 室外单元，★要求与综合网管平台对接，室外单元，100Mbps点对点无线设备，双外接天线接口，4.9-6GHz宽频段软件可调，支持OFDM，支持MIMO，支持802.1QVLAN封装、解析；支持北斗时钟信号同步、以太网同步，IP67防护等级，支持升级至300Mbps，★同基站部署ODU单元最大数量不少于16台；无线传输采用私有专网协议，设备SSID手机、PC无法扫描；上下行带宽90:10可调，外接天线最远传输距离可达120km，★具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设,★供应商提供无线电发射设备型号核准证（由国家无线电管理委员会核发，按照我国的法律法规在市场上销售的任何无线电发射产品所使用的频段都必须获得无线电管理委员会的批准，型号核准是指在无线电发射设备投入使用前的研制、生产、进口、购置等环节，对其频谱参数技术指标依法进行技术管理的制度。核准主要内容是对无线电发射设备工作的频率、频段、发射功率、频率容限、占用带宽、带外发射及杂散发射等频谱参数进行核定。 | 台 | 4 |  |
| 10 | 天线 | 0.9米双极化抛物面天线，增益:32db | 副 | 4 |  |
| 11 | 室内单元 | 以太网接口，POE接口支持IEEE802.3at协议;支持10/100/1000M自适应端口，RJ45，每个端口的输出功率≥30W，具备2E1接口支持未来数字集群通讯网络建设 | 台 | 4 |  |
| 12 | 无线安装辅材 | 含防水、卡具、支架、转接器、胶泥胶带等安装附件 | 套 | 2 |  |
| 13 | 太阳能电池板 | 出口级A级版，★单晶硅：545W/49.51V；接线盒防护等级：IP68;最大系统电压（IEC）：1000VA；组件效率：21.09%；功率偏差（正）：+2%；产品质保12年，★使用寿命25年期84.8%输出功率保证：国际CE认证； | 块 | 18 |  |
| 14 | 蓄电池 | ★单蓄电池容量：200AH/12V铅碳储能电池，使用寿命10-12年，使用环境温度：-40℃―55℃;电池容量一 致性达到国家GB标准，JIS标准要求；★TLC认证；提供TLC认证证书（扫描件） | 块 | 16 |  |
| 15 | 光伏支架 | 槽钢长度13800mm；安装梁40mm\*40mm\*4mm角钢16根，长度3180mm；中支撑40mm\*40mm\*4mm角钢16根，长度 1425mm；后支撑40mm\*40mm\*4mm角钢16根，长度2365mm；含φ80钢管预埋件；钢架结构表面热镀锌处理；含8组 预埋件，法兰盘连接，长度1200mm； | 套 | 2 |  |
| 16 | 控制器 | 最大光伏阵列功率4500W；MPPT工作范围@工作电压范围120-430VDC；最大光伏阵列开路电压450VDC；最大充电电流80A；最高效率98%；★逆变器额定功率5000W；支持市电接入，AC输入范围120VAC&230VAC可选；输出电压120VAC&230VAC可选；波形：纯正弦波；★峰值功率5000VA；峰值效率90%—93%；可适配电网及柴油发电机电压；智能充电器设计，优化电池性能；风冷散热；可编程设置多种运行模式：离网、含并机通信模块及线缆 | 台 | 2 |  |
| 17 | 室外汇流箱配电柜 | 户外不锈钢配电箱防雨箱500mm\*350mm\*170mm；两进两出，含防雷浪涌保护器，熔断保险 | 套 | 2 |  |
| 18 | 电池保温柜 | 尺寸参考1150mm\*1500mm\*850mm；满足1600AH电瓶放置，不锈钢结构，内置散热风扇，箱体隔层岩棉填充 | 套 | 2 |  |
| 19 | 太阳能基础建设 | 600mm\*600mm\*1200mm，数量6个，每个预埋件含1根φ110圆钢，长度1200mm；C25标号混凝土浇筑 | 项 | 2 |  |
| 20 | 太阳能防雷接地施工 | 避雷针安装，≤4Ω联合接地体制 | 项 | 2 |  |
| 21 | 安装及辅材辅材 | 设备安装，辅材：太阳能光伏连接线、对接头、铜鼻子等 | 项 | 2 |  |
| 22 | 运输费 | 集中运送指定地点，待安装时分别运送至各个工地。 | 项 | 2 |  |
| 23 | 铁塔改造 | 在原有铁塔的基础上进行改造、改造后铁塔性能不变，云台能正常安装 | 项 | 2 |  |
| **四** | **专线** | | | |  |
| 1 | 互联网专线 | 1年专线费用 | 条 | 1 |  |
| 2 | 数据专线 | 1年专线费用 | 条 | 2 |  |

# 第四章评标文件

### 1、说明

#### 1.1概述

#### 根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方政府采购有关文件精神，在保证库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 1.2定义

#### 采购人：系指库尔勒市林业和草原局。

#### 采购代理机构：系指新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司。

#### **2、评标须知**

#### 2.1关于评标方案

#### （1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.2关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### 2.3关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 2.4关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 2.5关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，由采购人的代表和从巴州专家库、政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评委会全部由专家组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和采购文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应采购文件要求的投标，即通过审查符合性的投标进行评价和比较，响应的依据是采购文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 4、评标原则

4.1.1评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

5.1开标

5.1.1开标在采购文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为采购文件预先确定的地点。

5.1.2.在采购文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时须供应商及时解密投标文件。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

5.1.3.参与本次采购活动的各个供应商需提前自行配置好硬件设备（电脑、摄像头、麦克风、谷歌浏览器、政采云招投标系统），登录政采云平台做好准备，并确保设备正常。项目到达开标时间，投标人等待代理机构开启解密标书后，投标人进行标书解密。

5.1.4.开标会主持人介绍参加会议的人员。

5.1.5.投标人进入项目即自行签到。

5.1.6.开标会主持人宣布投标文件上传时间和地点是否符合采购文件要求。

5.1.7.开标会主持人开启报价文件，宣布投标文件中的投标报价、交货期、质量等级等内容。

5.1.8.投标文件对开标报价记录表确认无误后再代理机构开启报价签字时段后30分钟内进行CA签字确认，30分钟后关闭报价签字确认，投标人在此期间未进行CA签字确认的视为默认此报价。

5.1.9.进入评标阶段。

5.2评标

评标依次进行：投标文件资格性审查、符合性审查、投标文件详细评审（商务与技术评审）和报价评审。

5.2.1投标文件资格审查（详见资格审查表）

资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格审查表》。对初步被认定为资格审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

5.2.2投标文件符合性审查（详见符合性审查表）

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：

a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e）不同投标人的投标文件相互混装；

f）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）投标人(供应商)投标价或某分项报价明显不合理（畸高畸低）或低于成本,且无法对其投标报价构成做出合理解释并提交相关证据;。

（3）其他无效情形：

1）未满足项目的交货期要求；

2）投标有效期未为90天；

3）未按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2.3投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）在资格、符合性审查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格、符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出三名中标侯选人。

（3）当通过资格、符合性审查的投标人少于三家时，根据政府采购法相关规定依法重新组织招标。

5.2.4使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的主要标的（核心产品）品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 6、评分标准和权重

6.1评分标准

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

6.1.1技术、商务评审

评审内容详见技术、商务响应评审表，技术、商务得分为各评委评分的算术平均值（四舍五入保留两位小数）。

6.1.2价格的开启、核准和评分

1.评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

a）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

2.评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

6.1.3政策价格扣除

1、中型和小微型企业产品价格扣除

（a）根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价货物、服务给予10%—20%(工程项目为3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。

（b）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2014]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2.监狱企业产品价格扣除

（a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

（b）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（c）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.残疾人福利性单位产品价格扣除

（a）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

（b）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（详见第七章响应文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

1.价格评分：取通过资格、符合性评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分=[基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

6.2权重分配

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 技术商务部分 | 价格部分 |
| 权重 | 70% | 30% |
| 满分 | 70分 | 30分 |

6.3综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 7、定标和授标

7.1综合得分相同时按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。

7.2评标委员会将综合得分排名前三名的投标人推荐给采购人作为中标候选人。

7.3中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或未通过资格后审，或被取消资格的，须经监管部门批准后，采购人方可按顺序选择候补中标供应商或废标重招。

7.4评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，须报监管部门并经批准后，采购人方可按顺序选择候补中标供应商或废标重招。

7.5最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发布招标结果公告。采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：新疆政府采购网。

7.6采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

### 8、附表

附表1资格审查表

附表2符合性审查表

附表3技术商务响应性评审表

附表1资格审查表

采购项目名称：库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目采购

项目编号：YSHD2025-GK006号日期：年月日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分点 | 评分内容 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的《营业执照》彩色原件扫描件（须有二维码）； |
| 法定代表人身份证明及身份证原件或法人代表授权委托书原件及被授权人身份证原件扫描件； |
| 2 | 具有良好的信誉 | 分别在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标公司无违法违规行为的记录，截图保留两个查询结果网页打印并加盖投标供应商公章。（“信用中国”网站查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在“中国政府采购网”网站查询政府采购严重违法失信行为记录名单，时间为投标截止时间前20天内） |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 须提供健全的财务会计制度和2024年度的财务审计报告或财务报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表；  成立不足一年的须提供成立至今的财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（银行存款证明无效）并附基本户开户许可证（或基本账户存款信息）。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供近半年内连续三个月社保缴纳凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；  （2）提供近半年内连续三个月依法缴纳税收的的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证均可）；其他组织和自然人也需提供上述证明。  （3）依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税。 |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 参加本项目准备活动前3年内在经营活动中无重大违法记录声明（格式自拟） |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟） |
| 7 | 中小企业声明函 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以招标文件要求为准。 |

注：结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合采购文件资格要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合采购文件资格要求；

附表2符合性审查表

采购项目名称：库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目

采购项目编号：YSHD2025-GK006号日期：年月日

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 评审内容 |
|
| 1 | 是否满足项目的交货期要求； |
| 2 | 是否符合采购文件的签署盖章要求； |
| 3 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书； |
| 4 | 投标有效期是否为90天； |
| 5 | 是否按规定提交足够投标保证金或保函凭证； |
| 6 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过计划投资额； |
| 7 | 投标人(供应商)投标价或某分项报价明显不合理（畸高畸低）或低于成本,且无法对其投标报价构成做出合理解释并提交相关证据； |
| 8 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离； |
| 9 | 投标文件是否没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
| 10 | 是否不存在投标人之间或者投标人与招标人串通投标的。 |
| 结论 | |

注：

1、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合采购文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合采购文件要求；

2、汇总结论按少数服从多数原则确定。

附表3技术商务响应性评审表

采购项目名称：库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目

采购项目编号：YSHD2025-GK006号日期：年月日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| 价格评分30分 | | |
| 价格 | 1、投标有效报价的最低价为评标基准价，评标基准价得满分30分；  2、报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100  1.备注：投标报价超过招标控制价的、对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力的，作废标处理。  注：在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。供应商说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的的主营业务成本（应根据供应商类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 | 30分 |
| 商务技术部分评分70分 | | |
| 企业信誉及综合实力 | 供应商具有增值电信业务经营许可证得2分，电子与智能化专业总承包贰级资质得1分，软件能力成熟度模型集成CMMI3认证得2分，质量管理体系认证得1分，环境管理体系认证得1分，职业健康安全管理体系证得1分，信息安全管理体系认证证书得1分，信息技术服务管理体系认证证书得1分  ，提供证书齐全并复印件加盖公章，最高得10分，没有的不得分。 | 10分 |
| 业绩 | 投标人提供自2022年07月至今已完成相关项目同类业绩每提供一个得1分，满分4分，以提供有效的中标通知书或有效的合同协议书为准。业绩材料必须清晰可见，时间以签订合同中标时间为准。因本项目施工地点具有一定的特殊性，同类业绩应与本项目需求货物功能相似或相同，不提供不得分。 | 4分 |
| 软件平台技术方案 | 技术创新与实用性：技术方案在创新方面表现出色，采用了前沿且经过验证的先进技术，这些技术不仅显著提升了软件平台的性能、安全性或用户体验，而且在实际应用中稳定可靠，能够充分发挥预期效果的得5分，未提供不得分，出现阐述内容错误、表达混乱、内容不详细或表达内容与本项目无关的扣1分，扣完为止。 | 5分 |
| 方案完整性与可行性：技术方案完整，功能需求明确全面，技术架构清晰合理，实施步骤详细条理分明，方案具备实施所需的充足资源、技术能力和合理的时间计划，能够在合理的成本范围内高效实现预期目标的得5分，未提供不得分，出现阐述内容错误、表达混乱、内容不详细或表达内容与本项目无关的扣1分，扣完为止。 | 5分 |
| 系统扩展性：技术方案在系统扩展性方面表现出色，技术架构、数据结构和算法等设计均具备良好的扩展性和较高的稳定性，易于维护和升级，能够为软件平台的长期发展提供有力支持的得6分，未提供不得分，出现阐述内容错误、表达混乱、内容不详细或表达内容与本项目无关的扣1分，扣完为止。 | 6分 |
| 培训方案 | 投标人提出具有可行性的技术培训方案，方案需响应招标文件要求，培训方案包含日常操作、工作原理、维护方法、应急处置等。培训方案完整，针对性强，可操作性强，优于招标文件的得5分，出现阐述内容错误、表达混乱、内容不详细或表达内容与本项目无关的扣1分，扣完为止。 | 5分 |
| 投入项目团队人员情况 | 1、拟投入项目负责人具有国家一级注册建造师（通信与广电类）、同时具有信息系统项目管理师和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书的得4分；具有信息系统项目管理师和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书的得2分。  2、团队成员能提供现场登高作业人员由国家应急管理部门监制颁发的“特种作业操作证——高处作业类”证件，相关人员证件二维码查询需真实有效可在线扫描验证真伪，在线查询后附截图加盖投标人公章，每提供一个得1分，此项最高4分。（提供相关证明材料及本公司6个月社保证明材料，注册建造师需要附“全国建筑市场监管公共服务平台”注册信息查询截图，登高作业人员提供本公司缴纳的意外伤害保险证明文件，材料必须清晰可见，否则不得分。） | 8分 |
| 服务进度及保障措施 | 项目交付计划科学、合理，编制全面清晰准确完整提供项目进度计划和交付保障措施、能够提供数字化项目管理平台进行合理的任务分解，并通过微信小程序上报每日施工进度，项目交付后提供数字化维护档案全面的得3分；较好得2分；一般得1分；未提供不得分，出现阐述内容错误、表达混乱、内容不详细或表达内容与本项目无关的扣0.5分，扣完为止。 | 3分 |
| 系统兼容性 | 本项目软件平台兼容性方面，需确保方案能够与前期平台系统或设备组件无缝集成，不影响现有系统的正常运行。提供能够对接完成的证明材料（合同），提供得5分，未提供不得分。 | 5分 |
| 应急预案 | 针对本项目高空作业过程中可能发生的突发事件制定应急预案，方案完全满足应急管理相关规定及要求，内容具体详细，（包含预防高空坠落措施、高空坠落处理程序、动火作业器具、安全应急预案、紧急救援措施等）。提供的应急措施合理、全面、切实、可行性强的得8分；方案基本满足应急管理相关规定及要求，内容良好的得5分；提供的措施一般基本可行的得2分；出现阐述内容错误、表达混乱、内容不详细或表达内容与本项目无关的扣0.5分，扣完为止。应急预案不能满足管理需求和不提供不得分。 | 8分 |
| 产品配置及性能指标 | 投标人应根据招标文件的具体技术参数需求，逐条响应。根据所投硬件产品的配置与性能指标同采购文件所需产品重要配置性能指标的响应程度打分，技术参数中标注★项的为重要参数指标、需逐条响应，完全满足采购文件的得8分，★项每少一项扣1分，扣完为止。注：为防止投标人虚假应标，加★项技术指标，供应商须提供应标参数真实性承诺函（格式自拟）及产品制造商原厂产品彩页予以证明（加盖制造商公章），并提供国家认可CMA检测机构检测报告（加盖制造商公章），承诺函加盖投标人公章，若发现供应商虚假响应，采购人有权取消其中标资格。 | 8分 |
| 售后服务及其他优惠承诺 | 根据供应商提供售后服务响应时间、售后维护体系、应急维修时间安排等，为确保招标人的项目建成后使用中遇到问题能够及时获得售后服务响应，供应商提供本地化驻场服务，并为用户提供设备运维数字化标签管理服务，提供本地化驻场服务承诺，售后服务承诺周到的得3分，售后服务承诺一般得2分，出现阐述内容错误、表达混乱、内容不详细或表达内容与本项目无关的扣0.5分，扣完为止。售后服务体系不完备的不得分。 | 3分 |

**第五章****政府采购合同（仅供参考）**

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息
2. 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：

🞎否

（4）政府采购组织形式：🞎政府集中采购🞎部门集中采购🞎分散采购

（5）政府采购方式：🞎公开招标🞎邀请招标🞎竞争性谈判🞎竞争性磋商

🞎询价🞎单一来源🞎框架协议🞎其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：🞎是🞎否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：🞎是🞎否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：🞎是🞎否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：🞎是🞎否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：🞎是🞎否

（7）合同是否分包：🞎是🞎否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

🞎大型企业🞎中型企业🞎小微型企业

🞎残疾人福利性单位🞎监狱企业🞎其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：🞎是🞎否

外商投资企业类型：🞎全部由外国投资者投资🞎部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌：规格型号：

🞎否

（10）是否涉及节能产品：

🞎是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

🞎强制采购🞎优先采购

🞎否

是否涉及环境标志产品：

🞎是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

🞎强制采购🞎优先采购

🞎否

是否涉及绿色产品：

🞎是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

🞎强制采购🞎优先采购

🞎否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

🞎是🞎否🞎不涉及

1. 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

🞎固定总价🞎固定单价🞎固定费率🞎成本补偿🞎绩效激励🞎其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

🞎全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

🞎分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

🞎成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

🞎绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

1. 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：🞎是🗹否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

1. 合同验收
2. 验收组织方式：🞎自行组织🞎委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：🞎是🞎否

是否邀请专家参加验收：🞎是🞎否

是否邀请服务对象参加验收：🞎是🞎否

是否邀请第三方检测机构参加验收：🞎是🞎否

是否进行抽查检测：🞎是，抽查比例：🞎否

是否存在破坏性检测：🞎是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

🞎否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：🞎一次性验收

🞎分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：🞎是🞎否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

1. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

1. 合同生效

本合同自生效。

1. 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） | | 乙方（供应商） | |
| 单位名称  （公章或合同章） |  | 单位名称  （公章或合同章） |  |
| 法定代表人  或其委托代理人  （签章） |  | 法定代表人  或其委托代理人  （签章） |  |
| 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 | | | |

## 第二节政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

1. 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

1. 合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

1. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于未落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

1. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节政府采购合同专用条款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节  第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| 第二节  第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节  第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节  第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节  第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节  第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节  第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
| 指定现场 |  |
| 第二节  第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节  第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节  第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节  第8.2（3）项 | 货物质量缺陷  响应时间 |  |
| 第二节  第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节  第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节  第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节  第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节  第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节  第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节  第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节  第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节  第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节  第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节  第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节  第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：  （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为；  （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节  第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 

# 投标文件格式

（目录自拟）

（项目名称）

（项目编号）

**投标文件**

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：（年/月/日）

## 投标函

致：新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司

根据（项目名称及项目编号）的采购文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（供应商全称、地址）的名义投标。签字代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守采购文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部采购文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本采购文件的要求，我们同意放弃对采购文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 如果我们未对采购文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
6. 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司（采购代理机构）。
9. 所有有关本次投标的函电请寄：（供应商地址）

授权代表（签字或盖章）：

供应商全称：

供应商印章：

电话：传真：邮编：

## 2.投标人资格声明函

新疆亿晟恒达工程项目管理有限公司：

关于贵公司的采购项目编号：的公开招标公告，本单位（企业）自愿参加投标，并声明：

本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，在参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中（公司或法人）无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；未因涉嫌违法违纪被检察机关立案调查；符合法律、行政法规规定的其他条件；并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标有效期为：天。

供应商全称（并加盖法人公章）：

供应商法定代表人或其委托人签名或签章：

日期：年月日

## 3.开标一览表

采购项目名称：库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目

采购项目编号：YSHD2025-GK006号

报价单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  | |
| 总报价（元） | 大写 |  |
| 小写 |  |
| 响应文件有效期 |  | |
| 供货期 |  | |
| 备注 | 供应商在招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 | |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

注：

1、投标总报价应包含采购项目的全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用；

2、以单价投标报价的合计作为价格计算的依据；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 3.1报价明细表

采购项目名称：库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目

采购项目编号：YSHD2025-GK006号

[货币单位：人民币元]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | | （大写）人民币元，（小写）¥ | | | | | |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

注：1、此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

4、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书

## 4.1法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（供应商）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人  居民身份证复印件粘贴处（正面） | 法定代表人  居民身份证复印件粘贴处（反面） |

供应商（盖章）：

日期：年月日

**4.2授权委托书**

本授权委托书声明：我(姓名)系(供应商名称)的法定代表人，现授权委托(姓名)为我公司本次采购活动的授权代表，参加(招标人)的项目的采购活动。授权代表在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委托权，本授权书自出具之日起生效；特此委托。

附：授权委托人身份证复印件正反面

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人  居民身份证复印件粘贴处（正面） | 授权委托人  居民身份证复印件粘贴处（正面） |
| 法定代表人  居民身份证复印件粘贴处（反面） | 授权委托人  居民身份证复印件粘贴处（反面） |

授权委托人（签字）：性别：年龄：

身份证号码：职务：

供应商名称(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：年月日

**5、中小企业声明函（货物）**

（1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3. ……
4. 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：1、中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## **6、实质性响应一览表**

采购项目名称：库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目

采购项目编号：YSHD2025-GK006号

说明：1、投标人必须对应采购文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

2、如出现需要设备的检测报告等证明文件的“★”的实质性条款，需要将证明文件附上。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款 | 响应情况  （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
|  |  |  |  | 见第页 |
|  |  |  |  | 见第页 |
|  |  |  |  | 见第页 |
| … |  |  |  | 见第页 |

此表可延长

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

**7、供应商技术商务情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| 企业信誉及综合实力 | 请描述。 | 见第至页 |
| 业绩 | 请描述。 | 见第至页 |
| 软件平台技术方案 | 请描述。 | 见第至页 |
| 培训方案 | 请描述。 | 见第至页 |
| 投入项目团队人员情况 | 请描述。 | 见第至页 |
| 服务进度及保障措施 | 请描述。 | 见第至页 |
| 系统兼容性 | 请描述。 | 见第至页 |
| 应急预案 | 请描述。 | 见第至页 |
| 产品配置及性能指标 | 请描述。 | 见第至页 |
| 售后服务及其他优惠承诺 | 请描述。 | 见第至页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（）”或“”上打“/”。

**8、采购人需求响应差异表**

说明：

1、投标人必须对应采购文件的《第三章采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求书条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“投标人技术规范描述”中列出所投设备的详细技术参数情况。

3、是否偏离用“完全响应”、“偏离”表述，必须逐次对应响应。

4、技术条款必须如实响应，明确体现不能照搬招标要求。

5、如出现需要设备的检测报告等证明文件的技术条款，需要将证明文件附上，与之不一致的以检测报告的为准。

6、特别提示：制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己报价设备配置和参数，并注明完全响应还是正负偏离。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

### 9、拟派人员情况表

采购项目名称：库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目

采购项目编号：YSHD2025-GK006号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：年月日

### 10.企业业绩一览表

采购项目名称：库尔勒市2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复）项目-智能化信息建设项目

采购项目编号：YSHD2025-GK006号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 中标金额 | 合同总价 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：按评审标准提供相关证明材料。

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

### 11.投标保证金及投标保证金退还说明

### （一）投标保证金

我方为投标[采购编号：YSHD2025-GK006号]所提交的投标保证金已按照“投标人须知”中的相关规定执行。

投标保证金或保函缴纳凭证（复印件或扫描件）如下：

|  |
| --- |
| 投标保证金或保函缴纳凭证 |

投标人基本存款账户开户许可证（复印件或扫描件）如下：

|  |
| --- |
| 开户许可证 |

供应商(单位章)：

日期：年月日

### （二）投标保证金退还说明

致：(采购代理机构全称)

我方为投标[采购编号：YSHD2025-GK006号]所提交的投标保证金，请贵公司退还时划到下列帐户：

收款单位：

开户银行：

帐号：

供应商(盖单位章)：

日期：年月日

注：投标文件正、副本均须加盖供应商单位章。

## 12、供应商提交的其它资料

1、供应商认为应提交的其他相关资格证明文件或资料，可在此提交。

2、所提交的文件或资料应加盖供应商公章。