工程量清单计价格式说明

一、 投标报价说明

（一）、工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

- 投标总价。

- 工程项目总价表。

- 分类分项工程量清单计价表。

- 措施项目清单计价表。

- 其它项目清单计价表。

- 零星工作项目清单计价表

- 工程单价费(税)率汇总表。

- 招标人供应材料价格表。

- 招标人提供施工设备表。

- 工程单价汇总表。

- 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。

- 投标人生产混凝土配合比材料费表。

- 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。

- 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表。

- 措施项目分类分项工程分解表。

- 工程单价计算表。

- 人工费单价汇总表。

（二）、工程量清单报价表填写规定

- 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中所列的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合计，视为已包含在工程量清单的其它单价和合价中。

- 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费）、施工管理费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容，按招标文件和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）附录 A 和附录 B 中的“主要工作内容”确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应工程量的工程单价内。

- 投标金额（价格）均应以人民币表示。

- 投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

- 工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

- 分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

- 措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。

- 其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其它项目清单中的相应内容填写。

- 计日工项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目计价表中相应内容填写，并填写相应项目单价。

- 辅助表格填写。

（1）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写。

（2) 工程单价费(税)率汇总表，按工程单价计算表中的相应费(税)率填写。

（3) 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书。

（4) 投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致。

（5) 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。

（6) 投标人自备施工机械台时(班)费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时(班)费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)   费单价一致。

（7) 投标人应参照分类工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程分解表，每个总价项目分类分项工程一份。

（8）投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格的汇总表及施工机械台时(班)费汇总表中的单价相一致，填写的其他直接费、间接费、企业利润和税金等费(税)率必须与工程单价费(税)率汇总表中的费(税)率相一致。

（9）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

（三）投标报价

（1）工程量清单报价应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。

（2）除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

（3）符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

（4）除合同另有规定外，在投标截止日前 28 天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门（包括水行政部门）的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和总报价中。

（5）工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报，投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其他项目的单价和合价以及投标总报价内。

（6）除合同另有规定外，本标投标人报价时应考虑合同实施期间人工费及自购的材料和设备物价变化风险，合同实施期间不因物价波动而调整合同价格。

（7）工程量清单中的各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分及本《商务文件》有关条款。

(8)工程单价计算，如下表主材价格限价计入工程单价计取相关费用，与投标时限价材料预算价格的价差只计取税金，计入工程单价，见 1.2.14 工程单价计算表。限价材料耗量必须填入工程单价中。

主材价格限价计费表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 限价(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | t | 3075 | 税前价 |
| 2 | 柴油 | t | 2990 | 税前价 |
| 3 | 水泥 | t | 255 | 税前价 |
| 4 | 钢筋 | t | 2560 | 税前价 |
| 5 | 砂石料 | m3 | 70 | 税前价 |