**公开招标文件**

**项目编号：GTXJ(采购）-25020**

**项目名称：仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购）**

采购单位：仙居县力天市政工程有限公司（盖章）

代理机构：浙江广通工程咨询有限公司 （盖章）

二○二五年七月

**目 录**

[第一章 招标公告 2](#_Toc10903)

[第二章 采购需求](#_Toc8846) 6

[第三章 投标人须知 1](#_Toc4029)2

[第四章 评审办法 2](#_Toc2527)8

[第五章 合同条款及格式 3](#_Toc11173)2

[第六章 投标文件格式 4](#_Toc563)0

# 第一章 招标公告

|  |
| --- |
| 项目概况：  浙江广通工程咨询有限公司受仙居县力天市政工程有限公司的委托，就仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购）进行公开招标采购，潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于**2025年00月00日09:00**（北京时间）前递交（上传）投标文件。 |

1. **项目基本情况**

1.项目编号：GTXJ(采购）-25020

2.项目名称：仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购）

3.采购方式：公开招标

4.采购需求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 综合单价最高限价（元/米） | 采购内容 |
| 1 | 仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段） （非政府采购） | 1 | 项 | 7777767 | 9602 | 穿管长度 810 米，详见采购需求。 |

5.项目工期：合同签订后 120 天内供货并完成施工。

1. **申请人的资格要求**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：**投标人具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质等级；企业具有安全生产许可证，且在有效期内；浙江省省外企业须具有有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或浙江省建筑市场监管公共服务系统已完成办理的公示信息网站截图证明。**

3.本项目不接受联合体投标。

1. **获取采购文件**

1.时间：/至2025年00月00日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）；

3.方式：供应商登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

1. **响应文件提交**

投标地点（网址）：（1）电子加密投标文件：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）在线递交。（2）备份投标文件：乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至1208022771@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。

开标时间：2025年00月00日09:00 ；

地点（网址）：投标人无需在开标当天到达开标现场，但须准时在线（乐采云平台https://www.lecaiyun.com）参加，直至项目开评标结束。

1. **响应文件开启**

1.开启时间：2025年00月00日09:00 （北京时间）

2.地点：在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）上开启响应文件,同时邀请供应商在线参加开标。

1. **投标保证金及交付方式：**

**1.投标保证金：人民币 150000 元。**

2.缴纳形式：采用保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）、电汇或转账、银行汇票等方式缴纳。采用电汇或转账方式缴纳投标保证金的投标人应以投标单位名义从其账户汇入浙江广通工程咨询有限公司仙居分公司指定账户，并注明项目名称，必须确保投标保证金在投标截止时间前汇入浙江广通工程咨询有限公司仙居分公司指定账户；采用银行汇票、保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）缴纳的须在投标截止时间前递交；否则将视为未响应招标文件提交投标保证金要求而拒绝其投标。

**账户名称：浙江广通工程咨询有限公司仙居分公司**

**开户银行：台州银行股份有限公司仙居支行**

**账 号：530370079900028**

1. **公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

1. **其他补充事宜**
2. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
3. **其他事项：**在线响应（电子交易）说明

（1）本项目实行电子交易，电子交易具体流程详见操作指南：登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理（已经办理CA锁的须注意有效期限，办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理，如有CA锁办理问题可联系客服400-881-7190。

（3）供应商通过乐采云平台电子投标工具（政采云电子交易客户端）编制响应文件，电子投标工具请投标供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。>

（4）供应商应当在投标截止时间前完成电子响应文件的在线提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。投标截止时间前未完成提交的，视为撤回响应文件。逾期递交的电子响应文件，将被政采云平台拒收。

1. **其他事项有关说明**

（1）成交供应商应在合同签订前完成乐采云平台或政采云平台全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。“浙江省政府采购供应商”注册事宜详见浙江省政府采购网官网介绍，客服、技术支持：400-881-7190。

（2）本项目相关公告发布网站：“浙江政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn）[。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登录上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知。](http://www.xjztb.cn）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登陆上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知。)

（3）供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告前获取采购文件的，请自行登录相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。

（4）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

1. **对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名   称：仙居县力天市政工程有限公司

地   址：仙居县

项目联系人：李女士

项目联系方式：0576-89379932

2.采购代理机构信息

名  称：浙江广通工程咨询有限公司

地  址：仙居县工业路197号4楼

联 系 人：郑女士

 联系方式：15268885811

3.监督机构信息

名  称：仙居县国资工作中心

地 址：仙居县南峰街道环城南路500号

联 系 人：徐女士

联系电话：0576-87772238

**第二章 采购需求**

**▲特别提醒：**

**1、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。**

**2、加“▲”的服务要求或商务要求为实质性要求，投标人应特别注意，所提供的服务承诺必须完全满足或优于这些要求，否则视为不满足。不满足实质性要求的投标文件将按无效标处理。**

**3、本项目采用综合单价报价，项目成功实施并完成后，结算价按中标综合单价乘以实际工程量，按实结算，供应商应自行考虑并承担其风险费用。**

**4、如项目未能成功实施并完成，由此产生的责任与损失由中标方自行负责，不进行结算。**

**一、采购项目一览表**

1、本次采购共1个标项，具体内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项**  **序号** | **标项名称或内容** | **数量** | **单位** | **预算金额**  **（元）** | **综合单价最高限价（元/米）** |
| 1 | 仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购） | 1 | 项 | 7777767 | 9602 |

1. 项目现状：详见本公告附件。

3、具体工作范围：详见图纸。

4、项目工期：合同签订后120天内供货并完成施工。

**二、暂定工程量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购清单或费用名称** | **数量** | **单位** | **综合单价最高限价**  **（元/米）** | **▲推荐品牌** | **备注** |
| 1 | 螺旋钢管 | 810 | 米 | 9602 | 双羊、玉龙、金洲（或相当于） |  |
| 以上工程量为暂定，仅供招标时使用，结算时根据实际发生数量调整，按中标综合单价乘以实际工程量，按实结算。 | | | | | | |

1. **螺旋钢管技术要求：**
2. 土壤类别：中等风化凝灰岩
3. 接口方式：焊接
4. 管道检验及试验要求：冲洗消毒 试压
5. 一次成孔长度：中标人自行考虑
6. 泥浆要求：泥浆应在专用的搅拌装置中配制，并通过泥浆循环池使用；从钻孔中返回的泥浆经处理后回用，剩余泥浆应固化运输消纳，运距中标人自行考虑。
7. 材质及规格：钢管DN800\*14mm，Q235B，管材品牌应符合招标文件要求。
8. 防腐：钢管内壁防腐采用食品级环氧粉末喷涂，干膜厚度≥300微米，外防腐采用熔结环氧粉末加强级，防腐层厚度为≥600μm。
9. 熔结环氧粉末防腐层的涂装质量标准按《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》（GB/T18593-2010）执行。补口外表面预处理作法应与管体相同，外焊缝防腐补口在现场进行，采用与管体相同的熔结环氧粉末进行热喷涂。应特别加强钢管对接焊缝处以及管道外壁施焊损坏处的内壁防腐处理，集中防腐运距投标人自行考虑。
10. 产品按给水螺旋钢管标准：GB/T9711-2023执行，钢管生产技术要求按国家建材相关标准，如有最新标准则按照最新标准执行。
11. 给水螺旋钢管、直缝钢管及配件壁厚、压力必须符合相应标准，生产钢管的卷板材质为Q235B。钢管壁厚偏差±10%以内，壁压必须能够承受10公斤以上的压力，焊制法兰片必须能够承受16公斤的压力。
12. 化学成分、力学性能几何尺寸必须按照国家相应规定执行。
13. **▲内防腐涂料必须取得《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。**
14. **▲投标人在投标时提供国家认可的具有相应资质的检测机构出具的熔结环氧粉末防腐层、给水螺旋钢管产品检测报告。**

**四、规范要求**

1、中标人需依据采购人提供的资料、设计施工图纸、技术规范要求，提交施工方案，经专家论证及采购人确认后方可施工。提供的方案需达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、技术规范由供应商自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

**五、施工要求**

1、质量要求：合格。

2、本项目施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标，确保项目质量达到国家合格验收标准。

3、本项目施工必须严格按照工程技术要求及行业规范进行施工，制定文明施工、安全生产的各项规定，并无条件地接受采购人全方位、全过程的监督管理。保持现场的井然有序，以免发生伤害事故。发生安全事故、火灾事故等造成的损失，由中标人承担全部责任。

4、中标人必须严格按照合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保项目质量达到国家合格验收标准。在合同履行期间，本项目所采用的标准或规范有修改或新颁，采购人认为有必要采用时，向中标人发出变更指令。

5、在施工过程中，采购人为保证项目质量和施工进度的要求，有权指示中标人或批准中标人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。

6、所有材料设备必须检验合格经采购人同意后，方可用于本项目。

7、隐蔽工程必须经采购人检查、验收后，方可进行下一道工序。

8、供应商必须对所承包的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

9、施工时注意做好必要的劳动保护工作。

10、如因施工造成原状路面或绿化带等破坏的，需原状恢复。

**六、材料质量要求**

1、材料选择

（1）本项目使用的原材料必须符合采购人、设计深化要求和施工规范的规定。

（2）本招标文件中涉及的其他主要材料及零星材料，各供应商须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不符合设计要求的低档材料进行投标及组织施工实施。

（3）本项目所采用的材料，供应商在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用。项目结算时，不作调整。中标人必须服从采购人安排并按采购人要求实施。

2、材料的质量保证

（1）在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

（2）中标人必须对所承包的项目的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在项目上使用。

（4）所有材料设备必须在检验合格经采购人（或采购人授权的监理）同意后，方可用于本项目。

（5）由中标人采购的材料，当中标人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且中标价不予调整。

**七、项目管理要求**

1、本项目承包范围内的工作内容，成交供应商未经采购人同意，一律不得分包、转包，成交供应商擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消成交供应商的承包资格，成交供应商应承担由此引起的一切经济责任和法律责任。

2、供应商应严格按已确认的设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人代表对施工质量的监督和管理。施工过程中，中标人必须严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，中标人必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由中标方承担。

3、供应商在项目施工全过程中要认真做好产品保护。凡损及采购人利益时，采购人将向成交施工单位索赔。

▲4、**供应商在响应文件中的承诺投入本项目实施人员的要求：**

1. **本项目的项目负责人资格要求：**须具有有效的市政公用工程专业建造师二级及以上建造师注册证书（不含临时建造师）和三类人员“B”类证书，且不得有在建工程。
2. **拟派本项目施工现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书。**

（3）供应商在响应文件中确定的项目负责人及项目管理班子人员，未经采购人同意，不得调换和撤离。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和项目质量事故的项目班子的任何人员，直至项目负责人本人。如项目班子成员被采购人撤换，按项目班子成员不到位按照合同约定执行违约责任，成交供应商不得姑息迁就，拖延撤换和有碍项目进展，否则，采购人有权单方面终止合同，并对由此造成的采购人损失，予以追究赔偿。

1. **中标人必须为全体作业人员购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。在作业过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。**

**八、验收**

## 1、项目验收时，需进行管道试压检测，如发现造假、质量不合格等行为，采购人有权终止合同，并追究中标人相关法律责任，相关费用由中标人自理。

## 2、项目竣工验收的安全及使用功能检查应包括下列内容：

## （1）项目内容、要求与设计文件相符情况；

## （2）管道位置贯通测量情况；

## （3）管道环向变形率情况；

## （4）管道接口连接检测、有关施工检验记录等汇总管道功能性试验情况；

## （6）涉及材料、结构等试件试验以及管材、型材试验的检验汇总情况；

## （7）涉及土体加固、管道预处理以及相关管道系统临时措施恢复等情况。

## 3、项目竣工验收的质量控制资料应包括下列内容：

## （1）建设基本程序办理资料及开工报告；

## （2）设计施工图及施工组织设计（施工方案）、项目沿线勘察资料；

## （3）项目原材料、各类型材、管材等材料的质量合格证、性能检验报告、复试报告等质量保证资料；

## （4）所有施工过程的施工记录及施工检验记录；

## （5）所有分项项目验收批、分项内容、分部内容、单位内容的质量验收记录；

## （6）施工、监理、设计、检测（如有）等单位的项目竣工质量合格证明及总结报告；

## （7）管道功能性试验（进行闭水、闭气试验或管道渗水调查检验）、管道位置贯通测量、管道环向变形率等涉及项目安全及使用功能的有关检测资料；

## （8）相关项目会议纪要、设计变更等记录；

## （9）项目竣工图和竣工报告等。

## 九、报价要求

1、承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工等。

2、计价方式

（1）采用固定综合单价计价方式。

（2）在合同执行期内综合单价固定不变，工程量按实结算，采购人有权单方面作出决定增加或减少或取消数量，但不得调整综合单价。

（3）本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。认真核对工程量清单中施工内容和工程量，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，如有需要重新复核地勘资料，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担，由供应商自行测算并计入综合单价报价中，今后不得调整；若今后项目实施中发生新的措施项目但响应文件未列入的项目，视作供应商在风险费或其他项目中已考虑，今后不得调整。

3、本项综合单价报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，包含且不仅限于项目实施所需的场地租赁、管道焊接、管件制作（如弯头）、工作面的准备工作、工作坑开挖回填及恢复、设备的进出场、运输、安装、定位、成孔、扩孔、拉管、纠偏、监测、泥浆制作、注浆、泥浆处理、管道检测、管道试压、冲洗消毒、人工费、材料费、燃料费、机械费、安装费、运输费、行车、保险费(按结算比例承担仙居县力天市政工程有限公司的建筑工程一切险、安责险、工伤保险等）、管理费、利润、措施费（如临时措施、环境保护、成品保护等）、总承包服务费、税费、水费、电费、临时用电费用、安全文明施工费、采购代理服务费、专家论证费用（如有）、因项目施工需要穿越房屋造成的影响费用（如有）、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等一切费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

**▲十、商务条款**

**1、保修要求：**

（1）项目缺陷责任期为2年。

（2）中标人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。

（3）成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在项目质量负全部责任。

（4）质保期：竣工验收合格之日起两年，质保期间内如管道出现质量问题，中标人须于采购人通知后2小时到达指定地点踏勘，五天内无偿完成修复。若超出规定时间，采购人有权安排第三方进行修复，所产生的费用由中标人支付。

**2、付款方式：**

（1）本项目预付款为合同总价的10%，中标人向采购人提供预付款金额的履约保函后7个工作日内支付（如项目未能成功实施并完成，需退还预付款）；

（2）完工后付至合同价的85%（含预付款），待项目竣工验收合格后，付至结算价的 98.5％，余下结算价款的1.5%作为质量保修金。项目实际竣工验收合格满2年后，退还质量保证金，不计息。其余按合同通用条款。中标人收取每期款项时应开具正式发票。中标人应在每个付款周期前，向采购人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

**3、履约保证金**

**（1）成交供应商向采购人提供履约保证金，履约保证金形式为：**

转账或采购人认可的形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函 ），担保合同作为合同附件。履约保证金金额为**：合同总价的2%。成交供应商应按合同规定向采购人提交履约保证金。**

# （2）项目通过竣工验收合格后15日内一次性无息退还给成交人；如提供履约保函的，中标人应保证履约担保在竣工验收合格前持续有效。如成交供应商原因造成合同中止，履约保证金不返还；如成交供应商不能按响应文件承诺和合同要求履约，采购人有权扣除相应甚至全部履约保证金。

**4、总承包服务费：**本项目总承包服务费费率按3%计取由中标人支付给本项目总承包施工单位,中标人报价时应综合考虑。

# 第三章 投标人须知

## 前 附 表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **名称** | **内容及要求** |
| 1 | 项目名称 | 仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购） |
| 2 | 采购内容 | 详见“第二章 采购需求”内容 |
| 3 | 采购人 | 采购人名称：仙居县力天市政工程有限公司  联系人：李女士  联系电话：0576-87761757  联系地址：仙居县 |
| 4 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江广通工程咨询有限公司  联系人：郑女士  联系电话：15268885811  地址：仙居县工业路197号4楼 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘  本项目采购人不组织现场踏勘，供应商如有需要可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 |
| 6 | 答疑 | 采购人不召开答疑会。 |
| 7 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 8 | 采购文件的澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，应于自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内（采购文件领取截止时间之后获取的，应于自采购文件领取截止时间之日起7个工作日内）以书面形式向采购机构将要求答疑的问题发电子邮件至[1208022771@qq.com](mailto:272285461@qq.com)（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。 |
| 9 | 签字或盖章 | （1）投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。  （2）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 |
| 10 | 响应文件要求 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。  （2）**“备份投标文件”（如有）：**乐采云平台上（政采云平台）最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母）。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至1208022771@qq.com，逾期发送的将被视为未提交。  备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。 |
| 11 | ▲项目最高限价 | 本项目综合单价最高限价为人民币 9602 元/米。**如供应商的总报价超过最高限价**其响应文件作无效标处理。 |
| 12 | ▲投标保证金 | 🗹 本项目保证金：人民币 **150000元**，其他同“招标公告”规定。  🞎 无，本项目不作要求。 |
| 13 | ▲投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起90天内有效。 |
| 14 | 投标文件提交截止时间 | 同“招标公告”规定 |
| 15 | 投标文件提交地点 | 同“招标公告”规定。 |
| 16 | 投标文件开启时间和地点 | 同“招标公告”规定 |
| 17 | ▲履约保证金 | **☑**本项目履约保证金： 合同金额的2% 。  （1）中标供应商须向采购人递交履约保证金（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）（见索即付）、转账等形式提交履约保证金），未按规定提交履约保证金则采购人有权拒签合同。  （2）中标供应商在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待项目验合格后7天内退还（不计息）。  （3）供应商不能按期保质保量完成项目建设或交货的，除承担相关责任外，采购人可相应没收合同履约保证金。  □无，本项目不作要求。 |
| 18 | 招标代理费 | 本项目招标代理服务费由中标单位支付，收费标准按照仙城产〔2024〕31号文件规定计费，在领取中标通知书前付一次性清。招标代理服务费率类型及费率详见第五章规定。 |
| 19 | 其他 | 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在响应文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的供应商，不能推荐、确认为中标（成交）供应商。 |
| 解释权：本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

【注：下文如有与本附表不一致处以本表为准。】

**一、总则**

**（一）适用范围**

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1. **定义**

1、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托采购项目电子交易平台进行的采购交易活动。

2、“采购人”系指仙居县力天市政工程有限公司 。

3、“采购代理机构”指采购人委托招标的浙江广通工程咨询有限公司。

4、投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

5、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

**（三）招标方式**

本次招标采用**公开招标**方式进行。

**（四）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

**（五）****特别说明**

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。若发现投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动（如为他人挂靠投标等）的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

2、投标人应仔细阅读招标文件所有内容，对招标文件的要求作出实质性响应，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。**投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任**。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

**8、本项目不允许转包、不可以分包。**

**（六）信用信息**

**投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：**

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：<http://www.creditchina.gov.cn>）。

2、截止时间：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。

**（七）质疑与投诉**

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。

2、质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构将不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

4、采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

5.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级监督部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督部门投诉。

**二、招标文件**

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正或澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

**三、投标文件**

**（一）投标文件的组成**

**投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。**【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

**▲1、资格证明文件的组成：**

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件，如法定代表人亲自办理投标事宜的，则提供法定代表人资格证明书；如委托代理人办理的则提供授权委托书）；

（3）投标人有效的营业执照复印件（若是事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》）；

（4）依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函（格式见附件）；

（5）具有良好的商业信誉、健全的财务状况的承诺函（格式见附件）；

（6）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；其中，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标的，除承诺函外还需提供总公司（总机构）授权（或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权独立开展业务的证明）或提供房产权证或其他有效财产证明材料；

（7）供应商特定资格要求。

（8）投标保证金凭证扫描件。

**2、商务与技术文件的组成：**

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、认证证书、经营业绩等，格式自拟）；

▲（2）商务响应承诺函（格式见附件）；

（3）采购诚信竞投承诺书（格式见附件）；

▲（4）技术响应承诺函（格式见附件）；

（5）类似项目业绩一览表（格式见附件）；

（6）供应商根据各标项评分办法编制的各项内容（缺项的得0分）；

（7）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务资信技术标评分的各类证明材料，参照第四章“评标办法及评分标准”）。

**3、报价文件的组成：**

1. 开标一览表（见附件格式）
2. 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

**（二）投标报价**

1、投标报价应当包括但不限于项目实施所需的场地租赁、管道焊接、管件制作（如弯头）、工作面的准备工作、工作坑开挖回填及恢复、设备的进出场、运输、安装、定位、成孔、扩孔、拉管、纠偏、监测、泥浆制作、注浆、泥浆处理、管道检测、管道试压、冲洗消毒、人工费、材料费、燃料费、机械费、安装费、运输费、行车、保险费(按结算比例承担仙居县力天市政工程有限公司的建筑工程一切险、安责险、工伤保险等）、管理费、利润、措施费（如临时措施、环境保护、成品保护等）、总承包服务费、税费、水费、电费、临时用电费用、安全文明施工费、采购代理服务费、专家论证费用（如有）、因项目施工需要穿越房屋造成的影响费用（如有）、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等一切费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

▲3、投标文件只允许有一个报价（包含其他一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

**（三）投标文件的制作、份数及提交要求**

**1、投标文件的制作要求**

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目采购需求和乐采云平台要求制作投标文件，不按采购文件要求和乐采云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

**电子投标文件部分：投标人应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。**

**备份投标文件应与乐采云平台上传的电子加密投标文件一致。**

▲（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章的地方，必须采用CA签章进行盖章，法定代表人或全权代表的盖章或签字必须采用CA电子签章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖CA电子公章且必须在有效期内的。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

**2、投标文件的份数要求**

**（1）电子投标文件一份：通过乐采云平台电子投标工具（乐采云电子投标客户端）生成的，一份为加密标书（用于供应商投标上传）。**

**（2）电子备份投标文件一份：乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母）。[供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至1208022771@qq.com](mailto:投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至xjcg2009@163.com)。**

**备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；供应商确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（发出解密通知后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由供应商人自行承担。**

**（3）中标单位应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件各一正四副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。**

**（4）投标文件的效力**

**投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。**

**3、投标文件的提交要求**

（1）投标文件导入和加密

①投标供应商应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：[https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na](https://service.zcygov.cn/" \l "/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na)

（2）投标文件的提交

①投标文件提交截止时间：见投标人须知“前附表”；

②投标文件提交地点：见投标人须知“前附表”。

（3）不予接收的投标文件情形

①投标截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件；

（4）供应商所提交的投标文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

**4、投标文件的补充、修改和撤回。**

（1）在投标截止时间前，投标供应商可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交； 补充、修改后重新提交的投标文件应按投标文件的规定编制、加密、导入和提交。

（2）在投标文件递交截止时间后,投标供应商不得修改或撤回已提交的投标文件。

**（四）投标文件的有效期**

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**（五）投标保证金**

投标保证金：人民币 **150000** 元。

缴纳形式：采用保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）、电汇或转账、银行汇票等方式缴纳。采用电汇或转账方式缴纳投标保证金的投标人应以投标单位名义从其账户汇入浙江广通工程咨询有限公司仙居分公司指定账户，并注明项目名称，必须确保投标保证金在投标截止时间前汇入浙江广通工程咨询有限公司仙居分公司指定账户；采用银行汇票、保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）缴纳的须在投标截止时间前递交；否则将视为未响应招标文件提交投标保证金要求而拒绝其投标。

**账户名称：浙江广通工程咨询有限公司仙居分公司**

**开户银行：台州银行股份有限公司仙居支行**

**账 号：530370079900028**

2、除响应文件规定不予退还投标保证金情形外，投标人投标保证金按以下流程退还：未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并提交履约保证金和支付招标代理服务费后5个工作日内无息退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑（投诉）事项所涉及供应商的投标保证金不受以上时间限制，在质疑（投诉）处理完毕后退还。

3、下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同或未支付招标代理服务费的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）法律、法规明确规定的其他行为。

1. **开标**

本项目通过乐采云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“乐采云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

**本项目开标实行全流程电子化，采取不见面钉钉直播开标，各投标人代表可自行下载“钉钉”软件观看。（“仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）”群的钉钉群号： 76810028899，投标人只能于开标当天09:00以后搜索群号，并申请进群。）**

**（一） 开标事项**

1、采购代理机构在“招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2、评标委员会成员不得参加开标活动。

3、本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

**（二） 开标程序**

1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对提交了电子备份投标文件的投标单位，代理机构工作人员应做好签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

4、签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。各供应商应提前打印《采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后上传至钉钉直播群。

5、供应商进行在线解密（解密时间为发出解密通知后60分钟内）；解密未成功的，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱1208022771@qq.com提供备份投标文件压缩解密密码，否则视为放弃投标。

6、采购人或采购机构依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

7、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

8、开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

11、开标会议结束。

**五、评标**

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会由采购评审专家和采购单位评审代表组成。在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

**（二）评标程序**

**1、资格审查**

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

**2、符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

**3、比较与评价**

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过乐采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

**4、得分确认及评审报告编写**

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

**5、评价**

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

**（三）澄清问题的形式**

（1）**评审中需要供应商对投标响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”）进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。**

（2）投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

**（四）错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当通过电子交易平台交换数据电文，并加盖电子签章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

  出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效**

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的。

2、未按招标文件要求提交投标保证金的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、 未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

7、投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

9、电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份投标文件的（包括未在解密规定时间内提供备份响应文件解密密码或密码错误的）；

10、投标文件提供虚假材料的；

11、投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的。

12、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

15、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16、不同投标人的投标文件相互混装；

17、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

**（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理**

1、出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

**（八）评标原则和评标办法**

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

**（九）评标过程的监控**

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

**六、定标**

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将招标文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

**七、合同签订及公告**

**（一）签订合同**

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

**（二）合同公告及备案**

采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**（三）履约保证金**

1.合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2、签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则不予返还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.中标人在履约期间未出现违约行为，其履约保证金在项目验收合格后7天内退还中标人（不计息）。

**八、采购代理服务费**

1.中标人须向招标代理机构如下标准和规定交纳采购代理服务费；

2.本项目招标代理费收费标准按照仙城产〔2024〕31号文件规定计费，在领取中标通知书前付一次性清。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **代理服务费率类型** | | | | |
| **中标金额（万元）** | **货物招标☑** | **服务招标□** | **工程招标□** | **折扣** |
| 100以下的部分（含100） | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 按标准的60%结算 |
| 100-500的部分（含500） | 1.1% | 0.8% | 0.7% | 按标准的50%结算 |
| 500-1000（含1000） | 0.8% | 0.45% | 0.55% | 按标准的40%结算 |
| 1000-5000（含5000） | 0.5% | 0.25% | 0.35% | 按标准的30%结算 |

**第四部分 评标办法及评分标准**

根据本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

**一、评标办法**

本评标办法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、确定中标候选人**

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价均相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；如均相同的，则抽签确定排列顺序。排名第一的投标人为第一中标候选人。

**三、评标细则**

**（一）资格证明文件、商务资信技术标、报价标评审**

**▲1、资格证明文件资格审查（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）**

（1）资格审查材料提供完整且有效。

（2）签署、盖章符合招标文件要求。

**▲2、商务资信技术标符合性审查（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）**

（1）实质性商务服务承诺和实质性技术指标（服务）响应招标文件采购需求的要求；

（2）签署、盖章符合招标文件要求。

**▲3、报价标的符合性评审（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）**

（1）投标报价未超过最高限价。

（2）报价标内容提供完整，签署、盖章符合招标文件要求。

**4、错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总报价为准，并修改单价；

④ 总报价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**（二）商务资信技术标、报价标评分：**

**1、**本项目综合评分设总分100分，其中商务资信技术标得分为70分，报价标得分为30分。各投标人的综合得分为其商务资信技术标得分与报价标得分之和，即综合得分=商务资信技术标得分（商务资信分+技术分）+报价标得分。评分结果采用四舍五入法，并保留小数2位。

**2、报价标评审（30分）**

（1）有效投标报价

满足招标文件要求，且投标报价小于或等于最高限价为有效投标报价。若投标报价超过最高限价的，其投标文件将作无效标处理；如所有投标人投标报价均超过最高限价的，则本次招标失败。

（2）报价评分

评审报价：报价标评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的评审报价为评标基准价。评审报价最低的投标人，其报价标得满分（30分）。其他投标人的报价标得分按下列公式计算：报价得分=(评标基准价／评审报价)×30%×100。评分结果采用四舍五入法，并保留小数2位。

**3、商务资信技术标评标内容及标准（70分）**

商务资信技术标的评分：对各投标人的商务资信技术标经充分审核、询标后，对实质性要求符合招标文件的投标文件在规定分值内由评委单独评定打分。各投标人商务资信技术标得分按照评标委员会所有成员评分合计数的算术平均值计算，计算公式为：

商务资信技术标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会人数

**注：若有供应商商务资信技术得分不足42分的，则该供应商的投标文件予以淘汰，淘汰的投标文件作无效标处理，不再进入下一阶段的报价文件评审。**

**附表：**评分标准表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| **一** | **商务资信分** | | **24分** |
| 1 | 响应文件编制 | 响应文件内容按采购文件要求完整提供、目录对应清晰、编制内容简洁明了、内容关联准确、查找方便的，得2分。存在未按要求完整提供、目录对应不清晰、编制的内容不够详实、内容关联不够准确、内容查找不方便的，酌情扣分。 | 2 |
| 2 | 企业综合实力 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书均在有效期内，每个得1分，最高得3分。  **注：须提供有效期内的证书复印件（认证范围里有与本项目实施相关的内容）编入商务与技术文件，证书须在全国认证认可信息公共服务平台核验，查询状态为暂停或不在状态的不得分；否则不得分。** | 3 |
| 3 | 类似项目业绩 | 自2022年7月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过管径≥DN600管道非开挖牵引类似项目施工业绩的（单项合同金额≥200万元），每提供一个业绩得1.5分，最高得6分。  **注：须提供合同复印件、中标（或成交）通知书复印件及项目竣工验收证明，[中标（或成交）通知书可由中标结果公告网站截图打印件代替]，编入商务与技术文件,如果合同不能证明时间的还须提供经建设单位盖章的证明材料,否则不得分。** | 6 |
| 4 | 项目管理班子人员配备 | 拟派本项目的项目负责人具有市政相关专业工程师及以上职称的，得2分，本项最高得2分。  **注：须提供证书复印件及该人员在投标单位缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料复印件，编入商务与技术文件，否则不得分。** | 2 |
| 拟派本项目的项目技术负责人具有市政相关专业工程师及以上职称的，得2分；本项最高得2分。  **注：须提供证书复印件及该人员在投标单位缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料复印件，编入商务与技术文件，否则不得分。** | 2 |
| 项目组成员（项目负责人和技术负责人除外）配备安全员、质量员、施工员、资料员、材料员，每提供一人得1分，每个岗位只计一次且不得兼岗。本项最高得5分。  **注：须提供项目管理班子相关证书复印件及该人员在投标单位缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料复印件，编入商务与技术文件，否则不得分。** | 5 |
| 项目组成员（除项目负责人和技术负责人以外）具有市政专业助理工程师职称的，每人得1分；具有市政相关专业工程师及以上职称的，每人得2分；本项最高得4分（同一人不重复计分）。  **注：须提供证书复印件及该人员在投标单位缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料复印件，编入商务与技术文件，否则不得分。** | 4 |
| **二** | **技术分** | | **46分** |
| 1 | 项目概况 | 供应商对本项目主要情况、各专业设计和施工条件等进行综合阐述**，由评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面进行酌情评分。** | 4 |
| 2 | 工作部署 | 供应商根据采购合同、采购文件以及本单位对项目管理目标的要求，对本项目的进度安排和空间组织、重难点分析等进行综合阐述，**由评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面进行酌情评分。** | 4 |
| 3 | 进度计划 | 供应商将施工顺序和各个阶段项目进展情况做出均衡协调、科学安排等，**由评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面进行酌情评分。** | 4 |
| 4 | 工作准备与资源配置计划 | 供应商根据现场实际，对本项目的技术准备、现场准备、资金准备、劳动力计划、拟投入的材料和机械设备（选用合适的施工设备）等予以综合阐述。  **由评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面由评委进行酌情评分。**  **注：自有的设备须提供购买发票及设备合格证书复印。租赁的须提供租赁合同（租赁期限＞服务期）、设备合格证书及复印件，否则不得分。** | 6 |
| 5 | 主要施工方案 | 供应商针对本项目的重点、难点进行分析，并制定施工方案。**由评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面由评委进行酌情评分。** | 8 |
| 6 | 施工质量控制 | 针对本项目施工质量目标是否明确，质量控制措施是否科学、合理，**由评委进行酌情评分。** | 6 |
| 7 | 安全保证措施 | 根据投标人针对本项目特点制定安全保障措施和方案的科学性、合理性、规范性程度等，**由评委进行酌情评分。** | 6 |
| 8 | 合理化建议 | 针对本项目能提出合理化建议，**由评委进行酌情评分**。 | 4 |
| 9 | 应急处置方案 | 提供应急预案的科学性、合理性规范性程度等并承诺紧急的响应时间，**由评委进行评分。** | 4 |
| 备注 | 评委打分小数点后保留一位。 | | |

# 第五章 合同条款及格式

合同编号：

**合 同 书**

项目名称：仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购）

甲 方： 仙居县力天市政工程有限公司

乙 方：

签订地点：浙江省仙居县

签订日期： 年 月 日

**采购合同（范本）**

（仅供参考；本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

**甲方（需方）：**

**乙方（供方）：**

甲、乙双方根据 （项目名称、编号及标项 ）开标的结果，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成服务内容，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，现签订本项目的采购合同。

**一、合同文件：**

1.合同条款。

2.中标（成交）通知书。

3.采购文件。

4.更正公告。

5.成交供应商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

**二、合同内容：**（具体见项目需求）

1.项目现状：详见采购文件。

2.工作范围：详见施工图纸。

3.建设地点：仙居县。

4.暂定工程量清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购清单或费用名称** | **数量** | **单位** | **综合单价最高限价**  **（元/米）** | **▲推荐品牌** | **备注** |
| 1 | 螺旋钢管 | 810 | 米 | 9602 | 双羊、玉龙、金洲（或相当于） |  |
| 以上工程量为暂定，仅供招标时使用，结算时根据实际发生数量调整，按中标综合单价乘以实际工程量，按实结算。 | | | | | | |

具体详见采购文件及投标文件中的有关约定。

**三、合同金额:**

本合同金额暂估总价为（大写）： （￥ 元）人民币（包含3%的总承包服务费）。

本合同结算单价为乙方的中标综合单价（ 元/米），实行固定单价合同，合同结算价根据实际完成工程量\*合同综合单价，按实结算。如项目未能成功实施并完成，由此产生的责任与损失由乙方自行负责，不进行结算。

1. **螺旋钢管技术要求：**
2. 土壤类别：中等风化凝灰岩
3. 接口方式：焊接
4. 管道检验及试验要求：冲洗消毒 试压
5. 一次成孔长度：投标人自行考虑
6. 泥浆要求：泥浆应在专用的搅拌装置中配制，并通过泥浆循环池使用；从钻孔中返回的泥浆经处理后回用，剩余泥浆应固化运输消纳，运距投标人自行考虑。
7. 材质及规格：钢管DN800\*14mm，Q235B，管材品牌应符合招标文件要求。
8. 防腐：钢管内壁防腐采用食品级环氧粉末喷涂，干膜厚度≥300微米，外防腐采用熔结环氧粉末加强级，防腐层厚度为≥600μm。
9. 熔结环氧粉末防腐层的涂装质量标准按《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》（GB/T18593-2010）执行。补口外表面预处理作法应与管体相同，外焊缝防腐补口在现场进行，采用与管体相同的熔结环氧粉末进行热喷涂。应特别加强钢管对接焊缝处以及管道外壁施焊损坏处的内壁防腐处理，集中防腐运距投标人自行考虑。
10. 产品按给水螺旋钢管标准：GB/T9711-2023执行，钢管生产技术要求按国家建材相关标准，如有最新标准则按照最新标准执行。
11. 给水螺旋钢管、直缝钢管及配件壁厚、压力必须符合相应标准，生产钢管的卷板材质为Q235B。钢管壁厚偏差±10%以内，壁压必须能够承受10公斤以上的压力，焊制法兰片必须能够承受16公斤的压力。
12. 化学成分、力学性能几何尺寸必须按照国家相应规定执行。
13. **▲内防腐涂料必须取得《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。**

**▲投标人在投标时提供国家认可的具有相应资质的检测机构出具的熔结环氧粉末防腐层、给水螺旋钢管产品检测报告。**

**五、验收及质量要求：**

1.质量要求：合格及以上，符合采购需求的有关标准和规范要求。

2.本项目的质量保修期2年。

3.验收：

## 3.1项目验收时，需进行管道试压检测，如发现造假、质量不合格等行为，甲方有权终止合同，并追究乙方相关法律责任，相关费用由乙方自理。

## 3.2项目竣工验收的安全及使用功能检查应包括下列内容：

## （1）项目内容、要求与设计文件相符情况；

## （2）管道位置贯通测量情况；

## （3）管道环向变形率情况；

## （4）管道接口连接检测、有关施工检验记录等汇总管道功能性试验情况；

## （6）涉及材料、结构等试件试验以及管材、型材试验的检验汇总情况；

## （7）涉及土体加固、管道预处理以及相关管道系统临时措施恢复等情况。

## 3.3项目竣工验收的质量控制资料应包括下列内容：

## （1）建设基本程序办理资料及开工报告；

## （2）设计施工图及施工组织设计（施工方案）、项目沿线勘察资料；

## （3）项目原材料、各类型材、管材等材料的质量合格证、性能检验报告、复试报告等质量保证资料；

## （4）所有施工过程的施工记录及施工检验记录；

## （5）所有分项项目验收批、分项内容、分部内容、单位内容的质量验收记录；

## （6）施工、监理、设计、检测（如有）等单位的项目竣工质量合格证明及总结报告；

## （7）管道功能性试验（进行闭水、闭气试验或管道渗水调查检验）、管道位置贯通测量、管道环向变形率等涉及项目安全及使用功能的有关检测资料；

## （8）相关项目会议纪要、设计变更等记录；

## （9）项目竣工图和竣工报告等。

**六、工期时间、交货地点：**

1.工期：合同签订后 120 天内供货并完成施工。

2.交货及施工地点：仙居县范围内采购人指定地点。

**七、付款方式**

（1）本项目预付款为合同总价的10%，中标人向采购人提供预付款金额的履约保函后7个工作日内支付（如项目未能成功实施并完成，需退还预付款）；

（2）完工后付至合同价的85%（含预付款），待项目竣工验收合格后，付至结算价的 98.5％，余下结算价款的1.5%作为质量保修金。项目实际竣工验收合格满2年后，退还质量保证金，不计息。其余按合同通用条款。中标人收取每期款项时应开具正式发票。中标人应在每个付款周期前，向采购人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

**八、履约保证金**

1.履约保证金：合同价的2%（ 元）。乙方应按合同规定向甲方提交履约保证金。

履约保证金退还：项目通过竣工验收合格后15日内一次性无息退还给乙方；如提供履约保函的，乙方应保证履约担保在竣工验收合格前持续有效。如乙方原因造成合同中止，履约保证金不返还；如乙方不能按响应文件承诺和合同要求履约，甲方有权扣除相应甚至全部履约保证金。

**九、人员配备：**

1.项目负责人姓名： ；联系电话： 。

2.关于项目经理每月在施工现场的时间要求：出勤率按照为每月24天，每日工作时间8小时出勤。重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场。

3.乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：甲方可通知乙方解除合同，所有履约担保金归甲方，同时赔偿甲方损失。

4.乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，乙方向甲方提出申请，甲方应同意更换，并报项目所在地主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如乙方擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。

**十、安全文明施工**

1.项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

2.安全文明施工费包含在合同价内。

3.乙方应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保项目建设中不发生人员死亡事故。

4.乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

5.在施工现场或施工作业过程中，因乙方原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由乙方承担处理和所有的经济赔偿责任。乙方须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告甲方，不得迟报瞒报。甲方应积极配合处理。

**十一、项目管理要求**

1.本项目承包范围内的工作内容，乙方未经甲方同意，一律不得分包、转包，乙方擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消乙方的承包资格，乙方应承担由此引起的一切经济责任和法律责任。

2.乙方应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受甲方代表对施工质量的监督和管理。施工过程中，乙方必须严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，乙方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由乙方承担。

3.供应商在项目施工全过程中要认真做好产品保护。凡损及采购人利益时，采购人将向成交施工单位索赔。

4.供应商在响应文件中确定的项目负责人及项目管理班子人员，未经采购人同意，不得调换和撤离。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期、违法乱纪及造成严重安全事故和项目质量事故的项目班子的任何人员，直至项目负责人本人。如项目班子成员被采购人撤换，按项目班子成员不到位按照合同约定执行违约责任，成交供应商不得姑息迁就，拖延撤换和有碍项目进展，否则，采购人有权单方面终止合同，并对由此造成的采购人损失，予以追究赔偿。

**十二、违约责任**

1.甲方无正当理由拒收货物或者乙方服务的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.乙方逾期交付货物或延误工期的，乙方应按合同总额的每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付结算款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及响应文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但工期逾期的按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.因甲方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方支付每日偿付合同总价万分之一的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5.如发现乙方违反响应文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

6.本文所指货物的交付，包括货物的材料及施工。

7.乙方机械设备未按响应承诺到位，每项扣除履约担保金的2%；

8.现场安全文明施工不符合响应文件承诺，乙方原因造成现场管理混乱、项目质量和进度达不到投标承诺的要求，甲方有权要求乙方调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归甲方，并赔偿甲方损失。

9.项目延误超过了合同工期，延误责任由乙方承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由乙方承担，按原合同约定价格结算；当施工工期超过合同工期50%以上时，可解除施工合同。

10.乙方无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，甲方可通知乙方全部解除合同，履约保证金归甲方，同时赔偿甲方损失。

11.关于乙方违约解除合同的特别约定：双方签署解除协议，乙方必须在 30 日历天内清场并将施工场地交还甲方。

**十三、不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十四、争议的解决**

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第 2 种方式解决。

（1）提请台州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向项目实施地的人民法院提起诉讼。

**十五、其它**

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购监管部门审批，并签订书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；采购代理机构、采购监管科各一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

或授权委托人：（签字或签章） 或授权委托人：（签字或签章）

账户名称： 账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　 开户银行：

账 号：　　　　　　　　　　　　　 　 账 号：

签订地址：仙居县 签订日期： 年 月 日

**第六章 投标文件格式**

## 1、资格文件格式

**目 录**

（按照“第三章 投标须知”有关资格证明文件组成要求编排）

**附件一： 投标声明书**

仙居县力天市政工程有限公司：

(投标人全称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我 （姓名） 系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），我方愿意参加贵方组织的 （项目名称）（项目编号） 的投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

  与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**投标人 (盖单位章)：**

**日　期**：

**注：▲必须按照本声明书要求填报。**

**附件二：**

（1）法定代表人身份证明书 *（以下二选一）*

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 身份证号码

职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖单位章）

年 月 日

注：此证明用于法定代表人本人参加本项目的采购活动。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（有效身份证复印件正反面）

**（2）法定代表人授权委托书**

致： （采购单位名称）：

（投标供应商全称）法定代表人 授权 （全称代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的 仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购） 编号： GTXJ(采购）-25020 的投标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事务，我均予以承认。

**供应商 (盖单位章)：**

**法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**注：本表后附法定代表人身份证复印件正反面及委托代理人身份证复印件正反面。**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

**附件三：**

**依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函**

**仙居县力天市政工程有限公司：**

我方参与的 仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购） GTXJ(采购）-25020 的投标活动，现郑重承诺：

我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

**供应商 (盖单位章)：**

**法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件四：**

**具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函**

**仙居县力天市政工程有限公司：**

我方参与的 仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购） GTXJ(采购）-25020 的投标活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

**供应商 (盖单位章)：**

**法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件五：**

**具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函**

**仙居县力天市政工程有限公司：**

我方参与的 仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购） GTXJ(采购）-25020 的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

**供应商 (盖单位章)：**

**法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

## 

## 2、商务与技术文件格式

**目 录**

（供应商可参考采购文件“第三章 投标须知”商务与技术文件组成要求编排）

**附件六：**

**专家评分索引表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **自评分** | **在投标文件中所对应的页码** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

**注：1、“专家评分索引表”装订在商务与技术文件首页。投标人应结合本采购文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标人的得分。**

**2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。**

**供应商（盖单位章）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件七：**

# 商务响应承诺函

仙居县力天市政工程有限公司：

本公司参加 仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购）[项目编号：GTXJ(采购）-25020] 的采购活动，现承诺我公司完全响应采购文件中要求的所有商务响应条款。

如本公司对以上内容虚假承诺，愿承担一切法律责任。

**供应商 (盖单位章)：**

**法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件八：**

**采购诚信竞投承诺书**

本单位郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购）（项目编号：GTXJ(采购）-25020 ）的竞投；

二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他投标人，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购单位、其它投标人和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与甲方签订采购合同，不与甲方订立有悖于采购结果的合同或协议；

七、严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱采购工作；

九、自觉接受和配合有关采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给甲方造成损失的，依法承担赔偿责任。

**供应商 (盖单位章)：**

**法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件九：**

**技术响应承诺函**

仙居县力天市政工程有限公司：

本公司参加 仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购）（项目编号：GTXJ(采购）-25020 ） 的采购活动，我公司承诺，对采购需求中的技术要求全部响应。

如本公司对以上内容虚假承诺，愿承担一切法律责任。

**供应商 (盖单位章)：**

**法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

**附件十：**

**类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

1. 供应商承诺提供的上述业绩相关材料真实不假，否则作为响应文件提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。

**供应商 (盖单位章)：**

**法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

## 3、报价文件格式

**目 录**

（供应商可参考采购文件“第三章 投标须知”报价文件组成要求编排）

**附件十一：**

**（1）报价一览表**

项目编号：GTXJ(采购）-25020

项目名称：仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **投标报价**  **（综合单价）** | **确认声明书是否签署** | **综合单价最高限价** |
| 1 | 非开挖管道采购及施工 | 元/米 | 是 | 元/米 |

**注:**1、本项目投标报价以填报综合单价的方式来进行报价，如投标供应商的报价超过最高限价，其响应文件作无效标处理。

2、结算价=综合单价\*数量（实际工程量），按实结算。

3、投标报价指包含且不仅限于项目实施所需的场地租赁、管道焊接、管件制作（如弯头）、工作面的准备工作、工作坑开挖回填及恢复、设备的进出场、运输、安装、定位、成孔、扩孔、拉管、纠偏、监测、泥浆制作、注浆、泥浆处理、管道检测、管道试压、冲洗消毒、人工费、材料费、燃料费、机械费、安装费、运输费、行车、保险费(按结算比例承担仙居县力天市政工程有限公司的建筑工程一切险、安责险、工伤保险等）、管理费、利润、措施费（如临时措施、环境保护、成品保护等）、总承包服务费、税费、水费、电费、临时用电费用、安全文明施工费、采购代理服务费、专家论证费用（如有）、因项目施工需要穿越房屋造成的影响费用（如有）、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等一切费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

**供应商（盖章）：**

**法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：**

**日期： 年 月 日**

**附件十二：**

**采购活动现场确认声明书（被授权人）*（以下二选一）***

浙江广通工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购） （编号：GTXJ(采购）-25020）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商代表签名：

日期： 年 月 日

**采购活动现场确认声明书（法人）**

浙江广通工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人为 （单位）负责人参加仙居县朱溪水厂工程(EPC工程总承包)-厂外牵引管（JS61～JS63段）（非政府采购） （编号：GTXJ(采购）-25020） 采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商代表签名：

日期： 年 月 日

**注：1、本声明书非响应文件的组成内容，无须在响应文件中提供。**

**2、各供应商提前打印本表，待开标后代理机构在钉钉群发出通知后，各供应商在规定时间内上传。**