浙江温州海洋经济发展示范区国企采购

招 标 文 件

| 项目编号： | XC-GC20250105 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2025年海经区国省道道路桥梁维养服务 |
| 采购方式： | 公开招标 |

| 采 购 人： | 温州市瓯江口新区市政园林有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） |
| 日 期： | 二〇二五年一月 |

目    录

2025年海经区国省道道路桥梁维养服务公开招标的采购公告	3

2025年海经区国省道道路桥梁维养服务采购文件征求意见公示	6

须知前附表	7

第一部分    投标人须知	11

一、  说明	11

二、 采购文件	11

三、 投标文件的编制	12

四、 投标文件的递交	15

五、 开标和评标	15

六、 定标及授予合同	19

第二部分   合同主要条款	21

第三部分   附件	27

第四部分   招标内容及要求	36

第五部分   评标原则及方法	38

注：采购文件中部分加“▲”的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 2025年海经区国省道道路桥梁维养服务公开招标的采购公告

项目概况 2025年海经区国省道道路桥梁维养服务的潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）采购文件，并于2025年 月 日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XC-GC20250105

项目名称：2025年海经区国省道道路桥梁维养服务

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3000000

最高限价（折扣）：100%

简要规格描述：2025年海经区国省道道路桥梁维养服务采购，服务年限为1+1+1年，预算金额为300万元，具体内容及要求详见采购文件相关部分。

合同履约期限：1+1+1年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.符合《浙江温州海洋经济发展示范区区属国有企业采购管理办法》第十八条对供应商参加国有企业采购活动应当具备的条件的要求：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

4.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备公路工程施工总承包三级及以上资质或公路养护作业单位资质（含路基路面养护乙级及以上资质)，具有有效的安全生产许可证。

（2）拟派项目负责人具有注册在供应商单位的公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核B类证书；项目技术负责人具有公路类工程师及以上职称。

三、获取采购文件

1.时间：公告发布之日起至投标截止时间前，每天上午08:30-11:30，下午14:30-17:30（节假日除外）。

2.地点：在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）上自主获取（未注册乐采云账号请尽早办理）。

3.方式：潜在投标人登陆乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未依法获取采购文件的潜在供应商对采购文件提起质疑投诉，不予受理。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间：2025年    月   日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

开标时间：2025年    月   日09:30（北京时间）

开标地点：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

五、投标保证金

本项目投标保证金人民币30000元，投标供应商在投标截止时间前汇入以下指定账号：

名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

账号：355860100100051218

开户行：兴业银行股份有限公司温州鹿城支行

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.电子投标说明：（1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。（2）“乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人：温州市瓯江口新区市政园林有限公司

地址：浙江温州海洋经济发展示范区灵蓉街66号发展大厦

联系人：陈女士

电话/传真：0577-86981825

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：0577-86981825

2.采购代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地址：温州市车站大道大诚商厦E幢702室

联系人：郑凯挺

联系电话：13634235000，0577-88370285

质疑联系人：金先生

质疑联系方式：0577-88370285

3. 同级采购监管部门：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司监察监事室

地址：浙江温州海洋经济发展示范区灵蓉街66号发展大厦

联系电话：0577-55896510

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com//），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 2025年海经区国省道道路桥梁维养服务采购文件征求意见公示

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）受温州市瓯江口新区市政园林有限公司委托，就2025年海经区国省道道路桥梁维养服务以公开招标方式进行国企采购。现将采购文件公布如下,并公开征求投标供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2025年    月   日下午17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市车站大道大诚商厦E幢702室，外地可传真送达，传真：0577-88370255，传真件必须签字（盖章）。同时将word版电子文档发送至以下信箱：1589009783@qq.com。

联系人：郑凯挺 联系电话：0577-88370285。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州市瓯江口新区市政园林有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

2025年     月    日

# 须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 见采购公告 |
| 2 | 采购代理机构 | 见采购公告 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：2025年海经区国省道道路桥梁维养服务 项目编号：XC-GC20250105 |
| 4 | 采购内容 | 具体内容及要求见采购文件。 |
| 5 | ▲投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 详见采购公告 |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 8 | 投标预备会 | 不召开 |
| 9 | 投标响应截止时间 | 见采购公告 |
| 10 | 分包 | 不允许 |
| 11 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标响应截止时间起生效，有效期90天。 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金额：▲人民币30000元整（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标人银行帐户）。 名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 账号：355860100100051218 开户行：兴业银行股份有限公司温州鹿城支行 |
| 14 | 响应文件的组成 | 由“资格响应文件”、“商务技术响应文件”和“报价响应文件”三个部分组成。 |
| 15 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本采购文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密响应文件。 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子投标响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人签署（或盖章）的规定： 如供应商已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署（或盖章）的地方可用CA电子签章进行签章； 如供应商未办理法人CA电子签章的，投标响应文件中要求供应商法定代表人签署（或盖章）的地方，须供应商先打印出来再由法定代表人签署（或盖章）后扫描上传。 3、授权代表签署（或盖章）的规定：投标响应文件中要求供应商授权代表签署（或盖章）的地方，须供应商先打印出来，由授权代表签署（或盖章）后扫描上传。 4.乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 17 | 响应文件的形式 | ☑电子响应文件： （1）“电子响应文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。 （2）“备份响应文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 18 | 响应文件份数 | 1.“电子响应文件”：电子加密标书（后缀格式为.jmbs）； 2.“备份响应文件”：备份标书文件（后缀格式为.bfbs）； 3.每份电响应文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容 |
| 19 | 响应文件的上传和递交 | 1、“电子响应文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去乐采云系统上进行下载）： （1）电子响应文件制作完成并生成加密标书，在投标响应截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至乐采云平台，接到解密通知后，解密投标响应文件。 （2）电子响应文件上传成功后，在“投标响应文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标响应截止时间前，供应商可撤回投标响应文件，修改内容。 2、“备份响应文件”的递交： (1)备份响应文件的递交：供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标响应截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com。 (2)通过“乐采云平台”上传递交的“电子响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效； (3)供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 20 | 电子响应文件的解密和异常情况处理 | 1.投标响应截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后登录乐采云平台，对电子响应文件进行在线解密（解密电子响应文件必须插入CA），在线解密电子响应文件时间为接到解密通知后30分钟内（最终以乐采云系统显示时间为准）。 2.异常处理：如乐采云上电子响应文件出现解密失败情况，采购代理机构对供应商的备份响应文件进行上传（上传成功后，“电子响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回）。 3.响应文件的启用，按先后顺序分别为电子响应文件、以电子邮件形式的备份响应文件，在下一顺位的响应文件启用之后，前一顺位的响应文件自动失效。 |
| 21 | 乐采云系统默认供应商自动放弃的情形 | 1.供应商未按规定上传电子响应文件的； 2.在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后乐采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 22 | 开标时间 和地点 | 详见采购公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子响应文件上传、评标等程序）均在“乐采云平台”进行，供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 23 | 询标澄清 | 1.在评标过程中，如评审小组对供应商递交的电子响应文件存有疑问要求供应商进行澄清或根据评审需求需要与供应商进行评审的，将采用在乐采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“规定时间”内登录乐采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（供应商自行去乐采云系统上进行下载）. 2.本项目采购过程中，涉及的供应商联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、供应商地址），均以供应商递交的电子响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 24 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 25 | 履约担保 | 需要，履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 履约保证金金额：60000元。 |
| 26 | 供应商信用查询 | 1.供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2.供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 3.信用信息的使用规则： (1)在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； (2)被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 4.具有第3条所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 27 | 合同备案 | （1）中标供应商在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：1589009783@qq.com。 |
| 28 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级采购监督部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 采购代理服务费 | 1、本次采购代理服务费按叁万元计取，由中标（成交）单位承担，一次性支付给采购代理机构，投标供应商在报价时应充分考虑该部分费用。 2、政采云服务费 如需支付政采云服务费，由中标供应商在领取中标通知书时按同等比例支付给采购代理机构。 3、采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 开户银行：兴业银行股份有限公司温州鹿城支行 开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 开户账号：355 860 100 1000 51218 |

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

- 本次招标是按照《浙江温州海洋经济发展示范区区属国有企业采购管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标人要求以采购公告对投标人资格条件要求的表述为准。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 投标人信用查询

（1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行资料核验。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《浙江温州海洋经济发展示范区区属国有企业采购管理办法》第十八条对供应商参加国有企业采购活动应当具备的条件的投标人，将拒绝其参与本次政府采购活动。

（2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（3）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。

（4）联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录(此款适用于接受联合体投标的项目)。

（5）信用信息截止时点为投标文件递交截止日当天。

- 二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 采购文件的澄清

投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 采购文件的修改

（1）在投标截止期十五天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人及采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。

（2）采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。投标人须自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 投标人法律责任

▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成

  - 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（1）资格文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)、税务登记证(或其它缴纳证明材料)、社保登记证（或其它缴纳证明材料）；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照；以上均提供扫描件 |  |
| 2 | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 格式见附件 |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函 |  |
| 4 | 投标单位履约及廉洁纪律承诺书 |  |
| 5 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 6 | 企业资质证书、安全生产许可证 |  |
| 7 | 项目负责人注册建造师执业资格和安全生产考核B类证书 项目技术负责人职称证书 |  |
| 8 | 采购活动现场确认声明书 | 格式见附件 |
| 9 | 投标保证金缴纳证明材料 |  |
| 注：（1）相关证书、证明文件等资料应提供扫描件；（2）如投标文件中提供一级注册建造师证书的，则必须提供电子注册证书，一级注册建造师纸质证书无效；一级建造师电子注册证书的相关要求按【建办市〔2021〕40号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》】执行，如“自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废”、“超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限”、“（三）一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。”等规定。 |  |  |

（2）报价文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 格式见附件 |

（3）商务技术文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 格式见附件 |
| 2 | 技术、商务条款偏离表 | 格式见附件 |
| 3 | 按“评标细则”相关评分内容逐项编制或提供证明材料 |  |
| 4 | 投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

说明：（1）投标人可根据采购文件中的要求，提供投标人认为需要提供的文件和资料。（2）投标人可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

  - 电子投标文件形式

（1）投标文件为电子投标文件。投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。投标人应通过“乐采云电子交易客户端”，并按“乐采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

（2）“电子投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书；

（3）“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。；

（4）公章签章、法定代表人和授权代表签署（或盖章）的规定：见须知前附表。

  - 备份投标文件

（1）投标人在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标文件递交截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.con。

（2）当通过“乐采云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密且投标人递交了“备份投标文件”时，由招标代理机构将备份投标文件为依据上传至乐采云系统。当通过“乐采云平台”上传递交的“电子投标应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

（3）投标人需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致。

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

  - ▲投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被乐采云平台拒收。

  - ▲投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但乐采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效响应处理。

  - ▲本项目要求投标人提供的联系方式（手机号码、联系邮箱、联系地址），均以法定代表人声明书或法定代表人授权委托书上注明的联系方式为准，投标人必须保障其联系方式保持畅通。否则由此造成的后果均有投标人自行承担。

- 投标报价折扣

  - 中标人在正确地完全履行合同义务后，采购人按照合同约定计量和计价计算并按中标报价折扣计算后的金额，向中标人支付中标人履约完成的合同价款，具体结算方式详见合同条款。

  - 投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）的内容填写服投标报价折扣及其他事项，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

  - 所有投标均以折扣报价。

  - 采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

  - 采购人要求报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 投标人所报的投标报价折扣在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含投标报价折扣的调整要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 最低报价折扣不能作为中标的保证。

- 投标保证金

- 5.1  投标保证金额及具体要求见须知前附表。

- 5.2  投标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了供货合同并经备案后3个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后无息退还。

- 5.3  如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 投标供应商在采购文件中提供虚假信息，经评标委员会确认属实的。

- 经采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 本项目实行网上投标。投标人应准备电子投标文件投标文件：电子投标文件按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。

  - ▲投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但乐采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效响应处理。

  - 投标人需按采购文件要求提供投标文件相关资料扫描件。如未按采购文件要求提供扫描件的，评标委员会可能对其作出不利评判。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

  - ▲投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被乐采云平台拒收。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件；

  - 仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的；

  - 未在规定时间解密，或者解密失败且经异常处理乐采云系统仍未能识别的；

  - 以纸质形式提交的。

- 五、 开标和评标

- 评标委员会

采购人按照有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录乐采云平台关注开标信息。

  - 电子招投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间以乐采云系统显示时间为准。

（2）评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格和商务技术评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：1、乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查。

1）依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2）在资格审查过程中，若对投标人的资格审查文件有疑问，采购组织机构将在系统上向投标人发起询标函

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，并在“乐采云系统-符合性评审”中录入投标人的符合性审查情况。

（3）▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

  - “报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件中上传的价格和系统中报价一览表里填写的价格不一致的，以投标人上传的报价文件为准；投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - ▲本项目采用乐采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

（2）因乐采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

（3）评审期间，出现有效投标人不足3家的，本次招标按流（废）标处理，重新组织招标。

- 无效标认定

  - ▲投标人有以下情形之一的，乐采云平台将默认供应商自动放弃，按无效标处理：

（1）投标人未按规定上传电子响应文件的。

（2）在解密期限内供应商电子响应文件解密失败，且经异常处理后乐采云电子交易系统仍未能解决的。

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 电子投标文件未按规定进行CA签章；

- 投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字或盖章的地方无法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 报价折扣超过采购文件中规定的最高限价（折扣）；

- 未按采购文件规定提交投标保证金的（如采购文件要求提交投标保证金的情况）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 经评标委员会认定投标人串通投标的；

- 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

- 授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

- 商务技术文件或资格审查文件中出现投标报价的；

- 规定时间内解密失败且经异常处理但乐采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补将采用在乐采云系统上向投标人发起询标函的方式进行。投标人须在“截止时间”内登录乐采云系统（路径：用户中心—项目采购—询标澄清）根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - 各投标人应代表须在电脑前及时在线关注评审动态，并确保其在联系方式无误且保持畅通，因投标人自身原因没有及时关注评审动态或其联系方式错误或无法接通，导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由投标人自行承担。

  - 若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱（▲必须由指定预留邮箱发送，否则澄清邮件不予认可）传送至代理机构邮箱1589009783@qq.com。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 本次招标由评标委员会推荐中标候选人。

  - 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人推荐为第一、第二中标候选人（综合得分相同的，按商务分由高到底顺序排列。综合得分且商务分相同的，由评标委员会随机抽取决定排名顺序。）

  - 排名第一的中标候选人中如有候选人放弃中标；或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确定排名第一的中标候选人中有在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，则采购人可以按中标候选人名次顺序递补并确定中标人或重新组织招标。

  - 采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价中标。

  - 中标人在中标后提供纸质投标文件一式三份，作为备案存档资料邮寄至采购人。

- 可中止电子交易活动的情形

▲采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

- 评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 定标及授予合同

1. 定标

1.1 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，确定在评标报告中排序第一的中标候选为中标人。

1.2 中标人确定之日起2个工作日内，在“乐采云”平台上公示中标结果，中标公告期限为3日。

1.3在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

1.4 各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

2. 签订合同

2.1公示期结束后，中标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取成交通知书。中标人应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

2.2 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、投标评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

2.3 拒签合同的责任

2.4 中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

3. 中标人有以下情况的，则采购人有权重新组织项目采购流程：

- 所有中标人主动放弃成交资格；

- 所有中标人因不可抗力提出不能履行合同；

- 所有中标人未能在规定时间内与采购人签订合同；

- 经质疑，采购人审查后，所有中标人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

4．履约保证金

4.1中标人在收到成交通知书后，在合同签订前7个工作日内向采购人提交履约保证金，履约保证金允许使用银行转账或保函（银行、保险公司出具）。

4.2 履约保证金用于补偿采购因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3 履约保证金自合同签订之日起至整个项目完结之日止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

# 第二部分   合同主要条款

采 购 人（甲方）：温州市瓯江口新区市政园林有限公司

中标单位（乙方）：

根据2025年海经区国省道道路桥梁维养服务公开招标采购结果，甲方已确定乙方为本项目的中标供应商。为明确双方权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、本项目工作内容和要求

1、乙方按照甲方的要求，按时完成甲方分派的道路桥梁维修与巡查养护服务项目（含甲方根据园区服务需要而要求乙方提供的零星维修等工作，余同）。

2、乙方根据甲方提供的项目相关施工资料和附件，完成委派项目的实施工作；项目按要求实施完成并经甲方（或其委派的监理）验收合格后提交该次工作的完工验收申请报告，最终通过甲方组织政府相关部门的考核验收。

乙方必须根据委派项目的施工方案及相关材料附件，编制项目维修与养护服务完工价款结算申请报告，并报甲方、甲方委托的第三方审价咨询机构以及区城管部门审核；甲方委托的第三方审价咨询机构审核并出具审定的完工价款结算报告，且经甲方和区城管部门同意后，甲方依据区城管部门审定的价格进行该次项目工作费用的支付。

3、每次委派的具体工作的质量标准和作业规范须符合《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)及采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范执行。

4、其他工作要求（含道路桥梁维修与巡查养护具体内容），今后以双方另行签订的委托项目协议内容和要求为准。

二、服务期限、地点和方式

1、本次采购服务期限为1+1+1年。合同采用一年一签。在合同期满后如乙方达到年度考核70分以上，经双方协商并经有关部门同意后，合同承包期限可顺延 壹 年。

2、本合同服务期自合同签订之日起至202  年  月   日止。

3、单次委托的项目的服务期（或工期）另行约定。

三、甲方的协作事项和乙方的责任等

1、甲方负责与本项目有关的组织协调，为乙方开展工作提供可以提供的外部条件。

2、甲方在约定时间内，向乙方提供与本项目有关的基础资料。另外甲方其它的权利如下：

（1）甲方对乙方的道路日常维修业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的道路设施问题通过联系单的形式将问题派至乙方。

（2）甲方监督检查乙方落实安全生产和文明施工措施（包括防台、防火）。

（3）甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高道路维修服务的技术水平。

（4）甲方根据有关规定并按道路维修结果计算经费，扣除乙方因检查不合格应扣款后，将经费支付给乙方。

（5）本合同的经费最终由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本协议规定的义务。

（6）乙方提供维修造价文本后，需经甲方指定的第三方咨询机构审核认定。

3、乙方必须配备必要的人员和设备，并根据甲方的要求配好工作服。

4、乙方必须在项目范围内按甲方规定期限内定期进行巡查，对发现的各类破损及存在安全隐患的附属设施进行及时安全处理并第一时间报甲方。

5、乙方需安排2名工作人员（至少含1名助理工程师及以上职称）并至少提供1辆巡查车辆，配合甲方进行本项目的巡查工作并接受甲方的管理。

6、乙方应落实好安全防范措施，在承包过程中因道路设施原因造成的各种伤亡（包括交通事故、窨井盖丢失、路面破损等引起的路人意外伤亡等）、职工在工作期间的意外事故、赔偿等事故一律由乙方自负。乙方应当加强巡视，在巡视中发现有私开道口、私自占用、挖掘城市道路、接用电源、悬挂广告、违规接坡、占用道路、破坏雨水管设施（如雨水井填埋）、破坏消防设施等违章违法行为，应当积极主动汇报，同时报主管部门，配合做好违章违法行为处理工作，并做好记录存档,如未能及时发现，由乙方承担修复责任。

7、乙方必须认购公众责任险,并将保险单作为合同的附件。

8、乙方应自觉接受甲方的管理和指导，服从甲方的检查考核，服从重大活动或上级检查期间的突击任务安排及应急抢险等各类突发任务。

9、乙方应按照征集文件中有关考核内容，组织开展工作。

10、乙方应根据《劳动法》和国家有关规定，处理好工资、保障和保险关系，按时足额向员工发放工资，不得费用自理随意拖欠、克扣。

11、乙方应确保工人及时且足额地拿到农民工工资，否则甲方有权从应付给乙方的工程款中代行支付，并由乙方在报价中综合考虑。

12、施工期间，乙方必须在开挖修复区域设置规定的防护措施（按照温州市城市道路挖掘管理规定等执行，包括围挡、警示标志等），以保证过往行人及车辆通行安全。

五、技术情报和资料的保密

乙方承诺严格保管甲方提供的各项材料，并对所有材料及报告成果保密。

六、验收方法

甲方以《2025年海经区国省道道路桥梁维养服务考核表》（附后）为标准对乙方的工作进行监督考核；工作应符合相关规范和项目的要求，且满足甲方要求。

七、工作报酬及支付方式

维养费用合同报价折扣：        %；巡查费用：15万元

双方同意按以下规则支付乙方的工作报酬：

1、计费方法

（1）收费依据文件

按公路定额：交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）及部、浙江省补充定额。

取费标准、人工费、机械台班费用：按交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、浙江省交通运输厅浙交[2019]116号文公布的《转发交通运输部2018 年第 86号公告的通知、交通运输部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、《浙江省公路工程概算预算编制补充规定的通知》（浙交[2008]85号）、《关于调整我省公路工程概算预算编制人工费单价的通知》（浙交[2012]88号）及交通运输部公告2019年第26号调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告执行；

材料：以浙江省交通厅工程造价管理站发布的投标截止期前1个月《质监与造价》上的信息价计入（洞头区信息价平均值）；《质监与造价》中也无信息价的，由发包人、承包人商定；

无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；

无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取；

（2）工程量按实计量。

（3）按上述规定计算后×最终折扣予以结算-考核扣款。

2、付费方式

本项目各次项合同款项经甲方（或其委托的监理）验收合格，经甲方指定的第三方咨询机构审核办理结算后，甲方每个季度按具体委托项目的结算审核金额支付（含巡查费用，巡查费用按季度等额核拨）。因不可抗力，委托项目的工作终止的，双方协商解决。

养护单位须出具等额增值税专用发票。

八、违约责任

1、因乙方责任未在协议约定时间内完工，每延期一天，应向甲方支付当期合同总额1%的违约金。超过30天及以上的，甲方有权单方提前解除委托协议。

2、乙方无条件接受甲方制定的相关验收、考核管理办法等文件约束。

3、为确保工作质量,乙方严格按照投标文件中确定的项目组人员承担项目工作，未经允可，不得替换人员。

4、为确保管理工作高质量完成，乙方必须落实安排人员专职落实管理，否则甲方有权中止合同并处人民币6万元违约金。

5、乙方在承包期内，考核根据《2025年海经区国省道道路桥梁维养服务考核表》处理，年度考核分低于70分的甲方有权终止合同并处人民币6万元违约金。

6、乙方在承包期内，如无充分理由终止承包合同或因工作不力造成严重社会影响，甲方有权扣没乙方履约保证金，并终止承包合同。

7、未按要求购置必备劳保用品、工作服、养护设施等，经甲方书面督促二次（含）以上又不整改的，由甲方负责采办，费用在乙方未支付的承包款中双倍扣除。

8、对某些急需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其他人员突击工作，费用在乙方承包款中扣除。对乙方累计三次（含）以上未完成甲方交办的任务，甲方根据考核表内容从严扣除相应分值或取消合同，并由乙方承担由此造成的所有各方的损失。

9、乙方无正当理由拖欠、克扣员工工资的，甲方有权动用未支付的承包款先行进行处理。

10、乙方履约保证金应保持足额，随缺随补。

11、乙方未经甲方同意擅自转包的，甲方有权终止承包合同，并处人民币6万元违约金。

12、在合同期内，因甲方主管部门管理体制调整的，合同主体自然更替。

13、乙方在一个合同周期结束后,应根据甲方意见,做好各项资料交接工作。

九、争议的解决办法

（1）凡有关本合同实施或与执行本合同中发生的一切争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商还不能解决，直接向项目所在地人民法院提起诉讼。

（2）诉讼文书的送达地址的约定：

甲方联系地址：           ；

联系人：     ；

联系电话：         ；

邮箱：          ；

乙方联系地址：          ；

联系人：            ；

联系电话：         ；

邮箱：              ；

各方一致确认前述地址及联系方式真实有效，作为本协议项下各方送达通知等文件资料，以及司法机关、仲裁委送达各类诉讼文书、法律文书的有效送达地址。任一方变更前述地址、联系方式的，均应在变更发生后的30个工作日内以书面形式通知对方。变更一方未发出变更通知，或另一方在实际收到变更通知前已发出通知的，如另一方系按照原联系方式发出通知，即视为已履行通知义务。采用直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日；采用邮寄送达的，任一方或司法机关、仲裁委按前述地址交邮，实际签收（含代收）之日为送达之日，如无人签收或拒收，则邮件被退回之日视为送达之日。

十、其它

1、本合同为双方2025年海经区国省道道路桥梁维养服务的总合同。

2、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具同等效力。

本合同经双方签字盖章后生效。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话及传真： | 电话及传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户单位： | 开户单位： |
| 税号： | 税号： |
| 帐号： | 帐号： |

合同签订日期：  年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签订正式合同为准。

2025年海经区国省道道路桥梁维养服务考核表

| 1、按具体项目进行考核，每出现一次达不到评价项目及内容要求的扣一分。 2、对于考核中发现的问题，养护单位必须做到当期发现当其处理，如在次期的考核中被发现仍未整改，将对未整改项目实行双倍扣分。 3、本考核表可根据区政府或行业主管部门的政策文件进行更新调整。 4、每年考核一次，考核分数低于70分的为不及格。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项目及内容 |  |  |  | 评价要求 | 备注 |
| 一 | 修复进度 | 1.联系单出具后（包括跨区域调配），施工单位必须在3日内协同委托方进行 现场查看，并编排施工计划，及时做好备料准备，不得无故拖延。 |  |  | 不能违反此规定。 |  |
|  |  | 2.少于10㎡米的日常零星维修工程，需按照《温州市城市道路市政设施精细化管理标准》的处置时限控制工期，其中人行道坑洞3天、沉陷5天等。 |  |  | 不同病害类型，不能超过相应工期。 |  |
|  |  | 3.大于10㎡米的日常零星维修工程，工期具体视工程大小而定，并经双方协定开工时间以及工期后，并严格控制。 |  |  | 不能超过协议工期。 |  |
|  |  | 4.零星维修工程完工，必须每月及时上报，并附表（明细清单）；非零星工程需在施工完成后3个月内上报竣工图、自检资料、试验材料等资料；验收单签订后，必须在3个月内上报竣工结算。 |  |  | 不能超过规定时间，或出现资料不齐的。 |  |
|  |  | 5.零星维修工程施工时，每处必须有对比照片，包括施工前、施工中、施工后的，以便在工程核对时准确把关. |  |  | 不能有照片不齐的或没照片的。 |  |
| 根据该项评价内容进行结合具体项目，按每违反一次上述规定扣1000元。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 修复质量 | 1.工程施工材料（如透水砖等铺装材料厚度，油漆品种等）、结构层厚度（沥青路面厚度等）等主要标准，需满足《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)及采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。 |  |  | 不能出现低于规定低值。 |  |
|  |  | 2.道路车行道路面铺筑应平整、密实，道路纵坡、横坡顺适，无行车障碍与安全隐患，路面不积水；人行道方砖道面、路缘石、树池挡板应做到表面接头平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满；附属设施构件油漆应除锈到位，油漆道数足够等，不得出现松动、倾斜、破损等现象。具体修复表观质量按照《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)及采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范等执行。 |  |  | 不能出现修补质量达不到要求；返工后不能出现仍达不到要求的；不能出现因修补质量达不到要求造成居民生命、财产损失的。 |  |
|  |  | 3.桥梁附属设施养护：桥面泄水孔应保持完好、畅通、有效；桥梁防护栏杆、防护网、防撞护栏等防护设施应完整、美观、有效。 |  |  | 不能出现断裂、缺件、剥落、锈蚀等现象。 |  |
| 根据该项评价内容进行结合具体项目，按每违反一次上述规定扣1000元。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安全、文明施工管理 | 1.施工期间，必须在开挖修复区域设置规定的防护措施（按照温州市城市道路挖掘管理规定等执行，包括围挡、警示标志等），以保证过往行人及车辆通行安全。 |  |  | 不能出现防护措施不到位或防护措施破损未及时修复或不整洁的；不能出现各类检查期间防护措施不到位的。 |  |
|  |  | 2.对于施工时间超过15天的维养工程，施工单位要设置公示牌（工程两端面向道路来车方向各设置一块），公布负责人、监督电话和施工期限，以备巡视、督查时验查和市民监督。 |  |  | 没有设置公示牌的。 |  |
|  |  | 3.各类材料、机具设备按规定整齐堆放，不得随意侵占道路及安全防护等设施。 |  |  | 不能随意侵占其他道路资源。 |  |
|  |  | 4.施工期间，严格安全防护措施，严防安全事故发生。 |  |  | 不能有发生安全事故。 |  |
|  |  | 5.禁止直接在路面上拌和砂浆与水泥混凝土，并尽量控制扬尘和噪音。 |  |  | 不能出现有施工造成路面扬尘或严重噪音且不加以控制的；不能直接在路面上搅拌砂浆或混凝土。 |  |
|  |  | 6.施工中产生的各类垃圾应及时清运，严禁随意堆放。 |  |  | 不能出现垃圾未及时清运并未做好防护措施的，或已做好防护措施但出现侵占公共自行车停放点等公共区域的。 |  |
| 根据该项评价内容进行结合具体项目，按每违反一次上述规定扣1000元。 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 数字城管处置情况 |  | 1.在规定的时限内完成数字城管案卷的处置工作。 | 超期处置（包括延期处置，客观因素造成的除外） |  |  |
|  |  |  | 2.注重数字城管处置的质量，不出现返工案卷。 | 因施工方原因引起返工。 |  |  |
| 根据该项评价内容进行结合具体项目，按每违反一次上述规定扣1000元。 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 道路设施突发事故及自然灾害（如台风暴雨等）的应急处置情况 |  | 根据防汛防台应急预案、道桥坍塌应急预案等内容，在应急事项出现时能根据预案要求，及时开展工程抢险，并做好善后处置。 | 不能及时赶赴现场的；不能对突发事件进行及时有效处理的或出现善后工作未做好引起的事故的。 |  |  |
| 根据该项评价内容进行结合具体项目，按每违反一次上述规定扣1000元。 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 被媒体曝光或领导发现批示等内容） |  | 加强文明、安全施工等管理工作，并做好与工程现场周边社区、居民的沟通，尽量避免投诉反映。 | 不能出现有责投诉或领导发现批示或被媒体曝光的。 |  |  |
| 根据该项评价内容进行结合具体项目，按每违反一次上述规定扣1000元。 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 日常巡查 |  | 制定巡查计划，做好日常巡查记录，及时反馈巡查发现的道路破损情况。 | 未制定巡查计划或未做好日常巡查记录或日常巡查路段未及时反馈破损情况的 |  |  |
| 根据该项评价内容进行结合具体项目，按每违反一次上述规定扣1000元。 |  |  |  |  |  |  |

# 第三部分   附件

（一）资格文件资料

1、营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)、税务登记证(或其它缴纳证明材料)、社保登记证（或其它缴纳证明材料）；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照；以上均提供扫描件。

2、法定代表人声明书或法定代表人授权书

2.1法定代表人声明书

温州市瓯江口新区市政园林有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）              的法定代表人。我公司参加贵处组织的（招标项目名称）        的招标活动，由我本人全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：             。

附：法定代表人身份证正反面复印件

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

2.2法定代表人授权书

温州市瓯江口新区市政园林有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）              的法定代表人，授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、项目编号） 的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

法定代表人身份证正反面复印件

授权代表的身份证正反面复印件

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

说明：

1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书2.1并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书2.2，并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

3、投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

温州市瓯江口新区市政园林有限公司：

我单位参与（项目名称）                   的采购活动，现声明如下：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力。

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

6、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，一起参加本项目的政府采购活动。

7、我单位符合本项目特定资格条件的要求，并在响应文件中提供了相应的证明材料。

以上事项如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

4、投标单位履约及廉洁纪律承诺书

为了切实规范工程建设项目招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保投标工作的公平、公正、公开，现就投标工作及履约廉洁纪律等相关要求，特向贵单位承诺如下：

一、自觉遵守国家法律法规及贵单位有关廉洁纪律等要求；

二、不通过亲属、领导、朋友等任何社会关系，向招标单位管理人员、代理机构人员、评标专家请托干预招投标事项；不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标；

三、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；

四、保证不出借资质不挂靠单位，不以其他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；中标后不随意变更项目经理等关键岗位人员；

五、不以任何方式向招标人员、代理机构或者评标成员及亲友赠送礼品、礼金及有价证券，宴请或邀请参加高档娱乐消费、旅游等活动，报销各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动；

六、项目中标后不进行违法转包、分包，在施工管理中不以任何形式贿赂业主、监理、检测等参建各方人员；

七、若违反上述承诺任何条款，或违反有关法律法规以及贵公司有关廉政纪律规定，我方自愿放弃在贵公司的所承揽的业务，并承担 30 万元或中标合同价3%的违约金（两者取高值）及一切法律责任；

八、我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力；本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

承诺日期：     年   月   日

5、投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）

投标人应附上述查询记录网页截图

6、提供以下材料扫描件

（1）企业资质证书；

（2）安全生产许可证；

（3）企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）“三类人员”A类证书；

（4）企业分管安全生产的副经理任职文件。

7、拟派项目负责人姓名：

附项目负责人注册建造师执业资格和“三类人员”B类证书

拟派项目技术负责人姓名：

附项目技术负责人职称证书

（二）报价文件

开标一览表

项目编号：XC-GC20250105

| 项目名称 | 投标报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年海经区国省道道路桥梁维养服务 | 维养费用投标报价折扣 | % |  |
|  | 巡查费用 | 其中巡查费用按15万元/年包干，不再进行调整，不足部分投标单位在维养费用投标报价中综合考虑。 |  |

说明：

▲1.此表不得自行增减内容，不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件，其投标文件将被拒绝。

2.投标报价折扣填写百分比。举例：如填写85%的，则合同结算价格=按合同约定的收费依据计算后的标准金额×85%。

3、维养费用投标报价不得高于100%或负数，否则将按否决投标处理。

4、巡查费用按15万元/年包干，不参与投标报价评分。

供应商全称（盖章）：

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（三）商务技术文件

投 标 函

温州市瓯江口新区市政园林有限公司：

根据贵方                （项目名称、项目编号）的采购文件，我方              （投标人名称）作为投标人正式授权             （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

  - 我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

  - 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；

  - 我方在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：               ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在   至   期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）；

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价。

  - 我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

  - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字或盖章）

日    期

技术、商务条款偏离表

项目名称                                          项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明或提供偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年    月   日

采购活动现场确认声明书

温州市瓯江口新区市政园林有限公司：

本人经由                       （单位）负责人          （姓名）合法授权2025年海经区国省道道路桥梁维养服务（项目编号：XC-GC20250105）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□ 不存在利害关系

□ 存在下列利害关系：

A.投资关系      B.行政隶属关系      C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□ 与其他所有投标人之间均不存在利害关系

□ 与           （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                        。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系                          。

投标人代表签名：

年   月   日

# 第四部分  招标内容及要求

一、项目概况

本项目为2025年海经区国省道道路桥梁维养服务，采购预算：见采购公告。

二、本项目工作内容和要求

1、中标供应商按照采购人的要求，按时完成采购人分派的道路桥梁维修与巡查养护服务项目（含采购人根据服务需要而要求中标供应商提供的园林景观零星维修等工作，余同）。

2、中标供应商根据采购人提供的项目相关施工资料和附件，完成委派项目的实施工作；项目按要求实施完成并经采购人（或其委派的监理）验收合格后提交该次工作的完工验收申请报告，最终通过采购人组织政府相关部门的考核验收。

中标供应商必须根据委派项目的施工方案及相关材料附件，编制项目维修与养护服务完工价款结算申请报告，并报采购人、采购人委托的第三方审价咨询机构以及区城管部门审核；采购人委托的第三方审价咨询机构审核并出具审定的完工价款结算报告，且经采购人和区城管部门同意后，采购人依据区城管部门审定的价格进行该次项目工作费用的支付。

3、各项具体工作的质量标准和作业规范须符合《公路养护技术标准》(JTG 5110-2023)及采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范执行。

4、其他工作要求（含道路桥梁维修与养护具体内容），今后由双方单独委托的项目协议内容要求为准。

5、中标供应商派出的巡查员应为经过培训的专职道路管理人员并须具有一定道路施工经验的工程技术人员（其中具备助理工程师及以上职称的不少于1人），对拟派人员须提供资质证明，每次巡查人员需1-2人，巡查时现场做好巡查记录；若在巡检过程中对发现各类破损及存在安全隐患的附属设施进行及时安全处理并第一时间报甲方，以便及时消除隐患。巡查养护单位须具备巡查车辆、测距仪、水准仪、照相机等满足日常监测必须的交通和检测工具。且维养单位的巡查人员和车辆应随时配合采购人对道路的巡查检查工作。

6、对巡查发现或投诉的道路上指示标志、栏杆、端柱、人行道、车行道、道路设施被盗及其他道路构件病害等，必须在24小时内予以修复增补，如道路设施属于非标准规格，难以在24小时内修复的，中标供应商应在现场设立警示标志，但48小时内必须予以修复，如因中标供应商未及时发现病害或修复不及时而造成的后果，应由中标供应商承担。

三、期限、结算

1、服务期：1+1+1年。

2、履约保证金：在合同签订前7个工作日内，中标单位须向采购人提供，具体金额详见采购文件须知前附表。服务期满后无息退还，如采用保函的则有效期至服务期满。

3、结算支付，具体见合同条款。

四、相关要求

详见采购文件及合同条款。

# 第五部分   评标原则及方法

根据《浙江温州海洋经济发展示范区区属国有企业采购管理办法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标办法

本次采购采用综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，按评标总得分从高到低进行排名，取前2名分别为第1-2名为中标候选人的评标方法（综合得分相同的，按商务分由高到底顺序排列。综合得分且商务分相同的，由评标委员会随机抽取决定排名顺序）。总分设定为100分；其中商务技术文件60分，报价文件（报价）40分。

四、评分细则

1、商务技术分的评定（60分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值范围 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 0-11分 | 综合比较各投标供应商企业荣誉证书、市场反响、诚信等情况等因素，是否能提供良好的服务能力，由专家进行打分。 一档：8-6分，二档6-4分，三档4-2分，四档2-0分。 |
|  |  |  | 具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证各得1分，最高3分（体系证书需在全国认证认可信息公共服务平台:http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=可查询,否则不得分。） 注：需提供有效证书复印件加盖公章。 |
| 2 | 类似业绩 | 0-3分 | 供应商每提供1个2020年1月1日至今的公路工程施工类或养护类300万以上得1分，本项最高3分。 注：业绩以合同签订时间为准；不提供合同不得分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 0-10分 | 根据供应商生产施工应急措施、安全生产和文明施工措施、维修与养护质量保障措施、项目实施进度保障措施、考核达标保障措施等进行综合打分。 一档：10-8分，二档8-6分，三档6-4分，四档4-0分。 |
| 4 | 项目了解、难点、重点分析 | 0-10分 | 对本项目的了解情况（包括维修保养常规内容、重要节点的施工工艺等），对本项目实施的维修与养护的难点、重点分析以及相应的解决措施。 一档：10-8分，二档8-6分，三档6-4分，四档4-0分。 |
| 5 | 供应商便捷化保障措施 | 0-8分 | 供应商为本项目提供的快捷便捷的服务措施，包括项目服务点的设置情况、驻点服务团队设置配置情况及对本项目服务响应措施，由专家进行评分。 一档：8-6分，二档6-4分，三档4-2分，四档2-0分。 |
| 6 | 拟派人员 | 0-10分 | 根据投标供应商拟派的项目组成员进行综合评分。 一档：10-8分，二档8-6分，三档6-4分，四档4-0分。 |
| 7 | 拟投入本项目机械设备 | 0-8分 | 根据投标供应商拟投入本项目的机械设备进行综合评分。 一档：8-6分，二档6-4分，三档4-2分，四档2-0分。 |

2、报价评分（40分）：

1） 资格及符合性审查通过的有效投标人进入商务（报价）评分。

报价评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且维养费用投标价格折扣率最低的为评标基准价，其他投标人的报价分按照下列公式计算：（四舍五入后保留小数后2位有效数字）：

满足条件的报价分=（评标基准价/维养费用投标报价折扣率）×40。

2） 如投标人报价超过采购预算（最高限价），作无效标处理。

3） 所有投标人商务报价均超采购预算（最高限价），重新组织招标。

3、有效投标人的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

4、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，并确定中标候选人。

五、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果和采购文件规定确定中标人。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。