国贸金融总部大楼8楼办公区域装修

施工项目

招 标 文 件

招标编号：ZX2024001

招 标 人：浙江省医药健康产业集团有限公司

招标代理：浙江耀信工程咨询有限公司

2024年9月

- 电子交易须知

1.本次招标采用电子交易方式，电子交易平台为“乐采云（https://www.lecaiyun.com/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上招标投标活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2.投标人编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请投标人自行前往“乐采云（https://www.lecaiyun.com/）—下载专区—电子交易客户端”版块获取。

3.投标人应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4.“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。 “电子备份投标文件”应当按招标文件要求密封包装。

5.开标时，通过“乐采云”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由招标代理机构按“乐采云”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“乐采云”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“乐采云”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“乐采云”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6.投标人在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目    录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

第三章 评标办法（综合评估法）	19

第四章 合同条款及格式	24

第五章 工程量清单	40

第六章 图 纸	40

第七章 技术标准和要求	42

第八章 投标文件格式	46

# 第一章 招标公告

招标编号：ZX2024001

一、招标条件

根据相关法律法规的规定，浙江耀信工程咨询有限公司受浙江省医药健康产业集团有限公司的委托，对其国贸金融总部大楼8楼办公区域装修施工项目组织公开招标，建设资金来源为自筹，招标人为浙江省医药健康产业集团有限公司。本项目采用公开招标方式，欢迎符合要求的单位参加投标。

二、项目概况与招标范围

本项目为国贸金融总部大楼8楼办公区域装修施工项目，包括装修工程、水电安装工程等；具体内容详见工程量清单和图纸。

2.工期：  60  日历天（自合同签订之日起至竣工验收之日止）。

3.工程质量要求达到相关国家验收规范合格标准。

三、投标人资格要求

1.投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

2.投标人具有企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；

3.拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格；具有“三类人员”B类证书；

4.拟派项目负责人在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上现任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期；

5.拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C类证书；

6.本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价:

1.时间：公告发布之日起至投标截止时间。

2.地点（网址）：乐采云（https://www.lecaiyun.com/）

3.方式：

（1）在乐采云（https://www.lecaiyun.com/）本项目招标公告附件中下载《获取招标文件登记表》并填全信息。（2）登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/）→我的工作台→项目采购→获取采购文件→申请（附件提交《获取招标文件登记表》以及招标文件文本费汇款凭证，审核通过后可下载招标文件，本次采购不提供纸质版招标文件。（3）本项目招标采用全电子流程，供应商需在浙江政府采购网注册登记并在提交投标文件前获取企业电子签章。

4.招标文件售价：0元

5.未按上述规定获取招标文件的投标将被拒绝。

五、投标截止时间：2024年10 月 18 日9时30分（北京时间）

1、投标地点（网址）：“电子加密投标文件”：乐采云（https://www.lecaiyun.com/）在线投标。

2、现场开标地址：杭州市古运路15号城发天地大厦16层开标室。（投标人无需到场）

3.“电子备份投标文件”：杭州市古运路15号城发天地大厦16楼开标室。

六、开标时间：2024年10月18日9时30分（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云（https://www.lecaiyun.com/）

现场开标地址：杭州市古运路15号城发天地大厦16层开标室。（投标人无需到场）

七、投标保证金：人民币贰万元整。

缴纳形式：网银转帐、电汇、转账支票、汇票

开户名称：浙江耀信工程咨询有限公司

开户银行：招商银行湖墅支行

帐号：571905042610901

八、联系方式

业主：浙江省医药健康产业集团有限公司

地址：杭州市上城区

联系人： 夏工

电话：13456800590

代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司

地址：杭州市拱墅区古运路15号城发天地大厦13楼

邮编：

联系人：卢工

电话：0571-00372035

手机：13958012158

电子邮件：364658479@qq.com

九.异议

（1）投标人如果发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止时间3日前以书面形式向招标人或招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件提出异议。

（2）对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，或告知解决处理的方法，并认真做好记录后，继续进行开标。

（3）对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间书面提出。

（4）未按上述规定提出的异议，招标人不予受理。

（5）异议联系人

异议联系人：胡巧华

异议联系方式：0571-88372035

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：浙江省医药健康产业集团有限公司 地 址：杭州市上城区 联系人： 夏工 电话：13456800590 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：浙江耀信工程咨询有限公司 地址：杭州市拱墅区古运路15号城发天地大厦13楼 联系人：卢工 电话：0571-88372035 电子邮件：364658479@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 国贸金融总部大楼8楼办公区域装修施工项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 浙江省杭州市国贸金融大厦8楼 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 国贸金融总部大楼8楼办公区域装修施工项目，包括装修工程、安装工程等内容，具体内容以招标文件内容、工程量清单及招标图纸为准 |
| 1.3.2 | 工期要求 |  | 60日历天（（自合同签订之日起至竣工验收之日止） |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 工程质量要求达到相关国家验收规范合格标准。确保一次性验收合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 见第一章招标公告中的“三、投标人资格要求” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织，由各潜在投标人自行安排、并承担由此发生的费用和风险。 □组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 □召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标截止时间3日前 备注：将电子文档发至364658479@qq.com |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 投标截止时间2天前 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 投标文件对招标文件中标注★的条款（如有）不允许偏离、对其他实质性条款不允许负偏离。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标截止时间3日前 备注：将电子文档发至364658479@qq.com。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2024年 10 月 18 日9:30时（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 澄清文件发出后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 修改文件发出后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | / |
| 3.2 | 投标报价 |  | ★本项目设投标最高限价，投标最高限价为 300.0331 万元。超过投标最高限价的投标文件将被否决。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金：人民币贰万元整（RMB20000.00）,形式为转账或电汇，在投标截止时间之前递交至： 开户名称：浙江耀信工程咨询有限公司 开户银行：招商银行湖墅支行 帐号：571905042610901 投标保证金有效期自投标截止时间起为90日历天 投标保证金的退还: 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5日内退还未中标投标人的投标保证金；中标投标人的投标保证金，自合同签订，并将合同（复印件）提供给招标公司后5日内退还。投标人提供本文件所附“退还投标保证金申请书”，浙江耀信工程咨询有限公司以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 近3年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 2021年7月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 近3年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7 | 投标文件的编制 |  | 1.“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2.“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 采用电子签章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后3个工作日内提供5套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子加密投标文件，纸质投标文件可以将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分装订成一册直接邮寄，邮寄或送达地址同电子备份投标文件。 |
| 4.2 | 投标文件 的包装、密封和递交 |  | 1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市古运路15号城发天地大厦16层1605室，收件人：卢工，0571-88372035。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 投标截止时间：详见第一章招标公告 投标地址： （1）“电子加密投标文件”： 乐采云（https://www.lecaiyun.com/）在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 邮寄至：杭州市古运路15号城发天地大厦16层1605室，收件人：卢工，0571-88372035。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：详见第一章招标公告 开标地址：乐采云（https://www.lecaiyun.com/）。投标人在线参加开标。 现场开标地址：杭州市古运路15号城发天地大厦16层开标室。（投标人无需到场） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成:由5人及以上单数组成，其中业主代表 1 名，其余技术、经济专家随机抽取产生。 |
| 6.3 | 评标办法 |  | □经评审的最低投标价法； □技术通过制综合评估法； 技术评分制综合评估法。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否,推荐的中标候选人数：3 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：转账、电汇或银行保函方式。 履约担保的金额：合同价的2%。 |
| 10 |  | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 |  | 电子交易平台：乐采云（https://www.lecaiyun.com/） |  |
| 10.2 |  | 公告信息发布网站：浙江政府采购网（https://www.lecaiyun.com/） |  |
| 10.3 |  | （1）招标代理服务费和造价咨询服务费 招标代理费用按《计价格[2002]1980号》和《发改价格[2011]534号》文件规定的收费标准的 80 %进行收取。不足5000元按5000元计取。实际金额以中标价为基数计算。 造价咨询服务费：(工程量清单及预算、招标控制价的编制或审核费用）参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）文件规定的相应项目收费标准的 80 %进行收取，不足2000元按2000元计取。实际金额以中标价为基数计算。 （2）招标代理服务费和造价咨询服务费支付：由中标人在领取中标通知书时全额支付。 ①缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ②汇入以下账户 ： 开户名称：浙江耀信工程咨询有限公司 开户银行：招商银行湖墅支行 帐号：571905042610901 （3）增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |  |
| 10.4 |  | 本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定帐户。具体收费标准如下： 电子卖场按交易额的2%向供应商收取交易服务费； 电子招投标： 不涉及具体金额的招标项目，技术服务费800元/件； 涉及具体金额的招标项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费：中标价80万元以下（含80万元的）：按800元收取； 中标价超过80万元的：中标价的千分之一（0.1%），以30000元封顶。 |  |
| 10.5 |  | （1）投标人如果发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止时间3日前以书面形式向招标人或招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件提出异议。 （2）对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，或告知解决处理的方法，并认真做好记录后，继续进行开标。 （3）对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间书面提出。 （4）未按上述规定提出的异议，招标人不予受理。 （5）异议联系人 异议联系人：胡巧华 异议联系方式：0571-8372035 |  |
| 10.6 |  | 1.本次招标采用电子交易方式。 2.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或招标代理机构）可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述规定情形，不影响招标公平、公正性的，招标（或招标代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。 3.投标截止时间前，投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“乐采云”的，投标无效；通过“乐采云”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“乐采云”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“乐采云”的，视为投标文件撤回。 |  |
| 10.7 |  | 本招标文件各章节中内容如与投标人须知前附表不一致，则以本投标人须知前附表为准。 |  |

#### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件

见投标人须知前附表；

1.4.2本标段不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或发生重大工程质量或安全事故问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日（投标人须知前附表规定的时间）天前以书面形式要求招标人澄清。

2.2.2.招标人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件、并通知所有已获取招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格证明文件：

（1）企业法人营业执照；

（2）建设行政部门核发的建筑业企业资质证书；

（3）企业安全生产许可证；

（4）法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A类证书

（5）企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书；

（6）建造师“全国建筑市场监管公共服务平台”网注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件（需加盖投标人公章和建造师执业章）或注册执业证书或建设行政部门相关名单公告（需提供下载的纸质公告和网址，公示名单无效）。注册建造师暂不受有效期限制，但截至投标截止日年满65周岁的不得参加投标；提供的一级建造师电子注册证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文件的规定。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。

（7）拟派项目负责人“三类人员”B类证书；

（8）拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的承诺书；

（9）拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书。

3.1.2商务技术文件：

（1）投标函（格式见附件）

（2）投标保证金交付凭证

（3）技术响应表（格式见附件）

（4）商务响应表（格式见附件）

（5）施工方案

（6）推荐品牌或制造商的设备材料响应表

（7）投标人根据评标办法需要提供的证明材料及说明。

3.1.3报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）

（2）已标价工程量清单表（格式自拟）

（3）退还投标保证金申请书（格式见附件）

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料

按招标公告中的“三、投标人资格要求”要求提供。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3签字或盖章要求：详见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数：详见投标人须知前附表。

4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、招标项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江耀信工程咨询有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

4.3.2补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

4.3.3投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。。

#### 5.2 开标程序

（一） 开标准备

1.开标的准备工作由招标组织机构负责落实。

2.招标组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（二）开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交“电子备份投标文件”的，则由招标组织机构按“乐采云”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“乐采云”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“乐采云”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“乐采云”的，视为投标文件撤回。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启投标文件。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件要求向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

1依据

  - 为规范评标工作，根据有关规定，制定本办法。

2评标原则

2.1评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3评标委员会

3.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会组成见“投标人须知前附表”。

4 评标程序和内容

采用综合评估法

4.1评标的一般程序：

4.1.1熟悉招标文件和评标办法；

4.1.2投标文件的符合性审查；

4.1.3投标文件的技术标评审；

4.1.4投标文件的商务标评审；

4.1.5必要时对投标文件中的问题进行询标；

4.1.6根据评标办法对投标文件进行评分；

4.1.7完成评标报告，推荐中标候选人。

4.2投标文件的符合性审查

4.2.1评标委员会应依据招标文件的要求和规定对投标文件进行符合性审查。

4.2.2投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.2.3澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2.4错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，非总价小数点或百分比有明显错位、金额单位明显错误的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；因投标人填报失误导致出现总价小数点或百分比有明显错位、金额单位明显错误的，按评委认为的合理价格修正总价。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以电子交易平台生成的开标记录表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

4.2.4符合性审查细则：

投标文件存在下列情形之一的，作为符合性审查未通过予以否决，不再进行后续的评审：

（1）投标人资格条件不符合国家有关规定；

（2）投标人的资格不满足招标文件载明的投标人资格要求的；

（3）未按招标文件的要求签字或盖章的；

（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的或投标文件载明的质量目标达不到招标文件要求的质量目标的；

（5）投标报价超过最高限价的；

（6）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（7）改变招标人提供的工程量清单的（包括清单项数，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量）；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

（9）投标文件的投标报价或其它关键内容模糊无法辨认或无法辨认的，或者投标报价大写书写不规范的；

（10）不响应招标文件规定的实质性要求的；

（11）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（12）投标有效期不足的；

（13）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

4.3投标文件的技术标评审

4.3.1评标委员会的专家负责对通过符合性审查的投标人的技术标进行评分。由评标专家采用记名方式各自评分，如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围的，则该张评分表无效。各投标人技术标最终得分为：评标专家的有效评分的算术平均值。

4.3.2技术标评分标准（50分）

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的资信、业绩 | 根据供应商的企业技术实力、获得的荣誉等有利于招标人及项目实施的情况。 | 0-3分 |
| 2 |  | 投标人自2021年7月1日（以竣工验收时间为准）以来完成过同类项目装修业绩（证明材料：合同复印件和竣（交）工验收报告），1个得1分，最高得3分。 | 0-3分 |
| 3 | 施工方案 | 施工方案是否全面、合理，具有针对性。 方案内容全面、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，项目实施目标明确并符合招标需求，且具有针对性，得4分，存在不足的，得0-3分。 | 0～4分 |
| 4 |  | 各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足本工程的需要。 各专业工种的配置和劳动力安排计划：做出明确响应且合理可行的，得3分；存在不足的，得0-2分。 | 0～3分 |
| 5 |  | 施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施:做出明确响应且合理可行的，得4分；存在不足的，得0-3分。 | 0～4分 |
| 6 |  | 施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠:做出明确响应且合理可行的，得4分；存在不足的，得0-3分。 | 0～4分 |
| 7 |  | 原材料、半成品、外购件的质量保证措施:做出明确响应且合理可行的，得3分；存在不足的，得0-2分。 | 0～3分 |
| 8 |  | 施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求：做出明确响应且合理可行的，得3分；存在不足的，得0-2分。 | 0～3分 |
| 9 |  | 工程关键部位的施工方案及保证措施:做出明确响应且合理可行的，得3分；存在不足的，得0-2分。 | 0～3分 |
| 10 |  | 安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施:做出明确响应且合理可行的，得3分；存在不足的，得0-2分。 | 0～3分 |
| 11 |  | 设备、材料的品牌档次、技术规格参数等的优劣。 提供的设备（材料）完全满足“第七章 技术标准和要求”中的“五、推荐品牌或制造商的设备材料”要求的，得5分，每一项不符合扣1分，本项分值扣完为止。 | 0～5分 |
| 12 | 项目管理班子配备 | 项目管理班子配备情况表：做出明确响应且合理可行的，得3分；存在不足的，得0-2分。 | 0～3分 |
| 13 |  | 项目经理资历、经验及简历表内容的详尽程度。 | 0～3分 |
| 14 |  | 项目技术负责人资历、经验及简历表内容的详尽程度。 | 0～3分 |
| 15 | 售后服务承诺 | 具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 | 0～3分 |

4.4投标文件的商务标评分

4.4.1评分范围：评标委员会的专家对通过符合性审查的投标文件的商务标进行评分。

4.4.2商务标评分标准（满分50分）：

（1）报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件和交底不清楚引起的投标报价内容和口径不一致者，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评标价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

（2）最佳报价值：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为最佳平均值（投标评标价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

（3）报价评分值的计算：根据投标人的评标价与最佳报价值对比，计算投标人的报价评分值，即：

a投标评标价等于最佳报价值时，得50分；

b投标评标价每低于最佳报价值1个百分点，扣0.5分；

c投标评标价每高于最佳报价值1个百分点，扣1.0分；

最佳报价保留到人民币计量单位元，以上计算评分保留小数2位,第三位小数四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

4.5 投标文件的综合评分

4.5.1 投标文件的综合评分为投标文件的商务标评分、技术标部分两部分之和。

4.6推荐中标候选人

4.6.1 评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件综合评分由高到低进行排序，依次推荐得分高的前三名为中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。

4.6.2经评审后的有效标少于三家时，如评标委员会认为其投标价格合理，技术可行，具有竞争性，则可以继续评标，并按综合评分由高到低进行排序，依次推荐中标候选人。否则评标委员会可否决所有投标，招标人将依法重新招标。

4.7 评标报告

4.7.1 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.7.2 评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

4.7.3 评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）废标情况详细说明及相关依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

5 定标

定标由招标人负责。招标人根据评标委员会的评标报告应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

排名第一的中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标人承担。

# 第四章 合同条款及格式

发包人（甲方）： 浙江省医药健康产业集团有限公司

承包人（乙方）：

鉴于发包人于_______年_______月_______日已接受承包人对本合同工程的报价，根据《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标文件及其它有关规定。为明确双方的权利、责任和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

1、 工程概况

1.1工程名称：国贸金融总部大楼8楼办公区域装修施工项目

1.2工程地点：

2、合同工程内容

具体内容详见图纸和工程量清单。

3、承包方式

3.1承包人就本合同工程内容的质量、造价、工期、安全文明施工、完工后的保修等实行总承包。

3.2承包人必须服从发包人及监理的监督和管理。

4、施工队伍

4.1承包人投入本工程的项目负责人是____ _。

4.2承包人投入本工程施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合招标文件的承诺和满足工程的实际需要。

4.3如施工现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求时，发包人有权要求其加强管理，调整和充实力量。承包人必须接受，当上述措施仍无效时，发包人可终止合同，并追究承包人的经济责任。

5、工程造价

本工程合同承包价格为人民币（含税）：          。

5.1按工程量清单报价，固定总价合同。在本次招标范围内的全部内容包干。

合同包含的风险范围：

a、人工、材料（设备）、机械台班价格的上涨；

b、在工程施工中承包商应能预计的所有费用；

c、所有招标文件或工程量清单明示要求报价而承包人未予报价的内容；

d、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

e、招标文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异(如有特殊约定的除外)；

f、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求；

g、合同履行期间物价变动；定额、标准及规范调整；

h、一周内非承包人造成停水累计超过8小时及连续停电15小时以上导致停工时，经发包人签证同意工期顺延，但费用不予补偿；

i、规费、税金包干；

j、施工技术措施费在招标范围内未发生变化情况下，按投标报价包干。

风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。另外经发包人确认的施工组织设计内容仅用于指导投标人施工，不作为结算依据，无论变更与否不再计取任何费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：

a、发包人确认的施工图修改或设计变更引起的工程量增减以及根据发包人明确指令需在招标范围外增加的工程量及招标范围内减少的工程量。

b、不可抗力因素造成承包人的直接损失费用，发包人将根据实际情况另行协商，但属于应该预见、预防、承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿。

5.2关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单或报价书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价工程量清单或报价书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）已标价工程量清单或报价书中无相同项目及类似项目单价的，由承包人组价，提交审计单位、监理和发包人确认。

6 工程质量

6.1 承包人应设置质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量保证体系、检查制度和登记制度。

6.2承包人必须严格按照施工图纸、设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行的规范、规程和建安工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交发包人，严格把好每道工序的质量关。保证工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》相关要求。

6.3承包人在施工过程中如发现设计、设备、材料、施工等质量问题应及时通知发包人。其处理方法必须经发包人认可。

6.4发包人代表如发现施工质量不符合要求的，有权通知承包人进行整改、停止施工或返工，承包人必须接受。且由此发生的费用和工期损失均由承包人承担。

6.5发包人有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。承包人应为发包人的工作提供一切方便并提供必要的数据。

7 施工进度

7.1本工程合同工期为90个日历天。开工以发包人发出的开工令中规定的开工日为准，实际工期以开工日至工程验收合格签证日扣除非承包人原因等待验收时间加承包人整改修补的时间为准。

7.2承包人应严格按照经发包人核准的施工网络计划和节点要求进行施工，并按发包人的要求随时进行调整。

7.3 如因承包人管理不力、计划不周、投入不足造成工期延误的，均由承包人负责。

7.4如施工进度不能满足合同及发包人的要求，发包人有权视实际情况作出减少承包范围直至要求撤场的处理。

7.5合同工期如遇下列情况，经双方在七天内协商签证（不能过后补签）可作相应顺延。

（1）重大设计变更增加工程量而影响施工进度的；

（2）因发包人提供的施工图纸资料、设备、材料未能及时供应到位，而影响施工进度的；

（3）因发包人未按约定的期限支付工程款，而使工程不能正常进行的；

（4）不可抗力因素。

8设备、材料供应

8.1本工程除甲供设备外，所用的材料由承包人负责采购。

8.2甲乙双方采购供应的设备和材料均需附产品安装使用说明书、合格证、质保书、试验报告等必要资料，经双方检验、确认后，方可使用。任何一方对材料的质量有疑问时，有权要求复验。如复验合格，其复验费用由提出复验方负责。如复验不合格，复验费用以及相应的经济损失由材料采购供应方承担。

8.3部分由发包人供应的设备，可能委托承包人催交、运输、验收、保管，承包人必须接受，其费用按有关规定另行商定。承包人必须在设备进场时认真核验，如因承包人未认真核验而导致不合格甲供设备用于工程（设备本体原因除外），因此而引起的一切后果由承包人承担。

9设计变更

9.1发包人发出的设计变更联系单，属合同的内容，与本合同有同等效力，承包人必须接受并实施。

9.2承包人在施工过程中如发现图纸上的错误或不合理的情况，必须及时通知发包人，并按照发包人认可签字的设计变更联系单进行施工。承包人不得擅自修改设计图纸。

9.3如为施工方便而提出变更设计的，必须征得发包人同意，其增加费用，发包人不予支付。

10.安全文明施工

10.1承包人应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人及有关部门的监督检查。

10.2承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

10.3承包人应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。

10.4如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。

11.环境保护

11.1甲乙双方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。承包人应采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。

11.2承包人对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。

11.3如承包人措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任。

12工程款支付与结算

12.1履约保证金为合同总价的2％；最晚在合同签订后7个工作日内缴纳。

12.2关于付款周期的约定：

（1）乙方完成工程造价的50%时，经甲方签章确认后，甲方向乙方支付至合同总价（扣除甩项部分）的50%。

（2）工程竣工验收合格，并经甲方签章确认后，甲方向乙方付至合同总价（扣除甩项部分）的85%。同时核实合同履约情况，结算履约保证金（无息，并扣除违约处罚款）。

（3）项目委托第三方进行审计的，审价结果经乙方确认签字后，甲方根据审计核定价，在收到尾款全额发票10个工作日内，扣留审计审定总价的1.5%质量保证金后，付清余款。

（4）缺陷责任期满（缺陷责任期为贰年，从竣工验收合格之日算起），经甲方再次验收，发现无质量问题，或有问题得到解决后，无息退还乙方质量保证金。

除质保金外，以上各进度工程款项必须在甲方收到乙方开具的相应金额增值税发票后支付。

12.3 本项目追加费用由施工单位支付，收费标准按浙价服【2009】84号文约定的收标准计算。

13工程验收与保修

13.1承包人应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工记录和技术资料，并由发包人进行检验和签证。

13.2隐蔽工程在隐蔽前，承包人应填写隐蔽工程施工检查记录和验收单，并提前48小时通知发包人。发包人应及时组织验收，办妥验收签证后，才可进行下一道工序的施工。

13.3基层清理干净打磨完成或关键部位完工，承包人应及时通知发包人，发包人组织进行中间验收。

13.4 发包人对承包人的施工成果依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，发包人需在五个工作日内验收。

13.5承包人提请验收前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为发包人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交发包人。

13.6承包人负责施工涂装等全部工作（如承包人无相应资质需委托有相应资质的专业单位实施并报发包人认可），直到符合技术要求，发包人才做最终验收。

13.7对技术复杂的施工，承包人应提供权威机构的检测报告方可组织验收。

13.8 验收时承包人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由承包人负责。

13.9至竣工验收移交前的现场保管等工作由承包人负责，费用包含在本合同价格中。

13.10当全部合同工程完工，准备交工验收前，承包人应将由施工引起的垃圾、废料或各种障碍物全部清除。并按要求，整理提交三套竣工资料。承包人提交的竣工资料的内容包括：向发包方提供竣工图（三套）、竣工资料及竣工验收报告，并附光盘（含影像资料、图片等）。

当具备交工验收条件时，承包人应提前十天提交工程交工验收报告，通知发包人组织验收。发包人自接到验收报告和上述主要竣工资料后十五天内，应组织有关部门对工程进行验收。

在验收中，如发现有不合格工程，承包人应无条件进行整改或返工，直到验收合格方能签署验收证书。由于施工原因进行整改或返工所增加的费用和延误的工期由承包人负责。

全部工程验收合格，自发包人签署工程验收证书之日起七_天内，承包人的人员、机具和材料必须全部退场，并按规定内容整理交齐全部竣工资料。

13.11若拖延清场，按拖延工期处罚。竣工资料不齐者，不予办理工程结算。

13.12本工程按国家建设工程质量保修的有关规定实施保修，保修期按附件《工程质量保修书》。

14奖罚（按招标文件的承诺和要约签订）

14.1实际工期比合同工期若每拖延一天，承包人按每天壹万元支付违约金。

14.2工程质量等级不合格，经返工补修合格，罚没履约保证金，由此引起的损失由承包人承担。

14.3一方违约造成对方经济损失的应赔偿对方的直接经济损失。当承包人在其施工质量、工期明显不符合约定要求，发包人有权终止合同，由承包人承担违约责任，赔偿发包人全部损失，并在规定时间内清退出施工现场。

14.4承包人违约造成合同终止，除赔偿发包人全部经济损失外，承包人还必须按与该经济损失同等数额或合同总金额的30%，二者取其高者支付委托人违约金。属执行国家政策、政府指令造成合同终止的，不支付违约金，但造成的经济损失由双方协商解决。

14.5承包人应严格遵守现场安全施工、消防、劳动保护等有关规定，发生安全事故一切责任自负。

（1）承包人负责办理现场施工人员在杭治安和计划生育等规定的各项手续。

（2）制作场地、施工人员住宿，膳食等费用均由承包人自理。

（3）严格遵守杭州市安全生产、文明施工规定，特别要做好消防工作，配备必要器材。

14.6承包人项目班子成员必须保证每月到岗时间在22天以上。如果无法保证到岗时间，项目经理将处以每天2000元罚款；其他项目班子成员处以每天1000元罚款，以上款项从履约保证金额中扣除。

15违约责任和争议

15.1甲乙双方必须严格执行本合同的各项条款与规定，如不执行或执行不力给工程造成损失的，应承担相应的技术或经济责任。

15.2未经对方的书面同意,承包人不得转让合同约定的权利和义务。

15.3任何一方未按合同履行义务，经双方协商未果，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成时，可按以下第一种方式解决争议。

第一种：双方达成仲裁协议，向杭州仲裁委员会进行仲裁。

第二种：向发包人项目所在地的人民法院起诉。

16合同生效与终止

16.1本合同经双方加盖单位公章或合同章后生效。

16.2工程通过竣工验收，保修期满后失效。

17组成合同文件的优先顺序

17.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下。

（1）合同补充协议书（若有）；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）询标纪要；

（5）投标文件及附件；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术标准；

（9）图纸；

（10）其它合同文件。

18其它

18.1本合同未尽事宜双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和工程实际对合同条款进行补充或修改。

18.2经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。

18.3本合同一式_____份，其中正本两份，双方各执一份，副本_____份，双方各执______份。具有同等法律效力。

18.4本合同签订地点：

发包人（盖章）：                      承包人（盖章）：

法定代表或委托代理人（签章）：      法定代表或委托代理人（签章）：

单位地址：                         单位地址：

开户银行：                         开户银行：

帐    号：                         帐    号：

电    话：                         电    话：

年    月    日                     年    月    日

注：各投标人应对招标文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

附件一：工程质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：浙江省医药健康产业集团有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本合同承包范围内的全部工程内容。

- 二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程情况约定质量保修期如下：本项目质量保修期不少于2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

未尽之处按招标文件要求。

- 三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 五、双方约定的其他工程质量保修事项：   /   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                 邮政编码：

附件二：安全生产责任协议书

安全生产责任协议书

甲方（发包人）：浙江省医药健康产业集团有限公司

乙方（承包人）：

工程项目名称：

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约进行追偿。责任违约的经济处理按约定从合同价款中予以扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—2011）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。

十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人的安全检查。

十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。

十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。

十五、承包人须将施工作业人员名册报发包人备案，承包人的施工作业人员必须接受发包人组织的安全培训，培训合格后由发包人发给盖有发包人印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 5个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。

十七、承包人必须严格按甲方管理规范要求进场施工：必须报甲方相关部门备案，并接受甲方的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。

十八、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                                 承包人（公章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

或委托代理人：                                  或委托代理人：

年    月    日                                  年    月    日

附件三 文明施工责任协议书格式

文明施工责任协议书

甲方（发包人）：浙江省医药健康产业集团有限公司

乙方（承包人）：

工程项目名称：

为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

三、乙方应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：严格按甲方管理规范要求进场施工。

5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

6、施工现场设有食堂的，应符合杭州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

9、遵守建设地的现场管理要求。

10、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：/

12、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月    日                                年    月    日

附件四 建设工程廉洁协议书格式

建设工程廉洁协议书

甲方（发包人）：浙江省医药健康产业集团有限公司

乙方（承包人）：

工程项目名称：

为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

## 第五章 工程量清单

（另附）

## 第六章 图 纸

国贸金融总部大楼8楼办公区域装修施工项目的招标图一份（电子文档，另附）。

## 第七章 技术标准和要求

一、工程概况

1.国贸金融总部大楼8楼办公区域装修施工项目

2.现场条件

（1）已具备施工条件。

（2）招标人不组织现场踏勘，投标人应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。中标后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，招标人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

3.项目现场有人员办公，投标人需考虑分区域施工，不得影响现场办公人员的正常办公；施工方案经甲方确认后实施。

二、招标范围和内容

本项目为1.国贸金融总部大楼8楼办公区域装修施工项目，包括图纸范围内的拆除、装修以及配套的水电安装工程，具体详见招标图纸及清单。

三、承包和计价方式

按工程量清单报价，固定总价合同。在本次招标范围内的全部内容包干。在承包范围内由承包人包质量、包工期、包安全和文明施工、包验收。

四、材料基本技术要求

各投标人应为该项目提供全新的合格产品，用于本工程的全部产品均须符合相关技术规范和标准的要求，满足设计文件（施工图、工程设计联系单）的要求，严禁选用不合设计要求的低档设备和材料进行投标报价及用于项目施工。招标文件本章下列内容是对设备和材料要求的补充，以便投标人尽可能详尽考虑参与本项目投标和中标后实施过程的各种因素，并且不限于以下所列内容，在向招标人提供质优设备和材料及优质服务前提下形成具有竞争性的投标报价。

1、工程用一切材料设备均应满足设计文件的要求，并得到招标人、设计单位认可，且必须符合国家标准和规范。

2、要求同品目产品的不同规格应采购同一个品牌；如同一品牌中没有所需规格的，可在品牌推荐表中的其余品牌中选定；若该品目材料无推荐品牌要求的，则与招标人协商，并经招标人认可后确定。

3、投标人在中标后，在招标人规定的时间内和指定的工地现场需完成观察样板的制作，与此项工作有关的费用由投标人考虑，并包含在投标报价中；

4、进入施工现场前应向招标人提交产品质量证明文件（如合格证、材质分析报告、检验检测记录、报关单、商检报告等）、样品、装箱单、图纸等相关资料，并与监理及招标人一起开箱报验；投标时确定并承诺用于本工程的材料可提供材料生产商书面的质量保证书：保证所供的材料从竣工验收合格之日起在国家规定的合理使用年限内均符合设计要求和供货时的质量承诺，保证所有材料不出现缺陷、材料性能降低、结构损坏、表面退化等问题；从竣工验收合格之日起在国家规定的合理使用年限内的使用安全性、稳定性，不得发生任何危害人身安全等的事件。符合上述要求的保证书是签发竣工验收证书的前提条件。

5、要求提供最便利于招标人的售后服务承诺。

6、投标人可以在投标文件中给出合理化建议，不作为评标依据，但可供招标人实施时参考，一经采用，招标人可与投标人另行协商奖励办法。

7、施工材料要求具体内容详见施工图纸要求并执行现行的相关技术规范。

五、推荐品牌或制造商的设备材料

投标人采购的材料中部分材料的制造商或品牌推荐按“推荐制造商或品牌的材料表”或同档次及以上的品牌中择一报价，并满足“推荐制造商或品牌的材料表”中 “备注”栏中的要求。

对“推荐品牌或制造商的材料表”中已列明的材料，若投标人在招标人推荐品牌或制造商之外选择品牌或制造商，其所选择的品牌或制造商与招标文件中的推荐品牌同档次或更优能否被评标委员会认可的风险由投标人自行承担，即评标委员会不予认可时，则将否决其投标。

对应表中每一个序号的设备和材料，若投标人填报了“推荐制造商或品牌”栏中一个以上的制造商或品牌，或者在“投标人填写具体响应情况”栏中未填报（即空项），均被视作投标人完全接收招标要求并完全响应，中标后可由招标人在推荐制造商或品牌中任选其中一个用于本项目的实施，但投标报价不予调整。

推荐品牌的设备和材料，投标人在选定品牌时应充分综合考虑供货等风险，若投标人选定品牌在实施时无法供货或无法正常供货，招标人将在剩余推荐品牌中选定，该设备和材料价格低于中标价时，按后选定设备和材料的价格调整结算，若该设备和材料价格高于中标价时，则按中标价格不予调整。

推荐品牌或制造商的设备材料表

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌型号或制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃 | 南玻、耀皮、信义或同档次及以上品牌 |  |
| 2 | 地弹簧 | 多玛、盖泽、格屋或同档次及以上品牌 |  |
| 3 | 门锁、合页、拉手、铰链等五金配件 | 广东雅洁、广东名门、广东固力或同档次及以上品牌 |  |
| 4 | 块毯 | 萧氏Shaw（brushworks系列）、坦德斯Tandus（06241 sense系列）、英特飞Interface（fit！系列）、莫和克Mohawk（HUSTLE&BUSTLE GT307系列）或同档次及以上品牌 |  |
| 5 | 仿大理石抛釉瓷砖、瓷砖 | 诺贝尔、斯米克、冠军、简一或同档次及以上品牌 |  |
| 6 | 黑钛金不锈钢 | 宁波宝新、东莞酒钢、上海实达精密或同档次及以上品牌 |  |
| 7 | 竹木纤维板 | 圣象、大自然、升达、大艺树或同档次及以上品牌 |  |
| 8 | 白色钢板 | JEB、卡莱斯卓、汉尔姆或同档次及以上品牌 |  |
| 9 | 钢质门 | 星月神、美心、万家、王力或同档次及以上品牌 |  |
| 10 | 轻钢龙骨、石膏板 | 可耐福、杰科或同档次及以上品牌 |  |
| 11 | 油漆、涂料 | 立邦（金装五合一）、多乐士（金装净味五合一）、华润（净味五合一）或同档次及以上品牌 |  |
| 12 | 木工板 | 千年舟、兔宝宝、莫干山或同档次及以上品牌 |  |
| 13 | 塑料管 | 中财、伟星、白蝶或同档次及以上品牌 |  |
| 14 | 热水器、小厨宝 | 史密斯、博世、西门子或同档次及以上品牌 |  |
| 15 | 卫生洁具 | TOTO、科勒、乐家或同档次及以上品牌 |  |
| 16 | 配电箱成套 | 虎牌、耐立、杭开（其中元器件为西门子、ABB、施耐德）或同档次及以上品牌 |  |
| 17 | 电线电缆 | 浙江万马、杭州中策、中大元通、浙江永通或同档次及以上品牌 |  |
| 18 | 开关插座 | 西门子 （睿致系列 白色）、松下 （曲悦系列 白色）、西蒙 （i7系列 白色）、吉莱 （event系列 白色）、永诺 （LS990系列 白色）或同档次及以上品牌 |  |
| 19 | LED灯具 | 欧司朗 Osram 、飞利浦Philips 、依古姿妮iGuzzini或同档次及以上品牌 |  |
| 20 | 桥架 | 北京泰丰、镇江明威、杭开母线、之江远大或同档次及以上的品牌 |  |
| 21 | 综合布线系统 | 普兰韦特（PREVASTER）、欧泰克（OSTECH）、康宁（CORING）或同档 次及以上的品牌 |  |
| 22 | 弱电线缆 | 春天、铭阳、万涵或同档次及以上品牌 |  |

备注：外观要求与现有装修风格统一，涉及到的装修材料颜色、样式需经招标人确认方能使用，并提供小样，费用已包含在投标报价内。

六、合同签订注意事项

(1) 投标人应充分理解施工承包合同条款中的内容，应对该施工承包合同文本中的条款或内容作全面地响应。对施工承包合同文本中的主要条款或内容所作的任何实质性修改将不予接受。投标人应在收到中标通知书后的30 天内，派授权代表前来履行签订工程合同、廉政责任书及安全责任书等手续。

(2) 若中标人在收到中标通知书后发生 “投标人须知”第3.4.4 第（2）条款所述的情况，则招标人可以取消其中标资格，并没收其投标保证金

## 第八章 投标文件格式

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

招 标 人：浙江省医药健康产业集团有限公司

项目名称：国贸金融总部大楼8楼办公区域装修施工项目

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

（二）资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

招 标 人：浙江省医药健康产业集团有限公司

项目名称：国贸金融总部大楼8楼办公区域装修施工项目

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

（三）投标文件的组成

详见第二章  投标人须知-3．投标文件-3.1 投标文件的组成

投 标 函

致：浙江省医药健康产业集团有限公司（招标人）：

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥       ）的投标总报价，工期        日历天，按招标文件的要求和合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，符合设计要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。承诺保修期至少满足招标文件第四部分工程质量保修书列明的要求。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥               ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的各种承诺属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.                      （其他补充说明）。

地址：                    邮编：          电话：

传真：                    投标人代表姓名：          职务：

投标人名称:                    （盖章）

开户银行：                       银行帐号：

日期：    年    月    日

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标响应方案对照招标文件第四章 招标内容及技术要求一一对应如实填写，如不填写，则视为完全响应招标文件要求。

投标人：      （盖章）           日  期：

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标响应方案对照招标文件第五章  主要合同条款要求一一对应如实填写，如不填写，则视为完全响应招标文件要求。

投标人：      （盖章）           日  期：

推荐品牌或制造商的设备材料响应表

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌型号或制造商 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃 | 南玻、耀皮、信义或同档次及以上品牌 |  |
| 2 | 地弹簧 | 多玛、盖泽、格屋或同档次及以上品牌 |  |
| 3 | 门锁、合页、拉手、铰链等五金配件 | 广东雅洁、广东名门、广东固力或同档次及以上品牌 |  |
| 4 | 块毯 | 萧氏Shaw（brushworks系列）、坦德斯Tandus（06241 sense系列）、英特飞Interface（fit！系列）、莫和克Mohawk（HUSTLE&BUSTLE GT307系列）或同档次及以上品牌 |  |
| 5 | 仿大理石抛釉瓷砖、瓷砖 | 诺贝尔、斯米克、冠军、简一或同档次及以上品牌 |  |
| 6 | 黑钛金不锈钢 | 宁波宝新、东莞酒钢、上海实达精密或同档次及以上品牌 |  |
| 7 | 竹木纤维板 | 圣象、大自然、升达、大艺树或同档次及以上品牌 |  |
| 8 | 白色钢板 | JEB、卡莱斯卓、汉尔姆或同档次及以上品牌 |  |
| 9 | 钢质门 | 星月神、美心、万家、王力或同档次及以上品牌 |  |
| 10 | 轻钢龙骨、石膏板 | 可耐福、杰科或同档次及以上品牌 |  |
| 11 | 油漆、涂料 | 立邦（金装五合一）、多乐士（金装净味五合一）、华润（净味五合一）或同档次及以上品牌 |  |
| 12 | 木工板 | 千年舟、兔宝宝、莫干山或同档次及以上品牌 |  |
| 13 | 塑料管 | 中财、伟星、白蝶或同档次及以上品牌 |  |
| 14 | 热水器、小厨宝 | 史密斯、博世、西门子或同档次及以上品牌 |  |
| 15 | 卫生洁具 | TOTO、科勒、乐家或同档次及以上品牌 |  |
| 16 | 配电箱成套 | 虎牌、耐立、杭开（其中元器件为西门子、ABB、施耐德）或同档次及以上品牌 |  |
| 17 | 电线电缆 | 浙江万马、杭州中策、中大元通、浙江永通或同档次及以上品牌 |  |
| 18 | 开关插座 | 西门子 （睿致系列 白色）、松下 （曲悦系列 白色）、西蒙 （i7系列 白色）、吉莱 （event系列 白色）、永诺 （LS990系列 白色）或同档次及以上品牌 |  |
| 19 | LED灯具 | 欧司朗 Osram 、飞利浦Philips 、依古姿妮iGuzzini或同档次及以上品牌 |  |
| 20 | 桥架 | 北京泰丰、镇江明威、杭开母线、之江远大或同档次及以上的品牌 |  |
| 21 | 综合布线系统 | 普兰韦特（PREVASTER）、欧泰克（OSTECH）、康宁（CORING）或同档 次及以上的品牌 |  |
| 22 | 弱电线缆 | 春天、铭阳、万涵或同档次及以上品牌 |  |

施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师注册证、身份证、职称证、安全生产考核B类合格证、养老保险复印件，已完工的类似工程经验的证明材料复印件；技术负责人应附身份证、职称证、养老保险复印件，已完工的类似工程经验的证明材料复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书，项目专职安全生产管理人员须附安全生产考核C类合格证）。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：主要人员工作经历须认真、真实、完整填写，至少满足投标人资格中主要人员资历要求。

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价（含税，元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

标价工程量清单

目    录

封面    表10.2.2-5

总价    表10.2.2-6

总说明   表10.2.2-11

报价费用表  表10.2.2-12

单位工程报价费用表  表10.2.2-13

分部分项工程清单与计价表  表10.2.2-16

施工技术措施项目清单与计价表  表10.2.2-16

分部分项工程综合单价计算表    表10.2.2-17

施工技术措施项目综合单价计算表   表10.2.2-17

施工组织（总价）措施项目清单与计价表  表10.2.2-20

其他项目清单与计价汇总表       表10.2.2-21

暂列金额明细表    表10.2.2-22

材料（工程设备）暂估单价表  表10.2.2-23

专业工程暂估价表  表10.2.2-24

专项技术措施暂估价表    表10.2.2-25

计日工表  表10.2.2-26

总承包服务费计价表  表10.2.2-27

主要工日一览表  表10.2.2-29

主要材料和工程设备一览表  表10.2.2-31

| 【表10.2.2-5】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程 |
| 投 标 报 价 |  |  |  |
|  | 投标人： |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |
| 年 月 日 |  |  |  |

| 【表10.2.2-6】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |
| 工 程 名 称： |  |  |  |
| 投标报价(小写)： |  |  |  |
| (大写)： |  |  |  |
| 投标人： |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |  |
|  |  | (造价工程师签字盖章) |  |
| 编制日期： |  |  |  |

| 【表10.2.2-11】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制说明 |  |  |  |
| 工程名称: | 第 1 页 共 1 页 |  |  |

| 【表10.2.2-12】 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价费用表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-13】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程报价费用表 |  |  |  |  |
| 单位工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  |  |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  |  |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 增值税 |  |  |  |
| 报价合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-17】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-17】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目综合单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 清单 序号 | 项目编码 （定额编码） | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价(元) |  |  |  |  |  | 合计(元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 （设备）费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-20】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-21】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23 |
| 2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24 |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27 |
| 合 计 |  |  |  |

| 【表10.2.2-22】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 标化工地增加费 | 元 |  |  |
| 2 | 优质工程增加费 | 元 |  |  |
| 3 | 其他暂列金额 | 元 |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-23】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料（工程设备）暂估单价表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 备注 |

| 【表10.2.2-24】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-25】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项技术措施暂估价表 |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-26】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计日工表 |  |  |  |  |  |
| 单位及专业工程名称： |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 施工机械小计 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-29】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工日一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |

| 【表10.2.2-31】 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |

| 【表10.2.2-32】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要机械台班一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |

附件：退还投标保证金申请书

致：浙江耀信工程咨询有限公司：

我公司参加了贵司组织的              招标项目（项目编号：        ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位：（加盖投标人单位公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）：人民币 |  |  |
| 退还账户信息 | 单位名称（户名）： |  |  |
|  | 单位税号： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
|  | 单位地址： |  |  |
|  | 电话： |  |  |
| 若我方中标，我方将通过以下方式缴纳中标服务费 1.□从投标保证金中扣除； 2. □我方以电汇、现金形式另行缴纳。 中标服务费发票类型： 开票类型（□普票 □专票） 抬头（单位名称）： 税号（统一社会信用代码）： 发票接受邮箱： |  |  |  |

采购代理机构名称：浙江耀信工程咨询有限公司

地址：杭州市古运路15号城发天地大厦16楼开标室

联系人：卢工

联系电话：0571-88372035

邮箱：364658479@qq.com