关于施工图存在的疑问（二）

- 装饰部分

- 不锈钢踢脚线做法请补充；

回复：9厘阻燃夹板做基层，饰面用黑色不锈钢折边踢脚线。

- 块料踢脚线做法请补充；

回复：100mm高20mm厚块料踢脚线（样式同原块料踢脚线），1:4水泥砂浆粘贴。

- ；

回复：

- ；

回复：

- ；

回复：

- ；

回复：

- ；

回复：

- ；

回复：

- ；

回复：

- ；

回复：

- ；

回复：

- ；

回复：

德邻联合工程有限公司

二〇二四年七月十八日