工程造价咨询报告书 咨询项目全称：新监狱开办费（2024）杭州市南郊监狱外围外墙隔离网道路硬化工程 咨询业务类别： 预算审核报告 咨询报告日期： 2024/06/12 浙江豪圣建设项目管理有限公司 Zhejiang Haosheng Construction Project Management Co.,Ltd

咨询报告书编号：豪圣【2024】B-06号 咨询项目委托方全称：杭州市南郊监狱 咨询企业执业专用章： 咨询企业法定住所：浙江省杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼 邮 编：310015 联系电话：0571-87910602 咨询作业期： 法定代表人：李升 技术负责人：罗华章 项目负责人： 执业资格（章）： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

咨 询 报 告 书 目 录

| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询报告书封面 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |  |  |
| 2 | 咨询报告书扉页 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |  |  |
| 3 | 咨询报告书目录 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |  |  |
| 4 | 报告正文 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |  |  |
| 5 | 审核明细表 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |  |  |
| 6 | 工程造价咨询企业执业资格证复印件 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 |  |  |

关于新监狱开办费（2024）杭州市南郊监狱外围外墙隔离网道路硬化工程的预算审核报告

豪圣【2024】B-06号

杭州市南郊监狱：

我公司接受委托，对新监狱开办费（2024）杭州市南郊监狱外围外墙隔离网道路硬化工程的预算进行了审核。合理审核并充分披露本工程的预算，保证预算及相关资料的真实、合法、完整，是被审核单位的责任；出具本工程预算审核报告，并保证其真实性、合法性，是审计方的责任。我们的审价工作是按照国家基本建设的有关法规及审核依据的规定进行的。现将审核结果报告如下：

一、工程概况

工程规模、主要特征：新监狱开办费（2024）杭州市南郊监狱外围外墙隔离网道路硬化工程位于杭州市南郊监狱。

二、审核依据

- 1.《浙江省建设工程计价依据》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额2018版》、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额2018版》。《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（建建发[2022]37号）等政策文件。

- 2.标准、规范及有关技术文件。

- 3.《杭州造价信息》（萧山区）（2024年第5期），《杭州造价信息》（杭州市）（2024年第5期），《浙江造价信息》（2024年第5期），2024年5月人工信息价。

- 4.建设单位提供的图纸及相关资料。

三、审核范围

按建设单位提供数据及图纸对工程预算进行审核。

四、审核结果

在审核过程中，我们本着实事求是的原则，采用全面审核的方法，对建设单位送审的预算进行了全面审核验证，审核验证结果已与建设单位取得一致意见。本工程送审预算造价2971270元，审定价2941622元，核减金额29648元。

五、审核其他说明：

- 1.本工程外运按10km计入；

- 2.本工程土方消纳按第三阶梯计入；

- 3.经设计单位回复；回填土混凝土路面做法中土方回填按40cm厚度计入；

- 4.经甲方确认：施工中部分道路破损维修复原按300元/m2计入，工程量结算时按实调整；

- 5.经甲方确认：现有化粪池、原雨水井管网清理疏通及垃圾外运消纳按30000元/项计入，结算按实调整；

- 6.经设计单位回复；排水部分考虑按砂包管做法计入；

- 7.经设计单位回复；φ700雨水检查井参图集02S515/10计入；

- 8.经设计单位回复；排水部分凝土路面破除及修复按10cm碎石+20cmC25混凝土做法计入；

- 9.本工程工程量按建设单位提供图纸内容计入，若与实际不符，结算按实调整；

附件：1、营业执照；

- 工程招标控制价审核汇总表；

- 明细表。

浙江豪圣建设项目管理有限公司

2024年06 月12日

主题词：南郊监狱 审核                                    预算审核报告

抄  送：

共印：4份