工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为太湖街道沉渎港太湖口蓝藻拦截围隔工程，新建1处打捞平台，配备1台200YZ350-25水泵电机功率45KW ，新建蓝藻围隔长为306m，新建浮桥1座；新建D200mmPE管(1.0MPA)长为280m。

二、招标范围

具体范围及数量详见招标文件及工程量清单。

三、编制依据

1、《太湖街道沉渎港太湖口蓝藻拦截围隔工程》施工图设计等。

2、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》，以下简称（2021）《规定》。

3、《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2021年)》。

4、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2021年)》。

5、《浙江省水利水电安装工程预算定额(2021年)》。

6、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022年）。

7、与水利水电工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。

四、工程质量

工程质量应达到合格标准。

五、工程量清单计价说明

1、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022年）等一起阅读和理解。

2、工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022年）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸、合同条款的约定、技术标准和要求、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》及其他相关规范的规定计算的有效工程量，按合同约定支付工程价款。

3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，且只允许一个报价。未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其它单价和合价中。

4、除清单另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。

5、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间等原因增加的直接费）、缺陷修复费、施工管理费、企业利润、税金和规费，并考虑到风险因素。

6、措施项目清单的金额，按招标文件的要求，按措施项目清单中所列项目计价。

7、除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它规费均应计入单价、合价和总报价中。

8、本标段安全文明施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全文明施工费的使用范围按国家和省有关规定执行。安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。

9、工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定，详见《技术条款》的有关部分。

六、其他说明

1、工程建设中所需的建筑安装材料均由承包人负责采购供应。

2、施工用电、施工用水的供应

施工单位应充分考虑临时变压器安拆、自发电机组供电等，承包人自行解决。

3、施工临时道路

承包人应自行考虑场内道路的修筑与维护及场外道路的维护，投标人应自行考虑主要材料的短驳运输费用，费用计入措施项目内。

4、施工导流

本工程施工导流费用，由投标单位根据施工组织方案，计入措施项目内，发包人不再另行支付费用。

5、本工程未列的措施项目，均由投标单位根据施工组织方案，计入措施项目其他临时工程内。

6、本工程暂列金额3万元，由业主掌控，不作为竞争性费用。