# 常山县油茶产业扩面提质示范建设项目

# 实施方案（第三批）

# 白石镇片区

# 国家林业和草原局华东调查规划院

二〇二四年十一月

出院时添加资质证书和出院单。

常山县油茶产业扩面提质示范建设项目实施方案

（第三批）白石镇片区

参 加 人 员

# 项 目 负 责：卢  佶（处长、高级工程师）

# 技 术 负 责：毛卫星（工程师）

参 加 人 员：

# 国家林业和草原局华东调查规划院

卢  佶  聂祥永  毛卫星  郑根清  赵  彤  陈蓉蓉

谢颖盈  罗  标  唐孝甲  王梦琛  郭红艳  陈  程

魏逸衡  张银

常山县林业水利局

王昆喜  黄广远  杨  学  陈新建  俞春莲  王欣如

徐阳鑫  王宇宸  康记珍

常山县农村投资集团有限公司

胡文君  方素芳  汪静静

报 告 撰 写：毛卫星（工程师）

# 数 据 统 计：赵  彤（工程师）

# 图 件 制 作：谢颖盈（工程师）

# 成 果 校 核：聂祥永（教授级高工）

处 级 审 查：卢  佶（高级工程师）

# 院 级 审 查：郑  宇（教授级高工、副总工）

目 录

第一章 总论	1

1.1项目提要	1

1.2编制依据	5

1.3项目基本情况概述	9

1.4项目建设规模与功能（或产品）方案	16

1.5指导思想	18

1.6项目总技术路线	19

1.7环境保护	19

1.8劳动安全卫生	20

1.9实施方案与可研批复对比分析说明	20

1.10实施方案文件组成	22

第二章 项目总平面方案	23

2.1依据及基础资料	23

2.2场地概述	23

2.3总平面布置	24

第三章 营造林方案	27

3.1营造林地块基本情况	27

3.2立地类型划分	27

3.3造林前林木采伐	28

3.4树种选择	30

3.5营造林模式设计	30

3.6营造林技术措施	31

3.7种苗组织设计	42

第四章 水肥一体化方案	46

4.1设计依据	46

4.2设计思路	46

4.3设计参数	47

4.4首部设计	47

4.5输水管网	48

4.6灌水器选型	49

4.7灌溉制度	49

4.8浇灌系统设计	50

4.9灌溉运营	51

4.10供电设计	52

第五章 作业道路方案	53

5.1 设计原则	53

5.2 技术标准	53

5.3 路面结构	56

5.4 路基处理	57

5.5 路基填料	59

5.6 压实标准及填筑要求	60

5.7 施工注意事项	60

第六章 劳动安全和卫生方案	62

6.1 设计依据	62

6.2 设计原则	62

6.3 劳动安全	62

第七章 环境保护和节能节水方案	70

7.1 环境保护设计	70

7.2 节能节水设计	74

第八章 项目组织管理	77

8.1 组织管理	77

8.2 计划管理	78

8.3 林地流转管理	79

第九章 招投标管理	81

9.1招标范围	81

9.2招标组织形式	81

9.3招标工作安排	81

9.4招标方式	82

第十章 施工组织方案	84

10.1施工组织	84

10.2项目检查验收	86

10.3进度安排	87

10.4绩效管理	87

第十一章 投资概算及资金筹措	89

11.1 投资概算	89

11.2 资金筹措	101

第十二章 项目效益分析	103

12.1 生态效益分析	103

12.2 社会效益分析	104

12.3 经济效益分析	105

第十三章  结论与建议	108

13.1 主要结论	108

13.2 建议	109

附表

1 营造林小班现状调查一览表

2 营造林小班作业设计一览表

3 营造林小班物资及工程量明细表

4 营造林小班单位消耗量定额明细表

5 营造林小班用工（机械）明细表

6 营造林小班工程费概算明细表

7 营造林小班投资概算汇总表

附件

1 常山县油茶产业扩面提质示范建设项目批复文件

2 常山县人民政府办公室关于印发《常山县属国企参与实施常山县油茶产业扩面提质示范建设项目指导意见（试行）》的通知（常政办发〔2023〕83 号）

附图

1 地理位置图

2 营造林小班分布图

3 总体布局图

4 采伐作业示意图

5 营造林作业设计图

6 水肥一体化设计图

7 作业道路设计图

第一章 总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

常山县油茶产业扩面提质示范建设项目（第三批）白石镇片区

1.1.2项目建设地点

常山县天马街道、白石镇、青石镇、球川镇、何家乡、新昌乡、东案乡、芳村镇8个乡（镇、街道），其中第三批涉及天马街道、球川镇、白石镇、新昌乡、芳村镇5个片区，本项目白石镇片区涉及十八里村、新塘岭村3个村。

1.1.3项目业主单位

常山县油茶产业发展中心

常山县油茶产业发展中心是油茶相关产业的专门负责机构，加挂常山县油茶公园保护中心、浙江省常山油茶研究所牌子，负责全县油茶资源调查、产业发展政策制定等工作；负责国家油茶公园年度规划编制、观光休闲项目规划和投资建设等工作；负责全县油茶技术推广等工作；从事研究油茶等木本油料树种培育与利用技术；拟定县级木本油料（油茶）相关技术标准化规程；负责特色林木良种繁育基地、种质资源库及林业保障性苗圃等建设工作；开展智能化、数字化油茶产业发展等工作。

1.1.4项目建设单位法定代表人姓名

王昆喜

1.1.5项目行业主管

常山县林业水利局

常山县林业水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林业和水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和水利工作的集中统一领导。主要负责林业及其生态保护修复的监督管理；提出林业预算内投资、水利固定资产投资、林业水利资金的安排建议并组织指导实施；组织林业生态保护修复和国土绿化工作；负责林业种苗监督管理；负责森林、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理；负责推进林业改革相关工作；拟订林业资源优化配置及利用政策；指导监督水利工程建设与运行管理；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障、水土保持、节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导农村水利、水文工作；指导全县森林公安、水政监察和林业水利行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾、洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；开展林业水利科技、教育和对外交流工作。

1.1.6项目性质

项目性质为新建、改建，具体如下：

（1）新建油茶774.9亩，均位于白石镇十八里村、新塘岭村3个村。

（2）针对本项目所有营造林地块新建水肥一体化灌溉面积774.9亩，主要内容包括首部系统、水肥一体化设备、高位PE桶及输水管道等。

（3）针对本项目所有营造林地块新建作业道宽1米（土路）作业道路3381米，宽3米（土路，含路肩）作业道路550米。

1.1.7项目建设目标

完成油茶营造林面积774.9亩，配套水肥一体化、作业道路等基础设施，提高油茶规模集约化和高效培育水平，打造优质高产高标准油茶产业基地和全国示范样板，为常山县油茶产业高质量发展提供稳定基础。以高质量油茶一产带动油茶产业融合发展，形成一二三产联动发展，助力浙江高质量发展建设共同富裕示范区和乡村振兴。

1.1.8项目主要建设内容及规模

（1）高标准油茶新造

新造油茶774.9亩，具体包括地上附属物采伐清理、造林前整地、挖穴、施肥、栽植及抚育管护等。其中十八里村118.3亩、新塘岭村656.6亩。

（2）基础配套设施

①水肥一体化设施

项目区域配套水肥一体化设施，水肥系统1套，高位PE桶17座，灌溉面积774.9亩。

②作业道路

项目区内修建宽1米土路作业道路3381米，宽3米（含路肩）土路作业道路550米，满足施工及后期管护需要。

1.1.9项目建设期及建设进度安排

项目（第三批）白石镇片区建设期1年，高标准油茶新造施工后抚育管护4年。

1.1.10项目概算与资金来源

白石镇片区概算668.87万元，其中工程费546.61万元，林地流转费58.12万元，其他费用57.52万元，预备费6.62万元。工程费用中营造林工程432.56万元，水肥一体化工程98.77万元，水肥一体化电源及电费8.56万元，作业道路工程6.72万元。

根据《浙江省衢州市油茶产业发展示范奖补项目实施方案》，中央财政补助主要用于高标准油茶林新造、低产低效林改造和水肥一体化设施，新造油茶补助0.2948万元/亩，低产低效油茶林改造补助0.1828万元/亩，水肥一体化补助0.1100万元/亩；省级财政补助主要用于高标准油茶林新造、低产低效油茶林改造，新造油茶补助0.1000万元/亩，低产低效油茶林改造补助0.0600万元/亩；自筹资金用于营造林和水肥一体化不足部分、作业道路等配套工程以及林地流转租赁、工程建设其他费和工程预备费等。

项目（第三批）白石镇片区投资中央财政补助313.68万元，省级财政补助77.49万元，自筹资金277.70万元。

1.2编制依据

1.2.1 法律法规

—《中华人民共和国水土保持法》（2010年）；

—《中华人民共和国环境保护法》（2014年）；

—《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年）；

—《中华人民共和国森林法》（2019年）；

—《中华人民共和国土地管理法》（2019年）；

—《中华人民共和国森林法实施条例》（2018年）；

—《森林采伐更新管理办法》（2011年）；

—《浙江省公益林和森林公园条例》（2018年）；

—《浙江省林地管理办法》（2014年）。

1.2.2 政策文件

—《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）；

—《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）；

—《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）；

—《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）；

—《国家林业和草原局关于印发修订后的〈国有林场管理办法〉的通知》（林场规〔2021〕6号）；

—《国家林业和草原局国家发展和改革委员会财政部关于印发〈加快油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）〉的通知》（林改发〔2022〕130号）；

—《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原改革发展资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕171号）；

—《自然资源部国家林业和草原局关于保障油茶生产用地的通知》（自然资发〔2022〕99号）；

—《全国油茶产业发展规划（2009-2020年）》（国家林草局印发）；

—《林草产业发展规划（2021-2025年）》（国家林草局印发）；

—《关于实施中央财政油茶产业发展奖补政策的通知》（财办资环〔2023〕22号）；

—《浙江省林权流转和抵押管理办法》（2011年12月16日浙江省人民政府令第292号发布）；

—浙江省人民政府办公厅关于大力推进林业综合改革的实施意见（浙政办发〔2018〕29号）；

—《浙江省林业局关于印发〈浙江省省级公益林变更调整管理办法〉的通知》（浙林资〔2018〕98号）；

—《浙江省林业局关于印发〈浙江省林地经营权证管理办法〉的通知》（浙林改〔2019〕87号）；

—中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅《关于全面推行林长制的实施意见》（厅字〔2021〕16号）；

—《省发展改革委省林业局关于印发〈浙江省林业发展“十四五”规划〉的通知》（浙发改规划〔2021〕136号）；

—《浙江省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（浙政办发〔2021〕81号）；

—《关于印发〈浙江省林区道路建设中长期规划（2021-2030）〉的通知》（浙林规〔2021〕22号）；

—省发展改革委等12部门关于印发《关于科学利用林地资源促进木本粮油和林下经济高质量发展的实施意见》的通知（浙发改农经〔2022〕107号）；

—《浙江省林业局关于贯彻落实国家林业和草原局“十四五”期间林木采伐管理有关规定的通知》（浙林资〔2022〕39号）；

—《浙江省林业局关于印发〈浙江省木本油料全产业链发展实施方案（2022-2025年）〉的通知》（浙林改〔2022〕54号）；

—《浙江省林业局关于做好2023年度全省油茶保供生产工作的通知》（浙林改〔2022〕72号）；

—浙江省林业局关于印发《浙江省油茶新种与低产林改造技术指南》的通知（浙林改〔2022〕75号）；

—《浙江省林业局等3部门关于印发〈浙江省油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）〉的通知》（浙林改〔2023〕30号）；

—浙江省林业局关于印发《当前油茶保供生产有关政策解读》的通知（浙林字函〔2024〕140号）；

—《浙江省林业局 浙江省财政厅关于加强当前油茶保供生产工作的通知》（浙林改〔2024〕30号）；

—《浙江省林业局关于进一步加强油茶生产管理工作的通知》（浙林字函〔2024〕226号）；

—衢州市林业局关于印发《衢州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目管理办法》（试行）的通知（衢市林〔2024〕12号）；

—《常山县人民政府办公室关于印发〈常山县属国企参与实施常山县油茶产业扩面提质示范建设项目指导意见（试行）〉的通知》（常政办发〔2023〕83号）。

1.2.3 规范性文件

—《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）；

—《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）；

—《森林生态系统服务功能评估规范》（GB/T38582-2020）；

—《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；

—《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》（LY5141-99）；

—《森林资源资产评估技术规范》（LY/T2407-2015）；

—《低效林改造技术规程》（LY/T1690-2017）；

—《油茶》（LY/T3355-2023）；

—《油茶产业发展指南》（2020年）；

—《造林绿化落地上图技术规范（试行）》（办生字〔2021〕87号）；

—《全国油茶主推品种和推荐品种目录》（2022年）；

—《公益林建设规范（系列）》（DB33/T379-2014）；

—《主要造林树种苗木质量等级》（DB33/T177-2014）；

—《油茶丰产栽培技术规程》（DB33/T525-2022）；

—《林木采伐技术规程》（DB33/T1315—2023）；

—《浙江省营造林工程预算定额》（2019试行版）；

—《浙江省林木采伐技术规程（试行）》（2020年）。

1.2.4相关成果

—《衢州市油茶产业转型升级五年行动计划（2016-2020年）》；

—《衢州市“双柚”、油茶、茶叶“三大百亿”产业行动方案》；

—《浙江省衢州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目实施方案》；

—《油茶产业2023-2025三年行动方案》；

—《“一滴油”产业高质量发展行动方案》；

—《关于加快常山县油茶产业高质量发展的若干政策意见》；

—《常山县油茶产业扩面提质示范建设项目可行性研究报告》。

1.3项目基本情况概述

1.3.1自然地理和社会经济概况

1.3.1.1自然地理概况

（1）地理位置

常山县地处浙江省西南部、钱塘江上游，东邻柯城区，南靠江山市，西南与江西省玉山县交界，西北与开化县毗邻，东北部与杭州市淳安县相接。地理坐标介于东经118°41′51″—118°56′50″、北纬28°49′47″—29°11′49″之间，县域面积1099平方千米，南北长50.8千米、东西宽50.6千米之间。

白石镇地处常山县南部偏西南，东连天马镇，南界江山市大桥镇，西南与江西省玉山县岩瑞镇接壤，西、西北接球川镇，北与同弓乡毗邻，东北仍连天马镇，镇人民政府距常山县城13.3千米，行政区域面积46.2平方千米。

（2）地形地貌

常山县地形以丘陵为主，耕地23.3万亩，有“八山半水分半田”之称。地势以东北、西北、西南边境为高，向中部呈阶梯状平缓展开，主要山脉有怀玉山脉和千里岗山余脉，最高峰为白菊花尖，海拔1394.7米。白石镇中间低南北高，整体由西向东倾斜，以沪瑞线为最低处，两边为平坦的河谷地带，境内最高峰聚宝山，海拔552米。

（3）气候水文

常山县地处亚热带地区，四季分明，雨量充沛。年平均气温17.7℃，年平均降水量1760.1毫米，年平均相对湿度76%，年平均无霜期279天，年平均日照总时数1731.2小时。常年空气质量保持在二级以上。

境内河流分属钱塘江流域和长江流域，以钱塘江上游常山港为主，其中县境以上（招贤出口）流域面积3176.1 平方千米；另有球川溪，属长江流域鄱阳湖水系，县境内流域面积43.35平方千米。

白石镇河流主要分布在中部和南部，水网密布，山溪众多，均经南门溪汇入常山港，有张家垅水库、尖山底水库、五谷塘水库等。

（4）土壤条件

常山县境内有山地红壤、黄壤、潮土、水稻土、草甸土等，其中红壤占53.7%，广泛分布在海拔750～800米以下的低山丘陵区；黄壤主要分布在海拔800米以上的山地；潮土分布在溪流沿岸滩地、阶地上；水稻土主要分布在海拔150～1200米之间的谷地、垅地、台地，以及沿溪的河谷平地，是耕地的主要土壤类型；草甸土分布较少，主要零星分布在山区河谷滩地内及水湿条件较好的平缓部位。白石镇土壤以红壤、黄壤、潮土、水稻土为主。

（5）植被条件

常山县植被区划属中亚热带东部常绿阔叶林亚带北缘地区及浙闽山丘甜槠木荷林区。地带性植被系由壳斗科、樟科、木兰科、山茶科、金缕梅科树种为主组成的常绿阔叶林，主要建群树种有甜槠、苦槠、米槠、钩栲、东南栲、栲树、青冈、青栲、石栎、木荷等，乔木层的其他树种还有杜英科、山矾科、冬青科等种类。由于历史上人为活动过于频繁，原生植被正逐渐消失，现状森林植被以马尾松纯林、杉木林、人工油茶林以及马尾松为主的针阔混交林为主；次生常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林较少，但近几年面积有所增加，主要建群树种为香樟或壳斗科植物；山麓地带、交通便利之处多为人工桔园、茶园等。常山县人工植被分用材林、经济林、四旁绿化、农田植物四种类型，天然植被分常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、暖性针叶林、亚热带次生灌丛、草丛等五个类型。

1.3.1.2社会经济条件

（1）行政区划与人口

2023年，下辖3街道6镇5乡，180个行政村，10个社区。全县年末户籍人口总户数为124586户，比上年减少62户，总人口（不含服现役人员）为336266人，平均每户2.7人。男性174077人，女性162189人，分别占总人口的51.8%和48.2%，性别比为107.3（女=100）。总人口比上年减少1627人。白石镇辖1个社区、6个行政村，户籍人口10464人。

（2）社会经济发展

2023年全县实现地区生产总值 （GDP）2139372万元，按可比价格计算，比上年增长7.1%。分产业看，第一产业增加值93672万元，增长6.8%；第二产业增加值942311万元，增长7.2%；第三产业增加值1103389万元，增长7.0%。

（3）交通条件

2023年末，常山县境内共有3条国家高速公路、3条国道、2条省道、32条县道、33条乡道、370条村道，公路总里程达到1156.8千米，公路网密度为105.5千米/百平方千米。国家高速公路境内总里程89.0公里，其中G60沪昆高速（地方名称杭金衢高速）41.6公里，G3京台高速（地方名称黄衢南高速）31.1公里，G6021杭长高速16.2公里。一般国道境内总里程92.0公里，其中G205山深线23.5公里，G320沪瑞线40.3公里，G351台小线28.2公里。省道境内总里程69.5公里，其中S221淳江线13.5公里，S324温常线56.0公里。国省道干线公路里程250.5公里，占公路总里程的21.7%。县道公路266.0公里，占公路总里程的23.0%。乡道公路163.4公里，占公路总里程的14.1%。村道公路476.9公里，占公路总里程的41.2%。

1.3.2项目代建单位运营管理概况

本项目代建单位为常山县农村投资集团有限公司，其下属常山县汇聚油茶产业发展有限公司具体实施。

常山县汇聚油茶产业发展有限公司（以下简称“汇聚公司”），汇聚公司经县国资中心批准，成立于2021年1月6日，注册资本金5000万元，为常山县农村投资集团有限公司全资子公司。公司以致力打造“常山山茶油”品牌为目标，通过突破传统的营销方式，发挥“互联网+”引流转化优势，不断提高“常山山茶油”的核心竞争力。发展过程中不断创建油茶产业链，推动油茶产业高效发展，投入油茶科技研发，形成农投“两山”实践，多种渠道开发，提升品牌知名度，探索完善配套的服务体系、制度体系、治理体系，形成可复制、可推广的转化成果和典型经验。

1.3.3其他相关情况

1.3.3.1森林资源条件

常山县现有林地面积122.00万亩，森林面积118.91万亩，省口径森林覆盖率72.24%，活立木总蓄积量329.78万立方米，总生物量421.14万吨，总碳储量208.41万吨，乔木林单位面积蓄积4.16立方米/亩。

林地按地类分，乔木林地76.43万亩，占林地面积的62.65%，竹林地9.42万亩，占7.72%，灌木林地33.05万亩，占27.09%，其他林地3.10万亩，占2.54%。

林分按起源分，天然林30.43万亩，其中乔木林29.69万亩，蓄积94.88万立方米；人工林89.11万亩，其中乔木林46.74万亩，蓄积223.24万立方米。

全县共有公益林60.12万亩，其中重点公益林59.75万亩，占公益林面积的99.38%，一般公益林0.37万亩，仅占0.62%。

1.3.3.2林业基础设施

常山县的林业资源丰富，拥有大面积的森林覆盖。近年来常山县在“绿美常山”的带动下，不断加强林业基础设施建设，开展全域现代林业提升，包括加强森林防火能力、提高林业生产技术水平、推进林业产业转型升级等方面的工作，进一步提升了全县的林业基础设施条件。同时，常山县还是国家公路规划网中浙江境内的重要交通枢纽，公路网络发达，有利于林业产业的发展和林业资源的保护。此外，常山县还有着丰富的水利资源，为林业灌溉提供了有利条件。

总的来说，常山县的林业基础设施条件较好，为油茶产业的发展提供了有力保障。

1.3.3.3种苗供应

常山县是油茶的天然分布区，也是油茶种植的重点地区之一。常山县的油茶种苗供应情况比较充足，当地拥有多个油茶良种繁育基地，可以提供优质的油茶种苗。浙江省常山油茶良种繁育基地是常山县油茶良种苗木繁育基地、保障性苗圃，也是全省第一家“物联网+”智慧油茶育苗基地，基地主要培育长林系列（3号、4号、23号、40号、53号）良种苗木，年育苗能力300万亩，良种苗木不仅满足当地造林需求，还推广到全国各地。

1.3.4项目背景概况

2006年国家林业局出台关于发展油茶产业的意见以来，油茶种植业迅速发展。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对发展油茶产业高度重视，党和国家领导人多次就油茶产业发展作出重要批示指示，推动油茶产业新一轮的快速发展，国家先后出台了多项政策支持油茶产业发展。

为全面贯彻落实党中央、国务院关于发展油茶产业的安排部署，浙江省相继出台《关于加快推进木本油料产业提升发展的意见》《关于增强油料供给保障能力促进产业高质量发展的实施意见》《关于增强油料供给保障能力促进产业高质量发展的实施意见》《浙江省油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）》等政策文件，有针对性地指导各地切实做好油茶产业发展。

2023年5月，财政部办公厅 国家林草局办公室联合印发《关于实施中央财政油茶产业发展奖补政策的通知》（财办资环〔2023〕22号），择优筛选现有相对集中连片油茶林面积高于50万亩、总投资超过10亿元的项目实施奖补，项目实施期为5年。

同年8月，衢州市通过竞争性评审，成功入围中央财政油茶产业发展示范奖补项目，项目获得中央财政4亿元资金支持，项目包括油茶产业链前端建设（包括高标准油茶林新造及低产低效林改造）和产业链后端（包括油茶加工企业技术提升和设备改造、特色品牌打造、龙头企业培育、茶旅融合打造）。产业链前端规划油茶建设规模115487亩，其中安排常山县完成高标准油茶新造8612亩，低产低效油茶林改造19760亩。

基于以上背景，常山县以“油茶”为“媒介”推动实现共同富裕，通过项目开展油茶林示范基地建设、高标准油茶林新造、低产低效林改造等，配套作业道路、水肥一体化等必要的生产基础设施，进一步筑牢油茶产业发展根基。2023年12月1日，该项目可行性研究报告获常山县发展和改革局批复（常发改投资〔2023〕455号、常发改投资〔2024〕15号），项目建设内容为高标准油茶新造约8612亩，低产油茶林改造约19760亩，并配套水肥一体化及作业道路等基础设施等，估算总投资15798.67万元。

立项要求抓紧编制初步设计（实施方案），鉴于项目年度实施进度安排及营造林工作实际，项目分三批以乡镇为单位实施。本报告为项目第三批白石镇片区实施方案。

1.4项目建设规模与功能（或产品）方案

项目开展油茶营造林774.9亩，均为高标准油茶新造，旨在提高项目区油茶单位面积亩产量及油茶品质。完善油茶基地作业道路网络，配套水肥一体化设施，提高项目区油茶集约经营水平。

项目高标准油茶新造选择低山丘陵，海拔600米以下或高差200米以下，坡度5-25度之间（确实难以避免可选用坡度25度以上地块），土层深厚的红壤或黄壤，排水良好的地块。经过调查摸排可用空间，并征求各方意见，白石镇地块选在十八里村、新塘岭村，项目区地势起伏较小，交通便利，水电配套齐全，高差在200米以内（部分高于200米），便于开展高标准油茶新造及后期集约管理。项目采用水平带整地，定点挖穴施基肥，选用长林53、40、4号等优良品种的2年生容器苗进行人工造林，不同品种成双行状间隔排列，造林后连续抚育4年。

项目主要配套工程为水肥一体化和作业道路。水肥一体化技术是把灌溉和施肥融为一体的新型技术，可根据地形、坡度和水源位置等因素综合设计灌溉系统，将可溶性肥料与灌溉用水按照一定比例配兑，实现水肥同步管理和高效利用，项目建设包括供水系统、施肥系统、输水管网和控制系统，实现项目区油茶水肥一体化全覆盖。作业道路分为路宽3米（含路肩）的林区道路和路面宽1米的作业道路，按5-10米/亩密度进行布置。林区道路重点布局在面积较大且现有道路不足的地块，道路路拱形式采用直线型，横坡坡度为1.5%，单向坡，坡向地势较低处，路面采用素土夯实；作业道路充分利用现有山路，合理划分基地区块，随坡就势，挖土、填土、夯实、整平。

1.5指导思想

1.5.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深刻领会“树立大食物观”内涵要义，以保障国家粮油安全为目标，以推进油茶保供生产工作为主线，以推动山区农民增收为支点，以建立一二三产深度融合发展的现代油茶产业体系为核心，加快构建现代油茶全产业链发展模式，将常山打造为全国油茶产业的示范样板和高地，为提升我国食用植物油供给能力、保障国家粮油安全、建设生态文明和美丽中国、助推林业推进人与自然和谐共生的现代化新型示范区贡献常山力量。

1.5.2原则

根据高标准油茶建设的核心需求、战略意义及工作特点，为确保常山县中央财政油茶产业建设工程顺利实施，项目建设遵循以下原则：坚持生态优先、绿色惠民；因地制宜，合理规划，突出重点，节约投资；强化科技支撑，加强管理，注重实效。

1.5.3目标

第三批项目白石镇片区完成油茶营造林面积774.9亩，配套水肥一体化、生产道路等基础设施，提高油茶规模集约化和高效培育水平，打造优质高产高标准油茶产业基地和全国示范样板。通过开展水肥一体化建设，实现水肥资源的合理利用，降低油茶林生产经营成本，幼林期可促进油茶快速成林，成林期可提高油茶果实产量及含油率，同时保护土壤及水资源，促进油茶产业可持续发展。新造油茶林成活率90%以上，验收合格率达到100%，林木良种使用率达到100%，设计油茶籽产量达到90kg/亩及以上，实现项目年度绩效考核目标。

1.6项目总技术路线

图1-1 常山县油茶产业扩面提质示范建设项目方案编制技术路线图

通过资料收集、外业调查、内业设计等程序，开展实施方案编制，重点包括采伐作业设计、营造林作业设计、水肥一体化设计、作业道路设计等，最大限度发挥项目综合效益。

1.7环境保护

（1）林木采伐时，划定缓冲区域，保护作业区域内溪流、湖泊、湿地的水环境，未经特许，不应采伐任何林木，除修建过水管道和桥涵等工程作业外，施工机器不应进入，不应向缓冲区倾倒采伐剩余物、其他杂物和垃圾。

（2）造林整地时尽量不进行全垦整地，采用块状或带状整地，保留原生植被带，防止水土流失。

（3）施工中，尽量利用现有道路，控制施工作业面，降低因开挖和人为活动给野生动物带来的影响。

（4）施工后，必须对生态环境进行恢复和补救，对建设产生的垃圾和污染物进行彻底清除，并进行深埋处理。

（5）施肥时，尽量使用农家肥，少使用化肥，或采用配方施肥的方法，避免破坏土壤的物理性质和化学性质。

（6）积极使用生物防治、物理防治措施，并在营林措施的各环节采用相应的措施，增强油茶苗木的抵抗力，减少病虫害的发生和危害程度。

1.8劳动安全卫生

严格执行《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》等有关劳动安全的法规和规定，在项目建设与运行过程中，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。工程建设期和经营期生活垃圾的处理、饮食卫生以及施工噪声、超负荷劳动和意外伤害等为施工区卫生防疫及职业病防护的重点。

1.9实施方案与可研批复对比分析说明

《常山县油茶产业扩面提质示范建设项目可行性研究报告》评审时共收集意见22条，涉及需要进一步与相关部门进行对接的，建设单位进行了充分对接，在可研报批中全部进行了修改完善，并将项目联合审查会会议纪要及回复附于可研报告中。具体如下：

针对县监管办提出的“明确项目实施单位，确定项目招投标方式，限额以上公开招标。”，项目业主单位为常山县油茶产业发展中心，代建单位为常山县农村投资集团有限公司，常山县汇聚油茶产业发展有限公司具体实施，招标方式在可行性研究报告“6.3.2 招标方式”进行了明确。

针对县资规局提出的“用地和空间科、利用科做好对接。”，本项目建设用地范围已经与“国土三调”“三区三线”等数据做了充分衔接，建设范围不涉及耕地、永久基本农田和生态红线，确保建设范围用地符合相关政策要求。

针对县林水局（水保科）提出的“在工程项目实施过程中，应突出水土保持措施的实施，减少水土流失”，在可行性研究报告第八章、第九章针对水土保持制定了相应的措施，要求在实施过程中将做好相关工作。

针对县林水局（水保科）提出的“应到林水局的水保站咨询是否需要办理生产建设项目水土保持登记备案”“该项目临近山塘、水库，应与林水局规划建设科联系”“该项目临近河道，应与林水局河湖科联系”，在后续工作中项目建设单位与水保相关部门做了对接，将按要求开展水土保持登记备案，同时，收集“常山县河道管理范围线临水线”对项目建设范围进行了优化，提出林木采伐及项目建设缓冲范围避让河道管理范围线临水线。

县林水局（森林资源管理）提出的“报告要体现红线矢量图”“涉及林地需报批”“会后将红线矢量图发森林资源科郑荣民”，经过对接，红线矢量图会后已发送森林资源科郑荣民，可行性研究报告附图有项目建设范围图体现项目建设范围，项目为营造林项目，涉及林木采伐按林木采伐要求办理采伐证。

本方案为常山县油茶产业扩面提质示范建设项目第三批项目白石镇片区，建设内容规模及投资均在可行性研究报告范围之内。

1.10实施方案文件组成

本方案包括说明书文本和营造林、水肥一体化、作业道路等的初步设计图纸。

第二章 项目总平面方案

2.1依据及基础资料

（1）最新1:2000地形图；

- （2）“三区三线”资料数据；

- （3）常山县2023年度“国土三调”变更数据库；

- （4）常山县2023年度林草生态综合监测成果数据库；

（3）常山县水域管理范围数据；

（4）常山县油茶产业扩面提质示范建设项目可行性研究报告；

（5）第三批项目建设范围矢量数据；

（6）外业调查资料及其他相关资料。

2.2场地概述

- （1）第三批项目涉及白石镇、新昌乡、芳村镇3个片区，本项目白石镇片区涉及十八里村、新塘岭村。

（2）白石镇片区营造林地块位于丘陵地区，地势起伏不大，交通便利，电力道路基础配套较齐全，平均高差约100米，局部高差达到120米。

（3）该片区现状为乔木林地或竹林地，造林前进行皆伐作业，采伐后进行更新造林。

（4）场地内无原有建筑物、构筑物，以及保留（包括古树名木、古迹、地形、植被等）、拆除的情况。

| 图2-1 白石镇片区营造林地块现状图 |  |
| --- | --- |

2.3总平面布置

本项目包括营造林、水肥一体化和作业道路，总平面布置考虑营造林呈带状沿等高线分布，因地制宜带宽3米以上，采用油茶良种进行造林，株行距3m×4m；水肥一体化布置考虑集中连片的区域为一个整体，就近选择山塘水库、河流作为水源，建设取水井（泵）和输水管道，在营造林地块边缘合适位置建设水肥机房，划分若干个灌区，通过主管道、支管道及滴灌带将水肥输送到小班地块每个角落，或通过高位建设PE桶，通过高差直流进行灌溉。对于地势落差较大的地块，在水肥机房至高位PE桶之间设置加压泵（井），保证水肥输送。此外，在管道分岔及给水节点处，设置太阳能电磁阀，实现远程控制灌区切换。详见附图 总体布局图。

第三章 营造林方案

3.1营造林地块基本情况

项目地块均为新造林类型，涉及白石镇，面积774.9亩，其中十八里村4个小班118.3亩、新塘岭村5个小班656.6亩。该区域为常山县低山缓丘区，交通便利，土壤条件适宜发展油茶生产，现状均为成、过熟商品林，树种以杉木、马尾松及阔叶树，林下以蕨类、芒萁、白茅等草本为主，少量竹林，土层较厚、排水条件好、坡度在25度左右，适宜发展高标准油茶。

表3-1 营造林地块面积统计表

单位：亩

| 序号 | 乡镇 | 村 | 小班数 | 面积 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白石镇 | 十八里村 | 4 | 118.3 | 新造 |
| 2 |  | 新塘岭村 | 5 | 656.6 | 新造 |
| 3 | 小计 |  | 9 | 774.9 | 新造 |

3.2立地类型划分

按照中国森林立地分类和浙江省立地类型表，常山县属于浙中丘陵盆地立地类型区，结合常山县地形地貌及林分生长因子等现状，油茶造林选择低山丘陵，海拔600米以下或高差200米以下，坡度5-25度之间（确实难以避免可选用坡度25度以上地块），土层深厚的红壤或黄壤，排水良好的地块。

基于此，根据技术规程、实施方案，结合项目建设区域实际，立地类型划分见下表：

表3-2 油茶营造林立地类型划分表

| 划分因子 |  |  |  | 主要植被 | 立地类型 名称 | 立地类型编号 | 高标准新造 品种选择 | 整地方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形 | 坡度（度） | 土壤类型 | 土厚（cm） |  |  |  |  |  |
| 低山（海拔500～800米的山地） | 缓坡（6-15） | 红壤、黄壤 | 厚层土 （≥80） | 杉木、马尾松、毛竹、阔叶树、蕨类等 | 低山缓坡厚土立地类型 | Ⅰ2 | 长林53号、长林40号、长林4号 | 水平开梯 （梯面3-6m） |
|  | 斜坡（16-25） | 红壤、黄壤 | 厚层土 （≥80） | 杉木、马尾松、毛竹、阔叶树、蕨类等 | 低山斜坡厚土立地类型 | Ⅰ3 | 长林53号、长林40号、长林4号 | 水平开梯 （梯面3-6m） |
|  | 缓坡（6-15） | 红壤、黄壤 | 中层土 （40～79） | 杉木、马尾松、毛竹、阔叶树、蕨类等 | 低山缓坡中土立地类型 | Ⅰ5 | 长林53号、长林40号、长林4号 | 水平开梯 （梯面3-6m） |
|  | 斜坡（16-25） | 红壤、黄壤 | 中层土 （40～79） | 杉木、马尾松、毛竹、阔叶树、蕨类等 | 低山斜坡中土立地类型 | Ⅰ6 | 长林53号、长林40号、长林4号 | 水平开梯 （梯面3-6m） |
|  | 陡坡（26-35） | 红壤、黄壤 | 中层土 （40～79） | 杉木、马尾松、毛竹、阔叶树、蕨类等 | 低山陡坡中土立地类型 | Ⅰ7 | 长林53号、长林40号、长林4号 | 块状 （1m×1m） |
| 丘陵（海拔＜500米） | 缓坡（6-15） | 红壤、黄壤 | 厚层土 （≥80） | 杉木、马尾松、毛竹、阔叶树、蕨类等 | 丘陵缓坡厚土立地类型 | Ⅱ2 | 长林53号、长林40号、长林4号 | 水平开梯 （梯面3-6m） |
|  | 斜坡（16-25） | 红壤、黄壤 | 厚层土 （≥80） | 杉木、马尾松、毛竹、阔叶树、蕨类等 | 丘陵斜坡厚土立地类型 | Ⅱ3 | 长林53号、长林40号、长林4号 | 水平开梯 （梯面3-6m） |
|  | 缓坡（6-15） | 红壤、黄壤 | 中层土 （40～79） | 杉木、马尾松、毛竹、阔叶树、蕨类等 | 丘陵缓坡中土立地类型 | Ⅱ5 | 长林53号、长林40号、长林4号 | 水平开梯 （梯面3-6m） |
|  | 斜坡（16-25） | 红壤、黄壤 | 中层土 （40～79） | 杉木、马尾松、毛竹、阔叶树、蕨类等 | 丘陵斜坡中土立地类型 | Ⅱ6 | 长林53号、长林40号、长林4号 | 水平开梯 （梯面3-6m） |
|  | 陡坡（26-35） | 红壤、黄壤 | 中层土 （40～79） | 杉木、马尾松、毛竹、阔叶树、蕨类等 | 低山陡坡中土立地类型 | Ⅱ7 | 长林53号、长林40号、长林4号 | 块状 （1m×1m） |

3.3造林前林木采伐

项目新造油茶面积774.9亩，涉及乔木林采伐面积774.9亩，立木蓄积约3054立方米，竹林面积12.3亩，株数2460百株。采伐作业设计单独成册报批。

高标准油茶新造前需要对现有地块林木进行采伐，按《浙江省林木采伐技术规程》相关要求开展伐区调查，形成采伐作业设计，报当地林业主管部门办理采伐许可证后，按设计要求开展采伐作业，伐区设计满足更新造林该林地需要进行的采伐设计和审批。拟采伐地块均为成过熟人工商品林，森林采伐类型属于主伐，采伐方式为皆伐，采伐强度100%。由于伐区靠近村庄，有村道或小路，交通良好，集材道将借用村道或林区小路，不作单独设计。伐区总体呈块状和线状结合，而采伐的林木多数都是胸径较小，运输方式采用机械集材或人力肩扛集材到村庄或路旁空旷处归楞，即楞场设在路边或村庄空旷处，按权属分散归楞。

（1）伐区范围。在伐区外围用油漆标记或红绳围出采伐范围，在水源地等生态敏感区域设置缓冲区域，小型湿地、水库、湖泊周围的缓冲带宽度大于50m，一般河流外围按下表执行，缓冲区域缓冲区未经特许，不应采伐任何林木，除修建过水管道和桥涵等工程作业外，施工机器不应进入，不应向缓冲区倾倒采伐剩余物、其它杂物和垃圾。保留伐区范围内的边界树及陡坡的坡面植被。

表3-3 不同溪流等级的缓冲区设置要求

| 溪流河床宽度（m） | 单侧缓冲带最小宽度（m） |
| --- | --- |
| ＞50 | 30 |
| 20~50 | 20 |
| 10~20 | 15 |
| ＜10 | 8 |

注：溪流河床宽度是指河两岸植被区之间的距离。

（2）采伐要求。采伐时做到定向伐木，严防树木搭挂或砸伤损伤。伐桩高度不能大于10厘米。树木采伐后，严格按照有关规程的要求进行造材，凡直径5厘米以上的木材必须运出林区加以利用。凡利用采伐生产小径材的单位和个人必须办理相关手续后，方可运输利用，疫木采伐按相关规定执行。

（3）集材。集材要按照作业设计方案要求，因势集材，即通过林区内的自然壕沟和保留树木间距就势集材，在集材时注意不能损伤保留木和地表植被。

（4）采伐剩余物处理。大部分采伐剩余物平铺在林内，对于采伐的染病木等有害生物的林木、剩余物等，应按疫木处理相关规定，全部清理出林分，集中烧毁或深埋处理。

（5）疫木处置。针对马尾松等疫木，严格执行疫木清理为核心的防控策略，按照“510清干净”技术标准开展疫情集中除治和“即死即清”，疫木拉到指定疫木处置地点进行集中处置，彻底清除疫源。

（6）生物多样性保护。要注意保留有鸟窝、蜂窝的树木，珍稀树木和更新幼树，以及有利于林分向演替方向发展的树种。主要道路和村庄人群集聚地周边，要保留5米林缘。

（7）伐区验收。伐后按照检查验收标准，进行伐区验收。

3.4树种选择

根据《加快油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）》文件要求，选择国家林业和草原局2022发布的《全国油茶主推品种和推荐品种目录》中适宜常山县栽培的油茶主推品种和推荐品种，本项目主栽品种选用长林53号、长林40号、长林4号。

3.5营造林模式设计

根据立地条件、营造林类型的不同，遵循高标准油茶相关技术指南，按照生态优先、适地适绿等原则，科学进行油茶品种、整地、栽植与混交方式等设计。

（1）高标准油茶新造模式一

1）植苗造林初植密度56株/亩，株行距为3m×4m，带状整地。

2）植苗造林树种为良种油茶，使用适合本地推广的良种，原则上应选取3个及以上、花期相对一致、亲和力高的品种，本项目栽植品种选用长林53号、长林40号、长林4号。

3）原则上应选取3个及以上、花期相对一致、亲和力高的品种，本项目配置方案为主栽品种选用长林53号，配置品种长林40号、长林4号等，沿等高线方向带状配置。

4）长林53号、长林40号、长林4号混交比例为2:1:1，带状混交。

| 模式一 高标准油茶新造模式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种苗计划 |  |  |  |  |  |
| 造林方式 | 树种 | 混交 比例 | 种苗规格 | 初植密度 （株/亩） | 株行距 （m） |
| 植苗 | 长林53号 | 2 | 2年生容器苗，苗高40cm以上 | 28 | 3×4 |
|  | 长林40号 | 1 |  | 14 |  |
|  | 长林4号 | 1 |  | 14 |  |
| 技术措施 |  |  |  |  |  |
| 林地清理 | 采伐后全林地清理，劈、割劈除非目的乔木、杂灌、草本、藤本。 |  |  |  |  |
| 整地及挖穴 | 带状整地：按照“上挖下填、削高填低、大弯顺势、小弯取直”“随坡整地，坡缓则宽，坡陡则窄；前埂后沟，梯壁留草，反坡梯带”的原则，沿等高线，水平带宽4m，其中带面宽0.8-3m，护坡斜坡宽度1-3.2m； 种植穴：长0.6m×宽0.6m×深0.6m。 |  |  |  |  |
| 造林 | 春季或冬季植苗造林，造林做到“三埋、二踩、一提苗”，将苗木扶正，栽后及时浇足定根水。 |  |  |  |  |
| 抚育管理 | 造林后连续抚育4年，做好补植、松土、除草、培兜、修枝、施肥、灌溉、管护及病虫鼠害防治工作。 |  |  |  |  |
| 混交方式 | 带状混交 |  |  |  |  |
| 配置方式 | 沿等高线方向带状配置 |  |  |  |  |

（2）高标准油茶新造模式二

1）植苗造林初植密度56株/亩，株行距为3m×4m，块状整地。

2）植苗造林树种为良种油茶，使用适合本地推广的良种，原则上应选取3个及以上、花期相对一致、亲和力高的品种，本项目栽植品种选用长林53号、长林40号、长林4号。

3）原则上应选取3个及以上、花期相对一致、亲和力高的品种，本项目配置方案为主栽品种选用长林53号，配置品种长林40号、长林4号等，沿等高线方向带状配置。

4）长林53号、长林40号、长林4号混交比例为2:1:1，带状混交。

| 模式二 高标准油茶新造模式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种苗计划 |  |  |  |  |  |
| 造林方式 | 树种 | 混交 比例 | 种苗规格 | 初植密度 （株/亩） | 株行距 （m） |
| 植苗 | 长林53号 | 2 | 2年生容器苗，苗高40cm以上 | 28 | 3×4 |
|  | 长林40号 | 1 |  | 14 |  |
|  | 长林4号 | 1 |  | 14 |  |
| 技术措施 |  |  |  |  |  |
| 林地清理 | 采伐后全林地清理，劈、割劈除非目的乔木、杂灌、草本、藤本。 |  |  |  |  |
| 整地及挖穴 | 块状整地：按照造林规划的位置，沿等高线方向品字形布置，规格1.0m×1.0m； 种植穴：长0.6m×宽0.6m×深0.6m。 |  |  |  |  |
| 造林 | 春季或冬季植苗造林，造林做到“三埋、二踩、一提苗”，将苗木扶正，栽后及时浇足定根水。 |  |  |  |  |
| 抚育管理 | 造林后连续抚育4年，做好补植、松土、除草、培兜、修枝、施肥、灌溉、管护及病虫鼠害防治工作。针对块状整地，前两年抚育管理以油茶树为中心，逐步将穴扩成（1×1）m小平台；后期抚育管理将同高度小平台修通，逐渐形成1m宽人工水平带面。 |  |  |  |  |
| 混交方式 | 带状混交 |  |  |  |  |
| 配置方式 | 沿等高线方向带状配置 |  |  |  |  |

3.6营造林技术措施

3.6.1营造林方式

根据立地条件、树种、苗木规格等选用适宜的栽植方法，本项目选用2年生油茶容器苗进行植苗造林，具体栽植方法见3.6.6，采用穴植方法，种植穴按规范要求规格，种植行沿等高线走向。栽植时苗干应扶正，根系应舒展，深浅应适当，填土一半后提苗踩实，再填土踩实，最后覆上虚土。

3.6.2林地清理

在造林前后的一段时间里，通过清理可增加直接投射到地面的透光度，还可以改变小地形，使透光度增加或减少。造林地的清理，是造林整地翻垦土壤前的第一道工序，本项目采用人工或机具全林地清理，把造林地上的灌木、杂草、竹类，以及采伐迹地上的枝丫、梢头、站秆、倒木、伐根等清除掉。全林地劈、割劈除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm。将剩余物叶、皮和树根沿等高线呈带状平铺于种植带两侧的林地内，或填埋于条带的壕沟内。对于采伐的染病木等有害生物的林木、剩余物等，应按照“510清干净”等疫木处置相关规定，全部清理出林分，集中烧毁或深埋处理，彻底清除疫源。

3.6.3造林整地

整地能提高造林成活率，显著改善幼林的生长情况，根据造林地块的立地条件、林种、树种、造林方法及苗木规格，分为全面整地和局部整地，本项目采用局部整地中的带状和块状两种整地方式：

（1）带状整地

适用坡度15°-25°的斜坡林地，按照“上挖下填、削高填低、大弯顺势、小弯取直”的原则，进行水平阶梯整地。带状整地过程做到随坡整地，坡缓则宽，坡陡则窄；前埂后沟，梯壁留草，反坡梯带；注意保留堤岸植被，避免水土流失。

水平带宽4m，其中带面宽0.8-3m，护坡斜坡宽度1-3.2m，条带中挖宽60cm深50cm壕沟，将杂草、表土填入沟内，筑成外高内低梯土带，做到带面环山、等高、水平，带面外高内低。为方便机械化抚育作业与采收，有条件的地块将不同品种配置成双行（或以上）状间隔排列（带状）。

（2）块状整地

在坡度较大（或局部坡度25度以上）、地形破碎的山地或沟谷地，采用块状整地。块状整地是按照造林规划的位置，在定植点周围翻松部分土壤以便栽植和提高造林成活率。整地规格1m×1m，翻耕土壤，清理出竹鞭、粗壮灌草藤根系、大石块。

图3-1 带状及块状整地图示

3.6.4造林季节

根据项目进度要求，本项目造林时间为1月-3月。

3.6.5混交方式

为方便机械化抚育作业与采收采用带状混交，有条件的地块将不同品种配置成双行（或以上）状间隔排列（带状），每个品种栽植一行以上，长林53号、长林40号、长林4号混交比例为2:1:1，并做好品种标记。

3.6.6栽植方法

（1）挖穴施基肥

按照规划栽植密度定点挖穴，规格60×60×60cm以上。穴内施，每穴商品有机肥5kg，再加钙镁磷肥或复合肥0.5kg。种植前将基肥施于穴底与土拌匀，然后回填表土，严禁将树根、石块填入穴内。

（2）栽植

雨季阴雨天或下透雨后造林，做到随起苗随造林，土壤干燥无法保证成活时不宜栽植。苗木远距离运输过程中应注意保湿；种植时避免苗根直接与基肥接触，定植后，有条件的应浇透定根水；栽苗量较大时，栽植不完的苗木应开沟假植。容器苗种植时先去掉容器袋；裸根苗造林，应打泥浆。将苗木放入穴中央，嫁接口与土面齐平，扶正，回填土后从周边向苗木方向压实使土与苗木紧密结合，不可向下挤压伤苗茎根系，为保证成活率，可根据实际情况覆盖1m×1m的可降解地膜，最后培蔸覆盖表土5cm左右呈馒头状。

图3-2 油茶栽植图示

3.6.7植被保护

整地过程中要注重对原生植被的保护，带状整地避免开挖水平带外堤岸植被，根据坡度大小控制水平带宽，块状整地严格控制开挖范围。禁止滥采乱挖原有林木，严格保护造林地的珍稀濒危树种、古树名木。在林地清理、未成林地抚育作业中，严格保留珍稀树种苗木和林木，为珍稀濒危树种的母树下种提供条件。

3.6.8幼林抚育

本项目营造林后连续抚育4年，具体如下：

（1）幼林土肥水管理

1）抚育除草

幼林每年2次，每年5月底前和秋季9月以后各抚育除草1次。对新造林抚育时，在油茶树四周20cm以内只松碎表土除草，不翻动根际土壤；靠近油茶树体的杂草用手拔除，宜采用以草抑草或盖防草布等方式控草。平时园中有藤类、芒杆及小树等及早清除。

2）补植

造林后2～3个月，对造林地进行一次全面的造林成活检查，登记小班成活率和空缺苗数，选用同规格苗木进行补植，保证成活及保存株数不低于56株/亩。

3）培蔸

种植后每年进行培蔸，结合除草进行深翻土壤，沿树冠深挖，深度20-25cm，范围以树冠投影为准。有条件的林地可采用机械翻耕。前两年抚育管理以油茶树为中心，逐步将穴扩成（1×1）m小平台；后期抚育管理将同高度小平台修通，形成1m宽人工水平带面。

4）施肥

油茶幼林期以营养生长为主，促进幼树快速成长。施肥则以氮肥为主，配合磷、钾肥，促进春、夏、秋梢的生长，随着树龄的增大，施肥量要逐年增加，可利用水肥一体化设施进行施肥。

栽植当年5月以施氨肥为主的复合肥。第2年起每年3月～4月施复合肥，每3年施有机肥1次。

表3-4 幼林施肥量参考表

单位：kg/株

| 序号 | 栽植树龄 | 复合肥施肥量 | 有机肥施肥量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1年 | 0.05 | - |
| 2 | 第2年 | 0.05-0.15 | - |
| 3 | 第3年 | 0.15-0.2 | 5-10 |
| 4 | 第4年 | 0.2-0.3 | - |
| 5 | 第5年 | 0.3-0.5 | - |

5）灌溉

根据油茶树需水特点和土壤墒情，主要视土壤干旱及油茶生育需水程度，利用水肥一体化设施进行适时灌溉。

（2）成林土肥水管理

1）抚育除草

成林每年在秋季除草1次。可利用人工除草结合割灌机的方式割除生长过快、过高的杂草，应适当保留部分矮草，保持林地植被生物多样性。

2）垦复

利用冬挖夏锄，冬宜深挖，一般在20-25cm深，夏季宜浅锄，其深度在10-15cm。冬挖夏锄只要做到2年1深挖，1年1浅锄即可。垦复时要注意荒山宜深，熟山宜浅；平坡深，陡坡浅；大树老树深，幼树浅；树冠外深，树冠内浅。

3）施肥

盛果期林地养分消耗过多，林分普遍因缺肥而生长发育不良，应每年增施肥料。施肥要N、P、K合理配比，利用水肥一体化设施进行施肥。

4）灌溉

油茶主要分布区一般是夏季干旱少雨，7-9月份的降水量为一年中最少的阶段，而此时正是果实膨大和油脂转化期，水分条件对油茶生长发育影响尤其明显，可利用水肥一体化设施进行灌溉。

（3）整形修枝

油茶幼林树体整形修剪，以培育树冠为主。幼林应以整形为主，修剪作为补充，轻度修剪，控制徒长枝，疏去细弱侧枝，促进侧枝生长，形成低矮的圆柱形、半球形等树冠，扩大树冠提早结果。应做到因树制宜，随枝作形，剪密留疏，去弱留强，弱树较重剪，强树梢轻剪，促使保留的基础枝萌发良好的新梢。幼树只能少量轻剪或不剪，不宜过度修剪。

一般来说，油茶主干长到一定高度时，就应按预定的主干高度截顶梢，然后在主干上部选3-4个枝条作主枝，均匀导引主枝向外上方生长，第二年主枝适当修剪、控制长势，使之均衡生长，并逐步培养成自然圆头和开心形的树冠。

（4）病虫害防治

油茶病虫害防治以生物防治为主，辅以低毒低残留高效的农药化学防治为辅，以综合治理和预防为主，结合树体管理，可在4-7月份定期喷洒波尔多液等杀菌剂。

油茶丰产林主要病虫油茶病害主要有：炭疽病、软腐病、煤污病、茶苞病等；虫害主要有：绿鳞象甲、油茶枯叶蛾、茶梢蛾、油茶蛀茎虫、蓝翅天牛等。

3.6.11森林防火

根据“预防为主，因害设防，综合治理”的原则，将新造林地纳入县、乡、村森林防火组织系统，切实做好森林防火工作。

及时清理造林施工作业产生的树枝、灌木和藤草，减少森林可燃物数量，降低森林火灾风险。要注意保留维护好造林作业道路，充分利用作业道路建设防火通道、防火隔离道。

3.7种苗组织设计

3.7.1种苗数量

本项目共需苗木4.77万株（含10%损耗），其中长林53号2.39万株，长林40号1.19万株，长林4号1.19万株。各乡镇、村需苗量详见下表。

表3-5 各乡镇苗木需要量表

单位：株

| 序号 | 乡镇 | 村 | 长林53号 | 长林40号 | 长林4号 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白石镇 |  | 23869 | 11934 | 11930 | 47733 |
| （1） |  | 十八里村 | 3645 | 1822 | 1820 | 7287 |
| （2） |  | 新塘岭村 | 20224 | 10112 | 10110 | 40446 |

3.7.2种苗规格

选择2年生容器苗造林，轻基质容器苗为营造油茶林的首选苗，油茶品种选择长林53号、长林40号或长林4号作为主栽品种，品种纯度要求达到100%。2年生苗木要求苗高40cm以上，地径0.35cm以上，有完整侧根。苗木生长势旺，芽饱满，无明显病虫害。

3.7.3种苗来源

种苗质量是影响造林成活率的关键因素，必须坚持良种壮苗原则，切实搞好种苗地筛选与确定工作。严格出圃前质检和检疫，造林苗木须具有“三证一签”（生产经营许可证、良种证、检疫证、品种标签）。

3.7.4苗木起苗与运输

3.7.4.1起苗

起苗前一天要淋足水，增加土壤的粘结力。将杯苗直接以单株形式装到车上，要求每株苗之间按品字型竖放，即苗木根部在下，苗梢在上按品字型竖放，以确保车厢前后装满、不留空隙为宜。

3.7.4.2运输

（1）根据“随挖、随运、随栽”原则确定苗木运输时间。应尽量选择在夜间运输，并避免风天运苗，原则上保证随起、随装、随运、随栽。运输途中，行车宜平稳。长途运输树木必须覆盖篷布，并应做好防冻、防晒、防雨、防风等工作。当地调苗和远距离调苗，均要做好保湿措施。

（2）苗木运输装卸时应做到轻抬、轻卸、轻放，做到苗木根盘无擦伤、撕裂，枝干保持完好，保证树冠的完好。小苗堆放不宜太厚，防止发热伤苗，晴天运输上面宜加盖篷布，以防日晒。

（3）装卸、托运重点保护苗根。

（4）苗木在运输过程中，要严加保护，确保根系完好，心土不落，土团不散，杆、梢、皮、芽不受损伤，注意防止风干，盖好篷布，防止苗木失水，避免冻害、发热，轻装轻卸，尽量缩短时间。

（5）苗木运到造林地后，要从上往下按顺序一层一层进行卸苗，不得乱抽乱拉或整车往下推。

3.7.5种苗质量检验及检疫

用于造林的苗木均须进行苗木质量检验和产地检疫，并具备“三证一签”（生产经营许可证、良种证、检疫证、品种标签）。外购苗木需在林业主管部门办理报备和报检手续，并注意品种鉴定和质量标准。

3.7.5.1种苗质量检验

为了提高造林成活率，培育优质稳定的林分，必须严格检查保证造林种苗的质量，种苗质量应符合现行油茶技术标准。

苗木质量检验由苗木生产地所在种苗管理部门进行检验，所检验苗木的质量必须符合相关技术标准，对合格苗木签发苗木质量检验合格证和产地标签。苗木须达到作业设计所规定的规格和质量要求，否则不能用于项目造林。

3.7.5.2苗木检疫

苗木检疫由苗木生产地所在植物检疫机构进行检验，所检验苗木必须符合植物检疫相关技术规定，对合格苗木签发苗木检疫合格证。所有用于造林的外购苗木，必须具备“三证一签”（生产经营许可证、良种证、检疫证、品种标签），并由当地森防站进行严格的病虫害复检。凡是有病虫害发生的苗木不能用于造林。

第四章 水肥一体化方案

4.1设计依据

（1）《微灌工程技术标准》（GB/T 50485-2020）；

（2）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

（3）《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363-2018）；

（4）《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）；

（5）《灌溉与排水工程技术管理规程》（SL/T 246-2019）；

（6）《节水灌溉用塑料管材和管件基本参数及技术条件》（T/CWEC 11—2019）；

（7）甲方提供相关资料。

4.2设计思路

（1）结合甲方提供的信息，进行整体规划设计，根据基地规划安排管道走向和阀门位置等，在满足灌溉的同时，提高管理的方便性和灵活性。

（2）本次设计基于种植作物类型及需水特点、灌溉方式和经济因素综合考虑，将基地分区，从而提高基地管理的便捷性。

（3）针对水源不足、高差较大的地块采用高位PE水桶+管道的半自动简易设计方式。

（4）以经济合理为中心，以分散供水为指导，在系统处于工作状态时，尽量使得各级分干管中均有水体流动，以减小各级管道管径，从而降低系统总造价。

（5）油茶林的灌溉方式选择滴灌，选用内镶贴片式滴灌带（壁厚0.3mm，滴头间距30cm，流量1.00L/h）。

（6）轮灌区设总阀门分片区控制，轮灌阀门采用电磁阀自动控制，每个轮灌区安装1个电磁阀，并用阀门箱保护。电磁阀均采用太阳能供电。

（7）作物需水量以5mm/d计，1天为一个轮灌周期，确定主管管径，并进行灌溉分区大小划分。

4.3设计参数

本项目基本设计参数如下：

（1）作物日需水量：5mm/d

（2）灌溉周期：1天

（3）灌溉日工作时间：4小时

4.4首部设计

本项目每一个水肥灌溉系统均需要建设一座首部系统，建设一座取水泵井。

（1）水源

项目周边的水库、山塘及河道，作为水源，水源不足部分可以建设堰坝、山塘等措施蓄水。

（2）水泵

潜水泵从河流里抽水灌溉。选用1台多级潜水泵，流量30m3/h，扬程约30-100m（根据不同场地的高差确定）。

（3）水泵控制

选用变频水泵控制柜（水泵扬程参数需根据不同场地的供水高度及供水量确定，详图纸），采用变频恒压控制系统，可以实时自动调整水泵转速和压力，按需供水，最大限度地降低人工和系统能耗。

图4-1 取水泵井设计图

（4）过滤设备

采用2级过滤，选用1台自动反冲洗砂石过滤器（过滤精度80目）和1台自动反冲洗叠片过滤器（过滤精度120目）。

（5）水肥机房

水肥机房可使用采用一体化成品房，主结构（柱、梁及连接板）均采用Q235b的钢材，质量应符合《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-94）规定的要求。加工后的所有外露钢结构构件必须彻底除锈，除锈等级为Sa2级，安装后涂防火漆。屋面板及墙面采用75mm彩钢夹心板，活动板房的电气线路安装必须符合规范要求。所有电线应明敷并套不燃管槽，灯具要与板墙保持安全距离需要安装合格的漏电保护和过载保护开关。

图4-2 水肥机房设计图

（6）施肥设备

选用1台云智慧施肥机（旁路式，3通道，单通道吸肥量60～360L/h），根据种植的不同作物和不同生育阶段，在施肥机上设定好肥料配方，自动施肥，同时，施肥机也可以通过手机APP平台操作。此外，为保证整个系统的安全运行，安装流量计、压力表、泄压阀、控制阀门等管道附件。

图4-3 首部系统设备安装示意图

4.5输水管网

（1）本项目场地较为分散，高差变化大，为降低同一条毛管上的水头损失，提高灌溉均匀度，轮灌区面积控制在30-50亩，进行灌溉。

（2）结合项目实况及首部流量，本次输水干管采用De110*1.0MPa热熔PE管，支管采用De63*1.0MPa热熔PE管，热熔粘结，热熔PE管具有一定的韧性，耐冲击，抗老化，有良好的环境适应性和抗冻性。为降低田间管网对耕作的影响，干管采用地埋安装，做好沿路的隐蔽工作。

图4-4 PE管热熔连接图

图4-5 管道包方设计图

（3）滴灌毛管为滴灌带，根据每排油茶实际情况沿着油茶种植方向布置滴灌带，滴灌带长度不超过200米。

（4）为了保证系统的安全性，在管道较高处进排气阀，停泵时使空气进入管网系统，防止管路出现负压；启动水泵时将空气从管网中排除，避免管路气阻。

图4-6 阀门井及井盖设计图

（5）本工程阀门DN100采用蝶阀（阀门型号详见材料表），均设置在阀门井（阀门井均采用地面操作砖砌圆形阀门井）内，所有管道三通、弯管、盲法兰盘处，均设支墩、锚固设施加固，其做法参照标准图集07MS101-2和10S505。井盖采用钢纤维井盖（位于车行道下采用D400级，其余采用C250级），或按甲方要求统一定制。各类阀门安装时，须注意与管道工作压力匹配。

4.6灌水器选型

滴灌选用内镶贴片式滴灌带，壁厚0.3mm，滴头间距30cm，流量1.00L/h，每排油茶根据实际情况沿着油茶种植方向布置滴灌带，滴灌带长度不超过200米，安装时滴灌带出水口朝上。

4.7灌溉制度

日灌水时间为12h，滴灌覆盖区域约774.9亩，划分为16个轮灌区，每个轮灌区用2"电磁阀自动控制，每次最多可同时打开2个阀门。

4.8浇灌系统设计

水肥浇灌系统根据高差分为水肥机房直供及供至高位水桶后重力浇灌两种，部分水源不足或高差较大采用PE浇灌桶方式。

图4-7 水肥系统原理图一

图4-8 水肥系统原理图二

图4-9 油茶滴灌布置原理图

图4-10 油茶水肥轮灌区原理图（示意图为1个轮灌区）

图4-11 PE浇灌桶原理图（示意图为1个轮灌区）

4.9灌溉运营

结合本项目的实际情况及资金投入情况，充分利用物联网及数字农业技术，灌溉的控制方式主要通过水肥机房的中控屏实现，通过系统设置结合人工控制的方式进行系统的启动及关闭，来实现水肥的浇灌及停止。一般一套系统只需要一人操作即可。

4.9.1施肥方案

肥料应为水溶性肥料，需选择常温下溶解度高、养分含量高、杂质含量低、溶解迅速、不易沉淀的化肥。油茶生产中使用较多的肥料有尿素、复合肥和磷酸二氢钾，尿素和磷酸二氢钾的水溶性较好，复合肥要选择水溶性较好的硫基复合肥。

4.9.2 灌溉时期及灌溉量

（1）灌溉时期

根据油茶树需水特点和土壤墒情，主要视土壤干旱及油茶生育需水程度适时灌溉。一般在7月（果实膨大肥）、8月和9月（油脂转化肥）每月各浇灌1-2次。如遇干旱，适当增加灌溉次数（仅灌溉水）。

（2）灌水（肥）量

根据灌水器和油茶树的需水要求，一般幼树每株每次浇灌水（肥）量为10-20L，成年树为20-50L。灌溉浸透深度以30-50cm为宜。

4.9.3设施维护

定期检查、及时维修系统的水泵、施肥、过滤、量测等设备，及时清除施肥装置内的沉淀物，定期清洗过滤器，以保障系统正常工作。

4.10供电设计

由于本项目位于山地，高差较大，根据现场调研，项目地暂无现状供电系统，但靠近村庄，周边电源可接入本项目。考虑到项目实施的必要性，本次设计的水肥机房及取水泵房均在山脚，尽量靠近周边农户，方便就近接电。

本项目的主要用电部位为水肥机房（含取水泵）以及浇灌分支的电磁阀。其中水肥机房及取水泵用总用电功率在30千～50千瓦，机房及取水泵均为设备成套，只需要电网根据用电需求引电至本项目的配电柜处即可；设计位于山上的电磁阀，电磁阀较为分散，且用电功率较低，一般为3-5瓦，考虑供电线路较远以及成本问题，本次设计的电磁阀均采用太阳能供电（电池考虑7天的供电量）。

水肥一体化设施需要的供电等设施根据《浙江省衢州市油茶产业发展示范奖补项目实施方案》，由《中共衢州市委 衢州市人民政府关于开展农业农村十大专项行动加快建设全域和美乡村的实施意见》中各专项行动进行配套建设，本项目仅考虑输电线路及电费等费用。

第五章 作业道路方案

5.1 设计原则

（1）遵守国家有关法律法规及规范的要求。

（2）因地制宜地选择适用路面结构形式。

（3）道路设计应充分注意水土保持及环境保护，努力做到道路景观与油茶基地景观相协调。

（4）道路设计应根据确定的道路类别、等级、红线宽度等条件合理选择工程设计标准，各项指标选用应安全经济、适用。

（5）结合业主要求及建议，综合考虑造价等原因，完善油茶基地作业通行条件。

5.2 技术标准

5.2.1线型设计原则

（1）确定路线走廊带应考虑走廊带内各种运输体系及不同层次路网间的分工与配合，按照其功能统筹规划。近远期结合，合理布局。

（2）必须由面到带，由带到线，在对地形地貌、地质水文、气候气象、环境敏感区等调查与勘察的基础上论证、确定路线方案。同一起点和同一起终点的路段内有多个可行路线方案时，应对各设计方案进行综合比选。

（3）应考虑同农田与水利建设、矿产资源开发和城市发展等规划的配合。

（4）应充分利用建设用地，严格保护农用耕地；应保护生态环境，并同当地景观相协调，

（5）应尽可能避让不可移动文物、水源地和自然保护区。

（6）应保持与易燃、易爆等危险源及污染源间的安全距离。

本次设计道路，路线走向分为两类：一是顺山沿水，二是横越河谷和山岭。顺山沿水路线又可按行经地带的部位分为沿河线、越岭线、山脊线、山腰线等线型。平面走向根据建设单位提供的地形图、道路红线、中心线及道路坐标确定。道路整体呈不规则走向，其中宽1米土路作业道路3381米，宽3米（含路肩）土路作业道路550米。

5.2.2纵坡设计原则

（1）纵断面设计应根据道路实际情况、性质满足规范的各项规定。

（2）纵坡应具有一定的平顺性，起伏不宜过大和过于频繁。尽量避免采用极限纵坡值。

（3）纵坡设计应对沿线地形、地质、水文、气候和排水等综合考虑视具体情况加以处理，以保证道路的稳定和通畅。

（4）一般情况下的纵坡设计应考虑填挖平衡，尽量使挖方运到就近路段填方，以减少借方和废方，降低造价和节省用地。

（5）纵断面线形设计时要注意与平面线形的配合，并应尽量按立体线形的要求进行设计，使其成为良好的线形。

本项目道路纵断按现状拟合，对局部道路路面出现沉降处，修复后标高须与两侧协调一致，保持道路低点不变。涉及的道路主要为宽3米（含路肩）的作业车道。3米的内部作业车道根据实际车辆性能及工程实际情况，建议最大坡度控制在20%以内，对于内部作业车道旁设置排水沟。

5.2.3横断面设计原则

（1）根据所处的区域，布置不同的横断面形式，使其满足作业通行服务功能，并与该区域的路网相协调。

（2）充分考虑道路景观和生态环境相结合。

图5-2 道路标准横断面图

本次道路断面为3m宽（含路肩）土路以及1m宽土路，局部道路断面可按现状实际调整。道路路拱形式采用直线型，横坡坡度为1.5%，单向坡，坡向地势较低处。

5.3 路面结构

本项目路面为土路，采用素土或碎石就地取材进行压实，夯实度≥95%。

图5-3 道路路面结构图

5.4 路基处理

路基设计严格按照《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）执行，并根据路基填挖高度、水文、地质等情况对路基工程进行综合设计，减少对生态环境的影响。基本设计原则为：

（1）结合地形地质条件，水文条件，路基填挖高度，选择适当的路基横断面形式和路基高度，考虑路基防护及排水措施。

（2）积极推广、应用成熟的新技术，新材料、新工艺。

（3）合理选择土路基填料，充分考虑当地土石来源，做到因地取材。

（4）路基稳定系数要求达到1.25。

（5）路基允许工后变形：一般路段≤0.50m。

图5-4 道路路基处理模式图

如遇路基需要处理，应清除杂草、树根、腐殖物及其他杂物，清除的表土作为弃土。在清表后，先进行原地面整平、夯实与碾压，并形成3%的施工横坡，以利于排水。基底应在填筑前进行压实，压实度按规范要求，当路堤填土高度小于路床厚度时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准。

现场应妥善处理坟坑、井穴，并分层填实至原基面高。

横坡陡于1:5的坡地上的填方路基，在填筑前，需将地面挖成台阶，台阶宽度不小于1m，台阶顶面做成2％～4％的反向横坡，以防路基滑动而影响其稳定性。

（1）路基施工前应做好路基排水措施，在道路两侧采用开挖明沟或布设盲沟等措施疏干路基，填土地段表层应保持干燥，不得有积水。

（2）施工前需先清除表层含生活垃圾和有机物质较多的耕作土、杂填土，然后在其上用塘渣分层回填压实，至路基顶面以下80cm,单层压实厚度不大于30cm。

（3）土质挖方路段且E0值达不到设计要求的路床部分，必须在开挖后严格按路床压实度要求分层回填压实。

（4）当地下水位较高时，须设置40cm厚沙砾隔水层。

（5）全填段按实际需要布设水沟。

5.5 路基填料

填方路基填料采用现状土，应分层填筑，每层厚度不得超过30cm。路基填料最大粒径应符合下列规定：

填方路基路面底面以下0～80cm层填料最大粒径应不大于10cm。填方路基路面底面80cm层填料最大粒径应不大于15cm。

5.6 压实标准及填筑要求

路基压实采用《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）中要求的重型压实标准路，填方高度小于80cm及不填不挖路段，原地面以下0-30cm范围内的压实度不应低于下表挖方要求，压实度设计指标如下：

表5-1 路基压实标准、填料最小强度及最大粒径要求

| 项目 分类 | 路槽底面以下 深度（cm） | 材料 |  | 压实度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料最大 粒径（cm） | 材料最小 强度（CBR）（%） | 重型压实 度（%） |
| 填方 | 0-30 | 10 | 5 | ≥95 |
|  | 30-80 | 10 | 3 | ≥95 |
|  | 80-150 | 15 | 3 | ≥94 |
|  | 150以下 | 15 | 3 | ≥92 |
| 挖方 | 0-30 | 10 | 5 | ≥95 |

注：因道路等级过低，车行道路基顶面回弹模量≥20Mpa。

5.7 施工注意事项

（1）施工前必须调查清楚地下设施的种类、尺寸、位置和埋深，并请相关单位派员现场监护和指导施工。

（2）遇地下水较丰富的地段，施工阶段在道路两侧临时开辟排水沟，以保证路基处于干燥状态。遇特殊地质情况，及时通知建设单位和设计单位。

（3）路基填方及路面结构施工应严格按照有关规范及验收指标进行，合格后才可进行下一道工序施工。

（4）余土外运运距由建设单位、监理单位现场核实。弃土场由建设单位落实。弃土场的水土流失及环保措施由施工单位根据实际情况解决。

（5）弃土、暂存土均不得妨碍各类地下管线等构筑物的正常使用与维护，且应避开建筑物、围墙、架空线等。严禁占压、损坏、掩埋各种检查井、消火栓等设施。

（6）机械开挖时，必须避开构筑物、管线，在管道边1m范围内应采用人工开挖；在距直埋缆线2m范围内必须人工开挖。

（7）未尽事宜按相关规范执行。

第六章 劳动安全和卫生方案

6.1 设计依据

（1）《中华人民共和国劳动法》（2009年）；

（2）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（1997年）；

（3）《林业安全卫生规范（1998年）》；

（4）《森林、草原、湿地野外调查监测安全手册（2022年）》；

（4）其他有关劳动安全与工业卫生方面的技术规定、规范。

6.2 设计原则

严格贯彻“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，保证作业人员的安全与健康，避免发生伤亡事故，保障营造林及配套工程的建设、管理、运行、检修人员在劳动过程中的安全和健康，参照《林业安全卫生规范（1998年）》等相关设计规范，结合本工程的具体情况，对机电设备安全、野外用火作业、仪器设备操作安全、职业疾病防护等提出安全防护措施。确定安全卫生管理责任机制，提出有关劳动安全管理措施，包括制度建设、宣传培训、应急方案等措施。

6.3 劳动安全

严格执行《中华人民共和国安全生产法》《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》等有关劳动安全卫生的法规和规定，确保工程建设人员、职工和群众的劳动安全卫生。

6.3.1安全管理

（1）主管部门和建设单位应建立相应的安全管理、监督、检查机构，明确相应的工作职责，制定严格的安全生产管理制度，对安全生产和劳动安全实施有效的管理、监督和检查。

（2）建设主体应组织编写和不断完善野外调查、修建作业道路、铺设管道、伐木、打枝、造材、集材、装车、归楞、林地清理、造林整地、物资搬运、机械设备操作和运输等相关的安全技术操作规程。

（3）当劳动保护设施不完备、机械设备有隐患、作业场地不安全、作业环境不适宜时，主管部门或生产单位应及时采取相应的措施，在不能保证作业人员安全与健康。的情况下，作业人员有权拒绝正在从事的工作。

（4）建设主体应经常组织开展有关安全生产和劳动安全的教育，增强作业人员的安全意识。

6.3.2劳动保护

（1）劳动环境

建设施工单位应为作业人员提供安全、健康的工作环境，不应超时作业。为劳动作业人员提供足够的、符合饮用标准的生活用水。按《安全标志及其使用导则》（GB12894-2008）设置安全标志，标志分为禁止、警告、指令、提示四种类型。

（2）宣传教育

宣传教育是增强员工安全意识和卫生意识的重要途径。首先，应加强对安全知识的培训，包括安全操作规程、应急救援知识等。通过定期的培训和考核，确保员工熟悉并掌握相关知识；其次，可以采取标语、标志牌、警示牌、短视频等形式进行安全生产意识的宣传；另外，组织开展安全文化建设活动，如开展安全知识竞赛、表彰先进等，增强员工的安全意识和责任感。对于林业生产单位其独特的行业特点，制定相应的安全规章制度。分门别类，制定各种工种的安全生产操作技术规程，各种类型的应急救援预案，如营造林、采伐、作业道路等，要制订安全责任状，层层签订。

（3）劳动保护装备

用工单位应为作业人员配备符合国际或国家标准的安全设备和劳动保护用品：

1）具有不同作用的服装。服装的质地、面料和设计应充分考虑行业、工种的特性，劳动作业人员配备的服装颜色应与森林环境有较高的对比度；机械操作人员应配备紧身式的服装；接触有毒、有害物品或进入有传染病区的作业人员，应配备不透气、不渗水、抗腐蚀的紧口服装；

2）具有安全作用的头盔、鞋、靴、护腿等；

3）配备消除高噪音的消音耳套，防止有毒、有害液体、气体伤害的手套、眼罩或护面具等；

4）作业人员应掌握常见的预防、急救、自救方法（如流血、昏厥、虫、蛇咬伤等）；

5）作业点或作业点附近应有常用的急救药品和器具；

6）女职工在生理特殊时期和假期，应得到必要的保护；

7）患有特定疾病或身体不适者，不应从事或暂停从事机械、高空、爆破等危险作业；

8）作业人员在作业现场应使用所要求的防护用品。

（4）伐木安全

伐木作业危险性大、隐蔽性强、易出事故。实践表明：最适宜的伐木天气是无风或微风晴天和气象正常的阴天。在风、雨、雪、雾等非正常气象条件下伐木是极不安全的。当风速达到4级时逆风伐木应该停止，当风速达到5级时不管逆风还是顺风伐木都应停止。雨雪天气禁止进行伐木作业。雾天伐木因视线不良易伤及他人，因此能见度小于70米时严禁进行伐木作业。

伐木前，必须要求作业人员佩戴安全帽防护头部。在树倒方向后方两侧45度角的地方，开出宽1米，长2米的通道，通道内的障碍物要彻底清除，以使伐木人员遇到突然状况时，迅速退进安全道内，免受伤害。准确判断树的自然倒向和人为倒向，合理设计，为借向创造条件，伐木工人再通过技术措施实现人为倒向，确保人身安全。此外，要先将被伐木倒地时树干、树冠所及的“迎门树”伐掉。

（5）防火防爆

在采伐作业区不应用火。如遇特殊情况应用火时，应清理出场地，火源半径3m内不应有任何可燃物质，作业人员离开火源时，应彻底将火熄灭。

本工程的土方、砼、毛石砼主结构的构筑物，施工期间临时仓库将保存较多的木材、燃油、土工织物和其它易燃、易爆材料。因此，首先根据生产场所的性质，确定其火灾危险性类别和耐火等级，然后再定建筑物各构件的燃烧性能和耐火等级均不低于规程的规定值。

备用的燃料、油料，以及其它化学制剂应有固定的场地和专用的容器，远离地上水域和居民点100m以外，并设立特定的警示标志。

- （6）防雷电及防电气伤害

- 在临时建筑顶部采用避雷针，接闪器的引下线接入接地装置，引下线不少于2根，其间距不大于25m，冲击接地电阻小于20Ω。凡进入建筑物的埋地金属管道，电源通过一段金属管道引入，均在其入户处与防雷接地装置相连，屋面的处理相同。电气设备采用成套开关柜，设备防护符合相关安全规范，高压开关柜具有“五防”要求。

- （7）防机械伤害、防坠落伤害

- 使用的机械设备，应有详细的使用说明，并由专业人员操作，不应超负荷作业。机械设备应定期检修，各种机械裸露的传动、转动、齿轮部分，应有完整、有效的防护装置。机械设备在使用前应进行检测、清洗、润滑、紧固、调整，没有授权检测部门的认证，不应使用。作业后，应对所有使用的机械设备进行检修、清洗、润滑、紧固、调整和妥善保管。

- 维修场地和排放的无毒废液应远离地上水域50m以外，无毒固体废物应集中转移或埋入地下0.5m以下。有条件时，应对有害废物、废液进行无毒处理。否则，集中转移至专门的处理区域。机械设备在作业过程中应避免燃料、油料溢出。

- 所有易对人员引起伤害的机械或电气设备，均需外壳保护，或在四周设围栏保护，以防闲杂人员进入，引起不必要的伤害。开孔处须设置防护栏杆或盖板，在检修时可能形成的坠落高度在2m以上的孔、坑，均设置临时防护栏杆。电气设备室的设备布置和安全设施符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）、《机械防护安全距离》（GB12295-90）、《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-87）和《防护屏安全要求》（GB8197-87）等有关规定的要求。

（8）安全疏散

结合营造林及配套工程施工场地，对施工集中区和管理区等建筑物设置安全疏散通道，在发生火灾、洪灾、泥石流、山体滑坡等灾害时能及时疏散。

6.3.3职业卫生

执行项目区卫生管理规定，建立卫生检疫制度，加强公共和个人卫生安全，通过在项目区内设置洗手池、消毒池、鼠害防治点等措施，防止疾病发生，提高项目区公共卫生安全水平。

（1）场地卫生

1）作业人员的临时居住（或休息）场地，应选择在地势平坦开阔、排水良好、不受山洪威胁的地段，建议选择在附近村庄。

2）临时居住（或休息）场地选择后，应该进行精心的布置，包括寝室、厨房、仓库、储藏室、活动场地、供电场地、厕所、排水沟、供水、污水、废物处理等。

（2）生活用水

1）不应直接使用积水或受污染的河水.

2）应取用达到饮用标准的河水、溪水、雨水或泉水。

3）以蓄水池为水源时，应采取防止蚊、虫繁殖的措施，并进行消毒处理。

4）所有饮用水应烧开和过滤后才能使用。

（3）排污

厕所应设在生活用水的下游，并远离地上水域50m以外，还应经常用土覆盖排泄物。废水与污水的排放，应远离地表水域50m以外。

（4）垃圾处理

1）生活垃圾应集中倒入垃圾坑内，垃圾坑应设置在生活用水下游，坑底高于地下水位，地表水不能流入或远离地上水域和居住场地50m以外的地段。

2）垃圾坑应经常用土覆盖.

3）难以分解的废弃物，如塑料等，应集中转移到专门的处理场所。

（5）有毒、有害物品管理

对有毒、有害物品应建立严格的控制、监督的管理制度，不应随意扩大使用范围，增加剂量，更不应流失。

1）有毒、有害物品应有单独、封闭的存放地点，并设置特定的警示标志。

2）存放地点应远离生活区域和地上水域100m以外，放置于生活用水下游。

3）有毒、有害物品应有专门的容器保存，不应泄漏，避免对人身或野生动植物造成危害。

4）有毒、有害物品的残留物应集中转移至专门处理区域。

第七章 环境保护和节能节水方案

7.1 环境保护设计

7.1.1依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》；

（3）《中华人民共和国森林法》；

（4）《中华人民共和国水土保持法》；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》；

（6）《中华人民共和国水土保持法实施条例》；

（7）《建设项目环境保护管理条例》。

7.1.2环境保护措施

在项目实施中，应遵守《环境保护法》《水污染防治法》《森林法》《水土保持法》等法规，积极采取各种环境保护措施，减少施工作业水土流失，尤其要注重保护项目区内水库及河流的水质安全。

（1）在干旱、大风条件下施工要采取防尘措施，避免沙石飞扬和水土流失。

（2）在造林地整地时，保留原有林木和原生植被（灌木与草本），重视对林内原生植物、古树名木、重点野生动物栖息地的保护。

（3）造林整地作业必须沿等高线走向进行；急险坡地采用破土面积较小的块状整地方式，以减少施工造成的水土流失；油茶林抚育采用块状扩穴、松土方式，尽量保留地表植被，并将割除的杂草留于原地；禁止大范围樵采林地植被，以保证施工作业不造成新的水土流失。

（4）合理施肥。为避免影响周边水源水质，除整地时适当施用基肥外，不采取抚育追肥措施。

（5）科学进行病虫害防治。原则上不进行病虫害化学防治。病虫害严重时，应使用高效、广谱、低毒、低残留的化学农药，保证人畜安全，避免造成水源地污染。

（6）要及时清理施工期间的生产生活垃圾，以保证不造成新的环境污染。

（7）避免大面积陡坡施肥，以防肥料流失，水源地施肥要施有机肥，加强隔离带、缓冲带保护，将易造成水源污染的废弃物移除。

（8）施工过程中，备用的燃料、油料及其它化学制剂应存放固定场地，作业机械维修场地和排放无毒废液远离水体，无毒无害废弃物应集中或深埋地下，有害废弃物应进行无害化处理，或集中转移至有的处理区域，机械设备应避免燃料、油料溢出。

7.1.3水土保持设计

- （1）营造林活动必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水土保持法实施条例》和《造林技术规程》（GB/T15776-2023）《油茶》（LY/T3355-2023）《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）《农林开发活动水土流失防治导则（试行）》

- 等有关规定要求，坚持预防为主、保护优先、因地制宜、注重实效、经济合理、群众参与的原则，鼓励采用新技术、新工艺和新材料。

- （2）严格按照水土保持有关要求，采取合理的作业方式进行施工，控制活动边界，减少对原地貌、地表植被的扰动和损毁。

（3）对开挖、填筑区域内的表土资源应进行剥离、保存和利用。开挖边坡坡顶、坡脚合理设置截（排）水措施，并与自然沟道顺接；填方区域按“先拦后填”的方式设置拦挡措施，避免顺坡溜渣。

（4）采用块状、带状等局部整地方式，避免全垦和顺坡开垦，减少对原生植被的破坏，山顶保留原生植被涵养水源，坑（带）间和山脚适当保留原生植被滞留泥沙。营造林过程中通过保留水保带、修截水沟、在苗木根部反坡堆土等方式拦截雨水以提高苗木成活率，减少水土流失。

（5）整地时先剥离表土单独存放，并及时回填树坑底部。推广应用前埂后沟、梯壁植草、秸秆覆盖等保水保土措施，不对田面、埂坎、梯壁上植被进行全面清除。陡坡地采用人工或小型机械方式整地。

（6）整地后及时将铲除的灌木草本覆盖地表或通过人工措施培育林下天然植被形成乔灌复层林，避免表土裸露，增强林地保持水土和涵养水源的功能。

（7）林木的采伐尽可能地保留地表植被，并将剩余物叶、皮和树根保留在林地。除进行抚育管理外，不允许收集林地内的枯枝落叶和草皮灰。

（8）田间道路、生产道、集材道、防火通道等要与自然地形相协调，充分利用现有道路，避免深挖高填，做到挖填平衡，并与施工道路永临结合，山区道路采取“先拦后填”等措施防止顺坡溜渣，做好路基边坡防护和路基路面排水措施。

（9）施工结束，临时施工场地要及时进行平整，采取措施恢复原有土地利用功能。

（10）严格执行采伐作业规范，根据项目规划，采用小块状、交替皆伐方式采伐，控制大面积皆伐。

7.1.4生物多样性保护设计

（1）野生动物保护

树冠上有鸟巢的林木，应该在实施中保留，做不采伐标记；树干上有野生动物巢穴、隐蔽地的林木，应该在实施中保留，做不采伐标记；保护野生动物的栖息地和动物廊道。实施中考虑作业设计次序和作业区的连接与隔离，以便在作业时野生动物有躲避场所。

（2）野生植物保护

国家或地方重点保护树种，或列入珍稀濒危植物名录树种，应该在实施中保留，做不采伐标记；具有观赏和食用药材价值植物，应该在实施中保留，做不采伐标记；作业时要采取必要措施保护林下珍贵树种幼苗幼树；优先选择当地乡土珍稀树种，减少外来物种引进。

7.1.5工程保护措施

（1）营造林工程措施

①造林地块之间，造林地四周及林缘等地带，适当保留带间或块状原有植被，形成多样的森林植被和森林生态系统；

②合理区划小班，适当控制造林面积，一个小班的面积不宜超过 300亩；连片人工林面积不宜超过500亩；一次性皆伐不宜超过300亩；

③对于新造林地当年成活率低于85%的，按初植密度需进行补植，造林三年后保存率低于80%的需进行补植。补植苗木树种、年龄、规格应与原造林地一致，以保证造林成活率。

（2）森林防火措施

①按照规定划分防火责任区、明确防火责任人，配备相应设施和设备，逐级建立承诺制，落实好森林防火责任制；

②项目经营单位配备兼职或者专职护林员负责巡护森林及管理野外用火，及时报告火情，协助调查森林火灾案件；

③做好森林防火防范措施，加强场地内可燃物管理，规范施工作业。对起火源比如电线接头、配电箱、吸烟区进行严查严控。

（3）施肥措施

①严格控制肥料质量，杜绝使用劣质肥料。

②严格按照设计的施肥量进行施肥。

③科学施肥，不能施于地表、植穴的表层或与种苗根系直接接触，提高肥效。

④尽可能少施用化肥，多使用有机肥，以改良土壤理化性质，保障林地土壤肥力。

7.2 节能节水设计

节能是指加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和经济效益，以保护环境，保障国民经济和社会的发展，满足人民生活需要。

7.2.1依据

（1）《中华人民共和国能源法》（国家主席令第77号）

（2）《中华人民共和国节约能源法释义》

（3）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）

（4）《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》（国计资源（1992）1959号文件 国家计委和建设部等部委联合发布）

（5）《中华人民共和国清洁生产促进法》主席令五十四号；

（6）《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）；

（7）《节能中长期专项规划》（发改环资〔2004〕2505号）；

（8）《中国节能技术政策大纲》（2006年）修订版（发改环资〔2007〕199号）（国家发改委·科技部2007年1月25日）；

（9）《国家鼓励发展的资源节约综合利用环境保护技术》（国家发改委2005年第65号）。

7.2.2节能措施

泵站消耗的能源主要是电能，其中又以提升泵为主。提升泵的电耗一般占总电耗的20%左右，是节能的关键。对于提升泵，设计时尽量使连接管路短，以减少水头损失，从而减少水泵的扬程。同时对提升泵实行合理控制，使水泵在高效率段运行。设计中从以下几方面节能：

（1）泵站耗电量大的主要设备是水泵，应选用高效、低耗的先进设备。水泵选型时，应确保水泵的正常工况点位于运行的高效区内。

（2）泵站所有的电气设备应采用高效、低耗的先进设备。变压器选用高效、低损、节能、免维护型的干式电力变压器。

（3）选用无功功率自动补偿装置，合理选择主变电所位置，使其处于负荷中心。

（4）泵站的操作管理应采用自控系统，运行、处理过程采用PLC实现最佳控制，合理调整工况，自动调节设备、阀门的开启，保证系统高效工作。

（5）降低泵站耗电的另一途径是减少连接管道的水头损失。构筑物应沿水流方向顺直布置；连接管道应不转弯、少转弯；连接管道的管径应按经济流速选择，使水头损失降低至最低限度，以节约能源。

7.2.3节水措施

按照建设节约型社会的要求，做好节水宣传，增强人们节水意识。依据《节水型城市目标导则》，并按照《节水型城市目标考核标准》开展节水型城市的创建工作，进一步做好计划用水，节约用水工作。

（1）按照建设节约型社会的要求，做好节水宣传，增强人们节水意识。

（2）用水供水系统选用变频泵和平衡阀，采用国家推荐的节水设备和器具，根据不同用途及分区设置适当数量的水表以节约用水和进行平衡测试。

（3）水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。

第八章 项目组织管理

8.1 组织管理

8.1.1 项目领导小组

为加强项目管理，成立项目领导小组。组长由政府分管领导担任，成员包括林水局、发改局、财政局、农投集团、项目所在乡（镇、街道）等相关单位的负责人组成，负责协调、监督、技术指导、资金拨付和检查验收的实施。

8.1.2 领导小组职责

（1）常山县汇聚油茶产业发展有限公司（农投集团下属公司）负责具体实施，负责项目总体设计、实施，包括项目立项、资金筹措、政策标准制定、招投标、建设管理、竣工验收等。

（2）县财政局负责上级资金争取、资金拨付、项目绩效评价等工作。

（3）县发改局负责项目立项审批。

（4）县林水局作为项目行业主管部门，负责项目实施前期调查、政策标准制定、技术指导、林地报批、砍伐报批、资金争取、项目监管等工作。

（5）各乡镇、街道（本片区为白石镇）负责项目政策处理、分户丈量、土地流转等工作，协助做好项目的工程投资、工期、质量和安全等工作。

8.1.3 项目建设单位机构设置

项目采用代建制，实行现代企业管理模式，实行项目法人责任制的部门承包责任制，将任务、质量与经济效益挂钩。为便于管理，本着精简，直接为生产服务的原则，本油茶共富示范项目下设办公室、财务部、生产经营部和技术服务部等，各部门负责人由法人代表聘任，各部门的主要职能为：

（1）办公室：主要负责工程建设的日常工作。

（2）技术服务部：主要负责项目实施过程中的有关科学研究和新技术、新品种开发，同时负责项目的对外科技合作与交流、科技示范、技术推广、人员培训等工作；

（3）生产经营部：主要负责项目的生产计划制定、各项生产活动的组织管理以及产品的销售等；

（4）财务部：主要负责项目的财务管理工作等。

8.2 计划管理

（1）制订计划。根据建设期限要求，细化分解制订好项目实施年度计划，对年度的建设任务、内容、进度、资金、效益等内容作出具体安排。

（2）落实计划。落实计划进度，合理安排人员、设备、资金等，调整各方面关系，保证计划的顺利实施。

（3）制定措施。制定行动措施，把权、责、利结合起来，充分调动全员积极性，合理利用人力、物力、财力，提高工作效率和经济效益，保证年度计划的全面完成。

（4）监督检查。检查工作的执行情况，及时发现问题和解决问题，总结计划工作的经验和教训，提高项目计划的管理水平。

## 8.3 林地流转管理

8.3.1 流转模式

常山县林水局作为项目行业主管部门，在其统筹指导下常山县油茶产业发展中心作为业主单位，常山县农村投资集团有限公司作为项目代建单位，具体由农投集团下属常山县汇聚油茶产业发展有限公司负责项目总体实施，与项目所在乡镇（街道）先签订项目委托林地流转协议，在林地流转工作启动后按年度计划任务分阶段支付乡镇（街道）工作经费。项目立项后，由常山县油茶产业发展中心发包实施招标或采购，确定具体施工单位。

以“经营主体+国资公司+村集体+农户”紧密联结的模式，新造林5年内由项目实施单位负责管护，5年后达到初产期，保留一定面积油茶林（油茶新造林高标准示范基地、油茶低产林改造高标准示范基地）自营，其他部分可返还村集体或者农户进行规范化管理，形成利益联结机制，从而确保农户利益。

8.3.2 流转期限及标准

（1）流转期限

新造林和改造林流转期限原则上为5年。

（2）流转费标准

1）用于油茶新造林的地块：100元/亩/年；现状为杉木、松木林、毛竹林等经济林的叠加补助50元/亩/年。

2）用于低产低效油茶林改造的地块：50元/亩/年。

8.3.2 地上附属物处置

营造林地上的附属物按规定办理采伐许可证，由项目业主统一采伐，林权所有者自行处置，但马尾松等疫木需严格执行疫木清理为核心的防控策略，按照“510清干净”技术标准开展疫情集中除治和“即死即清”，疫木拉到指定疫木处置地点进行集中处置，彻底清除疫源。

第九章 招投标管理

9.1招标范围

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》（国家发展计划委员会令第16号），常山县相关文件自行补充等规定，项目招标范围包括项目营造林工程（包括苗木采购）、水肥一体化工程和作业道路工程等内容。

9.2招标组织形式

项目采取委托招标的形式，由建设项目委托招标代理机构完成。委托招标应在具备下列条件的招标代理机构中自行确定，但招标方案核准前，不得与任何招标代理机构签订代理合同：

1.具有与招标项目性质和规模相适应的招标代理资质等级；

2.应在工商行政主管部门进行注册登记并符合经营范围的要求；

3.没有发生严重违法行为。

9.3招标工作安排

（1）编制招标文件

由招投标代理公司按照我国《招投标法》的规定，由招标单位或委托的咨询单位编制发布。

（2）踏勘现场与召开投标预备会

招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目 现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况。投标人在领取招标 文件、图纸和有关技术资料及踏勘现场后提出疑问，招标人以书面或会议的方式进行必要的解答。

（3）项目投标

包括投标前的准备和投标文件的编制与递交两部分重要工作。

（4）开标、评标和定标

开标、评标和定标是非常重要的环节。必须按照相关法规和规定 的要求，客观、公正地评标、定标，由招标人依法组建评标委员会， 负责评标活动，向业主单位推荐中标候选人或者根据业主单位的授权 直接确定中标人。评标委员会由项目建设办公室或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

最终选择最合适的承包人，从而顺利进入到项目建设的实施阶段。

9.4招标方式

项目总投资概算668.87万元，其中工程费546.61万元，林地流转费58.12万元，其他费用57.52万元，预备费6.62万元。工程费用中营造林工程432.56万元，水肥一体化工程98.77万元，水肥一体配套电源及电费8.56万元，作业道路工程6.72万元。其他费用中建设单位管理费12.57万元，建设管理其他费9.84万元，工程监理费14.22万元，使用林地咨询费3.00万元，勘察设计费10.93万元，环境影响咨询服务费1.50万元，场地准备及临时设施费4.37万元，工程保险费1.09万元。

根据各分项类别及投资概算额度，选择公开招标或竞争性磋商等方式，其中营造林工程、水肥一体化工程、作业道路工程以乡镇为单位采用公开招标方式，监理分批采用竞争性磋商方式。

第十章 施工组织方案

10.1施工组织

10.1.1确定施工单位

按照林业工程建设要求，通过公开招投标择优确定施工单位。施工单位应具有符合规定的技术力量、丰富的建设经验、良好的项目业绩，并以合同形式明确双方的权利和义务。

在组织施工队伍时，要积极吸纳当地农村人员参与造林施工作业，以增加周边社区人员劳务收入，以油茶产业发展促进共同富裕。

10.1.2施工流程

造林施工前，施工单位要精心组织施工队伍，确定施工流程和工作步骤，按计划组织施工作业。

施工组织基本流程包括：组建施工队伍--施工准备（参加技术交底、组织技术培训、材料准备、场地准备、机具准备、作业道路准备）--采伐--林地清理--造林整地（同步进行作业道路施工）--树穴放线定位--挖穴--苗木起运与假植--苗木栽植--浇水（按需）--苗木补植抚育--造林地管护--水肥一体化建设。

本项目造林施工主要分三个阶段实施：

（1）准备与整地阶段（2024年12月-205年1月）。全面做好项目实施前的各项准备工作，包括林地流转、招标准备、组织招标、施工方案编制、施工设计、修建作业道路与灌溉设施、苗木订购等，施工单位通过精心组织、周密计划，全面如期完成整地挖穴任务。

（2）植树造林阶段（2025年1月-2025年3月）。组织设计单位、施工单位、监理单位进行技术交底，落实造林地块，明确技术要求，同时选定苗木供应地，做好苗木采购运输，按项目进度要求全面完成造林地上附属物清理、苗木栽植造林工作。

（3）抚育管护阶段（2025年3月-2029年3月）。对造林地块及时开展浇水、除草、松土等，对成活率较低的地块进行补植。必要时建设围栏设施，对造林地实行精细化集约化管护，开展病虫害防治与森林防火。

10.1.3质量监督管理

建立健全质量管理机构，质量管理组织机构由建设、设计、监理、施工、行业质检、检疫等单位组成。各单位按照职责开展相关工作。

（1）严把技术交底关。设计单位向施工和监理人员进行造林设计技术交底，解答处理施工、监理单位针对造林设计中提出的问题，确保按技术要求进行施工。

（2）严把苗木质量关。监理单位严格按照设计苗木规格要求验收苗木。要严格苗木检疫措施，所有苗木都须具备“三证一签”（生产经营许可证、良种证、检疫证、品种标签） 。要建立苗木交接、验收手续。异地调苗、长途运苗应采取护根措施。对当天没有栽植苗木须按要求假植，假植天数不得超过1天。

（3）严把栽植关。造林施工中苗木搬运要轻拿轻放，防止苗木损伤、土球散落。栽植要扶正、夯实，浇头遍水的时间必须在3天内完成。

10.1.4劳动安全措施

在项目实施过程中应贯彻“安全第一，预防为主”的劳动保护方针，坚持以人为本原则，加强安全教育，制定落实安全规章制度，切实保障生产安全，确保项目顺利实施。

一是按照相关规定，制定和落实各项劳动安全规章制度；

二是将安全责任落实到施工单位；

三是定期组织安全检查，发现问题和隐患及时整改；

四是加强安全宣传教育，增强安全意识和自身保护；

五是积极改善劳动条件，有条件地设置工地作业工棚，供施工人员避雨休息。

10.1.5文明施工

要对施工现场的设备、材料堆放、场地道路、临时生产和生活设施进行统一合理布局。工程竣工后，做到“工完料净、场地清”，工地及四周环境及时清理干净，保证项目区域道路畅通。

10.2项目检查验收

项目各阶段施工完成后，项目建设单位组织施工单位进行自查验收并提交自查报告。上级林业主管部门在自查验收基础上，主动邀请财政部门参与检查验收，按照国家林业和草原局《造林质量管理暂行办法》《造林技术规程》《浙江省油茶新种与低产林改造技术指南》要求组织检查验收，对项目是否符合审批程序、设计要求、项目管理及质量规范、资金使用规定及投资效益、项目运行管理要求等作出评价。

验收的主要内容：一是项目执行情况，是否按建设规模和年度计划完成任务；二是项目建设质量，根据造林作业设计，按有关技术标准验收项目是否达到设计要求；三是资金使用情况，重点审查资金到位、管理、使用情况；四是档案管理，重点验收档案管理是否规范。

10.3进度安排

2024年10-11月：落实造林地块，进行造林小班现状调查，编制作业设计；

2024年11-12月：完成方案审批及办理采伐证、林区道路用地手续，开展林地流转，林木采伐等，同时确定项目施工单位、监理单位等；

2024年12月至2025年3月：组织营造林施工，整地、栽植，开展作业道路建设，同步开展水肥一体化及施工质量监管；

2025年3月至2029年3月：浇水、抚育管护与补植，组织开展造林自查和年度检查验收；

2029年3月以后：迎接国家林草局组织验收。

10.4绩效管理

各级主管部门要高度重视绩效管理，督促和指导当地管理部门及建设单位严格按照中央预算内投资绩效管理的要求，组织实施项目建设，按期完成项目建设任务。项目建设范围要加强项目建设监督管理，监督、指导施工单位保证造林工程项目进度和质量，切实发挥“2023年中央财政油茶产业发展示范奖补项目”（常山县油茶产业扩面提质示范建设项目的主项目）投资效益，并积极配合做好绩效考核工作。

第十一章 投资概算及资金筹措

11.1 投资概算

## 11.1.1编制依据

——《林业建设工程概预算编制办法》；

——《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（2006）；

——《基本建设财务规则》（财政部第81号令）

——《防护林造林工程投资估算指标》（2016）；

——《浙江省房屋建筑与装饰工程概算定额》（2018版）；

——《浙江省市政工程概算定额》（2018版）；

——《浙江省通用安装工程概算定额》（2018版）；

——《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

——《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

——《浙江省工程建设其他费用定额》（2018版）；

——《浙江省营造林工程预算定额（2019版）》；

——《浙江造价信息》（2024年第02期）；

——《常山市造价信息》（2024年第01期）；

—— 项目设计图纸；

—— 甲方提供的有关技术经济指标。

## 11.1.2工程建设取费标准

（1）工程建设费用

营造林各项定额指标参考《浙江省营造林工程预算定额（2019 版）》；水肥一体化及道路指标参考《浙江省市政工程概算定额》（2018 版）、《浙江省通用安装工程概算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）、《浙江省工程建设其他费用定额》（2018 版）等。

（2）工程建设其他费用

根据浙江省住房和城乡建设厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅以建发〔2020〕16号发布的《浙江省工程建设其他费用定额》（2018版），建设管理费各项费用取费如下：

1）建设单位管理费：按工程费用计；

2）建设管理其他费：按工程费用计；

3）工程监理费：按工程费用采用内插法进行计取；

4）项目使用林地咨询费：按林建协〔2018〕15号计取；

5）勘察设计费：依据计价格〔2002〕10号，按3%计入；

6）造价咨询费：计入建设管理其他费；

7）场地准备及临时设施费：按建筑安装工程费的0.8%计；

8）工程保险费：按建筑安装工程费的0.2%计。

（3）林地流转费

按《常山县人民政府办公室关于印发〈常山县属国企参与实施常山县油茶产业扩面提质示范建设项目指导意见（试行）〉的通知》（常政办发〔2023〕83号）相关规定，新造林和改造林流转期限原则上为5年：

1）用于油茶新造林的地块：100元/亩˙年；现状为杉木、松木林、毛竹林等经济林的叠加补助50元/亩˙年；

2）用于低产低效油茶林改造的地块：50元/亩˙年。

白石镇片区均为用于油茶新造林的地块，且现状为杉木、松木、毛竹林等，采用150元/亩˙年标准。

表2-1 项目林地流转费分类面积表

单位：亩

| 序号 | 类别 | 白石镇 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100元/亩˙年标准 |  |  |
| 2 | 150元/亩˙年标准 | 774.9 | 774.9 |
| 3 | 50元/亩˙年 |  |  |
| 4 | 合计 | 774.9 | 774.9 |

（4）预备费

按工程费及其他费用的1.0%计。

## 11.1.3投资概算

白石镇片区工程营造林面积774.9亩，主要建设内容包括营造林工程、水肥一体化工程、道路工程等。项目总投资概算668.87万元，其中工程费546.61万元，林地流转费58.12万元，其他费用57.52万元，预备费6.62万元。工程费用中营造林工程432.56万元，水肥一体化工程98.77万元，水肥一体化电源及电费8.56万元，作业道路工程6.72万元。

项目申请中央财政补助313.68万元，省级财政补助77.49万元，自筹资金277.70万元。

详见下表：

表11-1 项目总投资概算汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金来源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 自筹 |
| 1 | 合计 | 668.87 | 313.68 | 77.49 | 277.70 |
| 2 | 工程费 | 546.61 | 313.68 | 77.49 | 155.44 |
| 2.1 | 营造林 | 432.56 | 228.44 | 77.49 | 126.63 |
| 2.2 | 水肥一体化 | 98.77 | 85.24 |  | 13.53 |
| 2.3 | 水肥一体配套电源 | 7.00 |  |  | 7.00 |
| 2.4 | 水肥一体电费 | 1.56 |  |  | 1.56 |
| 2.5 | 1米宽土路 | 5.07 |  |  | 5.07 |
| 2.6 | 3米宽土路（含路肩） | 1.65 |  |  | 1.65 |
| 3 | 林地流转费 | 58.12 |  |  | 58.12 |
| 3.1 | 100元/亩/年标准 |  |  |  |  |
| 3.2 | 150元/亩/年标准 | 58.12 |  |  | 58.12 |
| 3.3 | 50元/亩/年 |  |  |  |  |
| 4 | 其他费用 | 57.52 |  |  | 57.52 |
| 4.1 | 建设单位管理费 | 22.41 |  |  | 22.41 |
| （1） | 建设单位管理费 | 12.57 |  |  | 12.57 |
| （2） | 建设管理其他费 | 9.84 |  |  | 9.84 |
| 4.2 | 工程监理费 | 14.22 |  |  | 14.22 |
| 4.3 | 项目使用林地咨询费 | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 4.4 | 勘察设计费 | 10.93 |  |  | 10.93 |
| 4.5 | 环境影响咨询服务费 | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 4.6 | 场地准备及临时设施费 | 4.37 |  |  | 4.37 |
| 4.7 | 工程保险费 | 1.09 |  |  | 1.09 |
| 5 | 预备费 | 6.62 |  |  | 6.62 |

11.1.3.1营造林工程费概算

（1）工程量测算

## 1）材料工程量

# ①种苗数量

本项目共需苗木47733株（含10%损耗），其中长林53号23869株，长林40号11934株，长林4号11930万株。各乡镇、村需苗量详见下表。

表11-2 各乡镇苗木需要量汇总表

单位：株

| 序号 | 乡镇 | 村 | 长林53号 | 长林40号 | 长林4号 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白石镇 |  | 23869 | 11934 | 11930 | 47733 |
| （1） |  | 十八里村 | 3645 | 1822 | 1820 | 7287 |
| （2） |  | 新塘岭村 | 20224 | 10112 | 10110 | 40446 |

# ②肥料

## 栽植时，每穴商品有机肥5kg，再加钙镁磷肥或复合肥0.5kg。经计算项目共需有机肥216972kg，复合肥21697.2kg。抚育期（4年）供需有机肥216972kg，复合肥19527.48kg。

表11-3 各乡镇肥料用量汇总表

单位：kg

| 序号 | 乡镇 | 村 | 基肥 |  | 追肥 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有机肥 | 复合肥 | 有机肥 | 复合肥 |
| 1 | 白石镇 |  | 216972 | 21697.2 | 216972 | 19527.48 |
| 2 |  | 十八里村 | 33124 | 3312.4 | 33124 | 2981.16 |
| 3 |  | 新塘岭村 | 183848 | 18384.8 | 183848 | 16546.32 |

## 2）施工工程量

# ①乔木林采伐

## 经计算，高标准油茶新造地块需采伐各类林木蓄积3054m³，出材量2047m³，并对有利用价值的伐倒木进行打枝、造材，集材至指定地点，对疫木运到统一地点进行处置。

# ②竹林采伐

## 经计算，本涉及毛竹林采伐12.3亩，竹材19.8吨。竹子采伐按林地清理的竹薮处理，将伐倒的竹材运送至山下指定地点。

# ③采伐剩余物处理

## 经计算，乔木林采伐、竹类采伐704.9吨，需将采伐迹地上的采伐剩余物、地被物切割成长度1m以下小段，平铺于种植带两侧或林地内，针对疫木按疫木处置要求进行处理。

# ④林地清理

## 项目林地清理774.9亩（包括竹薮面积12.3亩、高灌面积24.5亩、草灌面积738.1亩），带状整地地块保留带状整地的堤台坡面植被，其余全林地劈、割劈除非目的乔木、杂灌、草本、藤本，留茬高度≤10cm；将清理出的剩余物归集至种植带两侧。

# ⑤带状整地

## 项目带状翻耕土壤，清理出竹鞭、粗壮灌草藤根系、大石块，翻耕深度≥30cm。高标准油茶新造全部采用带状整地，整地面积共计477亩。

# ⑥块状整地

## 经带状整地后的造林小班内挖穴7784块。

# ⑦整地后挖穴

## 经带状整地后的造林小班内挖穴43395穴。

# ⑧施基肥

## 项目经济林造林，将基肥从山下搬运至作业区，作业区内肥料搬运，基肥与少量土壤拌匀后置于穴底，覆薄土。基肥为有机肥和复合肥，共计238.6692吨。

# ⑨经济林苗木定植

## 将苗木从山下搬运至作业区，修剪、作业区内搬运，大穴回土，苗木定植，基部培土成丘、浇定根水。项目共定植油茶苗木43395株。

# ⑩经济林苗木抚育

## 抚育株数43395株，新造林后连续抚育4年。块状松土（以栽植苗木为中心，半径1.0m），深度5-10m；苗木基部培蔸及人工水平带连通。

# ⑪日常巡护管理

日常巡护管理面积774.9亩，造林后连续抚育4年。各小班物资及工程量明细详见附表1。

表11-4 各乡镇施工工程量汇总表

| 序号 | 类别 | 单位 | 白石镇 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木林采伐 | 立方米 | 3054 | 3054 |
| 2 | 竹材下山 | 吨 | 19.8 | 19.8 |
| 3 | 采伐剩余物 | 吨 | 704.9 | 704.9 |
| 4 | 竹薮清理 | 亩 | 12.3 | 12.3 |
| 5 | 高灌清理 | 亩 | 24.5 | 24.5 |
| 6 | 草灌清理 | 亩 | 738.1 | 738.1 |
| 7 | 带状整地 | 亩 | 477 | 477 |
| 8 | 块状整地 | 100块 | 77.84 | 77.84 |
| 9 | 整地后挖穴 | 10穴 | 4339.5 | 4339.5 |
| 10 | 肥料上山 | 吨 | 238.6692 | 238.6692 |
| 11 | 苗木上山 | 100株 | 477.33 | 477.33 |
| 12 | 施基肥 | 100千克 | 2386.692 | 2386.692 |
| 13 | 经济林苗木定植 | 10株 | 4339.5 | 4339.5 |
| 14 | 经济林苗木抚育 | 100株 | 433.95 | 433.95 |
| 15 | 日常巡护管理 | 亩˙年 | 774.9 | 774.9 |

## （2）用工量测算

参考《浙江省营造林工程预算定额（2019 版）》，并根据项目区的自然条件和林种不同确定用工标准，同时参照常山县社会经济情况、苗木市场价格及近几年营造林实际用工定额综合确定不同规格苗木价格和整地、栽植等亩用工定额标准。各工序人工（或机械）单位消耗量定额表如下：

表11-5 各工序人工（或机械）单位消耗量定额表

工日、台班

| 序号 | 工序 | 计量单位 | 类型 | 单位消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木林采伐 | m³ | 采伐打枝造材运输等 | 1.2 |
| 2 | 采伐剩余物处理 | 吨 | 机械 | 0.5 |
|  |  |  | 人工 | 0.950 |
| 3 | 全林地清理 | 亩 | 草丛、草灌 | 机械+人工各0.185 |
|  |  |  | 矮灌、芒杆 | 机械+人工各0.247 |
|  |  |  | 高灌、竹薮（稀） | 机械+人工各0.346 |
|  |  |  | 高灌、竹薮（密） | 机械+人工各0.69 |
| 4 | 带状整地 | 亩 | 机械台班 | 0.85 |
|  |  |  | 一类人工 | 1.2 |
| 5 | 块状整地 | 100块 | 杂灌、芒秆1×1m | 1.638 |
| 6 | 整地后挖穴 | 10穴 | 一二类土 | 0.383 |
| 7 | 肥料上山 | 吨 | 50米基准距离 | 0.441 |
| 8 | 苗木上山 | 100株 | 小苗，500米基距 | 0.88 |
| 9 | 经济林苗木定植 | 10穴 | 坡度＞25° | 0.315 |
|  |  |  | 坡度≤25° | 0.315 |
| 10 | 经济林苗木抚育 | 100株/年 | 经济树种 | 3.575 |
| 11 | 日常巡护管理 | 亩 | / | 0.288 |

根据各工序人工（或机械）单位消耗量定额统计，项目总人工用量16725.55工日，机械960.487台班。各小班物资及工程量明细详见附表2。汇总如下：

表11-6 各乡镇人工（或机械）消耗量汇总表

工日、台班

| 序号 | 类别 | 白石镇 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木林采伐 | 3880.32 | 3880.32 |
| 2 | 竹子采运 | 22.651 | 22.651 |
| 3 | 采伐剩余物处理（人） | 709.057 | 709.057 |
| 4 | 采伐剩余物处理（机） | 373.191 | 373.191 |
| 5 | 林地清理（竹薮型，人） | 12.475 | 12.475 |
| 6 | 林地清理（竹薮型，机） | 12.475 | 12.475 |
| 7 | 林地清理（高灌型，人） | 25.02 | 25.02 |
| 8 | 林地清理（高灌型，机） | 25.02 | 25.02 |
| 9 | 林地清理（草灌型，人） | 144.351 | 144.351 |
| 10 | 林地清理（草灌型，机） | 144.351 | 144.351 |
| 11 | 带状整地（人工） | 572.4 | 572.4 |
| 12 | 带状整地（机械） | 405.45 | 405.45 |
| 13 | 块状整地 | 127.502 | 127.502 |
| 14 | 整地后挖穴 | 1662.029 | 1662.029 |
| 15 | 肥料上山 | 111.255 | 111.255 |
| 16 | 苗木上山 | 444 | 444 |
| 17 | 施基肥 | 787.108 | 787.108 |
| 18 | 经济林苗木定植 | 1444.886 | 1444.886 |
| 19 | 经济林苗木抚育 | 6559.325 | 6559.325 |
| 20 | 日常巡护管理 | 223.171 | 223.171 |

## （3）概算指标

1）有机肥0.4元/kg计算；

2）复合肥按3.5元/kg计算；

3）2年生油茶苗木按4元/株计算；

4）一类人工按140元/工日计算；

5）背负式割灌机按161元/台班计算；

6）履带式单斗液压挖掘机按650元/台班计算。

表11-7 营造林投资概算指标表

| 序号 | 项目/工序 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2年生苗 | 元/株 | 4 | 市场价 |
| 2 | 有机肥 | 元/t | 0.4 | 定额标准 |
| 3 | 复合肥 | 元/t | 3.5 | 定额标准 |
| 4 | 施有机肥 | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 5 | 施复合机肥 | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 6 | 乔木林采伐 | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 7 | 竹子采运 | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 8 | 全林地清理 | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 9 | 采伐剩余物处理（人工） | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 10 | 采伐剩余物处理（机械） | 元/台班 | 161 | 定额标准 |
| 11 | 带状整地（机械） | 元/台班 | 650 | 定额标准 |
| 12 | 带状整地（人工） | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 13 | 整地后挖穴 | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 14 | 块状整地 | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 15 | 施基肥 | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 16 | 经济林苗木定植 | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 18 | 保留油茶修枝 | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 17 | 经济林苗木抚育 | 元/工日 | 140 | 定额标准 |
| 18 | 日常巡护 | 元/工日 | 140 | 定额标准 |

## （5）工程费概算

经概算，营造林部分工程费概算432.56万元，工程费中人、材、机费用为300.10万元，其他费用132.46万元。明细详见附表3，汇总如下：

表11-8 营造林投资概算汇总表

单位：元

| 序号 | 类别 | 白石镇 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2年苗 | 190932 | 190932 |
| 2 | 基肥（有机肥） | 86789 | 86789 |
| 3 | 基肥（复合肥） | 75940 | 75940 |
| 4 | 追肥（有机肥） | 86789 | 86789 |
| 5 | 追肥（复合肥） | 68347 | 68347 |
| 6 | 乔木林采伐 | 543245 | 543245 |
| 7 | 竹子采运 | 3171 | 3171 |
| 8 | 采伐剩余物（人） | 99268 | 99268 |
| 9 | 采伐剩余物（机1） | 60084 | 60084 |
| 10 | 林地清理（竹薮型，人） | 1746 | 1746 |
| 11 | 林地清理（竹薮型，机1） | 2008 | 2008 |
| 12 | 林地清理（高灌型，人） | 3504 | 3504 |
| 13 | 林地清理（高灌型，机1） | 4028 | 4028 |
| 14 | 林地清理（草灌型，人） | 20209 | 20209 |
| 15 | 林地清理（草灌型，机1） | 23241 | 23241 |
| 16 | 带状整地（人） | 80137 | 80137 |
| 17 | 带状整地（机2） | 263544 | 263544 |
| 18 | 块状整地 | 17850 | 17850 |
| 19 | 整地后挖穴 | 232684 | 232684 |
| 20 | 肥料上山 | 15576 | 15576 |
| 21 | 苗木上山 | 62160 | 62160 |
| 22 | 施基肥 | 110195 | 110195 |
| 23 | 经济林苗木定植 | 202284 | 202284 |
| 24 | 经济林苗木抚育 | 918306 | 918306 |
| 25 | 巡护管理 | 31245 | 31245 |
| 26 | 小计（1~22之和） | 3203282 | 3203282 |
| 27 | 人工费 | 2139296 | 2139296 |
| 28 | 机械费 | 352905 | 352905 |
| 29 | 材料费 | 508797 | 508797 |
| 30 | 人材机小计（24~26之和） | 3000998 | 3000998 |
| 31 | 企业管理费（8.05%） | 200622 | 200622 |
| 32 | 利润（6.06%） | 151028 | 151028 |
| 33 | 措施项目费（4.29%） | 106915 | 106915 |
| 34 | 规费（20.42%） | 508908 | 508908 |
| 35 | 增值税（9%） | 357162 | 357162 |
| 36 | 其他费用小计（28~32之和） | 1324635 | 1324635 |
| 37 | 合计（27与33之和） | 4325633 | 4325633 |

11.1.3.2水肥一体化及作业道路工程费概算

（1）工程量清单

项目水肥一体化设计灌溉面积774.9亩，修建路面1米宽作业道路3381米，3米宽（含路肩）土路550米，详见下表。

表11-9 水肥一体化及作业道路工程量汇总表

| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水肥一体化工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | PE实壁管 | De110 1.0MPa | PE100 | 米 | 400 |
| 2 | PE实壁管 | De90 1.0MPa | PE100 | 米 | 1622 |
| 3 | PE实壁管 | De63 1.0MPa | PE100 | 米 | 5200 |
| 4 | PE实壁管 | De50 1.0MPa | PE100 | 米 | 1419 |
| 5 | LDPE管(含管件) | De16 0.6MPa | PE1610 | 米 | 121680 |
| 6 | 压力补偿滴头 | De16 4.0L/H |  | 个 | 75712 |
| 7 | 双壁波纹管 | D300 SN8 | HDPE | 米 | 25 |
| 8 | 弹性座封闸阀 | DN50 Z45T-16型 |  | 只 | 6 |
| 9 | 弹性座封闸阀 | DN100 Z45T-16型 |  | 只 | 2 |
| 10 | 电磁阀 | DN50 |  | 只 | 14 |
| 11 | 减压阀 | DN50 1.6MPa |  | 只 | 19 |
| 12 | 减压阀 | DN40 1.6MPa |  | 只 | 2 |
| 13 | PF实壁管 | De20 1.0MPa | PE100 | 米 | 29 |
| 14 | 球阀 | De50 1.0MPa |  | 只 | 2 |
| 15 | 球阀 | De20 1.0MPa |  | 只 | 29 |
| 16 | 排气阀 | De20 1.0MPa |  | 只 | 3 |
| 17 | 排泥阀 | De50 1.0MPa |  | 只 | 1 |
| 18 | 三通 | De50×50 | PE | 只 | 10 |
| 19 | 三通 | De50×20 | PE | 只 | 29 |
| 20 | 30°弯管 | De50 | PE | 只 | 30 |
| 21 | 45°变管 | De50 | PE | 只 | 30 |
| 22 | 90°弯管 | De50 | PE | 只 | 30 |
| 23 | 阀门井 | 500X500 | 砖砌 | 座 | 15 |
| 24 | 三通 | DN100×100 | PE | 只 | 24 |
| 25 | 三通 | DN100×50 | PE | 只 | 24 |
| 26 | 30°弯管 | DN100 | PE | 只 | 24 |
| 27 | 45°弯管 | DN100 | PE | 只 | 24 |
| 28 | 90°弯管 | DN100 | PE | 只 | 24 |
| 29 | 管道包方 |  | 砼 | 米 | 177 |
| 30 | 10吨PE桶 | 10吨 | PE | 座 | 2 |
| 31 | 钢筋砼提升井 | φ1500 | 钢筋砼 | 座 | 1 |
| 32 | 水肥机房 | 4.5m*8m | 板房 | 座 | 1 |
| 33 | 水肥设备系统 | 30吨/小时 |  | 套 | 1 |
| 34 | 混凝土支墩 | 0.35m³ |  | 立方米 | 71 |
| 35 | 蓄水桶 | 32m³ |  | 座 | 1 |
| 作业道路工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 林区道路 | 宽1m | 土路 | m | 3381 |
| 2 | 林区道路 | 宽3m（含路基） | 土路 | m | 550 |

（2）工程费概算

项目水肥一体化及作业道路工程项目工程费用为114.05万元，其中水肥一体化投资98.77万元，水肥一体化配套电源7.00万元，水肥一体化电费1.56万元，作业道路（含1米宽土路、3米宽土路）6.72万元。

表11-10 水肥一体化及作业道路工程费概算汇总表

| 序号 | 项目 | 白石镇 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水肥一体化 | 98.77 | 98.77 |
| 2 | 水肥一体化配套电源 | 7.00 | 7.00 |
| 3 | 水肥一体化电费 | 1.56 | 1.56 |
| 4 | 作业道路（土路，1米宽） | 5.07 | 5.07 |
| 5 | 作业道路（土路，含路肩3米宽） | 1.65 | 1.65 |
| 6 | 合计 | 114.05 | 1140.5 |

1）水肥一体化

项目水肥一体化工程费概算98.77万元，具体费用组成详见下表。

表11-11 水肥一体化工程费概算表

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE实壁管 | 米 | 400 | 30 | 1.2 |
| 2 | PE实壁管 | 米 | 1622 | 20 | 3.24 |
| 3 | PE实壁管 | 米 | 5200 | 18 | 9.36 |
| 4 | PE实壁管 | 米 | 1419 | 15 | 2.13 |
| 5 | LDPE管(含管件) | 米 | 121680 | 3 | 36.5 |
| 6 | 压力补偿滴头 | 个 | 75712 | 2 | 15.14 |
| 7 | 双壁波纹管 | 米 | 25 | 70 | 0.18 |
| 8 | 弹性座封闸阀 | 只 | 6 | 350 | 0.21 |
| 9 | 弹性座封闸阀 | 只 | 2 | 850 | 0.17 |
| 10 | 电磁阀 | 只 | 14 | 800 | 1.12 |
| 11 | 减压阀 | 只 | 19 | 1400 | 2.66 |
| 12 | 减压阀 | 只 | 2 | 1200 | 0.24 |
| 13 | PF实壁管 | 米 | 29 | 5 | 0.01 |
| 14 | 球阀 | 只 | 2 | 250 | 0.05 |
| 15 | 球阀 | 只 | 29 | 55 | 0.16 |
| 16 | 排气阀 | 只 | 3 | 90 | 0.03 |
| 17 | 排泥阀 | 只 | 1 | 350 | 0.04 |
| 18 | 三通 | 只 | 10 | 150 | 0.15 |
| 19 | 三通 | 只 | 29 | 100 | 0.29 |
| 20 | 30°弯管 | 只 | 30 | 20 | 0.06 |
| 21 | 45°变管 | 只 | 30 | 30 | 0.09 |
| 22 | 90°弯管 | 只 | 30 | 35 | 0.11 |
| 23 | 阀门井 | 座 | 15 | 450 | 0.68 |
| 24 | 三通 | 只 | 24 | 200 | 0.48 |
| 25 | 三通 | 只 | 24 | 180 | 0.43 |
| 26 | 30°弯管 | 只 | 24 | 45 | 0.11 |
| 27 | 45°弯管 | 只 | 24 | 60 | 0.14 |
| 28 | 90°弯管 | 只 | 24 | 75 | 0.18 |
| 29 | 管道包方 | 米 | 177 | 200 | 3.54 |
| 30 | 10吨PE桶 | 座 | 2 | 6000 | 1.2 |
| 31 | 钢筋砼提升井 | 座 | 1 | 4500 | 0.45 |
| 32 | 水肥机房 | 座 | 1 | 80000 | 8 |
| 33 | 水肥设备系统 | 套 | 1 | 70000 | 7 |
| 34 | 混凝土支墩 | 立方米 | 71 | 200 | 1.42 |
| 35 | 蓄水桶 | 座 | 1 | 20000 | 2 |
| 36 | 小计 |  |  |  | 98.77 |

2）水肥一体化配套电源

项目电源就近由附近村庄、水库或工矿场地接入，单价费用500米以内综合单价估算10万元/千米，500米以上综合单价估算25万元/公里。经估算项目水肥一体化配套接电费约7.00万元，具体费用如下：

表11-12 水肥一体化配套电源费用汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 白石镇 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500米内接线 | 米 | 700 | 700 |
| 2 | 500米以上接线 | 米 |  | 0 |
| 3 | 单价1 | 元/米 | 100 | 100 |
| 4 | 单价2 | 元/米 |  | 0 |
| 5 | 500米内接线 | 元 | 70000 | 70000 |
| 6 | 500米以上接线 | 元 |  | 0 |
| 7 | 总投资 | 元 | 70000 | 70000 |

3）水肥一体化电费

项目共1套设备，设备运行1天（10小时）耗电量约400kw˙h，项目每次灌水（肥）需2天，耗电量约21600kw˙h，按农业用电阶梯最高价1.109元/kW˙h计算，平均3.08元/亩。按7-9月份，每月灌水（肥）2次计算，项目电费估算1.56万元，具体如下：

表11-13 水肥一体化电费估算汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 白石镇 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌溉面积 | 亩 | 774.9 | 774.9 |
| 2 | 灌溉次数 | 次 | 6 | 6 |
| 3 | 灌溉单价 | 元/亩˙次 | 3.08 | 3.08 |
| 4 | 电费 | 元 | 14320 | 14320 |
| 5 | 增值税（9%） | 元 | 1289 | 1289 |
| 6 | 总投资 | 元 | 15609 | 15609 |

4）作业道路

参考《浙江省营造林工程预算定额（2019 版）》，开作业道包括放线、挖土、填土、夯实、整平，计量单位为10米，人工开作业道，路基宽1.0m，二类土单位消耗量为0.325工日，路基宽2.0m，二类土单位消耗量为0.975工日。见下表：

表11-14 作业道路概算表

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林区道路（宽1m） | m | 3381 | 15 | 5.07 |
| 2 | 林区道路（宽3m，含路肩） | m | 550 | 30 | 1.65 |
| 3 | 小计 |  |  |  | 6.72 |

11.2 资金筹措

根据《浙江省衢州市油茶产业发展示范奖补项目实施方案》，中央财政补助主要用于高标准油茶林新造、低产低效林改造和水肥一体化设施，新造油茶补助0.2948万元/亩，低产低效油茶林改造补助0.1828万元/亩，水肥一体化补助0.1100万元/亩；省级财政补助主要用于高标准油茶林新造、低产低效油茶林改造，新造油茶补助0.1000万元/亩，低产低效油茶林改造补助0.0600万元/亩；自筹资金用于营造林和水肥一体化不足部分、作业道路等配套工程以及林地流转租赁、工程建设其他费用和工程预备费等。

项目（第三批）白石镇片区投资概算668.87万元，其中申请中央财政补助313.68万元，省级财政补助77.49万元，自筹资金277.70万元。

表11-15 资金筹措明细表

单位：亩、万元

| 序号 | 建设内容 | 建设 规模 | 投资 概算 | 资金筹措来源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中央 | 省级 | 自筹 |
| 1 | 高标准油茶林新造 | 774.9 | 432.56 | 228.44 | 77.49 | 126.63 |
| 2 | 低产低效油茶林改造 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水肥一体化 | 774.9 | 98.77 | 85.24 |  | 13.53 |
| 4 | 水肥一体化配套电源及电费 | / | 8.56 |  |  | 8.56 |
| 5 | 作业道路 | / | 6.72 |  |  | 6.72 |
| 6 | 林地流转费 | 774.9 | 58.12 |  |  | 58.12 |
| 7 | 其他费用 | / | 57.52 |  |  | 57.52 |
| 8 | 预备费 | / | 6.62 |  |  | 6.62 |
| 9 | 合计 |  | 668.87 | 313.68 | 77.49 | 277.70 |

第十二章 项目效益分析

12.1 生态效益分析

项目建设过程中进行林地清理、整地、造林、追肥及作业道修建等活动在一定时期、一定程度上会对生态环境造成一定的负面影响，但这些负面影响因素可以通过采取科学、合理的经营管理措施和环保措施加以防范或减免，并随着项目的建成逐渐减轻或消除。

油茶成林稳定后能遏制其他易燃植物的生长，具有很好的防火阻隔作用，还发挥重大的生态效益。对区域涵养水源、保持水土、固碳释氧、净化空气、保护生物多样性等方面具有促进作用。依据《森林生态系统服务功能评估规范》（GB/T 38582—2020），参照相关研究参数，对本项目油茶林生态服务功能进行价值评估。

12.1.1涵养水源

油茶林的水源涵养功能是指森林生态系统通过其特有的结构与水相互作用，对降水进行截留、渗透、蓄积，并通过蒸发实现对水流、水循环的调控，主要包括调节水文和净化水质等功能。根据相关研究资料测算，油茶林土壤及枯落物的蓄水量为187.5立方米/亩。该项目第三批白石镇片区营造油茶774.9亩，按标准林分的40%计算，年增加蓄水5.81万立方米，按衢州市居民生活用水1.80元/吨测算，其每年的替代值约10.46万元。

12.1.2保持水土

油茶林保土效益主要体现在减少水土流失、保存土壤肥力、减少泥沙滞留和淤积等方面。根据测定资料，标准林分平均每亩每年保土28.9吨，按标准林分的40%计算，可减少水土流失0.90万吨以上，按每吨10元计算，每年保土效益为8.96万元以上。

12.1.3固碳释氧

根据相关研究资料测算，每亩油茶每天可吸收二氧化碳4.0千克、释放氧气2.6千克，每年可吸收二氧化碳1.46吨、释放氧气0.95吨，本项目白石镇片区工程建成后，每年可吸收二氧化碳0.11万吨，每年可释放氧气0.07万吨。按工业成本法测算，生产二氧化碳成本为1200元/吨，并结合市场逼近系数0.2作为同化二氧化碳的定价，油茶林每年可增加同化二氧化碳效益近27.15万元。按生产氧气成本为150元/吨（按医用氧气批发价的20%）测算，项目每年释放氧气的效益为2.21万元。

12.1.4净化大气环境

油茶通过阻挡、过滤和吸附粉尘来净化大气。研究表明，标准林分平均每亩每年滞尘1.3吨，按标准林分的40%计算，降尘清理费市场替代价每吨150元，市场逼近系数0.2计算，每年每亩油茶滞尘作用产生的净化大气效益为15.6元。经评估项目区油茶每年净化大气环境价值为1.21万元。

12.2 社会效益分析

## 12.2.1 维护国家粮油安全

项目建成后，常山县油茶新造将增加774.9亩，将有助于缓解粮油进口压力，提高油茶籽保供能力，对保障国家粮油安全发挥积极作用。本片区项目建成后，将提升全县茶油产量25吨/每年，有效增加衢州市油茶籽供给能力，大幅提高茶油在现有食用油供给中的比例，缓解食用油的供给矛盾。

## 12.2.2 提高人民健康水平

目前，我国广大居民主要消费食用油为豆油、菜油等普通油品，高档保健食用油消费的比例较低。茶油是绿色无公害产品，营养价值极高，且具有预防高血压、高血脂和软化血管等保健作用。因此，项目建成后，将有效扩大衢州市品质优良茶油的供应市场，满足广大居民对高档食用油的需要，有助于改善现有食用油的消费结构，提高人民身体素质。

## 12.2.3 促进全产业链发展

项目建设集生态建设、产业发展为一体，融生态产品、林产品供给于一身。通过中央财政奖补项目推进油茶产业链的延伸转化与升级，做大做强优势产业和支柱产业，做精一产，建立高标准油茶林基地，将大幅提升衢州油茶的单产和质量，提高油茶籽的保供能力，为全产业链的发展奠定良好的基础，挺起高质量发展产业的“脊梁”

12.3 经济效益分析

从经济评价指标看，本项目投资经济效果较好。根据设计茶籽产量90千克/亩˙年的标准计算，项目建成后年生产油茶籽73.62吨，按市场价18元/千克计算，直接经济效益可达到132.51万元/年，为常山县油茶产业发展和当地社会经济发展做出巨大贡献。项目在经济的带动作用还体现在如下几个方面。

## 12.3.1 扩大农村林农劳动就业

中央财政油茶产业发展示范项目期间可以提供大量的劳动力就业机会，有利于项目区产业结构调整与发展，并且可以采取以工代赈方式扩大当地群众务工范围，有利于提高林农收入和改善群众生活。据统计，建设期间（含抚育期）共需约1.8万个工日（按标准用工定额计算），按每年250个工作日计算，每年可提供约72个就业岗位，抚育管理、销售管理等项目运营活动也将持续提供用工需求。另外，林地租赁以及油茶产业带动等还将带来直接、间接的收入，同时还可带动运输、物资生产等相关产业的发展，促进地方经济建设。

## 12.3.2 加快林业科学技术进步

对从业人员进行技术培训，加强人员素质和综合能力，推广良种，全部使用优良种苗和集约经营培育措施，加强质量监督管理，充分利用土地生产力，实现增产增效的粮油发展目标。同时要强化高新技术及其产业化工作，加快产品开发和产业化，形成完整产业链。加强政策引导和扶持，着力培育和壮大一批有基础、有条件、有特色，具有广阔市场前景的新兴产业。

## 12.3.3 助推共同富裕示范建设

项目实施可将资源优势转为产业优势，结合集体林权制度改革和农村土地政策，项目的实施可以长期持续稳定地增加农民收入，加快项目区及周边群众脱贫致富。2023年中央一号文件明确提出支持木本油料发展，实施加快油茶产业发展三年行动计划。油茶产业成为实现林业产业现代化、助力乡村振兴的新引擎。发展高标准油茶种植，带动林农种植积极性，延长和壮大油茶产业链，不仅可以切实解决山区林农依托本地资源就业问题，而且可以增加山区林农经济收入，推动山区跨区域发展，打造油茶共富样板区。

第十三章  结论与建议

13.1 主要结论

（1）本项目为浙江省衢州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目的重要组成部分，项目建设符合国家油茶保供等相关政策，对牢记习近平总书记殷殷嘱托，维护国家粮油安全，护航“健康中国”战略，优化提升食用油消费结构，助推浙江高质量发展建设共同富裕示范区，实现乡村振兴，打造诗画浙江大花园最美核心区，保障四省边际生态安全等意义重大，项目建设具有必要性。

（2）常山县油茶发展历史悠久，油茶面积基数大，立地条件符合油茶用地需要，具有油茶发展的先天优势，当地群众积极性高，土地流转难度较小。项目用地选择上不涉及耕地、永久基本农田及重点生态区位，符合“三区三线”管控、“非农化”“非粮化”和《关于保障油茶生产用地的通知》等要求，用地范围符合相关规定。

（3）项目营造高标准油茶774.9亩并配套水肥一体化、作业道路等配套设施，油茶品种推荐适合浙江省区域种植的良种，品种搭配和配置方式科学，营造林技术、水肥一体化、林区道路等设计符合地方实际，具有可行性。

（4）项目采用集约规模化经营，可有效提高油茶生产经营水平，当地国资公司统一流转、统一建设、统一经营，符合市场化运营需求，合作期结束后，留于当地群众高效油茶林，对促进林区群众致富具有积极意义。

（5）项目选用技术参数指标结合实际，符合规范要求，投资概算合理，投资来源申请中央财政补助、省级财政补助，保障了项目的资金需求，具有落地实施性。

（6）项目的实施，对低产低效林进行改造，有效提高了林地的综合利用效益，营造高标准油茶林，增加了油茶单位面积产量及产品品质，提供劳动岗位，带动当地群众增收致富，为油茶产业高质量发展提供稳定支撑，实现了经济、社会、生态效益的相统一。

综上所述，项目实施具有必要性、紧迫性，项目可行，实施方案符合相关技术规范要求。

13.2 建议

（1）尽快按程序报批实施

常山县油茶产业发展基础扎实，被誉为“中国油茶之乡”，项目实施可优化油茶产业结构，有效促进油茶产业高质量发展。该项目做了大量的前期工作，相关部门应在项目的组织协调、审批流程等方面给予一定的支持，建议相关部门尽快组织实施。

（2）加强项目管理

科学落实营造林任务，严格执行项目管理办法，管好用好资金，确保资金安全运行和建设成效。相关部门积极做好服务，指导项目建设的实施方案、施工图、招投标等环节、流程的实施操作，提高工作效率，加快项目顺利实施。

（3）高质量推进油茶产业发展

本项目重点开展了油茶营造林等前端设计，建议后续经营过程中加强基础设施建设，做好水肥一体化的维修运营和用电配套，建立长效机制，确保项目发挥预期效益。开展机械强林及智慧建设，以数字化、信息化、智慧化为支撑，打造智慧油茶培育基地。推进油茶产业全产业链的智慧化、信息化和农业物联网技术应用，实现即时监测、即时反应，有效提高油茶生产经营水平。开展三产融合实践，把项目实施与农民增收致富结合起来，使油茶产业和加工装备制造、文化创意、生态旅游、金融服务、商贸、住宿、餐饮等二、三产融合发展，联动发挥油茶经济、文化、旅游、生态等综合功能，打响常山油茶品牌。

## 附表

表1 营造林小班现状调查一览表

表2 营造林小班作业设计一览表

表3 营造林小班物资及工程量明细表

表4 营造林小班单位消耗量定额明细表

表5 营造林小班用工（机械）明细表

表6 营造林小班工程费概算明细表

表7 营造林小班投资概算汇总表