
|  |
| --- |
| **工程造价咨询报告书**  **咨询项目全称:黄岩区屿头乡下加岙至柔极溪段支流（三官堂小溪下游段）水环境治理项目**  **咨询业务类别: 工程预算编制**  **咨询报告日期: 二〇二四年七月二十二日**  **台州立鑫工程咨询有限公司** |
| **咨询报告编号：台立鑫预（2024）036号**  **咨询项目委托方全称：台州市黄岩区屿头乡人民政府**  **咨询企业法定住所：台州市黄岩区东城街道黄椒路133号15楼**  **邮 编： 318020 联系电话：0576-84224112、84210366**  **咨询作业期： 2024.7.10-2024.7.22**  **法定代表人：　 技术负责人：**  **项目负责人： 执（从）业资格（章）： 从事专业：**  **专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：**  **专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：** |



台立鑫预（2024）036号

**关于黄岩区屿头乡下加岙至柔极溪段支流（三官堂小溪下游段）水环境治理项目预算编制的报告**

**台州市黄岩区屿头乡人民政府：**

接受贵单位委托，依照国家相关法律、法规规定，遵循独立、客观、公正和实事求是原则，对黄岩区屿头乡下加岙至柔极溪段支流（三官堂小溪下游段）水环境治理项目进行预算编制。该提供资料的真实性、合法性、完整性由贵单位负责，我们的责任是仅针对该资料发表预算编制意见。经现场踏勘及对包括本工程施工图纸在内的相关资料分析和计算，预算编制工作已完成，现就编制结果及其他有关事项报告如下：

**一、基本情况**

## 该工程由台州市黄岩区屿头乡人民政府负责建设，工程建设地点位于台州市黄岩区屿头乡。

**（一）项目范围**

黄岩区屿头乡下加岙至柔极溪段支流（三官堂小溪下游段）水环境治理项目报批稿所涉及内容。

**（二）工程内容**

本工程主要建设内容包括：工程整治总长度为440m，修复及重建右岸挡墙其中干砌块石挡墙353m，局部C20混凝土基础加固，5条砼灌砌块石防冲肋条。

**二、预算编制依据**

1.建设单位提供的由浙江禹川勘测设计有限公司的黄岩区屿头乡下加岙至柔极溪段支流（三官堂小溪下游段）水环境治理项目报批稿；

2.《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021版）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》(2021版)、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021版）等定额文件；

3.《台州造价》正刊2024/6期及市场调查价；

4.其他有关文件、标准图集、预算软件各规范。

**三、预算编制说明**

1. 本工程水利工程部分按其他水利工程三类取费，措施费按直接费的3.0%；间接费：土方工程6.5%、石方工程9.5%、混凝土工程9.5%；钢筋工程5.7%；基础处理工程9%；企业利润5%; 税金9%。
2. 本工程预算编制采用一般计税方法计取增值税，实际施工单位如为小规模纳税人或采用简易计税方法计取增值税时，应当相应调整;
3. 本工程施工90%用电采用电网供电，10%采用柴油发电机发电，根据电价计算施工用水、用风费用;
4. 本工程拆除工程量暂定，按实结算，块石利用考虑拆除的50%，其余外购考虑；
5. 经设计要求，本工程灌砌石块石和混凝土按5:5考虑；
6. 施工导流工程按3000元/项计算，施工交通工程按2500元/项，施工场外供电工程按1500元/项，施工房屋建筑工程按2000元/项计算。施工其他临时工程费按工程部分一至四部分建筑安装工作量之和的0.5%计算，以上项费用由施工单位结合施工现场情况综合考虑，费用包干，结算时不做调整;
7. 安全文明施工费按建筑安装工作量的1.0%计算，安全文明施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用范围按国家和省有关规定执行，安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付;
8. 工程保险费按一~四部分投资合计的0.45%计算，该项费用由施工单位综合考虑，结算时需提供发票;
9. 本工程量清单子目要求各潜在投标人根据招标文件、施工图纸、项目特征内容等进行综合报价，对清单中描述不够详尽、不完整之处，要求各潜在投标人根据施工规范及施工图纸结合现行的定额、计价规范等在相应子目中综合考虑，结算时，除法律法规、行业主管部门明确规定可以调整外不作调整;
10. 本预算招标工程量不作为最终结算工程量，招标人提供的预算中定额套用及定额工程量仅供各投标人参考，投标人需结合图纸和清单项目特征，自行决策，综合报价;
11. 本清单项目特征描述不完整之处，以设计施工图和施工规范为准;
12. 以上未尽事宜均按施工说明和相应的施工验收规范执行;
13. 本预算书仅供投标报价或结算时参考

**四、结论**

该工程预算造价为：柒拾伍万零壹佰捌拾玖元整（￥：750189元）。

附：1、预算书

2、财政备案表

台州立鑫工程咨询有限公司

二〇二四年七月二十二日

主题词： 工程 预算 编制 报告

抄 送： 各有关单位 共印5份