乌鲁木齐市妇幼保健院HIS、EMR基础架构改造升级项目

招标文件

项目名称：乌鲁木齐市妇幼保健院HIS、EMR基础架构改造升级项目

项目编号：XJTQ-2024-048

采购人：乌鲁木齐市妇幼保健院

联系人：张老师

联系电话：0991-7914164

代理机构：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

联系人：徐工

联系电话：17799268885

联系地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街630号翼龙国际大酒店二层

- 投标邀请（招标公告）

项目概况

乌鲁木齐市妇幼保健院网络安全升级改造项目的潜在投标人应在采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2024年10月17日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJTQ-2024-048

项目名称：乌鲁木齐市妇幼保健院HIS、EMR基础架构改造升级项目

采购方式：公开招标

预算金额：66万元

最高限价：66万元

采购需求：HIS、EMR基础架构改造升级项目（具体采购需求详见招标文件）。

合同履约期限：90天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的投标人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

三、获取招标文件

时间：2024年9月27日至2024年10月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月17日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标，政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2024年10月17日11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询。

- 本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。

- 供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- 供应商应使用最新版本的CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64 位以上操作系统（不能用mac或者linux 系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

- 供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

- 供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

- 投标人在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在供应商自行登录观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市妇幼保健院

地 址：乌鲁木齐市天山区解放南路344号

联系方式：0991-7914164

2.采购代理机构信息

名 称：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街630号翼龙国际大酒店二层

3.项目联系方式

项目联系人：徐工

电 话：17799268885

第二章  投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：乌鲁木齐市妇幼保健院HIS、EMR基础架构改造升级项目 项目编号：XJTQ-2024-048 |
| 2 | 招标人 | 乌鲁木齐市妇幼保健院 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 预算金额 | 66万元 |
| 5 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价，最高限价为 66万元。各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 6 | 采购需求 | HIS、EMR基础架构改造升级项目（具体采购需求详见招标文件） |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 软硬件质保期限 | 软硬件需提供3年免费质保服务 |
| 9 | 付款方式 | 若无特殊要求，本项目的付款方式采用分期支付。 1、合同生效之日起30个工作日内，乙方按合同约定入场，甲方需支付给乙方合同金额40%。 2、项目上线后，投入运行期满180天，并且医院验收合格后在30个工作日内支付给乙方合同金额60%的款项。 |
| 10 | 交货期 | 90天 |
| 11 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 12 | 投标人资格证明 文件 | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。 备注：具体要求详见后附的资格审查部分。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止之日起120个日历日 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 15 | 资格审查 | 资格后审 |
| 16 | 评标委员会 | 评标委员会构成：5人及以上单数，由技术、经济等方面的专家共同组成； 评标专家确定方式：开标前48小时从新疆政采云平台专家库中随机抽取。 |
| 17 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2024年10月17日11:00时（北京时间）供应商应在此之前将加密的投标文件上传至政采云平台对应位置 (逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)。供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内，未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 18 | 投标文件递交 及开标地点 | 投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 |
| 19 | 投标保证金 | 保证金：6600.00元 开户名称：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司乌鲁木齐第二分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南昌路支行 行号：105881000647 账号：65050161623800000625 联系电话：17799268885 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 注：汇款单上需备注项目编号。投标保证金于截止日之前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 |
| 20 | 投标文件份数 | 本项目采用不见面开标（电子标）： 响应文件制作完成并生成加密响应文件，在响应文件递交截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台,到达开标时间后,解密响应文件。 开标结束后，中标单位需在中标后五个工作日内提供纸质版投标文件正本1份，副本2份，至采购代理机构。 |
| 21 | 采用电子招标投标 | 具体要求： 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致投标无效。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。） 2、投标人报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注: （1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。 （2）投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标投标人客户端”版块获取。 （3）投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00-20：00） |
| 22 | 投标文件签章 | 投标响应的文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按招标文件要求签字盖章的，投标无效。 |
| 23 | 代理机构 | 单位名称：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 单位地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街630号翼龙国际大酒店二层 联 系 人：徐工 电 话：17799268885 |
| 24 | 环境标志、节能产品的约定 | 列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 25 | 政府采购政策功能 | （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予10%的扣除。供应商应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 （2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予10%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |
| 26 | 招标代理服务费 | 参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件），所规定标准由中标人向招标代理机构支付,投标人的投标报价应包含招标代理服务费用。 |
| 27 | 本项目所属行业 | 工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业) |
| 28 | 备注 | 所投产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 |
|  |  | 1、所投产品内如含类似的控制台或操作台，需安装正版杀毒软件，提供免费设备或软件接口对接服务（须提供相关承诺书及证明材料） 2、所投产品需满足网络安全和数据安全法相关要求，严重违反规定者追究责任。 3、投标人须按所投产品提供全套并有效的证明文件。 4、本项目核心产品：DMZ区存储、HIS集群数据库计算资源 |
|  |  | 招标文件中部分加“★、加粗、加下划线等”特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！ |

第三章  投标人须知

一  说  明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为乌鲁木齐市妇幼保健院。

1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，法律法规另有规定的除外。

1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.6本项目是否接受进口服务：详见投标人须知前附表。

2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15 日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三  投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物进行投标，如仅响应一包中的部分货物，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、授标均以标项为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若投标人参与多个标项时，应分别编写投标文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投标项的名称，每标项分开装订，否则其投标会被拒绝。

6.3投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料， 但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.4投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

第一部分  资格证明文件（详见投标人须知前附表第12项及“第五章 评审内容”中投标文件资格审查，格式详见附表八资格证明文件）

- 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件

2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面承诺

4、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

第二部分  商务及技术文件

1、投标函

2、报价一览表

3、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

4、投标保证金

5、投标分项报价表

6、商务条款偏差表

7、投标人基本情况表

8、投标人供货业绩一览表

9、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

10、专业技术人员配备表

11、技术规格偏离表

12、投标人服务承诺及方案

13、投标人认为需要提供的其他资料

7.2所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.3上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

8.2.3对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1投标报价须包含所有人工、运输、包装、保险、税费等及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金的时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司每周二、周四（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请于我公司财务部联系，我公司不退还现金。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定（本项目采用线上评标，开标结束后，中标单位须在中标后五个工作日内提供纸质版投标文件正本1份，副本2份，至采购代理机构。）

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交报价一览表，投标文件正本、副本，电子版文档，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本与副本或电子版不符，以正本为准。

12.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.5本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的递交

13. R采用不见面开标（电子标）：电子标按平台相关规定执行。

本项目采用不见面开标，供应商应通过政采云电子投标客户端严格按招标文件要求制作投标文件，在投标文件递交截止时间前完成经过数字证书电子签章并加密的电子投标文件（加密和解密必须使用同一把数字证书）的上传。供应商在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行撤销、修改并重新上传，但以投标文件递交截止时间前最后一次完成上传的投标文件为有效投标文件。逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14.投标截止时间

供应商应在投标截止时间之前将加密的投标文件上传至政采云平台对应位置 (逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)。供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内，未按时解密的，视为投标文件撤回。

15.投标文件的修改和撒回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

15.2投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后， 作为投标文件的组成部分。

15.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

15.4从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五  开标与评标

16.开标

16.1本项目采用不见面开标方式

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、 传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委 托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开

启签字时段，各投标人须在开启签字时段 10 分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.评标委员会

17.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

17.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为 5 人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

17.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

18. 投标人资格审查和投标文件符合性审查

18.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

18.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

18.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

18.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌相同规格类型产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定 一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

18.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌相同规格类型产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌同规格类型投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标 委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作 为中标候选人。

18.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按第18.3.2条规定处理。

18.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

18.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

18.7资格审查详见投标人须知前附表载明的投标人资格证明文件、符合性审查标准详见第五章评标内容。

19. 投标文件的澄清和修正

19.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计 算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

19.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20. 投标偏离与非实质性响应

20.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

20.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.投标无效

21.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.3其他投标无效情形：

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；

（8）服务期限（或交货期）不满足招标文件要求的；

（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

22. 投标文件的综合比较与评价

22.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

22.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明 函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

23. 废标情况

23.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三 家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

24. 评标过程及保密原则

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标

25. 中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

25.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一 款规定执行。如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

26. 确定中标人

26.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26.2最低投标价不是中标唯一条件。

27.保留权利

27.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

28. 中标通知书

28.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政 府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

28.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

28.3中标通知书是合同的组成部分。

29. 签订合同

29.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件 的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

29.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订 合同的依据。

29.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。

230. 履约保证金

30.1中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知前附表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。

30.2如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

31. 投标人质疑

31.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 采购需求

## 内容清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储扩容 | 5 | 块 | 三年 | 宏杉存储 |
| 2 | DMZ区存储 | 1 | 台 | 三年 |  |
| 3 | DMZ区光纤交换机 | 2 | 台 | 三年 |  |
| 4 | HIS集群数据库计算资源 | 2 | 台 | 三年 |  |
| 5 | EMR光纤网卡 | 4 | 张 | 三年 |  |
| 6 | 数据库备份网卡 | 2 | 张 | 三年 |  |
| 7 | 集成技术服务 | 1 | 项 | / |  |

## 技术参数

### 1设备采购参数

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储扩容 | - 存储扩容一体化SSD硬盘驱动器套件(1.92TB，2.5寸，含驱动器托架及接口，SAS)5块，扩容硬盘能够与原有存储无缝连接，做到即插即用，原存储硬盘出现故障后能够使用新购硬盘及时替换。 | 块 | 5 |
|  |  | - ▲中标后提供原厂盖章服务承诺函； |  |  |
| 2 | 存储 | - 国产存储，非OEM品牌； | 台 | 1 |
|  |  | - 至少配置2个控制器，最大可扩展至16个控制器； |  |  |
|  |  | - ▲配置缓存≥256GB，双控可扩展到1TB，提供证明材料； |  |  |
|  |  | - 配置10块2.4TB 10000转SAS硬盘； |  |  |
|  |  | - 配置8个32Gb FC主机接口，8个10Gb主机接口，所有接口满配光模块及光纤线缆；后端配置8个SAS 3.0磁盘通道接口，磁盘通道带宽≥384Gb； |  |  |
|  |  | - 支持不同类型的RAID共存，无需专用热备盘；同一RAID不限硬盘数量； |  |  |
|  |  | - 配置高级性能监控功能，可对存储各个部件、RAID、LUN、主机端口等进行实时、历史性能监控，生成性能评估报告； |  |  |
|  |  | - ▲配置文件存储管理功能，至少含50客户端，支持用户数≥1000，可在Web端多人协作编辑，可灵活定义历史版本的保存数量。支持文件在线压缩、多选文件夹压缩，可在线阅览压缩包中的文件，能够进行全文检索、离线下载；至少支持50种格式的在线预览； |  |  |
|  |  | - ▲配置自动精简功能，精简粒度可从4K至1M进行调整，提供证明材料； |  |  |
|  |  | - 配置存储双活功能，能够与原存储的关键业务组成高可靠双活卷，业务能够同时运行在2台存储上，确保关键数据双份读写； |  |  |
|  |  | - 支持国内外主流操作系统、数据库； |  |  |
|  |  | - 实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持存储管理接口标准,获得存储管理规范版本的认证，提供证明材料； |  |  |
|  |  | - 配置自动巡检功能，按需设定巡检策略，自动对存储设备执行巡检工作，并将巡检结果发送给指定接收人； |  |  |
|  |  | - 提供原厂3年质保服务； |  |  |
| 3 | 光纤交换机 | - 单机支持24个端口； | 台 | 2 |
|  |  | - ▲端口速率≥32Gb，端口激活数量≥16，短波SFP模块≥16个，含Web tools、Zoning、EGM软件授权，含级联，单电源（固定），机架套件； |  |  |
|  |  | - 端口类型支持FL_Port、F_Port、M_Port、E_Port、U_Port、N_Port； |  |  |
|  |  | - 端口速率支持8、16和32 Gbit/sec； |  |  |
|  |  | - 交换机本地端口之间数据交换延时≤900 ns（包括FEC）; |  |  |
|  |  | - ≥768 Gbps的端到端全双工带宽; |  |  |
|  |  | - 介质类型 SFP、SFP+、LC接头、短波(SWL)、长波(LWL)、超长波(ELWL)； |  |  |
|  |  | - 基于帧的中继，每条ISL中继最多8个32 Gbps端口；每条ISL中继最高256 Gbps的吞吐量 ； |  |  |
|  |  | - 运用DPS，实现基于交换的跨ISL负载均衡; |  |  |
|  |  | - USB ≥1 个 USB 口，用于系统日志文件下载或微码升级可视化用户界面 ，基于Web的管理界面和故障定位指示； |  |  |
|  |  | - 支持管理性 Telnet，HTTP，SNMP v1/v3 (FE MIB，FC Management MIB)等；支持审核，系统日志，变更管理追踪；符合SMI-S标准；支持SMI-S脚本工具集，管理域； |  |  |
|  |  | - 设备尺寸 1U,配置导轨、等安装套件； |  |  |
|  |  | - 兼容各品牌服务器和存储，支持构建标准SAN网络； |  |  |
|  |  | - 产品提供三年质保。 |  |  |
| 4 | 数据库集群服务器 | - ▲CPU型号：不低于1*Intel Xeon Gold 6330(2.0GHz/28核/42MB/2055W)CPU模块，最大支持2颗CPU； 物理核数：28核； 主频：主频为2GHz，动态加速频率可以达到3.1GHz； 末级缓存容量：42MB； 线程数：56线程； 热设计功耗：205W； 内存的最高速率：5866MT/s； 内存通道数：8； 内存位宽：64bits； 此项为实质性响应 | 台 | 2 |
|  |  | - CPU:不低于Intel Xeon Gold 6330； 内存：DDR4； 数量：2； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 内存槽位数：≥4； |  |  |
|  |  | - 支持SAS/SATA、M.2存储接口； |  |  |
|  |  | - 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽并保证向下兼容； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 主板PCIe主槽数量≥5； |  |  |
|  |  | - a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量≥55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足 USB2.0 或 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，采用 USB2.0 时，最大过电流应≥ 0.5A，采用 USB3.0 时，最大过电流应≥1A； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 网络接口：≥4*1GE； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - OCP插槽≥1； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 内存数量≥4； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 内存规格：≥DDR4； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 内存通道：最大支持8； |  |  |
|  |  | - 硬盘类型：支持市面通用固态及硬磁盘； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 磁盘容量：≥2*960 SSD； |  |  |
|  |  | - 磁盘接口：支持SAS3.0及SATA3.0接口，支持UFS、SATA、PCLe； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 硬盘实配数量：≥2； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 硬盘插槽及规格：配置2.5英寸标准硬磁盘，磁盘数量≥12,； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 硬盘其他要求：服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - RAID卡支持SAS接口数：≥8； |  |  |
|  |  | - SAS直通卡接口数量：≥1； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - HBA卡端口数量：≥2； - 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - *网口速率和数量：网口数量≥2，网口速率≥1GE； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 存储型服务器网口速率和数量：网口数量≥2，网口速率≥10GE； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 独立网卡：≥2； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 网卡类型：支持 RJ45/QSFP/SFP 等； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 板载接口类型：支持 RJ45/QSFP/SFP 等； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 显示接口：支持VGA； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - USB接口：配备USB2.0及USB3.0； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 特殊接口机空位：前面板预留 1 个专用 USB 母座接口孔位； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 其它接口：支持串口≥1及专用USB孔位； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 电源冗余：整机电源模块按 1+1 冗余； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 电源模块数量：≥2； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 电源功率：550W； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 电源指示灯：配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 整机外观结构：标准2U服务器，a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 尺寸：标准2U式机架服务器； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 服务器导轨：标准2U导轨； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - CPU个数：≥1； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 环境适应性：气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 特殊机型环境适应：边缘应用服务器，工作环境温度宜为 0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 机械性适应环境：机械环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下≤ 50dB； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 主板外部接口类型： 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 主板防烧板设计：支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 拓展功能：实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 内存校验：支持内存校验或内存增强型纠错功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - SATA SSD NAND 健康状态上报：支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD 等）的健康状态上报并进行故障诊断； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - SATA SSD单die故障隔离：支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - RAID卡级别支持：RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60； |  |  |
|  |  | - RAID卡BBU单元：RAID卡支持电池或电容备份单元； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 光驱类型：若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 电源过流保护：支持过流及短路保护的功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 散热方式：支持风冷或液冷等散热方式； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 其他功能：a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b)支持熔断保护与恢复功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - BMC固件基础功能：1)支持DHCP设置网络功能； - 支持静态IP设置网络功能； - 支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； - 支持日志信息导出和记录删除功能； - 支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； - 设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； - 支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； - 支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； - 支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； - )支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； - 支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； - 支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； - 支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； - 支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； - 支持设置口令策略功能； - 支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；、 - 支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； - 支持读取设备主板的工作环境温度功能； - 支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； - 支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； - 应支持固件版本查询、固件升级； - 支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； - BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； - 支持BMC固件设置的恢复出厂功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - BMC固件增强功能：a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - BIOS固件基础功能：a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 远程控制：支持远程关机和重新启动功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 操作系统及驱动的备份还原：支持操作系统备份及还原功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 操作系统功能：a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 中文信息处理：符合GB18030的有关规定； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 机柜管理：机柜管理系统包括服务器节点BMC 管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 机柜通信：若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 多集群作业管理：支持多集群作业管理功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 内存故障智能预测和自愈修复：支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 硬盘故障智能预测：支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - PCIe链路故障智能预测：支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 内存故障隔离：支持内存故障隔离，在内存产生CE 故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 内存、CPIe卡故障的精准告警：支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 异常下电关键数据保护：支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - BMC/BIOS固件双镜像保护：支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - CPU核重启隔离：支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS 不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 内存地址隔离：在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 内存存储阵列替换：在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 安全启动：支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - Syslog双向鉴别：支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 白名单访问控制：支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 双因素鉴别：支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 匿名化用户告警接收邮箱：支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 研发过程安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 漏洞管理：供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 网络关键设备服务器要求：作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 增强要求：a)嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； b)支持可信平台控制模块(TPCM)； c)支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定； g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 物理安全：安全要求应符合GB4943.1的规定； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T26572 的要求； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - CPU主频：≥2.0GHz； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 单CPU核数：≥28； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 单CPU末级缓存容量：≥42MB； |  |  |
|  |  | - 单内存模块容量：≥32GB； |  |  |
|  |  | - 内存速率：≥2666MT/s； |  |  |
|  |  | - 硬盘转速：安装的硬磁盘转速不小于7200rpm； |  |  |
|  |  | - RAID卡缓存容量大小：若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - FC HBA卡速率：若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s； |  |  |
|  |  | - 独立网卡速率：≥10GE； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 板载网卡速率：≥1GE； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 电源能耗：符合GB/T9813.3的有关规定； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格； |  |  |
|  |  | - 固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格； |  |  |
|  |  | - FC HBA卡兼容性：FCHBA应适配两种或以上厂商产品； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - RAID卡兼容性：RAID卡应适配两种或以上厂商产品； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品； |  |  |
|  |  | - 功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动； |  |  |
|  |  | - 数据库兼容性：兼容3个及以上厂商的数据库产品； |  |  |
|  |  | - 中间件兼容性：兼容3个及以上厂商的中间件产品； |  |  |
|  |  | - 平台兼容性：兼容3个及以上厂商的大数据平台； |  |  |
|  |  | - 虚拟化软件兼容性：兼容2款及以上虚拟化软件； |  |  |
|  |  | - SATA SSD可靠性：SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h； |  |  |
|  |  | - 整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h； |  |  |
|  |  | - 风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h； |  |  |
|  |  | - 部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 标志、包装、运输和存储：符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 服务响应：a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； |  |  |
|  |  | - 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 服务周期：a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确； |  |  |
|  |  | - 工具要求：供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 辅助工具：支持如下功能 - 本地的数据备份和还原功能； - 网络的数据备份和还原功能； - 服务器操作系统的自动安装功能； - 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 驱动安装升级引导：供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 随机附开盖工具：随服务器打包提供开机箱工具； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 代码迁移工具：供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 性能分析工具：供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 跨架构平台兼容性：跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 厂家升级产品软件与扩容服务：供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力； |  |  |
|  |  | - 服务保障升级：供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 提供上门服务：供应商具备提供上门服务的能力； |  |  |
|  |  | - 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务：供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售； 此项为实质性响应 |  |  |
|  |  | - 供应商能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 此项为实质性响应 |  |  |
| 5 | 双端口光纤网卡 | - 传输速率：10Gbps - 端口类型：双SFP+端口 - 总线类型：PCI Express 3.0 x8 - 支持标准：IEEE 802.3an 10GBASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T等 - 管理功能：通过SMBus或NC-SI进行IPMI传递，iSCSI启动，WoL，PXE远程启动，VLAN过滤等 6.操作系统支持：FreeBSD, Linux, VMWare ESXi, Win 7/ Server2012/ Server 2008/ Win 8/Win 8.1/Server 2016/Win 10等 | 张 | 4 |
| 6 | 单端口光纤网卡 | - 传输速率：10Gbps - 端口类型：单SFP+端口 - 总线类型：PCI Express 3.0 x8 - 支持标准：IEEE 802.3an 10GBASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T等 - 管理功能：通过SMBus或NC-SI进行IPMI传递，iSCSI启动，WoL，PXE远程启动，VLAN过滤等 6. 操作系统支持：FreeBSD, Linux, VMWare ESXi, Win 7/ Server2012/ Server 2008/ Win 8/Win 8.1/Server 2016/Win 10等 | 张 | 2 |
| 7 | 技术服务 | - 核心业务网络架构改造调整： - 需求分析：基于业务需求设计新的核心网络架构图，配置Oracle RAC（Real Application Clusters）数据库集群，可以实现数据库的自动故障转移和负载平衡，拥有良好的容错能力，保障业务的安全性和可靠性。 - 部署与测试：在测试环境中部署并配置网络设备，验证网络功能，测试网络设备之间的连通性。确保网络中的每个节点都能够相互通信，并且数据传输路径正确无误。使用性能测试工具对网络的吞吐量、延迟、丢包率等关键性能指标进行测试。确保网络性能满足业务需求，并具备足够的冗余和扩展能力。 - 迁移测试：模拟核心业务迁移，确保网络稳定可靠。 - 预期效果：在网络核心层、汇聚层等关键位置采用冗余设计，确保单一设备故障不会影响核心业务网络的正常运行，构建高可用性的网络架构，确保医院核心业务系统在任何情况下都能保持连续运行。 |  |  |
|  |  | - 核心业务服务器与存储架构调整： - 评估现有架构：分析服务器和存储的性能、容量和瓶颈。 - 设计新架构：根据业务需求设计新的服务器和存储架构。 - 数据迁移：将核心业务数据从旧存储迁移到新存储。 - 预期效果：通过升级服务器和采用更高效的存储解决方案，可以显著提升数据处理速度，缩短系统响应时间，提高医院核心业务系统的运行效率。优化后的服务器与存储架构能够更好地应对高并发访问场景，确保在就诊高峰期等关键时段，医院核心业务系统依然能够稳定运行，为患者提供流畅的就医体验。采用冗余存储架构，确保数据的可靠性和可用性。即使发生硬件故障或自然灾害等意外情况，也能迅速恢复数据，保障医院业务的连续性。 |  |  |
|  |  | - 数据库重新安装部署调优： - 数据备份：在重新安装前备份数据库数据。 - 软件卸载与安装：卸载旧数据库软件和相关配置，安装新版本。 - 性能调优：根据业务需求进行数据库性能调优，如索引、查询等。 - 预期效果：调优后的数据库能够更好地处理高并发访问，确保在业务高峰期系统依然能够稳定运行。合理配置数据库服务器的硬件资源，避免资源浪费，提高整体性能。 |  |  |
|  |  | - 核心业务数据迁移： - 明确迁移目标：确定迁移的目标、范围、时间、资源等。 - 数据清洗与备份：备份并清洗需要迁移的数据，去除无效、冗余数据。 - 数据迁移：使用专业工具或脚本进行数据迁移。 - 数据验证：迁移完成后验证数据的完整性和准确性。 - 预期效果：迁移至更高效的数据库或存储系统后，数据查询速度通常会有显著提升，从而提高业务处理效率。新系统往往能够支持更高的并发访问量，确保在业务高峰期系统依然能够稳定运行。通过优化数据库架构和存储方案，可以更有效地利用硬件资源，提高整体性能。采用高可用架构可以确保在单点故障时自动切换到备用系统，保障数据服务的持续可用性。 |  |  |

## 付款方式

若无特殊要求，本合同的付款方式采用分期支付。

1、合同生效之日起30个工作日内，乙方按合同约定入场，甲方需支付给乙方合同金额60%，金额为（大写）： XXX元（小写：￥XXX元）人民币。2、项目上线后，投入运行期满180天，并且医院验收合格后在30个工作日内支付给乙方合同金额40%的款项，金额为（大写）：XXX元（小写：￥XXX 元）人民币。

## 服务内容要求

中标方需满足院方参评国家电子病历应用分级评价五级的最新要求（包括电子病历评级名称或内容更新）及互联互通四级甲等对本项目的评审要求，持续为医院获评电子病历五级的最新要求（包括电子病历评级名称或内容更新）及互联互通四级甲等评审提供服务，开放接口，此项目为满足电子病历应用水平分级评价五级的最新要求（包括电子病历评级名称或内容更新）及互联互通四级甲等评测通过所需的接口改造由中标方承担。中标方需提供可能需要的各软件系统之间的数据接口和安装调试服务。

中标方需满足等级测评、密码评测、个人信息保护、数据安全等与本项目相关的国家最新的网络安全要求，满足国家等级医院评审的最新要求（包括电子病历评级名称或内容更新）针对本项目的相关要求。

在质保期内，所有以上标准或规范遇政策性调整时，执行最新标准或规范。

为保证信息系统数据的互联互通，中标方需承担本项目与（包含但不限于：HIS、EMR、LIS、PACS、掌医、银医自助等软件及设备）所需的所有接口改造，并提供可能需要的各软件系统之间的数据接口和安装调试服务。

中标方提供的所有软件为当前最新版本，合同执行期间内有新版本时，中标方负责升级。如上级管理部门有要求接入其他相关软件系统，中标方及时负责提供相关软件接口，并协助采购方完成接入和联网工作。

所有功能支持项视为此项目中支持并实现，如不满足则不予验收。

## 人员服务团队：

中标方应按采购文件的要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。其中须指定人员作为本服务项目团队的负责人。

如中标方服务人员不能满足要求，招标方有权要求中标方增加或更换服务人员，中标方应无条件配合。

为确保中标方提供及时有效的技术服务，要求中标方具有良好的本地服务能力，本地服务团队技术成员人员数量不得少于5人，同时配备二线服务团队不少于3人。为本项目提供稳定的实施团队，成员涵盖项目管理、实施等人员，团队成员须为中标方正式在册的技术人员，不得使用挂靠人员。团队至少应具有网络认证工程师1名；服务器存储工程师2名；数据库工程师2名。

服务人员具有较强的沟通能力和协调能力、掌握的信息系统的知识比较全面扎实，熟练掌握网络系统、服务器系统、存储系统、数据库系统的运维技术，精通windows、linux等服务器系统的操作维护，熟练调试主流品牌厂家的网络设备、安全设备。

投标方需提供为招标方提供服务人员的清单，如中标方提供服务人员必须与投标清单相符合，如不符合视为违约。

注：所有项目服务人员（项目人员及二线专家团队）证书不得复用。本地服务团队服务人员应提供相关个人资格证书扫描件、投标人为其缴纳的近三个月社保缴费证明资料。所有证明材料加盖原厂公章，证明材料不全或不符合要求的，评审时不予认可。

## 验收标准：

1）中标方与招标方联合组成验收小组并且由双方的部分技术骨干参与验收过程。

2）招标方按照合同约定的采购内容，在项目完工当月，按合同内容并根据中标方提交的各项工作记录进行验收。

3）中标方完成技术服务工作的形式：电话服务、微信服务、远程服务、现场服务、应急服务等。

4）技术服务工作成果的验收方法：中标方向招标方定期和不定期提交的各类工作记录、文档，需要双方签字的必须有签字记录以及中标方在服务完成的各项工作记录及交付资料；系统上线稳定运行，且数据准确，性能良好，未发生故障、数据错误和操作延迟等现象。设计方案、实施方案、操作说明、用户手册等技术文档齐全。

5）验收地点：由招标方指定。

## 质量保证（产品质保期）：

1、验收合格后，本项目合同范围内软硬件需提供3年免费质保服务；项目实施期间及质保期内，中标方承诺对招标方提供全年7天24小时服务，并在接到招标方通知后30分钟内到达现场快速解决问题，对出现的较大的问题，解决时间不超过2小时。如中标方未按时到场或未按时解决问题招标方有权进行考核并不予验收。

| 故障级别 | 故障级别说明 | 电话响应时间 | 现场响应 时间 | 恢复使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 系统宕机或关键部件故障，系统降级运行，系统虽然功能正常，但正常性能受到重大影响不能提供正常服务。 | 5分钟 | 如果需要现场，30分钟 | 1小时恢复系统正常运行。 |
| II | 某个部件报错，但系统运行不受影响。 | 10分钟 | 如果需要现场，30分钟 | 申请停机时间后，2小时恢复系统正常运行。 |
| III | 一般报警信息，对系统正常运行没有影响；系统参数调整等。 | 15分钟 | 如果需要现场，2小时 | 申请停机时间后，4小时恢复系统正常运行。 |

2、中标方应根据项目内容及理解，提供项目详尽的实施方案和进度表。实施方案内容大致包括：

组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工等。制定具体的实施流程、实施内容。

项目实施人员要求：为本项目提供稳定的实施团队，成员涵盖项目管理、开发、实施等人员，团队成员须为中标方正式在册的技术人员，不得使用挂靠人员；

3、应明确提供项目团队及实施人员的基本信息、资质、项目经验等信息，经过双方认可的供应商项目团队人员具体信息将作为合同附件留存，如中途出现项目人员变动，项目负责人必须提前告知用户，在征得用户书面同意的前提下，再进行人员调岗，并确保调岗后的人员有能力胜任工作岗位，保证项目进度和质量，如中标方出现擅自更换实施人员、施工人员擅自离开施工现场、无正当理由不能按照中标方要求撤换实施人员的一种或几种行为，招标方有权进行考核，具体金额参考违约责任。

4、如中标方接到招标方上门维护服务和其他技术支持服务通知时，中标方不能在24小时到现场维护和服务或虽到达现场却不进行维护和服务或处理不了问题故障的，招标方有权在告知中标方的情况下聘请第三方进行维修和提供服务，由此产生的第三方维护服务费用由中标方承担。

5、中标方应当制定完善的数据和应用迁移方案,并能提供良好的回退措施,使得业务系统在切换时能够平稳,对医院业务开展的影响降到最低,并确保数据的完整性。

6、在项目实施过程中,中标方必须保证招标方数据的安全,采购方应配合中标方进行数据安全验证，承担由于操作或安全等问题造成招标方系统不能正常运转或数据丢失，造成招标方损失的，承担全部赔偿责任，如为采购方原因操作的中标方不承担相应责任。

7、质量技术标准及损害赔偿：

产品质量标准：货物的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和中标方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

中标方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

中标方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内中标方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合招标方要求。否则按中标方构成违约责任处理。

货物在保修期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，中标方负责更换同类新的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的保修期，由此产生的一切费用由中标方承担。

如因为中标方设备质量原因，导致招标方损失，中标方应按照实际损失予以赔偿。

## 其他

（一）中标方和采购方在合同签署页预留的电话号码、通讯地址、通讯邮箱、微信等预留联系方式，任一方向该预留联系方式采取短信或微信、电子邮箱向对方发出相关通知或按照通讯地址邮寄送达相关通知事项，自发出之日起即视为已向对方进行送达，任一方更换电话号码、微信或通讯地址或通讯邮箱应事先以书面形式告知对方，否则原号码、微信、通讯地址、通讯邮箱仍然具有送达的效力。

（二）协议未尽事宜，由中标方和采购方协商后产生书面文件，作为签订合同的补充条款，具备与签订合同等法律效力。

（三）对签订合同内容的任何修改和变更用书面形式，并经双方签字确认后生效。

（四）签订合同为双方唯一的正式协议，其他任何方案、口头说明及与本项目有关的信函、传真等，均以签订合同为准。

（五）中标方及中标方工作人员遵守国家、新疆维吾尔自治区关于互联网络及设备的相关管理规定以及采购方的管理规定和安全规范，中标方需协助采购方完成此项目软件系统及相关操作硬件（包括操作系统、数据库、中间件、应用等）的安全加固工作。

（六）在项目实施过程中,中标方必须保证采购方数据的安全,承担由于操作或安全等问题造成采购方系统不能正常运转或数据丢失,并承担相应赔偿责任。

（七）中标方保证，于合同签订时及履行过程中持续具备开展合同项下技术支持工作所必须的一切合法有效的主体资格、业务资质。否则，采购方有权解除合同，并追究中标方相应违约责任。

（八）中标方保证，严格按照国家法律法规规定要求以及合同约定开展技术服务工作。如发现中标方未能按时、按质、按量提供服务的，采购方有权提出限期整改的要求，整改期届满而整改仍未能通过的，采购方有权解除合同，并要求中标方承担相应违约责任。

（九）中标方保证，严格履行合同项下技术服务工作。

## 知识产权保护

（一）中标方保证在提供产品和服务过程中，不存在侵犯第三方专利权、商标权、著作权等知识产权的行为，在涉及到第三方知识产权使用时，中标方通过转让获得了所有权或者获得了所有权人或其他权利人的合法授权。中标方须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标方负责，采购方不承担任何责任。

（二）中标方基于合同提供给采购方的产品、文档、方案等全部资料的知识产权归中标方独自享有，并不因合同的签署而发生任何转让、转移或共有。采购方不拥有中标方产品的任何知识产权，包括但不限于源代码、目标代码、程序执行代码、技术方案、软件程序、说明文件、规格说明、需求说明、产品销售收入、培训文档资料等方面；采购方同意在任何情况下都不侵犯中标方的上述知识产权，也不进行任何其他侵犯中标方知识产权的行为。

（三）采购方承认中标方拥有由中标方生产或出售的产品所有的全部商标。未经中标方书面同意，采购方不得使用中标方的任何商标、商号或任何相仿或变化的商标、商号等文件和信息，也不得使用与之相关的任何标识或图像。采购方不得设法注册或声称对这类商标、文字或名称（包括英特网域名）拥有任何权利。

（四）中标方应保证采购方在使用、接受合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标方负全部责任。

## 违约责任：

如中标商出现下述违约情形，按照合同条款中招标方要求执行。

1.对于中标方在任一阶段工作的延误的；

2.中标方未按照合同约定向招标方提供服务的，包括但不限于：电话无人回应、提供服务不及时、不能按时解决问题、提供服务不符合双方约定、派遣工程师不具备资质等情形；

3.如中标方未按合同约定履行合同义务，由招标方根据实际情况确定中标方的行为是否属于根本违约。出现根本违约的情形的；

4.中标方在为招标方提供系统维护等服务时，应当确保不会影响招标方其他系统、设备的正常运行，如因此造成招标方其他系统、软件、设备无法运营或发生断电、断网等情形的，中标方应当全额赔偿招标方的损失，该损失包括但不限于：修理、重做、更换、重新调试的相关费用，财产和权益的直接减少，财产权益应当增加而未能增加的部分，数据丢失重新补录的时间和人力损失，为维权而产生的诉讼、仲裁、调查取证费用、差旅费、律师费等。

5.如发生招标方存储数据丢失的，如中标方不能证明系招标方原因所致，则中标方应当承担数据丢失的责任，除全额退回已收取的存储对应的费用外，还应承担因此给招标方造成的全部损失，包括但不限于：数据丢失后恢复所需的费用，为避免损失扩大支出的费用，丢失后补录数据产生的人工和相关材料等费用，以及预期可得收益等。投标人需承担由系统原因造成的所有损失。

6.对于中标方依据合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，招标方均有权依据合同规定从应支付中标方的款项中扣除。

7.合同履行过程中，如中标方发生以下任一情形的，采购方有权解除合同：

（1）被行政机关纳入“严重违法失信”名单；

（2）被人民法院纳入“失信被执行人”名单；

（3）被招标方（含招标方上级单位）纳入违规失信合作商名单；

（4）如存在网络和信息安全违法、违规行为的,包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚，被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名单、失信名单等;

（5）其他相关法律法规规定或有权机关认定的违法失信情形，以及可能导致合同履行风险或侵害招标方合法权益或声誉的违规失信情形。

如采购方出现下述违约情形，按照合同条款中招标方要求执行。

1.采购方未按约定给中标方付款。

2.采购方未给中标方提供实施环境

3.采购方未给中标方提供协调、配合工作的。

## 违约处理

（一）采购方有权对中标方不履行协议条款的行为向有关部门投诉。

（二）中标方违反以上服务承诺时，在接到采购方投诉后，维护部门立即采取补救措施，并给用户满意答复。

（三）中标方在确认违反了服务承诺，并给采购方造成了实际损失，应该给采购方以适当的经济补偿；补偿标准不超过采购方所提供的服务价格。

（四）如发生采购方存储数据丢失的，如中标方不能证明系采购方原因所致，则中标方应当承担数据丢失的责任，除全额退回已收取的存储对应的费用外，还应承担因此给采购方造成的全部损失，包括但不限于：数据丢失后恢复所需的费用，为避免损失扩大支出的费用，丢失后补录数据产生的人工和相关材料等费用，以及预期可得收益等。

（五）对于中标方依据合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，采购方均有权依据合同规定从应支付中标方的款项中扣除。

（六）合同履行过程中，如中标方发生以下（包括但不限于）任一情形的，采购方有权视情节严重程度采取中止或终止履行合同、解除合同等措施并不承担违约责任。如该情形导致第三方向采购方提出法律或行政程序，中标方应负责解决。如该情形给采购方造成损失或导致采购方因此向第三方承担责任的，中标方应承担因此给采购方造成的全部损失包括采购方向第三方承担赔偿的全部金额、采购方处理纠纷的费用等。

1.被行政机关纳入“严重违法失信”名单；

2.被人民法院纳入“失信被执行人”名单；

3.被采购方（含采购方上级单位）纳入违规失信合作商名单；

4.如存在网络和信息安全违法、违规行为的,包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚，被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名单、失信名单等;

5.其他相关法律法规规定或有权机关认定的违法失信情形，以及可能导致合同履行风险或侵害采购方合法权益或声誉的违规失信情形。

（七）中标方依据合同约定应当承担的各项违约金和损失赔偿，采购方均有权从应支付中标方的款项中扣除。

## 人身安全和亲自履约

（一）中标方工作人员在采购方提供服务期间应遵守采购方的各项规章制度，如在采购方服务期间发生受伤的，由中标方自行承担全部责任。如因中标方工作人员造成采购方人员或第三方人身或财产受损的，由中标方承担全部赔偿责任。

（二）在合同有效期内，中标方必须亲自履行采购方委托的服务内容，未征得采购方的书面同意，不得将其在合同项下的服务项目部分或全部转让给任何其它方执行。中标方须派遣中标方人员完成项目，不得租借相关项目执行人员。

## 合同的修改

合同在履行过程中，如果有一方认为需要修改，需向另一方提出书面的修改建议和理由，经双方协商同意后，才能形成合同的补充协议，如果双方未达成新的修改意见，则原来的合同继续有效。合同的修改必须书面达成且经双方盖章签署后才能生效。

## 合同争议解决方式

双方在执行合同过程中如发生争议，应友好协商解决，经协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院提起诉讼。

## 地址与送达

合同所列住所、联系方式是双方确定的作为合同项下合同履行、争议解决方式条款中所涉仲裁法律文书的送达地址和联系方式。

合同履行过程中送达的文书包括但不限于商业函件、开庭传票、开庭通知书、证据、判决书、裁定书、裁决书、调解书、执行裁定书等。

双方确认：上述送达地址和电子邮箱适用于合同履行完毕或争议经或仲裁、一审、二审、再审、执行阶段，至案件执行程序终结时止。

任何一方发生地址、接收人变动的，应书面向对方送达并获得对方书面确认，否则不发生送达地址、接收人变动的效力；向合同约定地址送达导致诉讼仲裁文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

## 合同生效及终止

（一）合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

（二）合同未尽事宜双方可以签订书面补充协议，所有与合同有关的补充协议及附件经双方盖章确认后将作为合同的补充，与合同具有同等效力。

（三）合同一式陆份，采购方执肆份，中标方执贰份，具有同等法律效力。

（四）合同经双方盖章后开始生效。

## 保密条款

（一）采购方不能利用接触中标方技术信息的便利条件，自己或提供便利对中标方的“产品软件部分”进行反向工程（reverse engineer）、反编译（decompile）或反汇编（disassemble）。

（二）中标方和采购方均对合同履行过程中知悉的对方的保密信息负有保密义务，所述保密信息为中标方和采购方合作过程中涉及的双方所有资料、商业秘密或其他信息，包括但不限于合同的签订、合同所有条款、现在或计划、规划的产品、样品、模板、设备、算法、软件程序、界面、技术资料、说明书、各方的业务规划与计划、定价政策、渠道信息、采购方数据、经营业绩、财务数据、管理制度等。未经对方书面同意，均不得将相互提供的保密信息和商谈内容故意或过失地向合同签订方以外的任何第三方进行任何形式的泄露、给予或转让。为推进双方的合作事项而必须向合同签订方以外的任何第三方进行信息交换或征求意见时，甲、乙双方都要经双方书面许可并以维护签订协议的另一方的利益为原则。

（三）没有另一方的书面同意，不得直接或间接地通过自己或通过其联营公司同任何与另一方相关的客户、供货商就此处或他处规定的机密信息进行接触。

（四）在任何情形下，合同中所规定的保密义务应永久持续有效，并不受合同之解除、终止等原因失效。合同有效期内及期满或终止后，任何一方仍需遵守合同之保密条款和履行其保密义务，直到对方同意其解除此项义务，或事实上不会因为违反合同的保密条款而给对方造成任何形式的损害时为止。任何一方违反本保密条款给对方造成损失的，违约方均应赔偿守约方由此遭受的一切直接及间接损失。

（五）中标方可仅为合同目的向其确有知悉必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

（六）中标方仅得为履行合同之目的对保密资料进行复制。中标方不得以任何方式（包括但不限于硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘）留存保密资料（包括但不限于素材、半成品、成品）。中标方应当在完成委托事项或合同终止或解除后5日内，将保密资料原件全部返还采购方，并销毁所有复制件。中标方应当妥善保存保密资料，并对保密资料在中标方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成采购方损失的，中标方应负责赔偿给采购方造成的一切直接及间接损失。

- 评审内容

一、投标文件资格审查

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明 | （1）投标人是企业的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照” 或“营业执照”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）复印件需加盖投标单位公章。 |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）提供会计师事务所出具的2023年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明； （2）复印件加盖投标单位公章。 |  |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺书。 |  |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 提供开标前六个月内任意一个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件或免缴纳证明复印件； - 提供开标前六个月内任意一个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件或免缴纳证明复印件； - （3）复印件需加盖投标单位公章。 |  |  |  |
| 5 | 投标人声明函 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件； 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的声明函原件。 |  |  |  |
| 6 | 信用信息查询 | 投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以代理机构查询结果为准） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

说明：以上资格证明材料均须在投标文件中提供，缺项将被拒绝。

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件的规定提交投标保证金的； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书及法定代表人身份证明书； |  |  |  |
| 3 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 4 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 5 | 交货期满足招标文件规定； |  |  |  |
| 6 | 投标报价（包括投标总报价及分项投标报价）均未超过预算金额或者最高限价的，且只有一个有效报价，不接受有选择性的报价； |  |  |  |
| 7 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 8 | 符合招标文件中规定的实质性要求的； |  |  |  |
| 9 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
| 10 | 投标人名称或组织结构与购买招标文件时是否一致且未一致时提供有效证明的； |  |  |  |
| 11 | 投标内容的技术服务等满足招标文件中的相关要求。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

- 评分标准

报价部分

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济分 | 30分 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% |

商务，技术部分

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 业绩 | 6分 | 投标人提供2021年9月-至今系统改造相关项目业绩证明，每提供一个有效业绩得2分，最多得6分；无业绩者0分。（须提供中标通知书或合同复印件加盖本单位公章）。 |
|  | 投标人履约能力 保障 | 3分 | 国家信息技术服务行业维护标准（ITSS）三级及以上（含三级）资质得3分，三级以下得1分，不提供不得分。 |
|  | 采购需求响应情况 | 21分 | 要求设备选用主流、成熟、可靠性高的品牌和机型，以保障系统的安全、稳定性。所投产品功能及配置完全满足招标文件技术要求，提供相关证明材料，得满分21分。 如果产品功能或配置有负偏离，则在满分21分的基础上，按照如下原则进行打分： 1、标▲项参数为关键技术指标，每项负偏离减2分； 2、未标▲项参数为一般技术指标，每项负偏离减1分； 3、20分减完为止。 |
|  | 实施方案 | 8分 | 针对客户现场实际情况提出具备可行性及完善性的实施方案，包括但不限于①网络优化、②业务改造迁移、③存储扩容、④业务备份等方案进行综合评审。所有要素齐全且完全满足项目要求得8分；每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：与本项目采购标的无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的相关规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不清晰、可行性低、只有简单描述无实质性内容） |
|  | 交付能力 | 20分 | 1.具有虚拟化合作伙伴认证证书的2分，不提供不得分。 2.项目实施人员具备（须提交开标前近六个月内至少一个月社保证明）： 3.具备项目管理类专业资格认证得3分，最多得3分； 4.具备网络级专业资格认证，每个认证证书得2分，最多得4分； 5.具备虚拟化专业资格认证证书，每个认证证书得2分，最多2分； 6.具备安全注册信息安全专业人员认证证书，每提供一个得2分，最多得2分； 7.具备信息安全风险评估专业认证证书，每提供一个得2分，最多得2分； 8.操作系统专业认证每个认证得1分，最多得1分； 9.具备数据库类专业资格认证证书，每提供一个得1分，最多得2分； 10.具备容灾备份软件认证，每提供一个得1分，最多得2分； |
|  | 数据安全保障证明 | 6分 | 具有专业数据恢复人员，取得数据恢复工程师认证证书每1人得1分，最多得2分，不提供不得分；（须提交开标前近六个月内至少一个月社保证明） 提供磁盘整列或虚拟化环境下数据恢复相关案例证明，须提交合同或经用户确认的服务清单原件以及其他用户证明材料原件，每例得0.5分，最多得4分，不提供不得分。 |
|  | 售后服务 | 6分 | 根据①服务响应、②服务体系、③应急处置等内容进行综合评审。所有要素齐全且完全满足项目要求得6分；每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：与本项目采购标的无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的相关规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不清晰、可行性低、只有简单描述无实质性内容） |

计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如投标人为代理商要求所投产品制造厂家同时满足上述条件。

需将中小企业制造的货物在 “投标分项报价表”中单独报价。

2. 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 5%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：详见评分标准。

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

# 第六章 合同条款

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第七章  投标文件格式

正本/副本

乌鲁木齐市妇幼保健院HIS、EMR基础架构改造升级项目

投 标 文 件

（项目编号：XJTQ-2024-048）

投标单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

二O二四年   月   日

第一部分  资格证明文件

1 有效的企业法人营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（复印件须加盖投标单位公章）；

2 供应商须提供（2023年度）完整的财务审计报告复印件，并加盖供应商公章。如供应商无法提供（2023年度）财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

3）银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前3个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自制须加盖投标人公章）

4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

投标人应提供开标前六个月内任意一个月依法纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份算起。

5 供应商声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称：（加盖公章）

授权委托代表人(签字)：

日    期：   年 月 日

6 信用信息查询

第二部分  商务及技术文件

附表一

投标函

乌鲁木齐市妇幼保健院：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物，同时负责运输、包装、运杂保险、装卸、安装、售后服务等，总价格及明细见《投标分项报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务，并免费提供       年的质保。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日

起    个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

- 7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳         元的投标保证金。

10、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

11、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日    期 ： 年 月 日

附表二：

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 投标总价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| 总计 | 小写： 大写： |  |  |

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

年   月    日

附表三：

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期： 年 月 日

注：附法定代表人身份证正反面

法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表盖章：

被授权人签字：

公      章：

授权日期：    年   月   日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加投标，可不提供此项证明文件，须提供法定代表人身份证明书。

2、授权书上应当附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印件。

附表四：

投标保证金证明

附表五：

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                        单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品 牌 | 原产地和制造厂家 | 数 量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 存储扩容 |  |  |  | 5块 |  |  |
|  | DMZ区存储 |  |  |  | 1台 |  |  |
|  | DMZ区光纤交换机 |  |  |  | 2台 |  |  |
|  | HIS集群数据库计算资源 |  |  |  | 2台 |  |  |
|  | EMR光纤网卡 |  |  |  | 4张 |  |  |
|  | 数据库备份网卡 |  |  |  | 2张 |  |  |
|  | 集成技术服务 |  |  |  | 1项 |  |  |
|  | 运杂保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写: 大写： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：

年   月    日

注：上述报价包含一切由投标人承担的费用。

附表六：

商务条款偏离表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对包括服务期/交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写，如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称(盖章)：

日   期：  年   月   日

附表七：

投标人基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 本公司所属行业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 近三年财务 简况 | 2021年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2022年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： 2023年度净资产： 资产总额： 营业收入： 利润： |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附表八：

投标人供货业绩一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 合同金额 | 合同内容 | 签约日期 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注 1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。

2.有效业绩证明材料：中标通知书或合同复印件，以合同签订时间为准（以上材料复印件需加盖公章）。

投标人盖章：

授权委托代理人（签字）：

日  期：

附表九：

中小企业声明函（一）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

监狱企业声明函（二）

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企

业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

附表十：

专业技术人员配备表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学专业 | 拟在本项目中 担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料（包括但不限于职称、学历、社保等）。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称(盖章)：

日期： 年  月  日

附表十一：

技术规格偏离表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号（页码） | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对照招标文件技术规格，如实逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

2、招标文件技术参数须在投标技术参数说明文件（检验报告或技术白皮书等证明文件）中体现。

3、投标人不能简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答。应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评审中将不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若投标人仅是简单复制招标文件的技术规格作为投标规格的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标委员会将判定为无效投标。

4、投标人标注的“正偏离”需经评标委员会认可。

5、投标人须如实填写其投标产品的参数和偏离程度，如发现提供不实情况，造成的一切后果由投标人承担。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日      期：

附表十二：

投标人服务承诺及方案

附表十三：

投标人认为需要提供的其它资料