**阿瓦提县多浪乡2025年农村道路以工代赈项目**

**竞争性磋商文件**

**采 购 人：阿瓦提县多浪乡人民政府**

**采购代理机构：阿克苏振霆工程管理服务有限公司**

**项 目 编 号：2024-0663**

**日 期：二〇二四年十一月**

**竞争性磋商文件**

采购项目名称：阿瓦提县多浪乡2025年农村道路以工代赈项目

采购人（公章）：阿瓦提县多浪乡人民政府

法定代表人（签章）：

联系人：赵树宏

联系电话：13139749289

采购代理机构（公章）：阿克苏振霆工程管理服务有限公司

法定代表人（签章）：

联 系 人：吉建中

电 话：19326633890

联系地址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道古勒巴格社区交通路

25号创新创业大厦806号房

二 0 二四年十一月

目 录

[第一章 招标公告 1](#bookmark2)

[第二章 投标人须知 5](#bookmark4)

[第三章 招标书 1](#bookmark6) 1

[第四章 合同主要条款 2](#bookmark8)9

[第五章 采购清单 30](#bookmark9)

[第六章 响应文件格式 3](#bookmark11) 1

**第一章** **磋商公告**

|  |
| --- |
| 项目概况：  阿瓦提县多浪乡2025年农村道路以工代赈项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于 2024年11月18日10:30（北京时间）前提交响应文件。 |

**一、项目基本情况**

项目编号：2024-0663

项目名称：阿瓦提县多浪乡2025年农村道路以工代赈项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）:5697000.00

最高限价（元):5696269.01

采购需求：

标项名称：阿瓦提县多浪乡2025年农村道路以工代赈项目

数量：1

简要规格描述：新建多浪乡水泥路面7.05公里，其中：黄宫巴扎村3公里、黄宫村2.55公里、喀拉塔勒村1.5公里。路基宽4.5/5米，路面宽3.5/4米及配套附属设施。（详见工程量清单及图纸）。

备注：

合同履约期限：标项 1，192日历天（冬休期顺延，具体按签订合同为准）。

本项目（否）接受联合体投标。

**二、** **申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

【标项 1】

（1）供应商应具备独立法人资格、具有有效的公路工程施工总承包三级及以上资质或者同时具备公路路基工程专业承包三级和公路路面专业承包三级及以上资质（含有桥梁的工程项目要求有相应的资质和类似桥梁施工经验）、安全生产许可证。

（2）项目经理须具备公路工程二级(含二级)以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，近6个月内任意一个月有效的社保证明,且未担任其他在施建设项目的项目经理。

（3）供应商不得为“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人 和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府 采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府购活动的供应商（处罚决定规定的 时间和地域范围内），不得为“ 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列 入经营异常名录、严重违法失信名单（黑名单）的供应商。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合 同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项 目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（5）本项目为以工代赈项目，需吸纳当地群众务工人数不少于135人，发放劳务报酬不低于199万元，确保发放劳务报酬占中央预算内资金的比例不低于31.09%，投标人需作出相应承诺。

**三、获取采购文件**

时间：2024年11月05日至2024年11月12日，每天上午 10:00 至 14:00，下午 15:30 至 19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项 目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底 部潜在供应商“获取采购文件 ”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

**四、响应文件提交**

截止时间：2024年11月18日10:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

**五、响应文件开启**

开启时间：2024年11月18日10:30（北京时间）

地点：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右 边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起 3 个工作日。

**七、其他补充事宜**

1、请各供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

2、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用 CA 锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标, 自行承担与投标有关的一 切费用。

3、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并 完成CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等 后果的由供应商自行承担。

4、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下 载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客 户服务热线 95763 进行咨询。

5、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA 锁，电脑须提前配置好浏览 器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“ 电子加密响应文件 ”上传递交至“政 府采购云平台 ”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。

**特别提示：**

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项 目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采 购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估 法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格 得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业 分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础 上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

**八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：阿瓦提县多浪乡人民政府

地 址：阿瓦提县多浪乡人民政府

联系方式：13139749289

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏振霆工程管理服务有限公司

地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道古勒巴格社区交通路25号创新创业大厦806号房

联系方式：19326633890

3.项目联系方式

项目联系人：吉建中

**第二章** **投标人须知**

**一、供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：阿瓦提县多浪乡人民政府  地 址：阿瓦提县多浪乡人民政府  联 系 人：赵树宏  电 话：13139749289 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：阿克苏振霆工程管理服务有限公司  地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道古勒巴格社区交通路25号创新创业大厦806号房  联 系 人： 吉建中  电 话：19326633890 |
| 3 | 采购项目名称 | 阿瓦提县多浪乡2025年农村道路以工代赈项目 |
| 4 | 采购文件编号 | 2024-0663 |
| 5 | 资金来源 | 中央预算内资金 |
| 6 | 最高限价 | 5696269.01元 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标报价 | 不得超过磋商文件中规定的最高限价。本项目采用二轮报价，即标书 内报价为第一轮报价，现场报价为第二轮报价。 |
| 10 | 工期 | 192日历天（冬休期顺延，具体按签订合同为准） |
| 11 | 联合体投标 | 不允许联合体参加磋商 |
| 12 | 供应商提出问题 的截止时间 | 若有疑问，请于磋商文件规定的磋商截止时间 3日前将问题以书面形 式提交招标代理人 |
| 13 | 采购人说明澄清的 时间 | 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间  磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同采购公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | 分包 | 本项目不允许分包和转包 |
| 15 | 构成磋商文件的 其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分 |
| 16 | 投标截止时间 | 2024年11月18日10:30（北京时间） |
| 17 | 磋商有效期 | 磋商截止之日起 60日历天 |
| 18 | 磋商保证金 | 投标保证金金额：¥100000.00元（大写：壹拾万元整）  投标保证金提交形式：  （1）支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。  （2）从企业账户缴纳至以下账户，须在投标截止时间前到账。  公司名称：阿克苏振霆工程管理服务有限公司  开户银行：中国工商银行股份有限公司阿克苏国泰路支行  帐 号：3014020009200067112  供应商按上述形式提交投标保证金的，请保留好打款凭证，不得以个人形式缴纳。采用支票形式的，供应商应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。 |
| 19 | 备选方案 | 不接受备选方案和多个报价 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由 5人构成，其中采购人代表 0 人（应当具备评标专家 相应的或者类似的条件），专家 5 人；  评标专家确定方式：从政府采购专家库随机抽取 评标委员会推荐中标候选人的人数： 5 人  是否授权评标委员会确定中标人：否 |
| 21 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：本项目专门面向中小企业。  3.本项目的特定资格要求： 【标项 1】  （1）具备有效的公路工程施工总承包三级及以上资质或者同时具备  公路路基工程专业承包三级和公路路面专业承包三级及以上资质（含有桥梁的工程项目要求有相应的资质和类似桥梁施工经验）、安全生产许可证。  （2）项目经理须具备公路工程二级(含二级)以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，近6个月内任意一个月有效的社保证明,且未担任其他在施建设项目的项目经理。  （3）供应商不得为“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn） 中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内 ），不得为“ 国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）”列入经营异常名录、严重违法失信名单（黑名单）的供应商。  （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检 测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。  （5）本项目为以工代赈项目，需吸纳当地群众务工人数不少于135人，发放劳务报酬不低于199万元，确保发放劳务报酬占中央预算内资金的比例不低于31.09%，投标人需作出相应承诺。 |
| 22 | 响应文件的要求 | 1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取 采购文件，并需要使用CA 锁，在新疆政府采购网--下载专区下载-- 供应商客户端制作投标文件，并生成 JMBS 格式加密文件，在投标截 止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标, 自行承担与投标有 关的一切费用。  2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行 承担。  3、供应商可前往新疆政府采购网  （<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区，下载政府采购云 平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户 端进行响应文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建 议使用WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户 服务热线95763进行咨询。  4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA 锁，电 脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便 开标时在线解密。  5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加 密响应文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”，投标截止时间以后上 传递交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。  6、**评标结束后，各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版响** **应文件递交至采购代理机构处（所产生的的费用投标单位自理）**。 纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件打印生成，应当与电子版 投标文件一致。【1、份数要求：**正本壹份、副本叁份，电子标壹份** **（U** **盘）**。2、装订要求：响应文件商务技术部分装订成一册，响应 文件的装订必须采用死页胶粘本。】 |
| 23 | 递交响应文件地点 | 政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统） |
| 24 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2024 年11月18日10:30（北京时间）  磋商地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统）  备注：供应商需要使用CA 锁，登录政府采购云平台电子投标客户端 制作响应文件，将生成的“JMBS 格式电子加密响应文件 ”上传递交 至“政府采购云平台 ” |
| 25 | 支持中小企业发展 | 根据中华人民共和国财政部、 中华人民共和国工业和信息化部 《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号)文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：在政府采购活动中， 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定 的中小企业扶持政策：  （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业 生产且使用该中小企业商号或者注册商标；  （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为 中小企业；  （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员 为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业 人员。  在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 26 | **是否面向中小企业** **预留采购份额** | □本项目不专门面向中小企业预留采购份额。  ☑本项目专门面向☑中小□小微企业采购。即:提供的货物全部 由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的 中小/小微企业承接  □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预 留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务(或工程) 由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:要求 获得采购合同的投标人将比例100%分包给一家或者多家中小企业, 其中预留给小微企业的比例不低于30 %。 |
| 27 | **所属行业** | **建筑业** |
| 28 | 投标人不得存在下 列情形之一 | （1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；  （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；  （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；  （4）被依法暂停或者取消投标资格；  （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；  （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；  （7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重 违法失信企业名单；  （8）被最高人民法院在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn） 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；  （9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行 贿犯罪行为的；  （10）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。 |
| 29 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 根据“财政部 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》” 第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合 性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应 当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证 明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为 无效投标处理。  评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成 书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务 会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营 业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费 用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。  供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说 明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确 认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供 应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。  供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需 求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等 就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效 书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将 其响应文件作为无效处理。 |
| 30 | 质疑提出与答复 | 一、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己 的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。  供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的 质疑。  二、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质 疑项目采购活动的供应商。  潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提 出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件 公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。  三、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函 应当包括下列内容：  （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；  （二）质疑项目的名称、编号；  （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；  （四）事实依据；  （五）必要的法律依据；  （六）提出质疑的日期。  供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组 织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖 章，并加盖公章。  四、采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内 发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书 面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。  五、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、 采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或 者竞争性磋商小组协助答复质疑。  六、质疑答复应当包括下列内容：  （一）质疑供应商的姓名或者名称； |
|  |  | （二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；  （三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；  （四）告知质疑供应商依法投诉的权利；  （五）质疑答复人名称；  （六）答复质疑的日期。  质疑答复的内容不得涉及商业秘密。  七、采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但 未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质 疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：  （一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续 开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则 应当修改采购文件后重新开展采购活动。  （二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商 符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中 标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当 重新开展采购活动。  质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构 应当将有关情况书面报告本级财政部门。  八、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效 质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：  (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;  (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；  (三)所有质疑事项超过质疑有效期的；  (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；  (五)未按上述规定递交澄清或质疑函的；  (六)其它不符合受理条件的情形。  九、联系方式  递交形式：书面形式，书面形式是指合同书、信件和数据电文(包 括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。  澄清或质疑函递交地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道朝阳 社区解放北路 25 号新雕城市广场 4 号写字楼 21-117 室  联系电话：19326633890  电子邮箱：1114118606@qq.com |
| 31 | 代理费 | 收费标准：按照发改价格〔2015〕299 号通知要求，参照国家计委计 价格〔2002〕1980 号文及发改价格〔2011〕534 号文的标准执行，以 中标基准价计取。  支付方式：由该项目的中标人以现金、 支票、银行汇款的方式一次性付清。 |

**注：投标人须知中若有和前附表不一致时以前附表为准。**

**三、投标须知**

**一、总则**

**1.适用范围**

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次采购项目。

1.2 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条 例》及其他相关法律、法规编制。

**2.合格的供应商**

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力 的在中华人民共和国境内注册的，有承担本次招标采购项目服务能力的及符合条件的法人或其 他组织。

2.2 满足本采购文件第二章“供应商须知前附表 ”中规定的特定资格条件。

2.3 投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录和法律诉讼纠纷，需提供书面声明。

2.4 为保证政府采购活动公平、公正、诚实信用，供应商提供的材料应真实有效，投标文件内 提供书面诚信投标承诺书。

2.5 未保证本次采购活动公平竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为，响应文件内必须提供反商 业贿赂承诺书。

2.6 不符合以上条款规定的投标人，其投标无效。

**3.** **其他要求**

3.1 投标费用

投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 采购进口产品

3.2.1 除供应商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第 4.1 款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足竞争性磋商文件要 求的国内产品参与招标。

3.3 政府采购政策支持

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产 品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优 惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产 品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见供应商须知前附表。

3.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优 惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读 财政部门相关政策规定。

**二、竞争性磋商文件**

**4.** **竞争性磋商文件**

4.1 竞争性磋商文件用以阐明所需货物或服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 竞争性磋商公告

4.1.2 供应商须知

4.1.3 合同条款及格式

4.1.4 采购需求

4.1.5 响应文件格式

4.1.6 其他资料

4.2 投标人应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按 照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其 投标将被拒绝。

**5.** **竞争性磋商文件的澄清和修改**

5.1 采购人如需对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，采购代理机构将在竞争 性磋商文件要求提交响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的投 标人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

**6.** **延长开标时间**

采购人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，采购代理机构将在竞争性磋商文件 要求提交响应文件的截止时间 5 日前，将变更时间书面通知所有获取竞争性磋商文件的供应 商。

**三、响应文件的编制**

**7.** **响应文件的编写**

7.1 投标人应仔细阅读竞争性磋商文件, 了解竞争性磋商文件的要求，并在充分理解竞争性磋 商文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作响应文件。

**8.** **投标的语言及计量单位**

8.1 投标人的响应文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用 中文。如果响应文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应 将其译成中文。

8.2 响应文件中所使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单 位。

**9.** **响应文件构成**

9.1 投标人编写的响应文件应包含以下内容:

9.1.1 资格、资信证明文件(以下文件必须在有效期内)

（1）响应函

（2）报价一览表

（3）报价明细表

（4）法定代表人资格证明书

（5）法定代表人授权书

（6）供应商资格声明

（7）财务状况

（8）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（10）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（12）企业其他信誉情况

（13）中小企业声明函

（14）项目管理、服务及其它人员情况表

（15）近三年同类项目业绩表

（16）商务偏离表

（17）技术偏离表

（18）政府采购诚信承诺书

（19）反商业贿赂承诺书

（20）中标承诺书

（21）采购文件要求提供的其他材料以及供应商认为需要提交的其他材料

（22）施工方案

9.1.2 电子标书

本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA 锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商 客户端制作投标文件，并生成 JMBS 格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。

9.2 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足竞争性磋商文件 实质性要求处理。

**10.投标书格式**

10.1 投标人应按竞争性磋商文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

**11.投标报价**

11.1 投标人应按竞争性磋商文件要求，标明拟提供服务的单价和总价。如单价和总价不符， 以单价累计为准。

11.2 本标针对每种服务只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明。

11.3 投标人应按竞争性磋商文件的要求对有关设计文件、服务的全部内容进行报价。

**12.投标货币**

12.1 本次投标货币为人民币。

**13.证明投标人合格和资格的文件**

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并 作为其响应文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交竞争性磋商文件所要求的资格证明类文件。

**14.证明服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件**

14.1 投标人应提交竞争性磋商文件要求的服务的合格性及符合竞争性磋商文件规定的证明文 件。证明文件可以是图纸和资料等，并作为响应文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读竞争性磋商文件要求的技术规格条款要求，指出自 己提供的服务是否 对竞争性磋商文件做出实质性的响应，并将不能响应之处在竞争性磋商文件所附的“技术规格 偏离表 ”一一列出。否则，将视为投标人同意、确认或接受竞争性磋商文件的全部或相应部分 的要求。

**15.响应文件的有效期**

15.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件从实际开标之日起 30 天内有效。

15.2 在特殊情况下,在原投标有效期届满之前，采购代理机构、采购人可与供应商协商延长响 应文件的有效期，并经投标方确认。

15.3 供应商在投标有效期内撤销响应文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

**16.响应文件的书写要求、标记要求、签署，未按要求编制，响应文件将不能通过符合性检查，** **按重大偏离处理。**

16.1 响应文件须用不褪色的墨水笔书写。

16.2 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或投标人授权代表签章。

16.3 未实质性响应竞争性磋商文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求 填写编制、或者可能导致非唯一理解的响应文件将被拒绝。

16.4 响应文件具有法律效力,若响应文件与采购需求要求不一致，其内容影响成交结果时， 责任由供应商自行承担。

16.5 为了保证响应文件的合法性、安全性和完整性，响应文件必须逐页加盖单位公章。授权 代表须将 “法人授权书 ”（原件）附在响应文件中。

16.6 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处， 必须由响应文件签署人签字或盖章。

16.7 响应文件的份数：详见《供应商须知前附表》。

16.8 投标人可根据投标的具体需要自行编制其它文件纳入投标书中。

16.9 纸质版响应文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的 投标书一律视同活页装订）。

**17.投标保证金（本项目不做要求）**

17.1 投标保证金金额：详见供应商须知前附表规定。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3 投标保证金应用人民币，由投标人按第二章《投标人须知》中明确的银行、帐号等信息， 于开标前缴纳。对未按要求提交投标保证金的投标书，采购代理机构将视为不响应投标而予以 拒绝。

17.4 投标保证金应以前附表要求的方式提交。投标保证金必须从各单位基本账户汇出。本标 不接受银行保函形式的投标保证金。

17.5 中标人的投标保证金自采购合同签定之日起 5 个工作日内不计利息予以退还。

17.6 未中标人的投标保证金， 自中标通知书发出之日起 5 个工作日内不计利息予以退还。

17.7 发生以下情况中标人的投标保证金可能被没收：

17.7.1 未按 28 条规定签定合同；

17.7.2 未按第 31 条有关缴纳中标服务费的规定；

17.7.3 未按竞争性磋商文件要求提交合同履约保证金的。

**四、响应文件的递交**

**18.响应文件递交的格式**

18.1 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加密响应文件 ”上传递交 至“政府采购云平台 ”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。

18.2 未按本须知要求投递响应文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

**19.响应文件递交的截止日期**

19.1 投标人必须在《供应商须知前附表》中规定的时间之前将响应文件送达到规定的地点。

19.2 超过竞争性磋商文件规定的投标截止时间送达的响应文件将不予接受。

**20.响应文件的修改和撤销**

20.1 投标人对其响应文件进行的修改或撤销应以书面形式并在竞争性磋商文件规定的投标 截止时间前送达采购人、采购代理机构手中。

20.2 供应商对响应文件的修改或撤销应按竞争性磋商文件规定进行准备、标注和递交。

20.3 投标截止时间以后，不允许对响应文件进行修改。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至响应文件有效期满前撤销响应文件。

**五、开标**

**21.开标**

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本竞争性磋商文件《供应商须知前附表》中 规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，采购人、监督部门、公证部门的工作人员将对开标会议到场监督。

21.3 开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标。

21.4 唱标完毕后，如果投标人对所唱内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认， 认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人响应文件的组成

部分。

21.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人 员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

**六、评标和定标**

**22.评标原则**

22.1 本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法 实施条例》的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。法 律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据竞 争性磋商文件规定，优先推荐节能、环保产品，优先考虑中小企业。投标人符合规定，获得相 应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

22.3 不徇私情，不明招暗定。

22.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

22.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

22.6 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容， 评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

**23.评标方法**

23.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员 由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人 数的三分之二。

23.2 评标的依据为竞争性磋商文件和响应文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以 任何外部证据作为其评标的依据或标准。

23.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比 较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4 在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒 绝，或者被取消中标资格。

23.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。

23.5.1 初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审的响应文件才可进入详细

评审阶段。

23.5.2 详细评审分为经济报价部分和技术标评审两个部分。

23.6 初步评审

A. 资格性检查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保 证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

B. 符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商 文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应，判定其内容 是否真实可靠，是否满足竞争性磋商文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏 离系指响应文件的有效性、真实性、合同的服务范围和采购需求等内容在实质上与竞争性磋商 文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认 这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与竞争性磋商文件 有重大偏离的响应文件将被拒绝。

具体评审内容系指：

23.6.1 投标人不满足本竞争性磋商文件关于对投标人资格证明文件的规定；

23.6.2 响应文件组成不完整，主要内容未能按竞争性磋商文件规定的内容、格式填写；

23.6.3 响应文件的有效期不满足竞争性磋商文件的规定；

23.6.4 响应文件没有按照规定签章的；

23.6.5 投标代表授权书未能由法定代表人签署；

23.6.6 按照竞争性磋商文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项；

23.6.7 投标报价超过最高限价；

23.6.8 明显不符合竞争性磋商文件关于对招标内容的要求；

23.6.9 响应文件载明的招标项目工期超过竞争性磋商文件规定的期限；

23.6.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

23.6.11 不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求。

23.7 对通过初步评审的响应文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对响 应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

23.7.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.7.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

23.7.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

23.7.4 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需经投标人确 认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.7.5 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或 其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件 的实质性内容。

23.7.6 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之 处而使其投标成为响应性投标。

23.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重 大偏离。

23.8 磋商过程和评标准则

竞争性磋商共有两次报价，二次报价为最终报价，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进 行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商小组要求所有实质性响应的供应 商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终 采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的 响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应 要求的供应商中，按照综合评分由高到低的顺序提出成交候选人，并编写评审报告，将结果通 知所有参加磋商的未成交的供应商；

23.9 通过初步评审及算术性修正的响应文件将进入详细评审阶段。

23.9.1 详细评审中，评标委员会将采用综合评估法中的打分法，以响应文件能最大限度地满 足竞争性磋商文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各响应文件进行评审和打分。

23.9.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对响应文件的评审和 理解进行打分。经济报价权重占30%，技术标权重占 70%。投标人两部分的分值相加，即为该 投标人的评标总得分。

**资格性审查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 评 审 因 素 | 评审标准 | 说明 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本条件 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定。  (一)具有独立承担民事责任的能力；  (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制 度；  (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能 力；  (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记 录；  (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动 中没有重大违法记录；  (六)法律、行政法规规定的其他条件。 | (一)法人或者其他组织的营业执照等证明文 件， 自然人的身份证明；  (二)财务状况报告；提供近三年内任意一个 年度的财务审计报告（包括资产负债表、损益 表及经营状况；新成立的公司提供财务报表并 作出说明）  (三)具备履行合同所必需的设备和专业技术能 力的证明材料；  (四)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材 料；（提供近六个月内任意一个月的缴纳税收 证明及缴纳社会保障资金的证明材料）  (五)参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明；  (六)具备法律、行政法规规定的其他条件的证 明材料。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业。 | 提供《中小企业声明函》 ，格式以采购文件要 求为准。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 本 项 目 的 特 定 资 格 要 求 | （1）具备有效的公路工程施工总承包三级及以上资质或者同时具备公路路基工程专业承包三级和公路路面专业承包三级及以上资质（含有桥梁的工程项目要求有相应的资质和类似桥梁施工经验）、有效的安全生产许可证。  （2）项目经理须具备公路工程二级(含二级)以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，近6个月内任意一个月有效的社保证明,且未担任其他在施建设项目的项目经理。  （3）供应商不得为“信用中国 ”网站  （www.creditchina.gov.cn） 中列入失信被执 行人和重大税收违法案件当事人名单的供应  商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政 部门禁止参加政府购活动的供应商（处罚决定 规定的时间和地域范围内），不得为“ 国家企 业信用信息公示系统  （<http://www.gsxt.gov.cn>） ”列入经营异常 名录、严重违法失信名单（黑名单）的供应商。 （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项 下的政府采购活动。除单一来源采购项目外， 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目 管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参 加该采购项目的其他采购活动。  （5）本项目为以工代赈项目，需吸纳当地群众务工人数不少于135人，发放劳务报酬不低于199万元，确保发放劳务报酬占中央预算内资金的比例不低于31.09%，投标人需作出相应承诺。 | （1）提供有效的公路工程施工总承包三级及以上资质或者同时具备公路路基工程专业承包三级和公路路面专业承包三级及以上资质（含有桥梁的工程项目要求有相应的资质和类似桥梁施工经验）、有效的安全生产许可证；  （2）提供在本单位注册的拟派项目负责人的贰 级以上（含贰级）的公路工程建造师证书、有效的安全生产考核合格证书、社保；且未担任其他在施建设项目的项目经理  （3）未被“信用中国  （WWW.creditchina.gov.cn） ”列入失信被执 行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中 国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”列入政府 采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚 期内的）；未被“ 国家企业信用信息公示系统 （<http://www.gsxt.gov.cn>） ”列入经营异常 名录、严重违法失信名单（黑名单）的供应商。 （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项 下的政府采购活动。除单一来源采购项目外， 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目 管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参 加该采购项目的其他采购活动。  （5）本项目为以工代赈项目，需吸纳当地群众务工人数不少于135人，发放劳务报酬不低于199万元，确保发放劳务报酬占中央预算内资金的比例不低于31.09%，投标人需作出相应承诺 |

**注：未通过资格性审查的其响应文件将按照无效响应处理。**

**符合性审查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | | | |
| 1 | | 投标人满足本竞争性磋商文件关于对投标人资格证明文件的规定； | |
| 2 | | 响应文件组成完整，主要内容按竞争性磋商文件规定的内容、格式填写； | |
| 3 | | 响应文件的有效期满足竞争性磋商文件的规定； | |
| 4 | | 响应文件按照规定签章的； | |
| 5 | | 投标代表授权书由法定代表人签署； | |
| 6 | | 按照竞争性磋商文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项； | |
| 7 | | 投标报价未超过最高限价； | |
| 8 | | 符合竞争性磋商文件关于对招标内容的要求； | |
| 9 | | 响应文件载明的招标项目工期未超过竞争性磋商文件规定的期限； | |
| 10 | | 响应文件含有采购人能接受的附加条件； | |
| 11 | | 符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求。 | |
| 注：未通过符合性审查的其响应文件将按照无效响应处理。 | | |

**技术评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 考核项目 | 分数 | 评分标准 |
| 技术部分 70 分 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织  （30分） | 内容完整性和编制水平  (15分) | 具有①施工组织包含施工条件、②主体工程施工、③施工交通运输、④施工工厂设施、⑤施工总布置及施工总进度内容。以上内容每项 0-3分，评委根据具体内容进行赋分，满分15分，未提供不得分。 |
| 施工方案与技术难点重点  （15分） | ①对项目技术难点及施工重点难点进行分析，制定相应解决方案，切合项目实际情况，能完全有效的解决项目难点、重点问题；②符合项目情况，充分考虑施工地点，周围环境，地理位置，完全满足项目服务要求；③施工设备满足实际施工要求、设备投入充足，劳动力计划满足工期要求及施工要求；④确保工程质量、安全措施的举措；⑤平面布置可行，不会造成施工现场混乱。  以上内容每项 0-3 分，评委根据具体内容进行赋分，满分15分，未提供不得分。 |
| 2 | 管理措施  （28分） | 质量管理体系与措施  （6分） | 针对工程的质量管理及质量保证措施方面的论述:  具体提供施工质量①控制方案，②对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方法，每项3分，共6分，评委根据具体内容进行赋分，未提供不得分。 |
| 安全管理体系与措施  （8分） | 针对工程施工安全及文明施工措施的论述:  ①管理措施规范、②规章制度完善、③安全保护方法明确、④措施（含风险管理）具体可行，每项2分，共8分，评委根据具体内容进行赋分。未提供不得分。 |
| 工程进度计划与措施  （6分） | 针对工程进度计划与磋商的论述：  ①工程施工流程、②进度计划横道图（或网络图）中的关键线路以及措施,每项3分，共6分，评委根据具体内容进行赋分，未提供不得分。 |
| 资源配备计划  （8） | 在确保工程质量前提下，有①降低成本、②缩短工期、③减轻劳动强度、④提高进度。每项2分，共8分，评委根据具体内容进行赋分，未提供不得分。 |
| 3 | 施工主要人员任 职资格及其他主要人员配置情况  (12分) | | （1）项目总工：具有公路工程专业工程师以上（含工程师）职称、持有有效的安全生产考核合格证书（B 类）2分；（2）道路、路面工程师：具有助理工程师及以上（含助理工程师）职称2分；（3）结构工程师：具有助理工程师及以上（含助理工程师）职称2分；（4）试验工程师：具有助理工程师及以上（含助理工程师）职称2分；（5）专职安全员：安全员必须持有安全员上岗证（C 类）；2分。（6）除满足本项目基本人员条件外，每多增加一个道路、路面工程师、结构工程师或试验工程师得1分，最多2分； |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审 指标 | 评分标准 | 分值 范围 |
| 1 | 投标 报价 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 满分,其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（投 标基准价/投标报价） × 100×30% | 30 |

**报价评审表**

23.9.3 各评标委员会成员对每个投标人的经济报价和技术标的打分合计即为该投标人的评 标总得分。

计算公式为：总评标得分=F1+F2

其中：F1、F2 分别为经济报价、技术标得分

23.9.4 评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的：分值汇总计算错误的；分项评分 超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分 畸高、畸低的。评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：评标报告签署后， 采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重 新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

23.9.5 评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到 高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标 人将成为中标候选人。

23.9.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作 出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意 评标报告。

**24.** **响应文件的澄清**

24.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其 授权的代表签字。

24.3 投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内 容。

24.4 投标人的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

**25.中标人的确定**

25.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中 按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性磋商 文件规定的方式确定中标人；竞争性磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人， 又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.3 评标委员会按照竞争性磋商文件的评标办法负责向采购人推荐中标候选人。评标委员会 有权推荐一家或一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成 员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

25.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排 序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

**26.中标通知**

26.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

26.2 对于所有投标人的响应文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

**27.拒绝某些或所有投标的权力。**

27.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行 为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

**七、授予合同**

**28.签订合同**

28.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签订一般 在《中标通知书》发出后 30 天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

28.2 合同签订后，中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同， 并且不退还中标人的投标保证金。

28.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在响 应文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

28.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其 他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

28.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

**29.合同的组成**

29.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1 竞争性磋商文件及其附件、澄清文件；

29.1.2 中标的响应文件及其他附件；

29.1.3 经确认的答疑记录；

29.1.4 中标通知书。

**八、其他事项**

**30.** **中标服务费**

30.1 应按本竞争性磋商文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后 3 天内，向采购代理 机构支付中标服务费。

30.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

**31.参与本次招标的投标供应商必须有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进** **行答疑。**

**32.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

32.1 不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

32.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.3 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4 不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.5 不同投标人的响应文件相互混装；

32.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**第四章** **合同条款**

（此合同为格式范本，最终合同以双方协商为准）

**第一节** **通用合同条款**

通用合同通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设 工程施工合同（示范文本）的通知 ”中《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）第二部分“通 用合同条款 ”。

**第二节** **专用合同条款**

**1.** **一般约定**

1.1 词语定义

1.1.1 合同

<1.1.1.10> 其他合同文件包括： 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方 <1.1.2.4> 监理人：

名 称 ： ； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ；

通信地址： 。 <1.1.2.5> 设计人：

名 称 ： ； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

<1.1.3.7> 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。

<1.1.3.9> 永久占地包括： 。

<1.1.3.10> 临时占地包括： 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： ； 发包人提供国外标准、规范的份数： ； 发包人提供国外标准、规范的名称： 。

1.4.3 发包人对工程的报价函准和功能要求的特殊要求：

。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： ； 发包人向承包人提供图纸的数量： ； 发包人向承包人提供图纸的内容： 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： ； 承包人提供的文件的期限为： ； 承包人提供的文件的数量为： ； 承包人提供的文件的形式为： ；

发包人审批承包人文件的期限： 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指 令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ； 发包人指定的接收人为： 。 承包人接收文件的地点： ； 承包人指定的接收人为： 。 监理人接收文件的地点： ； 监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约 定： 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范 以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归

属： 。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

1.11.4 承 包 人在施 工 过程 中所采用的 专利 、专有技术 、技术秘 密 的使用费 的承 担 方 式： 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。 允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。

**2.** **发包人**

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名 ： ； 身份证号： ； 职 务 ： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 。 发包人是否提供支付担保： 。 发包人提供支付担保的形式： 。

**3.** **承包人**

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 。 承包人需要提交的竣工资料套数： 。 承包人提交的竣工资料的费用承担： 。 承包人提交的竣工资料移交时间： 。 承包人提交的竣工资料形式要求： 。

（6）承包人应履行的其他义务： 。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓 名 ： ； 身份证号： ； 建造师执业资格等级： ； 建造师注册证书号： ； 建造师执业印章号： ； 安全生产考核合格证书号： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： ；

承 包 人 对 项 目 负 责 人 的 授 权 范 围 如

下： 。 关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 。

承 包 人 未 提 交劳 动 合 同 ， 以 及 没 有为 项 目 负 责 人 缴 纳 社 会 保险 证 明 的 违 约 责 任： 。

项 目 负 责 人 未 经 批 准 ， 擅 自 离 开 施 工 现 场 的 违 约 责 任： 。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：

。

3.2.4 承 包 人 无 正 当 理 由 拒 绝 更 换 项 目 负 责 人 的 违 约 责 任： 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承 包 人 提 交 项 目 管 理 机 构 及 施 工 现 场 管 理 人 员 安 排 报 告 的 期 限： 。

3.3.3 承 包 人 无 正 当 理 由 拒 绝 撤 换 主 要 施 工 管 理 人 员 的 违 约 责 任： 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。

3.3.5 承 包 人 擅 自 更 换 主 要 施 工 管 理 人 员 的 违 约 责 任： 。

承 包 人 主 要 施 工 管 理 人 员 擅 自 离 开 施 工 现 场 的 违 约 责 任： 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 。 主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 。 其他关于分包的约定：

。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承 包 人 负 责 照 管 工 程 及 工 程 相 关 的 材 料 、 工 程 设 备 的 起 始 时 间： 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

。

**4.** **监理人**

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 。 关于监理人的监理权限： 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名 ： ； 职 务 ： ； 监理工程师执业资格证书号： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： ； 关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确 定：

（1） ；

（2） ； （3） 。

**5.** **工程质量**

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

。

关于工程奖项的约定：

。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 小时。

**6.** **安全文明施工与环境保护**

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

。

**7.** **工期和进度**

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期

限： 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期

限： 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人 有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期 限： 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： （1） ； （2） ； （3） 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 。

**8.** **材料与设备**

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：

。

**9.** **试验与检验**

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

。

施工现场需要配备的试验设备：

。

施工现场需要具备的其他试验条件：

。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

。

**10.** **变更**

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 。 发包人审批承包人合理化建议的期限： 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额 为：

。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

**11.** **价格调整**

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 。 因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整： 第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约 定： ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的： 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已 标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款 合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单 或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条 款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：

**12.** **合同价格、计量与支付**

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

3、其他价格方式：

。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 。 预付款支付期限： 。 预付款扣回的方式： 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 。 预付款担保的形式为： 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定 进行计量： 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 。 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

（2）发包人支付进度款的期限： 。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

**13.** **验收和工程试车**

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法

为： 。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序 工程试车内

容： 。

（1）单机无负荷试车费用由 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 。

**14.** **竣工结算**

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 。 竣工付款申请单应包括的内容：

。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 。 发包人完成竣工付款的期限： 。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 。 承包人提交最终结算申请单的期限： 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期

限： 。

（2）发包人完成支付的期限： 。

**15.** **缺陷责任期与保修**

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 。 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： ；

（2） %的工程款；

（3）其他方式: 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款 的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 。 关于质量保证金的补充约定：

。

15.4 保修

15.4.1 保修责任 工程保修期为：

。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

**16.** **违约**

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责

任： 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责

任： 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被取消的工作或转 由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原 因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责

任： 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责 任： 。

（7）其他： 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约 行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形：

。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方

法： 。0

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约

定： 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以

其名义编制的其他文件的费用承担方式： 。

**17.** **不可抗力**

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情

形： 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。

**18.** **保险**

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

。

**20.** **争议解决**

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 。 选定争议评审员的期限： 。 争议评审小组成员的报酬承担方式： 。 其他事项的约定： 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。

**第五章** **采购需求**

详见工程量清单及图纸（另卷）

**第六章** **响应文件格式**

**封面格式**

响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日

**投标文件格式**

**响** **应** **函**

（采购人名称） ：

我方全面研究了 “ ”项目招标文件（文件编号： ），决定参加本项目 招标。我方授权 （姓名、职务） 代表我方 （供应商的名称） 全权处理本项目招标的 有关事宜。

1、我方自愿按照响应文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。**我单位愿以人民币** **元）的投标报价完成招标项目的所有内容。**

2、若我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求我方承诺完 成所需服务及应尽义务。

3、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和 将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

5、投标有限期： 自投标截止之日起 天。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 通讯地址：

邮政编码： 联系电话： 传 真：

日 期 ： 年 月 日

**报价一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | |
| 1 | 报价（元） | 小写 | ￥ |
| 大写 | 人民币： |
| 2 | 工期/合同履约期 |  | |
| 3 | 供应商其它说明（由各供应商  根据本采购项目要求自行列 出需说明及承诺内容） |  | |
| 说明：  本次报价为人民币报价。综合单价包括了投标人的人工、保险、利润、税金、政策性文 件的规定以及包括合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用，本次报价必须考虑。 | | | |

供应商(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

**报价明细表**

（ 自拟格式）

**法定代表人资格证明书**

投标人名称： 单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日 经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面） |

**注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。**

**法定代表人授权书**

本授权委托书声明：我 （ 姓名）系 （ 供应商名称）的法定代 表人，现授权委托 （ 供应商名称）的（姓名），其身份证号为 为我方代理人， 以我方的名义参加 （ 采购人） （ 项目名称）的投标活动。

代理人在递交响应文件、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方 均予以承认。

本授权委托书期限自 年 月 日起至 年 月 日止。 委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人： 性别： 年龄： 单位： 部门： 职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面） |

**注：委托代理人身份证或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。**

**供应商资格声明**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | |
| 地址 |  | | | | |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  | | 经济类型 |  | |
| 营业执照号 | | |  | | |
| 近三年内在经营活动中有无重大违法纪录 | | |  | | |
| 是否依法缴纳 税收 |  | | 是否依法缴  纳社会保障  资金 |  | |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 | |
| 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 | |
| 资产 情况 | 净资产： 万元 | | 固定资产原值 ： 万元  固定资产净值： 万元 | |
| 负 债： 万元 | |
| 财务状况 | 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | | | | |
| 备注 | 我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，  可以出示相关证明文件。 | | | | |

备注：本表后应附法人或者其他组织的营业执照等证明文件， 自然人的身份证明。 供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**财务状况**

提供近三年内任意一个年度的财务审计报告（包括资产负债表、损益表及经营状况；新成 立的公司提供财务报表并作出说明）

**格式自拟。**

**依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料**

提供近三个月内任意一个月的缴纳税收证明及缴纳社会保障资金的证明材料。

**格式自拟。**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料**

**格式自拟。**

**参加政府采购活动前** **3** **年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**格式自拟。**

**具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。**

**格式自拟。**

**企业其他信誉情况**

**中小企业声明函**

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工 单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相 关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微 型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微 型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填 报。

**残疾人福利性单位声明函（如是）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为 (填写:符合或不符合)条件的 残疾人福利性单位，且本单位参加采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供 服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商 标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将按照提供虚假投标材料处理。

投标单位：（加盖公章）

投标日期：

注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业 发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人为 非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

**监狱企业声明函（如是）**

本公司郑重声明，根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司 （请填写：“是 ” 或 “不是 ”）监狱企业。即，本公司满足以下 条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业 划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 （请 填写：“是 ”或“不是 ”）监狱企业。

本公司参加本次 活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、 提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将按照提供虚假投标材料处理。

投标单位名称：（加盖公章）

投标日期：

注：1.如投标人为大型企业或未提供中小企业（监狱企业）声明函的，则其投标产品中的小型、 微型企业生产的产品不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。 2.投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小 企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）或《政府采购支持监狱企业发展 有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

3.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府 采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级 以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

**项目管理、服务及其它人员情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **注：需完整反映本项目要求的所有拟派人员信息，并提供相应证书，所提供的资料均附于本** **表后作为本表的附件。** | | | | | |

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**近三年同类项目业绩表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **项目名称** | | **用户名称** | **完成时间** | **合同金额** | **完成项目质量** | | **用户联系电话** | **备注** |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |

注：供应商（仅限于供应商自身实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额 ”需 提供合同复印件；“完成项目质量 ”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**商务偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标要求** | **投标响应** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：**

**1、供应商应对照采购项目商务要求，逐条说明所提供项目和服务已对招标文件的商务要求做** **出了实质性的响应，并申明与招标要求的偏差和例外。**

**2、没有说明的其他条款将被认为完全满足本采购项目技术条款要求。**

**3、各供应商按此表格式自行填写，表格不够时可自行添加。**

供应商 （盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

**技术偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容及要求 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：1、供应商应对照采购项目要求，逐条说明所提供项目和服务已对招标文件的技术要求做** **出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体技术要求的指标，** **供应商必须提供所投标项目的具体参数值。**

**2、供应商所提供项目和服务已对招标文件、技术规格及要求中的采购项目要求、技术规格和** **服务条件的偏离只能优于招标文件、技术规格及要求的采购项目要求，否则评标委员会有权** **按招标文件中相应规定作无效响应处理。**

**3、没有说明的其他条款将被认为完全满足本采购项目技术条款要求。**

**4、各供应商按此表格式自行填写，表格不够时可自行添加。**

供应商 （盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年 月 日

**使用新疆籍劳动力承诺书**

**政府采购诚信承诺书**

**反商业贿赂承诺书**

**中标承诺书**

XXX（建设单位）：

我公司积极参加 项目投标，现将有关事项向贵单位郑重承诺如

下:

1.**不行贿：**在项目建设过程中，我们将严格遵守国家法律法规，坚决杜绝任何形式的行 贿行为。我们将秉持公正、公平、公开的原则，与各方合作伙伴保持良好的合作关系。

2.**不出现“双拖欠** **”：**我公司将建立健全的财务管理制度，确保资金的合理使用和及时 支付，保证按照合同约定，按时足额支付工人工资和供应商款项，绝不出现拖欠工资和工程 款的现象。

3.**不违法转包、非法分包：**我们将严格遵守合同约定，保证按照投标文件约定的班组成 员进驻施工现场，绝不违法转包、非法分包，确保工程质量和进度。

4. **良好工程建设信誉：**我们郑重承诺，在本地区具有良好的工程建设信誉，承诺安全文 明施工并提供高质量的工程建设。致力于建立良好的工程建设信誉，信守承诺，为地区经济 建设和社会事业发展贡献力量。

如有违反上述承诺，我们愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任，同时，积极配合有 关部门的调查和处理，接受社会监督。

承诺单位：

法定代表人（签字或盖章）： 日期：

**采购文件要求提供的其他材料以及供应商认为需要提交的其他材料**

**格式自拟。**

**施工方案**

**格式自拟。**