新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目

（和硕县一标段）

招标文件

招标文件编号：XJRCZTXMGK2024-008号

采购单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局（盖章）

采购代理机构：新疆瑞驰中天项目管理有限公司（盖章）

2024年7月

目    录

第一章 招标公告……………………………………………………………3

第二章 投标须知前附表及投标须知………………………………………5

一、投标须知前附表……………………………………………………… 5

二、招标说明…………………………………………………………………8

第三章 投标文件的编制 …………………………………………………11

第四章 投标文件的递交 …………………………………………………13

第五章 招标及评标 ………………………………………………………14

第六章 定      标 ………………………………………………………19

第七章 合同条款………………………………………………………… 20

第八章 采购需求………………………………………………………… 25

第九章 投标文件格式…………………………………………………… 33

新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县一标段）

公开招标公告

- 受采购单位的委托，新疆瑞驰中天项目管理有限公司将对新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县一标段）进行公开招标，现邀请合格供应商前来投标。

- 1、项目名称：新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县一标段）

- 2、项目编号：XJRCZTXMGK2024-008号

3、采购单位名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

4、采购代理机构名称：新疆瑞驰中天项目管理有限公司

5、采购代理机构地址：库尔勒市迎宾路电子双创孵化基地502室

6、采购内容及预算价：

采购内容：围栏等附属设施（含乌什塔拉乡围栏28.3公里、可可乃克草场10公里围栏、南部草地4公里围栏、广告牌、标识牌、小警示牌、沙障、哨卡、地坪）。

预算价：360.5万元。

7、供货时间及具体参数等详见招标文件及采购货物清单部分。

8、供应商资质要求：

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

- 2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提供有效的营业执照；

- 3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业；

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- 5.落实政府采购政策需满足的资格要求：

预留本采购项目预算总额的40%面向中小企业（其中60%预留给小微企业）。

6.本项目不接受联合体投标。

9、缴纳投标保证金：柒万元整（70000.00元）

10、报名及获取招标文件时间、获取方式、售价：

（1）报名及招标文件获取时间：2024年7月31日至2024年8月7日；

（2）地点：政采云平台线上报名及获取招标文件（https://www.zcygov.cn/）

（3）方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取采购文件。

（4）售价（元）：0元

- 11、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年8月20日16:30（北京时间）

投标地点：政采云平台

开标时间：2024年8月20日16:30（北京时间）

开标地点：政采云平台

- 12、其他事项：

（1）本项目实行全流程电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

（2）各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。新疆CA已于2020年9月16日正式上线，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。前期如申领过浙江临时CA，其有效期将截止到11月1日。新疆CA服务热线0991-2819290。

（3）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

（4）供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

13、采购单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局

联系人：孟先生              联系电话：13779326662

- 14、招标代理机构：新疆瑞驰中天项目管理有限公司

- 联系人：徐先生              联系电话：15352526903

地址：库尔勒市迎宾路电子双创孵化基地502室

第二章 投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | - 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | - 新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县一标段） |
|  | 项目编号 | - XJRCZTXMGK2024-008号 |
|  | 采购方式 | - 公开招标 |
|  | 资金来源 | - 超长期特别国债资金和地方配套资金 |
|  | 资格审查方式 | - 资格后审 |
|  | 采购内容 | 围栏等附属设施（含乌什塔拉乡围栏28.3公里、可可乃克草场10公里围栏、南部草地4公里围栏、广告牌、标识牌、小警示牌、沙障、哨卡、地坪） |
| 2 | 最高限价 | - 人民币360.5万元（同最高限价）。 - 供应商投标报价超过最高限价的按无效投标处理。 |
| 3 | 质量标准 | - 合格 |
| 4 | 供应商资格 | - 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； - 2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提供有效的营业执照； - 3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业； - 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； - 5.落实政府采购政策需满足的资格要求： - 预留本采购项目预算总额的40%面向中小企业（其中60%预留给小微企业）。 6.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 标前准备 | 1、本项目实行全流程电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 2、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。新疆CA已于2020年9月16日正式上线，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。前期如申领过浙江临时CA，其有效期将截止到11月1日。新疆CA服务热线0991-2819290。 3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 |
| 6 | 招标文件获取方式 | 供应商报名合格后，供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取采购文件。 |
| 7 | 开标地点 | 政采云平台 |
| 8 | 投标文件递交 | （1）投标人应于2024年8月20日16:30时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 （2）中标结果公示期满后，中标供应商需提供： 纸质版投标文件：正本一份、副本四份。 电子版投标文件：以光盘为介质的电子版投标文件一份。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间 | 2024年8月20日16:30 时（北京时间） |
| 10 | 投标文件解密时间 | 投标文件解密时间为30分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在招标代理现场规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 11 | 投标有效期限 | 投标截止后60天（日历日） |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 投标保证金 | 缴纳方式：电汇、网银、转账、保函，须从供应商对公账户汇出。 金额：柒万元整（70000.00元） 收款账户名称：新疆瑞驰中天项目管理有限公司巴州分公司 开户银行：中国银行股份有限公司库尔勒市经济开发区支行 账号：107687045688 行号:104888001123 注： （1）须在2024年8月20日16时30分之前到账；投标保证金只针对公对公汇款，个人名义汇款无效； （2）供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目名称（或项目编号）和用途； （3）投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）； （4）如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还。 注：办理投标保证金退付手续须携带的资料： 1、开户许可证复印件或账户信息（加盖公章）；2、收到退回投标保证金的收款收据（加盖公章）。请各投标供应商在开标结束后尽快携带以上资料到我公司办理退保证金事宜 |
| 14 | 履约担保 | 收取中标金额的5%（履约保证金以保函的方式递交）。 |
| 15 | 对采购文件的质疑 | 供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日，以书 面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。潜在供应商已依法获取其 可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑 的，应当在获取采购文件或者采购公告期限届满之日起7个工作日内 提出。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内前作出答复。 |
| 16 | 质保期 | 一年； |
| 17 | 供货期限 | 自合同签订之日起按甲方要求随时供货 |
| 18 | 供货地点 | 由新疆巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局指定 |
| 19 | 付款方式 | 以双方最终签订的合同为准； |
| 20 | 评标小组的组建及评审专家的确定方式 | 招标采购单位依法组建评标小组共5人组成，其中采购人代表1人、专家评委4人。 小组确定方式：在新疆维吾尔自治区政府采购专家库巴州分库中随机抽取。 |
| 21 | 中小微型企业 有关政策 | - （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； - （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； - （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； - （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； - （5）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； - （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； - （7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）。 - （8）扶持中小企业政策：评审时中小企业（含中型、小型、微型企业）产品享受10%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利组织视同小型、微型企业。 根据《中小企业划型标准规定》本项目对应中小企业划分标准所属行业为 农、林、牧、渔业 。 |
| 22 | 节能、环保要求 | - 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； |
| 23 | 代理服务费 | - 中标单位在领取本项目中标通知书时，参照计价格299号文件标准及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构一次性支付本项目代理费。 |
| 24 | 其他说明 | - 1.用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，优先推荐其作为中标候选人；评分得分相同且报价相同的，通过业主推荐或随机抽取产生第一名中标候选人。 - 2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。 |
|  | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本采购文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |  |

二、招标说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于在新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县一标段）中所叙述的本采购项目的合格供应商。

2.定义：

2.1 “采购人”系指：新疆巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局。

2.2 “采购代理机构”系指：新疆瑞驰中天项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指具备资格并响应招标文件要求提交投标文件的法人，供应商若成交，在签订和执行合同阶段称“乙方”。

2.4 “招标文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.5 “投标文件”系指供应商根据招标文件提交的所有文件。

2.6“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

2.7“服务”系指合同文本、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件规定，中标供应商完成应承担的所有工作并提交相关成果资料。

2.8“工程”系指供方根据合同规定须向采购人提供的永久或临时工程。

2.9凡提及的“天、日期、星期、月份和年份”系指公历日历的日历天、日期、星期、月份和年份。

2.10.本文件及本合同的货币单位为人民币。

3、采购需求及服务期

3.1采购需求：围栏等附属设施（含乌什塔拉乡围栏28.3公里、可可乃克草场10公里围栏、南部草地4公里围栏、广告牌、标识牌、小警示牌、沙障、哨卡、地坪）。

供货期限：按业主要求完成交货并达到验收标准。

质量要求：合格；

4、合格供应商资格要求

4.1详见第一章“招标公告”中的供应商资格要求。

5、回避:

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标小组成员。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6、参与投标费用

6.1无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。采购人和采购代理机构无义务和责任承担供应商所发生的一切费用。

6.2供应商在投标准备、实地考察和投标的全过程中，如果发生人身伤亡、财物或其它任何损失，不论何种原因所造成，均由供应商自行承担全部责任和损失。

7、法律适用

7.1本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

8、招标文件的约束力

8.1供应商若成交，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。是采购人与中标供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。

## 第三章、投标文件的编制

1、招标文件的组成

1.1 本招标文件是新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县一标段）招标程序、合同文本进行说明。招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  招标及评标

第六章  定标

第七章  合同的一般条款和特殊条款

第八章  采购货物清单

第九章  投标文件格式

2.1 招标文件以中文编印，以中文文本为准。

2.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述条件或若成交履行合同有关的一切情况。

2.3采购人向供应商提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，供应商对此做出的推论、理解和结论自行负责。

3、招标文件的澄清

3.1 供应商对招标文件如有疑问，可要求澄清，应按招标文件规定的时间前在政采云平台上提出，采购人和采购代理机构将视情况在政采云平台上予以澄清，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源，答复一经发布将视为已经通知所有潜在投标供应商，请各投标供应商及时关注相关信息。

3.2 如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的组成部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后发出的答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

3.3供应商在递交投标文件截止日期15日前未对招标文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就招标文件内容提出的质疑将不予受理。

4、要求：

4.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应。否则可能被拒绝。

4.2  允许投标人对本次招标项目的所有包进行报价，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行报价，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行报价。

5、 投标文件语言和度量单位

5.1 采购人和投标单位就采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

5.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6、投标文件的组成：详见第九章投标文件格式

7、投标文件格式

7.1　投标方应按招标文件范本格式中提供的招标文件格式认真填写投标文件、开标一览表、设备项目配置明细表等，并注明报价货物的名称、数量、价格等。

8.  报价

8.1　投标方应在设备项目配置明细表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其报价将被拒绝。投标方应在设备项目配置明细表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性的报价。

8.2. 报价时应注意下列几点：

8.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

8.2.2 招标文件中特别要求的维护维修、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用。

8.2.3 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的报价即交货价，包括但不限于以下费用：制造费、运费、保险费、调试费、培训费、已付的全部关税、销售税和其他税等。

9、报价的货币单位

9.1报价单位为人民币。

10、招标文件规定的技术投标文件

10.1投标方须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为招标文件的一部分。

10.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）技术参数（响应）偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11、投标有效期

11.1　招标文件从开标之日起，投标有效期为60天（如不满足将导致废标）。

11.2　在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长招标文件的有效期。

12、投标文件的签署规定

12.1投标文件的页面必须用印刷体打印。

12.2投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。

12.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有法人代表签字或法人授权代表签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效。

12.4电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价概不接受。

13．投标保证金

13.1 投标保证金是为了弥补招标方因供应商的违规行为而蒙受的损失。招标方在因供应商的违规行为而受到损害时将没收其投标保证金，作为所受损害的补偿。

13.2 供应商在提交投标文件时应交纳投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。

13.3 投标保证金不接受现金。按招标文件要求，在投标截止时间前将本项目投标保证金从投标公司的帐户汇到招标方指定帐户，投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间：

A、开户许可证复印件。

B、各投标供应商在采购结果公示五个工作日后，我公司会根据各公司提供的开户许可证信息办理退保证金事宜。

13.4招标代理机构方应当在《中标通知书》发出后5个工作日内无息退还未中标供应商的投标保证金。

13.5 未按招标文件规定提交投标保证金的，招标方应当拒绝接受投标方的投标文件，视为无效投标。

13.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

13.6.1 投标方在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

13.6.2 中标方在规定期限内未能按规定与采购人及招标方签订合同的。

## 第四章、投标文件的递交

1. 投标文件的标记

1.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

2. 投标截止时间

2.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间。

2.2　所有投标文件，都必须在招标方规定的投标截止时间之前行上传并解密投标文件，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

3. 投标文件的修改和撤销

3.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件形式进行修改或撤销。

3.2  投标截止时间以后不得修改投标文件。

3.3  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

## 第五章、招标及评标

1、评标依据

1.1 评标的依据为采购招标文件。

2、评标

2.1　评标小组

2.1.1采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次采购的评标小组，负责本次采购的招标活动。评标小组负责向采购人推荐中标候选人，由采购单位确定中标供应商。

2.1.2 评标小组人选于开标前确定。评标小组成员名单在中标结果确定前保密。

2.1.3 评标小组由采购人代表和有关专家共五人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

2.1.4 评标小组中的专家，由采购代理机构从专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足招标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标小组的人选。

2.1.5　评标小组成员遵循法定的回避规定。

3.招标和评审过程的保密性

3.1　所有与本次采购及招标有关的人员，均不得向供应商及与招标项目无关的其他人员，透露与招标有关的资料以及授予合同的意见等。

3.2　在招标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评委及采购人施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。

4、招标程序、报价确认和澄清及中标原则。

4.1　招标程序：

(1)在招标过程中，对投标方的报价、技术部分和商务部分分别进行评审打分。

(2)采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定拟中标候选人。

4.2对报价是否均超过采购预算的审查和确认：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商的报价超过采购预算（最高限价）时应予废标。

4.3评标小组对投标文件进行实质性审查时，对属于下列情况之一的投标文件，将作无效投标处理：

（1）投标文件未按规定由投标方法定代表人或其授权代理人盖章或签字的；

（2）投标文件的报价超过最高限价的；

（3）投标文件载明的供货期限超过招标文件规定期限的；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的商务条款要求的；

（5）投标文件附有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（6）投标文件有不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

4.4对报价的审查：评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其投标保证金将被没收。

4.5 澄清：评标小组对于招标文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组专家可以要求供应商在规定的时间内（评审结束前）做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用电子形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，评标小组将取消其继续参加投标的资格。

4.6成交原则：本次招标实行综合评分法。

4.7 评标小组成员按照招标文件的规定，根据各投标方的商务和技术响应情况等分别进行比较和评标。

4.8  评标办法和标准

4.1 本招标项目评标办法为综合评分法

4.2 审查

18.2.1 资格审查（资格审查通过的投标人进入到符合性审查）：

（1）法人授权委托书及被委托人身份证；

（2）是否提供有效的营业执照；

（3）是否提供投标保证金汇款凭证；

（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动，投标人自行登录网站进行查询并打印完整查询结果加盖公章。

（5）（中小企业声明函）预留本采购项目预算总额的40%面向中小企业（其中60%预留给小微企业）。

4.2.2 投标文件符合性审查（符合性审查通过的投标人进入到详细评审）：

（1）投标文件组成是否完整，是否按照招标文件规定要求签字或盖章；

（2）投标报价是否高于公布的最高限价；

（3）供应商是否对同一招标项目做出两个以上报价且未明确效力的；

（4）投标文件载明的供货期限、供货地点是否满足招标文件的规定；

（5）投标保证金的缴纳主体是否与供应商一致；是否按照招标文件要求的金额、方式提供投标保证金；

（6）投标文件是否按照招标文件要求的商务部分提供必备项内容；

（7）投标人是否响应招标文件中的付款方式；

（8）投标人是否满足招标文件中的质量要求及质保期要求；

（9）是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

4.2.3 投标文件详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件商务部分、技术部分评审

4.3 评标的具体评分标准：

详细评审

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 权重分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务标 评审 （20分） | 标书质量 （3分） | 投标文件编制内容完整、齐全、叙述严谨，标书无涂改、错页、漏页现象的得3分；编制内容不完整、叙述简单，标书有涂改、错页或漏页现象得1分。 | 20.00 |
|  |  | 类似业绩 （4分） | 投标人提供近三年（2021年1月至今）已完成的相关类似业绩，每提供1个得1分，满分4分。（以提供有效的中标通知书或有效合同协议书为准，业绩材料必须清晰可见，时间以签订时间为准。)不提供不得分。 |  |
|  |  | 质保期限 （5分） | 质保期满足文件要求的得基本分3分，每增加半年加1分，最高加2分。 |  |
|  |  | 售后服务 （8分） | 对本项目有明确详细的售后服务承诺（对售后服务的专业性、可行性、快捷性及质保期后维修服务的项目及费用承诺）、售后质量保障措施、零配件供应方案。方案具体可行得4-8分，方案基本可行得0-4分，方案不可行不得分。 |  |
|  | 技术标 评审 （50分） | 技术参数响应情况（10分） | 投标产品技术参数全部响应招标文件要求的得基本分10分；每有一个不响应招标文件要求的扣2分，扣完为止。 | 50.00 |
|  |  | 实施方案 （15分） | 能够针对本项目提供实施方案。方案具体、合理，完全满足本项目及当地要求，得8-15分；方案可实施性一般、合理,基本满足本项目及当地要求，得0-7分；未提供设计方案的不得分。 |  |
|  |  | 货物供应方案 （10分） | 1、货物供应方案优良，具有完善的制作、运输、安装流程和配套的服务设施的，并提供质量体系认证证书、材料检验合格证及环保证书得5-10分； 2、货物供应方案可行、具有较好的制作、运输、安装流程和配套的服务设施，但未提供质量体系认证证书、材料检验合格证及环保证书的；或供应方案可行，没有制作、运输、安装流程和配套的服务设施，但提供了质量体系认证证书、材料检验合格证及环保证书的得1-5分； 3、10货物供应方案不可行，没有制作、运输、安装流程和配套的服务设施，且未提供质量体系认证证书、材料检验合格证及环保证书的得0分。 |  |
|  |  | 进度安排 （5分） | 根裾各投标人对项目的整体进度及分工安排合理性等进行综合评审: 对项目的整体进度有详细计划,分工安排具有合理性、针对性的,得3-5分； 对项目的整体进度有详细计划,分工安排没有合理性、针对性的,得1-2分； 对项目的整体进度没有详细计划,没有分工安排的不得分。 |  |
|  |  | 应急处理方案及安全保障措施（10分） | 为不影响进度，投标人需根据本项目的特殊地理环境及自然环境，制定详细、切实可行的应急处理方案和安全保障措施；供应商制定的应急处理方案和安全保证措施详细、切实可行得5-10分，应急处理方案和安全保障措施不太详细、基本可行的，得1-5分，应急处理方案和安全保障措施不详细，有缺漏项的不得分。 |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |
|  | 注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |  |

1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4、在评标过程中，评标小组发现投标方的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标方做出书面说明并提供相关证明材料。投标方不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标小组认定该投标方以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

投标报价部分 30分

| 项目 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A．投标价格评分30分 |  |  |
| 价格评审 30分 | 评标基准价 =有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分= （评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价； | 30分 |
|  | 按上述公式计算得分为负值时，其投标报价得分为零分。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。当计算结果为负数时，计为零分。 |  |
| 注：1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |
| B．属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为10%。 |  |  |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的评标价格参与价格分的评标。 ②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①《中小企业声明函》； |  |  |
| C.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评标中价格扣除,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为10%。 |  |  |
| D. 属于享受政府采购支持政策的监狱企业评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评标中价格评审优惠,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。本项目的价格扣除为10%。 |  |  |
| E.节能、环境标志产品评审优惠内容及办法 |  |  |
| 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，投标人所投产品如是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 “节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分或评审优惠。 |  |  |

## 第六章 定　标

19、定标标准

19.1合同将授予被确定为货物和服务均能满足招标文件实质性响应要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的、对采购方最为有利的投标方。

19.2推荐成交候选供应商数量应当根据采购需要确定，评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

19.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人，最低投标价不一定是被授予合同的保证。

19.4通过资格审查、符合性审查后，经评委评审打分，评审后得分最高的投标人为第一名中标候选人；评审得分相同的，优先选择报价最低的投标人为第一名中标候选人；评审得分相同且报价相同的，通过业主推荐或随机抽取产生第一名中标候选人。

20、接受和拒绝任何报价的权力

20.1为维护国家利益，评标小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何报价的权力。

21、中标通知书

21.1《中标通知书》由新疆巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局颁发。

21.2采购人在评审结束后5个工作日内，应按照评标报告中专家推荐的成交候选供应商顺序确认中标供应商；如不确认，应在评审结束后5个工作日内，以书面方式回函提出异议，经过监管部门同意后，由我公司直接向成交首选供应商发出《中标通知书》。如逾期既不确认也不回函提出异议的，则视同采购人认可专家组推荐的成交首选结果，直接向拟成交首选供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

第六章 授予合同

23.签订合同

23.1 中标供应商应当自《中标通知书》发出之日起15日内，按照招标方招标文件的约定和成交方投标报价文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的采购合同不得对招标方招标文件和成交方的投标报价文件作实质性修改。

23.2 采购单位不得向中标供应商提出任何不合理要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

23.4 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

23.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

23.5.1招标方有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少，并要在采购合同中增加条款进行说明。

23.6 如中标供应商拒签采购合同，则按违约处理。将没收其合同履约保证金。

23.7招标方的招标文件、成交方的投标报价文件及其澄清、询标（答疑）文件等，均做为签订采购合同的法律依据。

23.8 一般情况下，不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人或招标方也不得直接指定分包人。

23.8.1 特殊情况下，采购人申请经财政部门批准后，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商向分包项目承担责任。

23.8.2 对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，招标方有权在签订采购合同或中标供应商提出分包要求时予以拒绝。如发现中标供应商转包或违法分包时，有权要求其改正；拒不改正的，有权要求终止合同，并报请有关行政监督部门查处。

23.8.2.1 中标供应商必须与采购人协商一致，经招标方同意后，共同决定将采购合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标供应商必须对采购合同标的的全部内容向采购人、招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标方招标文件的约定和其投标报价文件的承诺及相关约定。

## 第七章 合同的一般条款和特殊条款

一、合同的一般条款

1、定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、采购答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5“甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过政府采购，接受合同货物及服务的各单位。

1.6“乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、专利权

2.1卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、质量保证

3.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

3.2除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后一年。

4、检验

4.1卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

4.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

5、索赔

5.1卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

5.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

5.3工期延误滞纳金：每日按合同价款的5‰支付滞纳金

5.4缺陷责任期的具体期限： 一年

6、延期交货与核定损失额

6.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

7、不可抗力

7.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8、合同修改

8.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

9、转让与分包

9.1除特殊情况外，且经买方和我公司 事先同意后，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

9.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

10、适用法律

10.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

11、通知

11.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

12、合同文件及资料的使用

12.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

12.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

12.3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

13、合同生效及其他

13.1本合同应在买方（采购单位）和卖方签字。

13.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

13.3商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

13.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

（1）招标文件

（2）中标通知书

（3）成交方的招标文件及询标过程中的书面答疑记录

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训：

1.1卖方的维修维护、调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2、 检验

2.1卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的检测报告和合格证书；

2.2对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3具体的国际或国内检验标准按卖方在招标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3、维护维修、调试

3.1卖方必须在合同签订后将所有的维修维护、调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户；

3.2卖方免费负责设备在买方的维修维护、调试买方协助开展工作；

3.3卖方维修维护、专家人员应及时到达买方现场，直至维修维护、调试结束、通过验收；

3.4卖方负责维修维护、调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5上述维修维护、调试完成后，买方按相应的卖方在招标文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6卖方如不能按时完成维修维护、调试工作，应赔偿由此对买方造成的所有损失；

3.7最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

4、质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2 卖方对合同项下设备提供至少为期三年的免费保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

5、为保证项目实施进度，按甲方要求完成交货、安装调试达到验收标准。

6、付款币种及方式

1）付款币种：本次采购所述的项目资金均以人民币支付。

2）付款方式：以双方最终签订的合同为准。

7、售后服务承诺

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。卖方在新疆范围内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

- 采购货物清单

| 序号 | 项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围栏 | 电焊网浸塑围栏 | km | 10 |  |  | 含运费及安装（和硕可可乃克草场） |
| 2 | 围栏 | 角钢立柱网片围栏，水平7道网片。 | km | 4 |  |  | 含运费及安装（博湖南部草地） |
| 3 | 围栏 | 混凝土立柱刺丝围栏桩距5米,7道横刺丝，2道通斜刺丝 | km | 28.3 |  |  | 含运费及安装 |
| 4 | 宣传牌 | 铁制，6m*8m | 块 | 2 |  |  | 含运费及安装 |
| 5 | 宣传牌 | 铁制，3m*4m | 块 | 8 |  |  | 含运费及安装 |
| 6 | 标识牌 | 2.5m×3.5m, | 块 | 4 |  |  | 含运费及安装 |
| 7 | 小警示牌 | 1m×1m×8个 | 组 | 100 |  |  | 含运费及安装 |
| 8 | 沙障 | 1*1，芦苇 | 亩 | 72 |  |  |  |
| 9 | 哨卡 | 22㎡ | ㎡ | 22 |  |  |  |
| 10 | 地坪 | 500mm厚戈壁土换填 | ㎡ | 100 |  |  |  |

注：上述报价含策划、设计、制作、运输、安装、调试、税金等一切费用

#### 和硕县

本项目将对和硕县可可乃克草场5万亩人工种草区域建设10公里围栏，加强管护。

##### 建设规模及标准

根据项目区实际情况，为便于建设和管理，围栏采用浸塑围栏。围栏只设外围围栏，内部不进行分割。本项目拟建围栏长度为10公里，以防止别村牧民到此处放牧。

围栏封育技术是将治理区域进行封围，将草原与人畜利用围栏隔绝开，以此保证草原不再受到外界影响，草原的植被也能够更好的生长，逐渐恢复生机。围栏用材料必须选用国家或地方颁发许可证和产品合格证的，并经成品检验合格产品，质量达到标准，符合技术规范。

##### 材料设计

本项目选择电焊网浸塑围栏，整个围栏由圆管立柱、方管边框和电焊网组成。围栏高1.8米，长3.16米，圆管立柱规格为48*2.0*2200mm，边框方管规格为2000*20*10mm，电焊网45*800*1600mm。围栏表面处理热固浸塑，颜色可选。

##### 架设技术要求

测量放样：以各界桩中间点向内侧200mm为基点及理论阵势、地物情况施工放样，定出立柱中间线，按规定的斜度和阵势修建金属围栏网。若有边界角落处、断开处、或路途穿插口处立柱间隔缺乏3米可经过相邻二立柱平均调解，但间隔应均小于3米。

基坑施工：立柱基坑标准符合施工标准，坑口及边坡处视细致情况下加大预埋基础，包管牢固坚固。选用盒式模版现场浇筑，混凝土标号不低于c20，拌制混凝土所运用的各项材料及混凝土的协作比、拌制、浇筑、维护应符合有关标准。

立柱预埋：立柱预埋应分段，先埋两端的立柱，然后拉线埋中间的立柱，立柱的轴线在一条线上，不应有良莠不齐的表象，从高度看，柱顶平顺，折弯向外，不应出现高低不齐的情况，立柱与柱帽要坚固紧密。

立柱埋入混凝土基础中，设置临时拉索或支持，把立柱牢固于适当方位，直到混凝土硬化中止，在混凝土养生14天期间，禁止在立柱拉锁或支持上安装或拉紧任何材料，立柱按要求竖直预埋。

符合标准要求的护栏网片，从立柱端部末尾坚固安装到立柱上，所有网片均要绷紧而稳定，其安装高度符合技艺要求，护栏网安装完毕，立柱基础进行压实处理。

特别情况：护栏网顺着阵势设置。脱遇到地形变化较大，无法对准规矩的标高时，选用两根立柱调至高程或选用异形网片渐变过渡。

#### 博湖县

博湖县2024年人工种草4000亩，其中南部草地2000亩需要建设4公里围栏，加强管护。

##### 围栏的设计

根据项目区实际情况，为便于建设和管理，本围栏工程采用角钢立柱网片围栏。水平7道网片。

1.围栏施工工艺

勘察现场→确定地块→围栏材料采购→施工准备→现场放线→围栏架设。

2.技术设计

根据《新疆草原建设项目围栏建设标准》（NY/T 635-2002），项目区采用钢丝和角铁柱架设。铁质柱包括挂线柱、加强柱和支撑柱。挂线柱和加强柱设制7个挂线孔，第一个挂线孔距柱顶200mm，孔距自上而下分别为220mm、220mm、180mm、180mm、150mm、150mm，最低铁丝纬线距地面距离为50mm。挂线柱柱距6m，柱埋深为650mm。

在平坦地区，网围栏每100m设置1个加强柱，柱埋深为650mm，并沿围栏张紧的反方向上斜撑1个支撑柱。在围栏的拐角处，除设置加强柱外，在其内侧设置两个垂直方向支撑柱，或在外侧设置两个垂直方向的地锚挂线。在起伏地面区，直线围栏加强柱设在坡顶部及坡脚，沿围栏张紧的反方向架设1个或2个支撑柱。曲线围栏段角度小于120°的设置加强柱，加强柱外斜50mm，在曲线内侧沿夹角平分线方向斜撑1个支撑柱。低洼地围栏柱用埋设地锚固定。对穿过洼地下面有空隙，在空隙处打设地锚，加设网格围栏将其补上，使牛羊等牲畜不能通过。

3.材料设计

（1）网片

网片高度1100mm，横（纬）线7道，自顶端而下至地面间距分别为200mm、220mm、220mm、180mm、180mm、150mm、150mm，两经线间距600mm。本项目选择环扣式自动拧编式网片。

纬线顶部和底端2道为φ2.8mm中碳镀锌钢丝，抗拉强度为≥900MPa；中间6道为φ2.5mm中碳镀锌钢丝，抗拉强度为≥900MPa。经线为φ2.5mm低碳镀锌钢丝，间距600mm，抗拉强度为≥550MPa。环扣沿经、纬线在100N力作用下位移不大于10mm，边线绕结沿纬线在100N力作用下位移不大于10mm，绕结圈数大于2圈，热镀锌钢丝锌层重量不少于80g/m。网片重量≥390kg/km。

（2）铁质柱

铁质挂线柱、加强柱分别采用∠40mm×4mm、∠63mm×6mm热轧等边角钢，长均为2000mm。支撑柱采用2英寸钢管，长2500m。加强柱和支撑柱设置地锚，地锚用∠40mm×4mm热轧等边三角铁，长700mm。支撑柱顶部预制1个螺丝孔，由M16×30螺丝固定在加强柱上。

（3）地锚、绑钩

地锚材料规格：∠40mm×4mm热轧等边角钢，长700mm，材质为A3钢；底端两边均切出45°角。

绑钩材料规格：绑钩为Ф2.5mm低碳丝，总长130mm。

##### 围栏的架设

1.一般围栏架设

围栏架设要以两个中间柱之间的跨度为作业单元，围栏线端应各自固定在中间柱上。

（1）施工程序

首先要在中间柱受力方向的延长点上竖立临时作业立柱，安装张紧器张紧钢丝，为避免架设时钢丝出现松弛，应由下往上：一道一道张紧、固定。

（2）放线

将钢丝线在中间柱的一端绑紧，然后放线。

（3）张紧

用张紧器张紧钢丝线，张紧要适度，防止纬线拉断或张紧器滑脱伤人。

（4）固定

将钢丝线固定在中间柱或小立柱上。为防因钢丝热胀冷缩面引起的围栏松动，每隔80m-100m装个花兰螺丝，各花兰螺丝之间的钢线用活钩或弹簧卡支撑，以便随时紧固。

2.特殊地段围栏、立柱的埋设

（1）低凹地立柱的埋设

若围栏通过低凹地，凹地两边为缓坡，相邻小立柱之间的坡度变化≥1：8时，应在凹地最低处增设加长立柱，并将桩坑扩大，在桩基周围浇潼混凝土固定。若雨季有水从围栏下流过，则应在溪流的两边埋设两根如上所述的加长立柱。在两立柱之间增加几道刺钢丝以提高防护性。

（2）低湿地立柱的埋设

围栏穿过低湿地，可使用悬吊式加重小立柱用混凝土块加重，亦可用钢筋作栏桩，以石块加重。

（3）河流、沟槽立柱的埋设

围栏跨越河流、小溪时，若河流宽度不超过5m，可在河流两岸埋设小立柱，使围栏跨越河流；若河流宽度超过5m，则应在河流两岸埋设中立柱，为了防止水流冲毁围栏，不宜在河流中间埋设立柱，应用木杆或竹竿吊在沟槽处起拦挡作用。

围栏

和硕县2024年封山（沙）育林项目总面积4万亩，项目区位于乌什塔拉乡，拉设围栏28.3公里。

项目区四至坐标为531112/4644540，535102/4644819，536826/4633420，536382/4633391；

围栏起始点坐标为：535102/4644819，531112/4644540；

项目区为人烟稠密区域，牲畜活动频繁，人为破坏因素较大。因此在沿项目区周边设立围栏，防止人、畜破坏。

刺铁丝围栏桩距5米，挂线7道，交叉2道。刺丝网围栏要求：刺丝选择镀锌量≥ 70g /m，φ 2.8+ φ 2.2 ，长度重量150-170kg／km，股线转数7 -8 转／m，抗张强度≥ 500kg／m，刺间距100-120mm，刺长15mm，4刺线头中碳镀锌钢丝。刺丝绑定时边线绕结线圈大于2圈，长度四米为一间隔。立柱为水泥柱结构：高2.2米，地下埋深0.7米，地面高1.5米。每200米加装1个支撑柱，长度2.5米，地下埋深1米。

材料要求

执行标准《钢丝围栏网基本参数》（JB/T 7138.4-93)；《编结网围栏架设规范》（JB/T710129-1999)

（1）刺丝要求

刺丝围栏拉设要求：12#镀锌刺丝，5米一桩，围栏刺丝共横向拉设7根刺丝，交叉2道刺丝。

刺线主丝(股线)和刺丝分别为中28和22的低碳热镀锌钢丝锌层重量不少于 70g/m2，抗拉强度 350-660Mpa。2根主丝转数为7-8转/m，刺线头数4个，每米刺数10个，刺长15mm；丝线重量为1kg/6.7m左右。

刺丝围栏垂直间距：靠近地面的刺丝距地面15cm，其余6根刺丝间距22cm。最高层刺丝距立柱顶面距离为3cm。交叉2道刺丝在两根立柱中间，间隔2.5m。立柱地面高度为150cm。

（2）水泥立柱制作要求

1）钢筋混凝土挂线柱和支撑柱分别采用12cm×12cm×220cm和12cm×12cm×250cm 钢筋混凝土制成，混凝土标号为C30。

2）钢筋混凝土预制柱埋深为自然地坪以下500mm。

3）钢筋采用：ΦR为冷轧带肋钢筋CRB550级。

4）钢筋混凝土预制柱安装完毕后柱子周围填充物人工夯实，确保立柱稳定。

5）围栏铁丝采用刺铁丝12#，刺丝与钢筋混凝土柱连接处，使用12#铁丝缠绕2圈以上，确保固定连接处结实稳固。

围栏架设

（1）围栏定线

1）平地定线  在欲建围栏地块线路的两端各设一标桩，从起始标桩起，每隔30m设一标桩，直至全线完成，使各标桩成直线。

2）起伏地段定线  在欲建围栏地块线路的两端各设一标桩，定准方位；中间遇小丘或凹地，要在小丘或凹地依据地形的复杂程度增设标桩，要求观察者能同时看到三个标桩，使各标桩成直线。

（2）线路清理

对欲建围栏的作业线路要清除土丘、石块等，平整地面。

（3）围栏支撑柱的设置

为使围栏有足够的张紧力，每隔一定距离需设置支撑柱。

平坦地区的直线围栏围栏长度应在100～200m之间，设置1个支撑柱。若围栏长度超过200m，用支撑柱将围栏总长分隔为不超过200m的若干部分。

起伏地形的直线围栏，要将支撑柱设置在凸起地形的顶部和低凹地形的底部，将围栏分隔成数段直线。

（4）挂线柱间距及埋深的设置

根据项目区围栏架设区域具体情况，水泥立柱间距5m，柱埋深0.7m。

（5）支撑柱的埋设

支撑柱埋深1.0m，地上部分与挂线柱取齐，然后在其受力的方向上加支撑杆。

（6）挂线柱的埋设

挖坑要求坑口尽量小，以能放入挂线柱为限，坑深0.7m。埋设时将挂线柱放入坑中，回填土并夯实，线路上各挂线柱要成直线。

（7）支撑柱、地锚埋设和支撑架设

在围栏的拐点处设立支撑柱，支撑柱长2.5米，埋深1.0m，在支撑柱受力的反向埋设地锚或在支撑柱内侧加支撑杆。

（8）特殊地段围栏立柱的埋设

若围栏通过低凹地，凹地两边为缓坡，相邻小立柱之间的坡度变化≥1：8时，应在凹地最低处增设加长立柱，并将桩坑扩大，在桩基周围浇灌混凝土固定。

（9）围栏的架设

围栏架设要以两个中间柱之间的跨度为作业单元，围栏线端应各自固定在中间柱上。

刺钢丝围栏的架设要逐条进行，放一道线安装好一道。程序如下：首先要在挂线柱受力方向的延长点上竖立临时作业立柱，安装张紧器张紧刺线，为避免架设时刺线出现松弛，应由下往上一道一道张紧。将刺钢丝线在中间柱的一端绑紧，然后放线。用张紧器张紧刺钢丝线，张紧要适度，防止纬线拉断或张紧器滑脱伤人。将刺钢丝线固定在挂线柱上。为防因钢丝热胀冷缩而引起的围栏松动，每隔80～100m加装一个花兰螺丝，各花兰螺丝之间的刺线用活钩或弹簧卡支撑，以便随时进行紧固。对围栏设施要经常检查，发现围栏松动或损坏要及时维修。

围栏门的设置

围栏门设置在道路、人常用通道处。门柱用地锚加固，埋深650mm。围栏门设计尺寸为3m×2m，双扇。围栏门框由Ф40×3.5mm焊接钢管，门网由绞织网制成。围栏门内框每隔226mm预焊一个由Ф6钢筋制成的U字形挂钩，待门网挂好后，将挂钩敲击合垄焊接在门框上即可。围栏门包括门柱、门销、门框、门网、门耳、支撑柱和地锚等。门柱采用长2000mm的∠70mm×6mm热轧等边角钢制成；门框3000mm×1200mm，由Ф40mm钢管焊接；由门框顶端算起，自上而下在150mm和990mm处焊接2个由Ф25mm无缝钢管做成的60mm长门耳。门网由Ф2.8mm的低碳热度锌钢丝编织，网眼80mm×80mm，要求不扭曲，不变形；门销为M14×140mm钢筋；门耳采用45#无缝钢管；支撑柱为长2500mm的Ф40mm×3.5mm焊接钢管；地锚为长700mm的∠40mm×4mm热轧等边三角铁。

宣传牌

博湖县2024年人工种草设置6块宣传牌。和硕县人工种草共设置4块宣传牌。

宣传牌设计

宣传牌规格为3米×4米和6米×8米。宣传牌为铁质双面板，厚度3mm，地面支架高1.5m。角钢规格L63×63mm，钢管规格φ100mm。钢管下端各埋设1个500×500×500mm的C20混凝土墩，埋深1.5m。

用汉语、维吾尔语标注工程名称、项目区范围、面积、主要技术措施、责任人和警示等内容。要求字迹清晰，使行人一目了然看清宣传标识牌内容。宣传项目区主要技术措施和警示，使人们认识到工程实施的重要性，提高人们对保护生态的意识。

宣传牌、标示牌和警示牌

本项目共设置宣传牌4块、标识牌4块、100组小警示牌。和硕县2024年建设4块宣传牌、4块标识牌、100组小警示牌。

宣传牌的规格为6m×8m。标识牌的规格为2.5m×3.5m，3毫米镀锌铁皮L30×30毫米角钢焊接，双面双管双柱。双面标识，标注工程名称、项目区范围、面积、主要技术措施、责任人和警示等内容。要求字迹清晰，使行人一目了然看清宣传标识牌内容。宣传项目区主要技术措施和警示，使人们认识到工程实施的重要性，提高人们对保护生态的意识。

此外，在两根挂线柱之间围栏钢丝上设置一块小型警示牌，规格为1m×1m，铁质，单面。每块警示牌上写一个大字，每8块为一组。此牌的设置，不仅提示人们保护环境的重要性，还可以起到醒目和警示的作用，防止因未看清误撞到封育围栏情况的发生。

施工工艺

（1）生产

本项目基础预埋件、杆件和版面均在工厂内集中生产并经检验合格后再运至施工现场。

选用经工程监理检测中心抽检合格并颁发了批量生产合格证的生产厂家，质量及规格保证符合国家有关标准及施工文件的具体要求。

（2）施工方案、施工方法

运往工地的标志构件的质量均应符合有关的技术标准，并经监理工程师认可后才能采用；

到达现场以后，充分利用标志、路栏等安全设施管理好行人和交通并严格按照操作规程施工，以保证路人和操作人员的安全。尽量防止事故的发生，确保施工安全；

严格按照施工图纸的要求并根据交通流的行进方向测定标志的设置位置和方向；

基础位重测定后按照设计图规定的尺寸于指定的地点进行基础开挖。并按规定进行处理后立模板、扎钢筋、浇筑混凝土，地脚蝶栓和底座法兰盘位置正确并达到规定标高；

标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求并得到监理工程师的批准后进行。支柱之法兰盎与混凝土基础的底座法兰盎应水平、密合，地脚螺栓配合妥当拧紧螺栓后支柱不得领斜；

通过滑动螺栓、包箍等连接配件将标志板固定于支柱上；柱式标志的标志板内缘距路肩边缘的距离应保证20cm，单柱式标识牌下缘距路面高度应保证150cm。

安装好标志板后应对标志板的垂直度、高度等进行检查、调整，使之达到规定的要求。

沙障

和硕县2024年72亩。

哨卡

和硕县封山育林项目在交通要道或人为活动频繁地段进行管控，2024年建设1座哨卡：加强对项目区的管护，禁止无关人员进入林区。

哨卡尺寸为4*5米，建筑面积22平米，分隔为两间，每间面积为10平米，层高3.0米。内间为休息室，外间为观察室，房子为整体木质装配式，卯榫连接，木底板、木屋顶（含防水）、木墙面，基础为水泥预制柱支墩，水泥预制柱支墩制作要求：

(1)钢筋混凝土预制柱规格为：200×200×1350mm，混凝土标号为 C25。

(2)钢筋混凝土预制柱埋深为自然地坪以下1200mm。

(3)钢筋采用：ФR为冷轧带助钢筋 CRB550 级

(4)钢筋混凝土预制柱安装完毕后柱子周围用砂石回填压实，压实系数≥0.97。

地坪

场地：场地换填100平米砂石地坪、换填厚度为50cm戈壁土，压实系数≥0.97。

第九章 投标文件格式

一、投标人的投标文件接收电子投标文件（网上上传）。

二、投标文件组成：投标文件封面、资格审查资料、商务及技术文件组成

三、投标人的投标文件编制内容：

1、投标文件封面格式（封面后为目录）。

2、开标一览表。

3、投标函。

4、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式附后）。

5、投标方标书内需编制的资格审查资料，包括但不仅限于：

（1）营业执照；

（2）投标保证金汇款凭证；

（3）《反商业贿赂承诺书》（格式附后）；

（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动，投标人自行登录网站进行查询并打印完整查询结果加盖公章。

（5）其它资料

（6）关于资格的声明函（格式附后）；

(7)中小企业声明函（格式附后）

6、售后服务

7、产品配置及技术方案

8、技术参数响应情况

9、设计方案

10、货物的供应方案

11、进度安排

12、应急处理方案及安全保障措施

13、提供其它有利于投标的资料。

其它内容可自行补充

二、投标文件顺序及格式范本

（一）投标文件顺序及要求

1、各投标人应严格按格式范本提供，不允许擅自或随意改变和变动，标书范本应做到工整整齐和完整。

2、凡须签字盖章处，必须符合招标文件规定要求。

3、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

4、凡招标文件要求提供的，必须提供。否则，将视为不响应招标文件的实质性要求，可能投标文件将会被拒绝。

一、投标文件封面格式：

新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目

（和硕县一标段）

投标文件

采购文件编号：XJRCZTXMGK2024-008号

供应商（单位名称）：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人                      （签字或盖章）

单位地址：

联系人：

联系电话：

- 投标文件格式范本

二、开标一览表（目录后第一页）

项目编号：                                                币种：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 质量 |  |
| 供货（服务）期限 |  |
| 供货（服务）地点 |  |
| 质保期 |  |
| 备注：是否响应招标文件其他内容等。 |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.投标报价为完成本次采购项目内的所有工作范围费用的总合计

3.任何有选择或有条件的投标报价或表中写多个报价，均将导致投标被拒绝。

4.投标人严格按照规定的格式填写。

供应商名称(盖章) ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：   年   月   日

投标报价明细表

项目名称：新疆巴州博斯腾湖生态综合治理项目（和硕县一标段）

招标编号：XJRCZTXMGK2024-008号

价格单位：元（人民币）

| 序号 | 项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围栏 | 电焊网浸塑围栏 | km | 10 |  |  | 含运费及安装（和硕可可乃克草场） |
| 2 | 围栏 | 角钢立柱网片围栏，水平7道网片。 | km | 4 |  |  | 含运费及安装（博湖南部草地） |
| 3 | 围栏 | 混凝土立柱刺丝围栏桩距5米,7道横刺丝，2道通斜刺丝 | km | 28.3 |  |  | 含运费及安装 |
| 4 | 宣传牌 | 铁制，6m*8m | 块 | 2 |  |  | 含运费及安装 |
| 5 | 宣传牌 | 铁制，3m*4m | 块 | 8 |  |  | 含运费及安装 |
| 6 | 标识牌 | 2.5m×3.5m, | 块 | 4 |  |  | 含运费及安装 |
| 7 | 小警示牌 | 1m×1m×8个 | 组 | 100 |  |  | 含运费及安装 |
| 8 | 沙障 | 1*1，芦苇 | 亩 | 72 |  |  |  |
| 9 | 哨卡 | 22㎡ | ㎡ | 22 |  |  |  |
| 10 | 地坪 | 500mm厚戈壁土换填 | ㎡ | 100 |  |  |  |

注：上述报价含策划、设计、制作、运输、安装、调试、税金等一切费用

注：1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5.表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

三、投标函

（采购单位名称） ：

我方全面研究了 “         ”项目招标文件（文件编号：       ），决定参

加本项目投标。我方授权        （姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需工作内容，商务报价为￥          元（大写：人民币           ）。

- 我方承诺：本项目的供货期限为           ；质量要求为          。

3、若我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成所需工作内容及应尽义务。

4、其投标自递交投标文件截止之日起有效期为   个日历日。如果我们的投标被接受，则至合同生效时止，本投标始终有效，我们将按服务协议、投标承诺及采购文件的规定履行合同责任和义务。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日期：          年      月     日

四、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。

法定代表人资格证明书

（采购单位名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表身份证复印件或扫描件（正、反两面）

注：法定代表身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

投标人名称（盖章）：

日期：           年           月           日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系（供应商名称）                   的法定代表人，现授权委托          的为我的代理人，以 （供应商名称）                      的名义参加（项目名称和项目编号）                招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：                 性别：                年龄：

部  门：                 职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

日期：           年           月           日

注：法人代表本人前来参加投标的，投标方可以不提供此项证明文件。

五、资质审查文件

（1）营业执照

（2）投标保证金汇款凭证

（3）《反商业贿赂承诺书》（格式附后）

（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动，投标人自行登录网站进行查询并打印完整查询结果加盖公章。

（5）其它资料

（6）关于资格的声明函（格式附后）

(7)中小企业声明函（格式附后）

反商业贿赂承诺书

我公司（或本人）承诺在（项目编号、项目名称）          招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

承诺日期：          年           月           日

关于资格的声明函

致：         （采购单位名称）：

关于贵方20　　年　　月　　日第（招标编号）　　　　　招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）          项目中的设备招标及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）：　投标人名称

授权签署本资格文件人（签字）：被授权人姓名

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

地址：投标人地址

传真：          　电话：            　 邮编：

声明日期：20　　年　月　日

中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件等

中小企业声明函 （货物、服务）

致：       （采购人名称）    ：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员          人，营业收入为       万元，资产总额为       万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（全称）（盖章）

日期：    年    月   日

- 说明：

- 1.如所有货物均为中小微企业制造的，须提供《声明函》，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

特别提示：中小企业提供的所有货物、服务的内容必须一一列明，不允许省略。

残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 (财库(2017)141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加       单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物《由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖公章):

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字):

日期:

保证人： （单位公章）

日  期  ：  年   月    日

六、售后服务

七、产品配置及技术方案

（备注：投标人需提供详细的配置清单）

八、技术参数响应（偏离）表

技术参数响应（偏离）表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标服务 响应部分 | 偏离内容 | 投标文件证明材料起始页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：凡投标文件中所投货物数量、规格型号、技术参数及质量标准必须在此表中列出，投标人应对照招标文件要求逐条列出并在偏差内容“响应情况”栏注明“响应”、“不响应”。

投标人名称（盖章）：

法人代表人或授权代表签字（或盖章）：

日期：           年           月           日

九、设计方案；

- 十、货物的供应方案；

- 十一、 进度安排

- 十二、应急处理方案及安全保障措施

- 十三、提供其它有利于投标的资料。

其它内容可自行补充。