干部人事档案整理及数字化加工服务采购项目

采购需求书

- 招标项目清单

| 服务内容 | 采购预算及最高限价 |
| --- | --- |
| 干部人事档案整理、专项审核、编目、数字化加工服务、档案扫描、及后续服务等全套服务 | 1）每卷最高限价：350.00元人民币/卷；数量：约计1235卷；投标报价必须以卷为单位，报每卷单价，否则作无效报价处理； 2）最高限价：人民币43.225万元。 |

- 招标项目需求书

# 一、项目概述

为适应干部人事档案工作的需要，进一步加强干部档案管理工作规范化、制度化、信息化，根据《中共宁波市委组织部关于印发〈宁波市干部人事档案专项审核工作实施方案〉》（甬组通[2015]1号）等要求，对采购人档案室库藏档案进行干部人事档案专项审核、干部人事档案整理和干部数字档案采集，确保干部档案内容完整、分类准确、装订有序，干部数字档案图像完整、清晰、美观。

# 二、对象范围

对采购人根据干部档案管理权限进行管理的所有在编人员的干部人事档案进行干部人事档案专项审核、干部人事档案整理和干部数字档案采集。

# 三、档案服务数量

采购人根据干部档案管理权限进行管理的所有在编人员的干部人事档案约计1235卷。

# 四、档案服务内容

干部档案服务包括干部人事档案专项审核、干部人事档案整理和干部数字档案采集，具体包括干部人事档案初审、干部人事档案复审、补充材料审核及归档、《干部人事档案专项审核情况登记表》填写与电子版录入、《全国干部人事档案专项审核专用干部任免表》校对与电子版录入、干部人事档案整理、干部数字档案目录录入、个人信息采集、原始图像采集、高清转换、图像纠偏裁边去污等处理及根据干部人事档案内容输入准确的个人信息。

项目负责人与采购人指定的专人一起做好实体档案的清点交接工作，并做好移交记录。

（一）干部人事档案整理

1、鉴别，鉴别档案材料的完整性、鉴别是否属于干部人事档案、鉴别复印件是否缺少必要的公章。

2、分类，按照材料的内容、性质以及材料相互之间的内在联系，区别类型，相对集中，进行组合排列。

3、排序，按照材料形成的先后、材料的逻辑顺序等要求对同一类的材料进行排序，并对每人材料进行页码编号。

4、编目，按照干部人事档案十大类别材料进行电子目录的录入并打印。

5、复制，对于圆珠笔、复写纸、铅笔书写的材料进行复制，对于字迹不清、纸张变质的材料进行复制。

6、技术加工，在不损害档案材料文字内容、保持档案历史原貌的前提下，对不规则、破损、卷角、折皱、装订边过窄的材料进行剪裁、折叠、裱糊、加边、包边、去除金属物。

7、装订，将零散的档案材料按照中组部的边距孔距要求进行装订成册，并装入干部档案盒。

8、安装标签背脊，打印干部档案名字标签和编号姓名籍贯背脊，并进行安装。

9、验收，对档案进行逐一检验校对。

（二）干部人事档案专项审核

1、初审。填写《干部人事档案专项审核情况登记表》，根据干部名册，把表头部分的姓名、工作单位及职务和级别填好，根据档案填写后续各栏内容。

2、汇总。汇总档案中存在的各项问题，由采购方进行“三龄两历”认定并补充缺少的材料。

3、补充材料的鉴别归档。

4、复审。对照初审填写的《干部人事档案专项审核情况登记表》，复核档案内容，对已经解决的问题进行修改，对复审的《干部人事档案专项审核情况登记表》进行电子版录入。

5、校对《全国干部人事档案专项审核专用干部任免表》信息，并由采购方进行补充完善。对已经补充完善的《全国干部人事档案专项审核专用干部任免表》进行电子版录入，由采购方进行签字盖章后归入档案。

6、确实存在问题的干部人事档案填写《专项审核认定表》。

（三）档案扫描

1、扫描必须使用《干部数字档案采集软件》。

2、扫描前录入完整的人员基本信息表及照片上传。

3、将已经录入的目录导入《干部数字档案采集软件》。

4、扫描影像的顺序与纸质档案的档号、目录、文件顺序排列一致。

5、扫描影像要保持字迹清晰、不失真、不留文字版面外的暗影、无干扰信息。

6、扫描模式一律采用彩色模式进行。

7、扫描图像分辨率必须为300dpi。

8、扫描原始图像必须进行高清转换。

9、扫描图像必须进行档案审核，手工进行纠偏、裁边、去污、扣章、扣照片等必须的加工。

10、数据审核，对已经完成的所有数据进行完整性、准确性、图像美观性检查。

（四）验收

对已完成数字化转换的所有数据，及干部人事档案实物材料由采购方进行统一验收。

（1）以抽检方式进行干部人事档案实物验收，抽检比率在10%-20%之间，要求鉴别认真、分类准确、编排有序、目录清楚、装订整齐，并符合宁波市委组织部的相关要求，参照《关于进一步开展干部人事档案审核工作的通知》组厅字〔2006〕5号等文件验收，准确率达到100%，抽检合格率在98%以下，提交验收材料全部发回全面自检，直至达到验收要求。

（2）以抽检方式进行干部人事档案专项审核验收，抽检比率在10%-20%之间，要求《干部人事档案专项审核情况登记表》填写准确，电子版录入内容准确，档案中存在的问题没有遗漏，并符合宁波市委组织部的相关要求，准确率达到100%，抽检合格率在98%以下，提交验收材料全部发回全面自检，直至达到验收要求。

（3）以抽检方式进行干部数字档案审核验收，抽检比率在10%-20%之间，要求内容完整，扫描件与实物一致，高清件整洁美观，准确率达到100%，抽检合格率在98%以下，提交验收材料全部发回全面自检，直至达到验收要求。

（4）验收“通过”的结论，必须经项目负责人审查、签字，并提交采购方审核确认后方有效。

（五）档案移交

档案移交时由中标供应商到采购人处接收人事档案实物，采购人需提供人事档案花名册一式两份，由双方当事人当场核对清点人事档案花名册和人事档案实物，并在一式两份花名册上签字盖章确认移交。由中标供应商进行打包后运输至工作场所。签字盖章的花名册双方各执一份。

项目完成后由供应商打包后将人事档案运输至采购人指定地点，并提供之前签字盖章的花名册，由双方当事人当场核对清点人事档案花名册和人事档案实物，并在一式两份花名册上签字盖章确认移交。签字盖章的花名册双方各执一份。

# 五、质量要求

总体质量要求：干部档案整理要求鉴别认真、分类准确、编排有序、目录清楚、装订整齐，不破坏档案原件，边距孔距符合中组部档案整理要求。纸质档案扫描影像与档案原件一致，做到扫描页面清晰、整洁。

（一）档案实体移交要求

1、移交清单与档案实体按顺序对应。

2、装订整齐排列有序。

3、项目负责人与采购人指定的专人一起做好实体档案的清点交接工作，并做好移交记录。

（二）数字档案移交要求

1、在采购人指定电脑上安装《干部数字档案采集软件》并提供软件光盘一份。

2、将所有数据导入《干部数字档案采集软件》并进行挂接。

3、项目负责人与采购人指定的专人一起做好实体档案的清点交接工作，并做好移交记录。

（三）安全保密要求

1、强化人员管理，所有人员持证上岗，并填写个人简历（附身份证复印件）交采购人审核保存，如有人员变动，应及时通知采购人。

3、所有工作人员应签订相关保密协议。

3、档案整理场地、扫描加工场地具备保密设施，保证档案原件的安全和保密，确保扫描过程中的档案安全，所有工作人员持证上岗。

4、建立严格的保密制度，加强管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为，项目结束后，所有留在计算机（或扫描仪）上的数据必须在采购人技术人员的现场监督下做彻底清除，加工过程使用过的存储硬盘均应交采购人保存。

5、严禁在工作场所抽烟或使用明火。

6、不得将水杯和暖瓶置于工作台上。

7、一律使用铅笔或红色中性笔摘抄相关档案内容。不得将干部档案带离工作场所不得随意复制档案内容或对材料进行拍照。

8、不得在工作场所接待来客或其他无关人员。

9、在工作现场内，不该说的不说、不该问的不问、不该看的不看、不大声喧哗；工作过程中产生的碎纸、废盘等工作垃圾不得自行处理，必须交由采购人工作人员统一销毁；正常情况下，加工每一页档案资料在操作人员手中停留时间不能过长，不得无故查看、记录和相互议论档案内容。

10、不同的工序之间要采取措施，杜绝泄密事故的发生。在加工过程中，供应商不能丢失、损毁档案，档案资料不能放错卷、盒。由于供应商过错导致档案资料及数据损毁或泄密的，供应商承担一切责任。

11、分批验收进行数据移交时，工作站上的数据必须在招标人工作人员的现场监督下销毁，同时移交该批次数字化加工的监管系统监控记录。

12、不得携带非用户单位提供的办公文具，不得携带移动通讯设备、移动硬盘、U盘、MP3及其他移动存储介质等。

13、工作人员暂时外出（如吃饭）时，均应将加工场地及时锁门。

14、加工过程安全要求：

①对服务器的操作有安全监管措施，扫描现场的计算机及其它设备不能以任何方式连接广域网、局域网，所有设备外壳均接地屏蔽，严防数据丢失。扫描现场的计算机及其它设备必须由加工企业提供国家安全保密部门的上门安全检测报告或提供相应的检测报告。

②在备份数据的计算机上设置密码，防止数据泄密；每位计算机操作员设置独立的开机密码。

③USB端口封闭使用。采用加密手段，文档脱离系统授权环境不能正常打开，必须通过USBKEV等合法授权方式才能打开。

④各操作均有日志记录：用户登录操作日志；用户文件传输操作日志；系统管理员操作日志；文件上传日志；网络访问日志等。

⑤按照既定规则、路径，自动备份目录数据、图像文件，并可进行数据库恢复。包括数据库增量备份、全库备份、制定时间自动备份、手动备份。

15、加工过程中，招标人可随时查看操作过程的录像情况。

（四）应遵循参考以下行业标准：

1、《干部人事档案材料收集归档规定》甬组通[2008]66号。

2、《关于做好文件改版涉及干部人事档案有关工作的通知》组通字[2012]28号。

3、《干部档案材料的分类及说明》。

4、《新任市委管理干部档案接收标准》甬组通[2008]66号。

5、《中共中央组织部关于完善干部人事档案材料的通知》组通字〔2017〕25号。

6、《关于印发<宁波市卫生计生委干部人事档案专项审核及数字化整理工作实施方案>的通知》甬卫党委〔2016〕28号。

7、《干部档案材料的分类说明》。

8、《关于做好文件改版涉及干部人事档案有关工作的通知》组通字〔2012〕28号。

9、《关于印发<干部人事档案材料收集归档规定>的通知》中组发〔2009〕12号。

10、《干部“三龄两历一身份”信息审核认定工作操作指引》。

11、《关于进一步开展干部人事档案审核工作的通知》组厅字〔2006〕5号等。

# 六、其他要求

1、档案数字化加工在场地，采购人提供场地、监控、门禁系统、桌椅、档案架、休息室衣柜、办公文具。档案整理及数字化加工所需的所有设备和加工软件，均由供应商提供。因保密需要，加工完成后，供应商的所有电脑硬盘由采购人无偿回收销毁。

2、双方各指定专人做好档案的清点交接工作。

3、要求中标供应商在签订合同时成立项目组，指定专人负责该项目，其中项目经理需具有三年及以上纸质档案数字化加工经验，有专人负责破损档案修裱工作（修裱质量达到国家标准要求），并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、人员及保证措施。

4、要求投标商在合同签订后15个工作日内（具体按照合同要求），将有关扫描设备、人力配置等总体配备完毕。

5、供应商在投标时要特别强调所承诺的服务内容，其中包括：免费服务后的服务方式和费用、服务响应时间、项目完成时间、公司的技术力量、技术服务内容、保密措施和质量水平、免费培训项目等。

6、项目完成后，供应商免费提供数字化加工软件。

7、在投标报价外，不再增加任何其他费用。

8、供应商自行解决就餐场所及住宿问题。

9、供应商应按采购人的工作时间，开展项目加工。

10、供应商员工若发生安全事故等，一切责任由供应商单位负责。

11、其他未尽事宜按照中组部人事档案标准操作。

# 七、免费提供病历扫描服务的要求：

1、请各投标人报出此项服务的单价（即每张的价格，格式自拟），不含在本项目的投标总价中。

三、商务条款

▲1、履约保证金：中标人提供的履约保证金金额为2万元人民币，签订合同时缴纳，合同期满经考核合格后5个工作日内无息退还。履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式。

▲2、付款方式：合同签订后10天内，支付合同总价的30%；专项审核工作完成后10天内支付合同总价的20%；数字化加工完成验收合格后10天内支付合同总价的30%；项目全部完成后，经采购人签字确认后10天内付清余额。支付金额按实际完成档案数量*每卷单价计算，但最高不超过最高限价432250元。

▲3、完工期限：合同签订后一年内完成

4、第三方检测机制：本次采购项目对采购质量履约引入第三方检测机构检测机制。中标投标人如不能严格按照投标文件的响应内容及合同约定履约的，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款认定为提供虚假材料谋取中标、成交。并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。