义乌市水旱灾害风险普查（暨2021年度山洪灾害防治项目）采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2021047GK

采   购　 人：义乌市水务局（盖章）

采购代理机构：义乌市政府采购中心（盖章）

日　　　 期：2021年09月**日

招标文件目录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章 投标须知和投标须知前附表	- 7 -

投标须知	- 10 -

一、说明	- 10 -

二、招标文件	- 10 -

三、投标文件	- 11 -

四、投标文件的递交	- 14 -

五、其它	- 14 -

第三章 招标项目要求	- 15 -

一、项目名称	- 15 -

二、项目背景	- 15 -

三、建设目标	- 15 -

四、建设内容	- 15 -

五、本项目标段具体的采购内容及需求清单	- 34 -

六、建设要求及依据	- 35 -

七．商务要求	- 36 -

附表1 干旱灾害致灾调查表	- 37 -

附表1-1  义乌市2017~2020年供用水情况调查表	- 37 -

附表1-2  义乌市现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表	- 39 -

附表1-3  义乌市现状（2020年）城镇水源情况调查表	- 41 -

附表1-4  义乌市2008～2020年旱情及旱灾损失调查表	- 42 -

附表2 水利工程洪水灾害隐患调查表	- 45 -

附表2-1  水库（水电站）安全隐患调查表	- 45 -

附表2-2  水闸工程安全隐患调查表	- 48 -

附表2-3  堤防工程安全隐患调查表	- 51 -

附图1   义乌市山丘区中小河流洪水淹没图编制范围	- 54 -

附图2   义乌市山丘区重点集镇分布图	- 55 -

附图3   义乌市山洪灾害重要村落分布图	- 56 -

第四章 开标、评标和定标须知	- 57 -

一、开标	- 57 -

二、评标	- 57 -

三、定标	- 59 -

四、质疑和投诉	- 60 -

第五章 投标文件的无效情形	- 62 -

第六章 评标办法	- 64 -

第七章 合同主要条款	- 67 -

第八章 投标文件部分格式	- 70 -

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌市水务局委托，现就义乌市水旱灾害风险普查（暨2021年度山洪灾害防治项目）采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1.采购编号：YWCG2021047GK

2.项目名称：义乌市水务局义乌市水旱灾害风险普查（暨2021年度山洪灾害防治项目）采购项目

3.是否接受联合体投标：否

4.采购需求

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 义乌市水旱灾害风险普查（暨2021年度山洪灾害防治项目） | 1 | 项 | 428万元 | 428万元 | 详见《第三章招标项目要求》，采购标的所属行业是“其他未列明行业” |

5.合同履约期限：（1）水旱灾害风险普查：所有调查类任务于2021年11月30日前完成，评估阶段任务于2022年2月底前完成，并通过验收。（2）2021年度山洪灾害防治建设：于2021年11月30日前完成，并通过验收。

二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商；

2.投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.投标人自2018年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录；

4.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以网站页面显示内容为准）；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.本项目不接受公益一类事业单位,或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与投标。

三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式：

1.时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：潜在供应商应按照浙江省政府采购网上所提示的方式免费获取采购文件。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

四、投标截止时间及地点：

1.提交投标文件截止时间：2021年**月**日上午9:30（北京时间）。

2.投标地点：用帐号登录政府采购云平台（简称“政采云”，下同，https://www.zcygov.cn/），上传电子加密标书至“政采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3.开标时间：2021年**月**日上午9:30。

4.开标地点：“政采云”。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.质疑与投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标保证金：无

3.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2021年**月**日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件，以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件（文件名建议采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后采购中心开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

如“政采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败，投标人可按照自身意愿确认同意并提供加密密码，启用备份投标文件，并由采购中心把备份投标文件上传至“政采云”。如投标人未按照规定时间（2021年**月**日上午9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的那一份为准，通过“政采云”上传递交的“加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

4.参与在线投标时如遇平台技术问题详询：400-881-7190；电子投标制作问题详询：傅先生0579-85583800。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：义乌市水务局

地  址：江东中路2号

传   真：0579-85214620

项目联系人：朱志冠

项目联系方式：0579-85214618

质疑联系人：朱志冠

质疑联系方式：0579-85214618

2.采购代理机构信息

名  称：义乌市政府采购中心

地  址：义乌市望道路300号4楼

传   真：0579-85570067

项目联系人：方敏

项目联系方式：0579-85583808

质疑联系人：洪艳

质疑联系方式：0579-85232979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联系人 ：骆女士

监督投诉电话：0579-89915066

义乌市水务局

义乌市政府采购中心

2021年09月**日

# 第二章 投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：义乌市水务局义乌市水旱灾害风险普查（暨2021年度山洪灾害防治项目）采购 采购内容及数量：具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 4 | 合同履约期限 | 详见招标公告 |
| 5 | 采购文件获取时间和方式 | 详见招标公告 |
| 6 | 现场踏勘 | 采购方不统一组织投标人前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标人可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标人因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑 | 本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容、书面澄清文件是招标文件的组成部分，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 上传电子投标文件时间 | 详见招标公告 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 详见招标公告 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 14 | 不良行为记录 | 详见招标公告 |
| 15 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到。 ★2.招标需求中要求提供的产品属于“节能产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 ★3.招标需求中要求提供的产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的环境标志产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 16 | 中小微企业有关政策 | 1.根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时对符合该办法规定的报价给予6%扣除，取扣除后的价格作为计算商务分的投标报价（此计算商务分的投标报价仅在评标时使用）。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。 2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件（格式自拟）。 4、同一投标人，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 17 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 18 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的。 2.有意串标或提供虚假材料的。 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 6.不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 19 | 质疑与投诉 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.供应商应在法定质疑内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 |
| 20 | 其他 | 1.投标总价高于预算价或最高限价的，其投标为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的证明文件必须根据评审细则对评审的内容要求完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。

2.定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构。

2.2采购人：系指的是义乌市水务局；

采购（招标）代理机构：系指的是义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的设备及附件等。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离且必须应答的实质性条款。

“▲”标记系指重点参数。

3.合格的投标人

符合第一章招标公告中关于“投标人资格条件”规定的投标人。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实、有效的。

5.招标投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.转包、联合体、分包

6.1本项目不允许转包。

6.2不接受联合体投标。

6.3不接受供应商分包合同。

## 二、招标文件

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知和投标须知前附表

第三章 招标项目要求

第四章 开标、评标和定标须知

第五章 投标文件的无效情形

第六章 评标办法

第七章 合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

7.2除7.1内容外，招标方在投标截止时间前以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

7.3上述所列7.1及7.2条内容均以公告内容为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

7.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

7.5招标方在“政采云”上设定的内容与招标文件的内容如有不一致的，以招标文件为准。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标须知前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

8.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

8.3在前附表规定时间未提交疑问或质疑的投标人，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

8.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

## 三、投标文件

9.投标文件的组成

9.1投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

9.1.1资格响应文件：包含以下内容

★①单位营业执照副本等经营资格文件扫描件（加盖电子签章）。

★②义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）

③金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供不动产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料

9.1.2商务技术响应文件：包含以下内容

★①规范偏离表（见格式）；

②售后服务及项目实施方案：包含以下内容：

a.项目实施方案:包括但不仅限于项目实施人员安排、项目实施进度安排、对实施过程中可能遇到的问题的解决方案等内容；

b.项目组成人员表（见格式）；

★c.所投设备（软件）说明一览表（见格式）；

★d.产品质量及售后服务承诺书（见格式）；

e.项目验收方案（包括但不仅限于验收程序、验收内容、验收提交资料等）.

③投标人应仔细分析第六章评标办法中评分细则，按要求提供评分方法所需的资料

9.1.3报价响应文件：包含下列内容

★①开标一览表（见格式）

★②投标人自报成本价表（见格式）

③中小企业声明函（见格式）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝

④残疾人福利性单位声明函（见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）

⑤省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）

10.投标文件编制要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

10.2在招标文件的要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

10.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

10.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

10.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖电子签章。

11.3除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标报价

12.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括货款、勘测费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在本报价中，单价和总价不做调整。

12.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。

12.3中标后，中标人所填写的总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

12.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

12.5招标方不接受低于成本的投标报价。

12.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

12.7须由中标单位开具正式发票。

12.8招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

13.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

14.履约保证金：无

15.投标有效期

15.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

16.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2021年**月**日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”），以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

17.投标文件的补充、修改与撤回

17.1投标人在“政采云”系统上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

18.本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

## 一、项目名称

义乌市水旱灾害风险普查（暨2021年度山洪灾害防治项目）。

## 二、项目背景

义乌市地处金衢盆地东部，市境东、南、北三面群山环抱，中部为河谷平原，境内山地、丘陵、平原呈阶梯状分布，上游河道比降大，河道较窄，遭遇大暴雨时，洪水流速大，涨势猛，冲刷力强，破坏力大，易产生滑坡和泥石流等地质灾害，中部平原地区易造成大面积洪涝；同时干旱灾害也是义乌主要自然灾害之一，义乌市干旱灾害是在自然因素与社会经济因素共同驱动形成的，具有发生频率高、受灾面积广、损失大等特点。

通过历年山洪灾害防治项目建设，义乌已初步建立了覆盖全域的山洪灾害监测预警系统和群测群防体系，在近年汛期运行中发挥了显著的防洪减灾效益，有效减少了山洪灾害造成的人员伤亡，但在处理日常防御与应急处置的一些关键环节时，仍存在管理的真空地带。特别是近两年，在防御强台风等极端灾害过程中，灰犀牛、黑天鹅事件时有发生，山洪灾害防御形势仍不容乐观。

根据浙江省水利厅关于印发《浙江省第一次水旱灾害风险普查实施方案》（以下简称《省级水旱方案》）的通知（浙水灾防〔2021〕13号）和《浙江省水利厅关于做好2021年度山洪灾害防御工作的通知》（浙水灾防〔2021〕4号）等文件要求，义乌市需开展水旱灾害风险普查及2021年度山洪灾害防治项目。项目建设内容包括干旱灾害致灾调查、水利工程洪水灾害隐患调查、山丘区重点集镇山洪风险调查评估、山丘区中小河流洪水淹没图绘制、水情站防汛特征水位核定、山洪灾害补充调查评价、二期山洪灾害重要村落评价成果复核、监测预警能力巩固提升、群测群防体系建设等内容。

## 三、建设目标

通过开展水旱灾害风险普查，全面获取义乌市水旱灾害风险隐患底数，查明区域防洪减灾能力，客观认识义乌市水旱灾害综合风险水平，为义乌市有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的水旱灾害风险信息和科学决策依据。

落实水利改革发展总基调，严守山洪灾害防御底线，努力推动山洪灾害防治工作从“有”到“好”转变。总结、提炼前期山洪灾害防治项目建设成果与经验，针对水旱灾害防御工作中存在的薄弱环节与短板，按照《水利部办公厅关于印发2021年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2020〕283号）文件要求，开展义乌市2021年度山洪灾害防治项目，努力补齐山洪灾害防治当前存在的明显短板，最大程度减少人员伤亡和财产损失，有效避免群死群伤。

## 四、建设内容

根据《义乌市水旱灾害风险普查（暨2021年度山洪灾害防治项目）》实施方案，本次招标项目建设内容包括水旱灾害风险普查和山洪灾害防治建设两大类，具体内容如下：

（一）水旱灾害风险普查

1、干旱灾害致灾调查

（1）工作内容

根据《省级水旱方案》中“水旱灾害致灾调查与评估”工作要求，县级负责干旱灾害致灾调查。本次义乌市干旱灾害致灾调查工作将在辖区范围内开展以下两类资料调查：

①基础资料。2017～2020年水资源总量、地表水供水、地下水供水，居民生活、生产等供用水资料；现状蓄、引、提、调、灌区等抗旱水源工程防御能力，监测、预案、服务保障等非工程措施防御能力；现状（2020年）城镇供水水源情况。

②灾害事件资料。2008～2020年各次干旱灾害事件的发生时间、原因、范围、气象水文情况，农业、城镇等受灾及损失情况，以及历年实施的抗旱措施、投入人力物力、抗旱效果效益等。

（2）成果要求

义乌市干旱灾害致灾调查需完成县级干旱灾害致灾调查表（见附表1），形成干旱灾害致灾调查数据成果，并编制完成《义乌市干旱灾害致灾调查成果报告》。

2、水利工程洪水灾害隐患调查

（1）工作内容

本次义乌市水利工程洪水灾害隐患调查针对辖区内水库（水电站）、水闸、堤防的现状能力、防洪工程安全评价成果达标情况或安全运行管理状况状态等进行调查，综合确定水利工程洪水灾害安全隐患，按照技术要求和填表说明填报调查表（见附表2）。根据义乌市水域调查成果（2020年），义乌市现有水库101座，义乌市现有水闸35座、堤防115处，以上水利工程数量在后续洪水灾害隐患调查实施中根据实际删补（见表1）。

表1    义乌市水利工程洪水灾害隐患调查名录

| 调查水利工程 | 水库 | 水闸 | 堤防 | 水利工程总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（座/处） | 101 | 35 | 115 | 251 |

注*：数据来源于义乌市水域调查成果（2020年），在后续实施中需根据实际删补数据。

1）水库（水电站）安全隐患调查内容

以总库容10万m3及以上的水库（包括有挡水建筑物的水电站）为调查对象。调查水库的空间属性、工程结构特性、水库大坝安全评价开展情况、评价结果等，详见附表2-1。基于全国自然灾害综合风险普查数据采集系统水旱灾害调查分系统，在工作底图上标绘水库大坝的位置。水库位置的标绘以挡水主坝中间位置为准。

水库大坝安全评价开展情况是指近10年内（自2011年1月1日以来）。填报最近一次安全评价的时间和结论、除险加固完成情况。按《水库大坝安全鉴定办法》、《水库大坝安全评价导则》（SL258）等水库大坝安全安全管理规定，综合考虑大坝安全性态、工程质量、运行管理、防洪能力、渗流安全、结构安全、抗震安全、金属结构等方面要求，开展水库大坝安全性综合评估。安全评价的结论将水库大坝安全类别分为一类坝、二类坝、三类坝。

2）水闸工程安全隐患调查内容

水闸调查范围为位于河道上过闸流量5m3/s及以上，且水闸发生风险会造成严重洪涝灾害。以每一个水闸工程为单元，调查水闸工程的空间位置、工程结构特性、水闸安全评价开展情况、评价结果等，详见附表2-2。基于全国自然灾害综合风险普查数据采集系统水旱灾害调查分系统，在工作底图上标绘水闸工程的位置。

水闸工程安全评价开展情况是指近10年内（自2011年1月1日以来）。填报最近一次安全评价的时间和结论、除险加固完成情况。《水闸安全鉴定管理办法》、《水闸安全评价导则》（SL214）等水闸安全安全管理规定，开展的水闸安全性综合评估工作。水闸工程安全性分为：一类闸、二类闸、三类闸、四类闸。

3）堤防工程安全隐患调查内容

对堤防级别5级及以上的堤防工程进行防洪安全隐患调查。以同一名称同一规划标准的堤防为一个自然段，一个自然段为一个调查对象。调查整理每一个调查对象的空间位置、工程结构特性以及堤防建设达标情况，详见附表2-3。基于全国自然灾害综合风险普查数据采集系统水旱灾害调查分系统，在工作底图上标绘堤防的空间位置。本次不调查生产堤、渠堤和排涝堤。

（2）成果要求

义乌市水利工程洪水灾害隐患调查需完成水利工程洪水灾害隐患调查表（见附表2），形成水利工程洪水灾害隐患调查成果数据库，并编制《义乌市水利工程洪水灾害隐患调查成果报告》。

3、山丘区重点集镇山洪风险调查评估

该项内容已纳入义乌市2021年度山洪灾害防治项目。

4、山丘区中小河流洪水淹没图

（1）工作内容

基于中小流域洪水频率图或采用推理公式、瞬时单位线或分布式水文模型等方法推求设计洪水，采用一维非恒定流水力学或曼宁公式等方法开展洪水分析，分析沿程水位和流量，确定洪水特征参数，在工作底图上绘制不同频率（5年、10年、20年、50年、100年一遇或超标准）洪水淹没范围。结合承灾体调查成果，统计分析洪水影响的集镇、村庄、人口，编制山丘区中小河流洪水淹没图。

根据《浙江省第一次水旱灾害风险普查实施方案》，义乌市纳入本次编制范围的中小河流为大陈江，本次大陈江洪水淹没图范围编制范围见表2与附图1，大陈江（义乌段）编制面积为41.18km2。

表2  大陈江（义乌段）洪水淹没图编制范围

| 河流名称 | 所属市 | 县（市、区） | 河流长度/km | 流域面积/km2 | 总编制面积/km2 | 义乌段编制面积/km2 | 编制面积内河长(km) | 分析面积 /km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大陈江 | 金华 | 浦江县/义乌市 | 37 | 247 | 46.57 | 41.18 | 30.1 | 247 |

（2）成果要求

大陈江（义乌段）不同洪水频率（5年、10年、20年、50年、100年一遇或超标准）洪水淹没范围图；义乌山丘区中小河流洪水淹没图编制报告。

5、水情站防汛特征水位核定

（1）工作内容

为满足义乌市沿河乡镇防护要求，以及提高防汛减灾调度和决策的科学性，按照《防汛特征水位核定的有关技术要求》，结合义乌市社会经济发展情况、历年洪涝台灾害损失情况和历年来的观测分析，选取前溪、后溪、六都溪等21处水情站（见表3），核定警戒水位和保证水位。

表3     本次核定特征水位的水情站点名录

| 序号 | 站名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前溪 |  |
| 2 | 后溪 |  |
| 3 | 六都溪 |  |
| 4 | 东青溪 |  |
| 5 | 洪溪 |  |
| 6 | 青口溪 |  |
| 7 | 鲇溪 |  |
| 8 | 城西河 |  |
| 9 | 城中河 | 计划新建 |
| 10 | 杨村溪 |  |
| 11 | 铜溪 |  |
| 12 | 航慈溪 |  |
| 13 | 吴溪 |  |
| 14 | 洪巡溪 |  |
| 15 | 大陈江 | 苏溪镇 |
| 16 | 大陈江 | 大陈镇 |
| 17 | 楂林水文站 |  |
| 18 | 香溪 | 计划新建 |
| 19 | 缸窑溪 | 计划新建 |
| 20 | 环溪 | 计划新建 |
| 21 | 东溪 | 计划新建 |

（2）成果要求

根据调查与分析成果，编制《义乌市21个水情站点防汛特征水位核定报告》。

（二）2021年度山洪灾害防治建设

2021年度义乌山洪灾害防治建设内容为山洪灾害补充调查评价、二期重要村落山洪灾害调查评价成果复核、巩固提升监测预警能力、群测群防体系建设等任务。

1、山洪灾害补充调查评价

山洪灾害补充调查评价任务主要为山丘区重点集镇调查评价、山洪灾害危险区动态管理清单编制等。

（1）山丘区重点集镇调查评价

1）工作内容

在前期山洪灾害防治项目建设中，特别是经过2020年浙江省山洪灾害防御能力提升项目建设，义乌市基本实现了山丘区重要村落全覆盖，但对于山丘区重点集镇的调查工作尚未开展。为实现山丘区重点防御对象全覆盖的目标，经初步选定对以下7个重点集镇开展调查评价工作：后宅街道、大陈镇、廿三里街道、苏溪镇、义亭镇、上溪镇、赤岸镇集镇（后续实施以复核后名录为准，见表4），重点集镇分布图见附图2，工作内容包括调查分析流域暴雨特性、小流域特征和历史洪水灾害；进行影响集镇防洪风险的河道控制断面测量和河道水文调查，分析暴雨洪水；利用本次承灾体调查成果，分析集镇现状防洪能力；划定危险区，确定预警指标等。

表4     义乌市山丘区重点集镇名录

| 县（市、区） | 重点集镇数量（个） | 重点集镇名称 |
| --- | --- | --- |
| 义乌市 | 7 | 后宅街道、大陈镇、廿三里街道、苏溪镇、义亭镇、上溪镇、赤岸镇 |

注*：后续实施以复核后名录为准。

2）成果要求

山丘区重点集镇山洪危险区划图、山洪灾害调查评价成果一张图。

县级山丘区重点集镇山洪风险调查评估报告，包括现状防洪能力、危险区分布、山洪灾害预警指标计算等。

（2）山洪灾害危险区动态管理清单

为进一步提升精准分区分级防御山洪灾害能力和水平，依据《水利部关于印发全国山洪灾害防治项目实施方案（2021―2023年）的通知》（水防〔2020〕295号）、《水利部办公厅关于印发2021 年山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2020〕283号）、《浙江省水利厅关于做好2021年度山洪灾害防御工作的通知》（浙水灾防〔2021〕4号）等文件要求，编制山洪灾害危险区动态管理清单，明确监测站点、预警指标、责任人等内容。

1）清单内容

危险区清单包括危险区防御对象清单和危险区监测预警体系清单。危险区清单一般以行政村为单位、危险区为单元。危险区单元应与社会管理单元相对应，可为自然村、社区、学校、医院、养老院、农家乐、景区、矿场、林场、施工工地等。

危险区防御对象清单应包含但不限于：县（市、区）、乡镇（街道）、村组（社区）名称；危险区名称、风险等级、现状防洪能力；危险区居民户数、人口数、老弱妇幼及行动不便人口数；各户户主、责任人信息及联系电话，参见表5。

危险区监测预警体系清单应包含但不限于：危险区名称、水雨情监测设施配置、预警阈值设定、临时避灾场所容纳能力等，参见表6。

2）危险区风险等级划分

危险区等级分为高风险区（I级）、低风险区（II级）。危险区风险等级划分标准应综合考虑当地暴雨洪水特征、房屋结构类型和人口分布、山洪灾害现状防御防洪能力、历史灾害等因素。如存在河道淤积、壅水等不利影响而加重山洪灾害情况，应提高危险区风险等级。

表5    危险区防御对象清单表

| 行政区划 |  |  |  | 危险区单元 |  |  |  | 防御对象 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 乡镇（街道） | 行政村（社区） | 名称 | 风险类型 | 风险等级 | 防洪能力 | 户数 | 人口数 | 特殊人群 | 责任人 | 联系电话 | 危险区 二维码 |
|  | 义乌市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 义乌市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、县（市、区）：填写“义乌市”。

2、乡镇 （街道）：填写危险区所在的乡镇（街道）的名称。

3、行政村（社区）：填写危险区所在的行政村（社区）的名称。

4、危险区名称：填写危险区单元一般与社会管理单元相对应，可为自然村、学校、医院、养老院、农家乐、景区、矿产、施工工地等。

5、风险类型：填写危险区风险类型，可为临河隐患、阻水隐患、工程隐患、地灾隐患、冲沟隐患、历史山洪等。

6、风险等级：填写危险区所处的风险等级，高风险区填I，低风险区填II。

7、现状防洪能力：一般为成灾水位对应的洪水重现期（单位：年，取整数）。

8、户数：填写危险区单元内的家庭户数（单位：户）。

9、人口数：填写危险区内的年末人口数（单位：人）。

10、特殊人群：老弱妇幼及行动不便人口数，填写危险区内的老人、妇女、儿童及行动不便人口数（单位：人）。

11、责任人：填写危险区对应的防汛责任人姓名。

12、联系电话：填写危险区对应的防汛责任人的联系电话，包括座机和手机。

13、危险区二维码（选填）：由省级监测预警平台软件系统自动生成，并下发使用。

表6    危险区防御对象清单表

| 县级行政区名 |  |  |  |  | 县级行政区代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危险区名称 | 用于直接预警的监测站点 |  |  | 临时避险场所情况 |  | 雨量预警指标 |  |  |  |  |  | 水位预警指标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 准备转移 |  |  | 立即转移 |  |  | 准备转移 | 立即转移 |
|  |  | 简易监测站 | 自动雨量站 | 自动水位站 | 地点 | 容纳人数 | 1h | 3h | 6h | 1h | 3h | 6h |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、县级行政区名：填写“义乌市”。

2、县级行政区代码：填写义乌市对应的行政区划代码。

3、用于直接预警的监测站点

（1）简易监测站：填写危险区内是否配置简易雨量报警器、简易水位（报警）站。

（2）自动雨量站：填写危险区所关联的上游自动雨量站名称，可包括周边自动雨量站。当有多个雨量站时，应用分号隔开。

（3）自动水位站：填写危险区所关联的上游河道自动水位站名称。当有多个水位站时，应用分号隔开。

4、临时避险场所情况：

（1）地点：填写危险区对应的临时避险场所地点。

（2）容纳人数：填写危险区对应的临时避险场所容纳人数（单位：人）。

5、雨量预警指标：分为准备转移和立即转移，填写1h、3h和6h的准备转移和立即转移预警指标（单位：mm，取整数）。

6、水位预警指标：填写准备转移和立即转移水位预警指标（单位：m，1位小数）。

2、二期山洪灾害重要村落评价成果复核

（1）工作内容

近年来义乌市陆续开展了小流域综合整治工程，如河道拓浚、堤防护岸建设等，山区河道断面发生较大变化，另外危险区内防御对象可能存在调整，本次对二期山洪灾害重要村落评价成果进行复核，二期山洪灾害重要村落现有49个（见表7），村落位置见附图3。

依据《山洪灾害调查技术要求》《山洪灾害分析评价技术要求》等技术文件，采取内业调查和外业调查、全面调查与重点调查相结合的调查方式，通过前期准备、内外业调查、河道断面测量、预警指标分析、危险区划分等工作，对二期重要村落进行调查评价复核，同时更新危险区防御清单、山洪灾害调查评价成果空间数据库等。

表7   义乌市二期山洪灾害重要村落名录

| 序号 | 行政区划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 |  |
| 1 | 义亭镇 | 青肃村 | 青肃村 |  |
| 2 | 义亭镇 | 西田村 | 西田村 |  |
| 3 | 大陈镇 | 大畈村 | 大畈村 |  |
| 4 | 大陈镇 | 东联村 | 高路村 |  |
| 5 | 大陈镇 | 众拥村 | 郎坞村 |  |
| 6 | 大陈镇 | 后畈村 | 后畈村 |  |
| 7 | 大陈镇 | 义北村 | 楼村 |  |
| 8 | 后宅街道 | 湖门 | 湖门市 |  |
| 9 | 后宅街道 | 金鹤 | 鹤田 |  |
| 10 | 后宅街道 | 马交塘 | 马交塘 |  |
| 11 | 后宅街道 | 前后傅 | 前傅 |  |
| 12 | 后宅街道 | 永宁居委会 | 永宁 |  |
| 13 | 后宅街道 | 上金 | 上金 |  |
| 14 | 后宅街道 | 余店 | 三里店 |  |
| 15 | 后宅街道 | 余店 | 下余山 |  |
| 16 | 佛堂镇 | 新店村 | 新店村 |  |
| 17 | 佛堂镇 | 寺口村 | 寺口村 |  |
| 18 | 佛堂镇 | 花园口村 | 花园口村 |  |
| 19 | 佛堂镇 | 雅西村 | 雅西村 |  |
| 20 | 佛堂镇 | 毛陈村 | 毛陈村 |  |
| 21 | 佛堂镇 | 龙溪村 | 小六石村 |  |
| 22 | 城西街道 | 毛店桥头村 | 毛店桥头村 |  |
| 23 | 城西街道 | 何斯路村 | 何斯路村 |  |
| 24 | 城西街道 | 龙山村 | 里京村 |  |
| 25 | 廿三里街道 | 西京 | 西京 |  |
| 26 | 廿三里街道 | 联五 | 鲍寺 |  |
| 27 | 廿三里街道 | 塘下店 | 塘下店 |  |
| 28 | 上溪镇 | 潜溪村 | 前山村 |  |
| 29 | 上溪镇 | 萧皇塘村 | 萧皇塘村 |  |
| 30 | 上溪镇 | 潜溪村 | 沿华村 |  |
| 31 | 上溪镇 | 周村 | 周村 |  |
| 32 | 上溪镇 | 潜溪村 | 西坞村 |  |
| 33 | 上溪镇 | 五星社村 | 上横塘村 |  |
| 34 | 上溪镇 | 五星社村 | 雅童村 |  |
| 35 | 上溪镇 | 下宅村 | 下宅村 |  |
| 36 | 上溪镇 | 萧皇塘村 | 仇宅村 |  |
| 37 | 苏溪镇 | 联合 | 楼存傅 |  |
| 38 | 苏溪镇 | 里西岗 | 里西岗 |  |
| 39 | 苏溪镇 | 双溪 | 双溪 |  |
| 40 | 苏溪镇 | 屏风石 | 屏风石 |  |
| 41 | 赤岸镇 | 八石村 | 上八石村 |  |
| 42 | 赤岸镇 | 莱山村 | 莱山村 |  |
| 43 | 赤岸镇 | 羊印村 | 羊印村 |  |
| 44 | 赤岸镇 | 大桥村 | 大桥村 |  |
| 45 | 赤岸镇 | 官余村 | 官余村 |  |
| 46 | 赤岸镇 | 上吴村 | 上吴村 |  |
| 47 | 赤岸镇 | 后山村 | 后山村 |  |
| 48 | 赤岸镇 | 五柳村 | 五柳村 |  |
| 49 | 福田街道 | 东象山 | 东象山 |  |

（2）成果要求

形成义乌市山洪灾害二期重要村落调查评价成果报告，更新危险区防御清单、义乌市山洪灾害调查评价成果空间数据库等。

3、监测预警能力巩固提升

根据义乌现有山洪灾害重要村落的分布，以及水雨情监测站点的布置情况，本次计划新建11个水位雨量监测站点，对山洪重要村落监测站点加密布设、扩大对山洪灾害监测预警的支撑范围，进一步优化义乌山洪灾害监测站网布局和测站关联关系，站点建设名录见表8。

表8    义乌2021年重要村落监测站点建设清单

| 序号 | 镇街 | 行政村 | 自然村 | 类型 | 站点 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上溪镇 | 潜溪村 | 西坞村 | 水位雨量站 | 门口塘山塘雨量 | 119.85836 | 29.29103 | 压力式水位 |
| 2 | 上溪镇 | 溪华村 | 乔里何 | 水位雨量站 | 莲花石雨量 | 119.89373 | 29.33321 | 压力式水位 |
| 3 | 上溪镇 | 周村 | 周村 | 水位雨量站 | 和尚坑雨量 | 119.89311 | 29.34833 | 浮子式水位 |
| 4 | 后宅街道 | 马交塘 | 马交塘 | 水位雨量站 | 马交塘长塘雨量 | 120.07752 | 29.39862 | 压力式水位 |
| 5 | 后宅街道 | 上金 | 上金 | 水位雨量站 | 石门雨量 | 120.07325 | 29.43983 | 压力式水位 |
| 6 | 苏溪镇 | 密溪 | 密溪 | 水位雨量站 | 西岩山山塘 | 120.08592 | 29.40954 | 压力式水位 |
| 7 | 大陈镇 | 凰升塘村 | 蕰草塘村 | 水位雨量站 | 凰升塘雨量 | 120.08759 | 29.45206 | 压力式水位 |
| 8 | 苏溪镇 | 六都村 | 冷湾 | 水位雨量站 | 冷湾雨量 | 120.258779 | 29.420545 | 雷达式水位 |
| 9 | 大陈镇 | 义北村 | 楼村 | 水位雨量站 | 大里坞雨量 | 120.17295 | 29.5221 | 压力式水位 |
| 10 | 廿三里街道 | 塘下店 | 里屠 | 水位雨量站 | 里坞雨量 | 120.20477 | 29.38835 | 雷达式水位 |
| 11 | 佛堂镇 | 坑口村 | 八岭村 | 水位雨量站 | 八岭坑水位雨量 | 120.097533 | 29.230844 | 雷达式水位 |

（1）建设内容

本次计划建设的自动监测站均为自动水位雨量站，建设内容包括：自动雨量监测设施、水位监测设施（压力式水位计、雷达式水位计或浮子式水位计）、传输通道等，自动水位雨量站典型配置见表9。

表9     自动水位雨量站设施设备典型配置

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端（含4G通讯模块） | 支持浙江水文防汛通信平台 | 台 | 1 |  |
| 2 | 水位传感器 | 压力式/雷达式/浮子式 | 套 | 1 |  |
| 3 | 人工水尺 | 位于河道的站点安装人工水尺 | 项 | 1 |  |
| 4 | 高程测量及水准点埋设 | RTK高程测量 | 次 | 1 |  |
| 5 | 配套土建设施 | 含管件、测井材料、施工等 |  | 1 |  |
| 6 | 太阳能供电系统 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 翻斗式雨量计 | 0.5mm翻斗式 | 套 | 1 |  |
| 8 | 避雷设施 | 避雷器等 | 个 | 1 |  |
| 9 | 附件 | 支架、设备箱、站名牌、警示牌等 | 套 | 1 |  |
| 二 | 安装、调试 |  |  |  |  |
| 1 | 通信费 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 安装、调试 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 质保维护 | 每站3年 | 项 | 1 |  |

（2）建设要求

自动监测站须符合《浙江省水文情报预报管理办法》（浙水水文〔2014〕1号）的要求，采集的实时水雨情信息应统一接入浙江省水利防汛通信平台，实现省、市、县信息实时共享。

自动监测站编码应符合《水文测站代码编制导则》（SL502）的要求，由省级水文机构统一编码。自动监测站基础信息和维护日志应与水文监测维护支持系统衔接，达到建管一体，实现全面的线上维护和管理。

遥测终端应符合浙江省防汛通信平台接入要求，满足《水文遥测通信专用组件通用技术条件》（DB33/T 816-2010）标准，通过公网和水利专网内外网冗余共享。遥测终端等关键设备应取得国家工业产品生产许可证，所选用传感器应满足水文测验规范要求。水位计、雨量计的安装须满足有关技术规范要求。

（3）设备参数

1）遥测终端

数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息。具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。

现场手动设置各种运行模式和参数。

接受中心站远程设置和控制指令。

全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。

实时时钟自动校对和调整功能。

可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。

支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。

太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。

可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。

▲全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。

★须支持浙江省防汛通信平台，支持水利内网。

生产商取得国家工业产品生产许可证。

电源输入：9-24V DC；

电源输出：24V、100mA，5V、20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。

信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。

▲为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。

设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。

数据补发：遇到信号问题，基站问题，sim卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发。

SD卡：支持MicroSD卡，可选配置；

看门狗：内部硬件看门狗，外部硬件看门狗；

工作温度：-40℃至+70℃；

工作湿度：0-95%，不结露；

平均无故障工作时间：≥50000h；

GPRS通讯模块。

与遥测终端相匹配，可集成在遥测终端内，符合《水文遥测通信专用组件通用技术条件》DB33/T816-2010标准。

工作频率：支持双频GSM/GPRS，符合ETSIGSMPhase2+标准；

协议：支持TCP/IP，标准的AT命令集；

功耗（mA@12V）：≤150mA（工作），≤10mA（空闲）；

电源：＋5V～＋35V；频率误差：≤0.1ppm；

数据接口：RS232/RS485；串行数据速率：300～57600bit/s；

工作温度：-25℃～＋60℃。

2）太阳能供电系统

自动遥测站采用12V蓄电池供电，对电源的设计要求是：

电池类别：密封免维护电池或固体电池；

电压：允许变幅－10％-＋20％；

电流：发射机功率5W（GSM）时，应能瞬间提供3A电流；

容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作30天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作，采用不小于70AH蓄电池。

硅太阳能电池是将光能直接转换成电能的半导体器件，具有体积小、可靠性高、寿命长、无环境污染、使用维护方便等特点。它可以单独使用，也可以多个连接起来组成方阵使用，与蓄电池配合可作为直流电源连续使用。

遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响，采用不小于30W的太阳能电池板。

3）翻斗式雨量计

承雨口口径：Φ200+0.6mm；

▲分辨率：根据年平均降雨量确定，0.5mm；

雨强测量范围0-4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；

测量精度：0.5mm；

工作环境：温度-10℃-+50℃，湿度＜95%(40℃)；

平均无故障工作时间≥16000h。

4）压力式水位计

压力水位计选用高稳定、高可靠性压阻式压力传感器及高精度的智能化变送器处理电路，采用精密数字化温度补偿技术及非线性修正技术。防水电缆与外壳密封连接，通气管在电缆内，可长期投入液体中使用。

▲量程0～10米，精度0.1%；

4mA～20mA hart两/四DC两线制电流输出；

采用数字温度补偿及非线性修正技术；

具备RS485通讯接口（自定义协议）或HARTâ通讯协议；

支持组网应用；全不锈钢结构设计，体积小，重量轻；

测量精度：0.1%；

补偿温度：-20℃～80℃；

工作温度：-20℃～80℃；

存储温度：-40℃～80℃。

5）雷达式水位计

①测量范围：0-35m

▲②测量精度：±3mm

③分辨率：1mm

④工作频率：24.15GHz

⑤工作原理：调频连续波（FMCW）

⑥发射功率（EIRP）：16-25dBm（根据水体变化规律智能调节）

⑦响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值

⑧波束角：9×11

⑨天线：平面微带阵列天线

⑩自带万向水平仪

⑪姿态角智能感知及补偿：水平角、横滚角精度± 1°；分辨率±0.1°

⑫智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠

⑬供电范围：DC 6-30V，典型12V

⑭功耗：<20mA @DC 12V

⑮通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA

⑯通讯协议：Modbus协议；可自定义协议

⑰防护等级：IP68，提供第三方出具的检测报告

⑱工作温度：-40℃~+85℃

⑲配置软件：提供配套专用软件，可以在电脑上显示水位和设备倾角等实时数据。

6）浮子式水位计

①浮子直径： Φ150mm（特殊订货：Φ100mm）

②水位轮工作周长： 320mm

③平衡锤直径： Φ20mm

④测量范围： 0～40m（特殊订货：0～10、20、80m）

▲⑤分辨力： 1cm

⑥水位变率： ≤100cm/min

⑦测量精度： 量程≤10m时，不超出±2cm；量程＞10m时，不超出±0.2%

⑧输出形式： 12bit格雷码

⑨显示方式： 5位机械数字显示

⑩工作环境： 温度－10℃～＋50℃（水体不结冰）；湿度≤95%RH（40℃无凝露）

⑪贮存环境： 温度－40℃～＋60℃ 湿度≤90%RH

4、群测群防体系建设

（1）简易监测预警设备补充

为扩大监测预警覆盖范围，提高预警发布能力，充分发挥村组自防自救的作用，根据《浙江省水利厅关于做好2021年度山洪灾害防御工作的通知》（浙水灾防〔2021〕4号）文件要求，要按照“准备转移”和“立即转移”两个预警阈值，推定山洪灾害防御重要村落（沿河）警戒水位和危急水位，作出明显标志，并现场制作标志，以便监测。

1）水位线制作村落名录

本次需进行特征水位标识安装（含预警水位线制作）的重要村落数量为76个，名单见表10，需进行特征水位标识改造（增设预警水位线标志）的重要村落数量有18个，见表11。

表10  本次特征水位标识安装（含预警水位线制作）重要村落名录

| 序号 | 行政区划 |  |  | 山洪灾害风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇（街道） | 行政村 | 自然村 |  |
| 1 | 江东街道 | 上麻车村 | 上麻车村 | 临河隐患 |
| 2 | 大陈镇 | 善坑村 | 里善坑村 | 临河隐患,历史山洪 |
| 3 | 大陈镇 | 善坑村 | 外善坑村 | 临河隐患,历史山洪 |
| 4 | 大陈镇 | 大畈村 | 大畈村 | 临河隐患,历史山洪 |
| 5 | 大陈镇 | 东联村 | 高路村 | 临河隐患 |
| 6 | 大陈镇 | 杜门村 | 楼家坞村 | 临河隐患,工程隐患 |
| 7 | 大陈镇 | 宦塘村 | 宦塘村 | 临河隐患,阻水隐患 |
| 8 | 大陈镇 | 红峰村 | 红峰村 | 临河隐患,工程隐患 |
| 9 | 大陈镇 | 众拥村 | 郎坞村 | 临河隐患 |
| 10 | 大陈镇 | 众拥村 | 里娄山村 | 临河隐患 |
| 11 | 大陈镇 | 义北村 | 章宅 | 临河隐患,历史山洪 |
| 12 | 大陈镇 | 义北村 | 楼村 | 临河隐患 |
| 13 | 后宅街道 | 金鹤 | 下金 | 临河隐患,阻水隐患,历史山洪 |
| 14 | 后宅街道 | 深塘下 | 深塘下 | 临河隐患,阻水隐患,历史山洪 |
| 15 | 后宅街道 | 湖门 | 湖沿 | 临河隐患,地灾隐患,历史山洪 |
| 16 | 后宅街道 | 吴宅 | 吴宅 | 临河隐患,阻水隐患,历史山洪 |
| 17 | 后宅街道 | 方塘 | 杨畈田 | 临河隐患,阻水隐患,历史山洪 |
| 18 | 后宅街道 | 西关田 | 塘角 | 临河隐患,阻水隐患,历史山洪 |
| 19 | 后宅街道 | 余店 | 八石畈 | 临河隐患,历史山洪 |
| 20 | 后宅街道 | 上金 | 上金 | 临河隐患,阻水隐患,工程隐患 |
| 21 | 后宅街道 | 马踏石 | 马踏石 | 临河隐患,阻水隐患 |
| 22 | 后宅街道 | 余店 | 下余山 | 临河隐患 |
| 23 | 佛堂镇 | 新店村 | 新店村 | 临河隐患 |
| 24 | 佛堂镇 | 坑口村 | 画坞坑 | 临河隐患 |
| 25 | 佛堂镇 | 寺口村 | 寺口村 | 临河隐患 |
| 26 | 佛堂镇 | 南王店村 | 南王店村 | 临河隐患 |
| 27 | 佛堂镇 | 坑口村 | 八岭村 | 临河隐患 |
| 28 | 佛堂镇 | 花园口村 | 花园口村 | 临河隐患 |
| 29 | 佛堂镇 | 雅西村 | 雅西村 | 临河隐患 |
| 30 | 佛堂镇 | 倍磊村 | 倍磊村 | 临河隐患,阻水隐患 |
| 31 | 佛堂镇 | 毛陈村 | 毛陈村 | 临河隐患 |
| 32 | 佛堂镇 | 葛仙村 | 葛仙村 | 临河隐患 |
| 33 | 城西街道 | 何斯路村 | 何斯路村 | 临河隐患 |
| 34 | 城西街道 | 龙山村 | 水涧村 | 临河隐患 |
| 35 | 城西街道 | 龙山村 | 鲤鱼山村 | 临河隐患 |
| 36 | 城西街道 | 龙山村 | 里京村 | 临河隐患 |
| 37 | 廿三里街道 | 西京 | 西京 | 临河隐患 |
| 38 | 廿三里街道 | 塘下店 | 外屠 | 临河隐患 |
| 39 | 廿三里街道 | 联五 | 鲍寺 | 临河隐患 |
| 40 | 廿三里街道 | 塘下店 | 塘下店 | 临河隐患,工程隐患 |
| 41 | 上溪镇 | 双溪岩村 | 仙溪村 | 临河隐患 |
| 42 | 上溪镇 | 萧皇塘村 | 萧皇塘村 | 临河隐患 |
| 43 | 上溪镇 | 潜溪村 | 沿华村 | 临河隐患 |
| 44 | 上溪镇 | 溪华村 | 溪华村 | 临河隐患 |
| 45 | 上溪镇 | 金傅宅村 | 关湖村 | 临河隐患 |
| 46 | 上溪镇 | 桃花坞村 | 贝家村 | 临河隐患 |
| 47 | 上溪镇 | 五星社村 | 上横塘村 | 临河隐患,工程隐患 |
| 48 | 上溪镇 | 潜溪村 | 古塘下村 | 临河隐患,工程隐患 |
| 49 | 上溪镇 | 斯何村 | 斯何村 | 临河隐患 |
| 50 | 上溪镇 | 黄山村 | 黄山村 | 临河隐患 |
| 51 | 上溪镇 | 下宅村 | 下宅村 | 临河隐患 |
| 52 | 上溪镇 | 溪华村 | 乔里何 | 临河隐患,阻水隐患,地灾隐患 |
| 53 | 苏溪镇 | 苏港 | 木城 | 临河隐患 |
| 54 | 苏溪镇 | 密溪 | 密溪 | 临河隐患,历史山洪 |
| 55 | 苏溪镇 | 里西岗 | 君溪 | 临河隐患 |
| 56 | 苏溪镇 | 杜村 | 杜村 | 临河隐患,阻水隐患 |
| 57 | 苏溪镇 | 仙下 | 仙下 | 临河隐患 |
| 58 | 苏溪镇 | 双溪 | 冷湾 | 临河隐患,冲沟隐患 |
| 59 | 苏溪镇 | 联合 | 楼存傅 | 临河隐患 |
| 60 | 苏溪镇 | 畈田 | 畈田 | 临河隐患,阻水隐患 |
| 61 | 苏溪镇 | 联合 | 董村 | 临河隐患,工程隐患 |
| 62 | 苏溪镇 | 邢宅 | 邢宅 | 临河隐患,阻水隐患 |
| 63 | 苏溪镇 | 里西岗 | 里西岗 | 临河隐患,阻水隐患 |
| 64 | 苏溪镇 | 双溪 | 双溪 | 临河隐患 |
| 65 | 苏溪镇 | 西山下 | 西山下 | 临河隐患,阻水隐患 |
| 66 | 苏溪镇 | 仙顶 | 仙顶 | 临河隐患 |
| 67 | 苏溪镇 | 屏风石 | 屏风石 | 临河隐患 |
| 68 | 赤岸镇 | 薛乔村 | 薛村 | 临河隐患 |
| 69 | 赤岸镇 | 莱山村 | 莱山村 | 临河隐患 |
| 70 | 赤岸镇 | 清溪村 | 蒋坑 | 临河隐患,冲沟隐患,历史山洪,阻水隐患 |
| 71 | 赤岸镇 | 清溪村 | 盆塘 | 临河隐患,阻水隐患 |
| 72 | 赤岸镇 | 上吴村 | 上吴村 | 临河隐患 |
| 73 | 赤岸镇 | 尚阳村 | 尚阳村 | 临河隐患 |
| 74 | 赤岸镇 | 雅端村 | 雅端村 | 临河隐患 |
| 75 | 福田街道 | 九如堂 | 九如堂 | 临河隐患,历史山洪,阻水隐患 |
| 76 | 福田街道 | 下西陶 | 下西陶 | 临河隐患,历史山洪 |

表11  本次特征水位标识改造（增设预警水位线）重要村落名录

| 序号 | 行政区划 |  |  | 山洪灾害风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乡镇（街道） | 行政村 | 自然村 |  |
| 1 | 后宅街道 | 金鹤 | 鹤田 | 临河隐患,阻水隐患,历史山洪 |
| 2 | 后宅街道 | 湖门 | 湖门市 | 临河隐患,阻水隐患,历史山洪 |
| 3 | 后宅街道 | 马交塘 | 马交塘 | 临河隐患,阻水隐患 |
| 4 | 后宅街道 | 前后傅 | 前傅 | 临河隐患,阻水隐患,工程隐患,历史山洪 |
| 5 | 后宅街道 | 余店 | 三里店 | 临河隐患 |
| 6 | 后宅街道 | 永宁居委会 | 永宁 | 临河隐患 |
| 7 | 城西街道 | 毛店桥头村 | 毛店桥头 | 临河隐患,历史山洪 |
| 8 | 福田街道 | 东象山 | 东象山 | 临河隐患,历史山洪 |
| 9 | 上溪镇 | 萧皇塘村 | 仇宅 | 临河隐患 |
| 10 | 上溪镇 | 五星社村 | 雅童 | 临河隐患,工程隐患 |
| 11 | 义亭镇 | 青肃 | 青肃 | 临河隐患 |
| 12 | 义亭镇 | 西田 | 西田 | 临河隐患 |
| 13 | 佛堂镇 | 龙溪村 | 小六石 | 临河隐患 |
| 14 | 赤岸镇 | 官余村 | 官余 | 临河隐患 |
| 15 | 赤岸镇 | 羊印村 | 羊印 | 临河隐患 |
| 16 | 赤岸镇 | 后山村 | 后山 | 临河隐患 |
| 17 | 赤岸镇 | 八石村 | 上八石 | 临河隐患,阻水隐患 |
| 18 | 赤岸镇 | 五柳村 | 五柳 | 临河隐患 |

2）现场特征水位标识制作

a、制作要求

①考虑到各类标识、标牌的形状、尺寸、图案、文字应符合本要求的规定，需考虑满足夜间使用的要求；

②标识、标牌应采用坚固耐用的材料制作，一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料，有触电危险的作业场所应使用绝缘材料；

③标识、标牌应图形清楚、表面平整、无明显绕曲、无毛刺、孔洞和影响使用的任何疵病；

④户外安装的标识、标牌，必须满足较长时间（一般3年及以上）内不发生脱落、掉色现象。

b、安装位置

①标识、标牌应设置在醒目、明亮的地方，以保证人们容易看到，且能正常地辨认标志；

②标识、标牌的正面不得有妨碍视读的固定障碍物，并尽量避免经常被其他临时性物体所遮挡；

③标识、标牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相协调。立式和挂式标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m。

c、固定方式

标识标牌都应牢固地固定在其依托物上，不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象。有条件的地方采用挂式，没有条件的地方采用立式。

d、标牌设计

预警水位线标识牌由标题名称、内容区域（警戒水位线、危急水位线等）、落款栏等部分组成，其基本形式为长方形，建议采用《山洪灾害防御工作指南县级样板》中的“特征水位标识”图例样式, 可以根据实际情况视情调整；也可以结合简易水位尺进行标注，但是必须清楚标注出警戒水位线和危急水位线，标识牌示意图见图1。

图1  特征水位标识制作示意图

（2）声光电预警设备

根据《浙江省2021年度山洪灾害防治实施方案》和义乌实际情况，本次义乌市安装5套声光电预警设备，设备配置见表12，其主要功能有：

1）实时水位监测及高水位预警：用户可通过 PC 端和手机了解周边溪道/河道的实时水位变化，也能通过历史曲线查阅水位的变化情况。

2）雨量监测：用户可通过 PC 端和手机了解当地的降雨量情况，当雨量在大于设定值时对用户产生报警。

3）报警装置：灯光报警装置、根据预定水位进行报警。

表12    声光电预警设备主要参数（5套）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩球机 | ▲400万像素，6寸23倍全彩球机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 球机支架 | 配套 | 套 | 2 |  |
| 3 | 全彩枪机 | ▲400万像素，1/1.8"CMOS全彩枪机 | 台 | 5 |  |
| 4 | 枪机支架 | 配套 | 套 | 5 |  |
| 5 | 翻斗式雨量计 | 口径200mm;测量范围0-8mm;分辨率0.2mm;误差2%;工作温度 -20~80度 | 套 | 5 |  |
| 6 | 山洪预警遥测终端 | ▲支持最新水文、水资源协议；设备超低功耗设计，具有多种工作模式。静态值守电流应小于1毫安，工作电流应小于8毫安。 | 台 | 5 |  |
| 7 | 4路隔离语音播报器 | 电源电压：接 12-24V 直流电源。输入 1-4：为 4 路输入信号。 | 台 | 5 |  |
| 8 | 100w号角广播喇叭 | 额定功率：100W；灵敏度：89dB；电源：DC12V3A | 台 | 10 |  |
| 9 | 光报警设备 | 工作电压：DC12V ；额定功率：15W；光源类型：LED发光；防护等级：IP65 | 个 | 5 |  |
| 10 | 雷达水位计 | ▲量程7米，精度±2mm，IP68 | 套 | 5 |  |
| 11 | 太阳能供电系统 | 12V/100W/80AH，市电互补控制器 | 套 | 5 |  |
| 12 | 河道水尺 | 2米 | 根 | 13 |  |
| 13 | 设备箱 | 不锈钢材质，500*600*250，含导轨、空开、开关电源等 | 套 | 5 |  |
| 14 | 二合一避雷器 | 电源部分：额定电压：24VAC，最大持续运行电压：30VAC， 网络视频部分：额定电压：5V，最大持续运行电压：6V，接口形式：RJ45 | 个 | 2 |  |
| 15 | 二合一避雷器 | 电源部分：额定电压：12VDC，最大持续运行电压：15VDC， 网络视频部分：额定电压：5V，最大持续运行电压：6V，接口形式：RJ45 | 个 | 5 |  |
| 16 | 单相电源避雷器 | 额定工作电压：220VAC，标称放电电流(8/20μs)：10kA，最大放电电流(8/20μs)：20kA，最大持续运行电压:320VAC | 只 | 5 |  |
| 17 | 立杆3.5M | 3.5米，镀锌杆，壁厚≥2mm，挑臂2米 | 套 | 5 |  |
| 18 | 基础及防雷 |  | 套 | 5 |  |
| 19 | 存储卡 | 256G | 张 | 7 |  |
| 20 | 水准点埋设及高程测量 | RTK高程测量 | 项 | 13 |  |
| 21 | 安装调试 |  | 项 | 5 |  |
| 22 | 质保维护 | 每站3年 | 项 | 5 |  |

## 五、本项目标段具体的采购内容及需求清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水旱灾害风险普查 |  |  |  |
| 1 | 干旱灾害致灾调查 | 项 | 1 |  |
| 2 | 水利工程洪水灾害隐患调查 | 县 | 1 |  |
| 3 | 山丘区重点集镇山洪风险调查评估 | 个 | 7 | 纳入山洪灾害防治建设 |
| 4 | 山丘区中小河流洪水淹没图 | 项 | 1 | 大陈江（义乌段） |
| 5 | 水情站防汛特征水位核定 | 项 | 1 | 21个水情站点 |
| 二 | 山洪灾害防治建设 |  |  |  |
| 1 | 山洪灾害补充调查评价 |  |  |  |
| （1） | 重要集镇调查评价 | 个 | 7 | 以实施复核后的名录为准 |
| （2） | 危险区动态管理清单 | 县 | 1 |  |
| 2 | 二期山洪灾害评价成果复核 | 项 | 1 | 49个重要村落 |
| 3 | 监测预警能力巩固提升 |  |  |  |
| （1） | 新建水位雨量站（压力式水位） | 个 | 7 |  |
| （2） | 新建水位雨量站（雷达式水位） | 个 | 3 |  |
| （3） | 新建水位雨量站（浮子式水位） | 个 | 1 |  |
| 4 | 群测群防体系 |  |  |  |
| （1） | 简易监测预警设施设备 |  |  |  |
| -1 | 特征水位标识安装 | 个 | 76 | 山洪重要村落（临河） |
| -2 | 水位标识改造（增设预警水位线） | 个 | 18 |  |
| （2） | 声光电预警设备 | 套 | 5 |  |

## 六、建设要求及依据

本标段实施过程中，应遵守如下技术规程规范和国家、浙江省的有关政策要求，主要有：

1、法律法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国水法》（2016年修正）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）；

（3）《中华人民共和国抗旱条例》（中华人民共和国国务院令第552号）；

（4）《国务院办公厅关于开展第一次全国自然综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）；

（5）《浙江省人民政府办公厅关于开展第一次全省自然灾害综合风险普查的通知》（浙政办发〔2020〕36号）；

（6）《水利部办公厅关于印发2021年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2020〕283号）；

（7）《水利部关于印发全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023）方案的通知》（水防〔2020〕295号）；

（8）《浙江省人民政府防汛防台抗旱指挥部关于印发浙江省山洪灾害群测群防示范乡镇建设指南的通知》（浙防指〔2016〕20号）；

（9）《浙江省水利厅关于下达2021年水文测报能力提升建设计划的通知》（浙水灾防〔2020〕18号）；

（10）《浙江省水利厅关于做好2021年度山洪灾害防御工作的通知》（浙水灾防〔2021〕4号）。

（11）《浙江省水利厅关于印发<浙江省第一次水旱灾害风险普查实施方案>的通知》（浙水灾防〔2021〕13号）。

2、技术标准

（1）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（2）《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2002〕116号）；

（3）《工程测量规范》(GB 50026-2016)；

（4）《山洪灾害防御预案编制导则》（SL666-2014）；

（5）《暴雨频率图编制技术要求（试行）》（2021年4月）；

（6）《中小流域洪水频率图编制技术要求（试行）》（2021年4月）；

（7）《洪水灾害隐患调查技术要求（试行）》（2021年4月）；

（8）《山丘区中小河流洪水淹没图编制技术要求（试行）》（2021年4月）；

（9）《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求（第4版）》（2020年12月）；

（10）《山洪灾害防治非工程措施技术要求》（全国山洪灾害防治项目组，2013年10月）；

（11）《山洪灾害调查技术要求》（全国山洪灾害防治项目组，2014年8月）；

（12）《山洪灾害分析评价技术要求》（全国山洪灾害防治项目组，2014年8月）；

（13）《山洪灾害分析评价方法指南》（全国山洪灾害防治项目组，2015年1月）；

（14）《山洪灾害预警指标检验复核技术要求》（全国山洪灾害防治项目组，2016年9月）；

（15）《山洪灾害群测群防体系建设指导意见》（国家防办，2015年11月）；

（16）《浙江省山洪灾害防治项目建设管理办法》（浙水汛〔2014〕22号）；

（17）《浙江省山洪灾害调查工作指南》（浙江省水利厅，2019年12月）。

## 七．商务要求

（一）投标报价要求

1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，应包括货款、勘测费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

★（二）工期和维护期要求

1、工作要求：

项目完成时间要求：

1、水旱灾害风险普查：所有调查类任务于2021年11月30日前完成，评估阶段任务于2022年2月底前完成，并通过验收。

2、2021年度山洪灾害防治建设：于2021年11月30日前完成，并通过验收 。

（三）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求和行业相关的规定，组织验收。

（四）付款方式

第一期 合同金额20%的采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后15日内支付（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例）。

第二期 2021年度山洪灾害防治项目通过县级验收后，15个工作日内支付至合同总额50%。

第三期 水旱灾害风险普查项目评审验收合格后，15个工作日内支付至合同总额的95%。

第四期 在项目全部验收合格满一年后，15个工作日内支付至合同总额的100%（如乙方是中小微企业，余款在验收合格后60日内支付）。

（五）其他

★1.本项目设有一个标项，对于同一标段内的产品或服务不允许拆分参投，否则其投标无效。

2.中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人的原则执行。

## 附表1 干旱灾害致灾调查表

- 附表1-1  义乌市2017~2020年供用水情况调查表

| 县级行政区 | 行政区代码 | 年份 | 水资源总量 | 实际供水量(万m3) |  |  |  |  |  | 实际用水量(万m3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地表水 |  |  | 地下水 | 其它水源 | 合计 | 居民生活 |  | 生产 |  |  | 生态环境用水 | 合计 |
|  |  |  |  | 蓄水工程 | 引提水工程 | 调水工程 |  |  |  | 农村 | 城镇 | 农业 | 工业 | 建筑业及 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第三产业 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 义乌市 |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、按县级行政区填报2017年以来的实际供、用水量。

2、供水量按地表水源供水量、地下水源供水量和其它水源供水量三种类型分别统计。

3、地表水源供水量按蓄、引提、调三种形式统计。

4、地下水源供水量指水井工程的开采量。

5、其它水源包括集雨工程、污水处理再利用、微咸水利用、海水利用。

6、用水量按居民生活用水、生产用水和生态环境用水三大类分别进行统计。

7、表格为系列数据调查，调查时段2017-2020年。

指标解释：

【水资源总量】指当地降水形成的地表和地下产水总量，即地表径流量与降水入渗补给量之和。

【总供水量】指各种水源为用水户提供的包括输水损失在内的毛水量。按照地表水源、地下水源和其它水源分别统计。

【地表水供水量】指地表水体工程的取水量，按蓄、引提、调三种形式统计。从水库、塘坝中引水或提水，均属蓄水工程供水量；引提水是指从河道或湖泊中自流引水的工程供水量以及利用扬水站从河道或湖泊中直接取水的水量；跨流域调水指水资源一级区或独立流域之间的跨流域调配水量，不包括在蓄、引、提水量中。

【地下水供水量】指水井工程的开采量。

【其它水源供水量】包括污水处理再利用、集雨工程、海水淡化等水源工程的供水量。对利用未经处理的污水和海水的直接利用量也需调查统计，但要求单列，不计入总供水量中。

【用水总量】指各类用水户取用的包括输水损失在内的毛水量。

【居民生活用水量】包括城镇生活用水和农村生活用水。

【农业生产用水量】包括农田灌溉用水、林果地灌溉用水、草地灌溉用水、鱼塘补水和畜禽用水。

【工业生产用水量】指一般工业用水量和火（核）电工业用水量。

【建筑业及第三产业用水量】建筑业及第三产业的总用水量。第三产业用水量指服务业、商饮业、货运邮电业等行业的用水量。

- 附表1-2  义乌市现状（2020年）抗旱工程及非工程能力调查表

| 县级行政区 | 行政区代码 | 蓄水工程 |  |  | 引提水工程 |  | 调水工程 |  | 水井工程 |  | 抗旱应急（备用）水源工程 |  |  |  | 抗旱服务组织 |  |  |  | 县级抗旱预案 | 抗旱物资库 | 土壤墒情站数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 总库容 | 现状供水能力 | 数量 | 现状供水能力 | 数量 | 现状供水能力 | 水井数 | 现状供水能力 |  |  |  |  | 县级服务组织 | 人数 | 应急抗旱能力 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农村供水能力 |  | 城镇供水能力 | 总供水能力 |  |  | 机动浇地能力 | 应急送水能力 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人饮 | 灌溉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 座 | 万m3 | 万m3 | 处 | 万m3 | 处 | 万m3 | 眼 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 有√ | 人 | 亩/天 | 吨/次 | 有√ | 有√ | 个 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 义乌市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、按县级行政区统计。供水基础设施根据工程所在地填写。

2、地表水源工程分为蓄水工程、引水工程、提水工程和调水工程，应按供水系统分别统计。

3、地下水源工程指利用地下水的水井工程。

4、其它水源工程包括集雨工程、污水处理再利用、微咸水利用和海水利用等供水工程。

5、现状抗旱应急水源工程供水能力分别按城镇应急备用水源工程供水能力和农村抗旱应急水源工程供水能力填写。农村抗旱应急水源工程供水量

按人饮和灌溉分别填写。

6、表格为现状数据调查，调查年度为2020年。

指标解释：

【供水能力】现状条件下相应供水保证率的可供水量，与来水状况、工程条件、需水特征和运行调度方式有关。除了对水利部门所属的水源工程进行统计外，对其它部门所属的水源工程及工矿企业的自备水源工程均需进行统计。为简化计算，现在供水能力可用近10年期间工程实际最大供水量填写。

【地表水源工程】分为蓄水工程、引水工程、提水工程和调水工程，应按供水系统分别统计，避免重复计算。

【蓄水工程】指水库和塘坝（不包括专为引水、提水工程修建的调节水库）。

【总库容】校核洪水位以下的水库容积称为总库容。是死库容、兴利库容和调洪库容（减掉和兴利库容重复部分）之总和。

【现状供水能力】根据来水条件，供水工程系统在考虑工程状态变化和供水对象的需水要求以及相应的调度运用规划情况下所得到的与设计供水能力具有相同保证率的供水量称之为现状供水能力。

【引提水工程】引水工程是指从河道、湖泊等地表水体自流引水的工程，以及利用扬水泵站从河道、湖泊等地表水体提水的工程（不包括从蓄水工程中引提水的工程）。

【调水工程】指水资源二级区或独立流域之间的跨流域调水工程，蓄、引、提工程中均不包括调水工程的配套工程。

【地下水源工程】指利用地下水的水井工程。

【其它水源工程】包括集雨工程、污水处理再利用、微咸水利用和海水利用等供水工程。

【抗旱应急备用水源工程供水能力】指现有抗旱应急备用水源工程的设计应急供水能力、按照城镇和农村分别填写。

【抗旱服务组织】包括人员组成、机具或设备、应急送水能力和机动浇地能力等。

【应急抗旱能力】本行政区内所有抗旱服务组织的应急抗旱能力，主要包括每天浇地能力和每次应急送水能力。应急送水能力指发生干旱时临时解决群众饮水困难的最大日送水量。机动浇地能力是指发生干旱时机动抗旱设备的最大日浇灌面积。

【抗旱预案】主要调查抗旱预案的编制情况。

- 附表1-3  义乌市现状（2020年）城镇水源情况调查表

| 县级行政区 | 行政区代码 | 现状供水水源构成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状供水情况 |  |  |  | 现状应急备用水源情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水源类型 |  |  |  |  |  | 供水格局 |  |  | 是否存在供水不足情况 | 是否存在地表水挤占情况 | 是否存在地下水超采情况 | 是否存在水质不合格情况 | 是否有应急备用水源 | 应急供水能力是否满足需求 |
|  |  | 地表水 |  |  | 地下水 |  | 其他水源 | 多水源供水 | 双水源供水 | 单水源供水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蓄水工程 | 引提水工程 | 调水工程 | 浅层地下水 | 深层地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 义乌市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、填报义乌市城区供水情况，填报范围为城镇集中供水管网能覆盖的城区范围，以城关镇为主。

2、水源类型，填报义乌市城区供水水源所属的类型，如义乌市水源为水库供水，则在蓄水工程栏下填写“Y”，如为水库和浅层地下水供水，则在蓄水工程和浅层地下水栏下均填报“Y”。

3、供水格局，在多水源供水、双水源供水、单水源供水中选择一栏填写“Y”，一个县城仅能选择一个。多水源、双水源供水中的水源指的是相互独立的水源，如县城的供水水源为同一河流上的水库和引提水供给，则为单水源供水，在单水源供水栏下填报“Y”。

4、现状供水情况，是否存在相关问题，是，则在相应栏目下填报“Y”；否，则在相应栏目下填报“N”。

5、现状应急备用水源情况，是，在相应栏目下填报“Y”；否，在相应栏目下填报“N”。

- 附表1-4  义乌市2008～2020年旱情及旱灾损失调查表

| 行政区 | 行政区代码 | 年份 | 农作物播种面积 | 有效灌溉面积 | 实际灌溉面积 | 粮食产量 | 农村人口 | 农业 |  |  |  |  |  |  |  | 城镇 |  |  | 牧业 | 抗旱投入 |  | 农业抗旱效益 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 旱情发生时间 | 受旱面积 | 受灾面积 | 成灾面积 | 绝收面积 | 因旱饮水困难人口 | 因旱粮食损失量 | 农业直接经济损失 | 因旱减少供水量 | 影响人口 | 影响工业增加值 | 草场受旱面积 | 人数 | 资金 | 抗旱灌溉面积 | 解决临时饮水困难人口 | 减少农业经济损失 | 减少粮食损失 |
|  |  |  | 千公顷 | 千公顷 | 千公顷 | 万kg | 万人 | 月 | 千公顷 |  |  |  | 万人 | 万kg | 万元 | 万m3 | 万人 | 万元 | 千公顷 | 万人次 | 万元 | 千公顷 | 万人 | 万元 | 万kg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| 义乌市 |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、“旱情发生时间”是指旱情开始至结束的时间段，填写开始月份～结束月份，如旱情从3月开始至5月结束，同年7月又开始至8月结束，可填写“3～5”，“7～8”。

2、受旱、受灾、成灾和绝收面积应为各地(市)防办上报省防办的数据；同一块耕地多季作物受旱，只计一次。

3、农业直接经济损失包括粮食因旱减产值、经济作物减产值和林、渔业、牲畜经济损失值。

4、因旱粮食损失量是受旱当年的粮食产量与前3年粮食产量的平均值相比后的减少量。

5、牧业旱灾影响以草场受旱面积来统计。

6、抗旱投入分为人员投入及资金投入，其中资金投入由中央级、地方级和群众自筹构成。

7、农业抗旱效益包括解决临时饮水困难人口及牲畜数量，农业挽回粮食因旱损失。

8、表格为长系列数据调查，调查时段2008-2020年。

指标解释：

【播种面积】指农业生产经营者应在日历年度内收获农作物在全部土地（耕地或非耕地）上的播种或移植面积。凡是本年内收获的农作物，无论是本年还是上年播种，都算为播种面积，但不包括本年播种，下年收获的农作物面积。

【粮食产量】包含谷物、豆类和薯类。除列出粮食产量总量外，还应填写其中的谷物产量（即稻谷、小麦和玉米三大类的合计产量。）

【受旱面积】由于降水少、河川径流及其它水源短缺，致使农作物正常生长受到影响的耕地面积。同一块耕地一季作物多次受旱，只计最严重的一次；同一块耕地本年度内多季作物受旱，统计各季作物的受旱面积之和。

【受灾面积】在作物累计受旱面积中，因旱造成作物产量比正常年产量减产一成及以上的面积。同一块耕地多季作物受灾，统计各季作物的受灾面积之和。作物受灾面积中包含成灾面积，成灾面积中包含绝收面积。

【成灾面积】在受灾面积中，因旱造成作物产量比正常年产量减产三成及以上的面积。

【绝收面积】在成灾面积中，因旱造成作物产量比正常年产量减产八成及以上的面积。

【因旱临时饮水困难人口】本年度因干旱缺水造成的农村居民饮水困难累计值。本年度内同一人多次因旱发生饮水困难只算一人。

【因旱粮食损失量】当年因旱减收的粮食产量。即与正常年相比因旱减收的粮食数量。

【农业直接经济损失】因干旱灾害造成农业直接经济损失的总和。

【因旱减少供水量】该统计年度内城镇因旱造成的缺水总量，可通过缺水天数乘以相应的日缺水量来计算。

【影响人口】自发生干旱开始，受定时、定量、减压等限水措施影响的城镇人口数量最大值。

【影响工业增加值】统计时段内城镇因干旱缺水造成的工业损失，可通过供水正常情况下工业产值减去干旱缺水情况下工业产值来测算。也可用因旱减少供水量与工业用水定额乘积来测算。

【草场受旱面积】牧区因降水不足影响牧草正常生长的草场面积。

【抗旱投入人数】统计时段内投入抗旱人数的最大值。

【抗旱投入资金】本年度以来各级财政拨款和群众投入抗旱的资金累计数量，不包括群众投劳折算资金。

【抗旱灌溉面积】本年度以来实际完成的抗旱浇地面积累计数。同一块耕地一季作物抗旱浇灌多次，按面积统计时只计一次，按面积·次统计时计多次。

【解决临时饮水困难人口】本年度以来，针对已经发生因旱饮水困难的人，通过采取临时性抗旱应急措施解决的饮水困难人数。多次解决的同一人的饮水困难，只算一人。

【抗旱减少农业经济损失】采取抗旱措施后，与不采取抗旱措施相比减少损失的农业经济产值。

【抗旱减少粮食损失】采取抗旱措施后，与不采取抗旱措施相比减少损失的粮食产量。

## 附表2 水利工程洪水灾害隐患调查表

- 附表2-1  水库（水电站）安全隐患调查表

| 1.调查所在行政区名称 |  |  |  | 浙江省 金华 市 义乌 县(市、区) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.行政区划代码 |  |  |  | □□□□□□ |  |  |  |  |
| 序号 | 3.水库名称 | 4.水库编码 | 5.水库位置 | 6.挡水主坝类型 | 7.安全评价/鉴定开展情况 | 8.安全评价/鉴定完成时间 | 9.安全评价/鉴定结论 | 10.除险加固是否完成 |
| 1 |  |  |  | □重力坝 □拱坝 □支墩坝 □均质坝 □心墙坝 □斜墙坝 □面板坝 □其他 | □未开展 □开展过 | 年 月 | □一类坝 □二类坝 □三类坝 | □是 □否 |
| 2 |  |  |  | □重力坝 □拱坝 □支墩坝 □均质坝 □心墙坝 □斜墙坝 □面板坝 □其他 | □未开展 □开展过 | 年 月 | □一类坝 □二类坝 □三类坝 | □是 □否 |
| 3 |  |  |  | □重力坝 □拱坝 □支墩坝 □均质坝 □心墙坝 □斜墙坝 □面板坝 □其他 | □未开展 □开展过 | 年 月 | □一类坝 □二类坝 □三类坝 | □是 □否 |

水库（水电站）安全隐患调查表填表说明

1、填表说明

本表在第一次全国水利普查水库（水电站）大坝工程资料的基础上，结合水库（水电站）大坝运行的实际情况，对水库（水电站）大坝安全隐患进行调查。

本次调查范围：总库容10万m3及以上的水库（水电站）大坝，且水电站有挡水建筑物。

表中所有编码及行政区划代码均由调查机构统一填写，由县级负责实施。

2、指标解释

【1.调查所在行政区名称】填写调查对象所在的省、市和县（市、区）的名称。

【2.行政区划代码】按照全国统一规定的行政区划代码填写。

【3.水库名称】填写水库工程日常运行管理的现用名称，如：“××水库”，如果工程现用名称是“××水利枢纽”，则在表中填写“××水利枢纽-水库工程”。

【4.水库编码】按第一次全国水利普查水库工程的统一编码及规则填写。

【5.水库位置】填写主坝坝址（或闸址）所在的乡（镇）名称，并在调查工具软件中标绘大坝位置，标绘位置以主坝中心为准。

【6.挡水主坝类型】填写水库（水电站）挡水主坝的结构类型：重力坝、拱坝、支墩坝、均质坝、心墙坝、斜墙坝、面板坝，在相应项□内打“√”。当挡水主坝类型为上述分类之外的坝型时，选择“其他”项打“√”。

当挡水主坝类型为上述分类中两种或两种以上的组合坝型时，选择建在主河道上的挡水坝坝型填写。

①重力坝指用混凝土或块石修建的，主要靠自重维持稳定的坝。

②拱坝指通过拱的作用将大部分水平荷载传递至两岸岩体的坝。

③支墩坝指由一系列支墩和挡水构件组成的坝。

④均质坝指坝体的绝大部分由均一的土料填筑组成的坝。

⑤心墙坝指在坝体中部设置心墙作为防渗体的土石坝。

⑥斜墙坝指土质防渗体位于坝体中部且稍倾向上游坝壳的土石坝。

⑦面板坝指以面板作土石坝上游防渗面板的坝。例如，混凝土面板坝、沥青混凝土面板坝。

【7.安全评价/鉴定开展情况】根据近10年（自2011年1月1日以来）水库（水电站）大坝安全鉴定/评价开展的实际情况，在相应项“□未开展”或“□开展过”内打“√”。

【8.安全评价/鉴定完成时间】对于近10年（自2011年1月1日以来）开展过安全鉴定/评价的水库（水电站）大坝，填写最近一次完成的时间，填写到月，未开展过安全鉴定/评价则不填。

【9.安全评价/鉴定结论】对于近期开展过安全鉴定/评价的水库（水电站）大坝，填写最近一次安全鉴定/评价得出的水库（水电站）大坝安全类别结论，未开展过安全鉴定/评价则不填。

根据《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271号）和《水库大坝安全评价导则》（SL 258-2017），大坝安全状况分为三类，分类标准如下：

一类坝：大坝现状防洪能力满足GB 50201规定和SL 252要求，无明显工程质量缺陷，各种复核计算结果均能满足规范要求，安全监测等管理设施完善，维修养护到位，管理规范，能按设计标准正常运行的大坝。

二类坝：大坝现状防洪能力不满足GB 50201规定和SL 252要求，但满足水利部颁布的水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准；大坝整体结构安全、渗流安全、抗震安全满足规范要求，运行性态基本正常，但存在工程质量缺陷，或安全监测等管理设施不完善，维修养护不到位，管理不规范，在一定控制运用条件下能安全运行的大坝。

三类坝：大坝现状防洪能力不满足水利部颁布的水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准，或者工程存在严重质量缺陷与安全隐患，不能按设计正常运行的大坝。

经评价，防洪能力、渗流安全、结构安全、抗震安全、金属结构等各项评价结果均达到A级，且工程质量合格、运行管理规范的，可评为一类坝；有一项（含一项）是B级的，可评为二类坝；有一项（含一项）是C级的，应评为三类坝。

【10.除险加固是否完成】对于经安全鉴定/评价为不满足安全要求的水库（水电站）大坝，是否采取了除险加固措施，在相应项“□是”或“□否”内打“√”。

- 附表2-2  水闸工程安全隐患调查表

| 1.调查所在行政区名称 |  |  | 浙江省 金华 市 义乌 县(市、区) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.行政区划代码 |  |  | □□□□□□ |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 3.工程名称 | 4.工程编码 | 5.工程位置 | 6.工程等别 | 7.水闸类型 | 8.安全评价/鉴定开展情况 | 9.安全评价/鉴定完成时间 | 10.安全评价/鉴定结论 | 11.除险加固是否完成 |
| 1 |  |  |  | □Ⅰ □Ⅱ□Ⅲ □Ⅳ□Ⅴ | □分(泄)洪闸 □节制闸 □排(退)水闸 □引(进)水闸 □挡潮闸 □橡胶坝 | □未开展 □开展过 | 年月 | □一类闸 □二类闸 □三类闸 □四类闸 | □是 □否 |
| 2 |  |  |  | □Ⅰ □Ⅱ□Ⅲ□Ⅳ□Ⅴ | □分(泄)洪闸 □节制闸 □排(退)水闸 □引(进)水闸 □挡潮闸 □橡胶坝 | □未开展 □开展过 | 年月 | □一类闸 □二类闸 □三类闸 □四类闸 | □是 □否 |
| 3 |  |  |  | □Ⅰ □Ⅱ□Ⅲ □Ⅳ□Ⅴ | □分(泄)洪闸 □节制闸 □排(退)水闸 □引(进)水闸 □挡潮闸 □橡胶坝 | □未开展 □开展过 | 年月 | □一类闸 □二类闸 □三类闸 □四类闸 | □是 □否 |

水闸工程安全隐患调查表填表说明

1、填表说明

本表在第一次全国水利普查水闸工程资料的基础上，结合水闸工程的运行情况，对水闸工程安全隐患进行调查。

水闸调查范围为过闸流量5m3/s及以上，且水闸发生风险会造成严重洪涝灾害。

表中所有编码及行政区划代码均由调查机构统一填写，由县级负责实施。

2、指标解释

【1.清查所在行政区名称】填写清查对象所在的省、市和县（市、区）的名称。

【2.行政区划代码】按照全国统一规定的行政区划代码填写。

【3.工程名称】按照水闸（橡胶坝）工程日常运行管理的现用名称填写。由水闸工程和其他水利工程联合组成的工程，表中水闸名称应填写：“工程现用名称-水闸工程”。

如：某工程日常运行管理的现用名称为“××水闸”，但其组成为水闸和泵站工程，表中水闸名称应填写“××水闸-水闸工程”；某工程日常运行管理的现用名称为“××闸站”，由泵站工程和水闸工程组成，表中水闸名称应填写“××闸站-水闸工程”。

【4.工程编码】填写第一次全国水利普查水闸工程的统一编码。

【5.工程位置】填写水闸（或橡胶坝）所在的乡（镇）和行政村名称。并在调查工具软件中标绘水闸位置。

【6.工程等别】按照工程设计文件中规定的等别选择五项之一填写，在相应的罗马文等别□内打“√”；无法查阅工程设计文件的，根据最大过闸流量和防护对象重要性，按照《水闸设计规范【SL 265-2001】》选择五项之一填写，在相应的罗马文等别□内打“√”。

平原区水闸枢纽工程分等指标

| 工程等别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 大（1）型 | 大（2）型 | 中型 | 小（1）型 | 小（2）型 |
| 最大过闸流量（m3/s） | ≥5000 | 5000～1000 | 1000～100 | 100～20 | ＜20 |
| 防护对象的重要性 | 特别重要 | 重要 | 中等 | 一般 | — |

【7.水闸类型】选择分（泄）洪闸、节制闸、排（退）水闸、引（进）水闸、挡潮闸、橡胶坝六类之一填写，在相应项□内打“√”。若水闸为海堤上的闸，填写挡潮闸一项。

①分（泄）洪闸指建于河道一侧，分泄河道容纳不下的洪水入沿岸的湖泊、洼地或其他河道，以削减洪峰的水闸。

②节制闸指拦河、渠建造，控制闸前水位和过闸流量，以满足上游取水或通航要求的水闸。

③排（退）水闸指修建在江河沿岸、渠道末端、重要渠系建筑物或险工渠段上游，排除江河两岸低洼地区积水，洪水期防止江河洪水倒灌，或用以安全泄空渠水的水闸。

④引（进）水闸指修建在河、湖、水库的岸边，用来引水，以满足灌溉、发电、航运等用水需要的水闸。

⑤挡潮闸指建在河流入海的河口段，防止涨潮时海水倒灌成灾的水闸。

海堤上的闸具有挡潮和纳潮的作用，本次调查将海堤上的闸纳入挡潮闸一项。

⑥橡胶坝指向锚固于混凝土底板上的横贯河床的橡胶坝袋内充水（气）所形成的挡水结构物，又称纤维坝。

【8.安全评价/鉴定开展情况】根据近10年（自2011年1月1日以来）水闸安全鉴定/评价开展的实际情况，在相应项“□未开展”或“□开展过”内打“√”。

【9.安全评价/鉴定完成时间】对于近10年（自2011年1月1日以来）开展过安全鉴定/评价的水闸工程，填写最近一次完成的时间，填写到月；未开展过安全鉴定/评价则不填。

【10.安全评价/鉴定结论】对于近期开展过安全鉴定/评价的水闸工程，填写最近一次安全鉴定/评价得出的水闸安全类别结论；未开展过安全鉴定/评价则不填。

根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214号）和《水闸安全评价导则》（SL214-2015），水闸安全类别划分为四类：

一类闸：运用指标能达到设计标准，无影响正常运行的缺陷，按常规维修养护即可保证正常运行。

二类闸：运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。

三类闸：运用指标达不到设计标准，工程存在严重损坏，经除险加固后，才能达到正常运行。

四类闸：运用指标无法达到设计标准，工程存在严重安全问题，需降低标准运用或报废重建。

水闸安全类别应主要根据安全监测评价的工程质量和安全复核分析的安全性分级结果，进行综合评价：工程质量与各项安全性分级均为A级，评定为一类闸；工程质量与各项安全性分级有一项为B级（不含C14级），可评定为二类闸；工程质量与抗震、金属结构、机电设备三项安全性分级有一项为C级，可评定为三类闸；防洪标准、渗流、结构安全性分级中有一项为C，可评定为四类闸。

【11.除险加固是否完成】对于经安全鉴定/评价为不满足安全要求的水闸工程，是否采取了除险加固措施，在相应项“□是”或“□否”内打“√”。

- 附表2-3  堤防工程安全隐患调查表

| 1.调查所在行政区名称 |  |  |  |  | 浙江省 金华 市 义乌 县(市、区) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.行政区划代码 |  |  |  |  | □□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 3.堤防名称 | 4.堤防编码 | 5. 所在河流（湖泊）名称 | 6. 所在河流（湖泊）编码 |  | 7.河流岸别 | 8. 起点地理坐标 | 9. 终点地理坐标 | 10.堤防长度（km） | 11.堤防型式 | 12.堤防级别 | 13. 规划防洪（潮）标准[重现期ǀ年] | 14.现状防洪（潮）标准（重现期ǀ年） | 15.是否达标 | 16.未达标堤防长度（km） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □土堤 □砌石堤 □土石混合堤 □钢筋混凝土防洪墙 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |  | □达标 □未达标 □待评价 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □土堤 □砌石堤 □土石混合堤 □钢筋混凝土防洪墙 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |  | □达标 □未达标 □待评价 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □土堤 □砌石堤 □土石混合堤 □钢筋混凝土防洪墙 | □1 □2 □3 □4 □5 |  |  | □达标 □未达标 □待评价 |  |

堤防工程安全隐患调查表填表说明

1、填表说明

本表在第一次全国水利普查堤防工程资料的基础上，结合《堤防工程安全评价导则（SLZ 679-2015）》的要求，对堤防工程安全隐患进行调查，需结合最近开展的安全评估工作，填报堤防工程主要安全隐患评价成果。

（1）同一名称同一规划标准的堤防为一个自然段，一个自然段为一个调查对象，填写清查表。

（2）表中所有编码及行政区划代码均由调查机构统一填写，由县级负责实施。

2、指标解释

【1.清查所在行政区名称】填写清查对象所在的省、市和县（市、区、）的名称。

【2.行政区划代码】按照全国统一规定的行政区划代码填写。

【3.堤防名称】按照堤防工程日常运行管理的现用名称填写。

【4.堤防编码】填写第一次全国水利调查的统一编码。

【5.所在河流（湖泊）名称】填写堤防所在河流或湖泊的名称。

【6.所在河流（湖泊）编码】填写第一次全国水利调查堤防所在河流或湖泊统一编码。

【7.河流岸别】堤防位于河流岸边时，选择在河流左岸或右岸填写。若堤防为海堤或围（圩、圈）堤，不填写此项。

【8.起点地理坐标】填写堤防起点断面的堤顶中心位置处地理坐标的经度和纬度。若堤防为围（圩、圈）堤且闭合，则填写任意断面堤顶中心坐标。单位：  °  ′  ″。并在调查工具软件中标绘堤防位置。

【9.终点地理坐标】填写堤防终点断面的堤顶中心位置处地理坐标的经度和纬度。单位：  °  ′  ″。若堤防为闭合的围（圩、圈）堤不填写此项。

【10.堤防长度（km）】填写设计文件中堤防的总长度；没有设计文件的，按日常运行管理的堤防总长度填写。对于跨界的堤防工程，应填写县级行政区内的堤防长度。单位：m。

堤防长度指堤顶中心线的长度。

【11堤防型式】选择土堤、砌石堤、土石混合堤、钢筋混凝土防洪墙四项之一填写，并在相应项□内打“√”。当堤防由多种材料构成时，允许多选。

堤防型式按材料可分为土堤、砌石堤、土石混合堤和钢筋混凝土防洪墙

①土堤指由土料筑成的堤防，包括粘性土和非粘性土（沙子）。

②砌石堤指由石料筑成的堤防，用混凝土勾缝防渗。

③土石混合堤指由土和石料混合筑成的堤防。

④钢筋混凝土防洪墙指由混凝土（包括钢筋混凝土）筑成的挡水墙。

【12.堤防级别】按照工程设计文件中规定的级别选择五项之一在相应的级别□内打“√”；无法查阅工程设计文件的，根据防护区内防洪标准较高防护对象的防洪标准确定，按照《堤防工程设计规范【GB 50286-98】》选择五项之一在相应的级别□内打“√”。

堤防工程级别

| 防洪标准 ［重现期(年)］ | ≥100 | <100，且≥50 | <50，且≥30 | <30，且≥20 | <20，且≥10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堤防工程的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

【13.规划防洪（潮）标准[重现期]】填写设计文件中堤防的防洪（潮）标准。单位：年。填写具体重现期，如10、20、30、50、100、200、500、1000等。

防洪标准指各种防洪保护对象或工程本身要求达到的防御洪水的标准。通常以频率法计算的某一重现期的设计洪水为防洪标准，或以某一实际洪水（或将其适当放大）作为防洪标准。

【14现状防洪（潮）标准（重现期ǀ年）】填写现状条件下堤防能防御的防洪（潮）标准。填写具体重现期，如10、20、30、50、100、200、500、1000等。

【15是否达标】堤防达标是指堤防的防洪标准、工程质量、安全性等达到现行有关标准规定要求。结合堤防工程建设、运行的实际情况，或最近安全评价的结果，在相应项“达标”、“未达标”和“待评价”前的□内打“√”。

【16.未达标长度】对于防洪标准、工程质量、安全性等未达到现行有关标准规定要求的堤防，填写堤防未达标段的长度。

## 附图1   义乌市山丘区中小河流洪水淹没图编制范围

本次编制范围

## 附图2   义乌市山丘区重点集镇分布图

## 附图3   义乌市山洪灾害重要村落分布图

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”上上传电子投标文件，并准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购中心开启解密后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“政采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标委员会

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由专家和采购人代表共5人及以上单数组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和相关法律、法规及政策文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，如发现招标文件中内容有不一致的（除招标文件中其它地方另有规定的外），经评标委员讨论认为不影响评标的，可以继续评标。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（除招标文件中其它地方另有规定的外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或认定为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为实质上响应的投标。

8.3在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

8.4评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.4.1要求当事投标人作相应的答辩；

8.4.2在充分讨论的基础上集体表决。

9.投标文件中计算错误和不同文字文本的修正

9.1修正原则如下：

9.1.1对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.1.2投标文件报价出现不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价通过“政采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.评标办法

本项目采用综合评分法。

11.决标

11.1评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告。

11.2在招标采购过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）通过资格审查或评审后有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故采购任务取消的；

（4）招标文件另有规定情形的。

## 三、定标

12.中标通知

12.1投标人自2018年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前,由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，采购结果公告期限为1个工作日，发布采购结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

12.3公告期内，如无有效异议，由义乌市政府采购中心通过“政采云”发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同；采购人在合同签订之后将合同报送义乌市财政局备案。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“第三章 招标项目要求”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四、质疑和投诉

14.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。

14.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日起的7个工作日内，依据政府采购相关法律法规向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或采购代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到书面答复后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

14.3质疑投诉的相关规定质疑应当包括下列内容：

（1）供应商的名称（或姓名）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据及相关证据材料；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑投诉存在以下情形之一的，将不予受理：

（1）质疑投诉人不是参加本项目的供应商；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）已超过法定质疑投诉提出期限的事项；

（4）质疑未提供书面质疑或未按要求签署或盖章的；

（5）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的；

（6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

（7）不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章 投标文件的无效情形

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.5投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.6投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.7其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.8经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.9评标委员会要求投标人澄清或说明的，如果投标人拒绝按照招标文件规定进行澄清或说明的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标总价高于预算价（或最高限价），或投标总价低于投标人的企业成本价。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上成本价且未声明哪一个有效。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.7其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.8当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询，根据（义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查。

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）。

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“政采云”计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认。

（六）确定中标人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列；技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标单位。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 | 80 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |
| （一） | 资信部分 |  |  |
| 1 | 企业资质 | 0-3分 （客观分） | 具有工程咨询单位甲级资信得3分，乙级资信得1分，其余的不得分。 注：提供证书原件彩色扫描件，否则不得分。 |
| 2 |  | 0-2分 （客观分） | 具有测绘资质甲级（专业含：地理信息系统）的得2分，乙级得1分，其余的不得分。 注：提供证书原件彩色扫描件，否则不得分。 |
| 3 | 类似业绩 | 0-3分 （客观分） | 自2020年1月至今（以签订合同的时间为准），承担过类似案例的，每个1.0分，最高3.0分。 注：提供合同原件彩色扫描件，否则不得分。 |
| （二） | 项目实施 |  |  |
| 4 | 项目负责人 | 0-5分 （客观分） | - 1.具有高级工程师及以上技术职称的，得2分。 - 2.具有注册咨询工程师和注册土木工程师（水利水电工程规划）执业资格的，并入选省级自然灾害普查专家库的，得3分。 注：提供职称证书、执业资格证书原件彩色扫描件，投标人为其缴纳的近3个月社保材料，否则不得分。 |
| 5 | 项目组成员 | 0-10分 （客观分） | 1.拟配备的项目组成员（项目负责人除外）具备水利工程、测绘、防灾减灾、水利安全技术研究、地理信息系统等专业高级工程师职称的每个得1分，最多得5分。 注：同个专业人员不重复计分，专业以职称证书为准，提供证书扫描件置于技术标中，未提供或提供的证书不符合要求的不得分。 2.项目组成员具有丰富水旱灾害风险普查和山洪灾害防治工作经验，参与过水旱灾害风险普查和山洪灾害防治技术指导项目的，每人得1分，共5分。 注：提供相关佐证材料，提供拟配备人员在投标单位缴纳的近3个月社保材料。未提供或提供的佐证材料不符合要求的不得分。 |
| 6 | 水旱灾害风险普查项目实施方案 | 2.0-7.0分 （主观分） | 根据供应商对水旱灾害风险普查项目工作思路、技术方案内容是否齐全、结构是否完整、表达是否准确、条理是否清晰、目标任务是否符合实际等，进行打分。 |
| 7 | 山洪灾害防治项目实施方案 | 3.0-8.0分 （主观分） | 根据供应商对山洪灾害防治项目工作思路、技术方案内容是否齐全、结构是否完整、表达是否准确、条理是否清晰、目标任务是否符合实际等，进行打分。 |
| 8 | 工作方法与手段 | 2.0-7.0分 （主观分） | 根据供应商熟悉与本项目相关政策、工作流程，工作方法科学合理，进行打分。 |
| 9 | 项目重点、难点分析及合理化建议 | 5.0-10.0分 （主观分） | 根据供应商对本项目建设的理解程度、对项目建设设计作出的重点难点分析及分项阶段工作应注意的事项理解清晰，重点难点把握准确，分析透彻、合理，有说服力的，可操作性，进行打分。。 |
| 10 | 投标产品的技术参数 | 0-10分 （客观分） | 除不可偏离指标外，根据供应商所投服务（设备）技术参数（第三章 四、建设内容部分）打分，完全满足并超过招标文件要求的得9.1-10分，完全满足招标文件要求的得10分，着重符号(▲)有负偏离的每项扣除1分，其他技术参数每负偏离1项扣除0.5分，扣完为止。 |
| 11 | 工作进度计划 | 0-2.0分 （主观分） | 根据供应商进度安排符合本项目要求，节点间进度细化合理，应对变化措施有效，进度控制措施有效。进度安排合理，进行打分。 |
| （三） | 供应商履约能力 |  |  |
| 12 | 标准制定 | 0-5分 （客观分） | 根据供应商参与编制省级以上水利工程运行管理及安全评估标准规范的，每个得1.0分，最多5.0分。 注：提供佐证材料原件彩色扫描件，否则不得分。 |
| 13 | 进度保证措施 | 0-2.0分 （主观分） | 根据供应商依据省市要求，提出保障项目按时推进、按时完成的承诺措施，进行打分。 |
| 14 | 预期成果管理 | 0-2.0分 （主观分） | 根据供应商预期成果体系完整，报告框架安排明确合理，成果表达清晰，进行打分。 |
| 15 | 质量保证措施 | 0-2.0分 （主观分） | 根据供应商按采购人的质量控制，质量保证措施和体系合理先进并具有详细的实施内容等，进行打分。 |
| 16 | 售后服务 | 0-2.0分 （主观分） | 根据供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等，进行打分。 |
| 二 | 商务报价分 | 20 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算： 商务报价分＝（评标基准价／投标报价）×20，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 （注：未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，对于符合中小微企业有关政策的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，计算商务分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“中小微企业有关政策”要求认定。） |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=技术分+商务报价分 |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 合同主要条款

甲方：__________________________

乙方：__________________________

甲、乙双方根据____年____月____日义乌市________________项目(采购编号：________________)招标结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协商一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件：招标文件及其更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分。

二、合同金额:________________（价款以人民币进行结算，大写）。包括货款、勘测费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在本报价中，合同总价不做调整。

三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

四、价格清单

| 序号 | 服务名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： ￥： 元 |  |  |  |  |

五、服务内容：与招标文件一致。

六、服务期限：________________。

七、付款方式：________________

八、甲乙双方的责任：

1.乙方保证所交付的服务（货物）内容的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

2.乙方应保证提供服务（货物）过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

3.如有其他内容，则签订合同时在不违背招标文件要求的情况下再明确。

九、违约责任：

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之____作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之____向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之____作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同并要求乙方退回预付款。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退回预付款并向甲方支付合同总值____的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.如果乙方提供的服务项目的质量未达到本合同规定标准的，则甲方有权拒绝，乙方需退回预付款并向甲方偿付合同款项的____的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十、因服务的质量问题发生争议，由义乌市政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十一、本合同项目所在地为义乌，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十二、本合同一式八份，甲乙双方各执三份，义乌市财政局和义乌市政府采购中心各执一份，均具同等效力。

十三、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

十四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转包他人供应；

2.对于通过“要求以联合体形式参加或者合同分包等措施”签订的采购合同，联合协议或者分包意向协议以附件形式作为采购合同的组成部分。未经过甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转包或未按约定分包的行为，甲方解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十六.不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人（或负责人）：　　　　　法定代表人（或负责人）：

委托代理人：      　              委托代理人：

电    话：            　        　电    话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

邮    编：                        邮    编：

签约地点：                        签约时间：

# 第八章 投标文件部分格式

一、技术文件部分格式：

1.义乌市政府采购项目投标承诺书

2.规范偏离表

3.项目组成人员表

4.所投设备（软件）说明一览表

5.产品质量及售后服务承诺书

二、投标报价文件部分格式：

6.开标一览表

7.投标人自报成本价表

8.中小企业声明函

9.残疾人福利性单位声明函

三、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

1.

义乌市政府采购项目投标承诺书

致：义乌市水务局和义乌市政府采购中心

1.我单位已认真阅读了义乌市水务局义乌市水旱灾害风险普查（暨2021年度山洪灾害防治项目）采购项目(YWCG2021047GK)的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合本招标文件对供应商的资格要求，并承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；我单位承诺如中标，不转包或未按双方约定分包本项目。

3.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的政府采购管理制度、规范和纪律。

4.积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我单位已详细审核全部招标文件，包括更正文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容一律按招标文件规定执行。

10.我单位同意招标文件要求的投标有效期，如我方中标，我方将受此约束。

11.我单位相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我单位中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我单位中标，我单位将严格依照招标文件和投标文件的规定与采购人签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标纪律，不在开标现场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

16.指定我单位人员(姓名: _____________ 身份证号码：___________联系电话：_____________)全权代表我方联系和协调处理投标过程中的有关事项。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由此给采购人造成损失的，我方愿意承担赔偿责任。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（电子签章）：_______                        年   月   日

2.

规范偏离表

招标编号：YWCG2021047GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

3.

项目组成人员表（格式）

项目负责人简历表

投标人：（电子签章）_________________采购编号：YWCG2021047GK

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 参加工作 时间 |  |  | 年 月 日 |  | 从事类似 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年负责完成的类似主要项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目内容 |  |  |  | 委托日期 |  |  |  | 项目评估金额 |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如有技术等级或职称证书，需将证书扫描件附于表后；

2.在投标文件中需提供相关证书扫描件和个人社保缴费清单（社保缴费清单要求是持证人员近三个月的在投标单位任职的个人社保缴费清单，如投标单位新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供持证人员在该单位的社保缴费清单，社保缴费清单需加盖缴费当地社保机构公章或业务章。近三个月指的是从2021年03月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

项目组成主要成员表

投标人：（电子签章）_________________采购编号：YWCG2021047GK

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 从事过类似主要项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.如有技术等级或职称证书，需将证书扫描件附于表后；

2.在投标文件中需提供相关证书扫描件和个人社保缴费清单（社保缴费清单要求是持证人员近三个月的在投标单位任职的个人社保缴费清单，如投标单位新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供持证人员在该单位的社保缴费清单，社保缴费清单需加盖缴费当地社保机构公章或业务章。近三个月指的是从2021年03月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）。

3.“从事过类主要项目”栏中注明每个参与的项目名称、内容、金额、参与项目的时间、业主联系人、联系人的联系电话、手机等内容

4.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

- 4.

所投设备（软件）说明一览表（格式）

采购编号：YWCG2021047GK

1.水旱灾害风险普查工程量一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干旱灾害致灾调查 | 项 | 1 |  |
| 2 | 水利工程洪水灾害隐患调查 | 县 | 1 |  |
| 3 | 山丘区重点集镇山洪风险调查评估 | 个 | 7 |  |
| 4 | 山丘区中小河流洪水淹没图 | 项 | 1 |  |
| 5 | 水情站防汛特征水位核定 | 项 | 1 |  |

2.山洪灾害防治建设工程量一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山洪灾害补充调查评价 |  |  |  |
| （1） | 重要集镇调查评价 | 个 | 7 |  |
| （2） | 危险区动态管理清单 | 县 | 1 |  |
| 2 | 二期山洪灾害评价成果复核 | 项 | 1 |  |
| 3 | 监测预警能力巩固提升 |  |  |  |
| （1） | 新建水位雨量站（压力式水位） | 个 | 7 |  |
| （2） | 新建水位雨量站（雷达式水位） | 个 | 3 |  |
| （3） | 新建水位雨量站（浮子式水位） | 个 | 1 |  |
| 4 | 群测群防体系 |  |  |  |
| （1） | 特征水位标识安装 | 个 | 76 |  |
| （2） | 水位标识改造（增设预警水位线） | 个 | 18 |  |
| （3） | 声光电预警设备 | 套 | 5 |  |

投标人名称（电子签章）：

- 日 期：      年    月      日

- 备注：1.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

- 5.

产品质量及售后服务承诺书（格式）

采购编号：YWCG2021047GK

根据贵方为      年    月   日YWCG          （采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.技术规范及相关产品标准：

2.产品都属于厂家原装正品产品：

3.质保年限、范围、质保条件

4.质量问题及投诉的处理、解决问题的响应时间及方式：

5.售后服务的联系人及联系方式：

6.其它售后服务承诺内容：

投标人名称（电子签章）:_____________________

- 年        月        日

- 6.

开标一览表

采购编号：YWCG2021047GK

| 序号 | 服务（设备） | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水旱灾害风险普查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干旱灾害致灾调查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 水利工程洪水灾害隐患调查 | 县 | 1 |  |  |  |
| 3 | 山丘区重点集镇山洪风险调查评估 | 个 | 7 | / | / |  |
| 4 | 山丘区中小河流洪水淹没图 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水情站防汛特征水位核定 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 山洪灾害防治项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 山洪灾害补充调查评价 |  |  |  |  |  |
| （1） | 重要集镇调查评价 | 个 | 7 |  |  |  |
| （2） | 危险区动态管理清单 | 县 | 1 |  |  |  |
| 2 | 二期山洪灾害评价成果复核 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 监测预警能力巩固提升 |  |  |  |  |  |
| （1） | 新建水位雨量站（压力式水位） | 个 | 7 |  |  |  |
| （2） | 新建水位雨量站（雷达式水位） | 个 | 3 |  |  |  |
| （3） | 新建水位雨量站（浮子式水位） | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 群测群防体系 |  |  |  |  |  |
| （1） | 特征水位标识安装 | 个 | 76 |  |  |  |
| （2） | 水位标识改造（增设预警水位线） | 个 | 18 |  |  |  |
| （3） | 声光电预警设备 | 套 | 5 |  |  |  |
| 投标总价（元）合计：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日 期：

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。须包括货款、勘测费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在本报价中，并由中标单位开具正式税务发票。

2.计算商务分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“中小微企业有关政策”要求认定。

3.最低工资标准（或社保等）遇地方政府政策性调整时，甲方不调整服务费，由此产生的费用由乙方承担。

4.总价超过预算价的投标将作无效标处理。

5.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

7.

投标人自报成本价表（格式）

投标人名称（电子签章）：_______________________

采购编号：YWCG2021047GK

| 项目名称 | 整个项目成本价金额（元） |
| --- | --- |
| 义乌市水旱灾害风险普查（暨2021年度山洪灾害防治项目） | 小写：¥_____________ 大写：______________ |

日  期:________________

备注：

1该报价表为投标人投入本项目的成本价。

2投标人的成本价不得高于投标人的投标报价，否则其投标无效。

3此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

8.

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（盖章）：_______

日 期：_______

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的所属行业:其他未列明行业

9.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：_________