基本格式：

关于对★★★★★★★★★★★★★★项目的意见建议

致：浙江省成套工程有限公司

对于贵公司于2021年★月★日公示的★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：★★★★★★★★

联 系 人：★★★★★★★★

联系电话：★★★★★★★★

联系手机：★★★★★★★★

电子邮箱：★★★★★★★★

单位名称：（加盖公章）

二O二一年★月★日

注：

1、针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用！

2、意见建议以书面（含传真）为准，供应商必须同时提供WORD版电子稿，并电话与公司项目联系人确认接收，否则视为供应商未提交书面意见建议。

诸暨市店口镇测绘放样服务采购项目要素公示

一、项目名称：诸暨市店口镇测绘放样服务采购项目

二、项目内容及规模：

诸暨市店口镇测绘放样服务采购项目，共1个标的，采购内容为：

| 采购内容 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 诸暨市店口镇测绘放样服务采购项目 | 1项 | 100 |

三、评标办法：最低评标价法

四、投标人资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2、营业执照经营项目与采购内容相符，具有良好信誉。

3、具有测绘乙级及以上资质，诸暨市外企业必须通过诸暨市测绘与地理信息局审核备案；

4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

5、本项目不接受联合体投标。

# 采购需求

一、项目概况

合同签订日期起的店口镇地形测绘、高程放点、方量测量、房产测绘及农民建房放样等工作。服务期限合同签订之日起金额达到100万元合同终止。

二、项目要求

1、测绘成果需包括：80西安坐标系、诸暨地方54坐标系、绍兴2000坐标系等3种成果，并需根据实际使用需要，协助业主进行其他坐标系之间转换；

2、每周固定一天集中放样，如遇特殊情况，投标单位需积极配合业主完成应急放样工作；

3、放样项目响应时间为24小时，车辆自备，住宿问题自行解决；

★4、地形测绘等测量任务必须在采购单位规定的时间内完成，不允许出现因人员设施配备不足等造成的时间拖延。

★5、投标单位须提供项目组成人员名单（含项目负责人），人员分工，主要人员简介。项目负责人须具有测绘高级工程师职称，其他项目组成员至少4人以上，须具有测绘工程师及以上职称（开标时需提供相关职称证书原件并提供近六个月社保证明，且该社保必须由投标人缴纳）。

★6、中标后签订合同时采购单位将对以下条款进行特别明确，望投标人投标时仔细阅读，并要求投标时完全响应：

（1）乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及合同约定的技术要求进行工程测绘，按本合同规定的时间提交质量合格的测绘文件，并对其负责。

（2） 测绘质量责任：对测绘成果出现的遗漏或错误乙方负责修改或补充。由于乙方测绘错误造成的损失，除负责采取补救措施外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。

（3）工期责任：由于乙方原因，延误了测绘成果交付时间，乙方需赔偿业主相关损失，乙方第一次未按规定时间交付，扣1000元；乙方第二次未按规定时间交付，扣2000元；乙方第三次未按规定时间交付，扣4000元；超过三次未按规定时间交付，则终止合同。

（4）合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的费用。

（5）双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

（6）乙方需在收到甲方告知后当天响应，进行测绘，并于测绘结束后2日内提交成果。

乙方第一次未按规定时间到场测绘，扣1000元；

乙方第二次未按规定时间到场测绘，扣2000元；

乙方第三次未按规定时间到场测绘，扣4000元；

超过三次未到场测绘，则终止合同。

三、定标方式

房产证测量费基价为0.8元/m2；新农村私人测量费基价为4桩400元/户；工程测绘费用按国家测绘局印发的《测绘工程产品价格》（国测字[2002]3号）文件规定的价格为基价。以上基价的40%为最高限价，实际报价为基价×报价百分比，报价百分比区间为0%～40%（例31.00%），报价百分比最低者为中标单位，超过最高限价的报价作为无效投标处理。

报价表：

| 服务项目及基价 | 最高限价 | 实际报价 | 报价百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房产证测量费基价为0.8元/m2 | 基价×40% | 基价×报价百分比 | % |
| 新农村私人测量费基价为4桩400元/户 |  |  |  |
| 工程测绘费用按国家测绘局印发的《测绘工程产品价格》（国测字[2002]3号）文件规定的价格为基价。 |  |  |  |

四、付款方式及合同履约保证金

1、本项目合同履约保证金为采购金额的5%，签订合同前缴纳业主指定账户，合同终止后10个工作日内退还（无息）。

2、本项目按实际工程量结算，工程量达到一半时先支付实际合同款的50%，剩下50%于合同终止后15个工作日内一次性付清。

“★”项为实质性响应要求，不满足则投标无效。

五、最高限价

本次招标最高限价为人民币壹佰万元（¥1000000.00）整，任何超出最高单价限价和总价限价的报价按无效报价处理。

本项目工程量按实结算，当采购金额达到100万元时合同终止。