**岱山县2021年渔业资源增殖放流项目**

**招标文件**

**项目编号：SZGXZS2021030**

**项目名称**：**岱山县2021年渔业资源增殖放流项目**

**采购单位：岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局）**

**代理机构：深圳市国信招标有限公司**

**2021年03月09日**

**目 录**

1. 采购公告
2. 招标需求
3. 投标人须知

前附表

* 1. 总则
  2. 招标文件
  3. 投标文件编制
  4. 开标
  5. 评标
  6. 定标
  7. 合同授予

1. 评标办法及评分标准
2. 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件相关格式

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，受岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局）委托，现就岱山县2021年渔业资源增殖放流项目进行公开招标，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的供应商参加投标。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 岱山县2021年渔业资源增殖放流项目 | **招标编号** | SZGXZS2021030 |
| **采购组织类型** | 公开招标 | **采购机构名称** | 深圳市国信招标有限公司舟山分公司 |
| **采购人名称** | 岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局） | | |
| **公告发布日期** | 2021年 月 日 | | |
| **招标内容及数量** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **标项** | 品种 | 规格(≥) | 种苗金额(万元) | 种苗数量要求(≥万单位) | 最高单价/（元尾、粒、只） | 放流时间（月） | 放流海域 | | **一** | 日本对虾 | 体长≧1.2厘米 | 60 | 6220 | 0.0096 | 5-8月 | 岱衢洋栲门海域 | | **二** | 大黄鱼 | 体长≧5厘米 | 120 | 410 | 0.29 | 5-8月 | 岱衢洋大长涂东 | | **三** | 黑鲷 | 体长≧5厘米 | 40 | 110 | 0.36 | 5-8月 | 岱衢洋大长涂东 | | **四** | 半滑舌鳎 | 体长≧5厘米 | 20 | 6.5 | 3.08 | 5-8月 | 岱衢洋栲门海域 | | **五** | 三疣梭子蟹 | 仔蟹Ⅱ期及以上 | 60 | 960 | 0.0625 | 5-8月 | 岱衢洋多子山附近 | | **六** | 黄姑鱼 | 体长≧5厘米 | 30 | 100 | 0.3 | 5-8月 | 岱衢洋大长涂东 | | | |
| **投标人 基本资格要求** | 1、①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④参加政府采购活动前三年内，无依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。  2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | | |
| **招标文件获取起始日期** | 2021年 月 日 | **招标文件获取截至日期** | 2021年 月 日 |
| **招标文件获取上午时间** | 8：30--11：30 | **招标文件获取下午时间** | 14：30--17：30 |
| **招标文件获取地址** | 舟山市昌国路232号中楼202 | | |
| **投标人购买标书时应出示的资料** | 1.企业法人营业执照副本及资质证明（复印件加盖单位公章）；  2.现场获取招标文件时应提供前来购买标书人的有效身份证件及复印件.  投标供应商可现场报名（随带U盘，拷贝招标文件）；电话报名请将相关资料传真到0580－2054476，填写项目名称，单位名称，联系人电话及电子邮箱，并告知本项目联系人； | | |
| **投标截止日期** | 2021年 月 日 | **投标截止时间** | 2021年 月 日9时30分 |
| **投标地址** | 岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼） | | |
| **开标日期** | 2021年 月 日 | **开标时间** | 2021年 月 日9时30分 |
| **开标地址** | 岱山县高亭镇星河路250号3楼（交通大楼裙楼3楼） | | |
| **预算金额** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **标项** | **种类** | **种苗费(万元)** | | **一** | 日本对虾 | 60 | | **二** | 大黄鱼 | 120 | | **三** | 黑鲷 | 40 | | **四** | 半滑舌鳎 | 20 | | **五** | 三疣梭子蟹 | 60 | | **六** | 黄姑鱼 | 30 | | | |
| **银行帐号** | 收款单位：深圳市国信招标有限公司舟山分公司  开户银行：中国工商银行舟山市支行，  银行账号：1206020209200081758。 | | |
| **联系人** | 朱女士、任女士 | **联系电话** | 0580-2054476，3857236444，13567673203 |
| **质疑答复联系人** | 王女士 | **联系电话** | 0580-2054476，13587045176 |
| **业主联系人** | 罗先生 | **联系电话** | 13867202168 |
| **质疑答复联系人** | 孙先生 | **联系电话** | 13705801141 |
| **监管及投诉受理单位** | 岱山县财政局政府采购管理科 | **联系电话** | 0580-4481480 |
| **特别说明** | 投标人可于2021年 月 日11：30（北京时间）前将密封的投标文件寄到或送达采购代理公司。地址：舟山市定海区昌国路232号中楼202 深圳市国信招标有限公司舟山分公司。也可开标会现场送达。 | | |

**第二章招标需求**

**一、采购项目：岱山县2021年渔业资源增殖放流项目**

1．本项目采购内容为岱山县2021年渔业资源增殖放流项目。

2．中标人应与采购方就此项目签订合同。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项** | 品种 | 规格(≥) | 种苗金额(万元) | 种苗数量要求(≥万单位) | 最高单价/（元尾、粒、只） | 放流时间（月） | 放流海域 |
| **一** | 日本对虾 | 体长≧1.2厘米 | 60 | 6220 | 0.0096 | 5-8月 | 岱衢洋栲门海域 |
| **二** | 大黄鱼 | 体长≧5厘米 | 120 | 410 | 0.29 | 5-8月 | 岱衢洋大长涂东 |
| **三** | 黑鲷 | 体长≧5厘米 | 40 | 110 | 0.36 | 5-8月 | 岱衢洋大长涂东 |
| **四** | 半滑舌鳎 | 体长≧5厘米 | 20 | 6.5 | 3.08 | 5-8月 | 岱衢洋栲门海域 |
| **五** | 三疣梭子蟹 | 仔蟹Ⅱ期及以上 | 60 | 960 | 0.0625 | 5-8月 | 岱衢洋多子山附近 |
| **六** | 黄姑鱼 | 体长≧5厘米 | 30 | 100 | 0.3 | 5-8月 | 岱衢洋大长涂东 |

**注：投标人可以进行一个标项或多个标项的投标。**

**三、具体要求**

**★1、参加投标的单位必须具有繁育上述放流种类的种苗生产许可证及相关工商登记证书的单位。并满足《浙江省增殖放流规程》规定的供苗单位基本要求：**

**（1）单位资质。苗种生产单位必须是在中华人民共和国境内从事水产苗种繁育的单位，且持有放流品种的水产种苗生产许可证。**

**（2）亲本情况。应有用于繁育增殖放流苗种的亲本，亲本数量要满足放流苗种生产需要；亲本应当来自该物种原产地天然水域、水产种质资源保护区或省级及以上原种场保育的原种，且来源、培育、更新记录清楚完整。**

**（3）生产能力。苗种生产设施齐全，育苗设施规模或苗种生产能力应满足放流苗种生产需要。当年度承担放流供苗任务数量应不高于其年度苗种生产能力。**

**（4）技术保障能力。具备水质和苗种质量检验检测基本能力，技术负责人从事水产苗种繁育工作3年以上。建有水产苗种生产与质量控制各项管理制度，制订苗种生产技术操作规程，具有完整的引种、保种、生产、用药、销售、检验检测等记录档案资料。近两年内所生产的水产苗种未发现质量问题。**

**★**2、所有招标的种苗,放流前必须由种苗培育单位委托机构,对该批次放流种苗进行药残检验和疫病检测,并提供检验检测报告原件。检验结果的放流种苗必须符合政府相关规定和相应的种苗标准要求。

3、如果中标单位履行“增殖放流种苗采购合同”所要求的该放流种苗数量不足70%的,该单位将不能参加下三年度该种苗投标，中标单位三年内出现两个年度未能履约行为的，将取消参与岱山县范围内组织的增殖放流项目资格，列入黑名单纳入社会征信系统进行惩戒。

**四、种苗放流要求。**

1、所有种苗的放流工作由岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局）渔业资源人工增殖放流领导小组办公室组织实施。

**★**2、种苗放流前必须对放流种苗的培育进行前期验收。在以下放流种类所表示的种苗培育阶段内,由种苗培育单位提前告知验收时间,并对验收结果予以确认。超出以下种类所表示的种苗培育阶段的种苗不予验收。经前期验收并确认的种苗准予放流,未经前期验收和确认的种苗不予放流。鱼类：鱼花—仔稚鱼期间；虾类：无节幼体—糠虾期间；三疣梭子蟹：蚤状幼体—大眼幼体期间。

3、种苗培育单位在种苗放流验收时,必须提供该批次放流种苗的全程、真实的原始“种苗培育记录”，无亲体的要说明亲体来源。否则不予放流。

**五、报价要求**

1. 投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报致使系统未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

**★**2**. 投标人对每种苗种的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。**

3. 所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

4、扶持政策说明：

（1）根据财政部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46 号）规定，本项目对小型和微型企业的价格给予6%的扣除。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。

未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

投标文件中须提供：《残疾人福利性单位声明函》，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

上述（1），（2），（3）政策不重复计算。

5、**本次项目的预算金额为：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标项** | **种类** | **种苗费(万元)** |
| **一** | 日本对虾 | 60 |
| **二** | 大黄鱼 | 120 |
| **三** | 黑鲷 | 40 |
| **四** | 半滑舌鳎 | 20 |
| **五** | 三疣梭子蟹 | 60 |
| **六** | 黄姑鱼 | 30 |

**六、付款方式：**

全部放流完毕并验收合格后一次性支付，甲方在收到乙方提供的合法票据后一次性支付给乙方所有款项。

**第三章 投标人须知**

前附表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容说明及要求** | | | |
| **1** | **项目名称** | 岱山县2021年渔业资源增殖放流项目 | 招标编号 | SZGXZS2021030 |
| **2** | **采购人名称** | 岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局） | | |
| **3** | **采购内容** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **标项** | 品种 | 规格(≥) | 种苗金额(万元) | 种苗数量要求(≥万单位) | 最高单价/（元尾、粒、只） | 放流时间（月） | 放流海域 | | **一** | 日本对虾 | 体长≧1.2厘米 | 60 | 6220 | 0.0096 | 5-8月 | 岱衢洋栲门海域 | | **二** | 大黄鱼 | 体长≧5厘米 | 120 | 410 | 0.29 | 5-8月 | 岱衢洋大长涂东 | | **三** | 黑鲷 | 体长≧5厘米 | 40 | 110 | 0.36 | 5-8月 | 岱衢洋大长涂东 | | **四** | 半滑舌鳎 | 体长≧5厘米 | 20 | 6.5 | 3.08 | 5-8月 | 岱衢洋栲门海域 | | **五** | 三疣梭子蟹 | 仔蟹Ⅱ期及以上 | 60 | 960 | 0.0625 | 5-8月 | 岱衢洋多子山附近 | | **六** | 黄姑鱼 | 体长≧5厘米 | 30 | 100 | 0.3 | 5-8月 | 岱衢洋大长涂东 | | | |
| **4** | **本项目预算** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **标项** | **种类** | **种苗费(万元)** | | **一** | 日本对虾 | 60 | | **二** | 大黄鱼 | 120 | | **三** | 黑鲷 | 40 | | **四** | 半滑舌鳎 | 20 | | **五** | 三疣梭子蟹 | 60 | | **六** | 黄姑鱼 | 30 | | | |
| **5** | **投标有效期** | 90 天。（从投标截止之日算起） | | |
| **6** | **评标办法** | 综合评分法 | | |
| **7** | **签订合同** | 中标通知书发出后30天内。 | | |
| **8** | **资金结算** | 全部放流完毕并验收合格后一次性支付，甲方在收到乙方提供的合法票据后一次性支付给乙方所有款项。 | | |
| **9** | **投标报价**  **与费用** | 1、本项目的投标应以人民币报价，投标报价应包括所有费用。  2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。  3、中标供应商须缴纳服务费,收费标准为：  标项一：人民币陆仟陆佰元整（6600.00元）。  标项二：人民币壹万叁仟贰佰元整（13200.00元）。  标项三：人民币肆仟肆佰元整（4400.00元）  标项四：人民币贰仟贰佰元整（2200.00元）。  标项五：人民币陆仟陆佰元整（6600.00元）。  标项六：人民币叁仟叁佰元整（3300.00元）。  4、发放中标通知书同时支付服务费，收到服务费后提供全额发票。 | | |
| **10** | **质量标准** | 经验收合格 | | |
| **11** | **投标文件的**  **组成** | 投标文件由投标报价文件、资格证明、商务技术部分组成。 | | |
| **12** | **投标文件的**  **提交份数** | 正本(包括资格证明、商务技术部分)一份，副本(包括资格证明文件、商务技术部分)肆份。投标报价文件正本一份，副本肆份单独密封 | | |
| **13** | **特别提醒** | **中标供应商应在浙江政府采购网进行注册，成为正式入库的供应商，否则将无法进行合同备案及付款。（网址：<https://supplier.zcy.gov.cn/supplier/register>）** | | |
| **14** | **特别提示** | **为保证项目顺利进行，供应商购买标书后若无法参加投标，请出具书面函传真至0580－2054476或发送邮箱（731653074@qq.com）,并告知本项目联系人，若没有出具书面函，则认为放弃此项目投标，后续延期公告，拒绝报名。** | | |
| **15** | **不良信用记录查询** | 根据财库[2016]125号文件：  1、至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。  2、至本项目投标截止前不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。  提供**查询截图，（截图查询网站时间须在开标截止前二个星期内）。**对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，**其投标将作无效标处理**。 | | |
| **16** | **扶持政策说明** | （1）根据财政部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46 号）规定，本项目对小型和微型企业的价格给予6%的扣除。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。  未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。  （2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。  投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，投标产品制造商的小微企业证明，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。  （3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。  投标文件中须提供：《残疾人福利性单位声明函》，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。 | | |

**一、总则**

**（一）适用范围**

本采购文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1、招标采购单位系指组织本次招标的深圳国信招标有限公司和岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局）。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

4、“货物” 系指卖方按招标文件规定须向买方提供生产的增殖放流种苗和有关放流种苗的技术资料及其他材料。

5、“服务”系指招标文件规定卖方须承担生产增殖放流种苗、投放、种苗检验检疫、跟踪监测等其他类似的附随义务。

6、“附随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务，如免费运输、装卸、宣传增殖放流种苗期间禁止捕鱼以及合同中规定卖方应承担的义务,以及合同中未规定,但依有利于合同履行原则,应当由卖方承担的其它义务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

8、“★”系指实质性要求条款。

**（三）采购方式**

本次采用公开招标方式进行。

**（四）采购预算**

本项目以预算价作为投标报价上限价,超过作无效标处理。

**（五）投标委托**

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。**授权委托书必须有法定代表人签字，否则将导致投标无效。**

**（六）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件另有规定除外）。

**（七）联合体投标**

本项目不接受联合体投标。

**（八）转包与分包**

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

**（九）质疑**

投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。

1、对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3、对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、质疑书应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

**（十）特别说明**

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

**二、招标文件**

**（一）招标文件的构成**

第一章招标公告

第二章招标需求

第三章投标人须知

第四章评标办法及标准

第五章合同主要条款

第六章投标文件格式

其他有关补充文件

**（二）招标文件的澄清与修改**

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在投标人。

2、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在投标人。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

**三、投标文件的编制**

**（一）投标文件的组成（适用各标项）**

投标文件由投标报价、资格证明文件、商务技术文件组成。

**1、投标报价部分（适用各标项）**

投标报价文件由《投标报价一览表》组成，单独包装密封，不得跟其它投标内容混编在一起；否则将导致投标无效。

**2、资格证明文件部分（适用各标项）**

2.1投标函；（投标人必须对参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、依法缴纳税收（投标截止时间进行计算）和具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力等情况进行书面承诺）；

2.2投标人企业法人营业执照复印件

2.3法定代表人身份证复印件；

2.4《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；

2.5授权代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用；

2.6投标人必须具有繁育该品种水产种苗生产许可证复印件。

2.7投标人提供在开标时间前三个月内其中任意一个月的财务月报（主要为资产负债表，损益表等）和在开标时间前三个月内其中任意一个月的经社保部门盖章确认的公司人员社保交纳清单（含投标人代表）；

**3、商务技术文件部分（适用各标项）**

以下涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（特别注明的除外）

3.1投标人提供水产种苗许可证资质等级复印件及投标单位资质情况说明；

3.2投标人同类型业绩证明材料；

3.3投标人信誉证明材料；

3.4投标人必须遵守浙江省制订的相应种类种苗放流技术规范；

3.5投标人技术力量、实施种苗生产技术标准情况、管理水平、企业规模、是否为原种场、良种场或试验基地（提供相关证明文件）等（自行编写），提供相关证明材料；投标人育苗能力、种质来源、育苗水体大小、本种类亲本数量及实际年生产本种类种苗数量、可实际承担放流任务数量等（自行编写）；

3.6投标人运输方案（运输距离、运输方式）；投标人运输时间；（自行编写）

3.7关于投标种苗及相关事项的声明；

3.8本项目相关人员的联系方式（如投标人法定代表人或授权代表、项目负责人、技术人员、相关负责人等电话等）；

3.9本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它证书复印件、说明或资料，具体由投标人根据《第二章招标需求》要求进行编制。

**（二）投标文件的语言及计量**

1、投标文件以及投标人与集深圳市国信招标有限公司就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（三）投标报价**

投标文件只允许有一个报价，有选择的、有条件的报价将被拒绝。

**（四）投标文件的签署和编制**

1、投标人按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人按资格证明文件、商务技术部分顺序编制正本一份，副本四份，并装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本投标人须知中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者投标人代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

**（五）投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回**

1、投标文件的资格证明文件、商务技术文件按顺序进行纵向装订成册，装订必须牢固可靠且不能脱落。

2、投标报价一览表（**须单独用小信封密封**，封面上注明投标人名称、项目名称、采购编号及“报价唱标时启封”字样，加盖投标人公章）、投标文件（资格、商务技术部分）正本和副本、**均须放入同一密封袋进行密封**。在密封袋包装封面上注明项目名称、采购编号、投标文件内容（资格证明文件，商务技术文件，报价文件）、投标人名称、投标人地址及“启封时间”，并加盖投标人公章。**（各标项分别密封）**

3、投标人应在投标截止时间前将已密封的投标文件送至指定接收地点，未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自行承担。

4、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知深圳市国信招标有限公司；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求密封和签字。

**（六）投标无效的情形**

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**1、在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：**

1.1未按采购文件要求密封、签字、盖章的；

1.2超出经营范围投标的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

1.8不响应采购文件要求或者投标文件有采购单位不能接受的附加条件的；

1.9投标文件没有按采购文件要求提供有标“★”的条款的资料和材料的；

1.10未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

1.12明显不符合采购文件标明的规格型号、质量标准，或者采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

**1.13投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；**

**2、在投标报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：**

2.1超过本项目采购预算的；

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.3有选择或有条件的报价的；

2.4投标报价文件未按规定进行单独包装密封或在投标文件商务技术部分中出现投标报价信息的；

2.5报价文件中出现其它错误信息的。

**3.购买标书截止日每个标项响应人不足3家的，延迟购买标书公告。**

**四、开标**

**（一）开标准备**

深圳市国信招标有限公司舟山分公司将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权委托的代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权委托的代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

**（二）开标程序**

1、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律等注意事项，核验投标人代表身份，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、提请投标人代表或公证人员查验投标文件密封情况。

3、按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。

4、采购人代表或采购代理机构工作人员对投标人的资格等进行审查。

5、商务技术评审结束后，主持人宣告商务技术评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，应同时公布其商务技术得分情况。

6、拆封投标人报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、汇总各投标人商务技术、报价得分，并按总分高到低顺序排列。初步确定中标候选人后，评审小组应按规定对该中标候选人的资格进行审查，审查无误的，最后推荐其为最终的中标人。如审查中发现中标候选人提供的资格证明材料不符的，除该中标候选人已在投标文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理，并重新审查、推荐确定排名次之的投标人为中标候选人，依次类推。

8、评审结束后，主持人公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

9、开标会议结束。

**五、评标**

**（一）组建评标委员会**

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

**（二）评标程序**

1、资格审查

采购人代表或采购代理机构工作人员对投标人的资格等进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

2.6评标委员会完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

**（三）澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（四）错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。**

**当评标委员会按照上述原则修正错误，发现其错误达到或超过投标报价的0.5%时，将认定其投标文件质量较差，其错误不予修正，作无效标处理。**

**（五）评标原则和评标办法**

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

**（六）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**六、定标**

**（一）确定中标人**

1. 按标项推荐候选中标人1家,备选中标人1家。

2.采购代理机构在评标结束后在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

**（二）**中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

**七、合同授予**

1. **签订合同**

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

**注：中标人签订合同后马上将合同送到代理机构进行备案，否则将无法进行付款**

第四章 评标办法及评分标准

本办法适用于本次采购项目的评标。

一、总则

1、本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分,商务技术分共70分。

2、 各合格投标人的商务技术得分为所有评委的算术平均数。各合格投标人的评标得分为价格、商务技术汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分且投标报价相同的，按抽签顺序排列。中标候选人按序号入围要求选取，其余的投标人按排名顺序为候补中标候选人，依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。按评标得分由高到低顺序入围。

3、**报价的计分方法：按单价进行报价。**

满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：

价格得分＝（投标报价/评标基准价）×价格权重×100,

**资格审查表**

项目名称：

招标编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **投标方**  **内容** |  |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求递交 |  |
| 2 | 投标人法定代表人身份证复印件 |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
|  | **结论** |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”

采购单位代表或代理机构签名：

**岱山县2021年渔业资源增殖放流项目评分表**

项目名称：

招标编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 评分标准 | 得分 |
|
| 报价部分(30分) | 投标报价 | 按满足采购文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：（按各标项单价作为投标报价）  投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |  |
| 投标文件响应（3分） | 对招标文件的响应程度（3分） | 投标文件对本项目要求的响应程度：完全响应：3分，响应程度较好2分，一般1分。 |  |
| 商务技术部分 | 企业实力  （4分） | 投标单位资质等级:国家级4分；省级3分；地市级2分；县级1分。(须提供相关证明文件复印件加盖公章。) |  |
| 同类型项目业绩  （5分） | 提供2018年1月以来完成增殖放流同种苗业绩，每提供1个合同得1分，最多得5分。（须提供合同及放流证明复印件加盖公章,否则不得分。）。 |  |
| 运输时间  （10分） | 根据从供货单位的生产种苗基地到规定放流海域之间的种苗运输时间确定，比较近的得8-10分；一般的得4-6分；比较远的得1-3分；  （须提供相关证明文件，否则不得分。） |  |
| 技术力量  （15分） | 相关专业副高以上技术人员情况，有一人得2.5分，最多得5分；  （提供技术人员职称证书、职业资格证书复印件加盖公章。本单位人员须提供社保证明及工资支付证明，对外聘用人员提供聘用合同复印件及工资支付证明，否则不得分） |  |
| 相关专业中级技术人员、有证书的技术工人情况，有一人得2分，最多得6分；  （提供技术人员职称证书、职业资格证书复印件加盖公章。本单位人员须提供社保证明及工资支付证明，对外聘用人员提供聘用合同复印件及工资支付证明，否则不得分） |  |
| 从事种苗生产实际年限情况：3年及以上的得4分，1-3年的得2-3分，1年以内的得1分。（须提供相关证明材料） |  |
| 育苗能力  （16分） | 1、种质来源情况：来源为野生种得3分，其他得2分。  （须提供相关证明材料） |  |
| 2、本种类亲本数量及年生产本种类种苗数量等情况：满足种苗生产需要及放流要求的得3分，否则不得分。（须提供相关证明材料） |  |
| 3、育苗水体情况：育苗水体3000m³以上的得5分，1500-3000m³的得3-4分，1500m³以下的得1-2分。  （须提供相关证明文件） |  |
| 4、设备及暂养网箱或暂养塘等相关配套设施情况：齐全：5分，较好3-4分，一般1-2分。（提供相关证明材料） |  |
| 企业信誉  （12分） | 近两年，是否曾出现过重大质量问题或有合同执行不到位的地方（包括但不限于本物种）。非本物种的每次扣2分，本物种的每次扣3分。最多扣6分。（由采购单位提供相关证明）  近两年，苗种产区为非疫病区，是否被查到有滥用药物等不良信用记录。每次扣2 分，最多扣6分。（须提供当地渔业主管部门出具的相关证明材料，未提供证明的扣3分) |  |
| 运输方案  （5分） | 运输工具、运输方式、运输时间安排等（注意放流季节因素）内容：合理可行 5分，较合理可行3－4分，一般1－2分，不合理不得分。 |  |

第五章 合同主要条款

**（具体条款以甲方为主协商确定）**

**岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局）增殖放流种苗采购合同**

项目名称：

采购编号：

**甲方（买方）：**岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局）

**乙方（卖方）：**

根据深圳市国信招标有限公司关于《岱山县2021年渔业资源增殖放流项目》公开招标结果，甲、乙双方经协商签署本合同。

**一、采购标的**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **种苗名称** | **规格(≥)** | **数量(万只)** | **单价(元/只)** | **金额(万元)** | **放流时间**  **2021年(月)** | **放流海域** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**二、合同金额**

本合同金额为（大写）： （￥ 元）人民币，已包含种苗、培育繁殖、检验检测、放流以及税金等全部费用。

**三、甲方的权利和义务**

1.随时派遣监督人员、技术人员对乙方培育种苗场所及培育苗种进行实地查看，及时了解掌握乙方的种苗培育情况。

2.派遣监督人员和技术人员对乙方的增殖放流用种苗的规格、数量和质量等进行现场验收，具体验收方案，由监督人员和技术人员根据验收现场实际情况确定。放流实施全过程监管，并填写《浙江省水生生物增殖放流工作监督表》确认最终放流结果。

3.根据乙方的投标承诺和种苗培育情况，负责拟定具体放流时间、地点、运输方式等放流实施计划。

4.甲方有权对乙方提供的种苗和相关技术方案进行必要的检查和审阅，有权对乙方提供的种苗进行检测复检，确保放流种苗的安全性。

5.乙方提供的种苗规格若未达到合同要求，甲方可以要求乙方延期放流；延期后超出合同放流时间的，不予放流，乙方应根据合同第八条承担违约责任。

6.放流过程中若遇到技术和操作上的难题，由双方共同商定后实施。因克服难题所需费用全部由乙方承担。

7.按本合同第六条约定支付款项。

**四、乙方的权利和义务：**

1.乙方按照有关种苗繁育技术规范进行种苗繁育，认真填写育苗日志，记录种苗繁育的关键环节。

2.乙方在以下放流种类所表示的种苗培育阶段内,应于放流前提前一周告知甲方进行前期验收；超出以下种类所表示的种苗培育阶段的种苗不予验收。鱼类：鱼花—仔稚鱼期间；虾类：无节幼体—糠虾期间；三疣梭子蟹：蚤状幼体—大眼幼体期间。未经甲方前期验收和确认的种苗不予放流。

3.乙方在放流前必须委托有资质的机构（单位）,对该批次放流种苗进行药残检验,并向当地水产技术推广机构（或委托有能力的科研机构）申请疫病检测。增殖放流种苗药残检验按《农业部办公厅关于开展增殖放流经济水产苗种质量安全检验的通知》（农办渔〔2009〕52号）执行；种苗疫病检测参照《农业部关于印发<鱼类产地检疫规程（试行）>等3个规程的通知》(农渔发〔2011〕6号)执行，经检验含有药残或不符合疫病检测合格标准的水产苗种，不得用于增殖放流。乙方在放流前必须提供检验检测报告原件，否则不予放流。

说明：①药残检验指标为硝基呋喃类代谢物、孔雀石绿和氯霉素。

②疫病检测范围及对象：海水鱼类为刺激隐核虫病；对虾为白斑综合征、桃拉综合征和传染性肌肉坏死病。

4.鱼类种苗放流前还必须经网箱暂养或拉网锻炼(网箱暂养时间原则上不少于一个月，拉网锻炼时间不少于一周)。

5.乙方负责提出种苗放流的相关方案,经甲方确认后方能实施；每次放流实施应提前十天通知甲方。

6.乙方要严格按照甲方要求，做好种苗的抽样、计数、测量、运输等相关工作。

7.提供与放流相关的服务，按甲方放流计划要求，准时将种苗运抵甲方指定的放流地点，并确保运输环节放流种苗的安全、健康。

8.对于室内(含大棚)培育的种苗，要求放流前池内水温和当时放流海域的平均水温之差原则上不得大于±3℃。

9.放流过程中若遇到技术和操作上的难题，由双方共同商定后实施。因克服难题所需费用全部由乙方承担。

10.在甲方付款前向甲方出具等额有效的发票。

11.放流工作结束后，乙方有权按本合同约定要求甲方及时支付种苗款项。

**五、转包或分包**

1.本合同范围内的种苗，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

**六、结算及付款方式**

1.增殖放流全部结束后，根据甲方进行现场验收确认书确定的放流种苗总数量结算款项。实际放流种苗数量以到达放流点成活的苗种数量为准，由甲方监督小组及技术小组人员验收确认并提供《浙江省水生生物增殖放流工作监督表》。

2.增殖放流全部结束，且甲方在收到乙方提供的等额有效的发票后根据《浙江省水生生物增殖放流工作监督表》一次性支付给乙方所有款项。

**七、税**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**八、违约责任**

1.若乙方运抵放流点的种苗其游泳能力及健康状况未能达到放流要求，甲方可拒绝验收及放流。

2.乙方未能按本合同要求提供增殖放流用种苗或者部分提供放流种苗的，甲方有权解除本合同，且乙方须按未完成部分的合同金额的8％向甲方支付违约金。

3.甲方未能如期支付采购种苗款项，则按逾期款项的每日万分之四向乙方支付违约金。

**九、不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，原则上不可以顺延，经双方共同协商确定后，合同履行期方可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十、争议解决**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

**十一、合同生效及其它**

1.本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2.本合同经双方加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经岱山县财政局审批，并签书面补充协议报岱山县财政局管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，其中，甲方两份，乙方一份，岱山县财政局及深圳市国信招标有限公司各执一份。

（以下无正文）

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

电话： 电话：

电传： 电传：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

日期： 日期：

信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 舟山市政府采购信用融资合作银行 | | | |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮  定海片区：杨莹  自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791  定海片区：13655803997  自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第 条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向 银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

**第六章　投标文件格式**

格式一、**投标文件的密封外包装封面格式**：

**投标文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**标项:**

**投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件/报价文件**

**投标人名称：（加盖公章）**

**投标人地址：**

**投标联系人：电话**

**启封时间：在20 年月日时分之前不得启封**

年 月 日

**格式二、正本/副本封面式样**

**（正本/副本）**

**项目名称：**

**项目编号：**

**标项:**

**投标文件**

**商务技术部分**

**投标人名称：（加盖公章）**

**投标人地址：邮编：**

**启封时间：在20 年月日时分前不得启封**

**格式三、投标报价文件封面式样（适用各标项）**

|  |
| --- |
| 投标报价文件  **（报价唱标时启封）**  **标项**  **投标人名称：（加盖公章）**  **项目名称：**  **采购编号：** |

**格式四、投标报价一览表（适用各标项）**

**报价一览表**

**标项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种苗品种 | 种苗价格（元/尾、只、**粒**） | 备注 |
|  |  |  |

1、投标报价应包括完成本项目的以下（但不限于以下）费用如：种苗费、材料费、设备费（陆上和海上）、人工费、差旅费、检测费、运输费、装卸费、资料费、燃油费、通讯费、规费、保管、保险、税金、招标代理服务费等所发生的全部费用。除采购内容变更允许调整费用外，其余费用一律不作调整。任何有选择性的报价将不予接受，只允许有一个报价。

2、报价中含放流种苗检验检测费。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或投标代表：（签字或盖章）

日期：年月日

**格式五、**

**中小企业声明函（货物）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**监狱企业声明函**

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

投标人为监狱企业的提供此函。

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

**残疾人福利性单位声明函**

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

说明：投标人为残疾人福利性单位的提供此函。

**格式六、**

**投标函**

致：深圳市国信招标有限公司：

我方**（投标人名称）**已详细审查了贵方采购编号为**（采购编号）**的**（项目名称）**采购项目的采购文件及其相关补充文件**（若有）**，并正式授权我公司的**（被授权人姓名）**以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向深圳市国信招标有限公司郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件**（若有）**，并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件**（若有）**，不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算）。

6、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力

7、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

8、我方承诺至开标之日止，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标人地址：

日期：年月日

**格式七、**

**法定代表人授权函**

致：深圳市国信招标有限公司

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）(身份证号码：)以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人签名：

被授权人联系电话： 法定代表人联系电话：

投标人公章：

年月日

**格式八、关于投标单位资质情况的说明（适用各标项）**

**一、投标方的基本情况**

投标方名称：

资质等级： （国家级、省级、地市级、县级）

公司总部地址：

传真/电话： 邮编：

成立日期或注册日期：

实收资本：

最近资产平衡表：（至上年12月底）

种苗生产基地地址：

技术人员情况：

技术人员 人，其中：

正高级 人；副高级 人；

中级 人；有证书的技术工 人。

职工（雇员）总人数： 人。

**二、投标单位种苗生产能力基本情况**

1、 生产种苗规模：

2、 主要种苗生产能力：（可另附页）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种苗名称 | 年生产能力（万尾） | 备 注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3、运输能力：（是否自备运输工具或定点合作运输单位）

4、其他情况：

兹声明提供的全部现有的资料和数据是真实、准确的，我方同意根据招标方的要求出示文件予以证实。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人或投标代表： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**格式九、投标人技术力量等（适用各标项）**

投标人技术力量、实施种苗生产技术标准情况、管理水平、企业规模、是否为原种场、良种场或试验基地（提供相关证明文件）等（自行编写）；

投标人育苗能力、种质来源、育苗水体大小、本种类亲本数量及实际年生产本种类种苗数量、可实际承担放流任务数量等（自行编写）；

投标人企业信誉（成功案例、近两年是否有滥用药物等不良记录）（自行编写）；

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或投标代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**格式十、投标人运输距离等（适用各标项）**

1、投标人运输距离、运输方式等（自行编写）；

2、运输时间（自行编写）；

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或投标代表：（签字或盖章）

日期：年 月 日

**格式十一、关于投标种苗及相关事项的声明（适用各标项）**

根据岱山县海洋与渔业局(海洋行政执法局）《岱山县2021年渔业资源增殖放流项目》要求，以及本单位实际生产能力，现就有关事项声明如下：

**一、投标种苗标的：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …… |
| 种苗名称 |  |  |  |
| 种苗规格 |  |  |  |
| 种苗数量 |  |  |  |
| 拟放流次数 |  |  |  |
| 放流时间 |  |  |  |
| 种苗所在地 |  |  |  |
| 放流海域 |  |  |  |
| 运输方式 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

**二、**若投标被接受，希望尽快以合同方式规范各自的权利、义务。以下两种情况视为流标：

1、投标人无法满足采购人提出的相关种质、技术等要求；

2、所投标价高出最高限价或低于成本价的。

**三、**我方将提供采购人所需的有关本次招标的其它资料。

**四、**我方理解采购人并无责任必须接受报价的相关投标要求，同时也不偿付我方在投标中发生的一切费用。

**五**、我方将严格按照合同要求，做好每批次放流种苗全程培育、投饵、用药等记录，并提交原始材料用于放流种苗的前期验收和放流验收。

**六、**我方将严格按照合同要求,在以下放流种类所表示的种苗培育阶段内提前告知和接受放流种苗的前期验收,并对验收结果予以确认。因我方原因造成待放流种苗未经前期验收和确认的,愿放弃该批次种苗的放流。

**七**、中标后相关事项，请按下列地址和通讯号码联系：

地址：

邮政编码：

具体联系人：

电话：（区号） （手机） 传真：（区号）

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或投标代表：（签字或盖章）

日期：年月日