辽宁税务2024年网络安全零信任系统购买项目需求

# 1 项目概述

## 1.1 项目背景

为加强省局互联网接入区域网络安全防护水平，省局计划采购一套网络安全零信任系统，以完善应用服务端的网络防护体系。实现基线管控、病毒查杀和安全策略统一设置等功能。

## 1.2 建设目标

通过部署网络安全零信任系统，解决省局在互联网接入网络区域的应用服务端缺乏有效的防护手段的问题。并基于该系统通过开展基线管控、病毒查杀和安全策略统一设置等工作,建立要求更严格的网络安全防护架构。

到货期限：合同签订后十五日内

安装调试期限：合同签订后十五日内

质量保障服务期限：三年

# 2 投标/响应要求

投标/响应要求主要包括供应商资质要求、投标/响应产品资质要求、投标/响应文件技术部分的响应内容要求等几个方面。

1.投标/响应文件技术部分要求按照招标文件的格式，在技术规格偏离表中列明满足必备指标、重要指标、一般指标的情况和响应要求，并逐条提供相应的证明材料，证明材料包括但不限于设备产品功能截图、检测报告等，厂商证明材料须加盖厂商鲜章。供应商应具备运维服务能力和服务经验，在相关行业内有成功案例者优先，需按要求提供相应的业绩证明材料。

2.供应商具备良好的履约能力，需提供相应的资质证书、人员证书等证明文件。产品资质要求包括投标/响应产品必备资质及优选资质（安全产品的销售许可证、售后服务承诺函等）。

3.供应商在经营活动中没有重大违法记录、无不良经营行为、无因产品质量问题引起的在诉案件，按要求提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4.供应商应依据业务技术需求需响应招标文件提及的服务方案，包括项目需求理解、供货及安装调试实施方案、项目实施质量保证措施、技术方案、售后服务方案、培训方案等。

# 3 项目需求

## 3.1 系统功能要求

产品技术指标详见下表，所有加星号★指标项均为必备指标，任何一条不满足将视为重大偏离，并导致被拒绝，其他未加星号★指标项均为一般指标。

★1.系统应采用软硬一体的方式提供服务，实现对应用服务端进行统一管控、高效运维。兼容不同操作系统和计算平台（包括国产和非国产的操作系统和CPU等，如Intel、海光、兆芯、飞腾、鲲鹏、申威、龙芯等）。采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视、终端统一管理、统一威胁处置、统一漏洞修复、统一桌面管控、统一信息采集、统一的安全策略设置等功能。

★2.多引擎杀毒能力：具备基因特征、人工智能、行为检测、云查杀多种引擎，且引擎可自定义配置。

★3.人工智能分析引擎：人工智能引擎支持恶意代码检测多分类，能够区分Virus、Trojan、Ransom、Rootkit、Backdoor、Exploit、Worm等类型。

★4.行为分析引擎：分析和拦截各类无文件攻击行为，支持脚本防御、应用程序加固等功能。

★5.主动防御能力：提供U盘防护、ARP防御、脚本防御、应用程序加固等实时防御功能。

★6.勒毒病毒诱捕：具备开启勒索诱捕功能，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行攻击或加密操作时进行拦截。

★7.勒索行为防御：支持检测和拦截删除磁盘卷影、关闭自动修复、删除备份编录等常见危险行为。

8.挖矿木马防御：具备检测挖矿木马攻击行为，实时阻断挖矿木马挖矿行为。

★9.内存防御：具备Powershell和VBScript脚本防御，支持Office、PDF、浏览器和视频播放器应用加固，防范无文件攻击和溢出攻击。

★10.终端运维能力：提供终端远程卸载、重启、关机、隔离能力，具备基线核查、安全加固、漏洞修复、远程协助、广告拦截、安全通告、网络管控、进程管控、违规外联和文件分发等功能。

★11.进程管控：支持进程白名单、进程黑名单、进程红名单。

★12.虚拟补丁策略：针对操作系统、数据库组件、大数据组件、WEB组件等提供虚拟补丁功能，在不修复漏洞的情况下拦截攻击行为。

13.终端持续检测能力：提供对终端行为的全面监控与数据采集，包括终端进程、驱动、模块、网络连接、DNS访问、浏览器HTTP/HTTPS访问、文件操作、外设操作、打印操作、注册表变更、账户操作、操作系统日志等。

★14. HTTP/HTTPS行为采集：具有持续采集浏览器HTTP/HTTPS访问记录的机制，支持Chrome、Edge、Maxthon、FireFox、QQ、UC、2345等常见浏览器。

★15.终端异常监控能力：提供CPU、内存、磁盘、流量异常检测与告警功能，提供对RDP、SMB、SSH协议的暴力破解监视与自动封停。

16.终端环境评分能力：具备对终端网络环境变化风险、恶意代码风险、漏洞风险、系统安全配置风险、服务合规风险、端口合规风险、进程合规风险、软件合规风险进行综合安全评分。

★17.终端入侵防御能力:针对操作系统、数据库组件、大数据组件、WEB组件等提供虚拟补丁功能，在不修复漏洞的情况下拦截攻击行为。

★18.以进程为主线，对攻击者完整攻击行为所采用的攻击步骤进行关联分析，将攻击步骤以图形的形式展现，实现攻击场景的重构。

★19.自身安全：提供自身安全防护能力，防止恶意程序攻击，无法终止进程、修改文件、更改注册表内容。

★20. IPV6支持：支持IPV6或IPV4/IPV6混合网络内部署和使用。

★21.具备麒麟、统信、欧拉等国产操作系统，海光、兆芯、鲲鹏国产处理器厂商的兼容适配证书。

## 3.2 其它要求

★1.设备应具备《网络安全专用产品安全检测证书》或公安部颁发的销售许可证。

★2.设备应为标准机架式设备。

★3.设备应提供不少于2个千兆网口，内存不少于32G；硬盘空间不少于1TB，支持的被管理应用服务端不少于1000个。

★4.授权数量：系统被管理的应用服务端不少于400个。

## 3.3 推荐品牌

本项目推荐品牌包括：杭州迪普科技有限公司的终端检测与响应系统XDR、奇安信科技集团股份有限公司的天擎网神终端安全管理系统v7.0和深圳市联软科技股份有限公司的LeagView 7000。

# 4 项目管理和实施要求

## 4.1工程实施总体要求

工程实施完成时间从签署合同起计算为10天（自然日）。中标人应完成各集成点的软、硬件设备的到货、集成安装、调试等工作。

## 4.2工程实施方案

中标人在进行项目实施以前，应根据用户方技术要求，进一步制定详细的实施方案，经及项目单位和国家税务总局辽宁省税务局审批后开始实施。

实施方案和技术方案应包括实施进度计划、工程人员组织计划、实施规划、设备配置参数表、测试方案、验收计划等。实施过程中方案如有变更，应报国家税务总局辽宁省税务局同意后实施。

## 4.3安装集成要求

供应商在中标并签署合同后，应对标书内的所有项目单位完成招标文件中所规定的各项任务，包括：设备到货、用户培训、安装调试等，并完成验收前期的各项准备工作。

## 4.4项目管理

国家税务总局辽宁省税务局监督和管理整个项目的实施。中标人在工程实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保工程实施质量。

# 5 项目技术支持服务要求

供应商是本项目技术支持与售后服务的主要承担者和责任人。在服务的实施过程中，要求供应商必须能提供及时、高效的技术支持与售后服务，确保工程能按设计方案的各项指标要求和实施计划顺利完成，并在工程验收合格后，系统能长期稳定运行。

技术支持与售后服务的范围包括本项目所涉及的所有软硬件产品。

## 5.1技术支持和售后服务的要求

## 5.1.1对供应商的要求

1.供应商必须有完善的技术支持服务体系，能够向设备所在地用户提供统一快捷的技术支持服务。

2.供应商必须承诺向项目单位提供3年技术支持与售后服务，提供三免服务（免上门费、免备件费、免维修费）。服务时间从项目最终验收完毕之日起计算。

3.供应商应拥有不少于2人的由专业技术支持人员组成的技术支持队伍，提供现场技术支持和远程技术支持服务。应保持技术支持人员的相对稳定。

4.中标人必须向用户提供一站式服务，即一点受理后，必须负责全程跟踪服务。

5.供应商应承诺按照税务系统运维体系的管理规定，不断调整和优化其运维服务的方式，确保满足税务系统运维管理的要求。

6. 供应商应建有足够的备品备件库。

## 5.2 服务质量要求

## 5.2.1服务方式

供应商必须向用户免费提供电话、E-Mail和Internet网站技术支持方式。能够在互联网站上查询、下载相关技术资料、提交问题并获得支持。E-MAIL至少需次日回复。用户方需要时必须免费提供现场服务。

## 5.2.2响应时间

1.提供7×24小时电话响应服务。

2.接到用户技术支持请求后，必须立即做出实质性响应。对于设备故障，必须在2小时内提出故障解决方案，24小时内恢复设备正常运行。

## 5.2.3设备保修

服务期内，必须由专业技术人员负责对用户的设备免费进行现场维修更换，更换的设备或部件必须是全新同型设备或备件，不得以其它方式替代。

## 5.2.4故障处理报告

故障解决后48小时内，应向用户单位提交故障处理报告。报告中必须说明故障种类、故障原因、故障处理方法等。按季向各省级、地市级税务机关提交上期故障受理报告、故障分析报告和汇总情况。

## 5.2.5设备巡检

1.供应商应对本项目最终用户单位的设备及系统运行情况进行现场巡检，要求每年不少于四次现场巡检和两次电话巡访，现场巡检需经最终用户签字盖章认可。每次巡检结束后，需向各省局提供巡检报告，报告内容包括：系统性能、运行状况、稳定程度等，并对系统的优化和今后运行维护给出建议。

2.在保修期结束前3个月内，供应商必须对本项目中的所有网络设备的运行情况进行一次全面巡检。

## 5.2.6设备迁移

对于各用户单位在产品服务期内所需要的设备迁移等需求，供应商应提供必要的现场服务，并不再收取任何服务费用。

# 6 售后及质量保障服务要求

服务期内，需安排一名具有设备维护经验的工程师，负责设备的前期集成、上线保障以及后期的日常维护；在重保时间段（包括但不限于重大节假日、重大会议期间、重大赛事活动期间、攻防演练期间、税务大征期）提供现场支持服务；在设备或网络出现故障时及时抵达现场处置；能在甲方提出需求时，24小时内提供同型号备品备机，免费更换故障设备；当设备部署位置或组网方式发生变化时，乙方需提供免费的现场设备迁移及安装、配置、调试服务。

# 7 项目验收要求

项目验收包括设备生产厂商现场验收、到货验收、项目初始验收及项目最终验收四个阶段。

验收小组由项目单位、中标人及项目单位指定（必要时）的第三方共同组成。由中标人或第三方按照测试方案完成测试，经项目单位确认后进行项目验收, 并提交项目验收报告等相关文档。

中标人应在项目验收时提供相关场地环境、测试设备及工具，用户方不再额外支付任何费用。

# 7.1 项目验收方式

设备生产厂商现场验收在设备上线生产环节实施，项目单位、中标人及项目单位指定（必要时）的第三方在现场对生产流程和工艺进行把关，经厂商验无误后的产品可以进行发货；设备到货验收将在设备到货后由中标人和项目单位共同完成；项目验收将在项目实施完毕后，由项目单位和中标人共同完成。

# 7.2 项目验收的基本要求

设备及配套软件到货验收时发现任何损坏、数量不全或产品不对等问题，由中标人负责解决。项目单位有拒收的权利并保留索赔权利。

按标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

按标书技术部分要求对产品的性能和配置进行必要的测试检查，并做出测试方案和测试报告。

完成配套设备的连接测试，构成相应的硬件平台、软件平台。

项目单位、中标人共同组成验收小组, 由中标人或第三方提供测试方案和测试数据，经项目单位确认后进行应用集成验收测试。并根据系统集成规范,提交系统集成报告。

设备及软件在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由中标人负责解决。项目单位有拒收的权利并保留索赔权利。

中标人应在验收时提供相关调试设备及电缆。

# 7.3 项目验收文档

供应商应向用户提供下述文档：

1.技术文件

设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

2.系统配置

包括配置图和配件清单。

3.安装指南

供应商应当提供所购软件、硬件设备的安装指南；

4.网络设备运行管理建议

供应商应根据经验和税务系统实际情况，制定网络设备运行管理建议供甲方参考，配合甲方完成相关规定和制度的制定。

5.系统测试文档

供应商应提供针对该项目特点的系统测试方案，并提供相应的测试文档。

6.系统验收文档

系统验收时收集各项验收数据，汇总成册，并对项目系统进行综合评估。

7.培训文档

供应商需提供培训计划、师资人员安排、教材及教学内容情况、培训效果评估等文档。

8.项目其它文档

所有的文档必须是中文。中标人应提供整个项目实施过程中所产生和需向用户提交的详细文档清单,包括文档提交的计划安排，在实施过程中分阶段按计划及时向用户提供文档。

# 8 其他要求

# 8.1 项目保密管理

供应商必须承诺对本项目技术文件以及由用户提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密，未经许可不得对外透露。供应商必须按照用户的要求签订相关的保密协议。

供应商应加强本项目资料的保密管控，必须针对本项目建立项目纸质影像、图像、电子等各种形态资料及其载体的保密管控措施，记录资料由销毁整个生命周期内的使用日志，并根据实际工作情况及时对制度进行调整，资料保密管理制度的建立和修订需得到用户方的同意后方可实行。

供应商应加强本项目在用户工作场所使用设备，特别是笔记本电脑、移动介质等便携设备使用的保密管理。接入税务系统网络内使用的设备，必须遵守税务系统关于终端安全管理、移动存储介质管理等要求，要求服务笔记本电脑专网专用，采取必要的技术手段记录便携式设备的使用日志，并防止未经授权接入其他网络使用，供应商应制定此类便携式设备保密使用管理规定。便携式设备保密使用管理规定的建立和修订需得到用户方同意方可实行。

# 8.2 信息化服务商失信行为管理要求

经国家税务总局认定，存在以下失信行为的供应商，三年内限制参加税收信息化项目政府采购活动。对于存在影响恶劣的严重违法失信行为的供应商，将推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

一般失信行为包括：

（1）违反网络安全管理规定，但未造成不良后果的；

（2）运维服务质量评价上季度得分被扣减较多，且未按承进到位的；

（3）违反合同约定内容，但未造成不良后果的；

（4）不配合监理工作或对监理指出问题整改不到位的；

（5）其他违反规定但未造成不良后果的行为。

严重失信行为包括：

（1）攻击或侵入税务信息系统（包括CA等）；

（2）违反网络安全管理规定，造成不良后果的；

（3）违反合同约定内容，造成不良后果的；

（4）利用为税务机关提供信息化服务的便利，向纳税人、人搭车收费或变相收费；

（5）另行开发销售合同业务需求范围内，供纳税人、缴费用的软件;

（6）以明显低于成本的报价恶意竞标；

（7）存在“围猎”税务人员行为的；

（8）违规聘用离职税务人员；

（9）一年内发生2次以上（含2次）一般失信行为的；

（10）其他违反规定造成不良后果的行为。

# 9 商务条款

*投标供应商务必首先签署投标供应商竞价响应书并上传。

*竞价单位不按照竞价要求恶意竞价，影响采购方的项目进程，采购方有权利不予接受，并向财政部等相关部门投诉，同时追究其相关法律责任。

*竞价同时必须上传技术需求及推荐品牌响应文件，填写所有投标产品名称、技术指标、推荐品牌、响应品牌及型号、指标响应状况、单价、数量、总价并且必须加盖投标单位公章,否则视为无效响应。

一、为加强省局互联网接入区域网络安全防护水平，保障基线管控、病毒查杀和安全策略统一设置等工作顺利实施，建议本项目竞价供货商原则上使用推荐品牌进行竞价。

二、项目需求中所有加星号★指标项均为必备指标，供应商提供的设备应满足相关要求。同时提供相关证明材料, 证明材料包括但不限于设备产品功能截图、检测报告等，厂商证明材料须加盖厂商鲜章。

三、供应商应在合同签订后十五日内完成设备到货、安装调试等工作。

四、设备质保期三年。在保修期内应提供免费的设备维修以及定期巡检服务。设备故障，需要供应商工程师提供上门服务，2小时达到现场。预中标后提供供应商售后服务承诺函。

# 10 投标供应商竞价响应书

竞价响应书

（投标供应商名称） 承诺：

一、投标供应商务必签署投标供应商竞价响应书并上传。

二、竞价同时必须上传技术需求及推荐品牌响应文件，填写所有投标产品名称、技术指标、推荐品牌、响应品牌及型号、指标响应状况、单价、数量、总价并且必须加盖投标单位公章,否则视为无效响应。

三、需上传文件:

1、供应商应上传项目需求中加星号★指标项的证明材料。

2、设备质保期三年。在保修期内应提供免费的设备维修以及定期巡检服务。设备故障，需要供应商工程师提供上门服务，2小时达到现场。预中标后提供供应商售后服务承诺函。

3、本项目不支持联合投标，即投标供应商负责报价，委托第三方公司或个人施工并提供专职服务。

（投标供应商名称）

（盖章）