宁波东钱湖旅游学校新生报到管理系统

一、项目总体目标：

新生报到流程：新生导入（添加录入）- 学生端资料补齐（新生通过手机登录系统，补录相关资料）及协议书签名 – 录取通知打印（含录取专业的变更管理、通知书编号自动生成） - 缴费管理（含收据打印及缴费统计） - 统计汇总报表输出（各专业的学生名单汇总，人数统计等） - 分班信息导入、住校信息（寝室号、床位号）导入、APP帐号导入 -  学生端班级信息、住宿信息、app帐号查询。

项目总体目标是实现上述新生录取报到全流程的网络化管理。

二、项目总体要求：

1、新生需要补录哪些资料，学校可以自行灵活设置（可添加新资料项或去除不再需要的资料项），各资料项的依内容可设置为多种录入方式，其中选择录入时，数据选项学校能自行输入修改。无需开发商升级软件系统。

2、新生各项资料中，哪项数据资料哪些教师有权限修改，可以由学校自行设置指定。

3、学校可自行上传录取通知书模柭，系统自动编排录取通知书编号，自动生成录取通知书（可批量生成打印）。

4、学校可自行上传新生协议书模板，新家长手机、平板或电脑上手写签名，系统自动生成并打印此协议书（可批量生成打印）。

5、自动生成缴费单号（分住宿和非住宿），自动生成各种缴费收条及编号，并自动统计缴费人数。并可打印各种单据（可批量打印）

6、按要求导出各种新生名单、生成各种统计报表。

7、必须与学校已有总务管理系统完全融合，共享教师帐号及登录信息。

8、采用具有高并发处理能力的数据库系统，要求同时并发处理能力不少于500。

三、技术参数：

| 序号 | 模块名称 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生端资查询补录模块 | - 登录：准考证号为用户名，初孡密码登录（首次登录必须更新密码）。 - 完成资料补齐（或修改）、显示屏手写协议签名。 - 各种信息的查询。 | 移动设备界面 |
|  | 新生资料设置 | - 设置学生端显示哪些资料项，其中哪些资料项是需要补录的。 - 设置需要补充的每项资料录入方式及录入内容规则。 - 为需要教师录入修改的资料项指定有权录入修改教师用户。 - 设置各个功能操作页面新生资料常显示项目及显示顺序。 | 系统管理员操作 |
|  | 新生资料维护 | - 导入新生资料（学校录取新生数据由教育局提供） - 添加学校自行录取的新生。 - 删除不需要的新生。 - 系统管理员能修改任一新生的任一项资料。 - 实现各个筛选条件查询。 - 导出新生名单EXCEL文档 7、学生端登录密码维护。 | 系统管理员操作 |
|  | 录取通知书管理 | - 可修改新生录取专业。 - 设置同意标志，生成录取通知书编号。 - 生成打印录取通知书（批量或勾选）。 4、生成打印新生协议书（批量或勾选）。 |  |
|  | 新生收费管理 | - 录入（手工或自动）每位新生的收费金额。 - 标记已缴费学生，记录负责收费的教师姓名。 - 打印学生的收条及用品的领取单。（批量或勾选） - 按各种筛选条件查询新生的缴费情况，生成学生名单EXCEL文档。 - 统计生成每个收费员收费报表 |  |
|  | 专业班级信息管理 | - 导入新生分班信息。 - 修改新生分班信息。 - 实现各处条件查询，生成学生名单EXCEL文档 |  |
|  | 住校信息与app帐号管理 | - 导入新生寝室、床位分配数据。 - 修改新生寝室、床位数据。 - 导入、修改APP帐号数据。 - 按各种筛选条件查询新生的缴费情况，生成学生名单EXCEL文档，并生成各班的银行批量做卡的数据。 |  |
|  | 统计报表输出 | 1、按学校要求输出各个筛选条件下分类汇总统计报表。 |  |
|  | 字典与模板文件管理 | - 完成学年、毕业学校、学校专业等数据管理 - 下载录取通知书、新生协议书原始模板文档、当前模板文档。 - 上传新的录取通知书、新生协议书模板文档。 |  |
|  | 教师帐号管理 | - 维护教师帐号（添加、删除，修改教师登录岞号、姓名、等资料），重置登录密码。 - 设置系统管理员。 |  |

四、软件完成时间节点（中标单位未在下列任何的时间节点内完成该项内容，学校有权随时中止该项目的合同，并保留按延迟每一天追收500元延迟费的诉求）

1、6月1日前形成初步方案，能软件上查看到初步的内容。

2、6月4日前学校能进行对软件的测试。

3、6月8日前对学校提出的修改内容进行修改完毕，并部署到学校的服务器进行正式运行。