岳阳市应急管理局南湖广场和湖南理工学院广场应急

避难场所建设监理服务采购需求

一、项目概况

1.项目名称：岳阳市应急管理局南湖广场和湖南理工学院广场应急

避难场所建设监理服务采购需求

2.项目地点：岳阳市南湖广场、湖南理工学院广场

3.项目内容：该项目主要施工内容包括，拟设人员安置区、应急医疗卫生区和供应区等应急避难服务区；并对已有设施进行相应的改造，配套完善区域内应急服务设施，包括:应急标识应急供电、应急消防、应急通信、应急供水、应急排污等。具体施工内容以工程量清单及施工图为准。工程项目投资总计约为91.68万元，工期30日历天。

4.监理内容及要求：包括但不限于南湖广场和湖南理工学院广场应急

避难场所建设施工方案审查、材料及设备采购和安装监理、组织隐蔽验收及分部分项验收、施工过程资料管理及移交、施工协调等。按照“三控制、三管理、一协调”的原则，确保项目在规定的时间内完成。

5.监理范围：上述项目实施准备阶段、实施阶段、预验阶段、项目竣工验收阶段、质保期阶段等。

6.工程监理费上限值：壹万捌仟元整（¥18000.00元）。

二、资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）省外入湘企业应在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行了基本信息登记；

（三）要求具备独立法人资格，具备市政公用工程监理丙级（含）及以上资质，资质证书处于有效期；拟任总监理工程师必须持有市政公用工程国家注册监理工程师执业证书（在有效期内），证书注册单位应与投标人名称一致，其他监理人员必须持有岗位证书。

（四）本项目不接受联合体投标。

三、评审方法

满足资格条件的投标报价最低的公司作为成交单位。若出现2个及以上企业最低报价相同的，则通过抽签方式确定成交单位。

四、响应文件组成

1.企业营业执照、企业资质证书扫描件。

2. 拟任监理工程师国家注册监理工程师（市政公用专业）执业证书扫描件（在有效期内）扫描件。

备注：以上材料均需加盖投标单位公章。