第一章  竞价公告

一、采购项目名称

1、采购项目名称：永兴县2022年第二十五批次项目用地报批控制性规划设计

二、采购人的采购需求

| 序 号 | 采购项目名称 | 简要服务要求 | 数量 | 土地面积(平方米) | 最高限价 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 永兴县2022年第二十五批次项目用地报批控制性规划设计 | 详见采购需求 | 1 | 1335 | 20000 |

1、釆购项目需要落实的政府采购政策：

价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

三、竞价人的资格要求：

1、竞价人的基本资格条件：竞价人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件：具有相应的规划设计资质。在郴州市范围内有规划设计的工作经历，近一年内必须有2个成功业绩（附合同或中标通知书上传）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接拉股、管理关系的不同竞价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次竞价不接受联合体报价。

第二章  采购需求

一、项目名称：永兴县2022年第二十五批次项目用地报批控制性规划设计

二、工作目标

此次采购的是用于土地报批规划设计，土地报批面积1335平方米，位于便江街道水南村、便江村，规划用途为社会停车场用地，主要工作内容是制作用于土地报批的用地控制性规划平面图和规划红线图，所提供的成果能顺利通过永兴县自然资源局建设项目规划股审核，方视为工作任务完结。

三、工作任务

制作用于土地报批的用地控制性规划平面图和规划红线图。

- 主要工作内容、技术要求、工作成果及验收要求

（一）前期资料收集工作：

1、技术服务方与项目业主方对接，了解项目概况，介绍项目基本情况、项目业主的规划设计要求等，并提供公司工商营业执照、法人信息等相关材料。

2、项目业主方所需提供材料清单：土地测绘技术报告书、勘测定界图（包括电子档）；其它按照国家和地方相关法律、法规和政策要求规划设计工作相关的资料。

（二）编制流程、内容和时间：

1、和业主方（联系人：刘俊荣13517356222）约定好时间，派遣技术人员前往项目地进行实地踏勘调研（中心出具踏勘证明，并上传电子卖场），全面调查社情、民情等工作。

2、制作用于土地报批的控制性规划平面图。

3、规划红线图。

4、技术服务方成果报送审批单位，取得相关单位的审核通过。

5、规划设计完成时间原则上不超过5个工作日。

五、主要成果

永兴县2022年第二十五批次项目用地报批控制性规划设计，制作用于土地报批的用地规划平面图和规划红线图。

六、工作进度、要求与验收：

从签订合同起至2022年10月17日前，完成基本情况调查，并制作用于土地报批的用地规划平面图和规划红线图。（具体进度与要求见合同）

七、付款方式：制作用于前期用地报批的土地控规图以及规划红线图，所提供的成果能顺利通过永兴县自然资源局建设项目规划股审核，方视为工作任务完结，支付100%，逾期未及时完成工作任务的将按照合同结算金额的5%/日进行扣款。

八、其他：未尽事宜，双方签订合同中约定。