第一章  竞价公告

一、采购项目名称

1、采购项目名称：永兴县2022年第三批次项目土地报批控制性规划设计

二、采购人的采购需求

| 序 号 | 采购项目名称 | 简要服务要求 | 数量 | 预算/(元) | 最高限价 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 永兴县2022年第三批次项目土地报批控制性规划设计 | 详见采购需求 | 1 |  | 20000 |

1、釆购项目需要落实的政府采购政策：

价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

三、竞价人的资格要求：

1、竞价人的基本资格条件：竞价人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件：具有相应的规划设计资质。在郴州市范围内有规划设计的工作经历，近一年内必须有1个成功业绩（附合同或中标通知书上传）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接拉股、管理关系的不同竞价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次竞价不接受联合体报价。

第二章  采购需求

一、项目名称：永兴县2022年第三批次项目土地报批控制性规划设计

二、工作目标

该宗地位于永兴县马田镇塘前村、老马田居委会，土地总面积为3355平方米，规划用途为商住综合用地。按照土地报批的相关要求制作控制性规划图，所提供的成果能顺利通过永兴县规划委员会审核，方视为工作任务完结。

三、工作任务

制作土地报批控制性规划设计图 ，以及规划红线图。

- 主要工作内容、技术要求、工作成果及验收要求

（一）前期资料收集工作：

1、技术服务方与项目业主方对接，了解项目概况，介绍项目基本情况、项目业主的规划设计要求等，并提供公司工商营业执照、法人信息等相关材料。

2、项目业主方所需提供材料清单：土地测绘技术报告书、勘测定界图（包括电子档）；其它按照国家和地方相关法律、法规和政策要求规划设计工作相关的资料。

（二）编制流程、内容和时间：

1、和业主方（曹永飞：13517350506）约定好时间，派遣技术人员前往项目地进行实地踏勘调研，了解出让土地的基本情况及地块的规划要求等工作。

2、制作土地报批控制性规划设计图。

3、规划红线图。

4、技术服务方成果报送审批单位，取得永兴县规划委员会审核通过。

5、规划设计完成时间原则上不超过5个工作日。

五 主要成果

永兴县2022年第三批次项目，制作土地报批控制性规划设计图，以及规划红线图。

六、工作进度、要求与验收：

从签订合同起至2022年7月12日前，完成基本情况调查，并制作用于国有土地使用权出让修建性详细规划图以及规划红线图。（含用地论证，具体进度与要求见合同）

七、付款方式：制作土地报批控制性规划设计图，以及规划红线图，所提供的成果能顺利通过永兴县规划委员会审核，方视为工作任务完结，支付100%，逾期未及时完成工作任务的将按照合同结算金额的5%/日进行扣款。

八、其他：未尽事宜，双方签订合同中约定。