《湖南统计年鉴—2020》印刷工作具体要求

一、印刷数量

《湖南统计年鉴—2020》采用A4开本，即210mm×297mm，全书预计约800个版面，其中黑白版面775个（预计），彩色版面25个（预计），总印数为1500册。同时，印刷制作《湖南统计年鉴—2020》电子光盘彩色封套100个。

二、具体要求

省统计局提供《湖南统计年鉴》样书。承印单位交付的《湖南统计年鉴—2020》成品书在纸张、色彩和装订等方面严格以样书为标准验收。具体要求为：

1、纸张：黑白版面采用80克象牙白双胶，彩色版面采用金东太空梭 128克铜版纸，环衬216G星点纸。参加投标时，请投标单位自带纸样。

2、封面：封面要求局部UV（见《湖南统计年鉴—2019》），采用3个毫米的彩色硬板纸平脊式精品包装。

3、版面：黑白版面省统计局提供Excel 2003文件，无需另行录入，承印单位负责排版，内芯标灰部分的颜色和计量单位排版均参照《湖南统计年鉴—2019》印刷。彩色版面和封面由承印单位设计、制作。

4、装订：要求切口光滑整齐，不得出现掉页、散页和凸出等现象。《湖南统计年鉴—2020》内芯装订不得少于16针，吸塑。

5、封底：封底背面设计一个卡槽，用于存放光盘。设计式样参照《中国统计年鉴—2019》。

6、时间：《湖南统计年鉴—2020》时效性很强。因此，承印单位必须在省统计局交付Excel 2003 电子文档之日起（文档交接时间以签字为准）：四天内完成《湖南统计年鉴—2020》数据转换和胶片制作工作，胶片制作完成后，两天内向省统计局送审不少于十六个黑白版面及全部彩色版面、封面的印刷清样，经省统计局审核认可后，方可印刷。认可印刷后，五天内向省统计局送审三本样书，样书经省统计局验收合格后三天内交付首批《湖南统计年鉴—2020》500本，十天内交付余下的1500本。

7、地点：《湖南统计年鉴—2020》交付地点为湖南省统计局（省政府机关二院六办公楼）。外包装采用每10本为一箱的纸箱包装，且纸箱外壳需注明“2020湖南统计年鉴”字样。

8. 承印单位负责部分《湖南统计年鉴—2020》的邮寄（约1000册），邮寄地址由省统计局提供，邮资由省统计局承担。

三、承印单位向省统计局提供的清样、样书等与省统计局要求不符，省统计局有权要求承印单位立即纠正，需要返工的承印单位应予以返工，由此涉及到的经济与时间损失均由承印单位负责。

四、在承印单位装订成书之前，省统计局有权要求承印单位修改发现的错误，因省统计局原因重印所造成的损失，承印单位有权要求省统计局予以成本补偿，其补偿标准可参照单位版面成本核算，因重印而耽误的时间承印单位可参照单位版面所需时间延迟交书日期；因承印单位原因重印所造成的经济与时间损失均由承印单位负责。

五、承印单位因为自身原因，又无正当理由不能按期交付《湖南统计年鉴—2020》成品书的，省统计局有权根据实际情况每天扣减4‰的印刷费。

六、因年鉴编辑的时效性和专业性很强，承印单位将优先考虑有编辑相关年鉴经验的印刷公司，地址最好在省统计局附近，并能积极配合做好校稿工作。

湖南省统计局

2020年7月15日