湖南医药学院西校区天桥下园林绿化改造工程

电子卖场网上竞价文件

一、项目名称

湖南医药学院西校区天桥下园林绿化改造工程

二、采购预算

人民币83493.19元。

三、采购方式

电子卖场网上竞价。

- 四、采购内容

本项目采购内容为具体明细详见附件工程量清单和项目设计平面图。

- 采购需求

1、工期要求：采购合同签订后20天内完成（除不可抗因素外，具体开工时间以开工通知签发日期为准）。

2、质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

3、安全要求：无安全责任事故

4、因新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，本项目所有施工、管理人员进场必须持48小时以内核酸检测阴性报告，每日查两码及体温正常，进场佩戴口罩并提供健康码后登记入场。所有施工、管理人员必须严格遵守学校相关防疫规定，施工期间不允许离开怀化市区。

5、质量保证

5.1合格，达到国家相关验收质量标准，严格施工，质保期为1年。

5.2施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

5.3质量保修：按建设部[2000]80号文相关规定保修。

- 履约保证金：为成交金额的10%，可以采用现金或者银行保函形式，签订合同前提供。

7、工期延误责任：因承包方造成的工期延误，按合同总价的2‰/天罚款，上不封顶，在结算款中扣除。

8、乙方主要施工管理人员（项目负责人、技术负责人、施工员、安全员）擅自离开施工现场的违约责任：按500元/天进行处罚。

9、竞价人在施工中应强化安全自身保护意识和施工安全管理。竞价人必须为施工人员购买意外伤害保险和工伤保险，严格按照有关安全规定和技术规程施工，施工中发生的一切质量、安全事故和经济损失均由竞价人负责,采购人不负任何责任。

10.踏勘：投标人自行勘察。

竞价文件中对施工现场的描述仅供竞价人参考,竞价人在竞价前应认真踏勘工程现场，熟悉现场的位置，以及场地使用空间、选择材料、设备、人员的进出方位等，并取得一切可能影响报价的资料，报价时充分考虑各种不可预见因素及风险，各种确属实际发生的费用都应在报价中一并考虑。成交后不得以不完全了解项目施工现场情况为借口而做出额外费用索赔或延长工期等要求，对此采购人将不作任何考虑。

竞价人现场踏勘的一切费用自理。竞价人的任何人员为了踏勘现场而需要进入采购人所管辖的场地时,需事先经采购人同意。现场踏勘中的发生的人员伤亡和财产损失由竞价人自行负责。

- 商务要求

- 合同签订期限要求：乙方领取成交通知书后，7个工作日内与甲方完成采购合同签订，否则将视为弃标。

- 成交供应商应递交纸质响应文件二份送至资产管理处至善楼1403#，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印，响应文件必须编制目录和页码。

- 本项目不接受联合体形式。

- 本项目不参与政府采购政策优惠。

- 供应商资格要求

1、供应商基本资格条件：

供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包资质，安全生产许可证处于有效期。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力及近三年内（2019年1月1日至今且已完工的项目）不少于2个园林施工程案例（提供项目合同的扫描件）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

5、法律、行政法规规定的其他条件。

八、响应文件提交须知

参与竞价的竞价人须在电子卖场“需求响应栏”中上传响应文件，响应文件包含以下资料：

1.报价一览表。

2.营业执照及相关资质材料。

3.法定代表人身份证明原件。

4.法定代表人授权委托书原件。

5.服务承诺书。

6.参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

7.湖南省政府采购供应商资格承诺函。

9.响应文件材料必须为加盖公章的PDF版在附件中上传。否则，竞价无效。

九、供应商报价及有关事项

1.实施一次报价，报价低者成交。

2.除提供报价一览表外，还须提供分项报价表，两表总金额必须一致，否则视为无效报价。

3.满足本项目采购方其他需求。

十、费用

供应商自行承担参加本次采购活动的所有费用。

- 十一、支付方式

合同内工程款支付办法：

（1）整个工程完成并正式验收合格，经审计处审定后，付至结算总价款的97%，其余剩下的3%作为质量保证金（不计息）。

（2）工程完工后预留工程结算价的3%为工程质保金（不计息），质保期满1年承包人履行了质保责任后付清（保修期从工程正式竣工验收之日计算）。

十二、联系方式

采购人：湖南医药学院

联系人：张老师（业务咨询）  18774551898

何老师（采购咨询）  0745-2385117

地  址：怀化市鹤城区锦溪南路492号

- 附件1    法定代表人身份证明原件

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          职务：         系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正面和反面）复印件

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

年       月      日

- 附件2

- 法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交           （项目名称） 响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证（正面和反面）复印件及法定代表人身份证明

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月      日

附件3

营业执照及相关资质材料

附件4

参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

附件5

服务承诺书

附件6    湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型c 中型c 小型c 微型c

c本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年     月     日

法定代表人（负责人）姓名（签字）：

法定代表人身份证号：                  手机号：

授权代表人姓名（签字）：

授权代表人身份证号：                  手机号：

附件7

报价一览表

| 项目名称 项目名称 | 湖南医药学院西校区天桥下园林绿化改造工程 |
| --- | --- |
| 报价 | 小写： 元人民币整 大写： 元人民币整 （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |
| 项目联系人 | 姓名： 联系电话： |
| 备 注 | 报价不得高于本项目采购上限值，否则，报价无效。 |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年     月     日

附件8

- 分项报价表（格式自拟）