# 第二章  采购需求（目录内）

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.采购内容所属行业：硬件部分内容属于工业、服务部分内容属于软件和信息技术服务业。

货物需求一览表

标项1：

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量和单位 | 技术参数需求 |
|  | 管理节点 | 2台 | 品牌：浪潮CS5280H CPU：CPU 32核 2.0GHz*2 内存：32G 2933MHz*8 系统盘：480G SSD *2 数据盘：1.8T 10K SAS*8 RAID：一块八通道SAS RAID卡，支持RAID0,1,5,10 网卡：双口万兆网卡*1（含光模块），板载双口千兆网卡*1 电源：热插拔白金电源*2 服务：三年原厂维保及硬盘不返还 |
|  | kafka节点/ES节点 | 6台 | 品牌：浪潮CS5260H CPU：CPU 16核 2.5GHz*2 内存：32G 2933MHz*8 系统盘：480G SSD*2 数据盘：1.8T 10K SAS*12 RAID：一块八通道SAS RAID卡，支持RAID0,1,5,10 网卡：双口万兆网卡*1（含光模块），板载双口千兆网卡*1 电源：热插拔白金电源*2 服务：三年原厂维保及硬盘不返还 |
|  | Hbase节点 | 5台 | 品牌：浪潮CS5260H CPU：CPU 16核 2.5GHz*2 内存：32G 2933MHz*16 系统盘：480G SSD *2 数据盘：14T SATA*12 RAID：一块八通道SAS RAID卡，支持RAID0,1,5,10 网卡：双口万兆网卡*1（含光模块），板载双口千兆网卡*1 电源：热插拔白金电源*2 服务：三年原厂维保及硬盘不返还 |

| 二、商务条款 |
| --- |
| 质保期 | 所有设备质保期从项目通过公安厅科信办组织的最终验收之日起计算，按厂家承诺不少于3年原厂免费维保，个别货物另有更高要求的依照其要求。 |
| 售后服务要求 | 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后1小时内响应，2小时内派原厂工程师或原厂认证工程师到达现场，8小时内解决问题，12小时内仍无法解决问题的，提供相同性能参数的备件替用，保证网络正常运行；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件、免费软件升级、免费提供软件国产密码改造服务；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：中标供应商负责进行现场培训，内容包括设备及软件操作、维护，使技术操作人员能够熟练掌握日常使用，培训时间不得少于2个工作日。具体由采购人和供应商协商，以采购人通知时间为准。 3、免费安装调试：中标供应商负责本项目的施工、安装、调试，并负责与用户原有设备的互联互通调试，保证与用户原有设备的联通，业务实现无缝切换。对招标需求中要求原厂工程师进行安装的设备，中标供应商必须协调原厂工程师进行现场安装。 4、中标供应商须在南宁设有常驻的技术支持机构，提供本地化服务； 5、提供7×24小时技术支持服务； 6、中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。 |
| 交货时间及地点 | 1、交付使用时间：自签订合同之日起60日内。 2、交付地点：广西区内采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 项目签订合同后，供应商应在5个工作日内按合同总额5%向采购人提交履约保证金，采购人应在收到履约保证金之日起30个工作日内向供应商支付30%合同款，项目实施完毕并按约定提交初验，初验合格的，在30个工作日内支付40%合同款，项目通过广西壮族自治区公安厅科信办组织的最终验收合格后30个工作日内，采购人向供应商支付剩余30%合同款；供应商应提供相应金额发票作为付款凭据，供应商不开具发票的，采购人有权暂停支付余下的合同款，但供应商不得因此停止履行合同义务。 |
| 履约保证金 | 合同签订后5个工作日内，成交供应商须向采购人指定账户交纳合同金额的5%作为履约保证金。在质保期届满后，由成交供应商向采购人递交退还履约保证金的书面申请；采购人收到申请书后，经核对，成交供应商未出现合同约定的履约保证金相应扣除或抵作违约金等情形的，由采购人在十个工作日内向成交供应商无息返还履约保证金。履约保证金不足以弥补违约金及采购人损失时，采购人有权从合同金额中扣除，不足部分由成交供应商承担。如成交供应商不能履行质保期义务，履约保证金不予退还。 |
| 三、采购人对项目的特殊要求及其他说明 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： (否 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 其他要求 | 投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。其中管理节点、Kafka/ES节点、HBASE节点服务器要求为信创产品，投标和验收时须提供信创产品证明材料复印件并加盖公章。 验收：项目须严格按照广西壮族自治区公安厅科信办建设总体要求实施，项目实施完毕后须由广西壮族自治区公安厅科信办组织专家进行验收。项目实施完毕且供应商将项目实施、设备合格证、使用维护说明书、授权书、项目验收所需的相关文档材料（包含但不限于以上材料）按要求提供给采购人后进行项目初验，初验合格后项目进入试运行期（1个月），试运行期满后进行终验。验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 廉政责任书要求：合同签订后，由公安厅科信委、驻厅纪检组公安厅采购办项目主办人、中标单位负责人、建设单位项目负责人签署《项目建设廉政责任书》。 廉洁承诺书要求：投标人须在投标文件中提供《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中提供《廉洁承诺书》的视为投标无效。 由于项目建设标准为内部文件且硬件环境均为用户提供，因此投标人应到用户现场签到进行现场勘查，充分了解项目情况，否则导致投标失误由投标人自行承担。联系人：宋媛媛，联系电话：0771-5706548。 投标人须在投标文件中提供详细的技术方案、组织实施方案和售后服务方案（必须提供，否则投标无效）。 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 中标公司及供应商须无条件配合开展施工及维保人员岗前审查、保密教育、保密检查工作。必须对项目实施过程中获取的相关信息保密（相关信息包括但不限于本项目），如发生失泄密事件即终止合同，且中标公司不得参与后续公安厅信息化建设项目投标活动。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |