富阳区里山镇里山村王洲坞废弃矿山治理项目可行性研究报告编制

（在线询价）

采购单位：杭州富阳交拓生态环境工程有限公司

代理机构：浙江同欣工程管理有限公司

日期：二O二五年七月九日

富阳区里山镇里山村王洲坞废弃矿山治理项目可行性研究报告编制商务要求

一、资质要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已乐采云系统注册的供应商。

2.具有地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质。

- 服务周期：签订合同之日起30天内

三、报价说明

1、本项目最高限价为20.53万元。

2、报价为完成本工作所包含的一切费用（包括人工、服务、设备、管理、税金、利润等）。

3、供应商在乐采云电子交易平台报价模块中应填写投标总报价。

四、项目概况：

本次治理初步方案设计治理面积为225862平方米，主要建设内容包括：边坡削坡、挡墙、排水沟、复绿等。投资估算暂定16500万元（其中工程费用12700万元）。可行性研究报告最高限价根据浙江省物价局《关于公布降低后的编制和评估可行性研究报告等建设项目前期咨询收费的通知》（浙价服〔2013〕252号）下浮20%计取，暂以投资估算16500万元作为收费计费额（最终以可行性研究报告批复投资估算为准），行业调整系数、复杂程度调整系数均按1.0计取，最高限价=（19+（16500-10000）/（50000-40000）*（60-19））*1.0*1.0*（1-20%）=20.53万元。

## 五、项目要求：

## 1.工作任务

1.1资料收集和现场调查

1.1.1 资料收集。收集的资料包括区域规划、生态功能定位、生态保护红线、重要生态敏感区、自然保护地、经济发展、人口状况、自然地理、地质条件、气象水文、土壤植被、主要人类活动等基础背景资料,以及矿山基本情况、矿区地质环境背景、土地利用状况和已实施的矿区生态修复工程等资料。

1.1.2 地质环境调查。矿山地质环境调查的比例尺不得小于 1∶2000，有重大影响的矿山地质环境问题，调查比例尺一般不得小于 1∶1000。调查内容主要包括矿区地质环境条件和地质环境问题。调查方式可按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录 J 表 J.1 矿山地质环境现状调查表进行填表调查。调查内容具体包括：

（1）废弃矿山概况：矿山名称、位置、范围、分布；矿山开采闭矿废弃历史和现状；开采方式（方法）、开采顺序；矿区社会经济概况、基础设施分布等。

（2）地质环境条件：包括微地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、工程地质对周围环境的影响等。

（3）矿山地质环境问题：采矿活动对边坡稳定性的影响程度；地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏情况；矿区含水层破坏范围、规模、程度和影响等；土地资源损毁，包括压占和损毁的土地类型、面积、场地稳定性等。

（4）采矿活动对主要交通干线、水利工程、村庄、工矿企业及其他各类建（构）筑物等的影响与破坏情况。

1.1.3 生态状况调查。调查内容应涵盖与矿区生态系统相关的植被状况、岩土类型和理化性质、生物多样性、周边原始及矿区残留植被特征等，选择未受人类活动干扰而发生退化和破坏的本地生态系统作为背景参照生态系统，开展紧邻矿区斜坡上的原始植被样方调查。

1.2确定生态修复模式和方向

1.2.1生态修复模式。统筹考虑废弃矿山生态修复区的气候条件、场地条件、生态问题复杂程度和技术经济可行性等因素，确定生态修复模式。

在充分收集相关资料、进行场地调查的基础上，将废弃矿山生态问题与自然生态状况进行对比，分析废弃矿山生态问题的分布、规模、特征、严重程度等，在对废弃矿山生态问题识别的基础上进行，综合论证，确定废弃矿山生态修复模式。

生态修复模式包括：自然恢复、辅助再生和生态重建。选择修复模式时，要首先坚持因地制宜、保护优先、自然恢复为主的基本方针，在保证修复效果的前提下尽量发挥生态系统的自我修复能力。

（1）自然恢复，主要适用于以下类型的废弃矿山：①场地无安全隐患或局部存在安全隐患但无直接威胁对象；②无重金属污染物或其他有毒有害物质；③矿山所在区域的气候条件（降雨量）适合植被生长；④场地边坡的地形坡度不易发生水土流失，表层土壤能够维持一定的植被生长；⑤周边植被生长较好，自然恢复趋势明显等。例如封山育林、山区土质斜坡植被恢复等。

（2）辅助再生，主要适用于以下类型的废弃矿山：①场地存在一定的安全隐患，地质安全性较差，进行生态修复之前需要加强对场地内边坡的治理，消除安全隐患；②区域气候条件适合植被生长，但场地的地形坡度易发生水土流失，表层土壤覆盖稀少或土壤肥力较低，不适合植被生长，需要通过人工干预进行边坡整治和植被种植。

（3）生态重建，主要适用于原采矿活动严重改变了矿区环境，必须通过工程活动方能构建新的稳定生态系统。适用于：①废弃矿山位于“三区两线”（重要自然保护区、景观区、居民集中生活区和重要交通干线、河流湖泊）直观可视范围内，与周围景观极不协调；②场地存在重大安全隐患，严重影响工农业生产和生命财产安全，需采取防治措施消除隐患；③区域气候条件和场地立地条件很难依靠自然恢复和辅助再生恢复植被、改善矿区生态，必须采取切实有效的工程治理修复措施才能达到生态修复的目的。

1.2.2生态修复方向。充分利用矿山生态修复综合调查资料，按照“宜农则农、宜林则林、宜建则建、宜工则工”原则，结合区域规划定位、当地社会经济发展需求及废弃矿山自身条件，兼顾环境、经济、社会效益，因地制宜、分类施策，确定废弃矿山生态修复目标和方向。废弃矿山生态修复方向主要有：生态恢复型、土地利用型、景观再造型。

（1）生态恢复型：包括修复成湿地、水塘、草地、林地等，以净化空气、调节气候、涵养水源、蓄洪防旱、保护生物多样性、防止水土流失、提升人居环境质量等生态功能为主的类型。

（2）土地利用型：将废弃矿山内废弃地人为修复并改造成可开发利用的土地资源，以实现土地资源价值为主，例如农用地、建设用地或养殖基地等。

（3）景观再造型：结合区域特色，改造形成各具特色的景观，例如植物园、休闲娱乐园、露天博物馆、矿山公园、城郊公园、石景公园或供休闲旅游的风景区，或者开辟为攀岩、蹦极，水上、陆上运动等运动场所。

（4）应综合考虑国家政策、地方土地利用规划、修复工程资金来源等因素，尽可能以市场化方式推进废弃矿山生态修复工作。

1.3 编制评估报告、可行性研究报告

1.3.1 自然恢复的矿山需要编写废弃矿山自然恢复调查评估报告，格式和内容参照相关要求；对不适合自然恢复的矿山，应按要求编制生态修复设计方案，开展生态修复治理工作。

1.3.2 确定为辅助再生和生态重建的矿山，视具体工作情况，编制生态修复可行性研究报告。

1.3.3 可行性研究报告的主要内容应包括前言、废弃矿山概况、总体定位和修复目标、废弃矿山生态修复工程、投资概算与进度安排、保障措施与效益分析等。其中废弃矿山生态修复工程应说明工程可行性、主要工程技术措施与工程量、工作部署。

1.3.4 可行性研究报告名称通常为《富阳区废弃矿山生态修复工程可行性研究报告》。合适和内容参照相关要求。

注：相关工作要求参照《浙江省废弃矿山生态修复技术指南》的文件内容。

2.服务期限：单个矿山可行性研究报告编制要求在接到招标人通知后30天内完成采购需求内的所有内容（具体按采购人要求）。

3.质量目标：合格

4.出具成果报告要求：通过评审后一式7份，电子档一份。

六、履约保证金、货款支付方式

1、履约保证金：供应商按合同要求缴纳履约保证金，履约保证金总额不超过采购合同总金额的1%。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。

2、货款支付：以合同签订为准。

七、附件

附件1：报价单

附件2：合同参考版本

附件1：报价单

报价单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容及要求 | 数量 | 最高限价 | 投标报价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富阳区里山镇里山村王洲坞废弃矿山治理项目可行性研究报告编制 | 详见项目要求 | 1项 | 20.53万元（根据浙江省物价局《关于公布降低后的编制和评估可行性研究报告等建设项目前期咨询收费的通知》（浙价服〔2013〕252号）下浮20%计取） | 根据浙江省物价局《关于公布降低后的编制和评估可行性研究报告等建设项目前期咨询收费的通知》（浙价服〔2013〕252号）下浮 %计取 |  |

注：1、以上报价为完成本工作所包含的一切费用（包括人工、服务、设备、管理、税金、利润等）；

2、提供报价单位营业执照副本复印件并加盖公章；

3、提供地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质证书复印件并加盖公章。

4、本次报价暂按投资估算16500万元作为收费计费额，最终以可行性研究报告批复实际投资估算作为收费计费额，按照投标报价下浮后结算。

报价单位（盖章）：

联系人：                        联系电话：

报价日期：

可行性研究报告编制委托合同

工程名称：富阳区里山镇里山村王洲坞废弃矿山治理项目可行性研究报告编制

委托方：杭州富阳交拓生态环境工程有限公司

承接方：

2025年  月

可行性研究报告编制委托合同

委托方： 杭州富阳交拓生态环境工程有限公司 （以下简称“甲方”）

承接方：                                  （以下简称“乙方”）

根据《浙江省废弃矿山生态修复技术指南》、富阳区政府文件处理单（收文编号：477）精神，及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规文件之规定，通过政采云服务采购方式确定，现甲方委托乙方对本工程进行可行性研究报告编制工作。为明确双方责任，经甲乙双方协商一致签订本合同，以资共同信守。

一、	工程名称：富阳区里山镇里山村王洲坞废弃矿山治理项目可行性研究报告编制。

二、	工作内容

乙方按照《浙江省废弃矿山生态修复技术指南》文件工作要求，编制并出具可行性研究报告，具体工作内容如下：

1.资料收集和现场调查

1.1. 资料收集。收集的资料包括区域规划、生态功能定位、生态保护红线、重要生态敏感区、自然保护地、经济发展、人口状况、自然地理、地质条件、气象水文、土壤植被、主要人类活动等基础背景资料,以及矿山基本情况、矿区地质环境背景、土地利用状况和已实施的矿区生态修复工程等资料。

1.2 地质环境调查。矿山地质环境调查的比例尺不得小于 1∶2000，有重大影响的矿山地质环境问题，调查比例尺一般不得小于 1∶1000。调查内容主要包括矿区地质环境条件和地质环境问题。调查方式可按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录 J 表 J.1 矿山地质环境现状调查表进行填表调查。调查内容具体包括：

（1）废弃矿山概况：矿山名称、位置、范围、分布；矿山开采闭矿废弃历史和现状；开采方式（方法）、开采顺序；矿区社会经济概况、基础设施分布等。

（2）地质环境条件：包括微地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、工程地质对周围环境的影响等。

（3）矿山地质环境问题：采矿活动对边坡稳定性的影响程度；地形地貌景观、地质遗迹、人文景观等的影响和破坏情况；矿区含水层破坏范围、规模、程度和影响等；土地资源损毁，包括压占和损毁的土地类型、面积、场地稳定性等。

（4）采矿活动对主要交通干线、水利工程、村庄、工矿企业及其他各类建（构）筑物等的影响与破坏情况。

1.3 生态状况调查。调查内容应涵盖与矿区生态系统相关的植被状况、岩土类型和理化性质、生物多样性、周边原始及矿区残留植被特征等，选择未受人类活动干扰而发生退化和破坏的本地生态系统作为背景参照生态系统，开展紧邻矿区斜坡上的原始植被样方调查。

2.确定生态修复模式和方向

生态修复模式。统筹考虑废弃矿山生态修复区的气候条件、场地条件、生态问题复杂程度和技术经济可行性等因素，确定生态修复模式。

在充分收集相关资料、进行场地调查的基础上，将废弃矿山生态问题与自然生态状况进行对比，分析废弃矿山生态问题的分布、规模、特征、严重程度等，在对废弃矿山生态问题识别的基础上进行，综合论证，确定废弃矿山生态修复模式。

生态修复模式包括：自然恢复、辅助再生和生态重建。选择修复模式时，要首先坚持因地制宜、保护优先、自然恢复为主的基本方针，在保证修复效果的前提下尽量发挥生态系统的自我修复能力。

（1）自然恢复，主要适用于以下类型的废弃矿山：①场地无安全隐患或局部存在安全隐患但无直接威胁对象；②无重金属污染物或其他有毒有害物质；③矿山所在区域的气候条件（降雨量）适合植被生长；④场地边坡的地形坡度不易发生水土流失，表层土壤能够维持一定的植被生长；⑤周边植被生长较好，自然恢复趋势明显等。例如封山育林、山区土质斜坡植被恢复等。

（2）辅助再生，主要适用于以下类型的废弃矿山：①场地存在一定的安全隐患，地质安全性较差，进行生态修复之前需要加强对场地内边坡的治理，消除安全隐患；②区域气候条件适合植被生长，但场地的地形坡度易发生水土流失，表层土壤覆盖稀少或土壤肥力较低，不适合植被生长，需要通过人工干预进行边坡整治和植被种植。

（3）生态重建，主要适用于原采矿活动严重改变了矿区环境，必须通过工程活动方能构建新的稳定生态系统。适用于：①废弃矿山位于“三区两线”（重要自然保护区、景观区、居民集中生活区和重要交通干线、河流湖泊）直观可视范围内，与周围景观极不协调；②场地存在重大安全隐患，严重影响工农业生产和生命财产安全，需采取防治措施消除隐患；③区域气候条件和场地立地条件很难依靠自然恢复和辅助再生恢复植被、改善矿区生态，必须采取切实有效的工程治理修复措施才能达到生态修复的目的。

2.2生态修复方向。 充分利用矿山生态修复综合调查资料，按照“宜农则农、宜林则林、宜建则建、宜工则工”原则，结合区域规划定位、当地社会经济发展需求及废弃矿山自身条件，兼顾环境、经济、社会效益，因地制宜、分类施策，确定废弃矿山生态修复目标和方向。废弃矿山生态修复方向主要有：生态恢复型、土地利用型、景观再造型。

（1）生态恢复型：包括修复成湿地、水塘、草地、林地等，以净化空气、调节气候、涵养水源、蓄洪防旱、保护生物多样性、防止水土流失、提升人居环境质量等生态功能为主的类型。

（2）土地利用型：将废弃矿山内废弃地人为修复并改造成可开发利用的土地资源，以实现土地资源价值为主，例如农用地、建设用地或养殖基地等。

（3）景观再造型：结合区域特色，改造形成各具特色的景观，例如植物园、休闲娱乐园、露天博物馆、矿山公园、城郊公园、石景公园或供休闲旅游的风景区，或者开辟为攀岩、蹦极，水上、陆上运动等运动场所。

（4）应综合考虑国家政策、地方土地利用规划、修复工程资金来源等因素，尽可能以市场化方式推进废弃矿山生态修复工作。

3 编制评估报告、可行性研究报告

3.1 自然恢复的矿山需要编写废弃矿山自然恢复调查评估报告，格式和内容参照相关要求；对不适合自然恢复的矿山，应按要求编制生态修复设计方案，开展生态修复治理工作。

3.2 确定为辅助再生和生态重建的矿山，视具体工作情况，编制生态修复可行性研究报告。

3.3 可行性研究报告的主要内容应包括前言、废弃矿山概况、总体定位和修复目标、废弃矿山生态修复工程、投资概算与进度安排、保障措施与效益分析等。其中废弃矿山生态修复工程应说明工程可行性、主要工程技术措施与工程量、工作部署。

3.4 报告名称为《富阳区里山镇里山村王洲坞废弃矿山治理项目可行性研究报告编制》。

三、	合同期限及可行性研究报告的提交

1、乙方为本合同工程提供的服务，至本工程编制的可行性研究报告经甲方或富阳区发展和改革局组织论证通过为止。

2、提交通过审查的可行性研究报告书面份数：7份、电子版本：1份，提交可供论证可行性研究报告时间:合同签订之日起30日历天内。

四、乙方项目负责人：        。

五、合同价款及支付

1、本工程可行性研究报告编制费用为人民币（大写）：      。本次报价暂按投资估算16500万元作为收费计费额，最终以工程可行性研究报告批复实际投资估算作为收费计费额，按照投标报价下浮后结算。（已包含人工费、交通费、食宿费、材料费等乙方为开展委托工作所需要的所有费用）

。

## 2、本项目在取得可行性研究报告批复后，甲方向乙方支付全部合同价款，即人民币（大写）：          元整（¥      元）。

3、乙方应在甲方付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权延期支付该期款项，直至乙方提供发票为止。

六、甲方的责任和义务

1、甲方向乙方提供与本工程相关资料。

2、甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行编制。

3、配合乙方的现场调研工作。

5、甲方对乙方可行性研究报告编制工作的进度享有知情权与监督权。

6、在乙方提交编制成果后，应尽快呈报相关部门审查。

7、按照合同约定及时向乙方支付费用。

七、乙方的责任和义务

1、依据有关政策和实际情况，对工程进行综合研究、提出建议，按合同约定的内容、时间及份数向甲方交付可行性研究报告，并对提交的可行性研究报告的质量负责。

2、出具的可行性研究报告，应体现甲方要求，必须达到国家标准、行业标准及国家有关技术规范深度要求。

第6页 共8页

3、乙方完成编制初稿后， 按规定参加审查，并按甲方及工程行政主管部门提出的审查意见无偿进行修改，直至获得通过。

4、乙方的编制成果不得侵犯他人的知识产权，否则所引起的一切纠纷由乙方负责解决及承担责任。

5、乙方为本工程所完成的编制成果的所有权、 知识产权归甲方。

6、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的工作全部或部分委托给任何第三方。

7、在乙方完成可行性研究报告并取得可行性研究批复之后，若后期初步设计阶段出现因方案调整，或行政主管部门及甲方提出修改要求等情形，致使可行性研究报告需依据实际情况进行修改调整，乙方应按照甲方要求无偿开展修改工作，直至报告获得批准。

8、乙方派驻工程现场的工作人员所需的工作及生活条件、通讯及交通工具及必要的劳动保护装备等产生的费用由乙方自理。

八、保密条款

1、乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。

2、任何一方及其工作人员，对本工程工作开展过程中，所知悉的对方未公开的信息与资料（包括但不限于书面、光盘、电子数据等任何形式），均应保密，否则应赔偿对方因此遭受的经济损失。

九、违约责任

1、因甲方原因，未按合同约定时间支付相应款项，每逾期一天，按应付款的1%支付违约金。

2、因乙方原因，乙方逾期提交可行性研究报告的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款1%的违约金；迟延达到7个日历天，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方已支付的所有款项。

3、乙方提交的可行性研究报告不符合同约定标准，乙方应无偿修改至甲方确认为止，经两次修改仍不符合约定标准的，甲方有权解除合同，且乙方应返还甲方已支付的所有款项。

15

十、争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商或调解不成的，依法向 富阳区人民法院 起诉。

十一、其他

1、本合同一式 四 份，双方各执 二 份，具有同等法律效力。

2、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表（签字）：                 或授权代表（签字）：

签订日期：    年    月   日

廉 政 条 款

一、甲、乙双方的权利和义务

1.甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4.乙方不得以任何理由向监理和委托方的项目监管人员行贿或馈赠礼金、有价证劵、贵重礼品，不得为利用关系人报销任何应由个人支付的费用。

5.甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6.甲、乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方单位（盖公章）：                  乙方单位（盖公章）：

法定代表或委托人：                    法定代表或委托人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

日期：    年  月  日