春北D区块安置房(一期)-基坑监测

（在线询价）

采购单位：杭州富阳乐居投资运营集团有限公司

代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

日    期：2025年6月

目    录

第一章          采购需求

第二章          采购合同主要条款

第三章          报价单及承诺书

- 第一章 采购需求

- 一、项目名称：春北D区块安置房(一期)-基坑监测

- 二、采购方式：在线询价

- 三、采购内容及数量：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 每孔测点数 | 点数小计 | 监测次数 | 累计点次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深层土体水平位移 | 孔 | 25 | 40 | 1000 | 100 | 2500 |  |
| 2 | 围护桩顶水平位移 | 点 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 地表沉降监测 | 点 | 25 | 1 | 25 | 100 | 2500 |  |
| 4 | 水位观测 | 点 | 25 | 1 | 25 | 100 | 2500 |  |
| 5 | 轴力监测 | 组 | 23 | 2 | 46 | 100 | 2300 |  |
| 6 | 立柱沉降 | 点 | 3 | 1 | 3 | 100 | 300 |  |
| 7 | 建筑物沉降 | 点 | 18 | 1 | 18 | 100 | 1800 |  |
| 8 | 周边道路沉降、裂缝观测 | 点 | 7 | 1 | 7 | 100 | 700 | 预估点数 |
| 9 | 管线位移沉降监测 | 点 | 7 | 1 | 7 | 100 | 700 | 预估点数 |

注：

1、本次报价应包含完成本项目所需的一切费用。

2、数量为暂定数量，最终结算按实际为准，单价不变。

四、资质要求

1.基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的。

2.本项目不接受联合体投标。

证明材料：参与报价的供应商须提供营业执照复印件、报价一览表（格式详见附件）、投标产品配置表（若有）（格式详见附件）、承诺书（格式详见附件）以上资料需加盖公章，所提供的资料必须真实有效，若发现弄虚作假则取消投标资格；未上传（或上传不齐全）以上资料，响应无效，取消中标资格。

- 五、报价说明

- 1.本项目设有最高限价（预算金额），最高限价为 372840元，超过最高限价按无效标处理。

- 2.投标报价以人民币为结算币种，本次报价包括完成项目所需的一切费用。报价应为完成本项目所发生的各项费用之和，即开票税后结算价，税票指增值税专用发票。采购人不再另行支付任何费用。

- 3.本项目采购的服务采用中标价一次性 (固定单价)确定，如遇国家政策性调价，市场价格发生变化等，本项目均不予调整。

- 4.未按商务需求的报价要求进行填报或错报，响应无效，取消中标资格。

- 5.响应人投标前应先到现场踏勘，充分了解项目位置情况、场地情况、进出道路、装卸限制及任何其它非业主主观原因引起的足以影响报价的情况。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予受理。

六、质量要求：合格并符合采购人要求。

## 七、服务期：预计7个月（须配合施工进度，具体在合同中明确）。

- 八、履约保证金

- 乙方应向甲方缴纳履约保证金，按合同总金额的  1% 计收，乙方在合同签订前以银行转账方式交付至甲方指定账户，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满或服务期结束）后且无质量问题，甲方在30个工作日内无息退还。

- 九、结算与支付：具体在合同中明确。

- 第二章 采购合同主要条款

货物合同样稿

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲  方（采购方）：

乙  方（成交方）：

经过 在线询价系统采购  （编号：                ），确定***********为中标成交单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：供货内容、规格及合同价格等

| 序号 | 内容 |  | 数量 | 单位 | 结算单价 （元） | 结算总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | （大写）人民币 元整 |  |  |  |  |  |

注：此合同价包括完成项目所需的一切费用。

第一条 咨询的内容、形式和要求：

乙方根据甲方提供的资料，对                  进行基坑监测。

第二条 履行期限、地点和方式：

本合同   年   月   日至   年   月   日在                 履行。

本合同的履行方式：

乙方在接到中标通知书之后起每日出示日监测记录，一个礼拜出周监测记录，最后出具总的报告，具体开工时间及监测服务期均满足发包人要求，基坑监测周期与工程施工周期相同。

第三条 甲方的协作事项：

在合同生效后一周（时间）内，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件：

1.设计方案或图纸

2.项目建议书及批复

3.其他所需资料

第四条 技术情报和资料的保密：

双方对有关技术和资料保密，任何一方未经对方同意不得将有关资料和内容转让或泄露给其他人。

第五条 验收、评价方法：

1.评价方法：       。

咨询报告达到了本合同第一项所列要求,采用      方式验收。

2.咨询工作成果的验收方法： 由相关部门给出的批文。

3.乙方协助甲方组织专家评审鉴定，相关费用由乙方承担。

乙方负责按本合同第一项所列要求在审查会上进行答辩，并根据审查意见进行修改，形成最终报告。

第六条 合同价款的支付方式

1.本工程施工监测费总额已综合考虑承包人派驻现场所有人员的住宿费、水电费、交通费、通讯费、税金、利润、开办费、技术措施费、机械设备进出场费、风险费、政策性文件规定费用等一切因实施本工程监测服务产生的全部费用。本工程监测费用在合同实施期间不因工程的工期延长等因素而调整。

2.工程款项支付办法: 基坑支护完成后监测布点完成，招标人支付至合同总价的40%；基坑周边回填完成后支付至合同总价的80%；余下20%款项将由招标人在本工程沉降稳定(符合相关规范标准可停止监测)为止的期间内分期支付；至所有监测资料移交完毕后，招标人付清余款。

第七条 乙方向甲方交付的成果

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测方案 | 3 | 开工前 |
| 2 | 监测中间成果 | 1 | 每次外业完成后一天内 |
| 3 | 施工全过程监测报告 | 4 | 全部外业完成后7天内 |

第八条 履约保证金

乙方应向甲方缴纳履约保证金，按合同总金额的1%计收（最终金额依据采购合同），乙方在合同签订时交付至甲方指定账户，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满或服务期结束）后且无质量问题，甲方在5个工作日内无息退还。

第九条 双方责任

1.甲方责任：

1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交相关资料。

1.2 甲方变更委托项目、规模、内容，费用按实调整。

1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，已开始现场测试工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付费用。

1.4 甲方应会同乙方进行现场踏勘、确定实验测试位置，协调好与现场施工单位的关系。

2.乙方责任：

2.1 乙方按现行国家有关规范、规定、规程及基坑工程监测方案进行工作，并按本合同第二条和第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付实验测试报告，并对实验测试的参数结果准确性负责。

2.2 乙方对实验测试过程中出现的未满足技术要求的遗漏或错误负责返工；由于乙方造成的错误，乙方应负责采取补救措施，且费用自理；若有关方面对测试实验报告提出异议，由乙方负责解释并作最终处理书面意见。

2.3 合同生效后，如乙方要求终止或解除合同的，造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

2.4 乙方交付测试试验报告后，参加有关验收，并根据验收结论，负责不超出原定工作内容的必要调整补充。

2.5 乙方在监测过程中，如发现任何异常情况，均需在第一时间通知甲方。

2.6 基坑工程监测方案作为本合同的附件。

2.7 乙方应对监测数据的真实性负责。

第十条 违约金或者损失赔偿额的计算方法：

违反本合同约定，违约方应当按相关法律规定，承担违约责任。

1.违反本合同第一、二、四、五条约定，乙方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：按照实际损失赔偿。

2.违反本合同第三、四、六条约定，甲方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：按照实际损失赔偿。

第十一条 争议的解决办法：

在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可请求  /  进行调解。

双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定采用以下第 2 种方式解决。

1.因本合同所发生的任何争议，申请     仲裁委员会仲裁；

2.按司法程序解决。

第十二条 其它(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式等上述条款未尽事宜)：

1.第三条甲方应提供的资料如因某种原因未能到位或提供不足时，乙方将根据资料的实际情况在执行第一条的有关要求中，作出与资料情况相应的论证分析。若甲方推迟提供技术基础资料，则乙方提交技术报告相应延时。

2.未经甲方同意，乙方不能把测试成果供第三方使用，否则甲方有权要求乙方承担损失赔偿。

3.本合同正本贰份、副本陆份，双方各执壹正叁副本。

4.未尽事宜，另行商议。

第十三条 合同的生效

本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

签约时间：2025年  月  日

签约地点：

廉政合同

项目名称：

采购单位（甲方）：                            （以下简称甲方）

供货单位（乙方）：                            （以下简称乙方）

为规范合同签订和履约过程中的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法、违纪行为，保护国家、集体和甲乙双方的合法权益，根据国家有关政策、法律法规和廉政建设的各项规定，双方协商一致签订廉政合同，作为甲乙双方共同遵守的行为准则。

一、适用范围

本合同适用于甲方所有工作人员、乙方及其所有工作人员

二、甲、乙双方的权利和义务

1.甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4.甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5.甲乙双方不得参加有可能影响公正开展工作的宴请、娱乐或其它活动。

6.甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

7.甲乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，发现方有义务拒绝，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

甲方接受举报的途径如下：

（1）受理电话：

（2）受理地址：

（3）受理邮箱：

乙方接受举报的途径如下：

（1）受理电话：

（2）受理地址：

（3）受理邮箱：

三、违约责任

1.甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，无违规方有权根据具体情节的严重程度和造成的后果要求违规方按照合同总金额的1-5%支付违约金，并承担因此给对方造成的全部损失。同时无违规方有权采取终止或解除合同，限制再次合作或将对方列入黑名单等各项措施。

2.甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

四、解释说明

1.本廉政合同作为“春北D区块安置房(一期)-基坑监测”采购合同的附件，与合同具有同等法律效力，经合同双方签字后生效。

2.本合同一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                       乙方单位：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

年  月   日                             年  月  日

附件：报价一览表

报价一览表

项目名称：春北D区块安置房(一期)-基坑监测

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 每孔测点数 | 点数小计 | 监测次数 | 累计点次 | 累计点次单价最高限价（元） | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深层土体水平位移 | 孔 | 25 | 40 | 1000 | 100 | 2500 | 74 |  |  |  |
| 2 | 围护桩顶水平位移 | 点 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 地表沉降监测 | 点 | 25 | 1 | 25 | 100 | 2500 | 6.2 |  |  |  |
| 4 | 水位观测 | 点 | 25 | 1 | 25 | 100 | 2500 | 31 |  |  |  |
| 5 | 轴力监测 | 组 | 23 | 2 | 46 | 100 | 2300 | 32 |  |  |  |
| 6 | 立柱沉降 | 点 | 3 | 1 | 3 | 100 | 300 | 6.2 |  |  |  |
| 7 | 建筑物沉降 | 点 | 18 | 1 | 18 | 100 | 1800 | 6.1 |  |  |  |
| 8 | 周边道路沉降、裂缝观测 | 点 | 7 | 1 | 7 | 100 | 700 | 6 |  |  | 预估点数 |
| 9 | 管线位移沉降监测 | 点 | 7 | 1 | 7 | 100 | 700 | 6 |  |  | 预估点数 |
| 合计（含税）：人民币金额（大写）： 元整，（小写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本次报价应包含完成本项目所需的一切费用。

2.数量为暂定数量，最终结算按实际为准，单价不变。

3.本次报价最高限价为372840元，投标综合单价由报价单位自行考虑。若超过单价最高限价视为无效报价或超过合计最高限价视为无效报价。投标报价以人民币为结算币种。

- 4.本项目采用固定综合单价合同，合同期间单价不予调整，具体采购数量按实际采购量结算。

- 5.报价合计与单价计算结果不一致的，以单价计算金额结果为准。

- 6.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人法定代表人或授权代表签名或签章并加盖投标人电子签章。

- 投 标 人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

附件：投标产品配置表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌和规格型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中须明确主要产品的品牌、规格型号、规格配置如配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.所有技术指标表述均应采用中文汉语，如当前公布的技术指标只有外文或少数民族文字表述的，须由投标人作出中文汉语翻译（评审时以中文汉语翻译为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

4.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

附件：承诺书

兹_______________________________________公司参与________________________项目在线询价（反向竞价）报价，我公司参与报价时严格按照采购人商务文件等要求，符合且按采购人要求提供___________、___________、____________、_________等资料。我公司承诺以上资料加盖公章，真实有效，符合采购人要求，若存在我方弄虚作假、所提供的资料不符合采购人要求（实质性材料内容不符合采购需求、未上传或上传不齐全所须采购需求）、系统或纸质报价错误，且采购系统自动成交中标的情形，我方同意并认可采购人进行取消我方中标资格，取消双方订单，不予签订合同等行为，由此引起的一切法律责任与经济纠纷由本公司承担。

承诺人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日