杭州市交通运输行政执法队

浙交巡0182船舶修理项目采购需求

一、项目名称：浙交巡0182船舶修理。

二、采购预算：79000元。

三、服务周期：合同签订之日起至采购方验收合格。

四、进度要求：服务周期内达到船舶检验合格，如果供方无法如期完成，采购方有权解除合同。

五、费用支付：验收合格后一次性支付合同款。

六、项目内容及范围：

1、项目概况

浙交巡0182，船体材料为钢质，船长25.8米，船宽6米，型深1.8米，最大船高7.5米，吨位116总吨。建造日期为2013年10月29日。

2.船体部分：

（1）、船舶上下排；

3．机电部分：

（1）、主机保养，发电机保养；

（2）、齿轮箱保养；

（3）、全船电气检修；更换蓄电池；

（4）、拆装螺旋桨更换艉油封，更换舵轴油封；

4．油漆部分：

（1）、船体喷砂；

（2）、船体油漆；

5、其他零星项目维修：

（1）、船体钢板测厚、骨架检查；

（2）、船名及海事船标志、标牌，钢质船名焊接；

（3）、舵板及舵柄制作更换，气瓶更换压力表，更换防护衬套，金加工（加工防护衬套）；

七、服务要求

1、本项目的修理验收前，需完成本项目的各项修理内容，并经船舶检验部门检验合格取得合格的检验证书或合格检验报告副本后，再组织交付验收；交付验收合格前发生的一切费用包含在合同总价中。验收按照现行的国家船舶检验技术法规进行。交货地点为杭州市交通运输行政执法队淳安港航执法大队指定水域码头。

2、供应商必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。所使用的各种材料质量合格并符合相关行业规范要求，须提供有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。

3、本项目合同价款包括经验收合格投入运行并交付使用前发生的一切费用（包含船舶上下排费、驻排费、码头费、水电费、消防值班费、清洁垃圾费、系解缆绳费、搭拆脚手架费、管理费、人工、油漆、配件等，包括修理单已明确的备件物料、修理项目中可以预见的附加工程和备件物料、运输、装卸、保管、保险、税金等）。

4、如在修理过程中发现不包含在本项目内容及范围内的其他需修理的内容，相关修理内容及费用另行商定。

项目联系人：章春华

联系方式：13706719199

杭州市交通运输行政执法队

2025年6 月 17 日