绍兴市新闻传媒中心

信息系统安全等级保护测评服务项目需求

一、项目概况

1、名称：信息系统安全等级保护测评服务项目

2、内容：对单位的信息系统进行整体性的测评、验证，了解系统安全现状、保护能力以及存在的不足，从而进行有针对性的加强和完善。测评完成后，出具符合主管部门要求的信息系统安全保护等级的测评报告，并协助办理信息系统安全防护等级备案手续。

3、系统数量：本次参与信息系统安全等级保护测评的信息系统共有2个， 其中安全保护等级为三级的1个，安全等级保护为二级的1个，

具体描述如下：

| 序号 | 系统名称 | 信息安全等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴网、越牛新闻APP一体化平台 | 三级 |
| 2 | 绍兴视觉网 | 二级 |

二、投标人资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供货商资格要求。

- 具有“网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书”资格 。

三、依据标准

投标人应依据国家等级保护相关标准开展工作，依据标准包括但不限于如国家标准：

GB/T 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南

GB/T 25058-2020 信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南

GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 28448-2019 信息安全技术  网络安全等级保护测评要求

GB/T 28449-2018信息安全技术 信息系统安全等级保护测评过程指南

四、技术要求

根据国家网络安全等级保护相关标准，实施方对绍兴市新闻传媒中心系统安全等级保护测评的内容包括但不限于以下内容：

安全技术测评：包括物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全和数据安全等五个方面的安全测评；

安全管理测评：安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等五个方面的安全测评

1、等级测评要求

1)实施方应在对系统详细了解的基础上，编制针对性的等级保护测评整体实施方案，包括项目概述、等级测评范围和内容、项目实施流程、测试过程中需使用测试设备清单、时间安排、阶段性文档提交和验收标准等。

2)实施方应详细描述测评人员的组成、资质及各自职责的划分。实施方应配置有经验的测评人员进行本次等级测评工作。

3)本次等级测评实施过程中所使用到的各种工具软件由实施方推荐，经采购方确认后由实施方提供并在测评中使用。在投标文件中应详细描述所使用的安全测评工具（软硬件型号、功能和性能描述）、使用的方式和时间、对环境和平台的要求以及使用可能对系统造成的风险等。

4)对于在测评过程中采用的测评方法、测评所使用的工具、测评所覆盖的各方面，需要符合信息安全等级保护主管部门要求，包括但不仅仅包括网络隐患检测工具、数据库漏洞检测工具、应用安全检测工具、网站安全检测工具等。

5)安全测评需要的运行环境（如场地、网络环境等）由采购方提供，实施方应详细描述需要的运行环境的具体要求。

6)项目完成后必须提交完整的技术文档、定级报告、测评报告、整改建议等。

2、项目实施要求

1)实施方应保证投标项目在采购方条件成熟时应立即开展实施；

2)实施方在项目实施过程中应服从采购方的统一领导和协调，采购方有权裁决实施方的责任范围，实施方必须执行，在采购方限定的时间内解决问题。如果实施方不能按时完成测评内容，采购方有权中止项目、索赔或拒付款项；

3)实施方需根据自己的工程实施经验结合采购方的实际需求进一步细化和完善工作任务书，作为工程实施的指导性文件；

4)实施方应根据采购方工作需求、进度要求、实际情况制定详细的项目实施管理规范和项目实施计划，对工程目标、工作任务、阶段性工作、项目组织机构、职责分工、项目进度、质量控制等内容进行详细的说明，以确保工程实施按时保质的完成；

5) 本次项目负责人必须具有5年以上的测评工作经验，并参与过具有大型复杂测评项目的实施经验；承担本次项目的项目经理需同时具有高级测评师证书、信息安全保障人员认证证书(CISAW)。项目组组员具有测评师资质，确保项目的顺利实施。

6)实施方应在测评过程中绝对保证采购方相关系统的正常工作，一旦发生由测评引起的安全播出事故，实施方负全责。若实施方在测评中无法保证采购方相关系统的正常工作，则不允许对相关系统进行端口扫描和在系统中安装运行其它软件。

7)实施方在测评进场以后三十个工作日内完成全部测评工作，项目验收完成后，要求提供为期一年的安全咨询服务，以保证项目正常运行。

五、测评报告要求

实施方应对采购方的信息系统进行定级、等级保护测评，形成相应的报告。

1、实施方在测评完成后，出具符合信息安全等级保护主管部门要求的信息系统安全等级保护测评报告；

2、对不符合信息安全等级保护有关管理规范和技术标准的，实施方出具可行的信息系统整改建议，并指导采购方完成整改；

3、实施方协助采购方办理信息系统安全等级保护备案手续等相关工作。

六、项目验收

1、本项目的目标是输出等级保护测评报告，并配合办理完成信息系统安全保护等级备案手续，该项目将产生一定数量的文档。

2、投标人应对所有正式交付件的综合质量审查负责，指定各交付件的相关责任人，明确相关职责。

3、投标人在项目完成后必须提交完整的技术文档、测评报告、整改建议等，供招标人参考。

七、付款方式: 项目验收合格后支付合同全款。

八、交货期：合同签订后10个工作日内上门进行测评工作。

商务要求：

1、参与本次采购的供应商必须已获得经公安部第三研究所（国家认证认可委员会批准的认证机构）认证发放的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》 。上述材料必须在响应附件中上传。

2、本次项目负责人必须具有5年以上的测评工作经验，并参与过具有大型复杂测评项目的实施经验；承担本次项目的项目经理需同时具有高级测评师证书、信息安全保障人员认证证书(CISAW)。项目组组员具有测评师资质，确保项目的顺利实施。上述材料必须在响应附件中上传。

3、付款说明：供应商需提供6%增值税专用发票，项目验收合格后一次性付清。

4、实施和服务时间要求：合同签订后10个工作日内上门进行测评，中标单位必须提供为期一年的免费售后服务。