|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **在线询价单** | | | | | | | |
| 品名 | 询价服务的内容(具体需求) | 数量 | 单价  (万元) | 总价  (万元) | 使用期 | 交货时间 | 备注 |
| 舟山市中级人民法院执行指挥中心改造项目咨询监理服务 | 详见附件 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 合计（大写并注明小写）：叁万元整（30000元整） | | | | | | | |
| **1、各供应商请按照采购清单所列配置（价格）要求进行报价，请严格按照清单格式填写，如直接对询价单的格式和配置进行修改，则该报价无效。** | | | | | | | |
| **2、询价文件、技术方案必须满足本次采购的项目需求，具体需求详见附件，否则将作为无效报价单处理。** | | | | | | | |
| **3、若中标供应商未按时提供服务、不履行合同或在规定时间内不签订合同的，将按不良行为记入该注册供应商诚信档案中。** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

# 附件

1、咨询工作要求

1. 咨询工作内容

服务单位必须具备相关项目咨询服务的经验，要按照建设目标和要求，遵循国家相关建设的标准和规范，依据建设方的需求，充分做好各项调研工作，在建设方规定时间内提交方案编制大纲、初稿、意见征集稿，在建设方规定的时间内完成方案的编制和审核并通过方案评审。方案设计中应提出项目的建设内容和需求，其咨询工作内容主要包含：

（1）通过对项目的现状、需求及必要性进行分析，提出适合本次建设的方案；

（2）确定项目的建设目标、建设范围、建设任务、建设原则和技术路线及配置清单；

（3）提出项目建设的管理方案、实施进度；

（4）明确投资概算和资金使用计划；

（5）协助建设方组织专家评审工作；

（6）协助建设方完成招标工作，在招标工作开展过程中提出合理化建议。

1. 编制要求

《舟山市中级人民法院执行指挥中心改造项目可行性研究报告》应满足国家省、市相关规范要求，符合省、市相关主管部门对方案编制的要求，满足业主需求。

1. 进度要求

计划进度：签订合同后，咨询方启动相关方案编制工作，确保于合同签订后15个工作日内完成方案编制并通过专家评审后提交给建设方。

2、监理工作要求

根据项目建设目标和要求，遵循国家、省信息系统项目建设和监理的标准和规范，按照“四控、三管、一协调”的原则，对照项目建设合同和用户需求，为项目提供全过程监理。

项目监理的主要范围是：参与招投标过程，设备购置、设备安装调试、试运行、项目验收、相关文档起草和管理等。具体包括：制定监理规划，并提交监理周报或月报；确保项目质量、进度和投资计划的顺利实施；做好项目建设进度跟踪控制，督促项目顺利进行；做好项目有关文档的起草、管理和归档等工作，确保项目规范实施；协调项目涉及的各承建单位之间的工作关系；针对项目建设情况，提出合理的改进建议，协助项目建设内容“按期、保质、高效、节约”完成；协助项目验收等工作。

阶段性工作描述：

（1）招标阶段

1）协助明确需求,确定建设目标。

2）促进承建合同在技术、经济上合理有效。

（2）设计阶段

1）推动需求和设计规范化的技术描述。

2）促使项目计划、设计方案满足项目需求，符合法律、法规和标准，并与项目建设合同相符，具有可验证性。

3）协助消除设计文档的可预见的缺陷。

（3）实施阶段

1）加强实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性。

2）促使所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律、法规和标准。

3）明确实施计划，对计划的调整应合理、受控。

4）促使实施过程满足合同的要求，并与项目设计方案、项目计划相符。

（4）验收阶段

1）明确测试验收方案的符合性和可行性。

2）促使最终功能和性能符合合同、法律、法规和标准要求。

3）推动承建单位所提供的各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。

3、服务单位履约能力要求

（一）服务单位综合实力

1、具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书。

2、信息系统工程监理服务标准贯标证书。

3、具有独立承担民事责任的能力。

（二）拟投入人员要求

服务单位须针对本项目成立专门造价咨询服务团队和监理服务团队，团队人员具有的证书要求如下：

1、造价咨询服务团队：应具有信息化工程咨询类相关人员资质证书、北京软件造价评估技术创新联盟颁发的软件造价评估师证书。

2、监理服务团队：应具有人社部颁发的信息系统监理师证书人员至少2名、具有工信部教育与考试中心颁发的信息系统集成管理（高级）证书。

1、报价文件格式（一）：

**舟山市中级人民法院执行指挥中心改造项目咨询监理服务报价单**

金额单位：人民币（元）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **舟山市中级人民法院执行指挥中心改造项目咨询监理服务** |
| 采购内容 | 咨询监理服务 |
| 投标报价（大写） |  |
| 投标报价（小写） |  |
| 备注 |  |

投标人名称： （加盖公章）

投标人法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

2、报价文件格式（二）：

**舟山市中级人民法院执行指挥中心改造项目咨询监理服务分项报价表**

金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 咨询服务 | 1 | ￥ 元 | ￥ 元 |
| 2 | 监理服务 | 1 | ￥ 元 | ￥ 元 |
| 合计（小写）￥ 元 | | | | |
| 合计（大写） | | | | |

投标人名称： （加盖公章）

投标人法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月