数据仓建设内容包括但不限于以下内容：

1、软件平台：数字仓应用软件开发统一的业务查询功能，可对不同年度、由不同业务系统产生的业务数据，进行统一业务展示、业务数据查询、打印、excel导出等功能。不同的业务，可按年度、帐套切换查询。软件平台可通过预算一体化单位门户认证登录，用户权限等通过基础资料授权，支持谷歌等浏览器、支持信创操作系统等，并且适配业主要求的服务器、数据库、中间件、终端等信创设备。

2、财政历史数据迁移整合：对不同系统的历史数据，按照统一的数据标准进行清理整合，并开发对应的查询功能，包含但不限于以下系统：

- （1）财政总会计账本数据，年度从2004年至今，版本包括CS版、金财工程版、预算管理一体化版。

- （2）预算单位账本数据，年度从2001年度至今，版本包括用友ERP版、CS版、金财工程版、预算管理一体化版。

- （3）乡镇会计账，年度从2011年至今，版本包括：用友A++版、金财工程版、预算管理一体化版。

- （4）财政执行业务数据，年度从2004年至今，版本包括：CS版、金财工程版、预算管理一体化版。内容包括：指标、拨款、支付、计划、采购等。

- （5）原金财工程版执行业务与一级政府模式的乡镇业务迁移到预算管理一体化版。

- （6）其他财政业务数据，包括预算编制、工资、基建账、决算等。

- 3、数据挖掘、分析利用功能：不同年度预算执行情况表，不同年度单位科目支出增长情况表，指标、支出、账务等联动查询表，不同业务系统单位、功能科目、会计科目的关联，不同年度单位、功能科目、会计科目的关联等，也可以按照业务需求定制个性化报表，便于对全市历史数据统一分析，按照业主方要求至少开发20张报表。

- 4、软件整合：将目前工资统发、其他支付（要求实现非MQ方式实现银企直连）、数据填报、乡镇总会计、三公经费填报等分散软件，在数据仓平台中开发对应功能，保留历史操作习惯，并将对应的历史数据整合，便于统一管理。

5、软件升级：升级现有三评三改考核软件，满足国产适配要求，迁移并集成到数据仓系统中。

6、时间要求：在2025年1月1日前完成软件平台建设，并将三公经费、数据填报软件的功能整合开发至软件平台；2025年7月30日前完成所有的数据清洗、整合，并将工资统发、其他支付、总会计核算等软件功能整合，完成数据仓建设。