**附件：招标要求及投标响应**

| **序号** | **招标要求** | **投标响应** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目要求** |  |  |
| 1.1 | 工期要求：签订合同后10日内完工（具体时间必须满足招标人要求）。 |  |  |
| 1.2 | 施工地点：浙江万里学院宁海海洋生物种业研究院。具体地址：宁波市宁海县一市镇蛇蟠涂园区南区139号。 |  |  |
| 1.3 | 甲方提供施工现场和施工用水电，费用按学校规定执行。乙方做到文明施工，确保施工安全，如发生各类安全事故由乙方承担。本工程竣工验收前，要求乙方清理好施工现场，并把施工现场打扫整洁，使甲方可以直接使用，否则甲方不予验收。 |  |  |
| 1.4 | 招标范围：报价清单内的工程内容，具体详见报价清单。 |  |  |
| 1.5 | 质量要求：按国家及行业施工验收规范一次性验收合格。 |  |  |
| 1.6 | 安全要求：合格。 |  |  |
| 2 | **标书编制内容（以附件形式提供并上传材料）** |  |  |
| 2.1 | 投标报价一览表（投标单位盖章有效） |  |  |
| 2.2 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书； |  |  |
| 2.3 | 投标人基本情况表； |  |  |
| 2.4 | 合法有效的企业营业执照、钢结构安装焊接资质证书等复印件加盖投标人公章； |  |  |
| 2.5 | 施工组织设计：应包括各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施； |  |  |
| 2.6 | 拟投入本工程的主要施工机械设备表； |  |  |
| 2.7 | 劳动力安排，含劳动力计划表； |  |  |
| 2.8 | 工期计划，含计划开、竣工日期及施工进度网络图； |  |  |
| 2.9 | 项目管理机构配备情况辅助说明资料，后附项目部人员（指项目经理、技术负责人、施工员、质量员、专职安全员等施工队伍组成表（加盖单位公章）； |  |  |
| 2.10 | 主要材料品牌约定一览表； |  |  |
| 2.11 | 投标人认为其他需提供的其他资料。 |  |  |
| 2.12 | 承诺与声明或其他承诺函； |  |  |
| 3 | **其他要求** |  |  |
| 3.1 | 合同款支付：待工程竣工验收合格并移交完整的技术资料及竣工结算资料后，甲方向乙方支付所有结算款。 |  |  |
| 3.2 | 投标人应以招标文件、合同条款、答疑文件、施工规范（标准）、施工现场特点、投标人制定的施工组织设计等为依据，参照国家、行业和地方现行相关计价定额和文件，按企业定额，结合市场行情和本企业技术、经济、管理等综合实力，综合考虑各种报价风险因素，在保证质量、工期、安全的前提下，以保本微利为原则进行报价，但不能低于企业成本价。 |  |  |
| 3.3 | 投标人的报价应在充分履行合同条款的基础上，并满足招标文件规定的工期、质量、安全要求，完成招标文件规定的报价范围内全部工作内容所发生的全部费用，包含以下费用（以下费用包括政策性文件规定的费用和由以下费用引起的各种税费）：包括工程项目的成本、成品保护、竣工保洁、利润、税金、开办费、与施工方案相关的技术措施费、施工组织措施费、风险费、政策性文件规定费用、第三方环保检测费用、施工脚手架搭建（如有）等所有费用。 |  |  |
| 3.4 | 投标人在报价中要充分考虑合同规定的各种风险因素引起的费用变化。 |  |  |
| 3.5 | 投标人应根据招标人提供的资料，自行仔细踏勘施工现场的地质、地貌情况，进行全面、科学的设计，投标人要根据现场的实际情况结合自身经验，考虑各种可能存在的风险因素进行报价。 |  |  |
| 3.6 | 投标人应到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。招标人对投标人在投标时自主作出的推论、解释和结论概不负责。 |  |  |
| 3.7 | 投标人保证所递交的投标文件、资格证明、合同等内容的真实性、有效性。愿意承担虚构信息及伪造资格证明、合同等有损诚信行为导致的一切不利后果。投标人所提交的投标文件构成要约，即受上述文件中意思表示的约束。 |  |  |
| 3.8 | 供应商必须具有专业的售后服务力量，安排有经验的工程技术人员到采购方现场安装、调试，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求，并提供售后服务联系电话及联系人。在系统整个运行期内，对于突发的设备故障，如果情况紧急或不宜采用远程手段解决，成交方应30分钟内电话响应，技术人员应在2小时内赶赴现场进行技术支持服务。 |  |  |
| 3.9 | 报价含设备、辅材费、包装运输、人工安装布线、调试、人员培训、拆除、税费等涉及此项目完成所需的全部费用。**工程量按实结算，并以学校审计为准。** |  |  |
| 3.10 | 报价单位需要现场勘察，联系人郑老师，电话15527970870  |  |  |