工程竞价商务要求

- 一、采购项目基本概况

- 1、采购项目名称：炎陵县龙溪乡学校学生宿舍消防通道新建项目

- 2、项目地点：炎陵县龙溪乡学校校园内

3、项目建设内容与投资规模：砖混结构学生宿舍消防通道建筑、装饰装修、安装等工程内容。

4、招标控制价283206.00 元。

- 二、采购需求

炎陵县龙溪乡学校学生宿舍消防通道新建项目，项目工期为60天；质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。保修要求：按建设部2000年第80号令及相关规定进行保修，具体以合同约定为准。工程承包范围：本项目设计施工图纸范围内全部工程，具体以采购人提供的工程量清单为准。

- 三、竞价商务要求

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、非法人组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，即：
  （1）具有独立承担民事责任的能力；
  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
  （6）法律、行政法规规定的其他条件。
  2、供应商特定资格条件：

（1）投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，须具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）；

（2）拟任项目负责人具有建设行政主管部门核发的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书。

（3）按照国家和省有关法律法规、规范标准和湘建建[2020]208号文件《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》规定配备施工项目部关键岗位人员，即项目负责人、技术负责人、施工员、安全员，关键岗位人员为公司在职员工，且均具有相应的岗位证书，必须在现场进行施工管理。

（4）配备的关键人员要求无在建工程，提供无在建工程承诺书原件。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（6）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

（7）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

（9）本项目不接受联合体报名。

3、供应商响应附件要求：

（1）上传报价文件。

（2）上传法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书。

（3）上传营业执照、税务登记证、组织机构代码证等彩色扫描件（供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证）。

（4）上传竞价单位资质证书、企业安全生产许可证原件彩色扫描件。

（5）上传项目经理证书彩色扫描件，备案注册证中的工作单位必须是竞价单位。

（6）上传拟任本项目的关键岗位人员证书、身份证等彩色扫描件。提供近6个月劳动保障部门出具的社保证明彩色扫描件。

（7）近3年内类似业绩，提供两个以上类似业绩。类似业绩需附中标通知书原件扫描或合同原件扫描件。

（8）所有资料上传时需要加盖供应商公章，扫描PDF格式上传。未按要求落实的，在评审中视为无效报价。

- 四、其它要求

1、报价要求：工程量清单以采购人提供的电子版工程量清单为准，请投标人根据采购人提供的工程量清单进行投标报价并编制投标报价文件，编制投标报价书时不得缺项漏项并完整响应提供的工程量清单内容。报价不得低于成本价，否则为无效投标。

2、竞价单位不得恶意低价竞价，成交后，不得拒绝提供服务或放弃，违者提请相关部门追究责任。如竞价成功未按要求如期完工我方将保留一切申诉权利并将向政府采购平台要求列入失信行为人。

- 3、为保证合理报价和确保采购程序一次性通过，竞价单位竞价前先向采购单位提交竞价商务要求里的所有竞价资料（含原件、复印件）确认是否符合资格要求，竞价单位凭资格审查合格证明现场领取电子版工程量清单。未按要求落实的或所提供资料不符合要求的，在评审时视为不合格。

- 4、工程进度款按工程实际进度拨付：工程竣工验收合格并完成竣工验收备案，支付至合同价的80%；工程结算审计后，若工程竣工验收合格满一年,无工程质量问题，按结算审计价一次性付完剩余工程款；工程结算审计后，若工程竣工验收合格不满一年，拨款时需扣除结算审计价的3%作为工程质量保证金，工程竣工验收合格满一年后，无工程质量问题，工程质量保证金无息一次性付完。

附件一

## 报价一览表及报价文件

（一）报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |
| 工期（日历天） |  |
| 质量等级 |  |
| 保修承诺 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

- 已标价工程量清单

- 按提供的工程量清单填写。

附件二

法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖单位章）

年    月    日

注：

1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人授权委托书

本人作为       （投标人名称）       的法定代表人，在此授权我公司的            ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权委托代理人，以我的名义并代表我公司全权处理              项目竞价的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权委托代理人无权转让委托权，特此委托。

授权委托代理人：      （签字）      性别：           年龄：

身份证号码：                                     职务：

投标人：                    （单位全称）（盖章）

法定代表人：                （签字）

授权委托日期：            年           月          日

附：授权委托代理人身份证复印件。