株洲市住房和城乡建设局

石峰区清霞路消防救援站项目建设监理服务政府采购要求

一、政府采购项目

1.1项目名称：建设工程监理服务

1.2采购预算：壹拾捌万贰仟玖佰圆整（￥18.29万元）

1.3采购方式：电子卖场竞价

二、项目概况

2.1工程名称：石峰区清霞路消防救援站项目

2.2工程地址：株洲市石峰区

2.3工程性质：房屋建筑工程

2.4工程概况：项目拟新建二级消防站主要内容包括1栋3层消防大楼，1栋6层训练塔及附属用房，1栋1层门卫室，同时配套建设室外供配电、给排水、消防、燃气、道路、绿化、训练场地等附属设施，并购置相关配套设施设备。本项目总用地面积4000.46平方米，总建筑面积2521.00平方米。

2.5支付方式：

2.5.1工程量完成至50%时，监理酬金支付至合同金额的30%;

工程完工后，监理酬金支付至合同金额的80%;

2.5.2工程竣工验收合格，监理人提交全套监理成果，监理酬金支付至合同金额的90%；

2.5.3工程缺陷责任期24个月满后，按合同付清尾款。

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书，支付申请书应当说明当期应付款总额，列出当期应支付的款项及其金额并提供等额税率的增值税专用发票。

三、政府采购要求

3.1服务范围：本项目设计施工图纸范围内的监理工程，按照国家规范、行业标准及监理规划进行投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理、安全管理和项目内部的组织协调工作。

3.2服务期限：监理工期暂为34个月（施工期10个月和项目缺陷责任期24个月）。监理人员实际进场时间以委托人书面通知的时间为准。

3.3资质要求：房屋建筑工程叁级以上（含叁级）建设工程监理资质。

3.4人员配备：总监理工程师1名，专监1名，监理员1名。

四、其他事项

未尽事项按《建设工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》（GB/T 50319）和《建设工程监理合同（示范文本）》执行。