湘潭市消防救援支队队史馆维护改造项目采购需求

一、采购项目概况：

1.项目名称：湘潭市消防救援支队队史馆维护改造项目。

2.采购预算：95,292.47元（大写：玖万伍仟贰佰玖拾贰元肆角柒分）。

3.项目概况：为了更好地传承消防精神、展示队伍风采、激励广大消防指战员的使命感与荣誉感，对支队队史馆进行维护改造。改造内容包括：形象墙前言部分整体调整，拆除幕布墙及软包，制作历史沿革墙，对湘潭消防的变化进行展示，增加展柜展示老物件，现有荣誉墙展柜增加“蓝不倒”文创产品放置区域，灯箱画面内容更新更换，增加显示屏及音响设备，提升展厅的科技感。

二、供应商资格要求：

1.具有独立法人资格，具备相应的经营范围和资质；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.参加政府采购活动前三年内，未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在信用中国无处罚记录未消除，无行政处罚、严重失信、经营异常在途记录，在经营活动中无重大违法违规记录；

- 5.依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：《税务登记证》和《社会保险登记证》的复印件加盖单位公章，或者近三个月（8月、9月、10月）依法缴纳税收和社会保险费的证明（纳税及缴费凭证复印件加盖单位公章），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件加盖单位公章），或者法定征收机关出具的依法免缴税费的证明；

- 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 7.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

8.本次采购不接受供应商为联合体形式。

三、服务周期：

确认供应商且形成订单后，供应商在15日内完成设计定稿及现场施工，在不破坏建筑主体前提下进行施工且满足采购方要求，并达到国家法律法规及相关监管部门的检验要求。

- 供应商竞价需上传的附件：

- 1.资格证明材料；

- 2.按工程量清单进行报价（工程量清单查看附件）；

- 3.全套策划设计方案（包括设计理念、平面布局、设计效果图不少于8张）；

- 4.施工方案（包括按照设计方案效果出具的全套CAD施工图纸，施工图纸包括：所有项目平面图、立面图、剖面图、工艺结构图、水电施工图、弱电施工图）

- 5.售后服务承诺函（需标注所投电子产品详细的品牌、规格、性能参数）

- 注：以上纸质材料加盖单位公章扫描后在附件中上传。

五、付款方式：

采购人收到中标供应商支付申请且相关资料（①合同；②采购方签字确认的验收单；③中标人根据合同金额开具的正式发票；）完整真实有效的，按程序办理支付手续。

- 六、其他要求：

- 1.供应商需在服务周期内提供整体设计方案，供应商需完成队史馆所陈列展示文稿内容的编辑排版制作工作，设计定稿和陈列展示稿需充分征求我方意见且审核确认后方可施工；

2.队史馆所陈列展示文稿（包括图片、文字、画面、声音、文件资料及相关人员信息），严禁以任何形式和方式向第三方公开、提供，供应商所提供的设计方案及内容制作，版权归采购方所有；文稿内容需涵盖全市所有单位（包含五个县市区和市本级），必要时需到点进行资料收集整理打包；

3.液晶显示屏 （参照品牌：三星、联想、创维），选用产品型号性能参数不得低于工程量清单内的具体要求。投标单位需提供：免费保修3年售后服务承诺函。

4.质保要求：①完成现场施工及验收后，按国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》要求提供质保服务，并出具相应的质保服务承诺函；②工程保修服务方式均为成交供应商上门保修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担；③质保期内出现如产品检验不合格等严重质量事故或产品导致的人身安全事故或严重罚款等，将扣除合同金额的3%。

5.供应商投标前可以进行现场踏勘，现场踏勘时间统一定为2024年12月3日9点至10点，过期不予现场勘察，踏勘所产生的一切费用和安全由供应商自行承担，踏勘不作为资格审查条件。踏勘联系人：金先生，联系方式：18711307318；

- 6.报价包含设计、人工、材料、交通、食宿、运输等一切费用，报价总金额不得超过项目预算；

7.供应商应确保竞价上传响应文件的真实性、完整性和准确性。