周福记项目规划选址意见、勘测定界等5项技术服务咨询工程

委托合同

委 托 方：衡南高新技术产业开发区管理委员会

承 接 方：

签订地点：

时    间：2025年 3月   日

周福记项目规划选址意见、勘测定界等5项技术服务咨询工程委托合同

甲方：衡南高新技术产业开发区管理委员会

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《湖南省自然资源厅 关于进一步明确建设用地报批相关事项的通知》（湘自然资办发〔2020〕65号）、《关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见》、《重大事项社会稳定风险评估办法》（湘办发[2011]18号）、《湖南省自然资源厅关于切实解决用地审批“双随机、一公开”突出问题的通知》、《中华人民共和国测绘法》、《建设项目使用林地审核审批管理办法》、《自然资源部关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕89号）等文件规定，本着平等自愿的原则，经双方协商一致，由甲方委托乙方开展规划选址意见、项目勘测定界、社会稳定风险评估、农用地转用报批、建设用地耕地开垦费图层制作等5项技术服务工作。为使双方恪守约定，特订立本合同。

- 项目名称：周福记项目规划选址意见、勘测定界等5项技术服务咨询工程

- 工作主要内容

规划选址意见：编制规划选址资料，取得规划选址意见书。

项目勘测定界：进行测量，出具勘测定界报告。

社会稳定风险评估：编制建设用地征地拆迁事项社会稳定风险评估报告。

农用地转用报批：按照湖南省自然资源厅用地报批的相关程序要求，为甲方提供用地报批服务全过程技术咨询，同时积极配合甲方与各相关部门做好项目的资料收集、汇总、整理，达到湖南省自然资源厅土地报批组卷要求，并报送湖南省自然资源厅政务窗口。编制农用地转用报批资料，对接取得用地批单。

建设用地耕地开垦费：制作建设用地耕地开垦费图层，做为耕地开垦费计算依据。

第三条 甲方提交材料及时限

甲方在合同签订之日起5个工作日内，向乙方提供所有与该项目有关的数据和资料，并对资料的准确性、真实性负责。具体资料如下：

- 1、项目相关立项批复和附件，包括发改、规划、环保等部门文件和会议纪要；

2、环境影响评价报告，初步环境影响评价的主要情况和结论；

3、该工程设计总图，施工图根据自愿原则由甲方决定是否提供；

4、其他按照国家和地方相关法律、法规和政策要求与社会稳定风险评估工作相关的资料。

5、按照乙方提供的用地报批所需资料清单提供全面、翔实的数据资料。

第四条 甲方配合开展的工作

- 协助开展宣传公示、民意调查工作；

- 提供与社会稳定风险评估、征地拆迁、报批等有关的其他工作便利；

- 协助沟通省、市、县自然资源行政主管部门。

第五条工作成果交付

- 规划选址意见：乙方在甲方签订合同5个工作日内开展工作，技术成果应符合相关政策法规要求，满足验收标准和行政主管部门要求；

- 项目勘测定界：乙方在甲方签订合同5个工作日内开展工作，技术成果应符合相关政策法规要求；

- 农用地转用报批：乙方在甲方签订合同后5个工作日内开展工作，技术成果应符合相关政策法规要求，2个月内完成资料收集上报，满足验收标准并获取省自然资源厅下发的批文；

- 社会稳定风险评估：乙方在甲方提交所约定的基础资料之后起15个工作日内开展调研工作并提交《报告》初稿，在《报告》编制后7个工作日内完成报告修改报审复核工作；乙方在完成初稿后向甲方提供以乙方名义编制的《报告》电子版1份（仅用于审阅）；在完成风险等级评价及报审复核后，乙方最终向甲方提供经行政主管部门复核的《报告》3份；待正式批复完成后，乙方需提交正式报告书电子版一份，纸质版一份。

- 建设用地耕地开垦费：乙方在甲方签订合同5个工作日内开展工作，技术成果应符合相关政策法规要求。

- 违约责任

- 如因甲方没有及时提供工作所需资料等原因造成本合同约定工作任务没有按时完成，由甲方负责。如因乙方原因未按规定时间和质量要求完成资料上报等技术工作任务，由乙方负责，履约保证金将不予以退还。遇客观因系，如因国家或省相关政策调整原因，超过合同约定时间，延迟时间不计入本条款。

第七条 费用及付款方式

1、本项目实行总费用包干制大写：   元整（小写        元整），付款方式：采用转账方式支付费用，甲方在乙方提交正式报告及批复件，并开具金额增值税发票后一次性支付项目费用。

2、乙方在签订合同后，五个工作日内需缴纳项目合同总价的10%的履约保证金，项目完成拿到批复后退还。

第八条  其他事项

1、甲、乙双方本着友好合作的原则，相互配合完成本协议规定的任务，未尽事宜，可在不违反本合同条款前提下，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；协议履行产生争议，协商不成，双方同意提交衡阳仲裁委员会依法裁决。

2、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，双方代表签字，并加盖公章后生效；

3、此协议自签字之日起生效。

以下无正文！

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人或                       法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：               项目负责人（签字）：

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

电    话：                         电    话：

开户银行：                         开户银行：

银行账号：                         银行账号：