|  |  |
| --- | --- |
| **绥宁县中心农贸市场改扩建项目机械旋挖****桩基础检测采购（服务类）**   电子卖场采购文件

|  |
| --- |
| **采购单位： 绥宁县商务局****2025年07月 07日**  |

  |
| **绥宁县中心农贸市场改扩建项目****机械旋挖桩基础检测采购竞价公告****一、项目概况****（一）项目名称：绥宁县中心农贸市场改扩建项目机械旋挖桩基础检测采购****（二）内容为：绥宁县中心农贸市场改扩建项目共45根桩，施工工艺为机械旋挖成孔灌注桩基础，持力层为卵石岩，岩石桩端阻力标准值为40000kpa，具体参数以施工图纸为准（见附件）。主要检测内容为：1、低应变检测；2、基桩钻芯检测；3、岩芯抗压；4、竖向承载力。****（三）采购方式：竞价采购****（四）预算：10万元****（五）服务范围：参加单位必须按照工程设计的质量标准、作业规范、强制性标准和现行验收规范组织基础检测，根据《建筑基检测技术规范》和《建筑地基基础设计规范》要求，编制该项目地基基础检测方案，中标后并委派项目负责人、技术负责人、质量负责任人及技术员10天内完成全部检测内容，15天内提交正式成果报告一式三份。中标单位在检测作业中须遵守文明施工、环保施工要求，做好安全防护工作，发生任何安全责任事故，由乙方承担全部责任和费用。如果给甲方造成财产损失，乙方要负责赔偿。** 1. **项目联系人及联系方式：张永富13487969188**

**三、相关要求****1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。****2、供应商资质：1.具备建设工程质量检验检测机构资质证书(地基基础工程检测)。2.具备独立法人且营业执照处于有效期。3.本次招标不接受联合体投标。****3、因本项目专业性强、时间要求紧，在公告发布之日起，根据公告留言进行现场踏勘，由公司法人或授权委托人现场踏勘为准；** **4、报价起止时间：2025年7月8日17：00-2025年7月11日17：00。****三、供应商成交方式****1、竞价单位可提供本次项目团队人员，根据所提供专职从事该项目的技术人员数量、专业类别、相关资质进行对比。采购单位可优先选择技术团队较好、价格合理单位，并由采购单位出具报名条件合格证。所提供技术人员需提供身份证、工程师等登记证书扫描件、社保等证明材料。****2、报价不得超过单位的项目预算。总价款包含材料费及税费等一切费用。不得恶意低价竞标，或者中标后拒绝提供服务（提供承诺函）。****3、采购单位可针对竞价单位所提交资料，择优选取经验丰富、方案优、服务好、报价低的竞价单位。****4、因本项目专业性强、时间要求紧，为了防止恶意竞标，因此本项目中标候选人公示后需在2个工作日之内签订施工合同并开工（超过时间段内没签订合同可视为放弃本次项目）。****五、付款方式及付款时间根据县财政资金安排情况支付检测费。按《绥宁县进一步规范政府投资项目管理规定》（绥政发〔2023〕8号）文件的相关规定执行，在工程结算评审结论前进度支付金额不得超服务合同金额50%。****六、供应商须知本项目竞价公告内要求的人员信息、公司资质、踏勘证明等必须提供的资料，供应商须如实提供并按要求上传，未提交的，视为不合格。凡是愿意参加的单位由公司法人或其委托代理人（为项目负责人）亲自到场，并领取施工图纸及相关资料。勘察时间为：2025年7月10日上午9:00-2025年7月10日上午12:00（北京时间），2025年7月10日上午10:00集合地点为绥宁县商务局301办公室，各应商供提交相关资料后，统一前往现场踏勘。** |