采购需求

1、项目概述

湖南省大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（岳阳县段）按IV级双线航道标准整治，通航尺度：1.8m×50m×330m（水深×双线航宽×弯曲半径），航道工程整治范围起于简易闸，止于岳阳县陡砂坡，全长8.6km，工程计划总工期约30个月。主要建设内容包括航道疏浚工程和胜利护滩工程。

项目建设地点：湖南省岳阳市岳阳县境内。

本工程起点位于岳阳县胜利可采区。采砂后局部河床发生降落，形成的床面高低不平。本航道起点段与采区部分重叠，拟采取航道疏浚料对采砂坑进行回填，保护航道边滩，需开展护滩工程专题论证，进一步研究护滩工程、胜利采区和航道安全的关系。

2、服务内容

开展大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程(岳阳县段)疏浚料用于胜利护滩工程专题研究。

要求采用mike软件，利用洞庭湖实测地形建立二维水动力模型，按防洪设计水位、历史最高洪水位和平滩水位三个工况对疏浚料用于胜利护滩工程所造成的影响进行论证，要求提交水位、流速变化云图和流场变化图。

具体内容应包括胜利护滩工程建成前后对水位、流速和流场的影响，护滩工程、胜利采区和航道安全的关系，论证胜利护滩工程的必要性。

3、进度计划要求

要求合同签订后20天内完成数模分析计算，出具水位、流速变化云图和流场变化图；合同签订后35天内完成送审稿；合同签订后40天内组织评审并通过验收。

4、报告的验收、评价方式：

湖南省大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（岳阳县段）胜利护滩工程影响专题分析报告编制完成后，由甲方组织专家对其进行评审并通过审查，即视为验收。

5、质量要求：

（1）中标人提供的专题研究报告，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

（2）招标人有权拒绝接受任何不合格的报告，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

资格条件

1、基本要求：投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照；投标人若为事业单位的，提供事业单位法人证书。

2、资质要求：无

3、财务要求：财务状况良好，未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；投标人须提供2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表。

4、业绩要求：投标人近三年（从投标截止日期往前推算）具有不少于2项类似项目业绩(类似项目指由长江水利委员会审批的洪水影响评价项目),需提供合同主要页和批复扫描件。

5、人员要求：项目负责人具有水利工程相关专业高级及以上职称证且近五年有类似项目经验；需提供投标截止日前6个月投标人单位连续为其缴纳社保的证明材料，需提供项目负责人职称证扫描件及业绩证明文件。项目组成员不少于4人，且全部具有中级职称：需提供投标截止日前6个月投标人单位连续为其缴纳社保的证明材料，且需提供职称证扫描件。

6、资质要求：投标人具有水文、水资源调查评价甲级资质证书。

7、信誉要求：投标人未被被列入严重违法失信企业和失信被执行人（1.提供全国企业信用信息公示系统中未列入名单的网页截图，加盖公章。2．提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未列入名单的网页截图，加盖公章。