G241线清水洞至武陵源接头行道树修剪树尖

砍伐工程

**一、项目信息**

项目名称：G241线清水洞至武陵源接头行道树尖修剪、行道树砍伐工程。

项目联系人及联系方式：鲁光理 13517444828

采购单位：慈利县公路建设养护中心

采购内容：慈利公路建养中心对G241线清水洞至武陵源K2074+054-2084+962段2020棵行道树进行修剪、树尖砍伐，30棵行道树进行砍伐。

**二、资格要求**

1、具有交通运输行政主管部门颁发的路基路面养护乙级和交通安全设施养护资质且企业安全生产许可证处于有效期；

2、法定代表人身份证。

3、报价明细等

4、附法人委托书及受托人电话号码。

三、竞价要求

参与竞价的投标人须提交如下承诺：严格按照工程施工安全规范操作。监于以前此类工程发生过安全事故，本次竞价报价前须向甲方提供（授权委托人须公司人员社保满三个月）行道树砍伐施工方案（施工方案在竞价结束前四个小时送达、，待甲方经过评审通知授权委托人后再报价。未能按照甲方的需求和时间期限完成服务项目的，我方将有权取消其中标资格，并向有关部门投诉。对于虚假承诺或达不到预期效果，我方可依据相关法律追究责任并要求赔偿相关损失。如供应商恶意低价参与竞价中标，我方有权向当地法院提请诉讼和有关监管部门反馈并严肃追责。（承诺函格式自拟）

**四、工期要求：60日历天。**

**五、安全要求：**

成交供应商应具备有效期内的安全生产许可证，严格按安全操作规范进行施工，并对施工安全负全部责任。项目施工进场人员须办理人身意外保险，其人员、财产的安全由中标人负责。

六、**质量要求：**合格工程。

**七、商务要求：**

**1、**清单报价报出总价，清单单价按照总坐下浮率整体下浮（保险费为固定费用不能变动）。

2、行道树砍伐施工方案。

**八、服务要求：**

1、以上所有资料（不包括行道树砍伐施工方案）均需上传至采购平台，未上传或不齐全的将视为放弃竞价。

2、供应商对所提供材料的真实性负责，如发现供应商弄虚作假将转交给相关行政主管部门进行处理。

3、不得恶意低价竞价，否则视为无效竞价。

4、不得竞价成交后拒绝提供服务，项目一经成交，原则上不再变更，不再增加任何费用。

5、本次竞价不接受联合全竞价，竞价成功后不得转包、分包，合理价低者中标。

6、供应商如不能按照采购需求和响应承诺履约，将按程序上报财政主管部门，并追究违约法律责任。

**九、付款方式：**

工程完工验收合格后付至结算送审价的80%且不超过合同价的80%；待工程结算经慈利县财政投资评审中心出具结算审核报告后付至97%，其余3%作为质量保证金。工程验收合格之日起一年后，如无质量问题，质量保证金一次性无息付清。

其它未尽事宜，双方合同约定。