南县殡仪馆改扩建项目一期工程全过程

跟踪结算评审服务

南县殡仪馆改扩建项目一期工程全过程跟踪结算评审委托社会审核机构进行审核，现邀请符合要求的供应商参加本项目在湖南省电子卖场进行竞价。

- 一、项目名称：南县殡仪馆改扩建项目一期工程全过程跟踪结算评审服务

- 二、采购方式、数量及要求：

（一）采购方式：电子卖场竞价方式

（二）采购数量：1家造价咨询公司

（三）项目概述：

1、项目名称：南县殡仪馆改扩建项目一期工程全过程跟踪结算评审

2、工程主要建设内容：南县殡仪馆改扩建项目主要包括新建殡仪服务楼、原火化车间改造、公墓建设、维护维修工程、配电工程、暖通工程及火化设备采购等。工程造价约3000万元。

3.项目地点：南县殡仪馆

4、项目付费预算：人民币263400元。其中基本服务费138600元，暂定驻场费用124800元。

5、审核范围：工程建设费用审核。

（四）采购要求：

1、造价咨询公司需具备相关执业资质(营业执照）。

2、公司办公地址：南县（不限制报价供应商的地域位置，但合同签署后3日内必须在南县设置一个办事网点供采购方对接联系）。

3、本项目须项目负责人现场踏勘，踏勘时间： 3月19日上午8点10分在财政局门口集合 ，踏勘地点：南县殡仪馆。 请投标单位携带公司营业执照复印件和审核工作方案（均加盖公章）准时参加，届时采购人组织现场探勘，具体讲解工作要求，出具现场探勘证明，未在规定时间集合、资料不齐等，采购方将不出具现场探勘证明。

4、成交供应商及其工作人员应对在执业过程中所知悉的采购人商业秘密严加保密，合同履行期间和合同终止后，除依照法律规定或经采购人同意外，成交供应商及其工作人员不得将所知悉的商业秘密和采购人提供的资料向任何第三方提供。

5、成交供应商出现不履行合同条款约定，采购人将予以警告，并要求进行限期整改。在整改完成后，再次出现违约行为的，则取消其服务资格，并依法追究其相关责任。

三、服务内容

南县殡仪馆改扩建项目一期工程全过程跟踪结算评审及相关服务。服务期限为完成本项目工程结算审核直到经南县财政投资评审中心复核完成后出具正式审核报告，并对本项目后续审核工作提供配合性咨询服务。具体要求如下：

1.结算审核服务内容包括但不限于：

（1）审核结算编制依据的有效性和适用性；

（2）审核工程结算依据的完备性；

（3）分析施工合同，审核结算方法的适用性；

（4）对照竣工图，审核工程量清单项目完整性；

（5）进行工程计量，审核工程量的准确性；

（6）进行工程计价，审核工程计价的合理性；

（7）审核新增项目综合单价分析的合理性；

（8）审核签证、索赔、变更等造价的合理性；

（9）审核发现的异议，与编制单位进行技术核对，确定正确数据，并调整核对后的工程量及造价；

（10）出具审核报告书；

（11）协助财评中心，做好造价复核确认；

（12）派出1名造价师进驻现场（具体数量和天数以采购人确认为准），对工程施工全过程的质量、进度、投资额进行动态计量，达到项目竣工，审核完成；

（13）工程竣工完成后20个工作日内应出具审核报告，延期一天扣减2%的服务费作为违约金，扣减的违约金累计金额不得超过合同金额的70%。

2.在服务期内，供应商应24小时内响应采购人的需求，对未及时响应造成的影响，采购人有权利进行追究，并每发生一次扣减0.5%的服务费。

3.在服务期内，对投标文件中所确定的审核项目负责人未经采购人同意,不得更换。

4.付款方式：按南县民政局要求的具体情况分期支付，具体签订合同时约定。

四、供应商资格要求

1.供应商应为独立法人单位，并提供营业执照副本复印件，营业执照在有效期内，咨询业务范围符合《工程造价咨询企业管理办法【2020】版》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第50号）的规定。

2.拟任本项目负责人须具有相关行政主管部门颁发的在本单位注册的注册一级造价工程师职业资格证（注册单位必须与供应商一致），取得该资格年限≥5年，并提供项目负责人最近6个月在本单位的社保证明。

3.报价供应商需设置项目组，拟投入本项目的其他小组成员不少于2人，小组成员必须为一级注册造价师或具备中级工程师职称(工程造价专业)；提供人员配备清单及职业资格证书(注册单位必须与供应商一致)、职称资格证书，取得该资格年限≥2年，并提供最近3个月在本单位的社保证明。

4.原概预算编制、概预算审核单位不得参与竞价。供应商要求在2021-2024年内承接或完成施工合同在1000万元以上的全过程跟踪审计项目或评审项目不少于3个(请附每个项目的评审委托书、中标通知书或咨询服务合同)。

5.有针对性地制定具体审核工作方案。审核方案应包含公司基本情况、拟投入本项目的组织架构和人员名单、过程审核驻场计划、三级复核流程、廉洁自律要求等。

6.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动（信用中国下载征信报告）。

五、质量要求

符合国家相关行业标准，采购人发现供应商有造假行为，将取消其中标资格。咨询成果的及时性、准确性与保密性：对图纸、施工内容、材料价格等如有疑义之处，供应商应及时向采购人咨询，不得影响受托项目的审核进度；供应商应认真研究有关资料，准确计算，确保成果的准确性。如成果文件经有关审核后确认误差在±3%以外，则采购人将只支付供应商咨询费用的50%；误差在±5%以外，采购人将只支付供应商咨询费用的30%。同时供应商必须做好工程有关资料的保密工作，一旦发生泄密行为，给采购人造成重大损失的，采购人还将追究法律责任。

六、报价要求

1、此次服务费的报价上限价263400元。报价包括但不限于审核服务费、交通费、食宿费、工伤、人身意外伤害保险及税金等。

2、供应商不得恶意报价，供应商报价明显低于市场价的，采购人将启动成本价调查程序，经确认为低于成本价的将取消报价资格，并将行为上报电子卖场主管部门。

七、响应文件组成（需盖公章）

1、营业执照；

2、提供近3年内3个同类业绩证明资料；

3、提供拟配备的项目负责人具有注册五年以上的一级注册造价师、具备中级职称；拟配备的项目小组成员具备一级注册造价师或具备中级工程师职称(工程造价专业)的证明资料；

4、提供项目组服务团队所有成员连续交纳近3个月社保的证明材料，退休人员提供退休证及相关材料；

5、服务承诺函（格式自拟，需对我方提出的需求做出承诺）；

6、报价单；

7、资格条件中的其他资料（如有）。

- 八、采购人信息

（1）采购单位：南县财政局财政投资评审中心

（2）采购单位地址：湖南省益阳市南县振兴路1号

（3）联系人：周女士

（4）联系电话：0737-5781291

附件

报价一览表

| 项目名称 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写： 元人民币 小写： 元人民币 报价已包含暂定驻场费用124800元，此部分具体按实际发生结算。 |
| 质量承诺 | 客观公正出具审核报告。 |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人签字：