第一章  竞价公告

一、采购项目名称

1、采购项目名称：永兴县2025年第二批次项目使用林地可行性论证报告编制

二、采购人的采购需求

| 序 号 | 采购项目名称 | 简要服务要求 | 数量 | 预算/(元) | 最高限价 (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 永兴县2025年第二批次项目使用林地可行性论证报告编制 | 详见采购需求 | 1 |  | 4.8 |

1、釆购项目需要落实的政府采购政策：

价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

三、竞价人的资格要求：

1、竞价人的基本资格条件：竞价人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事贵任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件：具有林业调查规划设计资质, 近一年内必须有1个成功业绩（附合同或中标通知书上传）

3、单位负责人为同一人或者存在直接拉股、管理关系的不同竞价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次竞价不接受联合体报价。

第二章  采购需求

一、项目名称：永兴县2025年第二批次项目使用林地可行性论证报告编制

二、工作目标

该项目用地总面积7982平方米，其中区块一面积3275平方米，位于永兴县湘阴渡街道松柏村，区块二面积4707平方米，位于永兴县便江街道便江村，规划用途公用设施营业网点用地。开展项目使用林地现状调査，查明林地情况，针对林地情况编制林地可行性论证报告，取得永兴县2025年第二批次项目《使用林地审核同意书》。.

三、工作任务

开展项目使用林地现状调查、编制使用林地可行性研究报告、取得《使用林地审核同意书》。

- 主要工作内容、技术要求、工作成果及验收要求

（一）前期资料收集工作：

1、技术服务方与项目业主方对接（黄广平18607355039），进行现场踏勘，了解项目概况，介绍技术服务内容、依据、技术标准等，并提供公司相关资质、工商营业执照、法人信息等相关材料。

2、项目业主方所需提供材料清单：法人身份证复印件，营业执照，发改委立项批复文件,国土的勘测技术报告，国土红线范围内电子版，林业一张图数据电子版及林业勘查报告。

（二）编制流程、内容和时间：

1、技术服务方与业主（黄广平18607355039）约定好时间，派遣技术人员前往拟使用林业用地进行实地勘测，对涉及的各类林地面积、林木蓄积、植被资源、边界及改变林地用途对周边环境的影响和是否符合国家有关规定开展调查工作。

2、技术服务方根据《建设项目使用林地可行性报告编制规范》（LY/T2492—2015)要求编制可行性报告，出具编制成果。

3、以上作业完成时间根据项目标的体量大小而定，原则上不超过7个工作日。

4、编制报告完成后，技术服务方完成印刷、装订、双方盖取公章，将材料上报给省、市林业局进行审核、复验、盖章、主管领导签字。

5、资料及时到省级政务中心林地审批窗口申请审批，审批完成时间原则上不超过7个工作日。

五、主要成果

永兴县2025年第二批次项目使用林地可行性报告成果、省林业局下发的《使用林地审核同意书》。

六、工作进度、要求与验收：

从签订合同起至2025年7月21日前，完成现状调查，编制林地可行性报告，取得取得《使用林地审核同意书》。（具体进度与要求见合同）

七、付款方式：完成现状调查、林地可行性报告成果及取得《使用林地审核同意书》后，支付100%，逾期未及时完成工作任务的将按照合同结算金额的5%/日进行扣款。

八、其他：未尽事宜，双方签订合同中约定。