附件1

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：  双峰县2024年中央预算内投资农村人居环

境整治提升项目监理费

采购单位：          双峰县农业农村局

编制单位：          双峰县农业农村局

编制时间：           2025年 3  月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

（一）项目概况

本项目为双峰县2024年中央预算内投资农村人居环境整治提升项目监理进行全过程的工程质量、施工进度、安全生产现场监督管理，合同管理，信息管理和现场协调等工作。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算： 166230元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双峰县2024年农村人居环境整治提升项目监理费 | 1 | 监理服务费 | C20020600 | 1 | 否 | 项 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

- 技术商务要求

（1）技术要求

1、服务质量要求：

1.1 监理服务质量需满足有关《市政工程监理规范》要求，监理报告获得建设主管部门等相关部门的认可、批复、审查。

1.2 符合现行的国家、湖南省市政工程有关监理规范、规程、规定和标准，以及国家有关工程监理及验收规范。

2、人员要求：

按湘建［2020］208号文件执行，成立项目监理部，施工期间必须专人驻守工地负责工程质量安全进度等，且关键岗位人员必须按建设主管部门要求现场实名制打卡。总监1人，专监1人，监理员1人，要求人证相符，驻守工地；

3、项目报建：

此项目必须报建，监理单位按要求上住建云平台押证。并配合建设单位，施工单位办理好施工许可证。

4、监理期限：

自项目开工之日起至项目竣工验收合格完成，监理合同才能终止。

- 商务要求:

- 供应商上传有效的营业执照、开户银行、法人身份证等相关资料；

5.1符合湖南省政府采购管理办法的相关条件；

5.2在中华人民共和国境内注册登记的法人、非法人组织或者自然人；

5.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.4供应商必须具备房建和市政工程监理乙级资质,提交两个及以上类似工程监理项目业绩资料（需提供相关证明材料）；

5.5具有良好的商业信誉（需提供证明材料和承诺函）；

- 6、供应商须认真对照采购要求报价，恶意低价参与竞价所产生的一切后果由竞价供应商自行承担；

（五）验收要求

采购人负责组织验收活动。

- （六）监理质量与售后服务

6.1 本工程监理应符合现行的国家、湖南省有关市政监理规范、规程、规定和标准，达到合格工程标准。

6.2 监理服务期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

（七）工期要求： 120  天。

- （八）付款方式：

本项目不支付预付款，监理人必须完成本工程项目施工清单及施工合同的全部监理任务、交付正式监理报告并获得采购人盖章认可。采购人按工程进度支付监理费,工程项目付预付款时按中标金额的50%付第一次监理费；余款待工程竣工验收合格且经审计局审定结论出具后全部付清。