娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院住院A区地下室消防排烟风管改造招标文件

（电子卖场竞价）

二〇二五年四月

- 第一章 投标邀请

- 住院A区地下室消防排烟风管改造进行挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：住院A区地下室消防排烟风管改造

- 二、采购方式

- 1、电子卖场竞价，按湖南省政府采购电子卖场规则执行

- 三、投标人资格要求

- 1、具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：按电子卖场规则执行

- 2、开标地点;按电子卖场规则执行

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：杨斯 13875424543

- 3、招标人地址：娄底市中心医院

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 规格 |  | 限价单价 | 预估采购量（按实际购买量结算） | 预估总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防排烟风管改造 | 镀锌铁皮风管、A级、厚度0.5mm以上 |  | 150/平方 | 547.95平方 | 82192.5 |
| 2 | 原有风管拆除 |  | 含拆除垃圾的处理 |  |  |  |
| 项目总控制价： |  |  |  |  |  | 86000.00 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求，以下内容均需满足，不满足的视为无效投标

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

四、合同

合同编号：

娄底市中心医院

住院部A区地下室排烟风管改造合同

甲方： 娄底市中心医院

统一社会信用代码：12431300447162073W

乙方：

统一社会信用代码：

甲方为确保消防设备设施正常运行，通过湖南省政府采购电子卖场竞价方式采购娄底市中心医院住院部A区地下室排烟风管改造，乙方为成交供应商（项目编号：             ）。现甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购娄底市中心医院住院部A区地下室排烟风管改造事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守：

- 采购内容

1.1 设备名称、规格、数量、价格

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁皮风管 | 平方 | 547.95 |  |  | 更换铁皮风管 |
| 拆除原风管（处理垃圾） | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计价款金额（大写）： 元整 人民币（小写）： 元 |  |  |  |  |  |

- 1.2 本合同约定单价为固定价格，不因物价、市场波动变更。

- 1.3 本合同约定价格包括且不限于设计费、材料费、人工费、安装费、包装费、运输费、装卸费、调试费、更换费、检测、检验费、税费、保险费、售后服务费等在内所有费用。

- 1.4 乙方须将娄底市中心医院住院部A区地下室的原有消防排烟风管全部拆除并更换成铁皮风管，以保障A区地下室排烟系统正常运行。

- 1.5 本合同设备安装区域为娄底市中心医院住院部A区地下室，具体以甲方现场要求为准。

- 第二条 交货时间、地点、运输及装卸

2.1 交货时间：乙方应在签订合同之日起7日内将设备运至甲方指定交货地点，并在 60 日内完成拆除、更换、安装，办理验收手续并交付甲方使用。

- 2.2 甲方指定交货地点：娄底市中心医院（湖南省娄底市娄星区长青中街51号）。

- 2.3 运输及装卸：由乙方自备交通运输工具将设备运至合同约定地点，并负责设备装卸的人工及费用。

- 第三条 质量标准、质量验收

3.1质量标准：乙方提供设备的质量、安装应符合或优于国家标准；如响应文件中的技术参数和质量标准高于国家标准，则设备的技术参数和质量标准以响应文件为准。

3.2质量验收：以本合同约定标准按以下方式进行验收：

3.2.1 总体验收：乙方将设备按甲方要求更换、安装、调试后应及时通知甲方，甲方自接到乙方通知之日起3日内自行组织总体验收，验收合格后签署总体验收报告单。如经甲方验收不合格，乙方应在3日内无条件予以返工并承担所有费用。

3.2.2 甲方验收时如发现乙方所交付、更换、安装的设备不符合本合同约定或设备不能正常使用，甲方应做出详尽的现场记录，由甲乙双方签署备忘录，该现场记录和备忘录作为乙方补交缺少部件、更换不符标准部件的有效依据，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

- 第四条 安装、培训、通知等事项

4.1 甲方负责协调、处理与更换、安装、调试有关事宜，为乙方创造良好的安装、调试环境。

4.2 甲方委派 杨斯 作为代表，跟踪、检查更换、安装、调试现场。

4.3 乙方负责对甲方的操作人员进行免费培训。

4.4 乙方在更换、安装、调试过程中应加强操作人员的安全教育，杜绝安全事故的发生。

- 第五条 售后服务

5.1 本合同实施内容的所有设备质保期均为1年，所有设备质保期均自甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起算。

5.2 本合同设备在质保期内出现非人为故意损坏等质量问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）时起24小时内赶到现场进行维修或更换同品牌同型号全新合格设备，相关费用由乙方承担。如乙方不及时履行保修义务，甲方有权委托第三方进行维修、更换，由此产生的相关费用由乙方负责，甲方可在应支付乙方的任意价款中扣除该费用、不足部分由乙方另行补足，或要求乙方支付对应费用。

5.3 乙方须指派    ，电话：       ，专门负责与甲方联系售后服务事宜，如人员发生变动，应及时通知甲方。

- 第六条 付款方式

6.1甲方分二次向乙方支付费用：自总体验收合格之日起  个月内，支付本合同金额90%即人民币           元（小写：       元）；自总体验收合格满1年且不存在需被扣除情形之日起10个工作日内，免息支付10%余款即人民币            元（小写：        元）。

6.2 乙方应在甲方首次付款前，向甲方提供以乙方名义开具的全额增值税普通发票；如乙方未及时提供，甲方有权顺延付款期限，由此产生的责任均由乙方自行承担。

6.3 甲方通过银行转账方式向乙方支付款项，乙方指定收款银行账户：开户银行为                   ，户名为              ，账号为                      。

- 第七条 风险承担

7.1 乙方履行本合同过程中发生的事故，包括但不限于在运输、装卸、更换、安装、 调试过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。

7.2 设备毁损、丢失的风险自甲方在总体验收报告单上签字确认合格后转移给甲方，此前设备的一切风险均由乙方承担。

7.3 如甲方因乙方提供的设备、服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

第八条 廉洁条款

8.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

8.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第九条 保密条款

9.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息、患陪个人信息等，均属保密信息。

9.2 乙方应对保密信息应当采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

9.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

9.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

第十条 通知与送达

10.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

10.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

10.2.1 甲方的联系地址：娄底市中心医院保卫科，联系人：杨斯，联系电话：13875424543，邮箱地址： / ，或微信号： / 。

10.2.2 乙方的联系地址：                            ，联系人：    ， 联系电话：             ，邮箱地址：     ，或微信号：     。

10.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

10.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第十一条 合同的变更与解除

11.1本合同未尽事宜，双方协商一致后另行签订变更、补充协议。

11.2乙方如出现下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同：

11.2.1 乙方未按本合同约定通过甲方总体验收合格超过 7 日的；

11.2.2 乙方提供的设备和安装质量标准不符合国家标准、本合同标准或响应文件约定标准；

11.2.3 乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三方的；

11.2.4 其他根本违约的情形。

第十二条 违约责任

12.1 如乙方未在本合同约定期限内经甲方总体验收合格，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，应按 200 元/天的标准向甲方支付违约金。

12.2 如乙方擅自单方解除合同或甲方因11.2情形解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费等）外，还应向甲方支付违约金 10000 元。

12.3 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金10000.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

12.4 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

第十三条 争议解决方式

如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决；协商不成时，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

- 第十四条 附则

14.1 本合同组成文件及解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；成交公告；响应文件；采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

14.2 本协议壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院   乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：         或委托代理人（签字）：

合同签订地：娄底市娄星区      签订时间：2025年  月  日