## 建设工程质量检测合同

甲方：湖南科技学院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，为确保建设工程质量，及时掌握了解项目实施过程中工程质量情况， 甲方委托乙方负责对学生公寓、学生食堂建设项目配套工程进行工程质量检测及建筑材料检测实验等工作，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程概况

1.工程名称：学生公寓、学生食堂建设项目配套工程。

2.工程地点：湖南科技学院大门207国道以南、朝阳大北新征土地。

3.配套工程质量检测项目名称：该配套项目工程质量检测包括三个工程项目，每个项目单独出检测报告，具体项目名称如下：

（1）南大门新征土地东侧挡土墙、排水沟等建设工程。

（2）新建学生公寓、学生食堂项目篮球场羽毛球场建设工程。

（3）南大门新征土地道路等建设工程。

二、委托检测内容、项目

1.甲方将该项目所有检测项目的检测任务委托乙方检测，由乙方办理有关检测手续。具体检测项目按国家有关法律法规及建设主管部门的相关规定、设计施工图纸、工程建设施工规范、强制性条文、验收评审标准和建筑工程检测规范及建设主管部门等相关规定，包括但不限于以下内容：

（1）常规材料：水泥、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验、沥青混合料配合比等本项目所需检测的所有常规检测材料。

（2）道路检测：路基压实度、面层厚度、面层压实度、面层平整度、沥青检测等。

（3）挡土墙检测：基础承载力、挡土墙砼强度、挡土墙位移、沉降观测等。

（4）包括本项目所有规定需要检测的项目和内容且必须符合建筑工程质量验收规范。

（每项检测内容由乙方出具具体检测子项目）

2.检测内容须达到满足本工程竣工验收及交付所必须的所有相关检测项目，包含但不限于以上项目,未尽事宜详见国家及省、市相关标准及规范要求。由于技术进步、新材料的应用和工程检测要求的提高，可能会新增检测项目和内容所产生的风险由乙方综合考虑在投标报价内，总价不予调整。如不满足政府建设主管部门竣工验收标准，乙方承诺无偿配合进行增补检测（因施工质量不合格而复检的除外）。

3.乙方需负责按国家、湖南省及永州市相关部门要求编制专项检测方案，报甲方审批，审批合格后报相关部门备案，同时乙方须确保项目所有检测资料闭环，保证本项目检测资料的完整性，所有费用已包含在合同价款中。

三、检测依据及数量

1.所有检测均应符合现行的国家检测标准并按照建设工程验收规范要求进行检测；

2.乙方在自身检测资质范围内从事工程检测工作，超出资质范围的检测必须由乙方委托具备资质的单位进行，但乙方委托其他单位前应经过甲方书面同意。

四、检测收费及付款方式

（一）检测收费

1.本工程实行总价包干，合同包干价为：      （¥：     ）。

2.本合同包干价是乙方为完成招标文件、设计文件、相应文件规定、招标清单及其附属资料所要求范围内的全部工作内容的价格体现，包括但不限于实施和完成本项目检测内容所需人工费（包含人员各项费用）、材料费、机械费、机械进出场费、转场费、质检（自检）、安装、检测及出具报告、税金及乙方认为完成本次招标内容所应发生的其他所有费用，同时乙方已考虑承担合同所示责任、义务和一般风险， 以及可能因检测项目和检测数量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。

3.本合同包干价是乙方根据招标要求、市场情况并结合企业自身实力和管理水平，并考虑本工程检测的内容、工程的复杂性和市场风险和政策性调整因素确定投标价格。

4.由于技术进步、新材料的应用和工程检测要求的提高或招标范围明示不全等因素，可能会新增检测项目和内容所产生的风险由乙方综合考虑在投标报价内，结算时不予调整。

5.乙方在施工、建设单位等共同现场见证采样，乙方将此费用综合考虑在投标报价内。

6.乙方自行勘查施工现场，现场检测路径乙方自行解决，费用包含在合同价款中，不再另行计费。

7.因施工单位原因质量不合格的复检费用，由施工单位承担，甲方不承担任何复检复查费用。

8.不论何种原因的工期延误，导致检测工期推迟的， 甲方不承担费用补偿。

9. 检测项目及内容须满足现行质量验收规范、现行质检验收规定、工程质量目标及乙方提出的检测项目要求。

10.本工程所有材料检测内容必须符合现行材料检测标准且满足行政主管部门验收标准。

（二）付款方式

工程竣工验收合格提供全部检测报告并经甲方审计部门审定后付清工程全部检测费用。乙方收款时应提供符合规定的增值税发票。

五、工期要求及质量要求

1.检测工期：自合同签订后至本项目所有需要检测的工作全部完成；甲方按进度要求提前3天通知乙方进场检测试验，外业工作完成后提前通知检测试验的临时结果，外业结束后乙方应在7个工作日内提交试验报告。

甲方可根据工程实际进度调整质量检测工期，乙方须按甲方要求同步调整。

2.工程质量标准：符合国家及省、市相关标准及规范要求，各项检测满足建设主管部门验收要求。

六、双方责任

（一）甲方：

1.甲方按规定指定见证员、取样员，并及时与乙方联系，及时办理检测相关手续；

2.甲方维护乙方的检测结果和报告，不得擅自修改报告内容；

3.甲方应按合同规定按期支付给乙方检测费；

4.做好乙方与施工单位配合的协调工作；

5. 甲方应委派负责人，负责人为 :        ，联系电话 :        。

甲方负责人督促乙方及时对送检材料完成检测，并要求乙方及时出具检测报告。甲方不得以任何借口要求乙方出具虚假报告。

（二）乙方：

1.检测试验仪器设备及人员

根据本工程特点，严格按检测试验标准、规范要求及施工进度要求合理配置相关检测试验仪器设备及人员。

2.试验检测工作大纲

（1）检测试验前，依据甲方提供的设计文件及施工进度计划编制详细的检测试验方案，经甲方审批后严格执行；

（2）针对特殊项目单独编制专项试验方案，经甲方审批后严格执行；

（3）试验方案严格按国家及行业相关标准规范要求编制。

3.检测试验工作要求

（1）以“客观公正、科学准确、服务规范”为质量方针，为甲方及工程质量监督机构提供可靠的数据、真实客观的工程质量评价及高质量的服务；

（2）乙方是具有独立法人地位、独立开展业务并承担相应法律责任的机构，从事的检测试验工作，不应受任何行政、经济和其他方面的干预。

（3）乙方检测试验人员必须做到文明检测、规范服务、严守法纪、遵规守制。若工作中出现弄虚作假和徇私舞弊的情况，一经查实将按国家有关规定严肃处理。实际检测人员与投标人员保持一致，如需变更，需取得甲方同意。

（4）现场配置检测人代表：    ，联系电话：       ，以随时掌握工程动态信息，及时与甲方、本工程施工单位衔接。

（5）严格按国家技术标准、规范及设计的验收要求、检测试验频率进行检测试验和工程监测，并对检测试验和工程监测结果承担全部法律责任。

4.检测试验成果

（1）当日检测试验结果在检测试验、数据整理分析完毕后，乙方应当天以电子版形式向甲方报告。如遇检测试验结果不满足相关标准规范要求，乙方应在24小时内以书面形式及时通知甲方，做到检测试验结果及时、有效性。

（2）检测试验成果不得出现结论性的差错，其他差错率符合国家及行业相关规范要求。

（3）坚持检测质量第一的原则，严格依据国家有关法律、法规和标准、规范、规程进行试验检测，确保检测结果和检测报告真实、科学、可靠。

（4）乙方全体工作人员严格遵守资料保密原则，切实维护甲方的权益。

（5）负责办理好相关盖章、备案手续，保证工程顺利通过相关政府部门及甲方验收。

（6）监测结束后向甲方提供监测方案、测点布设验收记录、阶段性监测报告、监测总结报告，提交一份完整的成果报告。

（7）所有检测试验成果应形成试验检测报告，检测报告一式两份，提交形式为纸质文件，在检测试验完成后7天内提交甲方，检测报告应符合现行法律法规及政府部门要求。

5.后续服务

（1）项目实施过程中免费为甲方提供本工程检测试验有关技术咨询服务。

（2）对工程质量存在问题的项目进行跟踪检测，确保工程质量满足正常使用要求。

6.其它

（1）检测人员与甲方、施工单位保持联系，按照国家相关标准测试，保证测试数据准确，提供可靠真实的试验报告。

（2）按国家相关规范规定的数量和内容进行检测，确保不因乙方缺检、漏检或检测不符合规范等原因降低建筑物验收评价。

（3）样品及时检验，及时向甲方书面反馈试验结果。

（4）乙方负责定期到甲方施工现场进行收样或在甲方协调下对接施工单位定期送样。

（5）安排有丰富经验的技术人员和合格的仪器设备，在现场进行检测工作，保证检测工作的连续性。

（6）负责协调好指定检测项目及对比检测的内容（按质检部门要求执行），确保相应单位及时接收试验样品，及时、真实、准确地提供检验成果。

（7）甲方若认为乙方履行合同不力，甲方有权要求更换乙方主要人员。

（8）甲方因生产经营需要，使用或利用乙方出具的检测（鉴定）报告内容中包含的或乙方向甲方传授的专利技术和技术秘密成果，不构成专利或知识产权侵权；履行本合同过程中产生的所有知识产权均归甲方所有。

（9）如有需要，乙方周末及假日照常上班。

（10）乙方应有责任和义务及时以书面方式提醒甲方在检测过程中的注意事项，确保检测资料收集整理、及时、保证资料的完整性、系统性。

（11）乙方有责任在甲方项目的工程竣工资料移交城建档案馆的过程中提供支持配合，如有遗漏、及时提供，确保资料顺利备案。

（12）乙方须保护甲方检测的所有资料，未经甲方书面同意，不得许可第三方查阅，如发生上述情况，甲方有权向乙方索赔，情况严重的，将追究其违法责任。

（13）乙方应随合同提供乙方真实有效的资质证明资料复印件、法人身份证复印件共三份给甲方，上述资料必须加盖乙方行政公章。

（14）乙方需单独建立本项目的检测台账，以备甲方随时查阅。

（15）乙方项目负责人应不定期对本项目进行跟踪检查，对该项目检测进度及质量情况提交自评报告，接受甲方的监督及意见。

（16）乙方应服从现场安全管理，做好自身安全防护措施，杜绝检测区域内发生安全事故。如因乙方自身原因出现安全事故，其损失费用由乙方负责，并承担全部责任。

（17）乙方在见证取样和检测过程中应强化安全自身保护意识和安全管理，教育职工安全无小事，安全生产人人有责。乙方必须为检测人员购买意外伤害保险和工伤保险，严格按照有关安全规定和技术规程见证取样和检测，见证取样和检测过程中发生的一切质量、安全事故和经济损失均由乙方自负,甲方不负任何责任。

（18）乙方负责与检测相关的职能部门的关系协调以及相关的报批报审。

（19）乙方负责与检测相关的技术方案交底工作。

7.乙方不得将项目委托给第三方检测。

七、对检测结论异议的处理

1.甲方对检测结论有异议的，可另行委托检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用。复检结论与原检测结论不同的，应由主管部门对原检及复检结果进行认定，如认定原检测结论正确，则仍由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用，造成甲方及第三方损失的应予以全额赔偿。对复检结论仍有异议的，甲乙方双方均可向有关主管部门申请专家论证解决。

2.初次检测不合格需要再次检测或进行其它方法检测的，复检费用由施工单位负责。

八、违约责任

1.由于乙方提供的检测成果资料质量不合格或因检测质量原因造成甲方经济损失或工程事故时，乙方应承担相应的法律责任并免收直接损失部分检测费，同时应向甲方支付违约金10000 元，违约金不足以弥补甲方损失（该损失包括但不限于直接损失、间接损失、鉴定费、调查费、律师费、诉讼费、保全费等）的，乙方应予以赔偿；

2.甲方有权对乙方提供的检测结果委托有资质的部门进行鉴定，如果鉴定结论为检测结果错误，或有证据表明乙方提供虚假检测数据或检测结果，乙方需承担违约责任，乙方应向甲方支付该项检测费 10 倍作为违约金，造成其他损失的，按本条第 1 款另行赔偿；

3.乙方必须完成甲方委托的检测内容，如乙方恶意拖延或不进行检测或未按合同或双方约定的时间向甲方提供检测报告，每延误一天则按每天5000元向甲方支付违约金。

如因此导致甲方发生损失的，乙方需向甲方支付检测费用的 30%作为违约金，如违约金仍不足以弥补甲方损失的，乙方据实赔偿；

4.乙方应自行完成合同所有内容，不得擅自转包或分包给他人，如有违约按每次 5000 元支付给甲方违约金。

5.因不可抗力造成的合同无法履行，违约方不承担违约责任。

九、合同解除

（一）乙方出现下列情形之一的，甲方有权解除合同：

1.乙方检测期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不力的。

2.不服从甲方现场管理，经甲方书面整改通知仍无改进的。

3.内部组织管理混乱，已无能力组织正常检测的。

4.因拖欠工人工资、报酬，引发工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。

5.将工程检测擅自转包、分包的。

6.乙方人员在甲方校园发生违法犯罪事件的。

（二）如甲方因上述情形解除合同的，乙方应当自收到甲方解除合同通知之日起三日内清场完毕，并按合同金额30%支付甲方违约金。

十、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交项目所在地人民法院诉讼解决。

十一、其他

1.本合同的组成：双方的招投标文件、会议纪要以及乙方向甲方出具的承诺等均是本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

2.本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

3.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

法定代表人                       法定代表人

或其委托代理人：                 或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

统一信用代码：12430000447744663G 统一信用代码：

地址：永州市零陵区杨梓塘路130号 地址：

电 话：0746-6381076              电话：

开户银行：工商银行永州零陵支行   开户银行：

账 号：1910020409200064956       账号：

时 间：2025年  月  日            时间：2025年   月  日