湖南交通职业技术学院

智能交通大数据可视化平台软件定制开发服务项目采购需求

- 服务内容

依托省交通运输厅数据资源体系已有数据模型，开发智能交通大数据可视化平台软件，为智能交通大数据应用教学和交通运输业务展示提供案例，让学生掌握智能交通大数据应用有关知识，具备交通运输行业数据模型设计、数据采集、数据展现、数据分析相关能力，具有智能交通大数据可视化应用方面专业素养。

智能交通大数据可视化平台分为公路运输大数据可视化与车辆运输大数据可视化。（具体要求见附件《智能交通大数据可视化平台建设方案》）

1、公路运输大数据可视化

公路运输大数据可视化是为公路运输领域设计的，基于公路交通流量、公路交通安全为主的数据展示系统。

公路交通流量专题是对我省高速公路运行情况进行统计分析及直观展示。通过整合高速公路基础数据、收费站及门架的流量数据、城市OD（起终点）分析等，能够准确反映流量较高的收费站、一天中的流量高峰时段以及各市州的流量分布情况。

公路交通安全专题是提供交通事件、阻断信息、治超检测相关的数据统计和信息发布，能直观了解交通事件频发分布，掌握各类阻断信息，查看货运车辆超限率。

2、车辆运输大数据可视化

车辆运输大数据可视化是一项综合性车辆运输数据可视化系统，建成后可以从客运量、网约车营运情况呈现车辆运输的全景数据。

客运量专题是对我省客运情况进行月度统计分析的直观展示，通过整合公路客运量、水路客运量、中心城市客运量，并计算客运量和旅客周转量指标来反映我省整体客运量的变化趋势。

网约车营运专题是对我省网约车行业的营运车辆、从业人员、平台公司、订单等统计分析结果的直观展示，核心指标包括网约车合规率、疑似非法营运分析以及上下车热点分布等。

- 服务期限及交付地点

1、自合同签订后一个月内完成软件开发、部署、调试、上线测试工作，进入为期3个月的试运行阶段。

2、试运行期间无任何质量问题和瑕疵，整体项目达到验收要求后，供应商提出正式验收申请，由采购方组织验收，供应商交付所有技术文档资料。

3、项目实施总时间：不超过4个月(从合同生效至项目验收合格)。

4、项目免费质保期：项目验收合格后1年。

5、交付地点：湖南交通职业技术学院干杉校区

- 服务要求

供应商在项目期限内（含免费质保期）需书面承诺智能交通大数据可视化平台的可用性、准确性。具体如下：

1、软件开发及部署

供应商负责采购方平台软件的开发、部署、安装调试等。

2、试运行服务

（1）在供应商完成本项目建设并通过测试后进入试运行阶段，试运行期间供应商应提供相应的技术支持及服务，包括但不限于系统维护、系统修改、完善和升级、相应的培训、指导等。

（2）试运行期为3个月。在试运行期内如出现数据展示异常、平台功能不可用等问题，则试运行期从故障修复之日起重新计算，一直到连续无故障运行3个月为止。

（3）试运行期间，供应商应进行全程跟踪，提供全面技术支持服务，确保试运行的顺利进行。如发生故障给采购方造成损失的，供应商应当承担损失赔偿责任。

3、项目验收

系统在无故障连续试运行3个月后，达到采购方的要求，由供应商向采购方提交验收申请，采购方可组织项目验收。供应商须交付相关技术文档资料。

4、售后服务

（1）免费质保期为系统验收合格后1年。

（2）供应商在质保期结束之前，向采购方免费提供系统巡检服务，处理用户使用过程中出现的系统故障。

（3）供应商负责免费上门服务。

5、运维要求

项目期满后，如需进行功能升级，经友好协商，供应商应以优惠的价格提供优质的售后服务，届时双方另行签订协议。

- 服务方式及人员要求

- 供应商确认1位项目服务负责人，负责现场事宜的沟通与处置，提供7*24小时不间断技术服务，包括电话、电子邮件、现场等多种方式技术支持服务，全方面响应客户需求。

- 供应商应在收到采购人通知后2小时内响应，8小时内解决，如在8小时内解决不了的，应出具书面报告给采购人，双方按实际情况协商修复时限。

3、供应商的项目服务负责人及联系方法等如有变化，应及时通知采购方。供应商不及时通知采购方，由此而造成的损失由供应商负责。

五、技术资料与培训、保险

1、成交供应商必须对平台进行免费现场培训（含平台的使用操作和简单维护），以满足使用单位在日常使用、操作等方面的需求。因培训而产生的一切费用均由供应商承担。

2、供应商对系统管理员的培训时间应不少于3天，名额应不少于2名，为使软件操作员尽快适应软件，对所有相关的软件操作员进行现场培训，时间不少于1天。

3、供应商应向采购人提供全套中文技术资料，费用包括在投标报价中。

4、中标人负责其派出人员的人身意外保险。

六、保密

供应商应按规定严格做好保密工作，未经采购方及服务对象许可，在服务期间及结束后，供应商不得将项目实施过程中获悉的资料及数据擅自复印、修改，或向第三方透露、转让、提供版权或所有权，不得向任何第三方提供本项目信息系统的源程序，否则供应商应承担由此引起的法律后果及经济赔偿责任。保密权利义务由双方另行签署《保密协议》。

- 七、知识产权成果归属

1、本项服务开展过程中产生的各类著作权、专利权、技术成果、技术秘密等知识产权均归采购人所有。

2、合同签订前供应商已经拥有的知识产权和供应商按合同约定使用第三方的知识产权不属于采购人所有，但供应商需保证采购人在使用平台及平台任何内容时，不会侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

3、采购人使用供应商提供的平台对第三人构成侵权的，应当由供应商承担全部法律责任，给采购人造成损害的，供应商应当承担赔偿责任。

- 八、服务交付物

以《智能交通大数据可视化平台建设方案》（详见附件）内容作为服务交付内容。

（1）交付物为智能交通大数据可视化平台及相关服务，供应商服务包含数据工程工作等，服务工作量不再额外支付费用。

（2）供应商负责智能交通大数据可视化平台所需相关工具、软件的开发、部署、调试、测试等。

（3）供应商在质保期结束之前，向采购方免费提供系统巡检服务，处理用户使用过程中出现的系统故障。

- 九、验收的标准和方式

1、验收要求

系统在无故障连续试运行3个月后，达到采购方的要求，由供应商向采购方提交验收申请，采购方可组织项目验收。供应商须交付相关技术文档资料。

2、验收方法

按照《智能交通大数据可视化平台建设方案》进行验收。

3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用。

4、项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

- 十、风险责任的承担

因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致无法履行服务内容和达到服务要求，风险责任由供应商承担（采购人原因造成的除外）。

- 十一、违约责任及解决方式

1.违约方当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。

2.任何一方无正当理由提前解除合同的，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。

3.如因不可抗力导致双方无法履行合同，合同终止，双方均不承担违约责任。

4.供应商出现违约行为，采购人有权在应付款中直接扣除相应违约金。违约金的承担方式不影响发票开具，供应商仍应以约定金额开具发票。

- 十二、付款方式

验收合格后，甲方支付价款前，乙方先出具正式税务发票，甲方在验收合格后支付合同总价款的95%，其余5%在验收合格1年后如无质量问题且售后服务到位，甲方无息付清余款。

十三、其他要求及说明

本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求的情况，须考虑本项目的实施费用和不可预见的费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

附件：

智能交通大数据可视化平台

建设方案

湖南交通职业技术学院

编制日期：2024年7月

目录

1 项目概述	2

2 建设方案	2

2.1 公路运输大数据可视化	2

2.1.1 公路交通流量专题	2

2.1.2 公路交通安全专题	4

2.2 车辆运输大数据可视化	5

2.2.1 客运量专题	5

2.2.2 网约车营运专题	6

# 项目概述

交通运输是我国交通强国政策的主要场景之一，把大数据可视化技术和交通运输工作充分相结合，有效利用交通真实数据，充分发挥出交通智能化的价值义重大。当前交通运输在开展智能化管理的过程中存在各种问题，积极探索解决方法，提升公路运输管理效率，对促进我国公路运输经济的发展有重要作用。本平台由多个数据可视化图像构成，可用于交通大数据应用教学，方便学生了解大数据以及交通行业知识，为将来就业奠定知识、能力、素养基础。

# 建设方案

智能交通大数据可视化平台分为公路运输大数据可视化与车辆运输大数据可视化。

## 公路运输大数据可视化

公路运输大数据可视化是为公路运输领域设计的、基于公路交通流量、公路交通安全为主的数据展示系统。

### 公路交通流量专题

公路交通流量专题是对我省高速公路运行情况进行统计分析及直观展示。通过整合处理高速公路基础数据、收费站及门架的流量数据、城市OD（起终点）分析等，能够反映流量较高的收费站、一天中的流量高峰时段以及各市州的流量分布情况。此外，结合高速公路事件信息、道路阻断信息以及节假日客运量等数据，能够辅助决策者分析是否需要在高速服务区等地加大保障力度，以应对潜在的交通压力和风险。

公路交通流量专题主要从高速公路基础设施、高速流量、收费站流量、门架流量等指标进行开发展示。

- 高速公路基础统计

从收费站数、门架数、总里程数据统计全省高速公路基础设施建设情况。

- 高速流量总览

从高速公路总流量、入口总流量、出口总流量、MTC总流量、ETC总流量统计全省高速公路总体车辆通行情况。

- 收费站流量趋势分析

统计全省每小时收费站出入口通过的车辆流量，采用双折线图的形式展示趋势。

- 门架流量趋势分析

统计全省每小时门架通过的车辆流量，采用单折线图的形式展示趋势。

- 全省收费站出入口流量前十

统计全省收费站入口车辆流量，根据流量排名展示前十收费站。

统计全省收费站出口车辆流量，根据流量排名展示前十收费站。

- 全省路段出入口流量排名前十

统计全省各路段出入口流量，根据流量排名展示前十路段。

- 不同车型交通量分布

统计全省各个收费站通过的客车、货车流量，按客车流入、流出，货车流入、流出的维度，通过柱状图的形式进行展示。

- 高速进出省车辆归属地

统计全省每日车牌归属地（本省和外省）的流量，按本省、外省的维度，通过柱状图的形式进行展示。

- 高速通行车辆城际OD（起终点）分析

根据高速公路通行车辆通过各市收费站的情况，在湖南省地图上采用箭头的形式展示各市州客/货车辆OD通行展示。

### 公路交通安全专题

公路交通安全专题是提供交通事件、阻断信息、治超检测相关的数据统计和信息发布，能直观了解交通事件频发分布，进而深入挖掘和分析事件诱因；平台提供的各类阻断信息，有助于用户提前规划出行路线，避开阻断路段；平台还能监控货运车辆超限率，为降低超限率、减少安全隐患提供数据支持。

公路交通安全专题主要从超限来源分布、车辆超限率、站点在线率等指标进行开发展示。

- 交通事件热点地图

汇总全省湖南高速公路事件数据、普通公路事件数据，在湖南省地图上采用热点的形式进行展示。

- 治超检测数据分析

超限来源分布统计：汇总源头企业、高速入口、公路监测站、非现场检测四类超限来源， 分别进行超限数据统计及展示。

车辆超限率统计：根据超限规模统计车辆超限数量，按＜10%，≥10% ＜30%，≥30% ＜50%，≥50% ＜100%，≥100% 五类计算超限车辆数展示。

各地市超限车辆比例排名：统计各市州超限车辆占所有通过车辆的比例，按比例从高到低展示前五。

- 阻断信息监测

高速公路阻断信息数量：分别统计国家高速公路、地方高速公路的计划类阻塞、计划类中断、突发类阻塞、突发类中断的阻断信息数量进行展示。

高速公路阻断信息类型：分别统计国家高速公路、地方高速公路的阻断信息类型数量并进行展示。

普通公路阻断信息数量：分别统计普通国道、普通省道的计划类阻塞、计划类中断、突发类阻塞、突发类中断的阻断信息数量并进行展示。

普通公路阻断信息类型：分别统计普通国道、普通省道的阻断信息类型数量并进行展示。

## 车辆运输大数据可视化

车辆运输大数据可视化是一项综合性车辆运输数据可视化系统，建成后可以从客运量、网约车营运情况呈现车辆运输的全景数据。

### 客运量专题

客运量专题是对我省客运情况进行月度统计分析及直观展示，该平台整合处理了公路客运量、水路客运量、中心城市客运量，并通过客运量和旅客周转量指标来反映我省整体客运量的变化趋势。结合数据可进一步分析是否需要采取旅客分流，延长客运服务时长等调节措施。

客运量专题主要从公路客运量、水路客运量、中心城市客运量等指标进行开发展示。

- 公路客运量

公路客运量按月统计：统计全省公路客运量，按月使用折线图进行展示；

公路旅客周转量按月统计：统计全省公路旅客周转量，按月使用折线图进行展示；

按市州统计公路客运量：统计各市州公路客运量，在地图上进行展示；

按市州统计公路旅客周转量：统计各市州公路旅客周转量，在地图上进行展示。

- 水路客运量

水路客运量按月统计：统计全省水路客运量，按月使用折线图进行展示；

水路旅客周转量按月统计：统计全省水路旅客周转量，按月使用折线图进行展示；

按市州统计水路客运量：统计各市州水路客运量，在地图上进行展示；

按市州统计水路旅客周转量：统计各市州水路旅客周转量，在地图上进行展示。

- 中心城市客运量

中心城市公共汽电车客运量：统计全省中心城市每月公共汽电车客运量，按月使用柱状图进行展示。

中心城市轨道交通客运量：统计全省中心城市每月轨道交通客运量，按月使用柱状图进行展示。

中心城市巡游出租车客运量：统计全省中心城市每月巡游出租车客运量，按月使用柱状图进行展示。

### 网约车营运专题

网约车营运专题是对我省网约车行业的营运车辆、从业人员、平台公司、订单等进行统计分析及直观展示，平台关注网约车合规率、疑似非法营运分析以及订单上下车热点分布等核心指标，能为相关部门规范网约车营运、高峰时刻运行调度以及提升公众出行满意度方面提供有力的数据支撑和决策参考。

网约车营运专题主要从乘客评价、订单数量、合规率等指标进行开发展示。

- 网约车订单上下车地点热力图

根据全省网约车订单上车地点、下车地点的信息，在湖南省地图上采用热点的形式进行展示。

- 网约车乘客评价分析

根据全省网约车订单中的乘客评价信息，分各个网约车公司进行满意度统计展示，并能够切换为按地区满意度统计展示；

- 网约车订单情况分析

全省订单总数：汇总全省网约车订单数量，按日使用折线图形式进行展示；

营运订单企业分布情况Top10：对网约车订单根据企业进行分类统计，按订单数量展示前十企业。

- 网约车合规率分析

各市州从业人员合规率：统计各市州疑似非法从业人员与从业人员总数的占比，使用柱状图的形式，分市州进行展示。

各市州营运车辆合规率：统计各市州疑似非法营运车辆数与营运车辆总数的占比，使用柱状图的形式，分市州进行展示。

网约车平台公司订单合规率排名Top10：统计各网约车平台公司合规订单与总订单数的占比，使用柱状图的形式，按合规率排名高低展示前十。

- 网约车疑似非法人车企统计分析

各市州疑似非法从业人员：统计各市州疑似非法从业人员数量，用柱状图的形式，分市州进行展示。

各市州疑似非法营运车辆数：统计各市州疑似非法营运车辆数，用柱状图的形式，分市州进行展示。

各市州疑似非法营运的企业数量：统计各市州疑似非法营运的企业数量，用柱状图的形式，分市州进行展示。