政府采购项目需求表

采购项目名称：湖南警察学院泅渡训练池项目建议书、可行性研究报告编制咨询服务采购

政府采购编号：

采购部门名称（盖章）：后勤处        提交时间：2025年3月24日

项目经办人：   唐文军                 联系电话：13975116896

| 要求事项 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、供应商特定资格条件要求 | 项目建议书、可行性研究报告编制单位具有建筑类工程咨询甲级资质。 | 《政府采购法》第二十二条第一款规定以外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。 |
| 二、技术规格、参数与要求 | （一）品目名称 湖南警察学院泅渡训练池项目建议书、可行性研究报告编制服务 （二）数量 原为露天泅渡训练池，设备房及淋浴房原面积约300平方米，露天池体为58米35米，计划在露天池体上增加外围维护结构，并增加恒温恒湿设备。 （三）用途的简要说明 用于改善学员泅渡训练条件 （四）技术规格、参数与要求（含技术文件、图纸、标准、工作条件、环境要求等）以符合学院实际情况，满足项目建议书及可研报告编制标准、省发改委审批要求为依据。 （五）供货范围 （六）附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求 （七）验收标准和方法以项目建议书、可研报告编制标准为依据，最终以通过省发改委立项审批为最终验收标准。 （八）安装调试及技术服务(含培训)要求 （九）售后服务的要求 24小时内响应学校的要求。 （十）其它需要说明的事项 1、 合同确认后7天内完成项目建议书或可研初稿，学校初步确认后，7天完成正式文本，服从学院时间调整，方案合理调整。2、项目建议书及可研编制单位完成的编制报告，深度达到省发改委审批要求。另需完成该项目的校园总图并盖设计院章，该总图符合当地规划管理部门审批要求。 | 1、属于采购文件的实质性要求条款的，请用符号“★”标明。否则属于采购文件的非实质性要求条款； 2、未尽事项，可另附表格或材料。 |
| 三、履约要求 | （一）甲方名称、地址 湖南警察学院、远大三路11号 （二）项目现场 校园内 （三）履行合同的时间、地点及方式 2025年3月-2027年3月，按合同价包干，方案调整按省发改委审批立项要求修改，不另行增加费用。 该项目投资额暂估900万元，建议书及可研报告编制两项内容咨询服务费上限价为4.68万元。项目建议书占比合同价的33%，可研报告占比合同价的67%，如直接可研报告代项目建议书，可研报告占比100%。 （四）质量保证期 服务期2年。 （五）响应时间 （六）合同价款支付方式和条件 本项目无预付款，分阶段支付服务费。可研制作单位完成并提交项目建议书，待省发改委批准审核项目建议书后15日内支付合同款33%。省发改委完成可研审批后15日内支付剩余费用。如因学校原因或政策原因，非编制单位的原因，在两年内未实施该项目，只要求编制单位完成了项目建议书，学院只支付项目建议书的编制费用。如要求完成了可研报告编制，最终未实施，只支付至合同款的80%。每次支付费用时，咨询单位提供完税票据。 （七）伴随服务 无 （八）解决争议的方式 □ 提请仲裁 □ 向人民法院提起诉讼 （九）其他未尽事项 |  |
| 四、其他要求 | （一）是否面向中小企业采购 是 □ 否 □ （二）是否接受联合体 是 □ 否 □ （三）是否接受备选方案 是 □ 否 □ （四）是否经财政部门同意采购进口产品 是 □ 否 □ （五）其他 |  |

采购代理部门名称：（盖章）                接收时间：　　年　月　日

经办人：                                 联系电话：