湖南省麓山强制隔离戒毒所

中心机房安全隐患整治相关工程施工合同

甲方：湖南省麓山强制隔离戒毒所

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及国家地方有关信息化工程施工法规和规章，甲方将湖南省麓山强制隔离戒毒所中心机房安全隐患整治相关工程承包给乙方，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

- 工程内容

本项目包含弱电线路改造、静电地板更换、蓄电池更换、摄像头更换等清单里包含的全部内容。

- 合同价格

- 签约合同价为：暂定人民币（大写），含增值税。

- 合同价格方式：本合同为基于清单计价的固定总价合同。乙方需按照清单完成清单上全部工程。如有遗漏将扣除相关款项。

4、本工程税率取费为3%。开票过程中高于该税率不增加费用；低于该税率，税率差结算时扣除。

- 工程款支付

- 本工程无预付款。工程完工验收合格乙方开具发票，我方支付至合同总价的95%。剩余5%为质保金，质保期满如无质量问题，乙方提出付款申请，甲方在 10个工作日内将余款一次性付清。

3、付款前，乙方需向甲方开具全额增值税发票。否则甲方有权暂缓支付费用。

四、工程质保

1、本工程质保期为两年，自竣工验收之日开始算起。

2、质保期内如发生质量问题乙方需及时安排处理。若乙方在得到甲方通知三日内没做处理，甲方有权安排其他公司处理，相关费用在质保金内扣除，同时将乙方列为甲方合作单位黑名单，以后不得参与甲方任何项目投标。

五、施工管理

- 本项目处于涉密区域，施工时乙方需严格遵守甲方保密管理相关规

定，不得在甲方办公或休息时开展有噪声的作业。

2、乙方需严格按照要求管理好现场材料、工具、设备等（具体要求提前去管理科咨询了解）。如不遵守规定施工中甲方有权要求乙方无条件停工且不支付停工产生的相关费用。

- 施工作业人员在作业前需签订保密承诺书，乙方施工人员需为投标

时所列人员。如有更换需甲方同意并办理相关变更手续。

六、施工工艺

- 乙方需按照项目清单上项目特征描述完成相关的清单内容，对

于清单没有列出的需遵守相关行业规范。

- 乙方所用材质需严格按照清单所列及信息化工程建设相关标准进

场，有特殊要求的需遵照相关要求。非经甲方同意原材料不得入场，由此造成的返工结果由乙方承担。

3、乙方需严格按照清单所列项目特征及信息化工程施工工艺进行施工，不得偷减工艺流程及材质厚度等核心参数。

4、针对甲方现场工程师提出的工艺要求，乙方需遵照执行。本项目明确甲方工程师为，电话

- 工期

- 本项目工期为30天。以甲方工程师下达开工令之日（竞价结束之日）开始计算。

- 施工过程中如因甲方要求的停工等特殊情况导致不能正常施

工，工期相应延长，但甲方不另行支付费用。

八、争议解决

1、本建设工程合同发生争议，双方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人均可向甲方所在地人民法院起诉。

2、任何一方向对方送达有关通知、文件，或者人民法院向任一方送达相关法律文书，均可向被送达方在本合同提供的地址送达（详见合同尾部所列地址），如因被送达方在本合同中提供的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知对方或其指定的收件人拒绝签收等原因，导致通知或相关文书未能被实际签收的，通知或文书退回之日视为送达之日（即视为被送达方已经收取相关通知或文件）。

九、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）投标响应文件

（4）竞价文件

（5）行业技术、标准、规范

（6）其他

十、合同份数及生效

本合同一式肆份，采购人执叁份，供应商执壹份，均具有同等法律效力本合同自双方签字盖章之日起开始生效。

甲方：                               乙方：

法人代表（委托）：                   法人代表（委托）：

时间：                               时间：